UMOWA NR .....................

zawarta w dniu ................... w  Rzeszowie

pomiędzy:

Wojewodą Podkarpackim Mirosławem Karapytą, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, reprezentowanym przez ………………………………………. zwanym dalej Zamawiającym

a

.................................................................................................................................................................................................................................................................... reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................................................................................................................................ zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty 
w przetargu nieograniczonym.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. „Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Medyce – budynek garażowy, budki dla Straży Granicznej i Urzędu Celnego, kojce z drewnianymi budami dla psów służbowych, rozbudowa oraz modernizacja wiat stalowych” na warunkach otrzymanej dokumentacji projektowej.

§ 2

- Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiąca integralną część umowy.

- Integralną częścią umowy jest również harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót (stanowiący załącznik nr 1) opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Inwestora Zastępczego Wojewody Podkarpackiego, tj. ................................................................................................................................................

Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z umową.

§ 3

Ustala się następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie robót:			po podpisaniu umowy

- zakończenie robót:			10 miesięcy od podpisania umowy

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszej umowy w wypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy lub zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym ograniczenia zakresu rzeczowego umowy. W powyższym przypadku wynagrodzenie za roboty, z których wykonania zrezygnowano (przewidziane do realizacji w specyfikacji) będzie potrącone z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie dochodził wynagrodzenia odszkodowawczego z tego tytułu.

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy dokumentację projektową w dwóch egzemplarzach wraz z pozwoleniem na budowę przy podpisaniu umowy.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od chwili podpisania umowy.

§ 6

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...............................................................

Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru, będących pracownikami Inwestora Zastępczego w osobach:

.......................................................,

........................................................

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z dostarczonym projektem, Polskimi Normami oraz odpowiednimi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz strzec mienia znajdującego się na terenie budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru inwestycji.

- Wykonawca zapewni ogólne oznakowanie i dozór terenu budowy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonanie przedmiotu zamówienia przedłoży polisy (okaże oryginały polis i dostarczy kserokopię polis ubezpieczeniowych) lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót ubezpieczenia obejmujące:

- ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości ……. umownego wynagrodzenia,

- ubezpieczenie osób trzecich na kwotę ……………. na jeden wypadek przy nieograniczonej liczbie zdarzeń,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wysokość ceny całkowitej podanej w ofercie przetargowej,

Ubezpieczenie będzie zawarte w imieniu Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń.

Wykonawca w terminie 2 dni przed przekazaniem terenu budowy przedłoży do wglądu Zamawiającemu stosowne polisy ubezpieczeniowe. Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

§ 9

- Wynagrodzenie za roboty wyszczególnione w § 2 określa się w kwocie: netto:..................................................zł.,

słownie:…………………………………………………………………………………….
brutto:.................................................zł., słownie:.................................................................................................................................
Podatek od towarów i usług VAT będzie liczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Zamawiający oświadcza, że zadanie będące przedmiotem umowy jest finansowane 
z rachunku bankowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego: .....................................................................

- Za zabezpieczenie środków finansowych na rachunku zadania odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wszelkie roszczenia z tytułu zwłoki w zapłacie faktur, naliczania kar umownych, odsetek Wykonawca kierował będzie bezpośrednio do Zamawiającego.

- Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie wg rzeczywistego obmiaru z natury 
w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe pozycji przedmiarowych z kosztorysu ofertowego.

- Na każde żądanie Zamawiającego, lub Inwestora Zastępczego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć faktury zakupu materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Strony postanawiają, że rozliczenie wykonanych robót będzie odbywało się fakturami VAT, wystawianymi na podstawie uzgodnionego harmonogramu rzeczowo – finansowego. W przypadku fakturowania robót realizowanych przez podwykonawców Zamawiający będzie przekazywał wynagrodzenie bezpośrednio na konto podwykonawcy na podstawie dyspozycji przelewu należności dołączonej do faktury Wykonawcy. Dyspozycja przelewu należności musi być podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego.

- Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi fakturą VAT po odbiorze końcowym.

- Wysokość faktury końcowej wynosiła będzie .......................... słownie: ....................................................

- Podstawę do wystawienia faktur VAT częściowych stanowi protokół odbioru częściowego robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, zaś faktury końcowej – protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę 
i inspektora nadzoru, stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, NIP 813-17-21-402 celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Ustala się termin zapłaty faktur VAT Wykonawcy na 21 dni licząc od daty zatwierdzenia faktury przez Zamawiającego. Zapłata dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy ................................................

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty siłami własnymi, lub w systemie generalnego wykonawstwa.

- Integralną częścią umowy jest wykaz zawierający wyszczególnienie zakresów robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców (stanowiący załącznik do oferty).

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zmawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Przed wprowadzeniem podwykonawców, Wykonawca obowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na wprowadzenie podwykonawców na plac budowy. Bez akceptacji Zamawiającego podwykonawcy nie mogą być wprowadzeni na plac budowy.

§ 11

Jeżeli w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wystąpi konieczność wykonania robót uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy), których łączna wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia będącego przedmiotem umowy, i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Na roboty te Wykonawca zawrze z Zamawiającym oddzielną umowę. Bez podpisanej umowy na wykonanie robót uzupełniających Wykonawca prowadzi roboty uzupełniające na własne ryzyko.

§ 12

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy), których łączna wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia będącego przedmiotem umowy, i które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, a ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów 
i parametrów. Zamówienie będzie udzielone po podpisaniu protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inwestora Zastępczego. Obowiązek uzyskania podpisu Zamawiającego na protokole konieczności spoczywa na Wykonawcy. Na roboty te Wykonawca zawrze z Zamawiającym oddzielną umowę. Bez podpisanej umowy na wykonanie robót dodatkowych Wykonawca prowadzi roboty dodatkowe na własne ryzyko.

§ 13

W przypadku wystąpienia robót uzupełniających w okresie do 3 lat lub robót dodatkowych, rozliczane one będą kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiającego z zastosowaniem ustalonych w drodze przetargu nośników cenotwórczych:

stawka roboczogodziny -  ........... zł./rg.

koszty zakupu   M            - .......... %

koszty pośrednie   R + S   - ......... %

zysk    R + S Kp                 - .........%

- cen materiałów wg cen zakupu lecz nie wyższych niż średnie ceny za poprzedni kwartał, publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD”,

- cen sprzętu i środków transportu wg cennika Wykonawcy lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD”,

- norm nakładów rzeczowych RMS wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm zakładowych Wykonawcy.

Podatek od towarów i usług VAT będzie liczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami.

W przypadku wystąpienia robót uzupełniających po zakończeniu umowy podstawowej rozliczane one będą kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiającego z zastosowaniem ustalonych w drodze przetargu nośników cenotwórczych zwaloryzowanych o wysokość wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej.

Nośniki cenotwórcze pozostaną niezmienne do końca realizacji zamówień uzupełniających. Nośniki te nie mogą być wyższe niż zastosowane w ofercie do wyliczenia ceny ofertowej.

§ 14

Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane 
w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto ustalonego w umowie za przedmiot obioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia w którym miał być dokonany odbiór,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto z wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie nastąpiło w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją powstałych szkód, dopuszcza się stosowanie odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zasady ustalenia odszkodowania za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. ................................ zł. , słownie : .........................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione będzie w postaci....................................

- Cała kwota zabezpieczenia musi obejmować okres od dnia rozpoczęcia robót do dnia ............................ tj. 30 dni od dnia odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i obowiązuje do dnia .................., tj. 3 lata od dnia odbioru końcowego, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót i obowiązuje do dnia ..............................., tj. 30 dni od dnia odbioru końcowego.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Podane wyżej terminy zwrotu – zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczną swój bieg po protokolarnym usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi.

§ 16

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 17

Termin gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wykonawca udzieli gwarancji na piśmie po odbiorze końcowym zadania.

§ 18

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozpocznie się proces likwidacji firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

§ 19

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia do umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji, o których mowa w pkt. 2c,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 20

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą obydwu stron.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego.

§ 21

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty otrzymania roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego rozpatrzenia roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 23

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót,

Nr 2 – dokumenty przetargowe z uwzględnieniem specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,

Nr 3 – oferta Wykonawcy,

Nr 4 – projekt wykonawczy inwestycji,

Nr 5 – dowód ubezpieczenia budowy i robót,

Nr 6 – gwarancja należytego wykonania umowy.

§ 24

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 								   WYKONAWCA: