SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Zamawiający: 			Wojewoda Podkarpacki

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Przedmiot zamówienia:

„Rozbudowa i przebudowa DPG Medyka – przebudowa budynku kontroli szczegółowej na wjeździe, budowa budynku kontenerowego kontroli szczegółowej na wyjeździe, rozbudowa wiaty nad pasami TAX FREE, budowa budek odpraw granicznych oraz kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej.”

Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony

ROZDZIAŁ I

Dane o Zamawiającym:

Wojewoda Podkarpacki – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,

- NIP: 813-17-21-402

- REGON: 000514348

- telefon 017 / 867 16 14,

017 / 867 13 71

- fax       017 / 867 19 62

- Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa – piątek: 730 do 1530

wtorek: 800 do 1600

ROZDZIAŁ II

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) – w konwencji „zaprojektuj i wybuduj.”

ROZDZIAŁ III

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa i przebudowa DPG Medyka – przebudowa budynku kontroli szczegółowej na wjeździe, budowa budynku kontenerowego kontroli szczegółowej na wyjeździe, rozbudowa wiaty nad pasami TAX FREE, budowa budek odpraw granicznych oraz kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej” a w tym:

- Zaprojektowanie obiektów.

- Roboty budowlane:

- przebudowa istniejącego budynku kontroli szczegółowej na wjeździe,

- budowa budynku kontenerowego kontroli szczegółowej na wyjeździe,

- kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej,

- rozbudowa wiaty nad pasami TAX FREE,

- budowa 4 budek odpraw granicznych.

  - Dostawa i wyposażenie budynków kontroli szczegółowej oraz budek odpraw granicznych.

Wszystkie powyższe elementy należy opracować i zrealizować zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi, stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ROZDZIAŁ IV

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- W trakcie planowania i realizacji robót i dostaw Wykonawca musi uwzględnić trudności spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia w obrębie funkcjonującego przejścia granicznego (harmonogram realizacji musi minimalizować utrudnienia spowodowane budową) oraz zapewnić bezpieczeństwo osób.

- W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie ściśle współpracował z Zamawiającym.

ROZDZIAŁ V

Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga aby realizacja zakresu przedmiotu zamówienia została zakończona 
w terminie – do 20 grudnia 2010r.

ROZDZIAŁ VI

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz spełniających warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. i określone poniżej:

Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna , że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia jeżeli posiada aktualną koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

- Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał:

- jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 5 mln zł brutto,

- jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu systemów teletechnicznych dla służb o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa (wojsko, straż graniczna, policja) 
o wartości min. 2 mln zł brutto.

Jeżeli Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli przedłoży:

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami a w tym dysponuje co najmniej jedną osobą zatrudnioną na całym etacie posiadającą:

  - uprawnienia do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych klas SA1-SA4,

  - poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli co najmniej „Tajne”,

  - uprawnienia do rozbudowy systemów ochrony Straży Granicznej w zakresie wyspecyfikowanym (umowa serwisowa lub certyfikat producenta uprawniający do rozbudowy systemów zainstalowanych – dotyczy systemów: kontroli dostępu SiPass, telewizji dozorowej CCTV, sygnalizacji włamania i napadu Guarto i systemu alarmu pożaru Algorex) oraz systemu integrującego MM 8000.

Jeżeli Wykonawca zamierza polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

- Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej 
i finansowej jeżeli posiada środki finansowe w wysokości 1 500 000 PLN lub zdolność kredytową Wykonawcy do wysokości tej kwoty. Zaświadczenie to winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie niniejszego warunku.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia w/w warunki.

ROZDZIAŁ VII

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. Ad. Rozdz. VI pkt 1:

- aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do oferty,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem przestępstwa przeciwko środowisku – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 3 do oferty,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 4 do oferty,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed datą składania ofert – załącznik nr 5 do oferty,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania ofert – załącznik nr 6 do oferty,

- aktualne umowy lub certyfikaty producenta uprawniające do dostawy urządzeń 
i rozbudowy systemów zainstalowanych w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia – dotyczy systemów: kontroli dostępu SiPass, telewizji dozorowej CCTV, sygnalizacji włamania i napadu Guarto, systemu alarmu pożaru Algorex oraz systemu integrującego MM 8000 (z uwagi na zamontowane na DPG Medyka istniejące systemy),

- oświadczenie o spełnieniu warunków w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – załącznik nr 2 do SIWZ,

- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Ad. Rozdz. VI pkt 2

- wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości, inwestora, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 7 do oferty (wg wzoru),

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie jeżeli wykaże, 
że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał:

  - jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu obiektu użyteczności publicznej o wartości min 5 mln zł brutto,

  - jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu systemów teletechnicznych dla służb o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa (wojsko, straż graniczna, policja) 
o wartości min 2 mln zł brutto,

  - przedstawi referencje (dokumenty) potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 8 do oferty,

    - koncesje MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego,

    - uprawnienia do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych klas SA1-SA4,

    - poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli co najmniej „Tajne”,

    - uprawnienia do rozbudowy systemów ochrony Straży Granicznej w zakresie wyspecyfikowanym: umowa serwisowa lub certyfikat producenta uprawniający do rozbudowy systemów zainstalowanych – dotyczy systemów: kontroli dostępu SiPass, telewizji dozorowej CCTV, sygnalizacji włamania i napadu Guarto, systemu alarmu pożaru Algorex oraz systemu integrującego MM 8000 (z uwagi na zamontowane na DPG Medyka istniejące systemy),

    - oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uprawnionymi do wykonywania powierzonych im czynności oraz należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego (kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, kierownikami robót branżowych posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi we właściwych specjalnościach) – załącznik nr 9 do oferty.

Jeżeli Wykonawca zamierza polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

3. Ad. Rozdz. VI pkt 4

- oświadczenie, że w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy do złożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50% wartości ceny podanej w ofercie przetargowej – załącznik nr 10 do oferty (wg wzoru).

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę ww. polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od OC, wywoła to skutek w postaci nie podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego z winy Wykonawcy oraz przepadek wadium przetargowego na rzecz Zamawiającego,

- zaświadczenie banku finansującego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym (której) Wykonawca posiada rachunek, potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN lub zdolność kredytową Wykonawcy do wysokości tej kwoty. Zaświadczenie to winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 11 do oferty.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie niniejszego warunku.

- sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (2009r.) – załącznik nr 12 do oferty.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

      - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

      - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

      - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

        - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie jako konsorcja, warunki określone w Rozdz. VI SIWZ będą spełnione przy zachowaniu zasad określonych poniżej:

  - wymagania określone w pkt 1f, 2, 3 i 4 – należy spełniać i udokumentować jako konsorcjum,

  - wymagania określone w pkt 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1g, 1h – musi spełniać i udokumentować każdy z uczestników (partnerów) konsorcjum.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ VIII

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują sobie pisemnie.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

  - Lesław Sztaba – Kierownik Oddziału Przejść Granicznych Wydziału Infrastruktury, tel. 017 / 867 16 14,

  - Eugeniusz Skowronek – Oddział Przejść Granicznych Wydziału Infrastruktury, 
tel. 017 / 867 16 08.

ROZDZIAŁ IX

Wymagania dotyczące wadium:

- Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

- Wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wnosić w następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

    - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego, tj. Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Nr: 63 1010 1528 0012 1213 9120 0000.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 356, do dnia 16.08.2010r. do godz. 1000.

- Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ X

Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XI

Opis sposobu przygotowania ofert:

  - Postać oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z wymaganiami SIWZ, w sposób czytelny oraz podpisana i opieczętowana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta.

Podpisami i pieczątkami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątką firmową muszą być również opatrzone wszystkie dołączone do oferty dokumenty.

- Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji musi być sporządzony zgodnie z tym wzorem.

- Każdy wykonawca może w niniejszym przetargu złożyć tylko jedną ofertę.

- W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz ofertą powinny być kolejno ponumerowane a w treści oferty winna się znajdować informacja z ilu kolejnych ponumerowanych stron składa się oferta. Wraz z załącznikami strony oferty winny być ze sobą trwale połączone.

- Opakowanie i oznaczenie oferty.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i posiadać oznaczenie:

Oferta przetargowa – przetarg nieograniczony

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.

„Rozbudowa i przebudowa DPG Medyka – przebudowa budynku kontroli szczegółowej na wjeździe, budowa kontenerowego budynku kontenerowego kontroli szczegółowej na wyjeździe, rozbudowa wiaty nad pasami TAX FREE, budowa budek odpraw granicznych oraz kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej.”

Nie otwierać przed dniem 16.08.2010r.

Koperta powinna być oznaczona jw. a ponadto opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy i opieczętowana pieczątką firmową.

- Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ,

- dokumenty określone w Rozdziale VII SIWZ (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dodatkowo dokument określony w Rozdz. XI pkt 1d).

- harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót.

  - W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Informacje te winne być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie oznaczonej „informacje objęte tajemnicą”, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty.

ROZDZIAŁ XII

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 pok. 356 w terminie do dnia 16.08.2010r. do godz. 1030.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2010r. o godz. 1100 w Oddziale Przejść Granicznych Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pok. 608.

ROZDZIAŁ XIII

Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cena oferty musi zawierać całkowitą kwotę, niezmienną w całym okresie ważności umowy, wartości przedmiotu zamówienia, jaką Zamawiający poniesie za jego wykonanie. Cena oferty musi zawierać podatek VAT.

- Cenę ryczałtową należy obliczyć w oparciu o załączone programy funkcjonalno-użytkowe oraz rysunki.

- Cenę oferty (netto i brutto) należy podać w rozbiciu na ceny (netto i brutto) wg wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XIV

Opis kryteriów wyboru oferty i ich waga:

Wszystkie złożone oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według jednego kryterium: cena oferty – waga kryterium 100%

Maksymalną ocenę P = 100 pkt otrzymuje ważna oferta z najniższą ceną brutto wykazaną 
w ofercie. Pozostałe oferty otrzymują liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą obliczoną wg wzoru:

Cena oferty o najniższej cenie podlegającej ocenie (brutto)

P =   ----------------------------------------------------------------------------  ×  100 pkt

Cena oferty badanej (brutto)

ROZDZIAŁ XV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego:

- O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

- Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy dokument ubezpieczenia OC.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odnośnie których złożył oświadczenia i dokumenty wg Rozdziału VII pkt 2c i pkt 3c niniejszej SIWZ (kserokopie uprawnień i potwierdzenia przynależności do izby samorządu zawodowego).

- Zawarcie umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ nastąpi 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określając następujące warunki zmiany:

  - terminu wykonania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych utrudnień w realizacji robót oraz wykonania robót dodatkowych,

  - zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru w przypadku zmian personalnych,

  - zmiany terminu wykonania oraz zmiany sposobu i form płatności w przypadku wystąpienia siły wyższej np. kataklizmu, wojny, niesprzyjających warunków pogodowych, stanu wyjątkowego itp.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

ROZDZIAŁ XVI

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
w pieniądzu (poręczenia, gwarancje) musi zawierać sformułowania: „płatna bezwarunkowo”, „na pierwsze żądanie”, „nieodwołalnie”.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art.151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, jeśli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na realizację zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XVIII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI (art. 179-198) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIX

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ XX

Informacja nt. udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ XXI

Informacja o przewidywanych zamówieniach dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ XXII

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

ROZDZIAŁ XXIII

  - Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji.

  - Wymagane jest, aby projekt umowy był zaakceptowany przez wykonawcę i dołączony do oferty jako załącznik. Podpis wykonawcy, akceptujący zapisy projektu umowy musi być złożony na formularzu projektu umowy – pod słowem „akceptuję.”

Załączniki do specyfikacji:

- formularz oferty,

- wzory oświadczeń,

- projekt umowy,

- programy funkcjonalno-użytkowe.

Rzeszów, 29.07.2010r.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Tadeusz Płoszaj

DYREKTOR WYDZIAŁU

INFRASTRUKTURY

Załącznik nr 1 do SIWZ

(Wzór formularza oferty)

………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Zamawiający:

Wojewoda Podkarpacki

O F E R T A     W Y KO N A W C Y

    - Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa i przebudowa DPG Medyka – przebudowa budynku kontroli szczegółowej na wjeździe, budowa budynku kontenerowego kontroli szczegółowej na wyjeździe, rozbudowa wiaty nad pasami TAX FREE, budowa budek odpraw granicznych oraz kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej.”

na warunkach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem 
w wysokości:

cena netto:   ...........   zł słownie:............................................................................................................... zł

podatek VAT  ……… %   …………………zł

słownie ………………………………………zł

cena brutto ……………zł

słownie ……………………………………………………………….……………… zł

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargowymi zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczmy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w  warunkach przetargowych zamówienia.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie – …………………………..

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o wyniku postępowania, na warunkach określonych w projekcie umowy dołączonym do specyfikacji.

- Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia (w miesiącach)……….miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- Niniejsza oferta składa się z …………. kolejno ponumerowanych stron.

..................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Zamawiający:

Wojewoda Podkarpacki

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa i przebudowa DPG Medyka – przebudowa budynku kontroli szczegółowej na wjeździe, budowa budynku kontenerowego kontroli szczegółowej na wyjeździe, rozbudowa wiaty nad pasami TAX FREE, budowa budek odpraw granicznych oraz kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej.”

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. a dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................................                                    …......................................................

Miejscowość, data                                                 podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik nr 3 do SIWZ

………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Zamawiający:

Wojewoda Podkarpacki

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa i przebudowa DPG Medyka – przebudowa budynku kontroli szczegółowej na wjeździe, budowa budynku kontenerowego kontroli szczegółowej na wyjeździe, rozbudowa wiaty nad pasami TAX FREE, budowa budek odpraw granicznych oraz kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej.”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 
29 stycznia 2004r.

...................................................                                    …......................................................

Miejscowość, data                                                 podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik nr 7 do oferty

Wykaz inwestycji zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

| Inwestor i nazwa inwestycji | Całkowita wartość brutto (zł) | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- |

..................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 10 do oferty

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przystępując do udziału w postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa i przebudowa DPG Medyka – przebudowa budynku kontroli szczegółowej na wjeździe, budowa budynku kontenerowego kontroli szczegółowej na wyjeździe, rozbudowa wiaty nad pasami TAX FREE, budowa budek odpraw granicznych oraz kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej.”

oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty złożymy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie przetargowej.

...................................................                                    …......................................................

Miejscowość, data                                                 podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Projekt umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr …………..

zawarta w dniu ................... w  Rzeszowie

pomiędzy:

Wojewodą Podkarpackim Mirosławem Karapytą, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………………. zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Firmą .......................................... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego dla m. .................................................. pod numerem KRS ...................... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

      - ………………………………………………,

      - .........................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty 
najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Rozbudowa 
i przebudowa DPG Medyka - przebudowa budynku kontroli szczegółowej na wjeździe, budowa budynku kontenerowego kontroli szczegółowej na wyjeździe, rozbudowa wiaty nad pasami TAX FREE, budowa budek odpraw granicznych oraz kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej” na warunkach przygotowanej dokumentacji projektowej.

§ 2

- Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiąca integralną część umowy.

- Integralną częścią umowy jest również harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót (stanowiący załącznik nr 1) opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Inwestora Zastępczego Wojewody Podkarpackiego, tj. .....................

§ 3

Ustala się następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie robót:		po podpisaniu umowy

- zakończenie robót:		do 20.12.2010r.

§ 4

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określając następujące warunki zmiany:

  - terminu wykonania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych utrudnień w realizacji robót oraz wykonania robót dodatkowych,

  - zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru w przypadku zmian personalnych,

  - zmiany terminu wykonania oraz zmiany sposobu i form płatności w przypadku wystąpienia siły wyższej np. kataklizmu, wojny, niesprzyjających warunków pogodowych, stanu wyjątkowego itp.

§ 5

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od chwili podpisania umowy.

§ 6

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana .......................................................

Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru, będących pracownikami Inwestora Zastępczego tj.:

.......................................................,

........................................................

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie ze sporządzonym projektem uzgodnionym z Zamawiającym, Polskimi Normami oraz odpowiednimi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz strzec mienia znajdującego się na terenie budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru inwestycji.

- Wykonawca zapewni ogólne oznakowanie i dozór terenu budowy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonanie przedmiotu zamówienia przedłoży polisy (okaże oryginały polis i dostarczy kserokopię polis ubezpieczeniowych) lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót ubezpieczenia obejmujące:

- ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości umownego wynagrodzenia,

- ubezpieczenie osób trzecich na kwotę …… PLN na jeden wypadek przy nieograniczonej liczbie zdarzeń,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę …………….

Ubezpieczenie będzie zawarte w imieniu Wykonawcy. Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń.

Wykonawca w terminie 2 dni przed przekazaniem terenu budowy przedłoży do wglądu Zamawiającemu stosowne polisy ubezpieczeniowe. Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

§ 9

- Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty wyszczególnione w § 2 określa się w kwocie: netto:..................................................zł.,

słownie:…………………………………………………………………………………….
brutto:.................................................zł., słownie:.................................................................................................................................
Podatek od towarów i usług VAT będzie liczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Zamawiający oświadcza, że zadanie będące przedmiotem umowy jest finansowane 
z rachunku bankowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz że zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej z programu „Fundusz Granic Zewnętrznych.”

- Za zabezpieczenie środków finansowych na rachunku zadania odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wszelkie roszczenia z tytułu zwłoki w zapłacie faktur, naliczania kar umownych, odsetek Wykonawca kierował będzie bezpośrednio do Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że rozliczenie wykonanych robót będzie odbywało się fakturami VAT, wystawianymi na podstawie uzgodnionego harmonogramu rzeczowo – finansowego. Przed zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający może zażądać dostarczenia przez generalnego wykonawcę oświadczeń Podwykonawców potwierdzających otrzymanie przysługujących im wynagrodzeń za roboty wykonane na rzecz Wykonawcy, związane z realizacją inwestycji.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 95 % wynagrodzenia umownego.

- Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi fakturą VAT po odbiorze końcowym.

- Wysokość faktury końcowej nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia umownego brutto.

- Podstawę do wystawienia faktur VAT częściowych stanowi protokół odbioru częściowego robót i dostaw podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, zaś faktury końcowej – protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i inspektora nadzoru, stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, NIP 813-17-21-402 celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Ustala się termin zapłaty faktur VAT Wykonawcy na 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego sprawdzonej przez Inwestora Zastępczego faktury. Zapłata dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy według faktur.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty siłami własnymi, lub w systemie generalnego wykonawstwa.

- Integralną częścią umowy jest wykaz zawierający wyszczególnienie zakresów robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców (stanowiący załącznik do oferty).

- Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

- Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą przedstawi Zamawiającemu projekt umowy. Umowa może zostać zawarta, jeśli Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń do przedstawionego projektu w terminie 7 dni.

§ 11

Jeżeli w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wystąpi konieczność wykonania robót uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy), których łączna wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia będącego przedmiotem umowy i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Na roboty te Wykonawca zawrze z Zamawiającym oddzielną umowę. Bez podpisanej umowy na wykonanie robót uzupełniających Wykonawca prowadzi roboty uzupełniające na własne ryzyko.

§ 12

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy), których łączna wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia będącego przedmiotem umowy i które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, a ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów 
i parametrów. Zamówienie będzie udzielone po podpisaniu protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inwestora Zastępczego. Obowiązek uzyskania podpisu Zamawiającego na protokole konieczności spoczywa na Wykonawcy. Na roboty te Wykonawca zawrze z Zamawiającym oddzielną umowę. Bez podpisanej umowy na wykonanie robót dodatkowych, Wykonawca prowadzi roboty dodatkowe na własne ryzyko.

§ 13

W przypadku wystąpienia robót uzupełniających w okresie do 3 lat lub robót dodatkowych, rozliczane one będą kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiającego z zastosowaniem ustalonych w drodze przetargu nośników cenotwórczych:

stawka roboczogodziny     -  ........... zł./rg.

koszty zakupu   M             - .......... %

koszty pośrednie   R + S   - .......... %

zysk    R + S Kp                - ...........%

- cen materiałów wg cen zakupu lecz nie wyższych niż średnie ceny za poprzedni kwartał, publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD”,

- cen sprzętu i środków transportu wg cennika Wykonawcy lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD”,

- norm nakładów rzeczowych RMS wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm zakładowych Wykonawcy.

Podatek od towarów i usług VAT będzie liczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami.

W przypadku wystąpienia robót uzupełniających po zakończeniu umowy podstawowej rozliczane one będą kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiającego z zastosowaniem ustalonych w drodze przetargu nośników cenotwórczych zwaloryzowanych o wysokość wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej.

Nośniki cenotwórcze pozostaną niezmienne do końca realizacji zamówień uzupełniających.

§ 14

Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane 
w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto ustalonego w umowie za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia w którym miał być dokonany odbiór,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto z wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie nastąpiło w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją powstałych szkód, dopuszcza się stosowanie odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zasady ustalenia odszkodowania za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. ................................ zł. , słownie : .........................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione będzie w pieniądzu, w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

- Cała kwota zabezpieczenia musi obejmować okres od dnia rozpoczęcia zadania do upływu 30 dni od dnia odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i obowiązuje do upływu 
3 lat od dnia odbioru końcowego, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót i obowiązuje do upływu 30 dni od dnia odbioru końcowego.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie zadania zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Podane wyżej terminy zwrotu – zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczną swój bieg po protokolarnym usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi.

§ 16

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 17

Termin gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wykonawca udzieli gwarancji na piśmie po odbiorze końcowym zadania.

§ 18

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozpocznie się proces likwidacji firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

§ 19

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji, o których mowa w pkt 2c,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 20

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą obydwu stron.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które wykraczają poza warunki zmiany umowy, określone przez Zamawiającego w SIWZ.

§ 21

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty otrzymania roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego rozpatrzenia roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 24

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót,

Nr 2 – dokumenty przetargowe z uwzględnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Nr 3 – oferta Wykonawcy,

Nr 4 – dowód ubezpieczenia budowy i robót,

Nr 5 – gwarancja należytego wykonania umowy.

§ 25

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 								   WYKONAWCA: