Nr sprawy ZOPG. / 3 / 09

ZAŁĄCZNIK NR 5

UMOWA  Nr …………

Spisana w dniu ..................w ............. pomiędzy Zakładem Obsługi Przejść Granicznych w Krościenku 38-700 Ustrzyki Dolne, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. dr inz. Michała Wnuka – Kierownika Zakładu

2. mgr Marię Łukaszek – Główny Księgowy

a

............................................................................................................................................................................................

NIP. ......................, REGON ................................., działającym na podstawie ...................  zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

..........................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru Wykonawcy – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na: rozbiórce wiaty, uporządkowaniem terenu wraz z przywróceniem organizacji ruchu na byłym drogowym przejściu granicznym w Barwinku, zwanych dalej przedmiotem umowy.

§ 2

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa:

Przedmiar robót

Oferta Wykonawcy,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, będące integralnymi częściami niniejszej umowy.

§ 3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie przyjętej do realizacji oferty w wysokości :

netto .......................... zł

podatek VAT……… w kwocie: ................... zł

co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto .................... zł

słownie: ............................................................................................................

Wartość ryczałtowa obejmuje całokształt kosztów związanych z kompleksową realizacją zamówienia, i będzie niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Termin wykonania robót ustala się na:  20 dni od daty podpisania umowy

§ 5

Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie: …………………………………………..

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ……………………………. …………….,

Posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi Nr uprawnień ………….. …….. oraz przynależącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Nr ewidencyjny zaświadczenia ………………………………..

§ 6

Obowiązki stron.

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy;

- Zamawiający zapewni nadzór robót.

Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymywać w czystości plac budowy w czasie prowadzenia robót;

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej,

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania decyzji  GDDKiA, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do planu organizacji ruchu drogowego na czas  realizacji robót.

- Materiały przewidziane do złomowania typu: kratownice , płatwie stalowe, obudowa z blachy aluminiowej , rynny i rury spustowe po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, należy wywieźć do skupu złomu na własny koszt, a uzyskane środki ze sprzedaży odprowadzić na rachunek Zamawiającego w:

PKO BP oddziałUstrzyki Dolne Nr 61 1020 2964 0000 6402 0003 5238.

§ 7

- Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokółu odbioru robót bez zastrzeżeń.

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na zrealizowanie przedmiotu umowy.

- Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 8

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umownej (brutto).

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ..............w formie: ..............................................................................................., do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, najpóźniej w dacie jej zawarcia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w 100% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 9

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami zawartymi w SIWZ zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

  - Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

  - Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odbioru końcowego robót.

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości umownej brutto wymienionej w § 3, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 3, z wykluczeniem okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 2.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy, który będzie zgłaszany w następującym trybie:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do obioru robót.

- Zamawiający w terminie do dwóch dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót wyznaczy termin końcowego odbioru, powiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad).

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 12

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,

- Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres  10 dni,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z dokumentacją techniczną,

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynosi: 36 miesięcy.

Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego, bezusterkowego.

§ 14

W razie powstania sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego kierując swoje roszczenie do Zamawiającego.

W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2 egzemplarze dla Zamawiającego

Akceptuję projekt umowy:

....................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania W