Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział  Finansów i Budżetu

F.III.0932/1/06

P r o t o k ó ł

Kontroli        problemowej      przeprowadzonej      w     Starostwie Powiatowym  w  Lesku   , ul.  Rynek  1  ,  Województwo  Podkarpackie  , zwanym w dalszej  części   protokołu  „Powiatem „.

Kontrolę  przeprowadził  pracownik      Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  w  Wydziale   Finansów  i  Budżetu  Oddziale  Kontroli   Gospodarki   Finansowej     Delegatura w Krośnie   :

-     mgr  Piotr Rajchel         - Starszy  Specjalista   .

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia  do  przeprowadzenia  kontroli  Nr  F.IV.0939/1 /06     z dnia    09.01.2006  roku ,  podpisanego    z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez  Zastępcę      Dyrektora  Wydziału   Finansów  i Budżetu  Panią  mgr   Wiesławę  Toczyńską  -  Kuchę   .

Kontrolę przeprowadzono w dniach   -    11 ; 12 ; 13.01.2006    roku

I.   Ustalenia ogólne  :

-  Starostą   Powiatu w  Lesku      jest   Pan  Marek  Scelina      ,

-  Wice starostą  Powiatu  w Lesku   jest  Pan  Stanisław  Szelążek  ,

-   Skarbnikiem  Powiatu w   Lesku  jest  Pan    Stanisław  Hutek   .

Wyjaśnień w toku  kontroli  udzielali  :

1/  Pan   Marek  Scelina                       -  Starosta    Powiatu   w  Lesku        ,

2/  Pan   Stanisław  Szelążek                -  Wice starosta   Powiatu w  Lesku   ,

3/  Pan   Stanisław  Hutek                    -  Skarbnik  Powiatu w  Lesku    ,

### 4/  Pani  Wanda  Kolarz                       -  Naczelnik  Wydziału  Budżetu  i  Finansów

### Starostwa  Powiatowego w  Lesku      ,

Temat Kontroli  :    „Realizacja  zakresu   rzeczowego   inwestycji  objętej   Kontraktem Wojewódzkim   dla  województwa   podkarpackiego   na  lata    2005  -  2006     pod      nazwą

„ Nadbudowa  , przebudowa  i  rozbudowa   budynku  Liceum Ogólnokształcącego w Lesku  „

Podstawa prawna kontroli  :  art. 53   ustawy   z  dnia 20 kwietnia  2004  roku   o  Narodowym   Planie  Rozwoju   / Dz. U.  z  2004  roku   Nr  116   , poz.   1206   z późn. zm.  / oraz   §  17  i  18   zarządzenia   nr 71/01   Wojewody  Podkarpackiego   z dnia 10  maja   2001  roku   w sprawie   szczegółowych  warunków   i  trybu   przeprowadzania  kontroli   przez   Podkarpacki  Urząd   Wojewódzki   w Rzeszowie  z  późniejszymi  zmianami  .

Przepisy  prawne   do  kontroli  stanowiły   :

-  Ustawa   z  dnia   20.04.2004   roku   o   Narodowym  Planie   Rozwoju   / Dz. U.  z  2004  roku  Nr   116  , poz.   1206  z późn. zm./   ,

-  Ustawa   z  dnia   26.11.1998  roku  o  finansach  publicznych   / Dz. U.  TJ  z  2003  roku  Nr  15  , poz.  148   z późn. zm. /  ,

-  Ustawa  z   dnia   29.09.1994  roku   o  rachunkowości    / Dz. U.  TJ z 2002  roku  Nr   76  , poz.  694  z późn. zm./   ,

-  Ustawa   z  dnia   29.01.2004  roku  Prawo   zamówień  publicznych   / Dz. U. z  2004  roku  Nr  19  , poz. 177   /  ,

-  Ustawa   z  dnia   23.04.1964  roku   Kodeks  Cywilny  / Dz. U.  z 1964  roku  Nr  16  , poz.  93 z późn. zm./   ,

-  rozporządzenie  Ministra      Finansów   z dnia  20.09.2004 roku   w sprawie  szczegółowej   klasyfikacji   dochodów   ,  wydatków   ,  przychodów  i  rozchodów   oraz  środków   pochodzących   ze   źródeł   zagranicznych   / Dz. U.  z 2004 roku  Nr   209  , poz.  2132   z późn. zm./   ,

-  rozporządzenie  Rady Ministrów   z dnia 02.10.2001  roku   w  sprawie   szczegółowych  zasad   finansowania  inwestycji   z  budżetu  państwa   /  Dz. U.  z 2001  roku  Nr   133  , poz.  1480   /   ,

-  rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z dnia 02.09.2004  roku   w  sprawie   szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej   ,  specyfikacji  technicznych   wykonania   i odbioru  robót  budowlanych   oraz  programu   funkcjonalno  -  użytkowego   /  Dz. U.  z  2004 roku  Nr  202  , poz.  2072  z późn. zm./   ,

-  rozporządzenie   Ministra  Gospodarki  i  Pracy   z dnia 22.09.2004  roku   w sprawie  trybu  ,  terminów  i  zakresu   sprawozdawczości   dotyczącej  realizacji   Narodowego   Planu  Rozwoju   ,  trybu  kontroli   realizacji  Narodowego  Planu  Rozwoju   oraz  trybu  rozliczeń  /  Dz. U. z  2004  roku  Nr   216  , poz.  2206  /  .

Plan  Kontroli   obejmował   niżej  podane  zagadnienia   :

1/  Ustaleń  wstępnych    ,

2/  Dokumentacji   w  zakresie  Kontraktu  Wojewódzkiego  ,

3/  Realizacji   i  rozliczenia    prowadzonej  inwestycji   w  tym  :

-   wydatkowania   środków   pochodzących z  budżetu  państwa   i    przekazania  środków  własnych  Beneficjenta   w  porównaniu  do   zapisów   harmonogramu    rzeczowo   finansowego   ,

-   wyboru   wykonawstwa   inwestycji     na  podstawie  ustawy   Prawo  zamówień  publicznych       ,

-    zawierania   pisemnych  umów   ,

4/  Ustaleń  dodatkowych   ,

5/  Wniosków   końcowych

II. Ustalenia szczegółowe  kontroli   .

Ad. 1  . Zgodnie z  zapisami   ustawy   z dnia   20  kwietnia   2004  roku  o  Narodowym  Planie  Rozwoju    / Dz. U.  z  2004  roku  Nr   116 , poz.   1206   /   po  uzyskaniu  uprzednio  zgody   Rady  Ministrów   i  Sejmiku  Województwa   Podkarpackiego   w dniu   16  czerwca   2005  roku   został  podpisany  Kontrakt   Wojewódzki   dla  Województwa   Podkarpackiego  na   lata  2005  -  2006   przez   Ministra   Gospodarki  i  Pracy   reprezentującego  Radę  Ministrów   oraz  Marszałka  Województwa   reprezentującego   Samorząd  Województwa   Podkarpackiego   .

Starostwo   Powiatowe   w  Lesku   w dniu   30.06.2005  roku   złożyło  pisemny  wniosek   do  Urzędu  Marszałkowskiego   o   udzielenie  dotacji   w ramach   Kontraktu  Wojewódzkiego   dla Województwa  Podkarpackiego   na  lata  2005  - 2006   o  :

- nazwie    „   wsparcie     inwestycji   infrastrukturalnych   w zakresie  szkolnictwa   ponad gimnazjalnego   „   działaniu    nr   3   . Tytuł    projektu  podano  pod  nazwą   „   Nadbudowa  ,  przebudowa   ,  rozbudowa   Liceum  Ogólnokształcącego  w Lesku   „   polegającej  na   :   dobudowie   kotłowni  gazowej   ,  przebudowie  dachu  ,  wykonania   wewnętrznej  instalacji   gazowej   i  wymianie  rur   w  kanale  centralnego  ogrzewania  .

Nakłady  do  poniesienia   w  2005  roku   wyniosły  ogółem  kwotę   652.929,81  zł   ,

w tym   :

A/  ze   środków   budżetu  państwa                                                                 -   300.000,00  zł

B/  ze  środków   własnych                                                                               -   352.929,81  zł

Nakłady  do  poniesienia   po  roku  2005   podano w wysokości    181.376,00   zł

W  dniu   24.08.2005  roku   Starostwo  Powiatowe w  Lesku   przedstawiło   do    Kuratorium  Oświaty   w Rzeszowie   zaktualizowaną   wersję   powyższego  wniosku   zawierającą  kwotę   nakładów  do  poniesienia   w 2005    ogółem   w wysokości   533.727,84   zł   ,   w  tym  :

A/   ze  środków   budżetu  państwa                                                                  -  200.000,00  zł

B/   ze  środków   własnych                                                                               -  333.727,84  zł

Kuratorium   Oświaty   w   Rzeszowie   pismem  z dnia   04.08.2005  roku  znak :  WFA – 201/2-16/2005   poinformowało   o uzgodnieniu   oświatowego  zadania   inwestycyjnego  podając   między  innymi  następujące  parametry  :

A/  klasyfikację   budżetową      Dz. 801   ,  rozdz.  80120

B/  celowość zadania    zawierającą  opis    , że   budynek  szkolny   pochodzi z  lat  60  -  tych   XX  wieku   , co  spowodowało  , że  znajduje  się w złym  stanie  technicznym   przy nieszczelnościach   okien   ,  dachu   ,  ubytkach w elewacji   .  Opalanie  budynku  było realizowane    przez   kotłownię  nie modernizowaną   od  początku  istnienia   budynku   .

C/  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy  ,  który   zawierał    :

- w roku  2005   zawierał  wykonanie   dokumentacji  projektowej   ,  kotłowni  gazowej   ,  wymianę  stolarki  okiennej   i  zewnętrznej   stolarki  drzwiowej    ,  wymianę  instalacji  centralnego  ogrzewania      ,

-  w roku  2006   przebudowę   dachu   i  adaptacji  poddasza     ,  docieplenia   i   elewacji  budynku  .

D/   realizację  inwestycji   zaplanowano  jednoetapowo   w latach  2005  -  2006   .

Ad.  2 .  Starosta   Leski   wydał   decyzję   Nr  130/05   z dnia   20.06.2005  roku   znak :  AB.7351-1-37/05   zatwierdzającą   projekt  budowlany   opracowany w miesiącu  marcu   2005  roku   o  nazwie   „   rozbudowa   ,  przebudowa   i  nadbudowa   budynku   Liceum  Ogólnokształcącego   w Lesku   polegająca   na   : dobudowie   kotłowni  gazowej   ,  przebudowie  dachu   z  adaptacją  poddasza   na  pomieszczenia  użytkowe   ,  wykonaniu   wewnętrznej   instalacji  gazowej   i  wymianie  rur  w kanale  centralnego  ogrzewania  na  działce  o  nr  ewidencyjnym   871/2 w miejscowości  Lesko  .

Wojewoda    Podkarpacki  reprezentowany   przez   Podkarpackiego  Kuratora   Oświaty   podpisał pisemną  umowę  Nr  WFA. 11 / 05  w dniu  31.08.2005  roku   z   Powiatem  Leskim  -  „  Beneficjentem  „  o   dofinansowanie   środkami  pochodzącymi   z   budżetu państwa   projektu   pod  nazwą   :  Nadbudowa   ,  przebudowa  i  rozbudowa   budynku  Liceum  Ogólnokształcącego   w  Lesku   „  .

Wojewoda   Podkarpacki   zobowiązał   się  Beneficjentowi   przekazać  dotację  celową  z  budżetu  państwa   na  dofinansowanie  projektu    wymienionego  pod  pozycją   1 wykazu   stanowiącego  załącznik   do  Uchwały   Zarządu  Województwa   Podkarpackiego   Nr  203/3275/05 z dnia   16.08.2005  roku ,  w  łącznej  kwocie       200.000,00 zł  , co  stanowi    37,5 %     wartości  projektu   , to  jest   nakładów   przewidzianych   do  realizacji   i  sfinansowania w  2005  roku   .

Beneficjent   zobowiązał  się   do  przekazania  na  realizację  projektu     środków   własnych   w łącznej  kwocie   333.728,00 zł   , co stanowi   62,5  %   wartości  projektu   to  jest   nakładów  przewidzianych   do  realizacji  i  sfinansowania   w roku  2005   .

Udział  finansowy środków  pochodzących  z innych  źródeł   podano w łącznej  kwocie  0  zł

Strony   umowy   określiły załączniki  stanowiące  jej   integralną  część     w  numerach        :

A/     nr  1    -  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy  :

1/   wymianę  stolarki    okiennej   i  zewnętrznej  drzwiowej   ,

2/   dobudowa   kotłowni  gazowej   ,

3/   przebudowa   dachu   wraz  z adaptacją   poddasza   ,

4/   przebudowa  instalacji   centralnego  ogrzewania  ,

5/   docieplenie  ścian      poprzez   wykonanie  elewacji  budynku

Zakres  do wykonania  w  2005  roku     pkt. 1 ; 2 i 3  ,  a  po  2005   pkt.   3 i 5  .

Starosta   Leski   w piśmie   znak  OR.0715-32/2/05 z dnia   30.11.2005  roku   skierowanym   do   Urzędu  Marszałkowskiego   zwrócił  się   o   wyrażenie  zgody  na  przesunięcie   kwoty  74.550,56  zł   z wydatków  2006  roku   na  rok  2005   .

Do  umowy   Nr  WFA.11/05   z dnia   31.08.2005  roku  zawarto  pisemny  aneks  Nr  1  /05 w  dniu    31.08.2005  roku   podpisany   przez   Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus   reprezentowanego   przez   Podkarpackiego  Kuratora  Oświaty    Pana  Stanisława   Rusznicę   i   Dyrektora   Wydziału   Finansowo  -  Administracyjnego   Głównego  Księgowego  Panią   Mirosławę  Lewińską   oraz  Beneficjenta    reprezentowanego   przez   Starostę  Pana  Marka  Scelinę  i  Wice starostę  Pana   Stanisława  Szelążka  .

W  omawianym   aneksie  wprowadzono   zmiany    w  załącznikach  do  umowy  Nr WFA.11/05  z dnia  31.08.2005  roku    w niżej  podany  sposób  :

A/   w   harmonogramie  rzeczowo   -  finansowym  podano   :

1/   wymianę   stolarki     okiennej   i  zewnętrznej  drzwiowej   ,

2/  dobudowę  kotłowni   gazowej   ,

3/  zakup materiałów    do  przebudowy   dachu   ,

4/  przebudowę  dachu   wraz z adaptacją  poddasza   ,

5/  przebudowę  instalacji  centralnego ogrzewania   ,

6/  docieplenie  ścian   poprzez   wykonanie   elewacji  budynku

Zakres do  wykonania   w  2005 roku  pkt.  1 ; 2 ; 3 i 5  , a po  2005  roku  pkt.  4 i 6  .

B/ w  planie   finansowym   realizacji  projektu   :

w zł

| Lp | Szczegółowy opis zakresu rzeczowego robót , dostaw , usług wynikający z harmonogramu realizacji inwestycji | Razem 2005 rok | Styczeń marzec 2005 | Kwiecień - czerwiec 2005 | Lipiec - wrzesień 2005 roku | Październik - grudzień 2005 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentacja techniczna : - projekt wewnętrznej instalacji gazowej , - projekt technologii kotłowni gazowej - projekt przebudowy instalacji c.o. - projekt przebudowy zewnętrznej sieci c.o. |  | A/ 0,00 B/ 0,00 | A/ 0,00 B/ 12.505,00 | A/ 0,00 B/ 0,00 | A/ 7.503,00 B/ 0,00 |
|  | A/ środki z budżetu Wojewody | 7.503,00 |
|  | B/ środki własne | 12.505,00 |

| 2 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej : - wymiana okien - 132 szt. /336,6 m kwadratowego - wymiana drzwi zewnętrznych - 5 szt. / 17,2 m kwadratowego Wymiana instalacji c.o. : - wymiana 147 szt. ; 967,0 mb rur stalowych |  | A/ 0,00 B/ 0,00 | A/ 0,00 B/ 0,00 | A/ 0,00 B/ 0,00 | A/ 106.927,99 B/ 178.213,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A/ środki z budżetu Wojewody | 106.927,99 |
|  | B/ środki własne | 178.213,31 |
| 3 | Budynek kotłowni : - kubatura : 90,3 m sześc. , pow. użytkowa 18,6 m kwadratowego Montaż urządzeń kotłowni : kocioł Veissmann 240 KW z palnikiem : 2 pompy Grundfoss st. uzd. Wody , aktywny system bezp. Naczynie przeponowe itp. |  | A/ 0,00 B/ 0,00 | A/ 0,00 B/ 0,00 | A/ 0,00 B/ 0,00 | A/ 57.760,49 B/ 96.267,49 |
|  | A/ środki z budżetu Wojewody | 57.760,49 |  |  |  |  |
|  | B/ środki własne | 96.267,49 |  |  |  |  |
| 4 | Przebudowa dachu : - zakup blachy dachówkowo - podobnej i gąsiorów - 1188 m kwadratowego - zakup części tarcicy i krawędziaków - 20,1 m. sześć. |  | A/ 0,00 B/ 0,00 | A/ 0,00 B/ 0,00 | A/ 0,00 B/ 0,00 | A/ 27.808,52 B/ 46.742,04 |
|  | A/ środki z budżetu Wojewody | 27.808,52 |
|  | B/ środki własne | 46.742,04 |
| Ogółem : - w tym : A/ środki z budżetu Wojewody B/ środki własne | 533.727,84 |
|  | 200.000,00 |
|  | 333.727,84 |

Wartość  kosztorysową   projektu  ustalono  na  kwotę  834.305,81  zł .

Ad. 3  .   Wojewoda   Podkarpacki   decyzją   Nr  90   z dnia  11.10.2005  roku   zwiększył plan  dotacji   w dziale  801  rozdz. 80120   § 6430   o  kwotę   200.000,00 zł z przeznaczeniem   na  realizację  projektu   objętego  Kontraktem  Wojewódzkim   dla  Województwa   Podkarpackiego   na  lata 2005  -  2006   - Nadbudowa   ,  przebudowa   i  rozbudowa   budynku   Liceum   Ogólnokształcącego   w  Lesku   / powyższe  środki   pochodziły  z rezerwy   celowej  cz.  83 , poz.  11 ustawy  budżetowej  na  2005   rok  /.

Powyższe  środki wprowadzono  do  budżetu  Powiatu     na  mocy  uchwały   Nr  XXVII/176/2005  z dnia   21  października  2005  roku     po  stronie  dochodów  w Dz. 801  rozdz. 80120   §  6430    i   wydatków  w  Dz. 801  rozdz. 80120  §  6050  .

Środki  własne  Beneficjenta   na  realizację  projektu   ustalono      w kwocie 500.000,00  zł     Uchwałą   Rady  Powiatu  w  Lesku   Nr   XIX/130/2005   z dnia   22.03.2005  roku  w sprawie   budżetu  powiatu  na  2005  rok    .

Podkarpacki  Urząd   Wojewódzki  w  Rzeszowie  przekazał  środki  finansowe   w  niżej  podany  sposób   :

-  w dniu   23.12.2005  roku   kwotę                                                                     125.439,00  zł

-   w dniu   27.12.2005  roku   kwotę                                                                       74.561,00  zł

Do  kontroli  przedstawiono  pisemny  wniosek   Nr   /  brak /   o wypłatę    dotacji   z budżetu  państwa   na  dofinansowanie   zadania  realizowanego    w ramach  Kontraktu  wojewódzkiego  z podaniem  wnioskowanej  kwoty  dotacji    w wysokości   74.561,00   zł   .

Powyższy  wniosek  wraz z   raportem   rocznym   z  przebiegu   realizacji   Kontraktu   składanym  przez   Beneficjanta z dnia 09.01.2006  roku     oraz   rocznym  rozliczeniem     dotacji  na  inwestycje  oświatową     stanowią  załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu  kontroli   .

Analizę   powyżej  podanych   dokumentów  przedstawiono    w niżej  podany  sposób    :

1/   Rozliczenie    środków   udzielonej   dotacji   i   wkładu   własnego  Beneficjenta   na  podstawie   przedstawionych   faktur      przedstawia   się  następująco   :

w zł

| Wyszczególnienie - numer faktury , wystawca i przedmiot | Kwota | Zapłacono z dnia | Zapłacono ze środków | Inne dokumenty : protokoły , dokumenty przyjęcia na stan majątkowy , pisemne umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dotacji | Własnych |  |
| FV/12/2005 z dnia 23.05.2005 roku wystawiona przez „ENERO„ s.c. Włodzimierz Pietraszek i Ewa Pietraszek za wykonanie prac projektowych pn. „ Przebudowa i rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lesku” zgodnie z umową z dnia 22.12.2004 roku i aneksem z dnia 31.01.2005 roku | 20.008,00 termin płatności 22.06.2005 roku | 20.06.2005 roku |  | 20.008,00 | Umowa o dzieło z dnia 22.12.2004 roku i Aneks Nr 1 z dnia z 31.01.2005 roku . Protokół przekazania projektu budowlanego 23.05.2005 roku |
| F/004604/10/2005 z dnia 28.10.2005 roku wystawiona przez „Pamo Plast „ Sp z.o.o. w Ustrzykach Dolnych za wymianę stolarki okiennej | 117.378,93 termin płatności 30 dni 27.11.2005 roku | 17.11.2005 roku | 117.378,93 |  | Umowa nr 13/05 z dnia 05.09.2005 roku wraz z aneksem na wykonanie robót zamiennych z dnia 26.09.2005 roku . Protokół odbioru robót z dnia 26.10.2005 roku |

| F/005256/11/2005 z dnia 30.11.2005 roku wystawiona przez „ Pamo Plast „Sp. z. o.o. za wymianę stolarki okiennej | 20.272,74 termin płatności 30 dni 30.12.2005 roku | 14.12.2005 roku |  | 20.272,74 | Aneks nr 1 z dnia 26.09.2005 roku do umowy Nr 13/05 na wykonanie robót ziemnych . Protokół konieczności z dnia 19.09.,2005 roku oraz protokół odbioru robót z dnia 30.11.2005 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79/10/2005 z dnia 28.10.2005 roku wystawiona przez „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz za roboty budowlane : przebudowa kotłowni węglowej na gazową wchodzącą w skład zadania inwestycyjnego „ rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lesku | 151.751,29 termin płatności 30 dni | 17.11.2005 roku |  | 151.751,29 | Umowa nr 14/05 z dnia 05.09.2005 roku . Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 28.10.2005 roku . |
| 227/05 z dnia 28.10.2005 roku wystawiona przez PHU „HAWIS” s. c. Targowiska za przebudowę wewnętrznej instalacji c. o. | 119.388,27 termin płatności 27.11.2005 roku | 17.11.2005 roku |  | 119.388,27 | Umowa nr 16 /05 z dnia 26.09.2005 roku . Protokół odbioru robót inwestycyjnych z dnia 28.10.2005 roku |

| 234/05 z dnia 07.11.2005 roku wystawiona przez PHU „ HAWIS” s. c. Targowiska za przebudowę wewnętrznej instalacji c. o. | 23.877,60 termin płatności 07.12.2005 roku | 08.12.2005 roku | 1.570,06 | 22.307,54 | Umowa Nr 16/05 z dnia 26.09.2005 roku . Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 28.10.2005 roku Przekazanie środka trwałego OT 81/05 z dnia 07.11.2005 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35/10/2005 z dnia 31.10.2005 roku wystawiona przez „WIMA „ Projektowanie nadzór inwestorski Wiesław Maślany Sanok za nadzór na zadaniu „ przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku Licem Ogólnokształcącego w Lesku „ Kotłownia - 83.953,28 Wew. instalacja c.o. – 97.859,24 Wartość nadzoru : 181.812,52 netto x 1,5 % - 2.727,18 netto | 3.327,16 termin płatności 14.11.2005 roku | 17.11.2005 roku | 3.327,16 |  | Umowa o dzieło z dnia 01.07.2005 roku |
| 55/10/2005 z dnia 31.10.2005 roku wystawiona przez Projektowanie Nadzór Inwestorski Jerzy Baran Sanok za nadzór robót budowlanych „ rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lesku - przebudowa kotłowni węglowej na gazową . Wartość robót budowlanych 38.985,48 zł x 1,5 % = 584,78 netto | 713,43 termin płatności 14 dni - 14.11.2005 roku | 17.11.2005 roku | 713,43 |  | Umowa o dzieło w sprawie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 01.07.2005 roku |

| 56/10/2005 z dnia 31.10.2005 roku wystawiona przez Projektowanie Nadzór Inwestorski Jerzy Baran Sanok za nadzór robót budowlanych „ Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Lesku - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - wartość robót 96.212,24 zł netto x 1,5 % = 1.443,18 zł | 1.760,68 termin płatności 14 dni - 14.11.2005 roku | 17.11.2005 roku | 1.760,68 |  | Umowa o dzieło o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 01.07.2005 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41/12/2005 z dnia 06.12.2005 roku wystawiona przez „WIMA” Projektowanie Nadzór Inwestorski Wiesław Maślany Sanok za nadzór nad zadaniem „ Przebudowa i nadbudowa LO w Lesku „ Roboty dodatkowe i ziemne 19.571,80 zł x 1,5 % | 358,16 termin płatności / nie podano / | 13.12.2005 roku | 358,16 |  |  |
| 78/12/2005 z dnia 09.12.2005 roku wystawiona przez Projektowanie Nadzór Inwestorski Jerzy Baran za nadzór robót budowlanych „ Przebudowa , nadbudowa LO w Lesku roboty dodatkowe i ziemne . Wartość robót 16.617 zł netto x 1,5 % = 249,25 netto | 304,09 termin płatności 22.12.2005 roku | 14.12.2005 roku | 304,09 |  |  |

| 45/12/2005 z dnia 13.12.2005 roku wystawiona przez „WIMA” Projektowanie Nadzór Inwestorski Wiesław Maślany Sanok za nadzór na zadaniu „ Przebudowa i nadbudowa LO w Lesku „ Wartość robót : 1.447,54 zł - Wartość nadzoru : 1.447,54 zł x 1,5 % - 21,71 zł | 26,49 termin płatności / nie podano / | 15.12.2005 roku | 26,49 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22899/2005 z dnia 21.12.2005 roku wystawiona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „ORLEF” mgr inż. Jerzy Orlef Lesko za dostawę blachy i więźby dachowej | 73.459,12 termin płatności 28.12.2005 roku | 27.12.2005 roku | 73.459,11 |  | Umowa Nr 15/05 z dnia 05.09.2005 roku nie załączono pod fakturę |
| 81/12/2005 z dnia 23.12.2005 roku wystawiona przez Projektowanie Nadzór Inwestorski Jerzy Baran Sanok za nadzór robót „ Rozbudowa , przebudowa , nadbudowa LO w Lesku Wartość robót 60.212,39 zł netto x 1,5 % = 903,19 zł netto | 1.102,89 termin płatności 31.12.2005 roku | 27.12.2005 roku | 1.101,89 |  |  |
| Razem : | 533.727,84 | 200.000,00 | 333.727,84 |

Powyżej  podane  zestawienie  faktur  jest  zgodne   z zestawieniem  wydatków   inwestycyjnych  podanych  w rozliczeniu  rocznym   dotacji   na  inwestycję  oświatową   .

Faktury    posiadały   :

-  dekretowanie   i  zatwierdzanie  do  wypłaty   przez   Kierownika  Jednostki   i  Głównego  księgowego   ,

-  sprawdzenie  pod  względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym   ,

-  opis   wydatku   ,

-   opis   dokonanej  kontroli  wydatku   ,

Pod  faktury  załączano   protokoły  odbioru  wykonanych  robót   ,  umowy z  wykonawcami  i  inne  dokumenty księgowe  .

Nie   zaistniały   płatności z  tytułu  odsetek  od  ewentualnej   nieterminowej   realizacji  płatności  faktur  .

Na  mocy  dokumentu    przyjęcia  środka  trwałego  OT   Nr   70/05   z dnia 31.10.2005  roku    Starostwo  Powiatowe  w  Lesku   dokonało  przekazania  do   Liceum  Ogólnokształcącego  w  Lesku       przebudowanej  kotłowni    w użytkowanie  /  między  innymi   wewnętrznej  instalacji   c.  o.  ,  nadzoru   nad  robotami  /   ,  który  dotyczył   :

| Wyszczególnienie | Kwota | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1/ przebudowy kotłowni węglowej na gazową w Liceum Ogólnokształcącym w Lesku | 151.751,29 |  |
| 2/ przebudowy wewnętrznej instalacji c. o. w budynku LO w Lesku | 119.388,27 |  |
| 3/ Nadzoru nad przebudową , nadbudową LO w Lesku | 3.327,16 |  |
| 4/ Nadzoru robót budowlanych przy „ Rozbudowie , przebudowie i nadbudowie bud. LO w Lesku | 2.474,11 |  |
| Razem : | 276.940,83 |  |
| Dokument podpisali : - z upoważnienia Starosty Kierownik Wydziału Organizacji , Kadr i Nadzoru Pani Barbara Żurawska - Dyrektor LO w Lesku Pan mgr Bernard Baran |

2/  Realizacja  zakresu   rzeczowego  inwestycji   przedstawiała  się  następująco   :

| Termin realizacji | Kwota , z tego : A/ własna B/ z dotacji C/ z innych źródeł | Planowany zakres rzeczowy w harmonogramie rzeczowo - finansowym | Zrealizowany zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- | --- |
| I kwartał 2005 roku | A/ 0,00 B/ 0,00 | - | - |
| II kwartał 2005 roku | A/ 12.505,00 B/ 7.503,00 | Dokumentacja techniczna : projekt wewnętrznej instalacji gazowej projekt technologii kotłowni gazowej projekt przebudowy instalacji c.o. projekt przebudowy zewnętrznej sieci c.o. | Dokumentacja techniczna : - projekt wew.instalacji gazowej - projekt technologii kotłowni gazowej - projekt przebudowy instalacji c.o. projekt przebudowy zewn. Sieci c.o. |

| III kwartał 2005 roku | A/ 0,00 B/ 0,00 | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| IV kwartał 2005 | A/ 178.213,31 B/ 106.927,99 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej : - wymiana okien - 132 szt. / 336,6 m . kwadratowego wymiana drzwi zewnętrznych - 5 szt. / 17,2 m kwadratowego Wymiana instalacji c.o. - wymiana 147 szt ; 967,0 mb rur stalowych | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej : wymiana okien - 132 szt. / 336,6 m. kwadratowego wymiana drzwi zewnętrznych - 5 szt/ 17,2 m kwadratowego Wymiana instalacji c.o. -wymiana 147 szt. ; 967,0 mb rur stalowych |
|  | A/ 96.267,49 B/ 57.760,49 | Budynek kotłowni : - kubatura : 90,2 m sześć. , pow. użytk. 18,6 m kwadratowego Montaż urządzeń kotłowni : - kocioł Viessmann 240 KW z palnikiem , 2 pompy Grundfoss , - st. uzd. Wody , aktywny system bezpieczeństwa , naczynie przepompowe , itp. | Budynek Kotłowni : kubatura : 90,2 m sześć. ; pow. użytkowa 18,6 m kwadratowego Montaż urządzeń kotłowni : kocioł Viessmann 240 KW z palnikiem , 2 pompy Grundfoss -st. uzd. Wody , aktywny system bezpieczeństwa , naczynie przepompowe , itp. |
|  | A/ 46.742,04 B/ 27.808,52 | Przebudowa dachu : zakup blachy dachówkopodobnej i gąsiorów - 1188 metra kwadratowego - zakup części tarcicy i krawędziaków - 20, 1 metra sześciennego | W dniu 21.12.2005 roku spisano komisyjny protokół częściowego odbioru robót „ Przebudowa dachu budynku LO w Lesku „ . W skład komisji weszli przedstawiciele Powiatowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych : Janusz Orłowski Dyrektor LO w Lesku Barnard Baran Członek komisji Robert Pałka i Przedsiębiorstwa Budowlanego „ ORLEF „ w Lesku : Jerzy Orlef Oraz inspektor nadzoru Jerzy Baran |

|  |  |  | W sprawie przechowywania omawianych wynikających z faktury zakupionych materiałów do przebudowy dachu LO w Lesku planowanej na rok 2006 została złożone w dniu 21.12.2005 roku pisemne oświadczenie PB „ Orlef „ w Lesku podpisane przez Jerzego Orlefa , która stanowi wraz z powyższym protokołem załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu kontroli . Dokument OT przyjęcia na stan majątkowy Nr 92/05 z dnia 21.12.2005 roku podpisany z upoważnienia Starosty przez Kierownika Wydziału Organizacji , Kadr i Nadzoru Panią Barbarę Żurawską i Kierownika Wydziału Oświaty , Zdrowia , Kultury , Sportu i Turystyki Panią Agatę Piszko |
| --- | --- | --- | --- |

3/  Planowane  nakłady   inwestycyjne  do  poniesienia  jedynie   z własnych  środków   Beneficjenta     po  roku  2005     300.577,97  zł

Stopień   zaawansowania   realizacji  zadania    w  relacji   wartości   nakładów   od  początku   realizacji   zadania   do wartości  kosztorysowej     wynosi   64 %  .

Udział   dotacji  z   budżetu  państwa   w finansowaniu zadania   według  stanu  na dzień  31.12.2005  roku   wynosi   37,5  %   .

4/  Poniżej  przedstawiono  przeprowadzone  postępowania   przetargowe   :

A/   Przedmiot zamówienia    :   „  Przebudowa   , rozbudowa   i  nadbudowa   budynku  Liceum  Ogólnokształcącego   w  Lesku   , a w szczególności   :

1.  Wymiana   stolarki     okiennej  i  drzwiowej    ,

2.  Wykonanie   budynku   i  technologii  kotłowni   ,

3.  Wymiana  pokryć   i  konstrukcji  dachowych   .

Wartość  zamówienia   ustalono   na  kwotę  520.000,00  zł   ,  co stanowiło w dniu   30.03.2005  roku   równowartość   128.496,59  euro  .

Postępowanie  przeprowadzono   w  trybie  przetargu   nieograniczonego   na  podstawie  art.   39  ustawy   Prawo  zamówień  publicznych  ,  znak  sprawy   342-2-07/05  .

Przedstawione  do  kontroli   dokumenty   przeprowadzonego   postępowania  stanowią   :

| Wyszczególnienie | Opis | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Przedmiar robót |  |  |
| Upoważnienie Nr OR 0114-6/05 z dnia 28.06.2005 wraz z uchwałami Zarządu Powiatu w Lesku Nr 71/198/05 z dnia 23.08.2005 roku oraz Nr 71/199/05 z dnia 23.08.2005 roku , Nr | Zarząd Powiatu w Lesku upoważnił Powiatowy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesku do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu „ Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lesku |  |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z jej sprostowaniem z dnia 16.08.2005 roku znak : AG.342-2-7/05 |  |  |
| Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 143 , poz. 33823 z dnia 12.07.2005 roku | Ustalono kryteria wyboru ofert z podaniem najniższej ceny .Otwarcie ofert ustalono na 26.08.2005 roku | Kontrolującego poinformowano , że ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz że je zamieszczono na stronie internetowej www.starostwolesko.home.pl |
| Informacja znak AG.342-2-7/05 z dnia 16.08.2005 roku udzielona na zapytanie jednego z wykonawców |  |  |
| Druki ZP -11 oświadczenia kierownika zamawiającego , pracownika zamawiającego uczestniczącego w czynnościach udzielenia zamówienia |  | Zarządzenia powołującego komisję przetargową nie przedstawiano |
| Złożone oferty przetargowe |  |  |
| Informacja z sesji otwarcia ofert |  |  |
| Druki ZP - 12 ; 14 ; 18 ; | W druku ZP - 12 podano zbiorcze zestawienie ofert : |  |
|  | Nr 1 - FHU „Trans - Las - Bud „Jan Giefert Średnia Wieś Hoczew na kwotę 250.023,15 zł | Dotycząca wykonania dachu |

|  | Nr 2 - „PAMO – PLAST” w Ustrzykach Dolnych na kwotę 117.378,93 zł | Dotycząca wymiany stolarki okiennej |
| --- | --- | --- |
|  | Nr 3 - „NOVUM „Centrum Techniki Grzewczej w Krośnie na kwotę 151.751,29 zł | Dotycząca kotłowni |
|  | Nr 4 - Przedsiębiorstwa Budowlanego „ORLEF „ w Lesku na kwotę 248.849,84 zł | Dotycząca wykonania dachu |
| Druk ZP – 1 /PN protokół postępowania o udzielenia zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażona w złotych równowartość kwoty 60.000 euro przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.08.2005 roku | W punkcie 14 protokołu dokonano stwierdzenia o wyborze ofert : Nr 2 - „PAMO Plast” Ustrzyki Dolne dotycząca wymiany stolarki okiennej i drzwiowej , Nr 3 - „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej Krosno dotycząca wykonania budynku i technologii kotłowni Nr 4 - PB „ORLEF” w Lesku dotycząca wymiany pokryć i konstrukcji dachowych | Na zadnie 1 i 2 wpłynęło po jednej ofercie komisja zaproponowała wybranie tych ofert gdyż ceny zaproponowane były niższe od cen jakie zamawiający przeznaczył na wykonanie tych dwóch zadań . W przypadku zadanie nr 3 wpłynęły dwie oferty i komisja zaproponowała wybrać ofertę o korzystnej cenie. |
| Zawiadomienie o wyborze oferty znak : 342-2-07/05 z dnia 26.08.2005 roku skierowane do oferentów biorących udział w przeprowadzonym postępowaniu |  |  |
| Zawarte umowy z wykonawcami robót na poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco : A/ Zadanie 1 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Umowę pisemną Nr 13/05 zawarto w dniu 05.09.2005 roku . Zapisy umowy przedstawiały się następująco : |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Uwagi |
| § 1 | Podano zakres robót |  |
| § 3 | Termin realizacji zadania - rozpoczęcie po podpisaniu umowy , a zakończenie w dniu 25.09.2005 roku |  |

| § 4 | Podano wysokość wynagrodzenia na kwotę netto 96.212,24 zł plus podatek VAT 22 % na kwotę 21.166,69 zł |  |
| --- | --- | --- |
| § 5 | Określono wysokość należytego zabezpieczenia umowy w 5 % wartości umownej tj. w kwocie 4.800,00 zł |  |
| § 6 | Określono termin płatności na 30 dni od wystawienia faktury |  |
| § 7 | Nadzór nad robotami powierzono inspektorowi nadzoru Panu Jerzemu Baranowi |  |
| § 9 | Sprecyzowano wysokość kar umownych |  |
| § 12 | Określono , że zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej |  |
| Umowę podpisali : Zamawiający Powiat Leski - Starosta mgr inż. Marek Scelina i Wice starosta mgr inż. Stanisław Szelążek Wykonawca - Prezes Zarządu Józef Pałys i Członek Zarządu Anna Pałys |
| W dniu 26.09.2005 roku zawarto pisemny aneks Nr 1 do umowy zawierający zamienne roboty budowlane na zadaniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej . Na aneksie podpisy złożyły osoby ze strony zamawiającego i wykonawcy jak w umowie pierwotnej. |
| B/ zadanie 2 dotycząc wykonania budynku i technologii kotłowni Umowę pisemną Nr 14/05 zawarto w dniu 05.09.2005 roku Zapisy umowy przedstawiały się następująco : |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Uwagi |
| § 1 | Podano zakres robót |  |
| § 3 | Określono termin rozpoczęcia robót po podpisaniu umowy , a zakończenia ustalono na dzień 15.10.2005 roku |  |
| § 4 | Wynagrodzenie ustalono na kwotę 124.386,30 zł plus 22 % podatek VAT 22 % 27.364,99 zł |  |
| § 5 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalono w 5 % wartości umownej tj. w wysokości 6.200,00 zł |  |
| § 6 | Termin płatności faktury ustalono na 30 dni od wystawienia faktury |  |
| § 7 | Czynności nadzoru wykonują inspektorzy nadzoru : Wiesław Maślany i Jerzy Baran |  |

| § 9 | Podano wysokość kar umownych |  |
| --- | --- | --- |
| § 12 | Podano iż zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej |  |
| Umowę podpisali : Zamawiający - Starostwo Powiatowe w Lesku Starosta mgr inż. Marek Scelina i Wice starosta mgr inż. Stanisław Szelążek Wykonawca - Właściciel firmy inż.; Stanisław Markiewicz |
| C/ zadanie 3 - wymiana pokryć i konstrukcji dachowych Umowę pisemną Nr 15/05 zawarto w dniu 05.09.2005 roku Zapisy umowy przedstawiają się następująco : |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Uwagi |
| § 1 | Temat objęty umową obejmujący swym zakresem roboty ujęte w przedmiarze i kosztorysie ofertowym |  |
| § 3 | Termin rozpoczęcia robót w dniu 03.07.2006 roku , a zakończenia 31.08.2006 roku |  |
| § 4 | Wynagrodzenie wykonawcy według sumy na dzień otwarcia ofert : - przebudowa dachu , wymiana pokrycia - 140.289,31 zł - docieplenie stropu poddasza - 10.969,04 zł - obserwatorium astronomiczne wraz z kopułą - 52.716,93 zł Razem : 203.975,28 zł plus podatek VAT 22 % - 44.874,56 zł |  |
| § 5 | Określono wysokość należytego wykonania umowy ustalono w wysokości 5 % wartości umownej tj. w kwocie 10.000,00 zł |  |
| § 6 | Termin płatności faktur określono na 30 dni od dnia wystawienia faktury |  |
| § 7 | Podano inspektora nadzoru w osobie Pana Jerzego Barana |  |
| § 9 | Podano kary umowne |  |
| § 12 | Określono , że zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności |  |
| Umowę podpisali : Zamawiający Powiat Leski : Starosta mgr inż. Marek Scelina i Wice starosta mgr inż. Stanisław Szelążek Wykonawca : Pan Jerzy Orlef |

Z  osobami pełniącymi  funkcje   inspektorów  nadzoru  zawarto  pisemne  umowy  o dzieło   :

-   z  dnia   01.07.2005  roku  z  Panem   Jerzym  Baranem   z  podaniem  w  §  5  umowy   wynagrodzenia  w   wysokości  1,5 %   od  kwoty   netto  wykonawcy  robót      ,

-  z dnia  01.07.2005 roku   z Panem   Wiesławem  Maślanym   z podaniem  w  § 5  umowy   wynagrodzenia   w wysokości   1,5 %   od  kwoty  netto  wynagrodzenia  wykonawcy   robót  .

B/   Przedmiot zamówienia   :  wymiana   instalacji  centralnego    ogrzewania   w  budynku   Liceum  Ogólnokształcącego   w  Lesku   .

Wartość zamówienia   został  ustalona  na kwotę   93.600,00 zł   co  stanowiło w dniu   15.08.2005  roku   równowartość  kwoty     23.129,39  euro  .

Postępowanie przetargowe ,    ze  względu  na  wysokość  kwoty   przeznaczonej   na  realizację  zamówienia   przeprowadzono w  trybie  przetargu  nieograniczonego   o  wartości   zamówienia   nie  przekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości   kwoty 60.000  euro  działając  na  podstawie  art. 39  ustawy   prawo  zamówień  publicznych  ,  znak  sprawy   342-2-09/05.

Przedstawione  do  kontroli  dokumenty   z przeprowadzonego  postępowania  stanowią  :

| Wyszczególnienie | Opis | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Ogłoszenie o zamówienia z dnia 01.09.2005 roku | Zamieszczone na tablicy zamawiającego z podaniem m. in. kryterium oceny ofert jako cenę : waga - 98 , termin wykonania 2 .Termin otwarcia ofert ustalono na 16.09.2005 roku |  |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 01.09.005 roku zatwierdzona przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych mgr inż. Janusza Orłowskiego |  |  |
| DRUK ZP - 11 oświadczenie w kierownika zamawiającego , pracownika zamawiającego którym kierownik powierzył obowiązki członka lub innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia |  | Zarządzenia powołującego komisję przetargową nie przedstawiano |
| Złożona oferta na kwotę 97.859,24 zł plus podatek VAT 21.529,03 zł = 119.388,27 zł |  |  |

| Informacja z sesji otwarcia ofert |  |  |
| --- | --- | --- |
| Druki ZP 12 ; 14 i 18 | Na druku ZP 18 liczba przyznanych punktów jedynej złożonej ofercie wyniosła 100 |  |
| Druk ZP – 2 /PN,NBO,ZOC protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego | W punkcie 10 protokołu podano wybór oferty nr 1 Firmy Handlowo Usługowej „ HAWIS „ w Miejscu Piastowym , a w uzasadnieniu podano , że była jedyną złożoną , a jej koszt był niższy od kwoty przeznaczonej na realizację zadania przez zamawiającego |  |
| Zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 16.09.2005 roku znak 342-2-08/05 |  |  |
| Z wykonawcą robót wyłonionym w przetargu zawarto pisemną umowę nr 16/05 w dniu 26.09.2005 roku . Zapisy umowy przedstawiają się następująco : |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Uwagi |
| § 1 | Podano zakres robót |  |
| § 3 | Określono termin wykonania robót z rozpoczęciem po dniu podpisania umowy i zakończeniem do dnia 28.10.2005 roku |  |
| § 4 | Podano wysokość wynagrodzenia ustalono na kwotę 97.859,24 zł plus podatek VAT 22 % 21.529,03 zł |  |
| § 5 | Określono wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5 % wartości umownej tj. w kwocie 4.900,00 zł |  |
| § 6 | Podano termin płatności faktury na 30 dni od jej wystawienia |  |
| § 7 | Określono inspektorów nadzoru nad robotami w osobach Pana Wiesława Maślanego i Pana Jerzego Barana |  |
| § 9 | Określono wysokość kar umownych |  |

| § 12 | Podano że zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej |  |
| --- | --- | --- |
| Umowę podpisali : Zamawiający Powiat Leski : Starosta mgr inż. Marek Scelina i Wicestarosta mgr inż. Stanisław Szelążek Wykonawca Firma Handlowo - Usługowa „ HAWIS „ s. c. Współwłaściciel Marian Woźniak W dniu 18.10.2005 roku został sporządzony aneks Nr 1 do umowy pierwotnej Aneksem objęto ustalenia protokołu konieczności z dnia 12.10.2005 roku obejmujące zamienne i dodatkowe roboty budowlane dotyczące omawianego zadania inwestycyjnego . W § 2 ustalono wysokość wynagrodzenia na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości 19.571,80 zł do którego naliczony podatek VAT według 22 % stawki wynosi 4.305,80 zł . Aneks został podpisany przez osoby ze strony zamawiającego i wykonawcy jak podano w umowie pierwotnej. |

Ad. 5 .   Ustalenia  dodatkowe   :

1/  Starostwo  Powiatowe  w  Lesku   przedkładało   do   Urzędu  Marszałkowskiego raporty  kwartalne  , a według  stanu  na  koniec  roku  2005   raport  roczny   z  przebiegu  realizacji  Kontraktu    .

W  podanym  powyżej   raporcie  rocznym z dnia   09.01.2006  roku  stwierdzono   :

| Nazwa działania / projektu | Wskaźniki produktu |
| --- | --- |
|  | P | Px | % | P | Px | % |
| Działanie 1 Dokumentacja techniczna | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Działanie 2 Wymiana stolarki okiennej Wymiana Stolarki drzwiowej zewnętrznej Wymiana instalacji c. o. | szt. szt. 147 szt. | 132 szt. 5 szt. 147 szt. | 100 100 100 | 336,6 m.kw. 17,2 m.kw. 967 mb | 336,6 m .kw. 17,2 m. kw. 967 mb | 100 100 100 |
| Działanie 3 Budynek kotłowni Kocioł Viessmann Pompy Grundfoss | 90,2 m sześć. 1 szt. 2 szt. | 90,2 m sześć. szt. 2 szt. | 100 100 100 | 18,6 m .kw. | 18,6 m. kw. | 100 |

| Działanie 4 Zakup blachodachówki Zakup tarcicy i krawędziaków | 1188 m . kw. 20,1 m .kw. | 1188 m. kw. 20,1 m . kw. | 100 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objaśnienia  :   P -  wartość  wskaźnika  produktu   określona  w kontrakcie

Px – osiągnięta wielkość  w toku  realizacji

% - stopień  realizacji   określonych w  kontrakcie  wskaźników  rzeczowych

Wice starosta   Powiatu  Leskiego   Pan  Stanisław  Szelążek  w raporcie  rocznym  z wykonania  inwestycji  oświatowej    stwierdził     , że  wszystkie   działania  założone  w  projekcie  na  2005 rok   zostały   zrealizowane  w 100  %  . Nadto  dodał  , że w  wyniku   przeprowadzonych   przetargów  koszty  realizacji   planowanych   działań  obniżyły  się  , a w związku z tym  ,  aneksem  nr 1/05  z dnia 16.12.2005  roku  do  umowy  Nr  WFA.11/05 z dnia  31.08.2005 roku  dokonano  rozszerzenia   zakresu   zrealizowanych  działań   o  zakup materiałów  na  przebudowę  dachu  . Także  to  ostatnie zadanie    zostało  zrealizowane  w 100  %  .

2/  Kuratorium  Oświaty  w Rzeszowie     przeprowadziło  kontrolę   wykorzystania   środków  Kontraktu  Wojewódzkiego   na realizację  projektu   objętego  umową  Nr WFA.11/05  z  dnia 31.08.2005  roku  i aneksem z dnia 16.12.2005 roku   pod  nazwą „  Przebudowa  ,  nadbudowa  i  rozbudowa   budynku  Liceum Ogólnokształcącego  w Lesku   spisując protokół  w dniu  21.12.2005   roku     .

W  powyższym  protokole  pozytywnie    zweryfikowano    wniosek   o  dofinansowanie   zadania    stwierdzając  , że  zakres  rzeczowy  zawarty  w  wniosku  jest   zgodny z     harmonogramem  rzeczowo -  finansowym    stanowiącym  załącznik   do  umowy   Nr  WFA 11/05 z dnia 31.08.2005  roku   i aneksu  Nr 1/05   z dnia  16.12.2005  roku  .

3/  Beneficjent   dokonywał   kontroli   dokumentacji   finansowo  -  księgowej  przedstawianej  do  raportów   z realizacji  Kontraktu     , jak   i  wizytacji   prowadzonego  zadania  inwestycyjnego     .

Ad.  6 . Wnioski końcowe  .

Przekazaną   dotacje  z  budżetu  państwa  w roku 2005  w wysokości  200.000,00 zł    objętą umową   Nr  WFA.11/05 z dnia   31.08.2005  roku   o dofinansowanie   środkami  pochodzącymi  z budżetu  państwa   projektu     pod  nazwą „  Nadbudowa  ,  przebudowa  i  rozbudowa  budynku  Liceum  Ogólnokształcącego  w Lesku   „  oraz  aneksem Nr 1/05   z dnia 16.12.2005      wykorzystano zgodnie z  przeznaczeniem    na  kontrolowane  zadanie inwestycyjne  .

W wyniku   kontroli prowadzonej   dokumentacji  finansowo  -  księgowej   ustalono  , że zakres  rzeczowo -  finansowy  omawianego  zadania  inwestycyjnego   wynikający  z  umowy   Nr WFA 11./05    z dnia   31.08.2005   roku   , a następnie   zmieniony   aneksem  Nr1/05  z dnia 16.12.2005  roku  , a  przedstawiony  w  rozliczeniu rocznym  dotacji   na  inwestycję  oświatową     został   zrealizowany  .

Na   naradzie   pokontrolnej   odbytej w dniu  12.01.2006 roku  Starostwie  Powiatowym w Lesku     omówiono   ustalenia  zawarte w protokole  kontroli   .

Uczestnicy  narady  poruszyli w  szczególności   zagadnienia w przedmiocie   :

-    całościowego   prowadzenia  zadania  inwestycyjnego obejmującego    regulowanie

płatności      oraz   jego   dokumentowanie   w postaci   zawieranych  pisemnych  umów,  protokołów  odbioru  wykonanych  robót  ,   sposobu  przyjęcia  na stan  majątkowy   oraz  realizacji  wydatków   w nawiązaniu  do  postanowień  ustawy   Prawo  zamówień  publicznych  .

Integralną część protokołu  stanowią  załączniki   :

Nr  1  -  wniosek  o  wypłatę  dotacji   wraz z  raportem  rocznym z  realizacji  Kontraktu    ,  rozliczenie  roczne  dotacji   oraz  pismo Starostwa   Powiatowego  w  Lesku       Nr  OR.0715-32/12/05  z dnia    30.11.2005  roku  ,

Nr  2  -  protokół  odbioru  częściowego   z dnia  21.12.2005 roku   wraz  z pisemną  informacją z dnia  12.01.2006  roku  .

Starostę   Powiatu   w Lesku  Pana  mgr  inż.  Marka  Scelinę      poinformowano  o przysługujących   mu  uprawnieniach  wynikających  z   zarządzenia  Nr 171/01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10.05.2001 roku  / z późniejszymi  zmianami  /  w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzania kontroli  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie , to  jest  o  prawie  :

1/   zgłoszenia   Wojewodzie   przed  podpisaniem   protokołu w terminie  7  dni   od  daty  jego otrzymania   umotywowanych  zastrzeżeń  ,    co  do ustaleń  zawartych  w  protokole  kontroli  / §  32  zarządzenia   /  ,

2/  zgłoszenia   kontrolującemu   w  ciągu  7  dni  od  otrzymania  protokołu   pisemnych  wyjaśnień  ,  co do  zawartych   ustaleń  z jednoczesnym   podpisaniem  protokołu  / §  33   zarządzenia   /  ,

3/   odmowy  podpisania   protokołu z  jednoczesnym   obowiązkiem   złożenia   Wojewodzie  w ciągu   7 dni   od  otrzymania   protokołu  pisemnych   wyjaśnień             przyczyn  odmowy

/  §  34 zarządzenia   /  .

Zastrzeżenia   i  wyjaśnienia   ,  o  których  mowa w  pkt. 1 i 3  należy   składać  do  Wojewody   Podkarpackiego  .

Protokół   sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .

Protokół   podpisano  ,   po   nie    wniesieniu uwag  ze strony  Starosty   Powiatu  w Lesku  Pana  mgr  inż.  Marka  Sceliny   , Wice starosty   Powiatu w  Lesku  Pana  mgr  inż. Stanisława  Szelążka  oraz  Skarbnika  Powiatu  w  Lesku  Pana  mgr Stanisława  Hutka  .

Dokonano wpisu  w książce kontroli w    Starostwie  Powiatowym w Lesku      pod pozycją  Nr  1 / 2006  .

Lesko   ,  dnia 13.01.2006 roku

Protokół   podpisali  :

Kontrolowani   :  1/  Starosta   mgr  inż. Marek  Scelina

2/  Wice starosta  mgr  inż. Stanisław  Szelążek

3/   Skarbnik  Powiatu  mgr  Stanisław   Hutek

4/   Kierownik  Wydziału  Budżetu  i  Finansów

Starostwa   Powiatowego w  Lesku   Pani  Wanda  Kolarz

Kontrolujący  :      mgr   Piotr  Rajchel

Protokół  osobiście  otrzymałem w dniu  13.01.2006  roku  :

Podpisał   Starosta  mgr  inż. Marek  Scelina