# PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej w dniu 21 czerwca 2005 r. kontroli problemowej 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Kontrolę przeprowadziła:

- Jadwiga Borek – starszy specjalista w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ( upoważnienie Nr 6 wydane przez Wojewodę Podkarpackiego ).

W toku kontroli uczestniczyli oraz udzielali wyjaśnień:

- Pan Jacek Guzik – główny specjalista w Oddziale Dróg i Transportu w Departamencie Geodezji, Transportu i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego,

- Pan Andrzej Szeremeta – główny specjalista w Oddziale Dróg i Transportu w Departamencie Geodezji, Transportu i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego,

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Leszek Deptuła – Marszałek Województwa Podkarpackiego, pełniący tę funkcję od 22 listopada 2002r.

Kontrolą objęto :

- Prawidłowość sporządzenia wniosku o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn: „Inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

- Zgodność realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji budżetowej.

W wyniku kontroli ustalono:

Ad. 1.

Inwestycja pn: „Inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” o planowanej całkowitej wartości kosztorysowej 14 213 000,00 zł. – realizowana była na podstawie art. 11 Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zawartego pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego dnia 29 kwietnia 2004 roku.

Wojewoda Podkarpacki uwzględniając postanowienia Kontraktu zawarł z Samorządem Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez:

- Marszałka Województwa Podkarpackiego – Pana Leszka Deptułę,

umowę wykonawczą do Kontraktu Wojewódzkiego Nr 1/EF z dnia 16 lipca 2004r., 
a następnie Aneksy: Nr 1/04 z dnia 16 września 2004r. i Nr 2/04 z dnia 29 grudnia 2004r. do w/w umowy wykonawczej na dofinansowanie ze środków budżetu państwa powyższego zadania.

W umowie wykonawczej ustalono, że dofinansowanie zadania z budżetu państwa w 2004 roku wyniesie 12 500 000,00 zł co stanowi 100 % wartości zadania ( wartość kosztorysowa zadania do wykonania w 2004r. wynosi 12 500 000,00 zł. ). Udział środków własnych w 2004r wyniesie 0,00 zł.

W Aneksie Nr 2/04 ustalono, że dofinansowanie zadania z budżetu państwa w 2004 roku wyniesie 3 888 600,00 zł. a kwota 8 611 400,00 zł. ujęta została jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r., w którym termin realizacji określono do 30 czerwca 2006r.

Zgodnie z zapisami §5 Umowy wykonawczej Urząd Marszałkowski, za pismem z dnia 06.11.2004r., złożył do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW w Rzeszowie wniosek 
Nr 1 o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania na kwotę 2 000 000 zł. oraz dnia 15.12.2004r.wniosek Nr 2 na kwotę 1 888 600 zł.

Do wniosków załączono kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, następujących dokumentów:

- Faktury VAT wystawione przez wykonawcę robót na łączną kwotę 3 888 600 zł.

- Protokoły zdawczo – odbiorcze będące podstawą do wystawienia faktur.

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi w dniu 16 listopada 2004r. przekazało do Wydziału Finansów i Budżetu polecenie przekazania środków w wysokości 2 000 000 zł. a w dniu 15 grudnia 2004r. na kwotę 1 888600 zł, na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Łącznie w 2004r. zrealizowano płatność w kwocie 3 888 600 zł. tj. pozostałą należność za autobus szynowy zakupiony w 2003r.

Za pismem z dnia 16.06.2005r Urząd Marszałkowski złożył do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW w Rzeszowie wniosek Nr 3 o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania na kwotę 8 611 400 zł. ujętą jako środki niewygasające 
z upływem roku budżetowego 2004.

Do wniosku załączono kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, następujących dokumentów:

1.  Faktury VAT wystawione przez wykonawcę robót na łączną kwotę 9 589 200 zł.

- Protokoły zdawczo – odbiorcze będące podstawą do wystawienia faktur.

W 2005r. realizowana jest płatność za dwa autobusy szynowe zakupione w 2004r. w łącznej kwocie 9 589 200 zł., w tym z budżetu państwa na kwotę 8 611 400 zł. a ze środków Samorządu Województwa na kwotę 977 800 zł.

W trakcie prowadzonej kontroli sprawdzono faktury i załączone do nich protokoły zdawczo - odbiorcze na łączną kwotę 13 477 800 zł. (nakłady poniesione w 2004r. – 2005r.).

Zapłacono faktury na łączną kwotę 3 888 600 zł. (kserokopie przekazania środków jako załącznik 
Nr 1 do niniejszego protokołu).

W trakcie realizacji zadania jak i po jego zakończeniu, nie poniesiono dodatkowych kosztów z tytułu kar i odsetek.

Ad. 2.

Zadanie pn: „Inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” rozpoczęto w 2003r.

Inwestorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą – Kolejowe Zakłady Maszyn „KOLZAM S.A. w Raciborzu, Nr II/2/GJ/77/03 z dnia 28 stycznia 2003r. oraz umowy 
Nr OR.III.0812-67/04 z dnia 21.10.2004r. zawartej z Wykonawcą – Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding z siedzibą w Bydgoszczy.

Wykonawca KOLZAM wybrany został w trybie przetargu negocjacje z zachowaniem konkurencji. Wykonawca PESA Bydgoszcz wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego.

Nakłady poniesione na inwestycję w 2004r. i w 2005r. wynoszą 13 477 800 zł. i są zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym jaki został określony w załączniku Nr 1 do Aneksu Nr 2/04 do umowy wykonawczej.

Zgodnie z protokołami zdawczo - odbiorczymi zadanie zakończono dnia 30.05.2005r.

Zakres rzeczowy całego zadania, to jest zakup trzech autobusów szynowych: jednego w 2003r. 
i dwóch w 2004r. na ogólną kwotę 14 213 000 zł., został zrealizowany w 100 %.

Zakres finansowy zadania to:

1) zapłata z dotacji budżetu państwa części należności za autobus szynowy zakupiony 
     w 2003r. -  735 200 zł. (zrealizowana w 2003r.),

2) zapłata z dotacji budżetu państwa pozostałej należności za autobus szynowy zakupiony
     w 2003r.-  3 888 600 zł. (zrealizowana w 2004r.),

3)  zapłata z dotacji budżetu państwa całej należności za jeden autobus szynowy zakupiony

w 2004r -  4 794 600 zł. (po przekazaniu dotacji),

4) zapłata z dotacji z budżetu państwa części należności za drugi autobus szynowy zakupiony   
w 2004r.-  3 816 800 zł. (po przekazaniu dotacji),

5) zapłata ze środków własnych pozostałej należności za drugi autobus szynowy zakupiony 
     w 2004r.-  977 800 zł. (termin płatności faktur 30 dni).

Autobusy szynowe kursują w relacjach:

- Dębica – Tarnobrzeg – Dębica,

- Horyniec Zdrój – Jarosław - Horyniec Zdrój,

Horyniec Zdrój - Przeworsk - Horyniec Zdrój,

Horyniec Zdrój - Rzeszów ,

- Rzeszów – Jasło – Rzeszów (rozpoczęcie od 01.07.2005r. tj. od terminu obowiązywania       ubezpieczeń AC i NW).

Ad. 3. Przeznaczona dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania 
w kwocie 12 500 000 zł. została w pełni wykorzystana.

Integralną część protokołu stanowi załącznik Nr 1.

Z powyższych ustaleń stwierdzono:

- Kontrolując prawidłowość sporządzenia poszczególnych wniosków o wypłatę dotacji nie stwierdzono nieprawidłowości, jak również opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.

- Kontrola wykonanych zadań potwierdziła zgodność stanu faktycznego ze stanem zafakturowanym przez wykonawcę, jak również wykonanie całego zakresu rzeczowego inwestycji, określonego 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Inwestycja w zakresie planowanego wykonania zrealizowana została w 100 %. Pozostała do zapłaty należność za faktury wystawione w 2005r. (w tym jest kwota 8 611 400 zł. do sfinansowania z dotacji budżetu państwa jako środki niewygasające).

- Przekazana na to zadanie dotacja budżetowa została prawidłowo wykorzystana.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w §32 do §34 Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie oraz w miarę potrzeby o ewentualnych zastrzeżeniach do protokołu.

O wynikach kontroli poinformowano pracownika, na stanowisku którego przeprowadzono kontrolę oraz dokonano wpisu do Książki Kontroli pod poz. 5.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

## Podpisy

Kierownik jednostki kontrolowanej :					Kontrolujący:

Marszałek Województwa					Jadwiga Borek.......

Leszek Deptuła

Osoby uczestniczące w kontroli :

- Jacek Guzik

2.   Andrzej Szeremeta