Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III. 0932/ 92/05

## Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Medyka w dniach od 19.04.2005 r. do 21.04.2005r.

Kontrolę przeprowadziła :

Bożena Barnuś             Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na  podstawie upoważnienia

Nr F.IV.0939/113/05 z dnia 18.04.2005r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego, podpisanego przez Panią mgr Wiesławę  Toczyńską- Kucha , Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów 
i Budżetu PUW w Rzeszowie z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 9  ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach  wspierania rozwoju regionalnego ( Dz.U. Nr 48, poz.550 z późn. zm.)§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 16 marca 2004r. w sprawie  przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz.U.Nr 56 poz.542) oraz  §  17 i 18 zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001r ( z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków budżetowych ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 na zadaniu objętym Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n.:- „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siedliskach”.

Ustalenia wstępne :

1.W okresie objętym kontrolą  Wójtem Gminy Medyka jest Pan Wojciech Kulaszka wybrany        na to stanowisko w wyborach bezposrednich.

2. Skarbnikiem Gminy Medyka jest Pani Zofia Wiśniowska powołana na to stanowisko Uchwałą Nr XVIII/132/96 Rady Gminy Medyka z dnia 15 lipca 1996r.

Protokół  kontroli

Nr  F.III.0932/92/05

W toku kontroli informacji udzielali :

- Pan Wojciech Kulaszka    - Wójt Gminy Medyka

- Pani Zofia Wiśniowska     - Skarbnik Gminy Medyka

- Pan Bogdan Bar                 - Inspektor w Urzędzie Gminy Medyka

Zagadnienia objęte kontrolą :

I        Ustalenia szczegółowe

II       Wybór wykonawcy robót i zawarcie Umowy o roboty budowlane

III      Źródła finansowania i rozliczenie robót

IV      Ustalenia końcowe

# I    Ustalenia szczegółowe

Na realizację zadania pn. „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siedliskach” opracowana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa.

Wykonawcą – projektantem był :

mgr.inż. architekt Stanisław Dziób 37-700 Przemyśl ul. B-pa Glazera  40/82.

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł kwotę ogółem 3000 zł i w całości sfinansowany został z budżetu Gminy.

Decyzją z dnia 31.12.1996r. Kierownik Urzędu Rejonowego w Przemyślu zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na rozbudowę ( pismo znak : UAN – IV – 7351 – M/38/96).

Funkcję inwestora zastępczego na tym zadaniu pełniło Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ INWEST - ROL” sp. z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Klasztorna 1, na podstawie Umowy  Nr 3/95 z dnia 07.10.1995 r.

## II    Wybór wykonawcy robót i zawarcie Umowy o roboty budowlane

- Roboty budowlano – wykończeniowe budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskach.

W dniu 26.07.2004 r. Inwestor zastępczy tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ INWEST –ROL” sp. z o.o. Przemyśl ogłosił przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 Euro na wykonanie robót budowlano – wykończeniowych związanych z budową Szkoły Podstawowej w Siedliskach.

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 232.971,70 zł co stanowi równowartość 57.569.36 Euro na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Do przeprowadzonego postępowania przetargowego sporządzona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona przez Prezesa Zarządu P.P.U „ INWEST – ROL ” sp. z o.o. Przemyśl.

Protokół kontroli

Nr F.III. 0932/92/05

Komisja przetargowa powołana decyzją Prezesa Zarządu z dnia 26.07.2004r. dokonała w dniu 12.08. 2004r. otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty ,  z których komisja przetargowa wybrała ofertę firmy :

- Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „ HOŁYSZKO ” sp. z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Batorego 55A.

Zawiadomienie oferentów o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty nastąpiło w dniu 12.08.2004r. pismem znak : 7/2004.

Zawarcie Umowy o roboty budowlane

W dniu 25.08.2004r. zawarta została Umowa Nr 2/S/2004 o wykonanie robót budowlano – wykończeniowych pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym  „ INWEST – ROL ” sp. z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Klasztorna 1 zwanym „ Zamawiającym” przy udziale Inwestora Bezpośredniego tj. Urzędu Gminy Medyka a Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlanym „ HOŁYSZKO ” sp. z o.o Przemyśl ul. Batorego 55 A zwanym „ Wykonawcą”.

W § 3 Umowy ustalono :

- termin rozpoczęcia robót na dzień wprowadzenia się na teren robót

- termin zakończenia – roboty zostaną wykonane w ciągu 3 miesięcy od daty wprowadzenia się na teren robót tj. do 30.11.2004r.

w § 14 Umowy ustalono :

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w kwocie 268.727,84 zł (brutto ) ustalone na podstawie kosztorysów nakładczych ( ofertowych )

w § 16 Umowy ustalono :

- fakturowanie robót w formie faktur częściowych ( przejściowych ) odbywać się będzie po zakończeniu etapów robót wyszczególnionych w harmonogramie oraz w formie faktury końcowej po dokonaniu końcowego odbioru robót.

W § 17 Umowy ustalono :

- termin płatności faktur

Inwestor Bezpośredni dokona zapłaty należności wynikających z faktur w terminie 30 dni licząc od daty ich odbioru.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Protokół kontroli

Nr F.III. 0932/92/05

Wykonawca tytułem należnego wykonania przedmiotu Umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia brutto w dniu 25.08.2004r. w formie gwarancji ubezpieczeniowej ( 13.436 zł ).

- Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Siedliskach.

W dniu 08.11.2004 r. Wójt Gminy Medyka ogłosił przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 Euro na dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Siedliskach.

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 164.090,70 zł co stanowi równowartość 40.548,26 Euro. Ustalenie wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 25 listopada 2004 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym przetarg został unieważniony.

Wyżej wymienione zadanie finansowane miało być z dotacji budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego.

Obawiając się, że przetarg może nie wyłonić dostawców lub procedura przetargowa spowoduje przesunięcie terminu wykonania zadania, a przyznana dotacja w kwocie 100.000 zł może zostać niewykorzystana w 2004 roku Wójt Gminy Medyka w dniu 04.11.2004 r. pismem znak: Fn 3364/80/2004 zwrócił się z prośbą do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie o ujęcie w wykazie tytułów niewygasających z upływem roku budżetowego kwoty 100.000 zł (zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siedliskach”).

Zadanie zostało ujęte w wykazie planowanych wydatków, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – Nr zadania 323 – termin realizacji 31.03.2005 r. – (Dz. U. Nr 266, poz. 2645 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.12.2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W dniu 24 grudnia 2004 r. został ponownie ogłoszony przez Wójta Gminy przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia.

Ogłoszony przetarg ponownie nie został rozstrzygnięty, z uwagi na to, że we wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z tym Wójt Gminy Medyka korzystając z zapisów art. 67 ust. 1 pkt  4 z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) udzielił zamówienia z wolnej ręki – Fabryce Pomocy Naukowych w Nysie.

Kserokopia pisma nr Fn 3364/80/2004 z dnia 04.11.2004 roku wraz z wyjaśnieniami Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

Protokół kontroli

Nr F.III. 0932/92/05

#### Zawarcie umowy o dostawę

W dniu 8 lutego 2005 roku zawarta została umowa Nr 1/S/2005 pomiędzy Gminą Medyka zwaną „Zamawiającym” a Fabryką Pomocy Naukowych Sp. z o.o. 48-300 Nysa ul. Słowiańska 7 zwaną „Dostawcą” – przedmiotem której była dostawa wyposażenia 
i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Siedliskach.

W § 3 Umowy ustalono:

- termin realizacji zadania do dnia 10 i 15 marca 2005 r.

W § 7 Umowy ustalono:

- w pkt 1

wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy w wysokości 195.000 zł ogółem (brutto)

- w pkt 3

termin zapłaty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

##### III   Źródła finansowania i rozliczenie robót

Finansowanie inwestycji pn. „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siedliskach”

prowadzone było w 2004 roku i I kwartale 2005 roku z następujących źródeł :

- środki własne budżetu Gminy       -   293.652,28 zł

- środki budżetu państwa  	    -   100.000,00 zł

RAZEM     393.652,28 zł

Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie :

- Uchwały Nr XIV/2/04 Rady Gminy w Medyce z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok

- Uchwały Nr XVIII/27/04 Rady Gminy w Medyce z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy na 2004 rok

- Uchwały Nr XXI/1/05 Rady Gminy w Medyce z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok

Wprowadzenie do budżetu Gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa

ustalonej na podstawie Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA. 73/04 z dnia 27.10.2004 r. nastąpiło na podstawie :

Protokół kontroli

Nr F.III. 0932/92/05

w 2004 r.

- decyzji Nr 79 z dnia 28.10.2004 r. na kwotę 100.000 zł dział 801, rozdział 80101 ,

§ 6330 ( zawiadomienie o zmianach w planie pismo znak : F. VI. 3011/1/76/04

z dnia 28.10.2004 r. )

w 2005 r. ( I kwartał )

- decyzji Nr 1 z dnia 04.01.2005 r. na kwotę 100.000 zł. dział 801 , rozdział 80101

§ 6330 ( zawiadomienie o ustaleniu planu wydatków , które w 2004 roku nie wygasają z     upływem roku budżetowego ).

Przed dokonaniem zmian w budżecie Gminy w dniu 25.X.2004 r. zawarta została Umowa Wstępna Nr I – 2 –A/76 na realizację zadania pn. „ Rozbudowa Szkoły  Podstawowej w Siedliskach ”  pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem  Gminy Medyka w ramach priorytetu nr 1 „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie ” ; działania nr 1.2. „ Restrukturyzacja i modernizowanie bazy oświatowo wychowawczej szkolnictwa wyższego, turystyczno - sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej”.

W zawartej Umowie ustalono :

- Podmiot uprawniony zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w 2004 r. o    wartości    275.000 zł.

Do w/w Umowy w dniu 21.12.2004 r. sporządzono Aneks Nr 1 , którym wprowadzono zmiany w zakresie rzeczowym zadania i wydatkowaniu środków finansowych polegające na przesunięciu  zakresu rzeczowego zadania tj. dostawę pierwszego wyposażenia  i pomocy dydaktycznych z roku 2004 na rok 2005 – I kwartał.

W dniu 27.10.2004 roku zawarta została Umowa Wykonawcza do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.73/04 o dofinansowanie  środkami pochodzącymi  z budżetu państwa zadania pn. „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siedliskach ”.

W § 1 Umowy ustalono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 100.000 zł co stanowi 26,7 % wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

W § 2  Umowy Samorząd Gminy zobowiązał się do przekazania środków własnych w łącznej kwocie 275.000 zł co stanowi 73,3 % wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku  2004.

Do w/w Umowy w dniu 22.12.2004 r. sporządzono Aneks Nr 1/04, którym wprowadzono zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji zadania oraz w planie finansowym realizacji zadania polegające na przesunięciu terminu realizacji zakresu rzeczowego zadania tj. dostawę pierwszego wyposażenia i pomocy dydaktycznych z roku 2004 na rok 2005 – I kwartał.

Protokół kontroli

Nr F.III. 0932/92/05

Przekazanie środków na rachunek Urzędu Gminy w Medyce nastąpiło poleceniem przelewu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w dniu :

-22.03.2005 r.  – 100.000 zł

po uprzednim złożeniu wniosku Nr 1 o wypłatę dotacji do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 17.03.2005 roku. Do wniosku dołączono kserokopie zrealizowanych faktur.

Wykonawstwo robót :

Obsługa finansowo – księgowa inwestycji prowadzona jest przez Urząd Gminy Medyka.

Finansowanie inwestycji prowadzone było z rachunku bieżącego w zakresie wydatków inwestycyjnych Gminy.

W 2004 roku i I kwartale 2005 roku na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót , który  ujęty i rozliczony został w fakturach wg. poniższego zestawienia :

| L.p. | Nr faktury z dnia | Wystawca faktury | Kwota faktury ogółem | Zapłata ze środków własnych | Zapłata z dotacji | Data zapłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | 13/UB/2004 z 17.09.2004. 08.10.2004. polec. przelewu 155/04 z 18.09.2004. 18/UB/04 z 12.10.2004. 172/2004 z 13.10.2004. 7065/2004 z 10.11.2004. 09/2004 z 19.10.2004. Dec.689/SAZ z 03.11.2004. 25/UB/20 z 17.11.2004. 188/2004 z 22.11.2004. Um.1/S/2004 z 02.02.2004. 8139/04 z 30.12.2004. 31/UB/04 z 10.12.2004. 441/04 z 08.12.2004. 216/04 z 14.12.2004. Dec. 777/SAZ z 16.12.2004. F-ra 0G/12/03 z 10.03.2005. | PUB „Hołyszko” Przemyśl Bank Spółdzielczy Medyka PPU „INWEST- ROL” Przemyśl PUB „Hołyszko” Przemyśl PPU „INWEST- ROL” Przemyśl Agencja Promoc. „KOMFORT- MARKET” Rzeszów Anna Sudoł Jarosław Państwowy Inspektor Sanitarny, Przemyśl PUB „Hołyszko” Przemyśl PPU „INWEST- ROL” Przemyśl SWEKLEJ MARIAN Przemyśl Agencja Promoc. „KOMFORT- MARKET” Rzeszów ROK 2004 PUB „Hołyszko” Przemyśl Usł. Z-d. Tech. Pożar. „OGNIK” Przemyśl PPU „INWEST- ROL” Przemyśl Państwowy Inspektor Sanitarny, Przemyśl Fabryka Pomocy Naukowych Nysa | 80.520 2 2.254,56 85.400 2.391,20 239,12 2.806 62 75.640 2.117,92 299,90 239,12 251.971,82 27.167,84 1.827,93 760,69 124 111.800 | 80.520 2 2.254,56 85.400 2.391,20 239,12 2.806 62 75.640 2.117,92 299,90 239,12 251.971,82 27.167,84 1.827,93 760,69 124 11.800 | 100.000 | 07.10.2004. 08.10.2004. 07.10.2004. 03.11.2004. 03.11.2004. 15.11.2004. 15.11.2004. 26.11.2004. 09.12.2004. 09.12.2004. 30.11.2004. 31.12.2004. 17.01.2005. 17.01.2005. 17.01.2005. 17.01.2005. 24.03.2005. |
| X | X | OGÓŁEM | 393.652,28 | 293.652,28 | 100.000 | X |

Powyższe zestawienie zrealizowanych faktur wykazuje, że zapłata faktur na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siedliskach” w roku 2004 wyniosła kwotę 251.971,82 zł, natomiast w roku 2005 – I kwartale kwotę 29.880,46 zł.

Protokół kontroli

Nr F.III. 0932/92/05

Zapłata faktur w roku 2005 – I kwartale dotycząca środków własnych nastąpiła na podstawie podjętej Uchwały Nr XX/44/04 z dnia 28.12.2004 r. Rady Gminy w Medyce w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane  planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

W Uchwale tej ustalono na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Siedliskach kwotę 30.000 zł z terminem realizacji 31.03.2005 r.

Uchwała Rady Gminy w Medyce oraz wyjaśnienie w sprawie przekazania na realizację rozbudowy Szkoły w Siedliskach kwoty 275.000 stanowi załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

Za dostawę pierwszego wyposażenia i pomocy dydaktycznych w 2005 roku – I kwartale zapłacono ogółem 111.800 zł, z tego:

- środki budżetu państwa – 100.000 zł

- środki własne 		     – 11.800 zł

Wartość wykonanych robót w 2004 r. i I kwartale  2005 roku wyniosła kwotę ogółem 393.652,28 zł, z tego zapłacono:

- środki własne Gminy – 293.652,28 zł tj. 74,6 % robót wykonanych ogółem objętych
                                                                                 rozliczeniem

- środki budżetu państwa – 100.000 zł tj. 25,4 % robót wykonanych ogółem objętych
                                                                                 rozliczeniem

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur w odniesieniu do środków własnych gminy oraz  środków pochodzących  z dotacji budżetu państwa wskazuje, że zachowane zostały warunki wynikające z Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.73/04 z dnia 27.10.2004 r. (§1 i 2 Umowy).

Zestawienie zrealizowanych faktur za 2004 r. i I kwartał 2005 r. 
z wyszczególnieniem numeru faktury, daty wystawienia, wystawcy faktury, daty zapłaty oraz podziału na środki własne, dotację budżetową przedstawia załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

W dniu 09.12.2004 r. dokonano odbioru końcowego robót na obiekcie – „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siedliskach”. Kserokopia protokołu odbioru końcowego zadania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

W dniu 10.03.2005 r. spisano protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Siedliskach. Kserokopia protokołu stanowi załącznik Nr 5 do protokołu kontroli.

W dniu 25.01.2005 r. Wójt Gminy Medyka przesłał do Zarządu Województwa raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu.

Protokół kontroli

Nr F.III. 0932/92/05

W efektach rzeczowych wykazano:

- powierzchnia użytkowa 	  897,60 m2

- kubatura 			4155,10 m3

- pomieszczenia do nauki 	      3

- inne pomieszczenia 		      9

###### IV. Ustalenia końcowe

- Przyznane środki budżetowe państwa wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem i terminem określonym 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266 poz. 2645).

- Faktury sprawdzane były pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzane do wypłaty.

Kontrolująca poinformowała Pana Wójta Gminy Medyka o przysługującym na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001 r. (z późn. zm.) 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu, w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole (§ 32 Zarządzenia)

- zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 Zarządzenia)

- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przedstawiono w Jednostce Kontrolowanej.

Protokół kontroli

Nr F.III. 0932/92/05

Integralną część protokołu stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 5.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją   1/2005.

Podpisy

Kontrolującego							Kontrolowanych

Bożena Barnuś                                                                  Wojciech Kulaszka

Starszy Inspektor                                                                   Wójt Gminy

Zofia  Wiśniowska

Skarbnik Gminy

Medyka, dnia 21.04.2005 r.

Protokół kontroli

Nr F.III. 0932/92/05