### Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

# F.III. 0932/29/05

# PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 24, 25, 26 i 27 stycznia 2005 r. w Urzędzie Gminy w Korczynie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004.

Kontrolę przeprowadził:

- Andrzej Gierucki - Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia z dnia 11 stycznia 2005 r. znak: F.IV.0939/35/05 wystawionego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu – Panią Wiesławę Toczyńską – Kuchę.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni”.

Podstawa prawna kontroli:

Art. 13 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz. U. Nr 56, poz. 542) oraz § 17 i 18 Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Wyjaśnień udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Pan Jan Jagieło  			- Skarbnik Gminy Korczyna,

- Pan Janusz Pojnar			- Z-ca Wójta Gminy Korczyna,

- Pani Anna Winiarska		- Inspektor w Urzędzie Gminy w Korczynie,

- Pani Bogusława Gargasz		- Inspektor w Urzędzie Gminy w Korczynie.

Ustalenia wstępne.

Wójtem Gminy Korczyna jest Pan Jan Zych. Skarbnikiem Gminy Korczyna jest Pan Jan Jagieło.

Na podstawie przedłożonych dokumentów w Urzędzie Gminy w Korczynie ustalono:

Ustalenia szczegółowe.

Wójt Gminy Korczyna wystąpił w dniu 22 czerwca 2004 roku do Urzędu Marszałkowskiego 
w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie dotacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004.

Przedmiotem dofinansowania była realizacja zadania pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Iskrzyni II etap” w ramach działania 2. - „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej”.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane od 2001 roku. Wartość kosztorysowa zadania została określona we wniosku na kwotę 1.149.204 zł. Efektem końcowym zadania jest oddanie do użytkowania 7 sal lekcyjnych, sanitariaty, pomieszczenie biblioteki, pokój nauczycieli, szatnie, pomieszczenie stołówki szkolnej, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego, 
2 korytarze + klatka schodowa.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Korczyna. Na przedmiotowe zadanie inwestor posiada pozwolenie na budowę w  wydane w formie decyzji administracyjnej nr: NB II-II. 7351-4/C/1/94 z dnia 17 marca 1995 r. wydanej z upoważnienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Krośnie.

W związku z realizacją zadania pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Iskrzyni” dniu 25 października 2004 r. została podpisana umowa wstępna nr I-2-A/83 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Leszka Deptułę i Gminą Korczyna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Korczyna – Jana Zycha.

Na mocy powyższej umowy Gmina Korczyna zobowiązała się do realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zadania pn: Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni. Gmina zobowiązała się wnieść wkład własny w 2004 roku o wartości 46.808 zł. Szczegóły finansowania zadania miała określić umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podmiotem Uprawnionym.

W dniu 29 października 2004 r. została podpisana umowa wykonawcza 
Nr WFA.76/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni” realizowanego w ramach priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej 
w Regionie” - działania 2 „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej”, ujętego w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego dnia 29 kwietnia 2004 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Stanisława Rusznicę – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a Samorządem Gminy Korczyna.

W wyżej wymienionej umowie określono, że Wojewoda przekaże Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania będącego treścią niniejszej umowy w łącznej kwocie 100.000 zł, co stanowi 68,1 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004

.

Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych 
w łącznej kwocie 46.808 zł, co stanowi 31,9 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

Innych źródeł finansowania w 2004 roku umowa nie przewidywała.

Do powyższej umowy zostały dołączone jako załączniki:

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

- plan finansowy zadania,

- zaakceptowany program inwestycji, zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji 
w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

Dane dotyczące realizacji zadania zawarte w załącznikach do umowy o dotację przedstawiały się następująco:

Planowany termin realizacji zadania został określony w sposób następujący: rozpoczęcie 
2001 r., zakończenie 2005 r. Wartość kosztorysowa zadania określona została na kwotę 1.149.204 zł.

Zakres rzeczowy całego zadania to: 7 sal lekcyjnych, sanitariaty, pomieszczenie biblioteki, pokój nauczycieli, szatnie, pomieszczenie stołówki szkolnej, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego, 2 korytarze + klatka schodowa (wykonanie instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej wewnętrznej z montażem sprzętu, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie, wykonanie posadzek, izolacje cieplne, drzwi wewnętrzne – zakup i montaż).

Do końca 2003 roku wykonano następujący zakres rzeczowy: stan surowy zamknięty.

Wartość poniesionych nakładów do końca 2003 roku wyniosła 912.368,00 zł. Nakłady te 
w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Korczyna.

Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2004 roku obejmował: oddanie do użytkowania 5 sal lekcyjnych, szatnię, część korytarzy, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego, 
2 sanitariaty.

Nakłady przewidziane do realizacji w 2004 roku dotyczące w/w zakresu rzeczowego określone zostały na kwotę 146.808 zł, co miało zostać sfinansowane z następujących źródeł:

- 100.000 zł 	- dotacja budżetu państwa,

- 46.808 zł 	- środki własne Gminy Korczyna.

Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2005 roku to: oddanie do użytkowania 2 sal lekcyjnych, część korytarzy + klatka schodowa, pokój nauczycielski, pomieszczenia stołówki szkolnej.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 79 z dnia 28 października 2004 r. zwiększył plan dotacji w dziale 801, w rozdziale 80101 § 6330 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 –Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni, /zawiadomienie 
z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 28 października 2004r. znak: F.VI.. 3011/1/76/04/.

Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok.

Wójt Gminy Korczyna wystąpił do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 23 grudnia 2004 r. z wnioskiem Nr WFA 76/04 o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni” w kwocie 100.000 zł.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał przelewem w dniu 28 grudnia 2004 r. kwotę dotacji w wysokości 100.000 zł na r-k podstawowy Gminy Korczyna.

W 2004 roku Gmina Korczyna zawarła następujące umowy przy realizacji zadania pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni”:

- Umowa wykonania robót budowlano – posadzkarskich nr 5/07/2004 zawarta w dniu 
1 lipca 2004 r. w Krośnie, pomiędzy Wójtem Gminy Korczyna – Janem Zychem, 
a „AL.-MAR” Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Pużaka 49, reprezentowana przez Piotra Oszajca – Prezesa Zarządu. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie robót polegających na zamontowaniu wykładziny Specjal Plus w budynku Szkoły Podstawowej w Iskrzyni. Roboty określone w niniejszej umowie miały być wykonane do dnia 23 lipca 2004 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony określiły na kwotę 4.590,00 zł (netto) + podatek VAT. Wykonawca wystawił w dniu 28 lipca 2004r. fakturę VAT nr 111/2004 za montaż wykładziny Specjal Plus na kwotę brutto 5.599,80 zł (4.590,00 zł netto). Gmina Korczyna dokonała zapłaty za w/w fakturę przelewem w dniu 15 września 2004 r. Protokół odbioru wykonanych robót był podłączony do faktury w którym Inspektor Nadzoru Pan Andrzej Wójcik stwierdził wykonanie montażu wykładziny w salach lekcyjnych.

- Umowa zawarta dniu 4 maja 2004 r. w Korczynie pomiędzy Wójtem Gminy Korczyna, a Firmą Projektowo Budowlaną „EXPOL” Węglówka 151 reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wójcika na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlano – montażowymi i elektrycznymi prowadzonymi przez Gminę Korczyna. Umowa została zawarta na okres od 4 maja do 31 grudnia 2004 r. Wynagrodzenie za wykonywane czynności określone w umowie ustalono na 0,98 % (brutto) wartości netto kosztów poniesionych na realizowanych zadaniach. Wykonawca wybrany 
w drodze przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR. Protokół z postępowania przetargowego z dnia 29 kwietnia 2004 r.

- Umowa zawarta w dniu 23 listopada 2004 r. pomiędzy Gminą Korczyna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Korczyna Pana Jana Zycha, a Zakładem Usługowo – Handlowym „RUR-BUD” Adam Szurlej, 38-112 Lutcza 152. Przedmiotem umowy było wykonanie zadania pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Iskrzyni – etap II”. Termin realizacji zadania określono na: rozpoczęcie 24 listopada, zakończenie 31 grudnia 2004 r.  Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia strony określiły na kwotę 115.522,24 zł (brutto). Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR. Komisja Przetargowa do przeprowadzenia przetargów 
w Urzędzie Gminy w Korczynie powołana zarządzeniem Wójta Gminy Korczyna 
Nr 113/03 z dnia 17 listopada 2003 r. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia z dnia 19 października 2004 r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych: 3 sal lekcyjnych, korytarza, gabinetu pomocy naukowej, magazynu sprzętu i 2 sanitariatów. Termin składania ofert określono do dnia 8 listopada 2004 r. Wartość zamówienia wynikająca z kosztorysu inwestorskiego została określona na kwotę 117.364,00 zł. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 8 listopada 2004 r. Wpłynęły 3 ważne oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Zakład Usługowo – Handlowym „RUR-BUD” Adam Szurlej, 38-112 Lutcza 152 z którym podpisano w/w umowę na roboty budowlane. Wykonawca wystawił w dniu 21 grudnia 2004 r. fakturę VAT nr 85/0/2004 na roboty budowlane Szkoła w Iskrzni na kwotę 115.522,24 zł (brutto). Urząd Gminy w Korczynie dokonał zapłaty za fakturę dwoma przelewami: 
15.522,24 zł przelew z dnia 22 grudnia 2004 r., 100.000,00 zł przelew z dnia 30 grudnia 2004 r. Do faktury dołączony był protokół odbioru wykonanych robót 
z dnia 20 grudnia 2004 r. podpisany przez Inspektora Nadzoru Pana Andrzej Wójcika stwierdzający wykonanie robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych.

Za okres 2004 r. przedstawiono kontrolującemu następujące faktury dotyczące realizacji zadania p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Iskrzyni”, których zestawienie obrazuje poniższa tabela:

| L.p. | Nr faktury | Wystawca faktury | Kwota na fakturze | Kwota zapłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nr 400038/DOM | KLEBERG-HURTOWNIA CHEMICZNA KROSNO | 156,78 | 156,78 |
| 2. | Nr 9/01/04 | FIRMA METALMONT s.c. KORCZYNA | 67,63 | 67,63 |
| 3. | Nr 49/04/04 | FIRMA METALMONT s.c. KORCZYNA | 248,02 | 248,02 |
| 4. | Nr 10208/02/04 | ELMAT sp. z o.o. KROSNO | 1.342,45 | 1.342,45 |
| 5. | Nr 110/04 | BLISTER sp. jawna KROSNO | 181,90 | 181,90 |
| 6. | Nr 136/04 | AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA WITOLD GONET KORCZYNA | 1.295,22 | 1.295,22 |
| 7. | Nr 00914/04 | SKLEP WIELOBRANŻOWY s.c. JANINA PĘCAK KROSNO | 3.654,50 | 3.654,50 |
| 8. | Nr 38/03/04 | FIRMA METALMONT s.c. KORCZYNA | 336,60 | 336,60 |
| 9. | Nr 10407/04/04 | ELMAT sp. z o.o. KROSNO | 777,98 | 777,98 |
| 10. | Nr 692/04 | AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA WITOLD GONET KORCZYNA | 1.589,53 | 1.589,53 |
| 11. | Nr 527/04 | AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA WITOLD GONET KORCZYNA | 1.453,27 | 1.453,27 |
| 12. | Nr 817/04 | AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA WITOLD GONET KORCZYNA | 406,79 | 406,79 |
| 13. | Nr 1275/04 | AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA WITOLD GONET KORCZYNA | 1.487,51 | 1.487,51 |
| 14. | Nr 48/05/04 | FIRMA METALMONT s.c. KORCZYNA | 586,87 | 586,87 |
| 15. | Nr 1311/04 | AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA WITOLD GONET KORCZYNA | 530,02 | 530,02 |
| 16. | Nr 18/06/04 | FIRMA METALMONT s.c. KORCZYNA | 4.792,03 | 4.792,03 |
| 17. | Nr F402025 | KLEBERG-HURTOWNIA CHEMICZNA KROSNO | 63,60 | 63,60 |
| 18. | Nr 51/06/04 | FIRMA METALMONT s.c. KORCZYNA | 3.748,07 | 3.748,07 |
| 19. | Nr 10894/07/04 | ELMAT sp. z o.o. KROSNO | 200,98 | 200,98 |
| 20. | Nr 10923/07/04 | ELMAT sp. z o.o. KROSNO | 131,82 | 131,82 |
| 21. | Nr 14/04 | ZAKŁAD STOLARSKI WŁADYSŁAW OKONIEWSKI KORCZYNA | 3.519,70 | 3.519,70 |
| 22. | Nr 111/2004 | AL.-MAR sp. z o.o. KROSNO | 5.599,80 | 5.599,80 |
| 23. | Nr 45/07/04 | FIRMA METALMONT s.c. KORCZYNA | 2.161,57 | 2.161,57 |
| 24. | Nr 03389/04 | SKLEP WIELOBRANŻOWY s.c. JANINA PĘCAK KROSNO | 1.544,55 | 1.544,55 |
| 25. | Nr 38/08/04 | USŁUGI BUDOWLANE MARTA MALIK KORCZYNA | 1.342,00 | 1.342,00 |
| 26. | Nr 01146/04 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „BEZPIECZNY DOM’ MARZENA TUREK KROSNO | 22,50 | 22,50 |
| 27. | Nr PSNZ.46.20-27/04 | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY KROSNO | 21,25 | 21,25 |
| 28. | Nr 31/08/04 | ZAKŁAD INSTALATORSTWA I POMIARÓW RYSZARD KASPRZYK KOMBORNIA | 100,00 | 100,00 |
| 29. | Nr 11130/08/04 | ELMAT sp. z o.o. KROSNO | 478,20 | 478,20 |
| 30. | Nr 251/F | TERENOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 1 KROSNO | 146,40 | 146,40 |
| 31. | Nr 25/09/04 | FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA „EXPOL” WĘGLÓWKA | 54,90 | 54,90 |
| 32. | Nr 6471/2004 | AGENCJA PROMOCYJNA KOMFORT MARKET RZESZÓW | 179,34 | 179,34 |
| 33. | Nr 85/0/2004 | ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY „RUR-BUD” LUTCZA | 115.522,24 | 115.522,24 |
| 34. | Nr 39/XII/2004 | USŁUGI TECHNICZNO ORGANIZACYJNE BUDOWNICTWA WĘGLÓWKA | 1.132,00 | 1.132,00 |
| RAZEM: | 154.876,02 | 154.876,02 |

Faktury dotyczące zadania w 2004 roku były opisywane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym. Do faktur dołączone były również protokoły odbioru wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Jak wynika z powyższego zestawienia, nakłady poniesione w 2004 r. na realizację zadania p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni” wyniosły 154.876,02 zł.

Nakłady te zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 100.000,00 zł 	-	 dotacja Wojewody,

- 54.876,02 zł	-	 środki Gminy Korczyna.

Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2004 r. wynikające z § 5 pkt 7 umowy wykonawczej Nr WFA.76/04 z dnia 29 października 2004 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Iskrzyni” realizowanego w ramach priorytetu 1 „Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w Regionie” – zostało przekazane przez Wójta Gminy Korczyna do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 14 stycznia 
2005 r. /załącznik nr 1 do protokołu kontroli/.

Raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu zostało przekazane przez Wójta Gminy Korczyna do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie - pismo z dnia 14 stycznia 2005 r. /załącznik nr 2 do protokołu kontroli/.

Wnioski końcowe:

Z przedłożonych dokumentów wynika, że dotacja Wojewody Podkarpackiego 
w wysokości 100.000 zł w roku 2004 na zadanie p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Iskrzyni” została wykorzystana w całości i zgodnie 
z przeznaczeniem.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki nr: 1 i 2 stanowią integralną część protokołu.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w Zarządzeniu Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie wraz z późn. zm., tj:

- prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych 
w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 32),

- złożenie kontrolującemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych, i jednocześnie podpisanie protokołu kontroli (§ 33),

- odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy (§ 34).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 1/2005.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Korczyna, dnia 27 stycznia 2005 r.

##### Podpisy:

Kontrolujący:						Kontrolowani:

............................					    	    Jan Zych

- Andrzej Gierucki						1. Wójt Gminy Korczyna

Jan Jagieło

2. Skarbnik Gminy Korczyna

Protokół osobiście otrzymałem dnia 27 stycznia 2005 r.