Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/32/05

Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Wiązownica w dniach od 26.01.2005r do 28.01.2005r.

Kontrolę przeprowadziła:

Bożena Barnaś

- 	Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie upoważnienia Nr: F.IV.0939/40/05 z dnia 24.01.2005r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego, podpisanego przez Panią mgr Wiesławę Toczyńską – Kucha, z-cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2000r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz 550 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz. U. Nr 56, poz. 542) oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n.: „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiązownicy”.

Ustalenia wstępne:

- W okresie objętym kontrolą Wójtem Gminy Wiązownica jest Pan Józef Długoń wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich.

- Skarbnikiem Gminy Wiązownica jest Pani Stanisława Demko powołana na to stanowisko Uchwałą Nr III/14/94 Rady Gminy Wiązownica z dnia 18 sierpnia 1994.

W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Józef Długoń 		– 	Wójt Gminy Wiązownica

- Pani Stanisława Demko	– 	Skarbnik Gminy Wiązownica

- Pan Józef Osowski	–	Inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy

- Wiązownica

Zagadnienia objęte kontrolą:

- Ustalenia szczegółowe

- Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane

- Źródła finansowania i rozliczenie robót

- Ustalenia końcowe

- Ustalenia szczegółowe

Na realizację zadania pn. „Budowa budynku sali sportowej wraz z budynkiem łącznika przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiązownicy” opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Wykonawcą – projektantem było:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JJ” Spółka z o.o. 37-500 Jarosław ul. Pasieka 56.

- Biuro Inżynierskie Jarosław ul Racławicka 1a.

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł kwotę 89 000 zł i w całości został sfinansowany z budżetu Gminy.

W dniu 12.04.2000r. Starosta Jarosławski decyzją Nr 10/7 zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę

(pismo znak: AB.II-7351-10-7/00).

- Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane

Wójt Gminy Wiązownica pismem znak: 2226/4/04

skierował wniosek do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 Euro na realizacje zadania pn. „Budowa budynku sali sportowej wraz z budynkiem łącznika przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiązownicy”.

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu przetargowym opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 23, poz. 8785 w dniu 17.02.2004r, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniach 17.02.2004r do 13.04.2004r.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego 1 970 000 zł.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego opracowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą w dniu 13.02.2004r. zatwierdził Wójt Gminy Wiązownica.

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Wiązownica z dnia 26.01.2004r. dokonała w dniu 13.04.2004r otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do przeprowadzonego postępowania przetargowego zgłosiło się czterech oferentów, z czego 2 oferty odrzucono. Z pozostałych 2 oferentów komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

– sanakiewicz Sp. z o.o. Szówsko 495 37-500 Jarosław

– Cena oferty brutto: 948 938, 97 zł.

W dniu 26.04.2004r. z prac komisji sporządzony został protokół postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej

30 000 Euro podpisany przez członków komisji przetargowej i zatwierdzony przez Wójta Gminy Wiązownica.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, zamawiający przesłał ogłoszenie o wyniku postępowania do Urzędu Zamówień Publicznych celem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Informacja o wyniku postępowania ukazała się w BZP Nr 84 w dniu 28.05.2004r. pod poz. 26125, wywieszona została również na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zawiadomienie oferentów o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty nastąpiło w dniu 26.04.2004r. pismem znak: 2226/4/04.

Zawarcie umowy o roboty budowlane

W dniu 10.05.2004r. zawarta została Umowa Nr B/77/50/04 o roboty budowlane pomiędzy Wójtem Gminy Wiązownica jako „Zamawiającym” a firmą sanakiewicz Sp. z o.o. Szówsko 495 37-500  Jarosław jako „Wykonawcą”

-	przedmiotem której była „Budowa budynku sali sportowej wraz z budynkiem łącznika przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiązownicy”.

w § 2 Umowy ustalono:

-	Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy do trzeciego dnia roboczego po podpisaniu Umowy

-	Zakończenie całego przedmiotu Umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru – 30 listopad 2004r.

w § 4 Umowy ustalono:

-	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w kwocie – 886 858,85 zł (netto) + VAT – pkt.2

-	Wynagrodzenie za wykonane roboty wg. faktur częściowych

do kwoty 950 000 zł brutto, płatne na konto Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury, natomiast faktura końcowa w terminie 65 dni od daty odbioru końcowego – pkt 5

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Do wyżej wymienionej Umowy sporządzono w dniu 25.11.2004r.

Aneks Nr 1, w którym zmieniono:

w § 2 w pkt 1

-	zakończenie przedmiotu Umowy na 30.07.2005r.

w § 4 w pkt 5

-	kwotę 950 000 zł – zastępuje się kwotą 600 000 zł.

- Źródła finansowania i rozliczenie robót

Finansowanie inwestycji pn. „Budowa budynku sali sportowej wraz z budynkiem łącznika przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiązownicy” prowadzone było w 2004 roku z następujących źródeł:

-	środki własne budżetu Gminy 		– 	417 132,27 zł

-	dotacja celowa budżetu państwa		 –	100 000,00 zł

RAZEM			517 132,27 zł

Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie :

-	Uchwały Nr 120/XII/04 Rady Gminy Wiązownica z dnia 23 stycznia 2004r.

w sprawie budżetu Gminy Wiązownica na rok 2004.

-	Uchwały Nr XVII/209/04 Rady Gminy Wiązownica z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wiązownica na rok  2004.

Wprowadzenie do budżetu Gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa ustalonej na podstawie Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.61/04 z dnia 09.09.2004r. nastąpiło na podstawie:

-	decyzji Wojewody Nr 72 z dnia 14.10.2004r. na kwotę 100 000 zł dział 801, rozdział 80101 § 6330 (zawiadomienie o zmianach w planie pismo znak: F.VI.3011/1/69/04 z dnia 14.10.2004r.)

Przed dokonaniem zmian w budżecie Gminy w dniu 30.08.2004r. zawarta została Umowa Wstępna Nr I-2-A/25 na realizacje zadania pn. „ Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiązownicy” pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Gminy Wiązownica w ramach priorytetu Nr 1 „Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”; działania Nr 2 „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej.

W zawartej Umowie ustalono wysokość wkładu własnego Gminy w 2004r. na łączną kwotę 400 000 zł.

W dniu 9.09.2004r. została zawarta Umowa Wykonawcza do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.61/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pod nazwą „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiązownicy”

W § 1 Umowy ustalono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę 100 000 zł co stanowi 20% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

W § 2 Umowy Samorząd Gminy zobowiązał się do przekazania środków własnych w łącznej kwocie 400 000 zł co stanowi 80% wartości zadania.

tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

Przekazanie środków na rachunek Urzędu Gminy w Wiązownicy nastąpiło poleceniem przelewu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w dniu :

-	22.12.2004r. – 100 000 zł

po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę dotacji do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Do wniosku dołączono kserokopie zrealizowanych faktur oraz polecenia przelewu środków.

Wykonawstwo robót:

Obsługa finansowo – księgowa inwestycji prowadzona jest przez Urząd Gminy Wiązownica.

Finansowanie inwestycji prowadzone jest z rachunku podstawowego Gminy.

W 2004r. na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót, który ujęty i rozliczony został w fakturach wg. poniższego zestawienia:

| Lp. | Nr faktury | Data wystaw. | Wystawca faktury | Data zapłaty faktury | Kwota wynik. z faktury ogółem | Kwota zapłaty faktury ze środków własnych | Kwota zapłaty faktury z dotacji budżetowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9/04/04 | 14.04.2004 | sanakiewicz Sp.zo.o. Szówsko 495 37-500 Jarosław | 15.04.2004 | 34 957,70 | 34 957,70 |  |
| 2. | 12/04/04 | 15.07.2004 | sanakiewicz Sp.zo.o. Szówsko 495 37-500 Jarosław | 21.07.2004 | 144 837,35 | 144 837,35 |  |
| 3. | 12/09/04 | 10.09.2004 | sanakiewicz Sp.zo.o. Szówsko 495 37-500 Jarosław | 15.09.2004 | 164 868,29 | 164 868,29 |  |
| 4. | 22/12/04 | 10.12.2004 | sanakiewicz Sp.zo.o. Szówsko 495 37-500 Jarosław | 16.12.2004 | 72 468,93 | 72 468,93 |  |
| 5. | 38/12/04 | 20.12.2004 | sanakiewicz Sp.zo.o. Szówsko 495 37-500 Jarosław | 28.12.2004 | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
| RAZEM | 517 132,27 | 417 132,27 | 100 000,00 |

Zestawienie zrealizowanych faktur za 2004r. z wyszczególnieniem numeru faktury, daty wystawienia, wystawcy faktury, daty zapłaty oraz podziału na środki własne, dotację budżetową przedstawia załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

| ZESTAWIENIE ŁĄCZNE ZREALIZOWANYCH FAKTUR |
| --- |
| Rozliczenie faktur dotyczące lat (roku) | Kwota faktur łączna | Środki własne Gminy | Środki dotacji budżetowej | Inne środki |
| Faktura za okres od 01.01.04 do 31.12.04 | 517 132,27 | 417 132,27 | 100 000,00 |  |

Powyższe zestawienie wykazuje, że do dnia kontroli wartość wykonanych robót w 2004r. wyniosła kwotę ogółem 517 132,27 zł, z tego zapłacono:

-	Środki własne Urzędu Gminy – 417 132,27 zł to jest 80,7% robót wykonanych ogółem objętych rozliczeniem.

-	Dotacja celowa Budżetu Państwa – 100 000,00 zł to jest 19,3% robót wykonanych ogółem objętych rozliczeniem.

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych gminy i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa (dotacja celowa) wskazuje, że zachowane zostały warunki wynikające z Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.61/04 z dnia 09.09.04r. (§ 1 i § 2 Umowy)

Na realizowanym zadaniu w 2004 roku wykonano następujący zakres rzeczowy: roboty budowlane dodatkowe (wykonanie lukarnów), roboty budowlane wykończeniowe tj.

-	roboty wykończeniowe Sali sportowej, przyłącz kanalizacji sanitarnej, wentylację mechaniczną, przyłącz gazowy, instalację wod. – kan., instalację c.o., instalację elektryczną sali, instalacje elektryczną Gimnazjum, technologię kotłowni.

Zakończenie całego zakresu inwestycji planowane jest w 2005 roku.

- Ustalenia końcowe

- Przyznana dotacja z budżetu państwa wynikająca z Kontraktu Wojewódzkiego wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Faktury i rachunki sprawdzane były pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty.

Kontrolująca poinformowała Pana Wójta Gminy Wiązownica o przysługującym mu na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001r. (z późn. zm. ) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

-	zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu, w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole (§ 32 Zarządzenia ).

-	zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 Zarządzenia)

-	odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia)

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Jednostce Kontrolowanej.

Integralna część protokołu stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 1.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją  1/2005.

Podpisy

Kontrolującego						Kontrolowanych

# Bożena Barnuś							Wójt

# Starszy Inspektor						mgr Józef Długoń

(podpis nieczytelny)							( podpis nieczytelny)

Skarbnik Gminy

mgr Stanisława Demko

( podpis nieczytelny)

Wiązownica, dnia 28.01.2005r.