### Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

# F.III. 0932/30/05

# PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 26, 27, 28 i 31 stycznia 2005 r. w Urzędzie Gminy  Jasło  zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004.

Kontrolę przeprowadziła:

Krystyna Gonet - Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu  Podkarpackiego

Urzędu Wojewódzkiego  w Rzeszowie na podstawie upoważnienia z dnia  24 stycznia

2005 r. znak:   F.IV.0939/36/05    wystawionego   przez   Z-cę   Dyrektora   Wydziału

Finansów i Budżetu – Panią  Wiesławę  Toczyńską – Kuchę.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną  w Warzycach ”.

Podstawa prawna kontroli:

Art. 13 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz. U. Nr 56 poz. 542)  oraz  § 17 i 18  Zarządzenia  Nr  71/01  Wojewody  Podkarpackiego  z  10  maja 2001 r.

(z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Wyjaśnień udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Pan  Janusz     Pawlik  	            (   Skarbnik Gminy

(    Pan  Adam     Rutyna                   (   Inspektor Referatu Gospodarki Przestrzennej

Ustalenia wstępne.

Wójtem Gminy Jasło  jest  Pan   Stanisław Pankiewicz.

Skarbnikiem  Gminy   jest  Pan  Janusz  Pawlik

Na podstawie przedłożonych dokumentów w Urzędzie Gminy w Jaśle ustalono:

Ustalenia szczegółowe.

Sekretarz Gminy Jasło zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 
z wnioskiem o udzielenie dotacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 przy  piśmie znak: GP – 3023 –5 / 2004r z  dnia 16 czerwca 2004 r.

Przedmiotem dofinansowania była realizacja zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Warzycach”.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane od 1996 roku.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.495.000,00 zł.

Planowany termin zakończenia zadania  2005 rok.

Zakres rzeczowy całego zadania to 8 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, zaplecze administracyjno – socjalne i sanitarne.

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego robót – dostaw – usług wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji przedstawia zał. nr 2  do Umowy wykonawczej Nr WFA. 83/04 z dnia 29 października 2004 roku.

Do 2004 roku zrealizowano  stan surowy zamknięty, instalację c .o i wodno – kanalizacyjną. Nakłady   poniesione do  końca 2003 roku wyniosły 1.918.300,00 zł  i zostały sfinansowane  z następujących źródeł:

- 1.583.300,00 zł 	- środki własne Gminy Jasło

--      335.000,00 zł    - dotacje budżetu państwa

W 2004 roku zaplanowano do wykonania posadzki ,roboty wykończeniowe, ogrodzenie, drogi dojazdowe, place,  elewacje ,stolarkę okienną na sali gimnastycznej.

Nakłady planowane do poniesienia w 2004 roku na wykonanie w/w zakresu rzeczowego zostały określone w kwocie 1.436.700,00 zł i miały zostać sfinansowane z następujących źródeł:

-    100.000,00 zł 	- dotacja z budżetu państwa

- 1.236.700,00 zł	            - środki własne Gminy Jasło

-    100.000,00 zł             - inne źródła / MENIS/

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Jasło. Na przedmiotowe zadanie Gmina posiada pozwolenie na budowę  wydane  w  formie  decyzji administracyjnej  z dnia 25 kwietnia 1996 roku znak: ANB.  7351- 7 / 52 / 96  przez Urząd Rejonowy w Jaśle .

W dniu 22 października została zawarta Umowa Wstępna  Nr I – 2- A/75 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Leszka Deptułę i Samorządem Gminy Jasło  reprezentowanym przez Wójta  Gminy  Jasło w związku  z realizacją zadania pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Warzycach.

W dniu 29 października 2004 r. została podpisana Umowa Wykonawcza Nr WFA.83/04 
o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Warzycach” realizowanego w ramach priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej 
w Regionie”. - działania 2 „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej”, ujętego w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego w dniu 29 kwietnia 2004 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Stanisława Rusznicę – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a Samorządem Gminy Jasło reprezentowanym przez Stanisława  Pankiewicza  –  Wójta Gminy Jasło.

W wyżej wymienionej umowie określono, że Wojewoda przekaże Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania będącego treścią niniejszej umowy w łącznej kwocie 100.000 zł, co stanowi 7,0 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie 1.236.700 zł, co stanowi 86,1 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004, oraz zapewnia  udział środków pochodzących             z innych źródeł w kwocie 100.000 zł, co stanowi 6,9 % wartości zadania.

Do powyższej umowy zostały dołączone jako załączniki:

- Harmonogram rzeczowo – finansowy,

- Plan finansowy zadania,

- Zaakceptowany program inwestycji, zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji 
w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 79 z dnia 28 października 2004 r. zwiększył plan dotacji dla Gminy Jasło w następującej klasyfikacji budżetowej:

dział 801, rozdział 80101, § 6330 o kwotę		-  100.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 – Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Warzycach. /zawiadomienie z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 28 października 2004r. znak: F.VI. –3011/1/76/04/.

Powyższe  środki  pochodziły  z  rezerwy  celowej  cz. 83,  poz. 11 ustawy  budżetowej  na

2004 rok.

Powyższą decyzję wprowadzono do budżetu Gminy Jasło Zarządzeniem Nr 49 / 2004 Wójta Gminy Jasło  z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania  własne i zlecone.

Wójt Gminy Jasło wystąpił do Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2004 r. z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł na  dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz salą gimnastyczną w Warzycach”  ”- Nr  umowy WFA.83/04 z dnia 29 października 2004 r.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał  w dniu 14 grudnia 2004r. kwotę dotacji w wysokości 100.000 zł na  rachunek podstawowy  Urzędu  Gminy Jasło  I N G    Bank Śląski Oddział w Jaśle. . Urząd Gminy Jasło  przekazał   powyższą kwotę na rachunek bankowy  Przedsiębiorstwa  Budownictwa Komunalnego   w Jaśle ul. Bednarska 6   za wykonanie robót zgodnie  z załączonymi protokołami odbioru / Faktura VAT Nr 24 /00/ 2004/ 44 z  dnia 18.10.2004 r, Faktura VAT Nr 24/ 00/ 2004/ 55 z dnia 03.12. 2004 r/.

Wykonawcą  zadania w 2004 roku  było Przedsiębiorstwo  Budownictwa   Komunalnego   Sp z.o.o.   w Jaśle  z  siedzibą   38 –200 Jasło  ul. Bednarska 6.

Został on wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO. Uchwałą Nr 3/98 Zarządu Gminy Jasło z dnia 17 grudnia 1998 r w została  powołania Komisja Przetargowa do przeprowadzenia postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków z dnia 04 lutego 2000 roku zawierała  określenie parametrów przedmiotu zamówienia, na zadanie pn. ,,Rozbudowa  Szkoły  Podstawowej  wraz z salą  gimnastyczną  w  Warzycach” / powierzchnia  zabudowy,  powierzchnia  użytkowa   i kubatura/  Kwotę wadium ustalono na 40.000 zł.

Ogłoszenie  o przetargu  ukazało się w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  Nr  14  z  dnia    3  lutego 2000 roku  pod pozycją 5082 i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Termin składania ofert został określony na dzień 22 marca 2000r. Wartość szacunkową przedmiotu zamówienia określono na kwotę 2.350.500 zł, ustaloną w oparciu o kosztorys inwestorski. Wpłynęło 9 ofert, odrzucono 3, które nie spełniły warunków wymaganych  od oferentów. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę dotycząca  Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego Sp.z.o.o 38 - 400 Jasło ul. Bednarska 6 za kwotę 1.972.104,15 zł /netto/

W dniu 10 kwietnia 2000 roku została podpisana umowa o roboty budowlane Nr 7 / 2000 pomiędzy Zarządem Gminy Jasło, a Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunalnego Sp.z.o. w Jaśle  ul. Bednarska 6   na wykonanie zadania pn.: ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Warzycach”.

W umowie określono zakres rzeczowy do wykonania wynikający z dokumentacji technicznej wraz z  kosztorysem ofertowym. Termin rozpoczęcia  robót ustalono na  29  kwietnia 2000 r, a zakończenie na dzień 30 lipca 2002 roku./ wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 1.972.104,15zł (+ 7% podatek VAT/.

Do w/ w umowy sporządzono trzy  aneksy: Nr 1/2000 z dnia 19 maja 2000r,  Nr 2 z dnia 29 lipca 2002r  i  Nr 3/2003 z dnia  20 sierpnia 2003r.

Aneks Nr 2 przedłużono termin zakończenia  robót na dzień 30 lipca 2005 roku ( powołując się na zgodę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr TU / 11055 / 02 z dnia 26.09.2002r. na zawarcie umowy na okres dłuższy niż 3 lata) Aneksem  Nr 3 zwiększono  wartość umowy   o 17.865,46 zł + VAT w związku z wprowadzeniem zmian w sposobie przygotowania ciepłej wody użytkowej i zmian w technologii kotłowni.

Funkcję  Inspektora  Nadzoru  z ramienia  Gminy  Jasło pełnił Pan Jan Bugała 38 –200 Jasło ul. Floriańska 235 . Umowa została zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Jasło a Panem Janem Bugałą  /Umowa Nr 3/2004 z dnia 10 stycznia  2004r. Umowa dotyczy robót budowlanych  o wartości 700.000zł przewidzianych do wykonania w 2004r.Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji  Inspektora  Nadzoru nad budową  wynosi 14.000 zł /netto/

Za rok 2004 przedstawiono kontrolującemu faktury, na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Warzycach”, których zestawienie obrazuje poniższa tabela:

| L.p. | Nr faktury data wystawienia | Wystawca faktury | Kwota | Kwota z dotacji | Kwota ze środków własnych | Kwota z innych żródeł | Data zapłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9/4/2004 14.01.04 | P. G. Alfa Jasło | 500,00 | - | 500,00 |  | 28.01.04 |
| 2. | 17-610/76 25.03.04 | Karpacka Spółka Gazownictwa Oddział w Jaśle | 2.198,00 | - | 2.198,00 |  | 7.04.04 |
| 3. | 10/2004 7.05.04 | Usługi Projektowe Jan Skrzyszowski | 600,00 | - | 600,00 |  | 10.05.04 |
| 4. | 24/00/2004/17 10.05.04 | PBK Jasło | 98.429,82 | - | 98.429,82 |  | 14.05.04 |
| 5. | 14/05/2004 20.05.04 | Usługi Projektowe Jan Bugała nadzór | 1.968,59 | - | 1.968,59 |  | 25.05.04 |
| 6. | 24/00/2004/22 4.06.04 | PBK .Jasło | 74.600,86 | - | 74.600,86 |  | 15.06.04 |
| 7. | 7/06/2004 16.06.04 | Zakład Wod-Kan Jan Krzyżak | 2.318,00 | - | 2.318,00 |  | 25.06.04 |
| 8. | 110/04 14.06.04 | Magnus Tarnów Jacek Nowak | 3.050,00 | - | 3.050,00 |  | 21.06.04 |
| 9. | 17/05/2004r/ 31.05.04 | Zakład Wod-Kan Promont Szebnie | 14.720,62 | - | 14.720,62 |  | 21.06.04 |
| 10. | 6/06/2004 22.06.04 | Pracownia Architektonoczna APA M. .Łachańska | 2.500,00 | - | 2.500,00 |  | 6.07.04 |
| 11. | 22/07/2004 8.07.04 | Usługi Projektowe Jan Bugała nadzór | 4.762,55 | - | 4.762,55 |  | 9.07.04 |
| 12. | 4411/04/JA 12.07.04 | Hurownia Mater. Budowlanych Budomat Jasło | 4.057,46 | - | 4.057,46 |  | 13.07.04 |
| 13. | 24/00/2004/24 30.06.04 | PBK Jasło | 163.526,40 | - | 163.526,40 |  | 22.07.04 |
| 14. | 24/00/2004/28 30.07.04 | PBK Jasło | 212.298,26 | - | 212.298,26 |  | 19.08.04 |
| 15. | 159/04/2004 16.08.04 | Firma HOT-PRINT | 2.130,12 | - | 2.130,12 |  | 31.08.04 |
| 16. | 3173/04 31.08.04 | Telefon Serwis-Warzyce | 2.004,53 | - | 2.004,53 |  | 13.09.04 |
| 17. | 227/04 30.08.04 | POŻ .Serwis -Jasło | 6.359,38 | - | 6.359,38 |  | 13.09.04 |
| 18. | 83/04/FA 31.08.04 | POL MAX-Salon Sprzedaży Jasło | 549,92 | - | 549,92 |  | 13.09.04 |
| 19. | 152/04 1.09.04 | Magnus Tarnów Jacek Nowak | 139.698,54 | - | 139.698,54 |  | 13.09.04 |
| 20. | 29/09/2001 3.09.04 | Usługi Projektowe Nadzór Jan Bugała | 3.408,64 | - | 3.408,64 |  | 16.09.04 |
| 21. | 01/09/04 7.09.04 | Korwin –System Uzdatnienie wody-Jasło | 10.094,76 | - | 10.094,76 |  | 20.09.04 |
| 22. | 01530/04 6.09.04 | ARGUS-Jasło | 6.840,54 | - | 6.840,54 |  | 27.09.04 |
| 23. | 074/OB/04 1.09.04 | OBIEKTYW-Krosno | 1.830,00 | - | 1.830,00 |  | 27.09.04 |
| 24. | 33/12/09 24.09.04 | Fabryka Pomocy Naukowych-Nysa | 834,48 | - | 834,48 |  | 14.10.04 |
| 25. | 1656/A2004 30.09.04 | Zakład Energetyczny-Jasło | 5.656,90 | - | 5.656,90 |  | 6.10.04 |
| 26. | 24/00/2004/41 30.09.04 | PBK Jasło | 29.317,08 | - | 29.317,08 |  | 14.10.04 |
| 27. | 14/00/2004/39 30.09.04 | PBK Jasło | 146.315,16 | - | 146.315,16 |  | 14.10.04 |
| 28. | 24/00/2004/40 30.09.04 | PBK Jasło | 21.974,10 | - | 21.974,10 |  | 14.10.04 |
| 29. | 24/00/2004/35 24.09.04 | PBK Jasło | 15.200,37 |  | 15.200,37 |  | 19.10.04 |
| 30. | 24/00/2004/44 18.10.04 | PBK Jasło | 197.054,92 | 65.600,00 | 131.454,92 |  | 8.11.04 |
| 31. | 1462/2004 27.10.04 | Jamix Jasło | 615,48 | - | 615,48 |  | 8.11.04 |
| 32. | 18/2004 15.11.04 | P.P.H.U.Motyw-Jasło | 126.917,95 | - | 126.917,95 |  | 17.11.04 |
| 33. | 24/00/2004/43 18.10.04 | PBK Jasło | 99.688,60 |  | - | 99.688,60 | 23.11.04 |
| 34. | 24/00/2004/55 3.12.04 | PBK Jasło | 34.400,00 | 34.400,00 |  |  | 16.12.04 |
|  |  | Razem: | 1.436.422,03 | 100.000,00 | 1.236.733,43 | 99.688,60 |  |

Faktury dotyczące zadania w 2004 roku były opisywane pod względem merytorycznym 
i formalno – rachunkowym, zawierały adnotacje o umowach na roboty budowlane jak również protokoły odbioru wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Jak wynika z powyższego zestawienia, nakłady poniesione w 2004 r. w kwocie 1.436.422,03 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Warzycach”  zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 100.000,00 zł        -        dotacja Wojewody

- 99.688,60 zł        -         inne źródła / MEN i S/

- 1.236.733,43 zł        -        środki własne Gminy Jasło

Termin zakończenia zadania wraz z odbiorem  sali gimnastycznej zaplanowano na 31 stycznia 2005 roku.

Nie dokonywano kontroli merytorycznej inwestycji w terenie, bazując na dokumentach finansowo – księgowych udostępnionych  w Urzędzie Gminy Jasło.

Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2004 r. wynikającej z  § 5  pkt. 7  umowy  wykonawczej  Nr WFA 91/04  z  dnia  25  października  2004 r.  o  dofinansowanie  środkami  pochodzącymi z budżetu państwa w /w  zadania  zostało przekazana do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy piśmie znak: GP – 2223-5/2005 z dnia 10 stycznia 2005r.

Raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu składany przez podmiot uprawniony do Zarządu Województwa został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego przy piśmie znak: GP – 3023 –2/2005 z dnia 10. 01. 2005 r.

Wnioski końcowe:

Z przedłożonych dokumentów wynika, że dotacja Wojewody Podkarpackiego 
w wysokości 100.000 zł w roku 2004 na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Warzycach” została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący poinformował Wójta Gminy Jasło o przysługującym (na  podstawie  Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie szczególnych  warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ) prawie:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w  protokole

( § 32 zarządzenia).

- zgłoszenia  kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych    wyjaśnień  co do ustaleń zawartych w protokole z jednoczesnym podpisaniem protokołu                              ( § 33 zarządzenia).

- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy         ( § 34 zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz.   /2005.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Jasło,  dnia 31 stycznia 2005 r.

Kontrolująca:   				                               Kontrolowani:

............................					    ...............................................................

- Krystyna Gonet					1.	Stanisław Pankiewicz

Wójt  Gminy  Jasło

...........................................................

2. 	Janusz  Pawlik									                        Skarbnik  Gminy

Protokół osobiście otrzymałem dnia 31 stycznia 2005 r.