Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział  Finansów i Budżetu

Delegatura  w Krośnie

F.III.0932/40 /05

P r o t o k ó ł

Kontroli        problemowej        przeprowadzonej      w       Urzędzie        Gminy

w    Rymanowie          kod .    pocztowy     38 – 480        ,     ul.     Mitkowskiego       14    a  ,

Województwo  Podkarpackie   ,  przez pracownika  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

w Rzeszowie  Wydziału   Finansów  i  Budżetu  ,Oddziału  Kontroli   Gospodarki   Finansowej :

-      mgr  Piotra Rajchla         - Starszego  Specjalistę  .

Kontrolę przeprowadzono   na    podstawie    upoważnienia    do  przeprowadzenia  kontroli

Nr  F.IV.0939/48 /05     z    dnia    31.01.2005  roku    ,       podpisanego        z    upoważnienia Wojewody        Podkarpackiego    przez     Dyrektora     Wydziału     Finansów      i    Budżetu

Panią  mgr   Bożenę  Sadecką .

Kontrolę przeprowadzono w dniach   -    01 ; 02 ; 04.02.2005   roku

- Ustalenia ogólne  :

-  Burmistrzem  Gminy  w  Rymanowie    jest   Pan  Jan  Rajchel      .

-  Zastępcą  Burmistrza  Gminy  w  Rymanowie  jest  Pan  Wojciech  Farbaniec  .

-  Skarbnikiem   Gminy  w Rymanowie    jest     Pani   Bernarda Łożańska .

Wyjaśnień w toku  kontroli  udzielali  :

1/  Pan   Jan  Rajchel                         -   Burmistrz      Gminy    w   Rymanowie

2/  Pan   Wojciech  Farbaniec            -   Zastępca  Burmistrza   Gminy w Rymanowie

3/  Pani   Bernarda   Łożańska           -   Skarbnik  Gminy w Rymanowie

### 4/  Pani  Alicja  Rutkowska                -  Pracownik   w Urzędzie     Gminy  w Rymanowie

Temat Kontroli  :    „Prawidłowość  wykorzystania   dotacji budżetowej  w roku 2004

na zadanie   objęte   Kontraktem  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 2004 rok

p.n. :  „  Budowa   Gimnazjum w Rymanowie   „ .

Podstawa prawna kontroli  :     art.   13   ust.   3  pkt. 9    ustawy z dnia 12 maja  2000 roku

o    zasadach     rozwoju   regionalnego  / Dz. U. Nr 48 , poz. 550 /     ,   § 19    rozporządzenia

Rady   Ministrów    z dnia  16 marca   2004  roku   w  sprawie  przyjęcia  Programu  wsparcia

na    2004 rok      / Dz. U.    Nr 56    ,     poz. 542  /     oraz  §  17 i   18  Zarządzenia  Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10 maja  2001      roku /    z późniejszymi  zm. ./  w sprawie  szczegółowych  warunków i trybu   przeprowadzania  kontroli     przez    Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie  .

# Ustalenia ogólne .

Zgodnie  z ustawą  o zasadach  wspierania rozwoju regionalnego  z dnia 12 maja 2000 roku

/ Dz. U. Nr 48 , poz. 550, z późn. zm. /  oraz rozporządzeniem   Rady Ministrów  w   sprawie przyjęcia programu wsparcia   na rok 2004  / Dz. U. Nr 56, poz. 542   /    inwestycję       ujęto   w  Kontrakcie   dla   Województwa   Podkarpackiego  zawartym w dniu  29   kwietnia   2004  roku   zawartego    pomiędzy   Radą Ministrów  reprezentowaną przez  ministra   właściwego   do   spraw   rozwoju    regionalnego  ,    a    Samorządem    Województwa     Podkarpackiego reprezentowanego  przez   Marszałka  Województwa  .

Kontrolowane  zadanie  zapisano   jako  :

„  Budowa    Gimnazjum w Rymanowie      „

oraz         Priorytet  1 – „  Rozbudowa    i     modernizacja    infrastruktury    technicznej

oraz  społecznej   w regionie”

Działanie 2   -  „Restrukturyzacja   i    unowocześnienie    bazy   oświatowo  -

wychowawczej   ,   szkolnictwa     wyższego  ,      turystyczno –

sportowo  -  rekreacyjnej  i kulturalnej   „

Dane dotyczące inwestycji   :

- Nazwa zadania i jego lokalizacja  :    „     Budowa    Gimnazjum   w     Rymanowie   „ .

2.   Inwestorem   zadania jest     Gmina  Rymanów  .

3.   Przedmiotowa inwestycja w ramach  planu   obejmowała    :

#### Rok 2004

- stan  surowy  otwarty  budynku  gimnazjum  o 18 pomieszczeniach do  nauki       ,

w tym  :

-   zewnętrzne   , ściany murowane  przyziemia  , drenaż opaskowy  ,  ściany  murowe

i izolacje przeciwwilgociowe  i  cieplne   ,  elementy    konstrukcyjne  żelbetowe   ,

dach  -  konstrukcja  drewniana   i  pokrycie   blachą   ,  szyb  windy  ,

roboty zewnętrzne  .

4. Termin  rozpoczęcia   inwestycji   - 01.09.2003  roku  , a  zakończenia 31.12.2006 roku.

5.   Gmina  Rymanów    na  omawiane  zadanie  posiada   kartę zadania   / załącznik Nr  7

do   Kontraktu  dla  Województwa  Podkarpackiego  / .

Karta   zadania     zawiera    szczegółowy   opis dotyczący   :

- nazwy  zadania   „  Budowy  Gimnazjum w Rymanowie  „

- podmiotu  uprawnionego    - Gminy  Rymanów

#### -    pierwotna  wartość kosztorysowa  zadania   wyniosła    ogółem    kwotę         5.146.292,00  zł

#### -    nakłady  poniesione   do   dnia 31.12.2003   roku     wyniosły      kwotę              175.412,00  zł

#### w tym  środki :

#### -    własne  Gminy       					                       -          175.412,00   zł

-    z budżetu państwa  					          -                     0        zł

-    z innych  źródeł         					          -                     0        zł

#### / tym  MENiS , Min. Zdr.  /

..............................................

#### Razem :           175.412,00   zł

-   planowane źródła finansowania zadania   :

2004 rok

- środki z  budżetu Wojewody Podkarpackiego   				  -    962.180,00   zł

- środki   własne   Powiatu                                        				  -    400.000,00   zł

- środki z innych  źródeł        					                            -             0          zł

-----------------------------

RAZEM  :   1.362.180,00   zł

#### Nakłady do  poniesienia po 2004 roku   -      3.608.700,00    zł

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/40/05						         Strona  2 z 11

-  jako  uzasadnienie  wyboru   podano   ,   że    docelowo nowopowstały   budynek  szkoły   ma        na  celu     odciążenie   budynku    starej  szkoły  .   Nadto   zdecydowanej poprawie  ulegną warunki  lokalowe  dla  uczniów  i  kadry  nauczycielskiej  . Aktualnie  zajęcia   szkolne  odbywają  się w starym  budynku   oddanym do  użytku w roku 1946  .

Pozwolenie na budowę  w formie  decyzji   Nr  8-109/02  z dnia  16.12.2002  roku

/pismo   znak : AB.II.7351-8-109/02    z dnia   16.12.2002  roku / wydał Starosta  Krośnieński   na zadanie    – „    budowy     budynku     szkolnego   Gimnazjum    wraz    z       urządzeniami  budowlanymi  związanymi  z  obiektem     tj.      przyłączem     wodociągowym  ,   kanalizacją  sanitarną  i  deszczową  , przyłączem  gazowym   ,  przyłączem    elektrycznym    kablowym   , przełożenia  kabla  elektrycznego   eWN ,     parkingiem     na    5     stanowisk     ,       placem  rekreacyjnym   i gospodarczym  , ciągami  pieszymi   i osłoną śmietnikową   -  w  Rymanowie   przy ul. Szkolnej  , dz.  nr  2682/6 i 2684      ”.

Marszałek  Województwa  Podkarpackiego     Pan    Leszek   Deptuła    zawarł       wstępną pisemną    umowę    Nr  I – 2 – A/44   w    dniu     10.08.2004 roku    z    Samorządem  Gminy  Rymanów  reprezentowanym      przez      Burmistrza     Pana     Jana   Rajchla   na      zadanie

p.n.  „ Budowa  Gimnazjum w Rymanowie      „ .

W przedmiotowej   umowie   ustalono  , że    szczegóły   finansowania      zadania       określi umowa   wykonawcza   zawarta  pomiędzy   Wojewodą     Podkarpackim     ,     a   Podmiotem  Uprawnionym  /Samorządem Gminy  Rymanów    /   -    na    podstawie    zapisów    rozdziału

3  załącznika 5   do  Kontraktu  dla  Województwa   Podkarpackiego na  2004 rok

/   §   3  pkt. 3   umowy    / .

Wysokość   środków własnych  Gminy   Rymanów     określono na kwotę  962.180,00  zł . Integralną  część  umowy   stanowił  zakres  rzeczowy     zadania  ,    plan  finansowy   oraz harmonogram  jego   realizacji   .

Umowę wykonawczą  Nr WFA .56/04     zawarto     w   dniu   16.09.2004   roku   pomiędzy  Wojewodą   Podkarpackim  reprezentowanym  przez     Podkarpackiego      Kuratora  Oświaty

Pana Stanisława  Rusznicę     , a  Samorządem  Gminy  Rymanów    - reprezentowanym  przez   Burmistrza    Gminy  Rymanów      Pana  Jana  Rajchla   .

Zawarte   w      umowie      finansowanie      zadania      przedstawiał     się       następująco    :

Rok 2004

-  środki z    budżetu  Wojewody       Podkarpackiego                                          -         100.000,00  zł

co  stanowi  9,4  %   wartości  zadania

tj. nakładów  przewidzianych do  realizacji

i  sfinansowania w roku 2004

-  środki własne  Powiatu                                                                                      -          962.180,00  zł

co  stanowi   90,6  %   wartości  zadania

tj.  nakładów przewidzianych   do  realizacji

i sfinansowania   w roku 2004

-  środki  z innych źródeł                                                                                       -                  0         zł

.......................................................

RAZEM :      1.062.180,00  zł

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/40/05					                          Strona  3 z 11

Harmonogram     rzeczowo     finansowy     /  załącznik     nr 1 do  umowy   wykonawczej  /

przedstawiał się następująco  :

-   stan  surowy   otwarty   budynku   gimnazjum   o 18 pomieszczeń  do  nauki

powierzchnia  użytkowa   - 3.879,05  metrów  kwadratowych

kubatura   -  20.830  metrów  sześciennych

w tym  :

-   zewnętrzne  , ściany  murowe przyziemia   ,  drenaż opaskowy  , ściany  murowe

i  izolacje    przeciwwilgociowe   i  cieplne   , elementy  konstrukcyjne  żelbetowe   ,

dach  -  konstrukcja drewniana    i  pokrycie blachą   , szyb  windy  ,

roboty zewnętrzne

Plan  finansowy  realizacji   zadania  na rok 2004 /  załącznik nr 2 do  umowy  wykonawczej /  przewidywał   następującą  regulację   płatności   :

w zł

| Wyszczególnienie | A/ środki budżetu wojewody B/ środki własne Gminy | Styczeń - marzec 2004 roku | Kwiecień – czerwiec 2004 roku | Lipiec -wrzesień 2004 roku | Październik - grudzień 2004 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Budowa Gimnazjum w Rymanowie - stan surowy otwarty | A/ 100.000,00 B/ 968.180,00 | B/ 353.635,48 | B/ 322.144,47 | B/363.660,14 | A/ 100.000,00 |
| Razem : Ogółem : | A/ 100.000,00 B/ 968.180,00 1.068.180,00 |

Wojewoda Podkarpacki  decyzja   Nr   75   z dnia 20.10.2004 roku   dokonał zwiększenia planu dotacji   w  :

- dziale    801      rozdział    80110     §   6330                            o kwotę       100.000,00  zł

/ środki z rezerwy celowej  cz. 83  poz.  11  ustawy budżetowej na 2004 rok  /

-    z         przeznaczeniem      na     dofinansowanie        zadań     objętych        Kontraktem

dla   Województwa  Podkarpackiego   na 2004 rok „  Budowa   Gimnazjum w  Rymanowie  „

/ pismo :  Podkarpackiego  Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie   znak ; F.VI.3011/1/72/04

z dnia  21.10.2004 roku  /.

Gmina Rymanów       wprowadziła  powyższą kwotę  do budżetu     Gminy      na rok  2004

na mocy Uchwały  Rady  Miejskiej w Rymanowie     Nr XIX/198/04     z    dnia     16.11.2004 roku    według  klasyfikacji  budżetowej   Dz. 801  rozdz.  80110 po stronie   dochodowej

§  6330  , a po stronie  wydatkowej  Dz. 801 rozdz. 80110  § 6050   / .

Środki własne  na  realizację  zadania   wprowadzono  do budżetu  Gminy   w  Rymanowie

na  mocy   niżej  podanych  uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie    :

-   Nr  XI/129/04      z  dnia   23.01.2004 roku   na    kwotę       planowanych        wydatków

w     wysokości   1.080.000,00 zł

-   Nr  XVI/174/04 z dnia  29.06.2004 roku  na     kwotę     ustalonego  planu  w wysokości

1.160.000,00zł

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/40/05					                        Strona  4 z 11

Wykonanie inwestycji  .

Podkarpacki Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    poleceniem   przelewu   przekazał w dniu  07.12.2004 roku   na konto Urzędu  Gminy  w Rymanowie   kwotę      100.000,00 zł

Burmistrz  Gminy  w Rymanowie    przy      piśmie   znak     INW.  7021/14/ 2004    z    dnia

18.11.2004  roku       wystąpił   do      Kuratorium    Oświaty   w    Rzeszowie    z    wnioskiem

o wypłatę dotacji  z wnioskowaną  kwotą dotacji  w wysokości  100.000,00  zł  .

Powyższą kwotę  dotacji w wysokości  100.000,00 zł     wykorzystano  na płatność   niżej  podanych  faktur       wystawionych  przez   wykonawcę  robót :

-    Krośnieńskie   Przedsiębiorstwo  Budowlane   w Krośnie   Spółka  Akcyjna   w  Krośnie  ul. Lewakowskiego  25      :

| Lp | Nr i data faktury | Kwota w złotych | Termin płatności | Przelew z dnia | Uwagi protokół odbioru robót / zamówienia publiczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nr KPB/14/10/2004 z dnia 29.10.2004 roku Za roboty budowlane | 75.614,23 zł w tym podatek vat 22 % - 13.535,35 zł | 30 dni od otrzymania faktury | 08.12.2004 roku | Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 27.10.2004 roku na kwotę ogółem wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 61.978,88 zł |
| 2 | Nr KPB/2/11/2004 z dnia 17.11.2004 roku | 24.385,77 zł w tym podatek vat 4.397,43 zł | 30 dni od dnia otrzymania faktury | 08.12.2004 roku | Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 16.11.2004 roku na kwotę ogółem wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 19.988,34 zł |
| Ogółem : | 100.000,00 zł |

Opis  realizacji  powyższych   faktur   zawiera    :

-  zamieszczenie  na  odwrocie    dekretacji   zatwierdzonej  przez Kierownika  Jednostki  i

#### Skarbnika  Gminy    .

- sprawdzenie  pod względem merytorycznym oraz  formalno -  rachunkowym  .

#### -  podanie  zawartej  umowy  z wykonawcą  robót      .

#### Pod  faktury     załączano  protokoły  odbioru wykonanych robót  .

Regulacja   płatności  faktur   była  prowadzona  na postawie  zapisów  umowy z wykonawcą  robót nr  INW.342/21/2003    zawartych w   §   12   pkt. 1  cyt.    „  rozliczenie  za  wykonane  roboty   odbywać    się    będzie  fakturami     przejściowymi      wystawionymi  po  odbiorach   wykonanych  elementów  o których  mowa   w  §   1 umowy   i w  harmonogramie  rzeczowo  -  finansowym  oraz  fakturą końcową    wystawioną po  zakończeniu  i  odbiorze  końcowym  robót   „.

Terminy   płatności faktur  określono  w  zapisach   §  12   pkt. 5    ppkt.    a   i    b     umowy  zawartej  z    wykonawcą    .     Według     stanu     na   dzień   31.12.2004  roku  do     kontroli

nie  przedstawiono   ewentualnego   naliczania       odsetek       za      przekroczenie   terminów  płatności  faktur .

Protokół   Kontroli   Nr F.III.0932/40/05				                          Strona  5 z 11

Koszt  całej  realizacji inwestycji       wzrósł   z     dniem    1  maja  2004 roku  w związku  ze wzrostem   stawki podatku  vat   do  wysokości  22  %   ze stawki   wynoszącej 7 % .

W  tym     przedmiocie     zawarto    aneks  do   umowy   Nr 1/2004 z dnia   14.05.2004 roku  .

Urząd Gminy w Rymanowie  prowadzi   ewidencję  analityczną   do dokonanych  wydatków  inwestycyjnych  przy  zastosowaniu karty  wydatków   .

Gmina  w Rymanowie   finansowała   omawiane zadanie   z własnych środków  finansowych   ogółem  w wysokości      1.228.424,42 zł  .

Na  powyższą kwotę  składają  niżej  podane  faktury wystawione  przez   wykonawcę   robót  Krośnieńskie  Przedsiębiorstwo   Budowlane  w Krośnie    :

w zł

| Wyszczególnienie numer faktury z dnia | Kwota | Termin płatności | Zapłacono - przelew | Protokół odbioru robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ KPB/16/11/2003 z dnia 29.11.2003 roku | 91.882,78 | 30dni od daty otrzymania faktury | Zaliczka - 50.000,00 zł - 06.01.2004 roku Dopłata na kwotę 41.882,78 zł w dniu 15.01.2004 roku | Z dnia 28.11.2003 roku na wartość robót netto - 85.871,76 zł |
| 2/ KPB/1/01/04 z dnia 16.01.2004 roku | 66.903,12 | 30 dni od daty otrzymania faktury | Zaliczka 20.000,00 zł - 13.02.2004 roku , dopłata 46.903,12 zł - 18.02.2004 roku | Z dnia 16.01.2004 roku . W opisie asortymentu podano - roboty dodatkowe bez wyspecyfikowania ich asortymentu . |
| 3/KPB/3/01/04 z dnia 30.01.2004 roku | 194.849,58 | 30 dni od daty otrzymania faktury | Zaliczka - 100.000,00 zł - 03.03.2004 roku . Dopłata 94.849,58 zł - 16.03.2004 roku | Z dnia 27.01.2004 roku na wartość robót netto - 182.102,41 zł |
| 4/ KPB/6/04/2004 z dnia 29.04.2004 roku | 118.705,20 | 30 dni od daty otrzymania faktury | Zaliczka - 50.000,00 zł - 20.05.2004 roku . Dopłata 68.702,20 zł - 28.05.2004 roku | Z dnia 29.04.2004 roku na wartość robót netto 110.939,44 zł |
| 5/ KPB/7/05/2004 z dnia 31.05.2004 roku | 154.491,87 | 30 dni od daty otrzymania faktury | Zaliczka - 40.000,00 zł - 08.07.2004 roku Dopłata 114.491,87 zł - 12.07.2004 roku | Z dnia 25.05.2004 roku na wartość robót netto 126.632,68 zł |
| 6/ KPB /17/06/2004 z dnia 30.06.2004 roku | 134.275,93 | 30 dni od daty otrzymania faktury | Zaliczka - 34.275,93 - 27.07.2004 roku Zaliczka – 50.000,00 zł - 02.08.2004 roku Dopłata 50.000,00 zł - 19.08.2004 roku | Z dnia 30.06.2004 roku na wartość robót netto 110.062,24 zł |
| 7/ KPB/19/07/2004 z dnia 30.07.2004 roku | 74.892,34 | 30 dni od daty otrzymania faktury | Zaliczka 40.000,00 zł - 09.09.2004 roku Zaliczka 15.000,00 zł -15.09.2004 roku Dopłata 19.892,34 zł - 16.09.2004 roku | Z dnia 30.07.2004 roku na wartość robót netto 61.387,16 zł |

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/40/05						           Strona  6 z 11

| 8/ KPB/11/08/2004 z dnia 30.08.2004 roku | 68.327,11 | 30 dni od daty otrzymania faktury | 08.10.2004 roku | Z dnia 31.08.2004 roku na wartość robót netto 56.005,83 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/ KPB/25/09/2004 z dnia 30.09.2004 roku | 69.428,81 | 30 dni od daty otrzymania faktury | Zaliczka - 10.000,00 zł 25.10.2004 roku Dopłata 59.428,81 zł - 05.11.2004 roku | Z dnia 30.09.2004 roku na wartość robót netto 56.908,86 zł |
| 10 / KPB/6/02/04 z dnia 27.02.2004 roku | 93.323,75 | 30 dni od daty otrzymania faktury | Zaliczka 50.000,00 zł - 16.04.2004 roku Dopłata 43.323,75 zł - 28.04.2004 roku | Z dnia 27.02.2004 roku na wartość robót netto 87.218,46 zł |
| 11/ KPB /9/03/04 z dnia 31.03.2004 roku | 110.115,52 | 30 dni od daty otrzymania faktury | Zaliczka 30.000,00 zł - 28.04.2004 roku Dopłata 80.115,52 zł - 10.05.2004 roku | Z dnia 30.03.2004 roku na wartość robót netto 102.911,70 zł |
| 12/ KPB/ 17/12/2004 z dnia 23.12.2004 roku | 51.228,41 | 30 dni od daty otrzymania faktury | 29.12.2004 roku | Z dnia 23.12.2004 roku na wartość robót netto 41.990,50 zł |
| Razem : | 1.228.424,42 |

Powyższe  zestawienie wskazuje   , że regulacja  płatności   faktur   była  realizowana w miarę  posiadania    środków     własnych    Gminy .   Skarbnik     Gminy     w     Rymanowie

Pani  Bernarda  Łożańska   ustnie  wyjaśniła  , że   regulacja  faktur  w 2004 roku  przebiegała   bez   naliczania   odsetek   od   nieterminowych  opłat    przez  wykonawcę  robót   .

Na  każdą   fakturę   przejściową  ustalano z  wykonawcą  robót    sposób    ich regulowania   .

Realizacja  obowiązującej  w 2003 roku    ustawy   o   zamówieniach  publicznych  .

Wykonawcę   robót  Krośnieńskie  Przedsiębiorstwo   Budowlane    w   Krośnie      wyłoniono

w roku 2003  w    drodze      przetargu     nieograniczonego      przeprowadzonego      powyżej  kwoty  30.000 euro    na  podstawie     postanowień    wówczas     obowiązującej          ustawy

o zamówieniach  publicznych   / Dz. U. TJ z 2003 nr 72  , poz.  664 z późn. zm./ .

Temat   :  „  Budowa   budynku  Gimnazjum w Rymanowie   Etap I

- wykonanie  stanu surowego  otwartego   „

Znak  sprawy  :  INW 341/21/2003

Do  kontroli  przedstawiono   niżej  podane  dokumenty   :

1/  kosztorys inwestorski   na kwotę   2.156.414,42  zł

2/ pozwolenie  na budowę   określone  decyzją Nr 8-109/02 z dnia  16.12.2002 roku

wydane  przez  Starostę  Krośnieńskiego

3/ specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia z miesiąca lipca  2003  roku

zatwierdzona przez   Burmistrza  Gminy w Rymanowie

4/  ogłoszenie o  przetargu  z dnia   02.07.2003 roku   ukazało się  :

-  w Biuletynie  Urzędu  Zamówień  Publicznych    numer  93 z dnia 04.07.2003  roku

pod  pozycją  39178

-  na tablicy  ogłoszeń  zamawiającego   oraz na stronie  internetowej  www.rymanow.pl

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/40/05					                      Strona 7 z 11

W ogłoszeniu o  przetargu  nieograniczonym  m in. podano   :

-   termin  otwarcia  ofert   w dniu   28.07.2004  roku

-   kryteria wyboru  ofert   :  cena  - 100 %  .

-   kwotę  wadium  w wysokości 30.000,00 zł

-   zwrot  o  zastosowaniu preferencji  krajowych

-   termin  realizacji  zamówienia   -  grudzień  2004  roku

4/   Zarządzenie  Burmistrza   Gminy  Rymanów  Nr  96/2003 z dnia  01.07.2003  roku     w sprawie   powołania komisji   przetargowej    wraz z  jej  regulaminem   pracy  .

Komisja   składała  się z niżej  podanych osób  :

1/  Pan  Henryk  Mazur      -  Przewodniczący

2/  Pan  Marek  Penar        -  Sekretarz

3/  Pani  Alicja  Rutkowska -  Członek

5/ złożone  oferty  przetargowe  w tym  oferta   wyłonionego  wykonawcy   Krośnieńskiego  Przedsiębiorstwa   Budowlanego   w  Krośnie  z podaniem  wartości   netto   na kwotę  1.239.577,16 zł   , a wraz z podatkiem  vat   1.326.347,56  zł

6/ Druki ZP m in.  : 1  ;  21 ;  41 ; 53

W  druku ZP 41    zbiorczym   zestawieniu  ofert  podano  nazwy   firm wraz z  kwotą  zawartą   w złożonej  ofercie      :

1. Komunalne  Przedsiębiorstwo  Budowlane  Spółka z.o.o.  w Rzeszowie

na kwotę  brutto  1.731.786,56 zł

2. Usługowy  Zakład  Ogólnobudowlany  Jarosław  Wronkowicz  w Rymanowie

na kwotę  brutto   1.524.105,74  zł

3. Zakład Usługowo  Handlowy  „Elektrobud”   w Golcowej

na kwotę  brutto   1.714.373,78  zł

4. Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „ELTAR”

na kwotę  brutto   1.550.828,63  zł

5. Krośnieńskie  Przedsiębiorstwo  Budowlane  Spółka  Akcyjna w Krośnie

na kwotę  brutto   1.326.347,56 zł

7/  Przeprowadzone postępowanie  przetargowe  udokumentowano w druku ZP 1  z dnia 27.08.2003 roku protokołu   postępowania   o  udzielenie   zamówienia publicznego   o  wartości  przekraczającej  wyrażoną w  złotych  równowartość   30.000 euro   .

W   pkt.  25   protokołu  podano   wybór oferty Nr  5   Krośnieńskiego  Przedsiębiorstwa Budowlanego  w Krośnie  jako  oferty  uzyskującej  największą  ilość  punktów    w ustalonym  kryterium   - cena  .

8/  Ogłoszenie   o  wyniku   postępowania  ukazało  się   w :

- Biuletynie   Urzędu  Zamówień  Publicznych   nr 139  z dnia  19.09.2003 roku

pod  pozycją    60323

-  na tablicy  ogłoszeń  zamawiającego  i  stronie  internetowej   Gminy  Rymanów

www.rymanow.pl

9  /  Informacje   o  zamówieniu publicznym  na  roboty  budowlane   przekazano  w dniu

11.09.2003 roku  do   Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych i  Administracji

w  Warszawie  .

10/  Burmistrz   Gminy w  Rymanowie   przy  piśmie znak  INW.341/2/2003

z dnia  13.08.2003  roku  skierowanym do  wykonawcy  robót    ustalił   termin

podpisania  umowy  za  pomocą   drogi  kontaktu  telefonicznego .

Protokół   Kontroli  Nr F.III.0932/40/05				                                  Strona  8  z 11

Umowa z  wykonawcą   robót budowlanych   :

Umowę  Nr  INW.342/21/2003   zawarto   pisemnie   w dniu   28.08.2004  roku   .

Zakres   robót  określono w zapisach  §   1  umowy  .Termin  rozpoczęcia  robót   ustalono na dzień   01.09.2003   roku  , a zakończenia  na dzień   31.12.2004  roku  /  §  3  umowy  /. .

Wynagrodzenie ryczałtowe  wykonawcy ustalono     w wysokości   brutto   1.326.347,56   zł  ,

w  tym  podatek vat  - 86.770,40 zł      /  §   11  pkt. 2  umowy   /.Przy  zapisach o  wynagrodzeniu   podano   cyt. „  wynagrodzenie netto  oraz kwota  podatku  vat  ,  mogą ulec   zmniejszeniu  w przypadku  zmniejszenia  zakresu rzeczowego   zadania inwestycyjnego  „ .

Termin  zapłaty  faktur  przejściowych    określono na 30  dni   licząc od  daty  ich doręczenia    , a faktury  końcowej   w terminie  30  dni   licząc  od  dnia doręczenia   wraz  z  dokumentami  rozliczeniowymi   / §  12   pkt. 5  umowy   /.

Regulacje  co do   robót   dodatkowych   podano   w zapisach  §  14 i 15 umowy  .

Kary  umowne   określiły   zapisy  §   19  umowy  .

Zabezpieczenie  należytego wykonania      umowy     w     wysokości 3 %     wynagrodzenia umownego  w  formie  pieniężnej   / przelew  bankowy     z    dnia     27.08.2003  roku  /  .

Wykonawca  robót  Krośnieńskie  Przedsiębiorstwo  Budowlane  S.A.    w    Krośnie    przy  piśmie  znak:    AF/320-117/2003     z    dnia     08.09.2003 roku      przekazało          oryginał   ubezpieczeniowej      gwarancji     należytego     wykonania  umowy  nr  RZ/GW/095/04/2003  z dnia  03.09.2003  roku  oraz  zwróciło  się o  zwrot kwoty  37.187,30 zł   .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca  :   Prezes  Zarządu   Dyrektor  Naczelny  Pan  Stanisław  Materniak

Dyrektor  Produkcji   Członek  Zarządu  S.A.  Pan  Andrzej  Gołąbek

-  zamawiający  :  Burmistrz  Gminy w Rymanowie   Pan Jan  Rajchel

Skarbnik  Gminy w Rymanowie    Pani  Halina  Wojtoń

Nadmieniono   w umowie  ,    że     zmiana     umowy     może  nastąpić  za    zgodą   stron   wyrażoną na piśmie pod   rygorem  nieważności  tej  zmiany   /  §  23  umowy  /.

W pisemnym   aneksie  Nr 1/2004  do omawianej     umowy       z    dnia      14.05.2004   roku   zawarto   zapis   w §  1  co do   zmiany  stawki  podatku vat     do wysokości    22 %   ,    który będzie       doliczany       do   przedmiotu  umowy   wykonanych    po     dniu 01.05.2004  roku

w  związku   z wejściem    w    życie     postanowień   ustawy  o  podatku  od towarów  i usług

/ Dz. U.  nr 54 , poz.  535  /.

Umowę  o    pełnienie      funkcji     inspektora       nadzoru     zawarto     pisemnie  w dniu  27.08.2003  roku   z Panem  Janem  Barczykiem   zam. Rymanów   na   kwotę  wynagrodzenia     w   wysokości   1,5 %  wartości  przerobu  netto    /     §   6  umowy  /.

Dalsze   ustalenia  kontroli  .

1/  Do kontroli   przedstawiono  raport  roczny  z  przebiegu  realizacji   Kontraktu   składany  przez  podmiot  uprawniony      do     Zarządu     Województwa     / przekazany     do    Urzędu  Marszałkowskiego     w       Rzeszowie     przy       piśmie   Burmistrza    Gminy       Rymanów  znak :INW.7021/14/2004/2005    dnia  15.01.2005  roku -  załącznik nr 1 do  protokołu  kontroli  . Dane  zawarte   w  raporcie  są  zgodne  z ustaleniami   kontroli  .

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/40/05					                           Strona 9 z 11

2/  W  dniu 14.01.005  roku  sporządzono rozliczenie     rocznej     dotacji      na      inwestycję   skierowane  do  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  w sposób   określony wymogami   umowy  wykonawczej   .

Rozliczenie końcowe   inwestycji   jak  wyjaśnił  ustnie  Skarbnik Gminy    w     Rymanowie

Pani  Bernarda  Łożańska    będzie     sporządzone  po    zakończeniu     całości       inwestycji  zaplanowanej  na  rok  2006  .

Ustalenia dodatkowe  .

1.  Urząd  Gminy     w    Rymanowie      dokonywał    wizytacji   i   kontroli    merytorycznej  przedłożonej    dokumentacji  ,   w    tym    przedłożonych  przez  wykonawcę  robót   faktur   i protokołów  odbioru  .

2.  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  nie  dokonywało  kontroli  omawianego  zadania  inwestycyjnego   .

Wnioski końcowe  .

Przekazaną   dotację  w roku 2004  objętą umową  wykonawczą    Nr  WFA. 56/04

z dnia  16.09.2004 roku    do Kontraktu  dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok

w kwocie  100.000,00  zł   wykorzystano zgodnie z  przeznaczeniem    na  zadanie inwestycyjne

pod nazwą :     „ Budowa   Gimnazjum w Rymanowie    „ .

Na   naradzie   pokontrolnej      odbytej    w    dniu   02.02.2005 roku  Urzędzie Gminy

w Rymanowie   omówiono  ustalenia   zawarte  w   protokole  kontroli   .

Integralną część protokołu  stanowi  załącznik  :

Nr  1  -  pismo  Gminy  w Rymanowie    znak: INW.7021/14/2004 /2005

z dnia  15.01.2005 roku

Burmistrza    Gminy    w    Rymanowie      Pana  mgr   Jana  Rajchla       poinformowano

o przysługujących    mu   uprawnieniach   jako    kierownikowi   jednostki  kontrolowanej  na  podstawie     zarządzenia  Nr 171/01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10.05.2001 roku

/ z późn. zm. /  w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzania kontroli  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie  , to  jest   o  prawie  :

1/    zgłoszenia     przed      podpisaniem    protokołu    w     terminie  7   dni  od  daty  jego

otrzymania    umotywowanych  zastrzeżeń    co  do ustaleń    zawartych   w      protokole

/  §  32  zarządzenia   /  ,

2/ zgłoszenia     kontrolującemu   w    ciągu  7    dni     od     daty     otrzymania   protokołu

pisemnych   wyjaśnień  co do  zawartych w protokole   ustaleń  ,    z         jednoczesnym

podpisaniem  protokołu     /  §  33  zarządzenia   /  ,

3/ odmowy  podpisania  protokołu  z  jednoczesnym     obowiązkiem złożenia   w terminie

7 dni   od  otrzymania   protokołu      pisemnych     wyjaśnień      przyczyn        odmowy

/  §  34  zarządzenia  /.

Zastrzeżenia  i wyjaśnienia   , o których  mowa w pkt. 1 i 3  , należy  składać  do Wojewody  Podkarpackiego  .

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/40/05						          Strona  10 z 11

Protokół   sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .

Protokół  podpisano  ,  po   nie    wniesieniu     uwag     ze    strony  Burmistrza   Gminy   w Rymanowie     Pana  mgr   Jana  Rajchla         i    Skarbnika     Gminy

w    Rymanowie   Pani  mgr   Bernardy Łożańskiej    .

Dokonano wpisu  w    książce  kontroli      w    Urzędzie  Gminy w Rymanowie

pod pozycją  Nr   4 / 2005  .

Rymanów      ,  dnia 04.02.2005 roku

Pieczątka  Gmina  Rymanów    woj. podkarpackie

Podpisy   :

Kontrolowanych   :    wz. Burmistrza  mgr  Wojciech  Farbaniec   Zastępca Burmistrza

Zastępca  Burmistrza   mgr  Wojciech  Farbaniec

Skarbnik  Gminy w Rymanowie   mgr  Bernarda  Łożańska

Kontrolującego   :     mgr  Piotr  Rajchel

Protokół osobiście otrzymałem  w  dniu  04.02.2005  roku  :

Pieczątka   Gmina  Rymanów    woj. podkarpackie

Podpisał   : wz  Burmistrza     mgr  Wojciech  Farbaniec   Zastępca  Burmistrza

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/ 40 /05					Strona  11 z  11