# Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/31/05

## PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Żurawica w dniach 26 – 28.01.2005 roku.

Kontrolę przeprowadził:

### Józef Wota – 	Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu

### Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie

### upoważnienia Wojewody Podkarpackiego nr F.IV-0939/42/05 z dnia

24.01.2005 roku, podpisanego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów

i Budżetu PUW w Rzeszowie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm.), 
§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz. U. Nr 56, poz. 542) oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 roku (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli.

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2004 roku na zadania objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n.:

- „Budowa Gimnazjum w Żurawicy – segment dydaktyczny”,

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Maćkowicach”.

Ustalenia wstępne.

- Wójtem Gminy Żurawica jest Pan Piotr Tomański, wybrany na to stanowisko 
w wyborach bezpośrednich w dniu 10 listopada 2002 roku.

- Z-cą Wójta jest Pan Janusz Szabaga, powołany na to stanowisko Zarządzeniem 
Nr 38/2002 Wójta Gminy Żurawica z dnia 21 listopada 2002 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Żurawica.

- Skarbnikiem Gminy jest Pani Bożena Ożga powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 7/III/90 Rady Gminy w Żurawicy z dnia 6 lipca 1990r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

W toku kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

- Pan Piotr Tomański			- Wójt Gminy Żurawica,

- Pani Bożena Ożga 			- Skarbnik Gminy Żurawica,

- Pani Maria Mazurek	 		- Dyrektor Gminnego Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
    i Placówek Oświatowych w Żurawicy,

- Pan Józef Balicki			- Główny Księgowy Gminnego Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
   i Placówek Oświatowych w Żurawicy,

-  Pan Andrzej Jasiński		- specjalista ds. budowlanych Gminnego Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
   i Placówek Oświatowych w Żurawicy.

Zagadnienia objęte kontrolą:

I. Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie zadania z dotacji budżetu państwa.

II. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

III. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy na roboty budowlane.

IV. Źródła finansowania i wykonawstwo robót.

V. Ustalenia końcowe.

##### A. „BUDOWA GIMNAZJUM W ŻURAWICY – SEGMENT

DYDAKTYCZNY”

#### Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie zadania z dotacji budżetu państwa.

Realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku Gimnazjum w Żurawicy” rozpoczęta została w 2003 roku.

Rada Gminy w  Żurawicy mając na uwadze dalszą poprawę warunków lokalowych 
w obiektach oświatowych na terenia Gminy podjęła decyzję o budowie segmentu dydaktycznego Gimnazjum w Żurawicy. Gimnazjum w Żurawicy nie posiada własnych pomieszczeń dydaktycznych. Nauka odbywa się w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurawicy. Program użytkowy budynku Gimnazjum przewiduje pomieszczenia do nauki, pracownie przedmiotowe, bibliotekę z czytelnią, szatnie dla uczniów, zaplecze administracyjne, socjalne, rekreację i komunikację.

Opracowany program użytkowy przesłany został do Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie, gdzie uzyskał pozytywną opinię, co wyrażone zostało w piśmie znak WFA.201/4/26/2003 z dnia 31.03.2003 roku.

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Na realizację zadania pod nazwą „Budowa Gimnazjum w Żurawicy – segment dydaktyczny” opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonawcą 
– projektantem dokumentacji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MALDREW” mgr inż. arch. Grzegorz Malawski z siedzibą w Przemyślu na podstawie zawartej umowy nr 1/2003 
w dniu 03.02.2003 roku.

Zakres opracowania dokumentacji obejmował:

1. Projekt techniczny architektury.

2. Projekt techniczny architektury - aneks.

3. Projekt techniczny konstrukcji.

4. Projekt techniczny konstrukcji - aneks.

5. Projekt techniczny instalacji elektrycznych.

6. Projekt techniczny instalacji elektrycznych - aneks.

7. Projekt techniczny instalacji wewn. wod. kan..

8. Projekt techniczny instalacji wewn. wod. kan - aneks.

9. Projekt techniczny instalacji wewn. c. o..

10. Projekt techniczny instalacji wewn. c. o. - aneks.

Końcowy protokół przekazania dokumentacji sporządzony został w dniu 02.10.2003 roku.

Koszty opracowania dokumentacji wyniosły kwotę 12.000,00 zł.

Sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji nastąpiło w całości ze środków Urzędu Gminy Żurawica w dniu 25.08.2003 roku (polecenie przelewu).

W dniu 18.05.1998 roku Kierownik Urzędu Rejonowego w Przemyślu wydał decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki, projekt budowlany rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żurawicy polegającej na: budowie hali sportowej, segmentu dydaktycznego 
z łącznikiem, modernizacji kotłowni oraz budowę przyłączy: elektrycznego, wodno
-kanalizacyjnego, gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową na działce nr ewid. gr. 158 położonej w m. Żurawica oraz udzielił w tym zakresie pozwolenia na rozbudowę.

- Wybór wykonawcy i zawarcie umowy na roboty budowlane.

W dniu 03.09.2003 roku sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – DRUK  ZP-1 obejmujący zadanie „Wykonanie segmentu dydaktycznego Gimnazjum w Żurawicy”.

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu przetargowym zostało opublikowane:

  - w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 27.05.2003 roku Nr 71, poz. 29146,

  - na stronie internetowej Zamawiającego www.zurawica.pu.pl w okresie od 11.07.2003 roku do 18.07.2003 roku,

  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od dnia 16.05.2003 roku do 18.07.2003 roku.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 2.752.826,02 zł, co stanowi równowartość 638.277,27 euro.

Ustalenie wartości zamówienia dokonano na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego Zamawiający Gmina Żurawica opracował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą w dniu 14.05.2003 roku zatwierdził Pan  Janusz Szabaga – Z-ca Wójta Gminy Żurawica.

W opublikowanym ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia podano termin składania ofert do dnia 18.07.2003 roku, godz. 1000.

W dniu 18.07.2003 roku komisja przetargowa sporządziła DRUK ZP12 – zbiorcze zestawienie ofert otwartych wg poniższego zestawienia.

| Numer oferty | Nazwa (firma) oferenta | Adres oferenta | Data złożenia oferty | Cena oferty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o. | 37-500 Szówsko k/ Jarosławia | 2003.07.18 | 1.751.013,63 netto 1.873.584,58 brutto |  |
| 2. | „RO.SA.-BUD” P. P. H. U. Roman Jan Saczywko | 26-600 Radom ul. Trojańska 6 | 2003.07.18 | 2.067.554,61 netto 2.212.283,43 brutto |  |
| 3. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego „RESBUD” S. A. | 35-959 Rzeszów Aleja Piłsudskiego 32 | 2003.07.18 | 1.725.084,69 netto 1.845.840,62 brutto |  |
| 4. | Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDEXIM” S. A. | 37-500 Jarosław ul. Poniatow -skiego 53 | 2003.07.18 | 1.652.801,97 netto 1.768.498,11 brutto |  |
| 5. | Przedsiębiorstwo Budowlano -Instalacyjne „KOMPLET” | 37-700 Przemyśl ul. Ułańska 1 | 2003.07.18 | 1.720.278,00 netto 1.840.697,00 brutto |  |
| 6. | „INŻYNIERIA“ Rzeszów | 35-082 Rzeszów ul. Podkarpacka 59 A | 2003.07.18 | 1.818.447,52 netto 1.945.738,85 brutto |  |
| 7. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Hołyszko Sp. z o. o. | 37-700 Przemyśl ul. Batorego 55 A | 2003.07.18 | 1.828.885,00 netto 1.956.906,95 brutto |  |
| 8. | Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o. o. | 37-600 Lubaczów ul. Chopina 36 | 2003.07.18 | 1.893.832,04 netto 2.026.400,28 brutto |  |

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych podpisał Pan Andrzej Jasiński – Przewodniczący Komisji Przetargowej.

W dniu otwarcia ofert na druku ZP-11 członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia wynikające z art. 20 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakończenie prac komisji przetargowej nastąpiło w dniu 03.09.2003 roku.

Protokół z postępowania zatwierdził w dniu 05.09.2003 roku Pan Janusz Szabaga 
z upoważnienia Wójta.

W pkt. 15 protokołu jako najkorzystniejszą ofertę wskazano ofertę oznaczoną Nr 4, tj.:

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDEXIM” S. A.

Oceny ofert dokonano w oparciu o ustalone wcześniej kryteria:

  - cena oferty		- 70 %,

  - jakość techniczna	- 15 %,

  - termin wykonania	- 5 %,

  - termin gwarancji	- 5 %,

  - termin płatności	- 5 %.

W toku prowadzonego postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Budowlano
-Instalacyjne „KOMPLET” wniosło protest, a następnie odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie zarzucając Zamawiającemu niesłuszne odrzucenie oferty.

Wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 26.09.2003 roku sygn. akt UZP/ZO/0-1517/03 odwołanie zostało odrzucone.

Zawiadomienie oferentów o rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i wyborze oferty nastąpiło w dniu 08.09.2003 roku, pismo znak ZP-S-341/1/03 podpisane przez Pana Janusza Szabagę w zastępstwie Wójta Gminy.

W dniu 08.09.2003 roku Zamawiający przesłał do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania.

Zawarcie umowy o roboty budowlane.

W dniu 30.09.2003 roku zawarta została Umowa o roboty budowlane Nr 29/2003 pomiędzy Gminą Żurawica, jako Zamawiającym a Jarosławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDEXIM” S. A., jako Wykonawcą.

W § 1 umowy strony określiły przedmiot umowy, tj. „Roboty budowlano-montażowe 
i instalacyjne segmentu dydaktycznego Gimnazjum w Żurawicy”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
z oferty przetargowej. W punkcie 3 § 1 umowy podano termin rozpoczęcia robót na dzień 06.10.2003 roku, a zakończenia na 31.05.2005 roku.

W § 4 umowy strony określiły wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 
w kwocie 1.652.801,97 zł netto plus podatek VAT 115.696,14 zł, razem 1.768.498,11 zł brutto.

W § 5 umowy strony określiły, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie etapami, na podstawie faktur przejściowych.

W § 8 umowy Wykonawca zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, tj. kwotę 88.424,91 zł.

W § 12 umowy strony ustanowiły zasady stosowania ewentualnych kar umownych 
w przypadku niewywiązania się stron z ustaleń umownych.

Sporządzona umowa została podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Ustalona w umowie wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodna jest z kwotą wynikającą z oferty Wykonawcy (1.768.498,11 zł brutto).

Integralną część umowy stanowią:

  - przedmiar robót, określony w SIWZ,

  - kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W dniu 05.05.2004 roku spisany został Aneks Nr 1/2004 do umowy Nr 29/2003 z dnia 30.09.2003 roku o wykonanie robót budowlanych zawarty pomiędzy Gminą Żurawica, jako Zamawiającym a Jarosławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDEXIM” S. A., jako Wykonawcą.

W § 1 Aneksu strony ustaliły zmianę wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w związku ze zmianą stawki podatku VAT z 7 na 22 %. Ustalona wysokość wynagrodzenia po wprowadzonej korekcie wynosi:

- netto			1.652.801,97 zł,

- podatek VAT	   216.214,36 zł,

- brutto		1.869.016,33 zł.

W § 2 Aneksu wpisano, że pozostałe postanowienia umowy zasadniczej pozostają bez zmian. Aneks podpisany został przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Przy zawartej umowie znajduje się gwarancja należytego wykonania kontraktu wniesiona przez Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDEXIM” S. A. na ogólną kwotę 88.425,00 zł. Ustanowienie gwarancji dokonane zostało w PZU S. A. Oddział Okręgowy w Rzeszowie z terminem ważności do 30.06.2005 roku. Oryginał gwarancji znajduje się w dyspozycji Zamawiającego. Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

- Źródła finansowania i wykonawstwo robót.

Finansowanie inwestycji p.n. „Budowa Gimnazjum w Żurawicy – segment dydaktyczny” w 2004 roku prowadzone było z dwóch źródeł finansowania:

  - środki własne w wysokości 				901.050,02 zł

  - środki z dotacji budżetu państwa w wysokości 	500.000,00 zł

Łącznie						         1.401.050,02 zł

Ustalenie wielkości kwot jak wyżej z podziałem na środki własne i z dotacji budżetu państwa nastąpiło w związku z zawartymi umowami:

  - umowy wstępnej Nr I-2-A/32 z dnia 25.10.2004 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Leszka Deptułę a Gminą Żurawica, reprezentowaną przez Pana Janusza Szabagę – Z-cę Wójta i Bożenę Ożga – Skarbnika Gminy.

W § 1 umowy Podmiot Uprawniony zobowiązał się do realizacji w ramach  Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zadania p.n. „Budowa Gimnazjum 
w Żurawicy – segment dydaktyczny” w ramach działania nr 1.2, nazwa : Restrukturyzacja 
i unowocześnienie bazy: oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno 
– sportowo – rekreacyjnej i kulturowej.

W § 3 umowy Podmiot Uprawniony zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego 
w 2004 roku o wartości 900.000,00 zł.

Integralną część umowy stanowi załącznik Nr I-2-A/32 z dnia 25.10.2004 roku określający:

  - wartość kosztorysową zadania,

  - terminy realizacji,

  - harmonogram realizacji zadania w 2004 roku,

  - nakłady poniesione od początku realizacji.

Załącznik podpisany został przez Pana Janusza Szabagę z upoważnienia Wójta Gminy.

  - umowy wykonawczej Nr WFA.62/04 z dnia 26 października 2004 roku 
o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania p.n. „Budowa Gimnazjum w Żurawicy – segment dydaktyczny” zawartej między Wojewodą Podkarpackim a Gminą Żurawica.

W § 1 umowy Wojewoda w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych 
i postanowieniach Kontraktu Wojewódzkiego przekazuje Samorządowi dotację celową 
z budżetu państwa na dofinansowania zadania w łącznej kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 35,7 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

W § 2 umowy Samorząd zobowiązał się do:

  - przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie 900.000,00 zł, co stanowi 64,3 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

Integralną część umowy wykonawczej stanowią:

  - zał. Nr 1 Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania na ogólną kwotę 1.400.00,00 zł (900.000,00 zł + 500.000,00 zł),

w tym :

- dotacja budżetu państwa 	-    500.000,00 zł

- środki własne 		-    900.000,00 zł

  - zał. Nr 2 Plan finansowy realizacji zadania w 2004 roku na ogólną kwotę

1.400.000,00 zł,

w tym :

- dotacja budżetu państwa  -    500.000,00 zł

- środki własne		 -    900.000,00 zł

  - zał. Nr 3 Zaakceptowany program inwestycji zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

Ustalenie wielkości kwot w budżecie Gminy Żurawica wynikających z zawartych umów nastąpiło na podstawie niżej wymienionych uchwał:

  - Uchwała Nr XII/106/04 Rady Gminy w Żurawicy z dnia 16 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Żurawica na 2004 rok (900.000,00 zł – środki własne)

  - Uchwała Nr XVI/162/04 Rady Gminy w Żurawicy z dnia 10 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 
(300.000,00 zł – dotacja budżetu państwa)

  - Zarządzenie Nr 103/2004 Wójta Gminy Żurawica z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na rok 2004 (200.000,00 zł – dotacja budżetu państwa)

  - Zarządzenie Nr 119/2004 Wójta Gminy Żurawica z dnia 28 grudnia 2004 roku  w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na rok 2004 (1.055,00 zł 
– środki własne)

Ogółem zaplanowana kwota wydatków na przedmiotowe zadania w 2004 roku 
w świetle powyższych uchwał wynosi:

Dział 801 Oświata i wychowanie 			        		1.401.055,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 						1.401.055,00 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	1.401.055,00 zł

„Budowa Gimnazjum w Żurawicy – segment dydaktyczny”

Wprowadzenie do budżetu Gminy Żurawica środków z dotacji budżetu państwa 
w 2004 roku w wysokości 500.000,00 zł nastąpiło na podstawie:

- pisma Nr EF.IV.7012-5/11/04 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.08.2004 roku 
   w sprawie ustalenia wysokości dotacji, kwota                                        300.000,00 zł,

- decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 79 z dnia 28.10.2004 roku w sprawie

zwiększenia planu dotacji celowej wg zapisów, kwota                          200.000,00 zł.

Przekazanie środków – kwoty 500.000,00 zł przez Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie na rachunek Gminy Żurawica nastąpiło poleceniami przelewów w dniach:

  - polecenie przelewu z dnia 27.10.2004r. na kwotę 	200.000,00 zł

  - polecenie przelewu z dnia 17.12.2004r. na kwotę 	300.000,00 zł

Łącznie kwota przekazanej dotacji wynosi 	            500.000,00 zł

Przekazanie dotacji przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie nastąpiło 
w związku ze złożonymi wnioskami o wypłatę dotacji przez Gminę Żurawica:

  - wniosek Nr 1/04 o wypłatę dotacji z dnia 06.10.2004r. na kwotę 200.026,25 zł,

  - wniosek Nr 2/04 o wypłatę dotacji z dnia 03.12.2004r. na kwotę 299.973,75 zł.

Wykonawstwo robót.

Realizacja inwestycji prowadzona była przez Gminę Żurawica jako zadanie własne. Wykonawcą robót było Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDEXIM” S. A. 
w oparciu o zawartą umowę  o roboty budowlane Nr 29/2003 z dnia 30.09.2003 roku.

Obsługa finansowo – księgowa realizacji inwestycji prowadzona była przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Żurawicy 
- jednostka organizacyjna Gminy Zurawica.

Finansowanie zadania prowadzone było z rachunku podstawowego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Żurawicy prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Żurawicy.

W 2004 roku na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót, który ujęty i rozliczony został w fakturach na roboty budowlane i nadzór inwestorski wg zestawienia:

| Nr faktury | Wystawca faktury | Kwota | Zapłacono ze środków dotacji | Zapłacono ze środków własnych | Data zapłaty faktury |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/2004 | JPB BUDEXIM | 56.155,09 |  | 56.155,09 | 11.02.04 |
| 15/2004 | JPB BUDEXIM | 1.979,56 |  | 1.979,56 | 11.02.04 |
| 10/2004 | INWEST-ROL | 750,45 |  | 750,45 | 11.02.04 |
| 20/2004 | JPB BUDEXIM | 46.310,34 |  | 46.310,34 | 26.02.04 |
| 15/2004 | INWEST-ROL | 580,83 |  | 580,83 | 26.02.04 |
| 40/2004 | JPB BUDEXIM | 105.802,81 |  | 105.802,81 | 03.03.04 |
| 28/2004 | INWEST-ROL | 1.326,98 |  | 1.326,98 | 09.03.04 |
| 41/2004 | JPB BUDEXIM | 40.429,27 |  | 40.429,27 | 31.03.04 |
| 47/2004 | INWEST-ROL | 507,07 |  | 507,07 | 06.04.04 |
| 50/2004 | JPB BUDEXIM | 40.429,27 |  | 40.429,27 | 15.04.04 |
| 54/2004 | INWEST-ROL | 507,07 |  | 507,07 | 20.04.04 |
| 64/2004 | JPB BUDEXIM | 120.223,61 |  | 120.223,61 | 11.05.04 |
| 65/2004 | JPB BUDEXIM | 198.954,80 |  | 198.954,80 | 11.05.04 |
| 67/2004 | INWEST-ROL | 4.003,15 |  | 4.003,15 | 11.05.04 |
| 25/I/2004 | JPB BUDEXIM | 36.600,00 |  | 36.600,00 | 21.07.04 |
| 116/2004 | JPB BUDEXIM | 105.963,59 |  | 105.963,59 | 21.07.04 |
| 107/2004 | INWEST-ROL | 1.165,60 |  | 1.165,60 | 26.07.04 |
| 02/u/2004 | MALDREW | 1.560,00 |  | 1.560,00 | 26.07.04 |
| 155/2004 | JPB BUDEXIM | 54.746,90 |  | 54.746,90 | 16.08.04 |
| 133/2004 | INWEST-ROL | 602,22 |  | 602,22 | 16.08.04 |
| 06/u/2004 | MALDREW | 1.170,00 |  | 1.170,00 | 26.08.04 |
| 235/2004 | JPB BUDEXIM | 70.000,00 |  | 70.000,00 | 12.10.04 |
| 161/2004 | INWEST-ROL | 770,00 |  | 770,00 | 08.10.04 |
| 250/2004 | JPB BUDEXIM | 197.849,90 | 197.849,90 |  | 29.10.04 |
| 170/2004 | INWEST-ROL | 2.176,35 | 2.176,35 |  | 29.10.04 |
| 201/2004 | INWEST-ROL | 882,76 | 627,76 | 255,00 | 27.12.04 |
| 286/2004 | JPB BUDEXIM | 216.711,15 | 216.711,15 |  | 27.12.04 |
| 292/2004 | JPB BUDEXIM | 16.946,19 | 16.946,19 |  | 27.12.04 |
| 293/2004 | JPB BUDEXIM | 56.370,55 | 56.370,55 |  | 27.12.04 |
| 294/2004 | JPB BUDEXIM | 6.934,28 | 6.934,28 |  | 27.12.04 |
| 200/2004 | INWEST-ROL | 2.383,82 | 2.383,82 |  | 27.12.04 |
| 04/u/2004 | MALDREW | 8.000,00 |  | 8.000,00 | 14.12.04 |
| 315/2004 | JPB BUDEXIM | 1.206,40 |  | 1.206,40 | 16.12.04 |
| 340/2004 | JPB BUDEXIM | 1.050,01 |  | 1.050,01 | 29.12.04 |
|  | RAZEM : | 1.401.050,02 | 500.000,00 | 901.050,02 |  |

Powyższe zestawienie wykazuje, że wartość wykonanych i rozliczonych robót w 2004 roku wyniosła kwotę ogółem 1.401.050,02 zł, z tego zapłacono:

  - środki własne Gminy Zurawica w kwocie 			901.050,02 zł,

co stanowi 64,31 % wartości robót wykonanych, objętych rozliczeniem

  - środki z dotacji budżetu państwa w kwocie 			500 000,00 zł,

co stanowi 35,69 % wartości robót wykonanych, objętych rozliczeniem.

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych i środków pochodzących z dotacji wskazuje, iż zachowane zostały warunki wynikające z § 1 
i 2 umowy wykonawczej Nr WFA.62/04 z dnia 26 października 2004 roku do Kontraktu Wojewódzkiego.

Zestawienie rozliczonych faktur za 2004 rok podpisane zostało przez Pana Józefa Balickiego – Głównego Księgowego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Żurawicy i stanowi zał. Nr 1 do protokołu kontroli.

Przedłożone do wglądu faktury posiadają właściwą dekretację księgową. Zostały podpisane pod względem merytorycznym i formalno – rozrachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty.

Przy fakturach znajdują się protokoły odbioru robót podpisane przez inspektorów nadzoru i kierownika budowy.

Na opisanym zadaniu prowadzony był dziennik budowy. Ostatni wpis dokonany został w dniu 20.12.2004 roku przez Pana Jana Romańca - Inspektora Nadzoru, stwierdzający zakończenie robót remontowych i modernizacyjnych.

W toku kontroli dokonano oględzin wykonanych robót – nieprawidłowości nie zauważono.

W dniu 14.01.2005 roku Gmina Żurawica przesłała do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenie roczne dotacji na inwestycje oświatową p.n. ”Budowa Gimnazjum w Żurawicy – segment dydaktyczny” zgodnie z § 5 umowy wykonawczej Nr WFA.62/04 z dnia 26 października 2004 roku.

Rozliczenie obejmuje:

  - poniesione nakłady od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2004 roku wyniosły kwotę 1.861.026,42 zł,

z tego:

  - środki własne 			1.361.026,42 zł

  - dotacja budżetu państwa 	   500 000,00 zł

  - poniesione nakłady w 2004 roku wyniosły kwotę 1.401.050,02 zł,

z tego:

  - środki własne 			901.050,02 zł

  - dotacja budżetu państwa       500.000, 00 zł

Wykazany w rozliczeniu zakres rzeczowy zrealizowany w 2004 roku obejmuje:

- Stan surowy zamknięty,

- Instalacje sanitarne i elektryczne,

- Tynki zewnętrzne i wewnętrzne.

Efektów rzeczowych nie wykazano – inwestycja w trakcie realizacji.

Sporządzone rozliczenie podpisane zostało przez Pana Janusza Szabagę
z upoważnienia Wójta.

B. „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
       W MAĆKOWICACH”.

#### I. Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie zadania z dotacji budżetu państwa.

Realizacja zadania pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
w Maćkowicach” rozpoczęta została w 2003 roku. Rada Gminy w Żurawicy w dniu 28 marca 2003 roku podjęła Uchwałę IV/45/03 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Maćkowicach”.

W związku z brakiem pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych 
z wychowania fizycznego, lekcje w-f odbywają się na korytarzu szkolnym, co bardzo utrudnia prowadzenie zajęć w sąsiadujących pomieszczeniach dydaktycznych.

Opracowany program użytkowy budynku - segmentu sportowego uwzględnił arenę sportową o wymiarach 12,00 m x 24,00 m, dwa pomieszczenia dydaktyczne, zaplecze administracyjne, socjalne, sanitarne, rekreację i komunikację.

Opracowany program użytkowy przesłany został do Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie, gdzie uzyskał pozytywną opinię, co wyrażone zostało w piśmie znak WFA.201/4/25/2003 z dnia 31.03.2003 roku.

II.   Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Na realizację zadania pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
 w Maćkowicach” opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonawcą – projektantem dokumentacji była Pracownia Projektowa, Projektowanie, Nadzór i Wycena Obiektów Zdzisław Michalski, zam. Przemyśl, ul. Rogozińskiego 20, na podstawie zawartej umowy nr 3/2002 z dnia 17.05.2002 roku.

Zakres opracowania dokumentacji obejmował:

###### Projekt dobudowy sali gimnastycznej z łącznikiem

1. Projekt zagospodarowania + projekt budowlany + konstr..

2. Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3. Projekt przełożenia istniejącego przyłącza gazowego.

4. Projekt przełożenia istniejącego przyłącza wodociągowego.

5. Projekt placu postojowego i droga wewnętrzna.

6. Projekt techniczny na wykonanie mikroniwelacji.

7. Projekt wewnętrznych instalacji wod. – kan. , c.o..

8. Projekt inst. elektrycznej wewnętrznej.

9. Geologia.

Przekazanie opracowanej dokumentacji nastąpiło w terminie do dnia 31.08.2002 roku.

Koszty opracowania dokumentacji wyniosły kwotę 24.639,00 zł.

Sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji nastąpiło w całości ze środków Urzędu Gminy Żurawica w dniu 22.10.2002 roku (polecenie przelewu).

W dniu 20.02.2003 roku Starosta Przemyski wydał decyzję nr 48/2003, którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno
–Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Żurawicy na budowę sali gimnastycznej i łącznika komunikacyjnego.

III    Wybór wykonawcy i zawarcie umowy na roboty budowlane.

W dniu 14.08.2003 roku sporządzony został protokół postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – DRUK  ZP-1 obejmujący zadanie „ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Maćkowicach”. Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu przetargowym zostało opublikowane:

  - w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 27.05.2003 roku Nr 71, poz. 29147,

  - na stronie internetowej Zamawiającego www.zurawica.pu.pl w okresie od 27.05.2003 roku do 22.07.2003 roku,

  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od dnia 27.05.2003 roku do 22.07.2003 roku.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 558.600,02 zł, co stanowi równowartość 129.518,42 euro.

Ustalenie wartości zamówienia dokonano na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego Zamawiający Gmina Żurawica opracował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą w dniu 14.05.2003 roku zatwierdził Pan  Janusz Szabaga – Z-ca Wójta Gminy Żurawica.

W opublikowanym ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia podano termin składania ofert do dnia 22.07.2003 roku, godz. 1000.

W dniu 22.07.2003 roku komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert i sporządziła DRUK ZP12 – zbiorcze zestawienie ofert otwartych wg poniższego zestawienia.

| Numer oferty | Nazwa (firma) oferenta | Adres oferenta | Data złożenia oferty | Cena oferty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Usługowo -Budowlane Sp. z o. o. Hołyszko | 37-700 Przemyśl ul. Batorego 55A | 2003.07.22 | 415.661,83 netto 444.758,10 brutto |  |
| 2. | Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o. o. | 37-600 Lubaczów ul. Chopina 36 | 2003.07.22 | 490.059,09 netto 524.363,22 brutto |  |
| 3. | „Inżynieria” Rzeszów Sp. z o.o. | 35-082 Rzeszów ul. Podkarpacka 59 | 2003.07.22 | 443.970,90 netto 475.048,86 brutto |  |
| 4 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o. | 37-500 Szówsko k/ Jarosławia | 2003.07.22 | 494.563,09 netto 529.182,51 brutto |  |
| 5. | Przedsiebiorstwo Budowlano-Handlowe „Fadom” S.A. | 37-700 Przemyśl ul. Ofiar Katynia 26 | 2003.07.22 | 464.803,93 netto 497.340,21 brutto |  |
| 6. | Jarosławskie Przedsiebiorstwo Budowlane „BUDEXIM” S. A. | 37-500 Jarosław ul. Poniatow-skiego 53 | 2003.07.22 | 450.564,48 netto 482.103,99 brutto |  |
| 7. | „METDOM” Sp. z o. o. | 37-700 Przemyśl ul. Swobodna 17/5 | 2003.07.22 | 499.382,22 netto 522.568,97 brutto |  |

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych podpisał Pan Andrzej Jasiński – Przewodniczący Komisji Przetargowej.

W dniu otwarcia ofert na druku ZP-11 członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia wynikające z art. 20 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakończenie prac komisji przetargowej nastąpiło w dniu 14.08.2003 roku.

Protokół z postępowania zatwierdził w dniu 14.08.2003 roku Pan Piotr Tomański
- Wójt Gminy Żurawica.

W pkt. 15 protokołu jako najkorzystniejszą ofertę wskazano ofertę oznaczoną Nr 1, tj.:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Sp. z o. o.  Hołyszko, 37-700 Przemyśl, ul. Batorego 55 A.

Oceny ofert dokonano w oparciu o ustalone wcześniej kryteria:

  - cena oferty		- 70 %,

  - jakość techniczna	- 15 %,

  - termin wykonania	- 5 %,

  - termin gwarancji	- 5 %,

  - termin płatności	- 5 %.

W toku prowadzonego postępowania przetargowego protestów i odwołań nie odnotowano.

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego nastąpiło w dniu 17.09.2003 roku Biuletyn Nr 137, poz. 59529. Ponadto ogłoszenie o wyniku postępowania wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zawiadomienie oferentów o rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i wyborze oferty nastąpiło w dniu 02.09.2003 roku, druk ZP 150 podpisany przez Pana Piotra Tomańskiego - Wójta Gminy.

Zawarcie umowy o roboty budowlane.

W dniu 04.09.2003 roku zawarta została Umowa o roboty budowlane Nr 4/2003 pomiędzy Gminą Żurawica, jako Zamawiającym a Przedsiębiorstwem Usługowo
-Budowlanym Hołyszko Sp. z o.o., jako Wykonawcą.

W § 1 umowy strony określiły przedmiot umowy, tj. „Wykonanie robót budowlano
–montażowych sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Maćkowicach (stan surowy zamkniety)”.  Zakres rzeczowy robót określa:

  - opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - szczegółowa oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę.

Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 16.09.2003 roku, a zakończenia na 30.04.2005 roku, który wynika z opracowanego harmonogramu robót.

W § 4 umowy strony określiły wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 
w kwocie 415 661,83 zł netto plus podatek VAT 29 096,33 zł, razem 444 758,16 zł brutto.

W § 5 umowy strony określiły, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie etapami, na podstawie faktur przejściowych.

W § 8 umowy Wykonawca zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, tj. kwotę 22 237,91 PLN.

W § 9 umowy strony ustaliły, że funkcję nadzoru inwestorskiego pełnić będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „INWEST-ROL” Sp. z o. o. w Przemyślu.

W § 12 umowy strony ustanowiły zasady stosowania ewentualnych kar umownych 
w przypadku niewywiązania się stron z ustaleń umownych.

Sporządzona umowa została podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Ustalona w umowie wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodna jest z kwotą wynikającą z oferty Wykonawcy (444 758,16 zł brutto).

Integralną część umowy stanowią:

  - przedmiar robót, określony w SIWZ,

  - kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W dniu 18.10. 2004 roku spisany został Aneks Nr 1/2004 do umowy Nr 4/2003 z dnia 04.09.2003 roku o wykonanie robót budowlanych zawarty pomiędzy Gminą Żurawica, jako Zamawiającym a Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym „Hołyszko” Sp. z o. o., jako Wykonawcą.

W § 1 Aneksu strony ustaliły zmianę wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w związku ze zmianą stawki podatku VAT z 7 na 22 %. Ustalona wysokość wynagrodzenia po wprowadzonej korekcie wynosi:

- netto			415.661,83 zł,

- podatek VAT	  39.583,34 zł,

- brutto		455.245,17 zł.

W § 2 Aneksu wpisano, że pozostałe postanowienia umowy zasadniczej pozostają bez zmian. Aneks podpisany został przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Przy zawartej umowie znajduje się gwarancja należytego wykonania umowy wniesiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo–Budowlane „Hołyszko” Sp. z o. o. na ogólną kwotę 22.237,91 zł. Ustanowienie gwarancji dokonane zostało w PZU S. A. Oddział Okręgowy w Rzeszowie z terminem ważności do 30.05.2005 roku. Oryginał gwarancji znajduje się w dyspozycji Zamawiającego. Zawarcie umowy zgodne było z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

W dniu 03.12.2004 roku zawarta została Umowa pomiędzy Gminą Żurawica, jako Zamawiającym a Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym Hołyszko Sp. z o. o., jako Wykonawcą na wykonanie robót dodatkowych według:

  - przełożenie sieci na placu budowy w miejscu lokalizacji budynku sali gimnastycznej,

  - założenie dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych,

  - podmurowanie okien w budynku dydaktycznym, zabezpieczenie konstrukcji stalowej stropodachu, wykonanie dodatkowych wieńców.

W § 4 umowy ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę brutto 78.127,28 zł. Wysokość wynagrodzenia ustalona została na podstawie kosztorysów ofertowych sporządzonych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. Wyliczenie wartości robót w poszczególnych kosztorysach nastąpiło przy zachowaniu norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym. Zlecenie wykonania robót dodatkowych nastąpiło z „wolnej ręki”, a ich wartość  nie przekraczała 20 % wartości robót wynikających z umowy podstawowej.

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy.

W dniu 24.01.2005 roku ustanowiona została gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych S. A. 
w Rzeszowie na ogólną kwotę 3.910,86 zł z terminem ważności:

  - do 30.05.2005 roku w zakresie właściwego wykonania robót,

  - do 15.05.2008 roku w zakresie roszczeń z tytułu rękojmii za wykonane roboty.

Oryginał gwarancji znajduje się w dyspozycji Zamawiającego.

IV.  Źródła finansowania i wykonawstwo robót.

Finansowanie inwestycji p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
 w Maćkowicach” w 2004 roku prowadzone było z trzech źródeł finansowania:

  - środki własne w wysokości 			          250.404,46 zł

  - środki z dotacji budżetu państwa w wysokości 	70.000,00 zł

  - dotacja MENiS 					50.000,00 zł

Łącznie						         370.404,46 zł

Ustalenie wielkości kwot jak wyżej z podziałem na środki własne i z dotacji budżetu państwa nastąpiło w związku z zawartymi umowami:

- umowy wstępnej Nr I-2-A/65 z dnia 10.09.2004 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Leszka Deptułę a Gminą Żurawica, reprezentowaną przez Pana Janusza Szabagę – Z-cę Wójta i Bożenę Ożga – Skarbnika Gminy.

W § 1 umowy Podmiot Uprawniony zobowiązał się do realizacji w ramach  Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zadania p.n. „Budowa sali gimnastycznej 
w Maćkowicach” w ramach działania nr 1.2. nazwa: Restrukturyzacja 
i unowocześnienie bazy: oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno 
– sportowo – rekreacyjnej i kulturowej.

W § 3 umowy Podmiot Uprawniony zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego 
w 2004 roku o wartości 250.000,00 zł oraz do  zapewnienia udziału w finansowaniu zadania  środków pochodzących z Ministerstwa Edukacji i Sportu  w wysokości 50.000,00 zł.

Integralną część umowy stanowi załącznik Nr I-2-A/65 z dnia 10.09.2004 roku określający:

  - wartość kosztorysową zadania,

  - terminy realizacji,

  - harmonogram realizacji zadania w 2004 roku,

  - nakłady poniesione od początku realizacji.

Załącznik podpisany został przez Pana Janusza Szabagę z upoważnienia Wójta Gminy.

b) umowy wykonawczej Nr WFA.15/04 z dnia 28 września 2004 roku 
o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Maćkowicach” zawartej między Wojewodą Podkarpackim a Gminą Żurawica.

W § 1 umowy Wojewoda w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych 
i postanowieniach Kontraktu Wojewódzkiego przekazuje Samorządowi dotację celową 
z budżetu państwa na dofinansowania zadania w łącznej kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 
18,9 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

W § 2 umowy Samorząd zobowiązał się do:

  - przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie 250.000,00 zł, co stanowi 67,6 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

  - zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł (środki z MENiS w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 13,5% wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004).

Integralną część umowy wykonawczej stanowią:

  - zał. Nr 1 Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania na ogólną kwotę 370.00,00 zł (70.000,00 zł + 250.000,00 zł + 50.000,00 zł),

w tym :

- dotacja budżetu państwa 	-     70.000,00 zł

- środki własne 		-    250.000,00 zł

- środki z MENiS               -      50.000,00 zł

  - zał. Nr 2 Plan finansowy realizacji zadania w 2004 roku na ogólną kwotę

370.000,00 zł,

w tym :

- dotacja budżetu państwa  -     70.000,00 zł

- środki własne		 -    250.000,00 zł

- środki z MENiS               -      50.000,00 zł

  - zał. Nr 3 Zaakceptowany program inwestycji zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

  - umowy Nr 113/04/055 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego 
ze środków Ministerstwa Edukacji i Sportu zawartej w dniu 19 sierpnia 2004 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie w imieniu i na rzecz Ministerstwa Edukacji i Sportu a Gminą Żurawica (woj. podkarpackie).

Zawarta umowa określa zasady dofinansowania zadania p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Maćkowicach”.

W § 4 umowy podano, że wysokość udzielonej dotacji na zadanie wyniesie kwotę ogółem 240.000,00 zł, co stanowić będzie 20,0 % całkowitych nakładów inwestycyjnych.

- w roku 2004 kwotę   50.00,00 zł,

- w roku 2005 kwotę 100.000,00 zł,

- w roku 2006 kwotę   90.000,00 zł.

Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa

Krajowego w Warszawie i Gminy Żurawica.

Ustalenie wielkości kwot w budżecie Gminy Żurawica wynikających z zawartych umów nastąpiło na podstawie niżej wymienionych uchwał:

  - Uchwała Nr XII/106/04 Rady Gminy w Żurawicy z dnia 16 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Żurawica na 2004 rok (250.000,00 zł – środki własne),

  - Uchwała Nr XVI/162/04 Rady Gminy w Żurawicy z dnia 10 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 
(70.000,00 zł – dotacja budżetu państwa i 50.000,00 zł – dotacja z MENiS).

Ogółem zaplanowana kwota wydatków na przedmiotowe zadania w 2004 roku 
w świetle powyższych uchwał wynosi:

Dział 801 Oświata i wychowanie 			        		370.400,00zł

Rozdział 80110 Gimnazja 						370.400,00 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	370.400,00 zł

„Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Maćkowicach”

Wprowadzenie do budżetu Gminy Żurawica środków z dotacji budżetu państwa 
w 2004 roku w wysokości 500.000,00 zł nastąpiło na podstawie:

- pisma Nr EF.IV.7012-5/11/04 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.08.2004 roku 
   w sprawie ustalenia wysokości dotacji, kwota                                        300.000,00 zł,

(decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 75/2004 z dnia

20 października 2004 r. – kwota 300.000,00 zł)

-	decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 79 z dnia 28.10.2004 roku 
   w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej wg zapisów, 
   kwota                                                                                                       200.000,00 zł.

Przekazanie dotacji budżetu państwa  w  kwocie 70.000,00 zł przez Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie na rachunek Gminy Żurawica nastąpiło poleceniem przelewu 
w dniu 22.12.2004 roku.

Przekazanie dotacji z  MENiS w kwocie 50.000,00 zł na rachunek Gminy Żurawica nastąpiło w dniu 28.12.2004 roku.

Przekazanie dotacji przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie nastąpiło 
w związku ze złożonym wnioskiem o wypłatę dotacji przez Gminę Żurawica:

  - wniosek Nr 1/04 o wypłatę dotacji z dnia 15.12.2004r. na kwotę 70.000,20 zł,

Wykonawstwo robót.

Realizacja inwestycji prowadzona była przez Gminę Żurawica, jako zadanie własne. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane Hołyszko Sp. z o. o., 
w oparciu o zawartą umowę  o roboty budowlane Nr 4/2003 z dnia 04.09.2003 roku.

Obsługa finansowo – księgowa realizacji inwestycji prowadzona była przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Żurawicy 
- jednostka organizacyjna Gminy Zurawica.

Finansowanie zadania prowadzone było z rachunku podstawowego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Żurawicy obsługiwanego przez Bank Spółdzielczy w Żurawicy.

W 2004 roku na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót, który ujęty i rozliczony został w fakturach na roboty budowlane i nadzór inwestorski wg zestawienia:

| Nr faktury | Wystawca faktury | Kwota | Zapłacono ze środków dotacji | Zapłacono ze środków własnych | Zapłacono ze środków MENiS | Data zapłaty faktury |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/UB/2004 | PUB HOŁYSZKO | 79.240,78 |  | 79.240,78 |  | 12.02.2004 |
| 13/2004 | INWEST-ROL | 993,84 |  | 993,84 |  | 12.02.2004 |
| 3/UB/2004 | PUB HOŁYSZKO | 76.430,10 |  | 76.430,10 |  | 24.03.2004 |
| 40/2004 | INWEST-ROL | 958,59 |  | 958,59 |  | 26.03.2004 |
| 4/UB/2004 | PUB HOŁYSZKO | 37.500,00 |  | 37.500,00 |  | 20.04.2004 |
| 56/2004 | INWEST-ROL | 470,32 |  | 470,32 |  | 20.04.2004 |
| 4/2004 | Prac. Proj. - Przemyśl | 244,00 |  | 244,00 |  | 05.05.2004 |
| 6/UB/2004 | PUB HOŁYSZKO | 53.446,50 |  | 53.446,50 |  | 30.04.2004 |
| 63/2004 | INWEST-ROL | 670,33 |  | 670,33 |  | 11.05.2004 |
| 4/05/2004 | Usł. Proj. - Sierakośce | 450,00 |  | 450,00 |  | 07.06.2004 |
| 29/UB/2004 | PUB HOŁYSZKO | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 | 29.12.2004 |
| 30/UB/2004 | PUB HOŁYSZKO | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  | 29.12.2004 |
|  | RAZEM : | 370.404,46 | 70.000,00 | 250.404,46 | 50.000,00 |  |

Różnica pomiędzy kwotą wprowadzoną do budżetu Gminy na realizację zadania środków własnych 250.000,00 zł a kwotą zapłaconych faktur 250.404,46 zł pokryta została ze środków przeznaczonych na remonty szkół, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, poz. 3001 – Karty Wydatków.

Powyższe zestawienie wykazuje, że wartość wykonanych i rozliczonych robót 
w 2004 roku wyniosła kwotę ogółem 370.404,46 zł, z tego zapłacono:

  - środki własne Gminy Żurawica w kwocie 			250.404,46 zł,

co stanowi 67,60 % wartości robót wykonanych, objętych rozliczeniem

  - środki z dotacji budżetu państwa w kwocie 			  70.000,00 zł,

co stanowi 18,90 % wartości robót wykonanych, objętych rozliczeniem,

-   środki z dotacji MENiS w kwocie                                          50.000,00 zł,

co stanowi 13,50% wartości robót wykonanych, objętych rozliczeniem.

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa i dotacji MENiS wskazuje, iż zachowane zostały warunki wynikające z § 1 i 2 umowy wykonawczej Nr WFA.15/04 z dnia 28 września 2004 roku do Kontraktu Wojewódzkiego.

Zestawienie rozliczonych faktur za 2004 rok podpisane zostało przez Pana Józefa Balickiego – Głównego Księgowego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Żurawicy i stanowi zał. Nr 2 do protokołu kontroli..

Przedłożone do wglądu faktury posiadają właściwą dekretację księgową. Zostały podpisane pod względem merytorycznym i formalno – rozrachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty.

Przy fakturach znajdują się protokoły odbioru robót podpisane przez inspektorów nadzoru i kierownika budowy.

Na opisanym zadaniu prowadzony był dziennik budowy. Ostatni wpis dokonany został w dniu 09.12.2004 roku przez Pana Józefa Barana - Inspektora Nadzoru, stwierdzający zakończenie robót remontowych i modernizacyjnych.

W toku kontroli dokonano oględzin wykonanych robót – nieprawidłowości nie zauważono.

W dniu 14.01.2005 roku Gmina Żurawica przesłała do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenie roczne dotacji na inwestycje oświatową p.n. ”Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Maćkowicach” zgodnie z § 5 umowy wykonawczej Nr WFA.62/04 z dnia 26 października 2004 roku.

Rozliczenie obejmuje:

  - poniesione nakłady od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2004 roku wyniosły kwotę 527.209,44 zł,

z tego:

  - środki własne 			407.209,44 zł

  - dotacja budżetu państwa 	  70 000,00 zł

  - dotacja z MENiS                     50.000,00 zł

  - poniesione nakłady w 2004 roku wyniosły kwotę 370.404,46 zł,

z tego:

  - środki własne 			250.404,46 zł

  - dotacja budżetu państwa         70.000,00 zł,

  - dotacja MENiS                        50.000,00zł

Wykazany w rozliczeniu zakres rzeczowy zrealizowany w 2004r. obejmuje:

  - Ściany parteru, strop,

  - Ściany pietra, stropodach, pokrycie,

  - Montaż stolarki okiennej oraz przełożenie sieci zewnętrznych.

Efektów rzeczowych nie wykazano – inwestycja w trakcie realizacji.

Sporządzone rozliczenie podpisane zostało przez Pana Janusza Szabagę 
z upoważnienia Wójta.

Planowany termin zakończenia inwestycji przyjęto na dzień 30.06.2006 roku.

V.  Ustalenia końcowe.

- Przyznana dotacja z budżetu państwa została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem i z zachowaniem warunków wynikających z:

- umowy wykonawczej Nr WFA.62/04 z dnia 26 października 2004 roku 
o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania p.n. „Budowa Gimnazjum w Żurawicy – segment dydaktyczny” zawartej między Wojewodą Podkarpackim a Gminą Żurawica.

- umowy wykonawczej Nr WFA.15/04 z dnia 28 września 2004 roku 
o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Maćkowicach” zawartej między Wojewodą Podkarpackim a Gminą Żurawica.

- Przy wystawionych i zrealizowanych fakturach znajdują się protokoły odbioru robót podpisane przez inspektorów nadzoru i kierowników budowy. Faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do zapłaty, posiadają dekretację księgową uwidaczniającą źródło finansowania (podział na środki własne i dotacje z budżetu państwa). Zapłata faktur była terminowa.

Integralną część protokołu stanowią załączniki od nr 1 – 2.

Kontrolujący poinformował Wójta Gminy Żurawica o przysługującym na podstawie zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001 roku (z późn. zm.) 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie prawie:

- Zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie            7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych                 w protokole (§ 32 Zarządzenia).

- Zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 Zarządzenia).

- Odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 2/2005.

Podpisy

Przeprowadzający kontrolę:						Kontrolowany:

# Józef Wota								z upoważnienia Wójta

# Starszy InspektorWojewódzki					mgr Janusz Szabaga

(podpis nieczytelny)							( podpis nieczytelny)

Skarbnik Gminy

Bożena Ożga

( podpis nieczytelny)

Żurawica, dnia 28.01.2005 roku