# Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

# Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/69/05

## PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy w dniach od  24.02.2005r do 28.02.2005r.

Kontrolę przeprowadziła:

# Bożena Barnuś

- Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie upoważnienia Nr F.IV.0939/82/05 z dnia 22.02.2005r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego, podpisanego przez Panią mgr Wiesławę Toczyńską – Kucha, Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2000r.
o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz. U. Nr 56, poz. 542) oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielkich Oczach”.

Ustalenia wstępne:

- W okresie objętym kontrolą Wójtem Gminy Wielkie Oczy jest Pan Władysław Strojny wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich.

- Skarbnikiem Gminy Wielkie Oczy jest Pani Stanisława Kaczmar powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 11/III/90 Rady Gminy w Wielkich Oczach z dnia 14 lipca 1990r.

W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Władysław Strojny 	-  Wójt Gminy Wielkie Oczy

- Pani Stanisława Kaczmar  	-  Skarbnik Gminy Wielkie Oczy

- Pan Jan Kobiałka                  -  Inspektor ds. Budownictwa w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy

Zagadnienia objęte kontrolą:

- Ustalenia szczegółowe

- Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane

- Źródła finansowania i rozliczenie robót

- Ustalenia końcowe

### I. Ustalenia szczegółowe

Na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielkich Oczach” opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Wykonawcą – projektantem był:

Zakład Produkcyjno Handlowy Budowlany i Projektowy „ DAMBUD” Jan Kawalec  37 – 600  Lubaczów ul. Orzeszkowej 5.

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł kwotę ogółem 183.000 zł i w całości został sfinansowany z budżetu Gminy.

W dniu 03 .10 . 2002r. Starosta Lubaczowski decyzją Nr 4 – 22/2002 zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę (pismo znak: ABR.I – 7351 – 4 – 22/2002).

### II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane

W dniu 16.10.2002 r. Wójt Gminy Wielkie Oczy skierował wniosek do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 Euro na realizację zadania pn. „Budowa  sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielkich Oczach”.

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu przetargowym opublikowane zostało
w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 190, poz. 75294 w dniu 20.11.2002r,  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego  w dniach od 06.11.2002r. do 07.01.2003r.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 846.000 zł.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego opracowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą w dniu 06.11.2002r. zatwierdził Wójt Gminy Wielkie Oczy.

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Wielkie Oczy Nr 4/2002 z dnia 19.12.2002r. dokonała w dniu 07.01.2003r otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do przeprowadzonego postępowania przetargowego zgłosiło się dwóch oferentów, z których komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

– Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. 37 – 600  Lubaczów

ul. Chopina 36  -  cena oferty  1.515.863,14 zł /brutto /

W dniu 16.01.2003r. z prac komisji sporządzony został protokół postępowania
o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30 000 Euro podpisany przez członków komisji przetargowej i zatwierdzony w dniu 16.01.2003r przez Wójta Gminy Wielkie Oczy.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, zamawiający przesłał ogłoszenie
o wyniku postępowania do Urzędu Zamówień Publicznych celem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Informacja o wyniku postępowania ukazała się w BZP Nr 18 w dniu 11.02.2003 r. pod poz. 7679.

Zawiadomienie oferentów o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty nastąpiło
w dniu 17.01.2003r. pismem znak: L.dz. 340/1/13/2002.

#### Zawarcie umowy o roboty budowlane

W dniu 28.02.2003r. zawarta została Umowa Nr 2/03 pomiędzy Wójtem Gminy
w  Wielkich Oczach jako „Zamawiającym” a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym
w Lubaczowie ul. Chopina 36 jako „Wykonawcą” -	przedmiotem której były roboty budowlane sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielkich Oczach.

w § 2 Umowy ustalono:

- termin rozpoczęcia  przedmiotu Umowy  -  02 kwiecień 2003r.

- termin zakończenia przedmiotu Umowy   -  15 sierpień  2005r.

w § 16 Umowy ustalono:

- Wynagrodzenie na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości                                1.416.694,53 zł /netto / ; 1.515.863,14 zł /brutto/

w § 17 Umowy ustalono:

- w pkt 1

„ Wykonawca” może wystawiać faktury częściowe

- w pkt 5

„ Zamawiający” płacić będzie „Wykonawcy” faktury:

- częściową w terminie 30 dni od daty jej doręczenia

- końcową w terminie 90 dni od daty jej doręczenia

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca tytułem należytego wykonania przedmiotu Umowy wniósł zabezpieczenie
w wysokości 3 % wynagrodzenia w dniu 28.02.2003r. w formie weksla „IN BLANKO”  /42.500,83 zł/.

Ponadto na realizowanym zadaniu zawarto dwie Umowy o roboty dodatkowe – zamówienie z wolnej ręki (art.67 ust.1 pkt.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr.19, poz.177 z późn. zm.):

1. Nr D-1/II/2004 z dnia 18.02.2004 r.

w § 2 Umowy ustalono :

- wynagrodzenie za przedmiot umowy wg. wartości zapisanej w kosztorysie na kwotę
          –10 227,21 zł. (netto)

2. Nr D-2/VI/2004 z dnia 04.06.2004r.

w § 2 Umowy ustalono:

- wynagrodzenie za przedmiot umowy wg. wartości zapisanej w kosztorysie  na

kwotę 54 999,03 zł. (netto)

##### III. Źródła finansowania i rozliczenie robót

Finansowanie inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Wielkich Oczach” prowadzone było w 2004 roku z następujących źródeł:

- środki własne budżetu Gminy                -       764.516,48 zł

- dotacja celowa budżetu państwa            -       100.000,00 zł

- inne źródła /MENiS/                              -         50.000,00 zł

# RAZEM	        914.516,48 zł

Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie :

- Uchwały Nr X/05/04 Rady Gminy w Wielkich Oczach z dnia 18 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004r.

- Uchwały  Nr XI/06/04 Rady Gminy w Wielkich Oczach z dnia 29 kwietnia 2004r  w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy  na 2004r.

- Uchwały Nr XIII/19/04 Rady Gminy w Wielkich Oczach z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.

- Zarządzenia Nr 34/2004 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 listopada    2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.

- Uchwały Nr XVI/37/04 Rady Gminy w Wielkich Oczach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.

Wprowadzenie do budżetu Gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa ustalonej na podstawie Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.43/04
z dnia 15.10.2004r. nastąpiło na podstawie:

-	decyzji Wojewody Nr 79  z dnia 28.10.2004r. na kwotę 100 000 zł dział 801, rozdział 80101 § 6330 (zawiadomienie o zmianach w planie pismo znak: F.VI.3011/1/76/04
z dnia 28.10.2004r.)

Przed dokonaniem zmian w budżecie Gminy w dniu 20.09.2004r. zawarta została Umowa Wstępna Nr I – 2 –A/41 na realizację zadania pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielkich Oczach” pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Gminy Wielkie Oczy w ramach priorytetu Nr 1 „Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”; działania Nr 2 „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej.

W zawartej Umowie ustalono:

- wysokość wkładu własnego Gminy na 2004r. na łączną kwotę 740.000 zł

oraz

- udział w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych  źródeł /MENiS/

na łączną kwotę  50.000 zł

W dniu 15.10.2004r. została zawarta Umowa Wykonawcza do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.43/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielkich Oczach”

W § 1 Umowy ustalono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę 100 000 zł co stanowi 11,2 % wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

W § 2 Umowy Samorząd Gminy zobowiązał się do:

- przekazania środków własnych w łącznej kwocie 740 000 zł co stanowi 83,2 % wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

oraz

- zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł w  łącznej kwocie 50.000 zł co stanowi 5,6 % wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji
i sfinansowania w roku 2004.

Przekazanie środków na rachunek Urzędu Gminy w Wielkich Oczach nastąpiło poleceniem przelewu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w dniu:

-	16.12.2004r. – 100 000 zł

po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę dotacji do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Do wniosku dołączono kserokopie zrealizowanych faktur.

Wykonawstwo robót:

Obsługa finansowo – księgowa inwestycji prowadzona jest przez Urząd Gminy Wielkie Oczy.

Finansowanie inwestycji prowadzone było z rachunku podstawowego Gminy.

W 2004r. na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót, który ujęty i rozliczony został w fakturach wg. poniższego zestawienia:

| Data Wyst. | Nr faktury | Wystawca faktury | Kwota | Zapłacono ze środków dotacji | Zapłacono ze środków własnych | Zapłacono ze środków z innych źródeł | Data zapłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01.04 | 1/R/01/04 | Lub. Przed. Bud. | 15 000,01 | - | 15 000,01 | - | 13.01.04 15.01.04 |
| 09.02.04 | 1/R/02/04 | Lub. Przed. Bud. | 10 000,05 | - | 10 000,05 | - | 10.02.04 |
| 27.02.04 | 7/R/02/04 | Lub. Przed. Bud. | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | 01.03.04 |
| 09.03.04 | 1/R/03/04 | Lub. Przed. Bud. | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | 09.03.04 |
| 16.03.04 | 2/R/03/04 | Lub. Przed. Bud. | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | 16.03.04 |
| 25.03.04 | 5/R/03/04 | Lub. Przed. Bud. | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | 25.03.04 31.03.04 |
| 14.04.04 | 3/R/04/04 | Lub. Przed. Bud. | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | 14.04.04 |
| 28.04.04 | 8/R/04/04 | Lub. Przed. Bud. | 60 000,00 | - | 60 000,00 | - | 29.04.04 |
| 31.05.04 | 4/R/05/04 | Lub. Przed. Bud. | 18 900,00 | - | 18 900,00 | - | 01.06.04 |
| 05.07.04 | 2/R/07/04 | Lub. Przed. Bud. | 307 614,45 | - | 307 614,45 | - | 06.07.04 21.07.04 30.07.04 24.09.04 04.08.04 |
| 05.07.04 | 5/R/07/04 | Lub. Przed. Bud. | 12 477,20 | - | 12 477,20 | - | 06.07.04 |
| 05.07.04 | 3/R/07/04 | Lub. Przed. Bud. | 4 977,21 | - | 4 977,21 | - | 06.07.04 |
| 30.06.04 | 15/R/06/04 | Lub. Przed. Bud. | 64 659,26 | - | 64 659,26 | - | 29.09.04 24.09.04 |
| 26.07.04 | 3/2004 | Zygmunt Motyka | 8 677,43 | - | 8 677,43 | - | 29.07.04 |
| 23.08.04 | 1920183 | Starostwo Powiatowe | 7,10 | - | 7,10 | - | 27.08.04 |
| 24.09.04 | 13/R/09/04 | Lub. Przed. Bud. | 38 328,57 | - | 38 328,57 | - | 20.10.04 |
| 29.10.04 | 22/R/10/04 | Lub. Przed. Bud. | 87 875,20 | - | 87 875,20 | - | 03.11.04 |
| 18.11.04 | 7/R/11/04 | Lub. Przed. Bud. | 63 400,00 | 63 400,00 | - | - | 14.12.04 |
| 23.11.04 | 11/R/11/04 | Lub. Przed. Bud. | 36 600,00 | 36 600,00 | - | - | 14.12.04 |
| 30.11.04 | 17/R/11/2004 | Lub. Przed. Bud. | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | 28.12.04 |
|  |  | RAZEM: | 914 516,48 | 100 000,00 | 764 516,48 | 50 000,00 |  |

Zestawienie zrealizowanych faktur za 2004r. z wyszczególnieniem numeru faktury, daty wystawienia, wystawcy faktury, daty zapłaty oraz podziału na środki własne, dotację budżetową oraz inne źródła przedstawia załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

| ZESTAWIENIE ŁĄCZNE ZREALIZOWANYCH FAKTUR |
| --- |
| Rozliczenie faktur dotyczące roku | Kwota faktur łączna | Środki własne Gminy | Środki dotacji budżetowej | Inne źródła |
| Faktury za okres od 01.01.04 do 31.12.04 | 914 516,48 | 764 516,48 | 100 000,00 | 50.000,00 |

Powyższe zestawienie wykazuje, że do dnia kontroli wartość wykonanych robót w 2004r. wyniosła kwotę ogółem  914 516, 48 zł, z tego zapłacono:

-         środki własne Gminy                   - 764 516,48 zł tj. 83, 6 % robót wykonanych

ogółem objętych rozliczeniem

-         dotacja celowa budżetu państwa - 100 000,00 zł tj.10,9 % robót wykonanych

ogółem objętych rozliczeniem.

-         inne źródła /MENiS/                   - 50.000,00 zł tj. 5,5 % robót wykonanych

ogółem objętych rozliczeniem

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych gminy, środków pochodzących z dotacji budżetu państwa oraz dotacji MENiS wskazuje, że zachowane zostały warunki wynikające z Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.43/04 z dnia 15.10.2004r. (§ 1 i  2 Umowy)

W dniu 04.02.2005r. Gmina Wielkie Oczy przesłała do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenie roczne dotacji na inwestycje oświatową pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielkich Oczach” zgodnie z § 5 Umowy Wykonawczej Nr WFA.43/04 z dnia 15.10.2004r.

Rozliczenie obejmuje:

- poniesione nakłady od początku realizacji zadania tj. od 02.04.2003r. do 31.12.2004r  wyniosły kwotę  1.075.068 zł, z tego :

- środki własne                   925.068 zł

- dotacja budżetu państwa  100 .000 zł

- inne źródła                         50.000 zł

- poniesione nakłady w 2004 r wyniosły kwotę 914.516,48 zł ,z tego:

- środki własne                   764.516,48 zł

- dotacja budżetu państwa  100.000,00 zł

- inne źródła                         50.000,00 zł

W efektach rzeczowych wykazano wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku sali gimnastycznej.

Zakończenie całego zakresu inwestycji planowane jest w 2005 roku.

### IV. Ustalenia końcowe

- Przyznana dotacja z budżetu państwa wynikająca z Kontraktu Wojewódzkiego wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Faktury i rachunki sprawdzane były pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty.

Kontrolująca poinformowała Pana Wójta Gminy Wielkie Oczy o przysługującym mu na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001r. (z późn. zm. )
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

-	zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu, w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole (§ 32 Zarządzenia ).

-	zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 Zarządzenia)

-	odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia)

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Jednostce Kontrolowanej.

Integralna część protokołu stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 1.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1/2005.

###### Podpisy

Kontrolującego		 					          Kontrolowanych

# Bożena Barnuś								Wójt

# Starszy Inspektor							Władysław Strojny

(podpis nieczytelny)							( podpis nieczytelny)

Skarbnik Gminy

Stanisława Kaczmar

( podpis nieczytelny)

Wielkie Oczy , dnia 28.02.2005r.