Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F. III-0932/54/05

Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie  Gminy Pruchnik
w dniach od 10.02 do 15.02.2005 r.

Kontrolę przeprowadziła:

Teresa Mazur – Olchowy 	– Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu PUW 
   w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr F.IV.0939/60/05 
   z dnia  07.02.2005 r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie, Panią 
mgr Wiesławę Toczyńską – Kucha z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego / Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm./, 
§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 r. / Dz. U. Nr 56, poz. 542/ oraz § 17 i § 18 zarządzenia Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. /z późn. zm./ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2004 r. na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n.: „ Budowa Gimnazjum w Pruchniku ”.

Ustalenia wstępne:

- Wójtem Gminy  Pruchnik  jest Pan  Wacław  Szkoła  wybrany na to stanowisko 
w wyborach bezpośrednich.

- Skarbnikiem Gminy jest Pani  Renata Mikłasz  powołana na to stanowisko Uchwałą 
Nr  199/ XXV/98  Rady Gminy Pruchnik z dnia 30.04.1998r.

W toku kontroli informacji udzielali:

-  Pan  Wacław Szkoła          -     Wójt Gminy Pruchnik                                                                      -  Pani  Renata Mikłasz         -      Skarbnik Gminy

-  Pani Elżbieta Barszczak     -      Inspektor Referatu Rozwoju Gospodarczego

Zagadnienia objęte kontrolą:

- Dokumentacja projektowo –kosztorysowa

- Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane

- Źródła finansowania i rozliczenie robót

- Ustalenia końcowe.

I. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa

Realizacja  zadania pn. „ Budowa Gimnazjum w Pruchniku ”     rozpoczęta została w  2000 r. i prowadzona jest etapami. W 2004r.    realizowany  był  II etap- stan wykończeniowy   budynku wraz z instalacjami.

Na powyższe zadanie została opracowana dokumentacja  projektowo-kosztorysowa przez Autorski Zespół Projektowy  Rzeszów  ul. Lipcowa 12.

Koszty opracowania dokumentacji wyniosły 123 000 zł i w całości sfinansowane zostały  z budżetu gminy.

W dniu 06.02.2001r. Starosta Jarosławski  zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę Nr AB.II-7351-6-3/2001.

II. Wybór wykonawcy robót  i  zawarcie umowy

Wyboru  Wykonawcy   dokonano  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przeprowadzonego  w 2003r,  który  szczegółowo  opisany  został    w protokole  kontroli  z dnia 31.01.2004r. przeprowadzonej  przez  pracownika  Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie.

W dniu 20.08.2003 r. została zawarta Umowa na  wykonanie robót budowlanych Nr 18/2003  pomiędzy Gminą  Pruchnik jako Zamawiającym a  Jarosławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym  „ BUDEXIM ” S.A. Jarosław ul. Poniatowskiego 53  jako Wykonawcą .

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót  wykończeniowych budynku Gimnazjum objętych postępowaniem przetargowym na warunkach określonych w złożonej ofercie i kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część umowy.

W  §  3 umowy określono :

-  termin rozpoczęcia przedmiotu umowy  na  01.09.2003 r.

-  termin zakończenia przedmiotu umowy na   31.12.2004 r.

W  § 11  określono wysokość wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu umowy  ;

3 184 897, 27      netto

222 942, 80     VAT /7%/

3 407 840,07       brutto

W  §  18 ustalono terminy płatności faktur :

-      faktura częściowa w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia,

-      faktura końcowa w terminie 21  dni od daty doręczenia.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Do w/w  umowy w dniu 16.09.2004r. sporządzono aneks Nr 1 w związku  z wejściem w życie z dniem 01.05.2004r. ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług  /Dz.U .Nr 54, poz. 535/ zmieniającej stawkę podatku VAT od objętych umową robót z 7 % na 22%. W aneksie dokonano zmiany wysokości  podatku VAT z kwoty  222 942,80 zł na kwotę 510 462,47 zł, oraz  wynagrodzenia brutto z kwoty 3 407 840,07zł .na kwotę 3 695 359,74 zł.

W dniu 28.10.2004r. sporządzono aneks Nr 2 do umowy Nr 18/2003 w którym dokonano zmian terminu zakończenia objętych umową robót z dnia 31.12.2004r. na 30.06.2005r.

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót.

Finansowanie zadania pn. „ Budowa  Gimnazjum w Pruchniku  ” prowadzone było 
z  dwóch   źródeł:

-  środki własne  Gminy 	            	-	1 500.000  zł    -     plan

-  dotacja celowa z budżetu państwa 		- 	   100.000   zł   -     plan

Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie powyższego zadania nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr145/XX/2004 Rady Gminy Pruchnik  z dnia 17.11.2004r.  
        w    sprawie zmian w budżecie gminy  na 2004 r.

Wprowadzenie do budżetu Gminy środków pochodzących z budżetu państwa nastąpiło na podstawie:

- Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 79 z dnia 28.10.2004 r. w sprawie  
    zwiększenia planu dotacji w dz. 801, rozdz. 80110 § 6330 o kwotę 100.000 zł, 
    z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa 
    Podkarpackiego na 2004 r. „ Budowa Gimnazjum w Pruchniku” ( zawiadomienie

o zmianach w planie pismo znak F.VI.3011/I/76/04 z dnia 28.10.2004r.)

Przed dokonaniem zmian w budżecie  Gminy została zawarta Umowa wstępna

Nr I-2-A/74 w dniu 25.10.2004 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego

i Samorządem  Gminy Pruchnik

Przedmiotem w/w umowy było wsparcie inwestycji pn. „ Budowa Gimnazjum w Pruchniku”.

W § 3 umowy ustalono wysokość wkładu  Gminy na łączną kwotę 1 500 000 zł.

W dniu 29.10.2004 r. zawarta została Umowa wykonawcza Nr WFA.84/04 do Kontraktu Wojewódzkiego o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa  zadania p.n .”Budowa Gimnazjum w Pruchniku „ pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Samorządem Gminy Pruchnik.

W § 1 umowy ustalono wysokość dotacji budżetu państwa na kwotę 100.000 zł, 
co stanowi 6,3 % wartości zadania tj.  nakładów planowanych do realizacji i sfinansowania   w 2004 r.

W § 2 umowy Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację tego zadania środków własnych w kwocie 1 500 000zł, co stanowi 93,7 % wartości zadania tj. nakładów planowanych do  realizacji i sfinansowania w 2004 r.

Obsługa finansowo – księgowa inwestycji prowadzona  jest przez  Referat Finansowy  Urzędu Gminy..

Na wymienionym  zadaniu w 2004 r. wykonano  zakres  robót  na   ogólną kwotę 1 600 000 zł.

Wg stanu na 31.12.2004r. kontrolowana jednostka zrealizowała następujące faktury:

| l.p. | Nazwa, tytuł i data faktury | Kwota faktury | Środki własne | Środki z dotacji | Data zapłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | F-ra VAT Nr 1/27/01/04 BOI P-śl z 30.01.04r.za nadzór | 230,87 | 230,87 | - | 2004.02.17 |
| 2. | R-k 1/2004z 20.02.04r. ELEKTROPLAST za projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznej | 6.000,00 | 6. 000,00 | - | 2004.02.25 |
| 3. | J.P.B Budexim S.A. Jarosław 21/2004 z 30.01.04 za roboty budowlane | 16.784.46 | 16.784.46 | - | 2004.02.25 |
| 4. | J.P.B. Budexim S.A. Jarosław 19/2004z 30.01.04 za roboty budowlane | 69.465,30 | 69.465,30 | - | 2004.02.25 |
| 5. | Rk 7/D/SNZ/2004z 19.02.04 za kontrole realiz. budynku PIS w Jarosławiu | 90,00 | 90.00 | - | 2004.02.27 |
| 6 | J.P.B. Budexim S.A. 7/I/2004z 27.02.04r. za roboty elektryczne | 28.890,00 | 28.890,00 | - | 2004.03.17 |
| 7. | J.P.B.Budexim S.A. 28/2004 z 27.02.04r.za roboty budowlane | 11.902,29 | 11.902,29 | - | 2004.03.17 |
| 8. | F-ra 2/27/02/2004 z 04.03.04r. BOI P-śl za nadzór inwestorski | 1.351,50 | 1.351,50 | - | 2004.03.24 |
| 9. | J.P.B.Budexim S,A. 30/2004 z 27.02.04r. za roboty budowlane | 69.985.98 | 69.985.98 | - | 2004.03.24 |
| 10. | F-ra 3/27/04/2004 z 09.04.04r.za nadzór | 1269,15 | 1.269,15 | - | 2004.04.15 |
| 11. | J.P.B.BudeximS.A .46/2004z 30.03.04r . za roboty budowlane | 24.181.75 | 24.181.75 | - | 2004.04.15 |
| 12. | J.P.B.Budexim S.A. 45/2004z 31.03.04r. za roboty budowlane | 97.812,93 | 97.812.93 | - | 2004.04.15 |
| 13. | BOI P-śl Fa 4/27/05/ 2004z 10.05.04r. za nadzór inwestorski | 662,03 | 662,03 | - | 2004.05.20 |
| 14. | J.P.B.Budexim S.A. Fa 71/2004 z 30.04.04r. za roboty budowlane | 68.310,66 | 68.310,66 | - | 2004.05.20 |
| 15. | Pobranie prowizji bankowej | 16,83 | 16,83 | - | 2004.05.20 |
| 16. | BHUP Mokrzycki Edward 3/2004 z 01.06.04r.za projekt technologii kuchni | 5.490.00 | 5.490,00 | - | 2004.06.07 |
| 17. | J.P.B.Budexim S.A. 96/2004 z 31.05.04r. za roboty budowlane | 145.145.57 | 145.145.57 | - | 2004.06.25 2004.12.07 |
| 18. | BOI P-śl 5/27/06/04 z 06.07.04r za nadzór inwestorski | 2.810.16 | 2.810,16 | - | 2004.07.14 |
| 19. | J.P.B.Budexim S.A. 125/2004 z 30.06.04r za roboty budowlane | 53.827,56 | 53.827.56 | - | 2004.07.19 2004.12.07 |
| 20. | J.P.B.BudeximS.A. 124/2004 z 30.06.04r. za roboty budowlane | 131.633,90 | 131.633.90 | - | 2004.07.19 2004.12.07 |
| 21. | Hurtownia Papirus 4/2473 z 15.07,04r. za dziennik budowy | 48.80 | 48.80 | - | 2004.07.19 |
| 22. | J.P.B.Budexim S.A. 127/I/2004 z 09.07.04r za rob.bud.-kotłownia | 48.800,00 | 48.800.00 | - | 2004.07.19 2004.12.07 |
| 23. | J.P.B.Budexim S.A. 163/2004 z 30.07.04r. za roboty budowlane | 177.691.24 | 177.691,24 | - | 2004.08.09 2004.12.07 |
| 24. | BOI P-śl 6/27/07/04 z 06.08.04r za nadzór inwestorski | 1.890,74 | 1.890,74 | - | 2004.08.11 |
| 25. | J.P.B.Budexim S.A. 178/2004 z 30.07.04r. za roboty budowlane | 39.131.82 | 39.131.82 | - | 2004.08.20 2004.12.07 |
| 26. | J.P.B.Budexim S.A. 41/I/2004 z 23.08.04r. za rob.bud.kotłownia | 48.800,00 | 48.800,00 | - | 2004.08.31 2004.12.07 |
| 27. | J.P.B.Budexim S.A. 208/2004 z 31.08.04r. za roboty budowlane | 16.236,39 | 16.236,39 | - | 2004.09.10 2004.12.07 |
| 28. | J.P.B.Budexim S.A. 207/2004 z 31.08.04r. za roboty budowlane | 86.524,54 | 86.524,54 | - | 2004.09.10 2004.12.07 |
| 29. | BOI P-śl 7/27/08/04 za nadzór z 08.09.04r | 1.655,31 | 1.655.31 | - | 2004.09.15 |
| 30. | STAN-GEO 0030/04 z 20.08.04r.aktual.map | 786,90 | 786,90 | - | 2004.09.30 |
| 31. | J.P.B.Budexim S.A. 49/I/2004 z 30.09.04r. za roboty budowlane | 47.051.25 | 47.051.25 | - | 2004.10.11 |
| 32. | J.P.B.Budexim S.A. 238/2004 z 30.09.04r. za roboty budowlane | 24.932.97 | 24.932.97 | - | 2004.10.11 |
| 33. | J.P.B.Budexim S.A. 244/2004 z 30.09.04r. za roboty budowlane | 51.559,65 | 51.559,65 | - | 2004.10.15 |
| 34. | J.P.B.Budexim S.A. 52/I/2004 z 07.10.04r. za roboty budowlane | 61.000,00 | 61.000,00 | - | 2004.10.22 |
| 35. | F-ra 11360/09/2004 z 18.10.2004r. za opłatę przyłączeniową | 6.680,23 | 6.680,23 | - | 2004.10.22 |
| 36. | BOI P-śl 8/27/2004 z 18.10.04r. za nadzór | 1.568,62 | 1.568,62 | - | 2004.10.22 |
| 37. | Star.Powat. 7643/2004 z 04.11.04r.za wypisy | 47,94 | 47,94 | - | 2004.11.05 |
| 38. | J.P.B.Budexim S.A. 265/2004 z 29.10.04r. za roboty budowlane | 81.421,06 | 67.861.63 | 13.559,43 | 2004.11.16 |
| 39. | J.P.B.Budexim S.A. 268/2004 z 29.10.04r. za roboty budowlane | 79.701.49 | 79.701.49 | - | 2004.11.16 |
| 40. | BOI P-śl 8/27/10/04 z 30.10.04r. za nadzór inwestorski | 1.369,54 | 1.369,54 | - | 2004.11.22 |
| 41. | J.P.B.Budexim S.A. 56/I/2004 z 17.11.04r. za roboty budowlane | 24.400,00 | - | 24.400,00 | 2004.11.23 |
| 42. | R-k z 08.11.04r za usługi przełożenia kabli telefoniczn. | 250,00 | 250,00 | - | 2004.11.24 2004.12.20 |
| 43. | Mgr inż. Korzeń M. 44/2004 z 16.11.04r. opracowanie projektu | 550,00 | 550,00 | - | 2004.11.30 |
| 44. | J.P.B.Budexim S.A. 313/2004 z 30.11.04r. za roboty budowlane | 62.040,57 | - | 62.040,57 | 2004.12.15 |
|  | R a z e m | 1.600.000,00 | 1.500.000,00 | 100.000,00 |  |

W dniu 07.12.2004 r. Gmina Pruchnik złożyła  wniosek  o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Do wniosku dołączono kserokopie faktur .

Przekazania  środków  na  rachunek   Gminy  Pruchnik przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 	w Rzeszowie dokonano poleceniem przelewu w dniu 13.12.2004 r. na kwotę 
100.000 zł .

Rozliczenie  przekazanej  dotacji w 2004 r. w kwocie 100 000 zł na zadanie p.n. Budowa Gimnazjum      w  Pruchniku   przedstawia  się  następująco:

Ogółem wartość wykonanych robót wynosi				 1 600 000  zł

z tego zapłacono	;

-  ze środków własnych  Gminy					             1 500 000  zł

co stanowi  93,7 % wartości robót

-  z dotacji budżetu państwa 						    100 000  zł

co stanowi  6,3% wartości robót

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych  Gminy i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wskazuje, że zachowane zostały warunki wynikające z § 1 i  2 Umowy wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego.

W 2004 r.  na  wymienionym  zadaniu  wykonano ścianki działowe, stolarkę  okienną  i drzwiową , tynki, instalacje:  elektryczne, c.o. wodociągowe , elewacje , kotłownię, drogi, oświetlenia.

Termin zakończenia robót  zgodnie z § 3 umowy z Wykonawcą przypada na 30.06.2005r.

Zestawienie faktur zrealizowanych w 2004 r. przedstawia załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

IV. Ustalenia końcowe

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

- Przyznana dotacja z budżetu państwa wynikająca z Kontraktu Wojewódzkiego na zadanie p.n.  „Budowa Gimnazjum w Pruchniku ” została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Faktury i rachunki sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

Kontrolująca poinformowała Pana Wójta o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001 r. / z późn. zm/ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, prawie:

-  zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od    jego otrzymania,  umotywowanych zastrzeżeń  co do ustaleń  zawartych  w  protokole

/§ 32 Zarządzenia/

- zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych  wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu  
/§ 33 Zarządzenia/,

- odmową podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu  w  terminie 7 dni od dnia otrzymania  protokołu,  pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy     /34 Zarządzenia/.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Integralną część protokołu stanowi załącznik nr 1.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1/2005

Podpisy

Kontrolującego 				                                            Kontrolowanych

# Teresa Mazur Olchowy							Wójt

# Starszy Inspektor							mgr  inż.Wacław Szkoła

(podpis nieczytelny)							( podpis nieczytelny)

Skarbnik Gminy

Mgr inż.Renata Mikłasz

( podpis nieczytelny)

Pruchnik 2004.02.15