Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział  Finansów i Budżetu

Delegatura  w Krośnie

Nr F.III.0932 /64/05

P r o t o k ó ł

Kontroli      problemowej     przeprowadzonej     w     Starostwie     Powiatowym w  Sanoku

ul. Rynek  1  , kod . 38 – 500  , Województwo  Podkarpackie  ,    przez pracownika Wydziału Finansów i Budżetu  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  Oddziału  Kontroli  Gospodarki  Finansowej  Delegatura w Krośnie  :

-    mgr Piotra Rajchla  - Starszego  Specjalistę  .

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia  Nr  F.IV.0939 /76/ 05   z dnia  18.02.2005 roku  podpisanego   z upoważnienia Wojewody     Podkarpackiego  przez  Zastępcę  Dyrektora  Wydziału Finansów i Budżetu  Panią  mgr Wiesławę Toczyńską  -  Kuchę .    Kontrolę przeprowadzono w   dniach   :    21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 .02.2005  roku  .

I.   Ustalenia  wstępne    :

- Starostą Powiatu w Sanoku    jest Pan mgr   Bogdan  Struś   .

- Skarbnikiem Powiatu w   Sanoku   jest  Pan  mgr  Marian  Futyma    .

Wyjaśnień udzielali  :

1/  Pan  Bogdan  Struś                                      -  Starosta Powiatu w  Sanoku

2/  Pan  Marian  Futyma                                   -  Skarbnik  Powiatu w   Sanoku

3/  Pani Krystyna  Chrząszcz                            -  Naczelnik Wydziału  Finansowego

Starostwa  Powiatowego w  Sanoku

4/  Pani  Danuta  Koczera                                 -  Główny  Księgowy   w Komendzie

Powiatowej  Państwowej    Straży Pożarnej

w  Sanoku

5/  Pani   Anna  Bogaczewicz                          -  Pracownik  Komendy  Powiatowej

Państwowej  Straży  Pożarnej w Sanoku

Temat Kontroli  : wykorzystanie dotacji budżetowej przydzielonej w 2004  roku   .  na realizację zadań   :

-   „ Budowa  Strażnicy  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży   Pożarnej  w Sanoku  „,

-    „ Zakup  samochodu   pożarniczego   dla   KP  PSP   w Sanoku”.

Podstawa prawna Kontroli  -  art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia   05 czerwca   1998  roku   o administracji rządowej w     województwie  / Dz. U.  TJ  z 2001   roku  Nr 80  , poz. 872  z późn. zm. /   oraz   §   17  i 18   zarządzenia   nr 71/01  Wojewody Podkarpackiego   z dnia 10 maja  2001 roku   w sprawie  szczegółowych    warunków  i  trybu  przeprowadzania   kontroli  przez   Podkarpacki  Urząd   Wojewódzki  w Rzeszowie .

- Charakterystyka  inwestycji  .

Realizowana  inwestycja      p.n. „    Budowa      Strażnicy     Komendy        Powiatowej

Państwowej  Straży  Pożarnej  w Sanoku     „  rozpoczęto realizować   w 2004  roku  z przewidywanym  terminem  zakończenia   w 2005 roku .Ma  ona  usprawnić  funkcjonowanie   Komendy  Powiatowej   Państwowej Straży  Pożarnej  w  Sanoku  .

Zakup  samochodu  pożarniczego   wynikał z konieczności   sprostania  wymaganiom  i  standartom   przyjętym  w   wykonywania   czynności   ratowania  ludzi  i środowiska  naturalnego przed  określonymi   skażeniami  .

W   wykazie danych    niezbędnych   do   założenia   ewidencji  podano   niżej  podane  zapisy  dotyczące    :

-  inwestora    bezpośredniego  jakim        jest       Komenda     Powiatowa     Państwowej      Straży    Pożarnej  w    Sanoku   .

-  wartości   kosztorysowej   zadania  w wysokości     835.000,00 zł   .

-  nakładów poniesionych o   do końca roku 2003  , które  wyniosły  kwoty   :

-   środki własne                       					 -                        0 zł

-   środki z budżetu  Wojewody 					 -                        0 zł

-   środki  z innych źródeł          					 -                        0 zł

...........................................

Razem :                        0 zł

- nakładów  planowanych   do  poniesienia w 2004   roku :

-    środki własne                           					 -                       0 zł

-    środki    z budzetu Wojewody 					 -      475.000,00 zł

-    środki z innych źródeł              					 -                      0 zł

...........................................

Razem :      475.000,00 zł

-  terminów   :  rozpoczęcia  inwestycji   na  rok  2004 i planowanego   zakończenia w roku  2005     ,

-  planowanych  efektów rzeczowych   , które   opisano   w niżej  podany  sposób  :

a/  finalnych         -   wykonania  placów   manewrowych 3.138   metra kwadratowego

-   budowy  magazynku  paliw

-   wykonania  ogrodzenia  terenu   Jednostki Ratowniczo Gaśniczej

b/  w roku 2004   -  wykonania   utwardzenia placów   manewrowych   2.130  metra

kwadratowego

-  budowa  magazynku  paliw

Pozwolenie  na     budowę    znajduje  się     do  wglądu   w  Komendzie  Wojewódzkiej  Państwowej  Straży   Pożarnej w Rzeszowie   .

Harmonogram  rzeczowo – finansowy  z dnia 07.07.2004  roku   realizacji zadania inwestycyjnego    przedstawia się następująco  :

w zł

| Opis zakresu rzeczowego | Kwota w tyś. zł a/ Ogółem b/ w tym środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego c/ środki z innych źródeł | Przewidywane terminy i kwoty płatności w roku 2004 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ zakup samochodu pożarniczego | A/ 595.000,00 B/ 225.000,00 C/ 370.000,00 | IX – 595.000,00 IX - 225.000,00 |  |
| 2/ wykonanie utwardzenia placów manewrowych , budowa magazynu paliw | A/ 475.000,00 B/ 475.000,00 | VII – A/ 393.000,00 B/ 393.000,00 VIII- A/ 82.000,00 B/ 82.000,00 |  |
| RAZEM : | A/ 1.070.000,00 B/ 700.000,00 |

Protokół  Kontroli   Nr F.III.0932/64/05					                          Strona  2 z 10

Do      wartości        zadania      w    pkt.    1   harmonogramu          rzeczowo   -    finansowego

/ jak  poinformowała  Pani  Danuta  Koczera   - Główny  Księgowy   Komendy Powiatowej   Państwowej  Straży  Pożarnej   w  Sanoku /   -   należy   doliczyć    kwotę   25.065,00 zł   środków finansowych   ze    środka  specjalnego   Komendy  Powiatowej  Państwowej   Straży  Pożarnej  w Sanoku   .

Powyższą  kwotę    ujęto w  ramach  planu Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Sanoku   w  zapisach   §  2  pkt. 1  porozumienia   z dnia 10 marca  2004  roku   zawartego   pomiędzy   Podkarpackim  Komendantem  Wojewódzkim  Państwowej  Straży   Pożarnej w Rzeszowie   bryg  .mgr inż.  Kazimierzem  Gładyszem   , a    Komendantem  Powiatowym  Państwowej  Straży  Pożarnej w  Sanoku  st. kpt. mgr inż.   Kazimierzem  Pietrzkiewiczem   oraz  Starostą  Sanockim  mgr  Bogdanem Strusiem  .

# Ustalenia szczegółowe kontroli .

#### Wojewoda Podkarpacki  przyznał  decyzją  Nr  8  z dnia    23.02.2004  roku   ustalił    plan   dotacji          między          innymi   w          Dz. 754        -   rozdz.             75411          §   6410

#### na kwotę        -    700.000,00  zł  / pismo  Podkarpackiego  Urzędu   Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  z dnia  24.02.2004 roku  znak :  F.VI.3011/1/6/04  /.

Wprowadzanie   udzielonej  z    do budżetu Wojewody  Podkarpackiego  dotacji   przedstawiało  się  następująco   :

-    uchwałą  Rady  Powiatu w  Sanoku     Nr   XVI/96/2004   z dnia   03.03.2004 roku

wprowadzono  kwotę   475.000,00 zł   ,

-    uchwałą   Zarządu     Powiatu   w Sanoku Nr   27/2004 z  dnia     22.03.2004 roku

wprowadzono  kwotę    225.000,00  zł   .

Niżej   podane  zestawienie  ilustruje   przekazywanie  środków   dotacji   z  Podkarpackiego   Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie     do Starostwa   Powiatowego  w   Sanoku  oraz  ze Starostwa   Powiatowego w  Sanoku    do   Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Sanoku  :

| Dotacja otrzymana z PUW w Rzeszowie do Starostwa Powiatowego w Sanoku | Dotacja przekazana z Starostwa Powiatowego w Sanoku do KP PSP w Sanoku |
| --- | --- |
| Data | Kwota | Data | Kwota |
| 26.07.2004 roku | 177.741,67 | 27.07.2004 roku | 177.741,67 |
| 20.08.2004 roku | 209.840,00 | 24.08.2004 roku | 209.840,00 |
| 15.09.2004 roku | 79.478,33 | 17.09.2004 roku | 79.478,33 |
| 05.10.2004 roku | 7.940,00 | 07.10.2004 roku | 7.940,00 |
| 05.10.2004 roku | 225.000,00 | 07.10.2004 roku | 225.000,00 |
| Razem : 700.000,00 | 700.000,00 |

Protokół   Kontroli  Nr F.III.0932/64/05					                         Strona  3 z 10

Wnioski  o przekazanie  środków budżetowych  na realizację zadania  skierowane do Podkarpackiego Urzędu  Wojewódzkiego    w Rzeszowie  przedstawiają  się następująco   :

###### Zadanie I  - „  Budowa   strażnicy   KP PSP w  Sanoku  „

| Wniosek Nr z dnia | Wystawca i Nr Faktury | Kwota | Termin płatności | Uwagi - w tym : - zapłacono przelew z dnia - dokumenty załączone : protokół odbioru robót Realizacja zamówień publicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/04 z dnia 07.07.2004 roku | Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Montażowe „UNIBET „ w Przemyślu Faktura nr 22/06/2004 z dnia 29.06.2004 roku Za wykonanie placów utwardzonych przy JRG PSP w Sanoku ul. Stankiewicza | 177.741,67 zł | przelew 30 dni | Zapłacono dnia 27.07.2004 roku Protokół odbioru robót z dnia 25.06.2004 roku na wartość robót netto w wysokości 145.689,89 zł . Realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie - przetargu nieograniczonego |
| 2/04 z dnia 06.08.2004 roku | Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowo – Montażowe „ UNIBET „ w Przemyślu Faktura nr 30/08/2004 z dnia 02.08.2004 roku Za wykonanie placów utwardzonych przy budynku strażnicy JRG PSP w Sanoku ul. Stankiewicza | 209.840,00 zł | przelew 30 dni | Zapłacono dnia 24.08.2004 roku . Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 27.07.2004 roku na wartość robót netto w wysokości 172.000,0 zł . Realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego |
| 3/04 z dnia 01.09.2004 roku | Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Montażowe “ UNIBET “ w Przemyślu faktura nr 32/08/2004 z dnia 23.08.2004 roku za wykonanie placów utwardzonych przy budynku strażnicy JRG PSP w Sanoku ul. Stankiewicza | 77.478,33 zł | Przelew 30 dni | Zapłacono dnia 17.09.2004 roku . Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 23.08.2004 roku na wartość robót netto w wysokości 65.146,17 zł . Realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego |

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/64/05						             Strona  4 z 10

| 4/04 z dnia 29.09.2004 roku | Rachunek z dnia 21.09.2004 roku wystawiony przez Pana Kazimierza Czumę zam. Rzeszów za prowadzenie nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową z dnia 14.06.2004 roku | 7.940,00 zł | Nie podano | Zapłacono dnia 27.10 .2004 roku na kwotę netto 6.733,12 zł . Kwota podatku wyniosła 1.206,88 zł . Potwierdzenie wykonanej pracy stwierdził Komendant Powiatowy PSP w Sanoku st. kpt. Mgr inż. Kazimierz Pietrzkiewicz . Rachunku nie obejmowano procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie  2  „   Zakup   samochodu   pożarniczego  dla KP PSP w Sanoku   „

| Wniosek nr z dnia | Wystawca i nr faktury | Kwota | Termin płatności | Uwagi , w tym: zapłacono przelew z dnia Dokumenty załączone : - protokół odbioru wykonanych robót Realizacja zamówień publicznych . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/04 z dnia 28.09.2004 roku | Zakład Pojazdów Specjalnych AUTO – SHL SA Kielce Faktura VAT 192/2004 z dnia 04.09.2004 roku Za ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 przystosowany do ograniczania stref skażeń Nr podwozia WMAL80ZZ95Y139515 , nr silnika 1550814567 0816 , nr zabudowy : 04015 , rok produkcji 2004 . Umowa z dnia 01.06.2004 roku . | 620.065,00 zł w tym podatek vat 7 % - 40.565,00 zł | Przelew 30 dni | Zapłacono w dniu 30.09.2004 roku przez Komendę Wojewódzką PSP w Rzeszowie kwotę 370.000,00 zł . Natomiast kwotę 250.065,00 zł zapłacono przelewem według zasad podanych w § 5 pkt. 2 zawartego w dniu 10.03.2004 roku porozumienia , którego opis zawarto w części poniższej protokołu |
| Razem : | 620.065,00 zł w tym kwota dotacji 225.000,00 zł |

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/64/05					                         Strona   5 z 10

Omawianą  powyżej  fakturę   Nr  192/2004 z dnia   04.09.2004 roku  na kwotę  620.065,00 zł  realizowano   przez   :

-    Komendę  Wojewódzką  Państwowej   Straży Pożarnej  w  Rzeszowie   w kwocie

370.000,00 zł    /  z dnia   30.09.2004 roku  / .

-     Komendę   Powiatową  Państwowej  Straży Pożarnej  w Sanoku

na kwotę  250.060,00 zł / w tym  dwa  przelewy z dnia  12.10.2004 roku

na kwotę  : 225.000,00 zł  oraz  25.060,00 zł  .

Powyższe  zasady i  formy    płatności  ustaliły  zapisy   porozumienia z dnia   10.03.2004 roku   zawartego   pomiędzy  Podkarpackim Komendantem   Wojewódzkim   Państwowej  Straży   Pożarnej  w Rzeszowie  bryg. mgr inż.  Kazimierzem  Gładyszem   ,  a    Komendantem   Powiatowym  Państwowej  Straży  Pożarnej w   Sanoku  st. kpt.  mgr inż.   Kazimierzem  Pietrzkiewiczem  oraz  Starostą  Sanockim  mgr  Bogdanem Strusiem  .

W   porozumieniu   szczegółowo  określono  :

-  jego  przedmiot , gdzie podano   przeprowadzenie  postępowania   i  udzielenie   zamówienia na zakup   ciężkiego   samochodu   ratowniczo – gaśniczego  do   ograniczania  stref   skażeń z napędem  na  4x4  dla Jednostki   Ratowniczo – Gaśniczej   PSP   w Sanoku  o wartości  szacunkowej   620.000,00 zł  /  §   1  porozumienia   /.

- źródła    sfinansowania  zadania      /   §    2 porozumienia  /  :

w tym  :

-  Podkarpacki   Komendant  Wojewódzki   PSP w  Rzeszowie   na kwotę   370.000,00 zł

-  Komendant  Powiatowy   PSP w Sanoku   na kwotę                                   250.000,00 zł

-  zasady  wzajemnego   postępowania    z merytorycznymi  finansowymi dokumentami

/ §  5  porozumienia  / .

Podkarpacki   Komendant  Wojewódzki  Państwowej  Straży   Pożarnej  w Rzeszowie    realizując  postanowienia   §  6   porozumienia  ,  decyzją  Nr  WT/114/04   z dnia   20.09.2004 roku   przekazał   środek  trwały   ciężki  samochód      ratowniczo  - gaśniczy   z napędem na 4x4  z funkcja  ograniczania  stref  skażeń  STAR  typ: L 80/15.220 BB  do   Komendy  Powiatowej   Państwowej  Straży  Pożarnej w  Sanoku  .  Dokument   OT  przyjęcia   środka  trwałego  Nr  OT/3/04/IC  z dnia   29.10.2004  roku    , był  sporządzony  na  podstawie  protokołu   nr 1/IC/2004   na  kwotę   620.065,00  zł   .

Omówienie  opisu zawartego     na  fakturach   :

-    na     odwrocie     faktur  podano  stwierdzenie   co do   robót   przeprowadzonych

na zadaniu   ,

-   dekretowano dokonane    wydatki  i  zatwierdzano je do  wypłaty   przez   Kierownika

Jednostki    i Głównego  Księgowego   ,

-   dokonywano     sprawdzenia faktur  pod  względem  merytorycznym i

formalno -  rachunkowym ,

- dokonano  wyszczególnienia  rodzaju  pochodzenia  środków  z jakich dokonano

ich  regulacji  płatności

-    podawano   zapisy  co  do kont   operacji  Wn  080   - Ma  201   .

Pod  faktury   załączano protokoły  odbioru wykonanych robót   z podaniem  rodzajów   robót  i ich  asortymentów   .

W  przypadku    zakupu  samochodu  pożarniczego    załączono  dowody  przyjęcia   środka  trwałego .

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/64/05							Strona  6 z 10

Realizacja   ustawy   Prawo  Zamówień  publicznych

ROK  2004

Zadanie   p.n.  „ zakup samochodu  pożarniczego   „

Przetarg  nieograniczony   o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o wartości  zamówienia  przekraczającej  równowartość  kwoty 60.000  euro   na   zakup samochodu   pożarniczego   został   przeprowadzony  przez   Komendę   Wojewódzką  Państwowej  Straży Pożarnej

w  Rzeszowie .   Podstawą   takiego sposobu   realizacji  zadania   było  zawarte porozumienie  w dniu   10 marca  2004  roku     pomiędzy   Komendantem   Wojewódzkim  Państwowej  Straży  Pożarnej  w Rzeszowie  bryg. mgr inż.  Kazimierzem  Gładyszem   , a   Komendantem   Powiatowym  Państwowej  Straży  Pożarnej w Sanoku   st. kpt. mgr inż.    Kazimierzem  Pietrzkiewiczem  oraz Starostą  Sanockim   mgr   Bogdanem  Strusiem   .

W     zapisach    porozumienia  stwierdzono  cyt. :

-  w   §   3   pkt. 1   „    zakup   samochodu  nastąpi   w drodze  przetargu  nieograniczonego

przeprowadzonego  zgodnie  z przepisami  ustawy   z dnia 29   stycznia 2004  roku   Prawo  zamówień publicznych   / Dz. U. Nr 19  , poz.   177  / ,

-   w  §    3   pkt.    2      „ postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego   , o  którym mowa  w  1  przeprowadzi   Komenda Wojewódzka   Państwowej   Straży   Pożarnej w Rzeszowie  „  ,

Pozostałe  kwestie   dotyczące  postanowień  zawartych  w  §  3  porozumienia   zawarto  w  zapisach  §   4  .

Mając na uwadze    powyższe  zapisy nie  dokonywano  kontroli  realizacji  zamówień  publicznych   ,  gdyż   wszelka   dokumentacja  przetargowa   jest   do  wglądu    w Komendzie  Wojewódzkiej  Państwowej  Straży  Pożarnej   w Rzeszowie .

Zadanie p.n.  „  Budowa   strażnicy   Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży   Pożarnej   w Sanoku   „

Rok   2004

Znak  sprawy   PT-2371/1/04

Realizacja   ustawy   Prawo   zamówień  publicznych   nastąpiła  w trybie   przetargu  nieograniczonego      o  wartości  zamówienia   przekraczającej   wyrażoną w złotych       równowartość   kwoty   60.000 euro  .

Do  kontroli   przedstawiono  m in.  niżej  podane  dokumenty

1/  Kosztorys  inwestorski na kwotę    815.991,57  zł  , co  stanowiło  równowartość  kwoty

201.638,72  euro   .

2/  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  z dnia   26.03.2004 roku   zatwierdzoną  przez   Komendata  Powiatowego   Państwowej  Straży   Pożarnej  w  Sanoku  st.kpt. mgr inż.   Kazimierza  Pietrzkiewicza

3/ ogłoszenie  o  przetargu   nieograniczonym   z dnia 31.03.2004 roku  ukazało  się   :

-  w Biuletynie   Zamówień  Publicznych   Nr 49  poz.  16893  z dnia   02.04.2004  roku

-  na tablicy  ogłoszeń  zamawiającego  w okresie   31.032004 do dnia  20.05.2004  roku

-  stronie internetowej    zamawiającego   www.straz.sanok.pl

W  ogłoszeniu m in. podano :

- termin  otwarcia  ofert  w  dniu  20.05.2004 roku

- kryteria  wyboru ofert   : cena  90  %   ,   warunki  gwarancji   10 %

- kwotę  wadium   w wysokości   10.000,00  zł

-     termin  wykonania  zamówienia  :   I  etap  maksymalnie   do  15.09.2004  roku

II  etap  maksymalnie   do  30.06.2005  roku

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/64/05						         Strona  7 z 10

4/  Zarządzenie  Komendanta  Powiatowego   Państwowej  Straży  Pożarnej w Sanoku  Nr  2/04  z dnia  24.03.2004  roku     w  sprawie  powołania komisji  przetargowej i  regulaminu jej pracy  .

Skład  komisji  przetargowej  przedstawiał  się następująco  :

1/  st. kap    Jerzy   Stach              -  Przewodniczący

2/  kpt. Piotr  Królicki                   -  Zastępca  Przewodniczącego

3/  st. kpt. Krzysztof Zubik           -  Członek

4/  asp.  Marek Nowicki                -  Członek

5/  mgr  Józef  Krupa                     -  Członek

6/  st. ogn. Anna  Bogaczewicz     -  Sekretarz

5/ Złożone    oferty  przetargowe   :

1/   Gospodarstwa   Pomocniczego   Zakładu  Remontowo – Budowlanego

przy  Zakładzie  Karnym   Rzeszów – Załęże

cena  oferty   805.541,23  zł  ,  okres  gwarancji   60  miesięcy

2/   Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowych   i Mostowych   Sp. z  o.o.     w Sanoku

cena  oferty   787.138,03  zł  , okres  gwarancji   60 miesięcy

3/   Przedsiębiorstwa  Budowlano -  Usługowo – Montażowego   „ UNIBET „

w Przemyślu

cena  oferty  848.024,32  zł   , okres  gwarancji   60  miesięcy

Pierwsze   dwie  oferty  odrzucono  jako  nie  spełniające  postanowień  art.  24  ust. 2 pkt. 3  ustawy  Prawo  zamówień publicznych   , to jest   w :

-  ofercie Nr 1  -   braku   dokumentu  potwierdzającego     posiadanie  przez  Wykonawcę

uprawnień   do występowania    w obrocie  prawnym  zgodnie z  wymaganiami

ustawowymi  ,

-  ofercie  Nr  2  -   braku informacji  z Krajowego  Rejestru  Karnego  o  niekaralności

podmiotu   zbiorowego

6/  Druki ZP   : 11;  12 ; 14 ; 15  ; 16 ; 17 ; 18

W  druku ZP 12   zbiorczym zestawieniu   ofert  podano   nazwy   firm wraz z kwotami  złożonymi   w ofercie  jak  stanowią  zapisy  podane w  pkt. 5   niniejszego zestawienia  .

7/   Przeprowadzone  postępowanie   przetargowe   udokumentowano   w spisanym protokole  z dnia  01.06.2004  roku   o udzielenie zamówienia  przekraczająca   wyrażoną  w złotych   równowartość  kwoty   60.000  euro   /  druk ZP – 2 /  .

W punkcie  14   protokołu  podano wybór  oferty  Nr   3  Przedsiębiorstwa  Budowlano  - Usługowo  -  Montażowego  „ UNIBET „  w Przemyślu  jako   oferty  :

-   jedynej  ważnej   , nie  podlegającej  odrzuceniu  ,

-   o cenie  niższej   od planowanych   środków   przeznaczonych   przez  Zamawiającego

na  realizację zadania.

8/   ogłoszenie o  wyniku  postępowania   ukazało  się  :

- w Biuletynie  Zamówień  Publicznych   Nr   129 , poz.  37539   z dnia  03.08.2004 roku

-  na  tablicy  zamawiającego

-  stronie  internetowej  zamawiającego  www.straz.sanok.pl

9/  Pisma  informujące   podmioty  o  odrzuceniu  ich  ofert z dnia 25.05.2004 roku  znak  :

PT-2371/104

10/  Komendant  Powiatowy  Państwowej  Straży  Pożarnej w Sanoku pismem znak : PT-2371/1/04     z dnia   01.06.2004 roku    ustalił  termin zawarcia  pisemnej   umowy na 3 dni od  upływu   terminu  przewidzianego  na  wniesienie  protestu  .

Protokół   Kontroli  Nr  F.III.0932/64/05						 Strona 8 z 10

Umowa  z wykonawcą   .

Umowę z wykonawcą   robót   Nr 2/2004   Przedsiębiorstwem   Budowlano – Usługowo  - Montażowym  „ UNIBET „ w Przemyślu   zawarto  pisemnie  w  dniu    15.06.2004 roku  .

Zakres   robót   podano w §   1 umowy   .   Termin  rozpoczęcia   robót   ustalono z dniem zawarcia  umowy   , a zakończenia   I etapu   na dzień   15.09.2004 roku   .  W przypadku  II  etapu  podano   termin   zakończenia w dniu  30.06.2004 roku     /  §  2  umowy  /.

Jako  inspektora   nadzoru ustanowiono   Pana  Kazimierza  Czumę  / §   4 pkt. 1 umowy  /

Wynagrodzenie  wykonawcy  ustalono w wysokości        848.024,32 zł      , netto   695.101,90  zł  /  §  8  umowy   /.  Ewentualne  roboty  dodatkowe   podano   w zapisach

§   10  umowy  .   Termin  zapłaty  faktur   podano  w  zapisach   §   16   umowy  .

Zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy  określono   w wysokości 5 %   ceny  ofertowej   / wynagrodzenia brutto  / tj. na kwotę 42.401,00  zł  w postaci   gwarancji  ubezpieczeniowej  /  §  12  umowy  /  .

Kary umowne  określiły    zapisy  §  13   umowy  . Zmiany   co do  zapisów  umowy regulowały  postanowienia  §  18 umowy   .

Umowę  podpisali   :

Wykonawca   : Dyrektor   Pan Robert  Michalczewicz

Zamawiający : Komendant   KP PSP  w Sanoku   st. kpt. mgr inż. Kazimierz Pietrzkiewicz

Radca  prawny   mgr  Józef  Kuna

Ubezpieczeniowe   gwarancje  wystawiło   Towarzystwo  Ubezpieczeń i  Reasekuracji  CIGNA  STU S.A.  w Warszawie   :

-   nr       1504/06/569/2004        z           dnia       18.06.2004 roku  na kwotę  29.680,70 zł

-   nr       1506/06/570/2004        z           dnia       18.06.2004 roku na kwotę   12.720,30 zł

Umowę o  pełnienie funkcji  inspektora  nadzoru  zawarto  w dniu   14.06.2004 roku z  Panem   Kazimierzem  Czumą   zamieszkałym w  Rzeszowie   . W zapisach §  1  umowy  opisano jej  przedmiot  .   Wynagrodzenie ustalono    w wysokości 1,7 %   wartości  nadzorowanych   robót  tj.   11.816,00  zł   /  §  4  pkt. 1  umowy  /  .

Ustalenia  dodatkowe  .

Starostwo   Powiatowe w  Sanoku  w zakresie   omawianego  zadania  inwestycyjnego   dokonywało   wizytacji  i   kontroli  merytorycznej   przedłożonej dokumentacji   , w tym   przedłożonych  pod  wnioski   faktur   i   innych dokumentów .

Komenda   Powiatowa   Państwowej  Straży  Pożarnej w  Sanoku  dokonywała  wizytacji   terenu  budowy   placów  przy  budynku  strażnicy  przy ul.   Stankiewicza  w Sanoku  o czym  świadczą niżej  podane   notatki służbowe   sporządzone  w dniach :

- 08.06.2004 roku

- 25.06.2004 roku

- 26.07.2004  roku

Rozliczenie   inwestycji   zostanie  sporządzone   po jej całkowitym  zakończeniu   w 2005 roku.

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/64/05					             Strona  9 z 10

Wnioski końcowe  .

Przekazaną dotację  w roku 2004  na kwotę ogółem 700.000,00  zł    wykorzystano  zgodnie z  przeznaczeniem  na  zadania inwestycyjne    :

-    „Budowa   strażnicy  Komendy  Powiatowej   Państwowej  Straży  Pożarnej

w Sanoku ,

-     „Zakup  samochodu  pożarniczego  dla KP PSP  w Sanoku” .

Wnioski     zawarte    w     protokole     kontroli     omówiono   na naradzie  pokontrolnej

przeprowadzonej w  dniu  24.02.2005 roku    w Starostwie   Powiatowym  w  Sanoku  .

Starostę     Powiatu     w     Sanoku     Pana    mgr     Bogdana    Strusia   poinformowano

o  przysługujących  mu   uprawnieniach  jako  kierownikowi   jednostki   kontrolowanej   na  podstawie  zarządzenia   Nr 71/01   Wojewody  Podkarpackiego   z dnia  10.05.2001 roku   / z późniejszymi zmianami  /   w sprawie   szczegółowych  warunków   i  trybu   przeprowadzania     kontroli       przez     Podkarpacki    Urząd    Wojewódzki   w Rzeszowie  ,

to  jest o prawie   :

1/  zgłoszenia   przed  podpisaniem  protokołu   w terminie 7 dni  od  daty  jego  otrzymania

umotywowanych   zastrzeżeń   co do  ustaleń   zawartych w protokole  kontroli

/ §  32  zarządzenia   /  ,

2/  zgłoszenia  kontrolującemu   w ciągu  7 dni   od  daty   otrzymania protokołu

pisemnych  wyjaśnień  co do  zawartych  w protokole ustaleń   , z jednoczesnym

podpisaniem   protokołu   /  §  33  zarządzenia   /  ,

3/  odmowy   podpisania  protokołu   z jednoczesnym   obowiązkiem  złożenia  w terminie

7 dni   od  otrzymania    protokołu  pisemnych   wyjaśnień   przyczyn  odmowy

/ §  34  zarządzenia  /

Zastrzeżenia i  wyjaśnienia   , o  których  mowa   w pkt. 1 i 3  , należy  składać   do

Wojewody   Podkarpackiego   .

Protokół  sporządzono  w  dwóch   jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .

Protokół   podpisano   , po nie  wniesieniu  uwag  ze  strony   Starosty  Powiatu w Sanoku     Pana mgr  Bogdana Strusia   i Skarbnika  Powiatu w Sanoku    Pana  mgr Mariana  Futymy  .

Dokonano  wpisu   w książce   kontroli   w  Starostwie Powiatowym w  Sanoku   pod   pozycją  Nr    2/05  .

SANOK  ,  dnia  25.02.2005 roku

Podpisali       :  Starosta   mgr  Bogdan  Struś

Skarbnik Powiatu   mgr  Marian  Futyma

Kontrolujacy  : mgr Piotr  Rajchel

Protokół osobiście  otrzymałem w dniu  25.02.2005  roku  :

Podpisał   : Starosta   mgr  Bogdan  Struś

Protokół   kontroli  Nr F.III.0932/64 / 05					         Strona 10  z 10