# Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/8/2006

P R O T O K Ó Ł

Kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

dotyczącej prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2005 roku na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006 : „ Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Irenie „

Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli są przepisy ustawy z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego /Dz.U.Nr 48 poz.550 z póź. zmianami/  , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok /Dz.U.Nr 56 poz.542/ oraz zarządzenia Nr 71 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie / jednolity tekst – zarządzenie Nr 115/05 Wojewody Podkarpackiego z 6 czerwca 2005r/.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali pracownicy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli :

- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia  Powiatu   – Alicja Mach

- Skarbnik  Powiatu                                                  -  Elżbieta Kulpa

- Inspektor                                                                -  Anna Antonik

Ustalenia ogólne dotyczące inwestycji :

Dom Pomocy Społecznej w Irenie gmina Zaklików przeznaczony jest dla kobiet chorych psychicznie. Prowadzony jest przez  Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej . Zgromadzenie prowadzi działalność zgodnie ze Statutem Domu Pomocy Społecznej.

Finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Irenie, Zgromadzenie Sióstr prowadzi na podstawie umowy  z Powiatem Stalowowolskim z dnia 5 czerwca 2000 roku i z 29 maja 2001r ,

zawartej na czas realizacji zadania inwestycyjnego –„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Irenie”.- zał Nr 1 do protokołu.

Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Irenie pochodzącym z 1906 roku rozpoczęto w 2000 roku .

Na realizację poszczególnych prac zostały wydane Pozwolenia na budowę :

- na budowę pawilonu parterowego mieszkalno-rehabilitacyjnego

/segment  C/ - Decyzja Starosty Stalowowolskiego Nr 1/2000 z dnia 18 stycznia 2000r.

- na budowę budynku zespołu żywienia z pomieszczeniami

mieszkalnymi, pralnią i kotłownią gazową, budowę budynku dla

pensjonariuszy o pow. użytkowej –1.109,5 m2,budowę kaplicy z częścią mieszkalną – 327,9 m2, budowę pięciu pasaży łącznikowych o pow. zabudowy – 429,8 m – Decyzja Starosty Stalowowolskiego Nr 9/01 z dnia 18 kwietnia 2001r.

- na wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej

i deszczowej - Decyzja Starosty Stalowowolskiego Nr 62/2002 z dnia 23 września 2002r.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 13.100.000 złotych . Do końca 2004 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.231.249,12 zł, w tym z budżetu państwa 2.300.000 zł.

W ramach tych środków wykonano :

- stan surowy pawilonu C wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi,

- stan surowy bez dachu pawilonu B,

- stan surowy pawilonu A,

- stan surowy wraz ze stropem nad parterem budynku D oraz roboty budowlano-montażowe kotłowni,

Na realizację poszczególnych prac budowlanych i instalacyjnych Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej , zawarło umowy z następującymi Wykonawcami :

- Spółką z o.o STALPRZEM w Stalowej Woli w dniu 5 czerwca 2000r , na wykonanie robót branży ogólnobudowlanej Pawilonów A,B,C,D,E,F wraz z zagospodarowaniem terenu,

- Spółką „ROLF” O (K w Radomyślu n/Sanem z dnia 5 maja 2001r ,

na roboty instalacyjne sieci wodno- kanlaalizacyjnych zewnętrznych oraz instalacji centralnego ogrzewania,

- Zakładem Usług Elektrycznych „ELPRO” w Stalowej Woli z dnia

22 maja 2001r na wykonanie instalacji elektrycznej.

Ustalenia szczegółowe w zakresie realizacji zadania w 2005 roku w ramach dotacji z Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego :

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego wnioskiem z dnia 1 lipca 2005 roku  wystąpił do Zarządu Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie realizowanej rozbudowy DPS w Irenie  w kwocie 1.195.133 złotych.

Ogółem na 2005 rok przewidywano wydatkowanie 1.777.333 złotych w tym ze środków własnych Zgromadzenia – 150.000 zł oraz Powiatu Stalowowolskiego – 432.200 zł.

Uchwałą Nr 203/3275/05 Zarządu  Województwa Podkarpackiego

z dnia 16 sierpnia 2005r ,w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 –2006 na wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej, przyznano dofinansowanie w kwocie 600.000 złotych, z przeznaczeniem na „Rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Irenie”.

Szczegółowe zasady wykorzystania przyznanej dotacji określiła umowa Nr 11/S/05 z dnia 12 października 2005r z Wojewodą Podkarpackim.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu stanowiący załącznik Nr 1 do w/w umowy ustalił następujący zakres prac do wykonania w 2005 roku:

- wykonanie robót budowlanych łącznika pomiędzy budynkami C i D,

- wykonanie przyłącza c.o do budynku C,

- zmianę systemu ogrzewania w istniejącym budynku,

- wykonanie zasilania elektrycznego,

- roboty wykończeniowe  pawilonu C,

- kontynuacja robót w pawilonie D wraz z kotłownią.

W załączniku Nr 2 do umowy stanowiącym plan finansowy realizacji projektu zaplanowano wydatkowanie w okresie I ,III i IV kwartału 2005r.

Wydatki w okresie I kwartału 2005r zaplanowano w kwocie 75.000 zł

z budżetu Powiatu tj. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W III kwartale 2005r zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 283.200 zł, w tym ze środków Powiatu 217.200 zł i DPS –66.000 zł.

W IV kwartale 2005r przewidziano wydatki w wysokości 824.000 zł,

w tym  z Powiatu – 215.000 zł, DPS w Irenie – 9.000 zł i dotacji budżetowej – 600.000 zł.

Ogółem zaplanowane wydatki na 2005 rok stanowiły 1.182.000 zł.

Finansowanie zadania :

Zgodnie z Umową Nr 11/S/05 z dnia 12października 2005r finansowanie zadnia zaplanowano z trzech źródeł :

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 600.000 złotych,

stanowiących 50,8 % nakładów przewidzianych do realizacji

w 2005 roku,

- z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w wysokości 432.200 złotych     stanowiących 36,6 % nakładów przewidzianych do realizacji w 2005r,

- ze środków własnych Domu Pomocy Społecznej w Irenie w wysokości 150.000 zł tj. 12,7% nakładów przewidzianych do realizacji w 2005r,

Na realizację zadania inwestycyjnego w 2005r p.n: „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Irenie” Powiat Stalowowolski zabezpieczył środki finansowe w wysokości 432.200 zł w tym z poszczególnych źródeł :

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 362.200 zł.

Środki w powyższej kwocie zatwierdzono Uchwałami :

- Uchwałą Nr XXII/152/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 lutego 2005r w załączniku Nr 5 dot. planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Uchwałą Nr XXIII/190/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie zmian w budżecie .

Przeznaczenie środków z PFOŚ i GW ustalono w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Stalowowolskim a Domem Pomocy Społecznej w Irenie  dnia 30 czerwca 2005r :

- Aneksem Nr3/2005 do Umowy Nr 26/2003 w sprawie finansowania ze środków PFOŚ i GW zadania p.n. „Zmiana sposobu ogrzewania, zmiana kotłowni węglowej na gazową w DPS w Irenie zawartej w dniu 15 września 2003r. Rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Irenie” – na 2005 rok- 89.200 zł,

- Nr 20/2005 udzielającej dotacji w kwocie 198.000 zł na zmianę

sposobu opalania węglowego na gazowe,

3.Nr 21/2005 udzielającej dotacji w kwocie 75.000 zł na wykonanie

rurociągu ciepłowniczego pomiędzy nową kotłownią a budynkami

mieszkalnymi.

Z budżetu Powiatu zabezpieczono również środki finansowe w wysokości 70.000 zł, zatwierdzając je Uchwałą Nr XXXIII/217/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 listopada 2005r w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2005r.

Również tą Uchwałą zostały wprowadzone do budżetu Powiatu środki z dotacji budżetowej w wysokości 600.000 zł .

W trakcie realizacji zadania w 2005 roku przekazywano poszczególne transze środków z PFOŚ i GW w następujących terminach :

1.  4 lipca 2005r                 -    70.000 zł

2.  7 lipca 2005r                 -  178.000 zł

3. 2 sierpnia 2005r             -    89.200 zł

4.23 grudnia 2005r             -      5.000 zł

5.27 grudnia 2005r             -    20.000 zł

-----------------

Razem :  362.200 złotych

Środki w kwocie 70.000 zł z rachunku Powiatu , zostały przekazane przelewem na rachunek DPS w Irenie w dniu 29.11.2005r

Otrzymane raty dotacji z budżetu Wojewody /9.12.05r –300.000 i 28.12.05r- 300.000/ przekazano  do DPS w Irenie :

1. 13 grudnia 2005             - 300.000 zł

2. 29 grudnia 2005r            - 300.000 zł.

------------------

Razem :    600.000 zł

Ogółem wydatki na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Irenie w 2005 roku wyniosły 1.182.303,88 zł.

Powyższe wydatki zostały udokumentowane fakturami VAT za zakupione materiały , wykonawstwo oraz pełniony nadzór budowlany.

Środkami z dotacji budżetowej zostały zapłacone częściowo faktury

Spółki STALPRZEM w Stalowej Woli tj :

1. Nr 171/05/TR z dnia 28.10.2005r w kwocie 387.297,47 zł

2.Nr 197/05/TR z dnia  27.12.2005r w kwocie 407.000 zł.

Wydatki zgodnie z przedłożonymi do kontroli fakturami przedstawiały się następująco :

| Wystawca faktury | Numer faktury | Kwota /zł/ | Zapłata ze Środków Dotacji /zł/ | Zapłata ze Środków Powiatu | Zapłata ze Środków własnych DPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PATWIK Handel-usługi S.C. Radomyśl n/Sanem ul. Duży Rynek 2 | 11/05/U | 15 265,01 |  | 15 200,54 | 64,47 |
| PATWIK Handel-Usługi S.C. Radomyśl n/Sanem ul. Duży Rynek 2 | 16/05/U | 128 400,00 |  | 128 400,00 |  |
| PATWIK Handel-Usługi S.C. Radomyśl n/Sanem ul. Duży Rynek 2 | 29/05/U | 69 600,00 |  | 69 600,00 |  |
| „ELPRO”- Andrzej Kostecki Zakład Usług Elektrycznych Stalowa Wola | 4/E/XI/05 z dnia 14.11.2005 | 83 893,91 |  |  | 83 893,91 |
| STALPRZEM Sp.zo.o. Ul. Spacerowa 1 Stalowa Wola | 171/05/TR z dnia 28.10.2005 | 387 297,47 | 300 000,00 | 87 297,47 |  |
| Projekt. i Nadzory Andrzej Sucwa Tarnobrzeg | 2/11/05 z dnia 26.11.2005 | 1 031,48 |  |  | 1 031,48 |
| Projekt. i Nadzory Andrzej Sucwa Tarnobrzeg | 46/12/05 z dnia 09.12.2005 | 3 160,59 |  |  | 3 160,59 |
| PATWIK Handel i Usługi S.C. Radomyśl n/Sanem Ul. Duży Rynek 2 | 36/05/U z dnia 06.12.2005 | 75 000,00 |  | 75 000,00 |  |
| Firma Handlowa „BOZ” S.A. Rzeszów ul. Geodetów 3 | 19622/3/12/M03 z dnia 08.12.2005 | 3 548,35 |  |  | 3 548,35 |
| Firma Handlowa „BOZ” S.A. Rzeszów ul. Geodetów 3 | 19881/3/12/M03 z dnia 12.12.2005 | 6 851,54 |  |  | 6 851,54 |
| Firma Handlowa „BOZ” S.A. Rzeszów ul. Geodetów 3 | 20172/3/12/M03 z dnia 15.12.2005 | 1 255,53 |  |  | 1 255,53 |
| STALPRZEM Sp.zo.o. Ul. Spacerowa 1 Stalowa Wola | 197/05/TR | 407 000,00 | 300 000,00 | 56 701,99 | 50 298,01 |
|  | Razem : | 1.182.303,88 | 600.000,00 | 432.200,00 | 150.103,88 |

Ustalenia Końcowe :

## Zgodnie z protokołami odbiorów elementów robót załączonych do poszczególnych faktur w ramach realizowanej inwestycji w 2005 roku p.n.:” Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Irenie” wykonano następujący zakres rzeczowy zadania :

- roboty wykończeniowe w kotłowni /pawilon D/ ,

- montaż stacji uzdatniania wody,

- zmiana systemu ogrzewania w istniejącym budynku z węglowego

na gazowe,

- zasilanie elektryczne pawilonu C,

- roboty budowlane pawilonu C i D,

- wykonanie robót budowlanych łącznika

pomiędzy pawilonami C i D wraz z przyłączem gazu.

Zakończenie i oddanie inwestycji do użytkowania przewidziane jest do końca 2006 roku.

Realizacja całego przedsięwzięcia pozwoli na :

- oddanie 6 nowych pawilonów- segmentów rozbudowywanego DPS o łącznej powierzchni zabudowy 5.381m2 ,

- polepszenie warunków mieszkalno-rehabilitacyjnych dla 80 pensjonariuszek,

- zwiększenie o 8 miejsc pobytowych.

Dotacja na wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej       „ Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Irenie „ , w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006 w wysokości 600.000 złotych , została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Na tym protokół kontroli zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

Stalowa Wola , 31 stycznia 2006 .

Starostwo Powiatowe :                                       Kontrolująca :