Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział  Finansów i Budżetu

F.III.0932/4/06

P r o t o k ó ł

Kontroli        problemowej      przeprowadzonej      w     Starostwie Powiatowym  w  Jaśle    , ul.  Rynek  18   ,  kod.  38 – 800    ,  Województwo  Podkarpackie  , zwanym w dalszej  części   protokołu  „Powiatem „.

Kontrolę  przeprowadził  pracownik      Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  w  Wydziale   Finansów  i  Budżetu  Oddziale  Kontroli   Gospodarki   Finansowej     Delegatura w Krośnie   :

-     mgr  Piotr Rajchel         - Starszy  Specjalista   .

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia  do  przeprowadzenia  kontroli  Nr  F.IV.0939/8/06     z dnia    16.01.2006  roku ,  podpisanego    z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez  Zastępcę      Dyrektora  Wydziału   Finansów  i Budżetu  Panią  mgr   Wiesławę  Toczyńską  -  Kuchę   .

Kontrolę przeprowadzono w dniach   -    17 ; 18 ; 19; 20.01.2006    roku

I. Ustalenia ogólne  :

-  Starostą   Powiatu w  Jaśle      jest   Pan  Marian  Gancarz       ,

-  Wice starostą  Powiatu  w   Jaśle   jest  Pan  Kazimierz   Stefanik  ,

-   Skarbnikiem  Powiatu  Głównym  Księgowym  Budżetu       Powiatu   w Jaśle      jest  Pani   Teresa   Połeć       .

Wyjaśnień w toku  kontroli  udzielali  :

1/  Pan   Marina  Gancarz                     -  Starosta    Powiatu   w  Jaśle          ,

2/  Pan   Kazimierz   Stefanik               -  Wice starosta   Powiatu w  Jaśle     ,

3/  Pani  Teresa   Połeć                          -  Skarbnik  Powiatu Główny  Księgowy   Budżetu

Powiatu   w   Jaśle        ,

4/  Pani  Ewa  Dubiel                            -  Samodzielne  Stanowisko  ds.  Inwestycji  w

Starostwie   Powiatowym  w  Jaśle

5/  Pan  Piotr   Winiarski                    -     Samodzielne  Stanowisko   ds.  Inwestycji   w

Starostwie  Powiatowym  w Jaśle

Temat Kontroli  :    „Prawidłowość   wykorzystania   dotacji  budżetowej   przyznanej w 2005   roku   na  zadanie  objęte    Kontraktem    dla  Województwa   Podkarpackiego   na  rok     2005  pod      nazwą  - „ Rozbudowa   i modernizacja  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Foluszu    „

Podstawa prawna kontroli  :  art. 13  pkt. 9   ustawy  z  dnia   12 maja  2000  roku   o  zasadach  wspierania  rozwoju  regionalnego  / Dz. U.  Nr  48  , poz.  550  z późn. zm./   oraz §  19  rozporządzenia   Rady  Ministrów   z dnia  16 marca  2004  roku   w sprawie  przyjęcia  Programu   wsparcia  na  rok  2004   / Dz. U.  Nr  56  , poz.  542  /   , oraz   §  17  i  18   zarządzenia   nr 71/01   Wojewody  Podkarpackiego   z dnia 10  maja   2001  roku   w sprawie   szczegółowych  warunków   i  trybu   przeprowadzania  kontroli   przez   Podkarpacki  Urząd   Wojewódzki   w Rzeszowie  / jednolity  tekst  -  zarządzenie  nr 115/05   Wojewody  Podkarpackiego  z dnia   06  czerwca  2005  roku   /   .

Przepisy  prawne   do  kontroli  stanowiły   :

-  Ustawa  z  dnia   12.05.2000   roku   o zasadach        wspierania        rozwoju   regionalnego

/ Dz. U.  z  2000   roku  Nr   48  , poz.  550 z późn. zm./   ,

-  Ustawa   z  dnia   20.04.2004   roku   o   Narodowym  Planie   Rozwoju   / Dz. U.  z  2004  roku  Nr   116  , poz.   1206  z późn. zm./   ,

-  Ustawa   z  dnia   26.11.1998  roku  o  finansach  publicznych   / Dz. U.  TJ  z  2003  roku  Nr  15  , poz.  148   z późn. zm. /  , tracąca  moc z dniem  01.01.2006  roku na  mocy  ustawy  z  dnia   30.06.2005  roku   o  finansach  publicznych  / Dz. U. z 2005 roku Nr  249  , poz.  2104  /  ,

-  Ustawa  z   dnia   29.09.1994  roku   o  rachunkowości    / Dz. U.  TJ z 2002  roku  Nr   76  , poz.  694  z późn. zm./   ,

-  Ustawa   z  dnia   29.01.2004  roku  Prawo   zamówień  publicznych   / Dz. U. z  2004  roku  Nr  19  , poz. 177   /  ,

-  Ustawa   z  dnia   23.04.1964  roku   Kodeks  Cywilny  / Dz. U.  z 1964  roku  Nr  16  , poz.  93 z późn. zm./   ,

-  rozporządzenie   Rady Ministrów   z dnia 16.03.2004  roku   w sprawie  przyjęcia Programu   wsparcia  na   2004   rok   / Dz. U.  z 2004  roku  Nr  56  , poz.  542  /,

-  rozporządzenie  Ministra      Finansów   z dnia  20.09.2004 roku   w sprawie  szczegółowej   klasyfikacji   dochodów   ,  wydatków   ,  przychodów  i  rozchodów   oraz  środków   pochodzących   ze   źródeł   zagranicznych   / Dz. U.  z 2004 roku  Nr   209  , poz.  2132   z późn. zm./   ,

-  rozporządzenie  Rady Ministrów   z dnia 02.10.2001  roku   w  sprawie   szczegółowych  zasad   finansowania  inwestycji   z  budżetu  państwa   /  Dz. U.  z 2001  roku  Nr   133  , poz.  1480   /   ,

-  rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z dnia 02.09.2004  roku   w  sprawie   szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej   ,  specyfikacji  technicznych   wykonania   i odbioru  robót  budowlanych   oraz  programu   funkcjonalno  -        użytkowego

/  Dz. U.  z  2004 roku  Nr  202  , poz.  2072  z późn. zm./   ,

-  rozporządzenie   Ministra  Gospodarki  i  Pracy   z dnia 22.09.2004  roku   w sprawie  trybu  ,  terminów  i  zakresu   sprawozdawczości   dotyczącej  realizacji   Narodowego   Planu  Rozwoju   ,  trybu  kontroli   realizacji  Narodowego  Planu  Rozwoju   oraz  trybu  rozliczeń  /  Dz. U. z  2004  roku  Nr   216  , poz.  2206  /  .

Plan  Kontroli   obejmował   niżej  podane  zagadnienia   :

1/  Ustaleń  wstępnych    ,

2/  Dokumentacji   w  zakresie  Kontraktu  Wojewódzkiego  ,

3/  Realizacji   i  rozliczenia    prowadzonej  inwestycji   w  tym  :

-   wydatkowania   środków   pochodzących z  budżetu  państwa   i    przekazania  środków  własnych  Beneficjenta   w  porównaniu  do   zapisów   harmonogramu    rzeczowo   finansowego   ,

-   wyboru   wykonawstwa   inwestycji     na  podstawie  ustawy   Prawo  zamówień  publicznych       ,

-    zawierania   pisemnych  umów   ,

4/  Ustaleń  dodatkowych   ,

5/  Wniosków   końcowych

II. Ustalenia szczegółowe  kontroli   .

Ad. 1  . Zgodnie z  zapisami   ustawy   z dnia   20  kwietnia   2004  roku  o  Narodowym  Planie  Rozwoju    / Dz. U.  z  2004  roku  Nr   116 , poz.   1206   /   po  uzyskaniu  uprzednio  zgody   Rady  Ministrów   i  Sejmiku  Województwa   Podkarpackiego   w dniu   16  czerwca   2005  roku   został  podpisany  Kontrakt   Wojewódzki   dla  Województwa   Podkarpackiego  na   lata  2005  -  2006   przez   Ministra   Gospodarki  i  Pracy   reprezentującego  Radę  Ministrów   oraz  Marszałka  Województwa   reprezentującego   Samorząd  Województwa   Podkarpackiego   .

Starostwo   Powiatowe   w  Jaśle     w dniu   22.09.2005  roku   złożyło  pisemny  skorygowany  wniosek   do  Urzędu  Marszałkowskiego   o   udzielenie  dotacji   w ramach   Kontraktu  Wojewódzkiego   dla Województwa  Podkarpackiego   na  lata  2005  - 2006   wsparcie  inwestycji   w zakresie   infrastruktury   społecznej   ,  o numerze  działania  2   i tytule projektu    :    „   Rozbudowa  i  modernizacja  DPS w  Foluszu  -  pawilony  4 ; 5 ; 6   „   W omawianym  wniosku   stwierdzono  , że  do końca   2004  roku    zostały  wykonane   o  oddane  do  użytkowania  pawilony   5  i 6   ,  które  zostały w pełni   wyposażone   i  są aktualnie   w użytkowaniu    .  Wykonany  został   parking  i   chodniki   przy  pawilonach  5 i 6   ,  zmodernizowano   oczyszczalnię  ścieków   oraz  kotłownię   olejową   na  gazowo  - olejową   .

Zakres  rzeczowy  przewidywany  do  realizacji  w  2005  roku   polegał  na  dokończeniu   przebudowy   ,  wykonaniu   podjazdów  dla  niepełnosprawnych   ,  przebudowy  wejścia   głównego    ,  kaplicy  dla zaspokojenia  potrzeb  religijnych   mieszkańców   , pokoi  odwiedzin  i  gościnnych  w  celu  zabezpieczenia   kontaktów  z  rodziną  oraz  pomieszczenia  administracyjnego  .

Powyższy  wniosek  zawierał  następujące  dane   dotyczące  :

1/  Nakładów do     poniesienia  do  dnia  31.12.2004  roku  ,  które  wyniosły kwotę   3.933,3  tyś. zł   ,  z   tego   :

a/  środki  własne     								          - 963,5  tyś zł

b/ środki  z budżetu  państwa   / w tym środki z Kontraktu  /                                -   2.440 tyś zł

c/ środki z innych  źródeł   / w tym  np. MENIS  , Min. Zdrowia  /                       -  528,8  tyś zł

2/ Nakładów  do  poniesienia   w  2005  roku   , które  wyniosły  ogółem  kwotę   500.000,00  zł   , w tym   :

A/  ze   środków   budżetu  państwa                                                               -   240.000,00  zł

B/  ze  środków   własnych                                                                             -   260.000,00  zł

C/ z innych  źródeł                                                                                          -              0,00 zł

Nakłady  do  poniesienia   po  roku  2005   podano w wysokości    0,00   zł    ,

3/ czasokresu  realizacji   z  rokiem  rozpoczęcia  projektu     1997   rok       i  terminem  zakończenia   planowanym  na  miesiąc  grudzień  2005  roku  ,

4/   klasyfikacji  budżetowej  -   Dział  801   „  Pomoc  społeczna  ”   rozdział   85202      -

„ Domy  Pomocy  Społecznej  „  ,

5/  Uzasadnienia   celowości  projektu   ,  które  zdaniem  wnioskodawców   pozwoli   na  :

a/   dostosowanie   Domu  Pomocy  Społecznej   do wymagań  jakim  powinny  odpowiadać  pod  względem   fachowym   i  sanitarnym   pomieszczenia  i  urządzenia   w tego  typu   placówkach   ,

b/  uzyskanie   znacznych  oszczędności  w zużyciu   nośników  energetycznych  to  jest   energii  elektrycznej   ,  wody zimnej   i  ciepłej    użytkowej   / w tym c. o. /   poprzez zastosowanie    nowych  rozwiązań  technologicznych   , energooszczędnych   urządzeń  i aparatury   termo izolacyjności   budynków  i  pomieszczeń   ,

c/ poprawę   stanu  techniczno  - eksploatacyjnego   obiektów   i  zmniejszenie   kosztów   eksploatacyjnych   w tym :  napraw   i  usuwania  usterek    ,

d/  podwyższenie   standardu  oferowanych  świadczeń   ,

e/  poprawę   warunków  pobytu  pensjonariuszy   ./   osób  przewlekle  chorych   /w  Domu  Pomocy   Społecznej     i  jego  komfortu  życiowego   ,

f/ poprawę   warunków   pracy  pracowników   DPS   ,

g/ uzyskanie    4  nowych  miejsc   dla  pensjonariuszy    w  pomieszczeniach   dotychczas  zajmowanych   przez   personel   administracji   .

6/  wartości  kosztorysowej  projektu   na  kwotę 4.433.300,00  zł

Urząd   Marszałkowski   Województwa   Podkarpackiego   Departament  Ochrony  Zdrowia   i  Polityki  Społecznej   w  piśmie  znak   OZ.IV.0793-12/05 z dnia   19.08.2005  roku   skierowanym   do  Starosty  Jasielskiego   poinformował  o  przyznaniu   dofinansowania  zadania   inwestycyjnego  pod  nazwą   :  „  Rozbudowa  i  modernizacja   Domu  Pomocy  Społecznej   w Foluszu   - pawilony  4; 5 i 6  „  - w wysokości  240.000,00 zł  .

Zgodnie  z  §  5  ust. 3   Kontraktu  Wojewódzkiego  -  Wojewoda  Podkarpacki   po  podjęciu   przez Zarząd  Województwa    uchwały   Nr  203/3275/05  z dnia  16  sierpnia  2005  roku  w  sprawie wyboru   projektów  do  realizacji   w  2005  roku   w ramach   Kontraktu  Wojewódzkiego  dla   Województwa   Podkarpackiego   na lata  2005  -  2006     zawiera   z  podmiotem  ,  którego  projekt został  wybrany   do realizacji   w ramach  działań  objętych   kontraktem  ,  umowy  o  dofinansowanie   projektów   zgodnie z zasadami   określonymi   dla  poszczególnych  działań  .

Ad.  2 .pkt. 1.    Dokumentacja  w  zakresie   pozwolenia  na  budowę   przedstawia  się  następująco:

a/   zatwierdzenia   pozwolenia  na  budowę   i   udzielenia   pozwolenia   na  modernizację   z nadbudową   i  rozbudową  pawilonów   nr 4 ; 5 ; 6   wraz z instalacją  c.o. i  wodno  kanalizacyjną   ,  elektryczną   ,  siecią  kanalizacji   sanitarnej  i  deszczowej   o powierzchni   zabudowy   1969  metra  kwadratowego   ,  powierzchni   użytkowej   2432  metra  kwadratowego     i  kubaturze   12.190   metra  sześciennego  na  terenie   położonej   w Foluszu  działki  o  nr   ewidencyjnym   263  -  dokonano  na  mocy  decyzji   znak : RG  -7351/72/97  z dnia  24.12.1997  roku   ,

b/ przeniesienia   powyższego  pozwolenia  na  budowę  na rzecz   Powiatu   Jasielskiego   dokonano   na  mocy   decyzji   znak : AB.VI.7351-37/03 z dnia   17.07.2003  roku  ,

c/ dokonano zmiany  decyzji    pozwolenia  na budowę    na mocy  decyzji   Starosty  Jasielskiego   VI.7351-41/03   znak :  AB.VI.7351-41/03   z dnia   22.09.2003  roku   o  niżej  podanym  brzmieniu   „   zatwierdza  się projekt  budowlany   i  wydaje   pozwolenie  na budowę   dla  Powiatu   Jasielskiego   obejmujące   modernizację z  nadbudową    i  rozbudową  pawilonów   4 ; 5 i 6   wraz z instalacją  c. o.  , wodno -  kanalizacyjną   ,  elektryczną   , sieć  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej   , w tym  przebudowę   pawilonu  nr  4   wraz z instalacją  c. o.  ,  wentylacją   mechaniczną   ,  wodno  - kanalizacyjnej  , elektrycznej   według   projektu  budowlanego   z kwietnia  2003  roku   opracowanego  przez   mgr  inż.   Irenę  Tokarz  .

Ad. 2 pkt. 2.  Zawarcie  umowy   przez   Wojewodę  Podkarpackiego   :

-  Wojewoda    Podkarpacki  Pan  Jan  Kurp     podpisał pisemną  umowę  Nr  16/S/05  w dniu      21      października       2005  roku    z        Samorządem         Powiatu       Jasielskiego

-  „  Beneficjentem  „  o   dofinansowanie   środkami  pochodzącymi   z   budżetu państwa   projektu   pod  nazwą   :  „  Rozbudowa   i modernizacja   Domu  Pomocy  Społecznej   w  Foluszu   -  pawilonów   4 ; 5 i 6        „ realizowanego  w  ramach    działania 2 „   Wsparcie   inwestycji   w zakresie  infrastruktury   pomocy  społecznej  „  .

W  omawianej  umowie   Wojewoda   Podkarpacki   zobowiązał   się  Beneficjentowi   przekazać  dotację  celową  z  budżetu  państwa   na  dofinansowanie  projektu    wymienionego  pod  pozycją   3 wykazu   stanowiącego  załącznik   do  Uchwały   Zarządu  Województwa   Podkarpackiego   Nr  215/3462/05 z dnia   11.10.2005  roku ,  w  łącznej  kwocie       240.000,00 zł  , co  stanowi    48,0 %     wartości  projektu   , to  jest   nakładów   przewidzianych   do  realizacji   i  sfinansowania w  2005  roku   .

Beneficjent   zobowiązał  się   do  przekazania  na  realizację  projektu     środków   własnych   w łącznej  kwocie   260.000,00 zł   , co stanowi   52,0  %   wartości  projektu  , to  jest   nakładów  przewidzianych   do  realizacji  i  sfinansowania   w roku  2005   .

Udział  finansowy środków  pochodzących  z innych  źródeł   podano w łącznej  kwocie  0  zł

Strony   umowy  w  §  4   określiły załączniki  stanowiące  jej   integralną  część     o  numerach        :

-  nr  1    -  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy    realizacji  projektu  ,

-  nr  2    -  plan  finansowy   realizacji  projektu   .

Harmonogram  rzeczowo  -  finansowy  zadania   przewidziany   do  realizacji w  2005  roku   przewidywał   dokończenie  przebudowy   polegającej   na  wykonaniu   podjazdów   dla  niepełnosprawnych   ,  przebudowy   wejścia  głównego   ,  kaplicy  dla  zaspokojenia      potrzeb  religijnych   mieszkańców   , pokoi  odwiedzin   i  gościnnych   w celu   zabezpieczenia   kontaktów   z rodziną    oraz   pomieszczenia   administracyjne   .

W  2005 roku   przewidziano  zakończenie  omawianej  inwestycji   .

Plan  finansowy  realizacji  projektu  przewidywał  :

| Lp. | Szczegółowy opis zakresu rzeczowego robót - dostaw - usług wynikający z harmonogramu realizacji inwestycji | Płatności w złotych z tego | Miesiące 2005 roku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Styczeń – marzec | Kwiecień – czerwiec | Lipiec - wrzesień | Październik - grudzień |
| 1 | Wykonanie 2 podjazdów dla niepełnosprawnych , przebudowa wejścia głównego , kaplicy / pow. 104,69 m. kwadratowego / dla zaspokojenia potrzeb religijnych mieszkańców , pokoi odwiedzin i gościnnych / pow. 76,51 m. kwadratowego / w celu zabezpieczenia kontaktów z rodziną oraz pomieszczenia administracyjnego / 99,42 m . kwadratowego / | A/ Budżet Wojewody B/ środki własne C/ Darowizna D/ inne środki | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 240.000 260.000 0,00 0,00 |
| Ogółem : | 500.000 |

Ad. 3  .   Wojewoda   Podkarpacki   decyzją   Nr  90   z dnia  11.10.2005  roku   zwiększył plan  dotacji   w dziale  852  rozdz. 85202   § 6430   o  kwotę   240.000,00 zł z przeznaczeniem   na  realizację  projektu   objętego  Kontraktem  Wojewódzkim   dla  Województwa   Podkarpackiego   na  lata 2005  -  2006   - „ Rozbudowa   i  modernizacja   DPS w Foluszu   - pawilony  4 ; 5 ; 6  „   /  pismo   Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   znak :  F.VI-3011-1/90/05  z dnia   12.10.2005  roku  / . Powyższe  środki   pochodziły  z rezerwy   celowej  cz.  83 , poz.  11 ustawy  budżetowej  na  2005   rok /.

Powyższe     środki wprowadzono  do  budżetu  Powiatu     na  mocy  uchwały  Zarządu  Powiatu   w Jaśle   269/05    z dnia   20  października  2005  roku     po  stronie  dochodów  w Dz. 852  rozdz. 85202   §  6430    i   wydatków  w  Dz. 852  rozdz. 85202  §  6050  .

Środki  własne  „Beneficjenta „ -  Samorządu  Powiatu   Jasielskiego     na  realizację  projektu   ustalono   ogółem  na  kwotę   260.000,00 zł    w  niżej   podanych   uchwałach   :

| Organ wydający | Numer z dnia | Kwota |
| --- | --- | --- |
| Rady Powiatu w Jaśle | XXV/159/05 z dnia 14.01.2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2005 rok | 150.000,00 |
| Zarządu Powiatu w Jaśle | 237/05 z dnia 07.07.2005 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2005 rok | 102.000,00 |
| Zarządu Powiatu w Jaśle | 262/05 z dnia 15.09.2005 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2005 rok | 8.000,00 |
| Razem : | 260.000,00 |

Podkarpacki  Urząd   Wojewódzki  w  Rzeszowie  przekazał  środki  finansowe   w  niżej  podany  sposób   :

-  w dniu   23.12.2005  roku   kwotę                                                                  240.000,00  zł

Starosta  Jasielski   przy  piśmie   znak  IN.I.2228-05/05  z dnia   20.12.2005  roku   skierowanym  do  Wojewody  Podkarpackiego  Pani  Ewy  Draus   przekazał   wniosek  o  wypłatę   dotacji z budżetu  państwa   zgodnie z umową   Nr 16/S/05 z dnia   21.10.2005  roku   dotyczącą  projektu  pod  nazwą  „  Rozbudowa   i  modernizacja   Domu  Pomocy  Społecznej   w  Foluszu   -  pawilony   4 ; 5 ; 6  „   .

Starosta  Jasielski   przy  piśmie znak   :  IN.I.2225-02/06  z dnia   12.01.2006  roku  skierowanym  do  Podkarpackiego   Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie    Wydziału  Polityki  Społecznej   przesłał   ostateczne   rozliczenie   otrzymanej  dotacji   z budżetu  państwa   .  Nadto   do  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w Rzeszowie      Wydziału  Polityki  Społecznej   przedkładano   raporty  kwartalne   z przebiegu   realizacji  projektu   ujętego  w  Kontrakcie  Wojewódzkim   dla  Województwa  Podkarpackiego   na lata   2005 -  2006   w  pismach   :   znak :  IN.I.2228-05/04  z dnia   27.10.2005  roku   ,  znak :  IN.I.2225-02/06  z dnia  06.01.2006 roku   .

Omawiane   powyżej dokumenty  stanowią   załącznik Nr  1  do  niniejszego  protokołu kontroli  .

Analizę  danych  zawartych  w  powyżej  podanych   dokumentach  przedstawiono    w niżej  podany  sposób    :

1/   Rozliczenie    środków   udzielonej   dotacji   i   wkładu   własnego  Beneficjenta   na  podstawie   przedstawionych   faktur      przedstawia   się  następująco   :

w zł

| Wyszczególnienie - numer faktury , wystawca i przedmiot | Kwota | Zapłacono z dnia | Zapłacono ze środków | Inne dokumenty : protokoły , dokumenty przyjęcia na stan majątkowy , pisemne umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dotacji | Własnych |  |
| Nr 05/12/2005 z dnia 15.12.2005 roku wystawiona przez F.H. „ Ela „ H.M.B. Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Sp. z. o.o. w Jaśle za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową z dnia 14.10.2005 roku „przebudowa i modernizacja DPS w Foluszu - pawilony 4; 5 ;6 „ | 486.117,15 termin płatności 14 dni 29.12.2005 roku | 22.12.2005 roku kwotę 246.117,15 zł 27.12.2005 roku na kwotę 240.000,00 zł | 240.000,00 | 246.117,15 | Umowa z dnia 14.10.2005 roku . Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 15.12.2005 roku na kwotę 454.315,09 zł . W omawianym protokole nie wyszczególniano asortymentu i elementów robót wyszczególnionych w ofercie i w umowie . |

| 96/12/05 z dnia 15.12.2005 roku wystawiona przez Usługi Budowlane projektowanie , kosztorysowanie , nadzór Marta Malik Korczyna za pełnienie nadzoru inwestorskiego na rozbudowie i modernizacji DPS w Foluszu - pawilon 4 | 9.723,40 termin płatności 14 dni | 22.12.2005 roku |  | 9.723,40 | Umowa nr /brak/ o nadzór inwestorski z dnia 19.10.2005 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/12/2005 z dnia 15.12.2005 roku wystawiona przez „ F.H. „ Ela „ H.M.B. Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Sp. z o.o. w Jaśle za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową z dnia 23.11.2005 roku - Podbitka dachu | 4.150,00 termin płatności 14 dni 29.12.2005 roku | 22.12.2005 roku |  | 4.150,00 | Umowa o roboty budowlane z dnia 23.11.2005 roku . Protokół odbioru robót z dnia 15.15.2005 roku na kwotę 3.878,51 Wyciąg z protokołu Nr 136/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jaśle w dniu 23.11.2005 roku . |
| Razem : | 499.990,55 | 240.000,00 | 259.990,55 w zaokrągleniu 260.000,00 |

Podane  zestawienie  faktur  jest  zgodne   z zestawieniem  wydatków   inwestycyjnych  podanych  w rozliczeniu  rocznym   dotacji   na  inwestycję  przedłożonym  do Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydziału  Polityki  Społecznej    .

Faktury    posiadały   :

-  dekretowanie   i  zatwierdzanie  do  wypłaty   przez   Kierownika  Jednostki   i  Głównego  księgowego   ,

-  sprawdzenie  pod  względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym   ,

-  opis   wydatku   ,

-   opis   dokonanej  kontroli  wydatku   ,

Pod  faktury  załączano   protokoły  odbioru  wykonanych  robót   ,  umowy z  wykonawcami  i  inne  dokumenty księgowe  .

Nie   zaistniały   płatności z  tytułu  odsetek  od  ewentualnej   nieterminowej   realizacji  płatności  faktur  .

2/  Realizacja  zakresu   rzeczowego  inwestycji   przedstawiała  się  następująco   :

| Termin realizacji | Kwota , z tego : A/ własna B/ z dotacji C/ z innych źródeł | Planowany zakres rzeczowy w harmonogramie rzeczowo - finansowym | Zrealizowany zakres rzeczowy - dokumenty potwierdzające jego wykonanie |
| --- | --- | --- | --- |
| I kwartał 2005 roku | A/ 0,00 B/ 0,00 | - | - |
| II kwartał 2005 roku | A/ 0,00 B/ 0,00 | - | - |
| III kwartał 2005 roku | A/ 0,00 B/ 0,00 | - | - |
| IV kwartał 2005 | A/ 260.000,00 B/ 240.000,00 | Wykonanie 2 podjazdów dla niepełnosprawnych przebudowy wejścia głównego , kaplicy / pow. 104,69 m. kw. / dla zaspokojenia potrzeb religijnych mieszkańców , pokoi odwiedzin i gościnnych / pow. 76,51 m. kw. / w celu zabezpieczenia kontaktów z rodziną oraz pomieszczenia administracyjnego / pow. 99,42 m. kw. /. | 1/ W piśmie z dnia 08.12.2005 roku F.H. „ Ela „ B.J.P.I.B Sp. z. o.o. w Jaśle poinformowała o zakończeniu prac budowlanych na zadaniu „ Rozbudowa i modernizacja DPS w Foluszu - pawilony 4 ; 5 ; 6 „ . W protokole odbioru końcowego zadania z dnia 15.12.2005 roku Firma Handlowa „ Ela „ Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Sp z. o.o. w Jaśle i przedstawiciele Powiatu w Jaśle stwierdzili wykonanie prac zgodnie z umową na kwotę 486.117,15 zł 2/ Prace na kwotę brutto 4.150,00 zł zostały odebrane w protokole odbioru wykonanych robót z dnia 15.12.2005 roku . 3/ za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu wypłacono wynagrodzenie na kwotę 9.723,40 zł dla Usług Budowlanych projektowanie , kosztorysowanie i nadzór Marta Malik w Korczynie na podstawie zawartej pisemnej umowy z dnia 19.10.2005 roku . |

3/  Z  zamieszczonej  powyżej  analizy   w pkt. 2  niniejszego protokołu wynika   że :

-  planowane  nakłady   inwestycyjne  do  poniesienia  przez  Beneficjenta     po  roku  2005     wynoszą  kwotę   0,00   zł

-   udział   dotacji  z   budżetu  państwa   w finansowaniu zadania   według  stanu  na dzień  31.12.2005  roku   wyniósł    48,0  %   .

4/  Poniżej  przedstawiono  przeprowadzone  postępowanie   w sprawie  realizacji    ustawy  -   Prawo   zamówień    publicznych   :

A/   Przedmiot zamówienia    :   „  Wykonanie  robót  budowlanych   w ramach  zadania   inwestycyjnego  pod nazwą  „  Rozbudowa  i modernizacja  DPS w  Foluszu  -  pawilony  4 ; 5 ; 6  „  o  znaku  sprawy   IN.II.3431-23/05   .

Wartość  zamówienia   ustalono  w  dniu   05.08.2005   roku   na  podstawie   kosztorysu inwestorskiego   na  kwotę    460.000,00  zł  ,  co stanowiło  równowartość 113.670,06 euro   .

Postępowanie    przeprowadzono  w  trybie   negocjacji  bez  ogłoszenia   na  podstawie art. 62   ust. 1 pkt. 4    ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  / Dz. U. z  2004  roku   Nr  19  , poz. 177  /  .

W    protokole   postępowania   o  udzielenie   zamówienia     o  wartości  szacunkowej   zamówienia   przekraczającej   wyrażoną w złotych   równowartość  kwoty   60.000  euro   z dnia  12.10.2005  roku   między  innymi  stwierdzono   cyt. „   konieczne  jest  skrócenie   czasu   na  przeprowadzenie  procedury   przetargowej  , ponieważ   roboty  budowlane   ,  które  są  przedmiotem   zamówienia  są robotami  zewnętrznymi   /  to jest   docieplenie   budynku  i  wykonanie   elewacji  metodą   lekką  mokrą  oraz  wykonanie  schodów   zewnętrznych i  podjazdów    /  wymagają  sprzyjających warunków  atmosferycznych  ,  a przeprowadzenie   przetargu   nieograniczonego  lub  ograniczonego   może  spowodować  iż   warunki atmosferyczne   /  mikroklimat   w  obrębie Magurskiego   Parku  Narodowego   charakteryzuje  się  wcześniejszym   pojawieniem  się  opadów   śniegu   i  dużo  niższymi   temperaturami   /  nie pozwolą   na  wykonanie w/w   robót   , a Powiat  straci   dofinansowanie  „  .

Zgodnie z wymogiem  art.   62  ust.   2  ustawy  Prawo  zamówień publicznych     Starosta  Jasielski   pismem z dnia  06.09.2005  roku  znak :  IN.II.3431-23/05   wystąpił   do  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych   w Warszawie  Al. Szucha 2/4  z  wnioskiem   o   wyrażenie  zgody   na  zastosowanie   trybu  negocjacji bez  ogłoszenia  .

Prezes  Urzędu  Zamówień  Publicznych   wyraził  zgodę  w  drodze  decyzji  administracyjnej   Nr  ZT/3851/05 z dnia   14.09.2005  roku    na zastosowanie   trybu  negocjacji   bez  ogłoszenia   w  postępowaniu   o  udzielenie   zamówienia  publicznego   na  wykonanie  robót  budowlanych   / elewacja  metodą   lekką  -  mokrą  ,   schody zewnętrzne   i  podjazdy   dla  osób  niepełnosprawnych   ,  przebudowa  pomieszczeń   oraz  roboty  wykończeniowe   /  związanych  z  realizacją  zdania   inwestycyjnego   pod  nazwą  „  Rozbudowa   i  modernizacja   Domu  Pomocy   Społecznej   w  Foluszu   -  pawilony  4 ; 5 ; 6 „.

Powyższa   decyzja  stanowi   załącznik  Nr  2   do  niniejszego  protokołu  kontroli  .

Przedstawione  do  kontroli   dokumenty   przeprowadzonego   postępowania  stanowią   :

| Wyszczególnienie | Opis | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Kosztorys inwestorski oraz zawiadomienie znak : AB.VI.7351-48/05 z dnia 21.09.2005 roku |  | Pismo z dnia 14.09.2005 roku znak : IN.I.2228-05/04 do PUW w Rzeszowie Wydziału Polityki Społecznej w sprawie odpowiedzi na pismo znak : S.II-0712-1/01/05 z dnia 05.09.2005 roku |
| Wniosek z dnia 29.08.29005 znak : IN.I.2228-14/05 roku Zarządu Powiatu w Jaśle o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |  | Zarząd Powiatu Jasielskiego wyraził zgodę na udzielnie zamówienia publicznego w protokole z posiedzenia Nr 126/05 z dnia 08.09.2005 roku |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 06.10.2005 roku |  |  |
| Komisje przetargową i regulamin jej pracy ustalono na podstawie załącznika Nr 2 do uchwały Nr 142/04 z dnia 13.05.2004 roku Zarządu Powiatu w Jaśle . Powyższą uchwałę zmieniono na mocy uchwały Nr 211/05 z dnia 22.03.2005 roku Zarządu Powiatu w Jaśle . | Skład Komisji : 1/ Przewodniczący - Piotr Winiarski 2/ Kierownik jednostki organizacyjnej 3/ Ewa Dubiel - Sekretarz komisji |  |
| Pismo z dnia 14.09.2005 roku skierowane do Zarząd Powiatu w Jaśle z propozycją zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia | Komisja powołana w składzie : Przewodniczący Piotr Winiarski Członek Komisji - Krystyna Łopatkiewicz Sekretarz Komisji - Ewa Dubiel Przedstawiła do zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji następujące firmy : 1/ FH „ Ela „ Hurtownia Materiałów Budowlanych w Jaśle , 2/ PBU „ Krospol „ Sp. J. W Krośnie , 3/ „ Insbud „ s. c. w Jaśle , 4/ KPB w Krośnie S.A. , 5/ „Solgam „ Sp.z.o.o. w Jaśle | Zarząd Powiatu w Jaśle protokołem Nr 127/05 z dnia 15.09.2005 roku zdecydował o przeprowadzeniu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia z wymienionymi obok w rubryce firmami . Decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych znak : ZT/3851/05 z dnia 14.09.2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia |

| Zaproszenie do udziału w negocjacjach / w trybie negocjacji bez ogłoszenia / z dnia 19.09.2005 roku skierowane do firm podanych powyżej . | Kryterium wyboru ustalono jako cenę - 100 % . Negocjacje ustalono odbyć w dniu 27.09.2005 roku |  |
| --- | --- | --- |
| Protokół II zawierający propozycję komisji do złożenia oferty po odbytym postępowaniu w dniu 26.09.2005 roku dla firmy F.H. „ Ela „ H.M.B. Jasielskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno- Budowlanego Sp.zo.o. w Jaśle . Komisja zawnioskowała o przedstawienie oferty . Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 06.10.2055 roku po uprzedniej zgodzie Zarządu Powiatu w Jaśle zawartej w protokole Nr 129/05 z dnia 06.10.2005 roku |  | Protokół z dnia 27.09.2005 roku stwierdzający , że forma FH „ Ela „ HMB w Jaśle jest w stanie wykonać roboty do dnia 15.12.2005 roku . W protokole firma zawnioskowała o wyrażenie zgody na drobne zmiany w realizacji posadzki . |
| Złożona oferta z dnia 10.10.2005 roku na kwotę robót netto 454.315,09 zł - brutto - 486.117,15 zł |  |  |
| Protokół III z dnia 10.10.2005 roku z podaniem jedynej oferty złożonej w postępowaniu jako najkorzystniejszej FH „ Ela „ HMB Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Sp. z .o.o. w Jaśle . Pismo z dnia 10.10.2005 roku Przewodniczącego komisji skierowane do Zarządu Powiatu z podaniem wyłonionej oferty . Protokół Nr 130/05 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 12.10.2005 roku z wyborem złożonej oferty . |  |  |

| Druki ZP 1 ; ZP 11 ; ZP 12 ; ZP 14 | W Druku ZP 12 zbiorczym zestawieniu złożonych ofert podano firmę FM. „ Ela „ HMB Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Sp.zo.o. w Jaśle na kwotę brutto 486.117,15 zł |  |
| --- | --- | --- |
| Druk ZP 1 - protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażona w złotych równowartość kwoty 60.000 euro | W pkt. 4 protokołu podano wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia wraz z jego uzasadnieniem . W punkcie 16 protokołu podano wybór najkorzystniejszej oferty : Nr 1 - FH „ Ela „ HMB Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Sp. z. o.o. w Jaśle jako jedynej złożonej w postępowaniu i spełniającej warunki . |  |
| Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 241 z dnia 25.10.2005 roku pozycja 56378 o udzieleniu zamówienia |  |  |
| W dniu 14.10.2005 roku zawarto pisemną umowę z wykonawcą robót Firmą Handlową „ Ela „ HMB Jasielskim Przedsiębiorstwem Inżynieryjno - Budowlanym Sp. z. o.o. w Jaśle ul. Towarowa 27 . Zapisy umowy przedstawiały się następująco : |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Uwagi |
| § 1 | Podano zakres robót |  |
| § 2 | Określono termin realizacji zadania na dzień 15.12.2005 roku |  |
| § 3 | Ustalono inspektora nadzoru Pana mgr inż. Piotra Malika |  |
| § 4 | Określono wysokość należytego zabezpieczenia umowy w 3 % ceny oferowanej tj. w kwocie 14.583,51 zł w jednej z form o której mowa w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych | W dniu 14.10.2005 roku wystawiono gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 14. 584,00 zł przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Tarnowcu |
| § 5 | Ustalono wysokość wynagrodzenia wykonawcy na kwotę netto 454.315,09 zł - brutto - 486.117,15 zł |  |

| § 6 | Ustalono że faktura będzie płatna przez zamawiającego w terminie 14 dni od daty pozytywnego protokołu odbioru . |  |
| --- | --- | --- |
| § 7 | Określono warunki gwarancji |  |
| § 8 | Podano jak będzie przebiegał odbiór końcowy |  |
| § 9 | Określono kary umowne |  |
| § 10 | Określono możliwości zmiany okoliczności na mocy których zamawiający może odstąpić od umowy |  |
| § 11 | Podano ,że bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawował będzie Dyrektor DPS w Foluszu |  |
| § 12 | Podano , że wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia materiałów i wyrobów budowlanych zgromadzonych na terenie budowy |  |
| Umowę podpisali : Zamawiający Powiat Jasielski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Jaśle przez : - Starostę mgr Mariana Gancarza i Wice starostę mgr Kazimierza Stefanika , Skarbnika Powiatu Główny Księgowego Budżetu Powiatu Panią mgr inż. Teresę Połeć Wykonawca - Wice Prezes Zarządu Jerzy Pikuła |
| W dniu 19.10.2005 roku zawarto pisemną umowę o nadzór inwestorski z Panią Martą Malik zam. w Korczynie z podaniem w § 6 kwoty wynagrodzenia w wysokości 9.723,40 zł . Wydatek zwolniono spod procedur ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy . |

W   protokole  Nr   136/05 z dnia   23.11.2005 roku   z posiedzenia  Zarząd  Powiatu  w  Jaśle   wyraził  zgodę   na  wykonanie  dodatkowych  robót   w ramach  zadania  inwestycyjnego   pod  nazwą  „  Rozbudowa   i  modernizacja   Domu  Pomocy  Społecznej w  Foluszu   - pawilony   4 ; 5 ; 6 „  obejmujących  wykonanie   podbitki  pod  dachem  pawilony  Nr 5  DPS  w Foluszu  .

W  dniu  23.11.2005  roku   zawarto pisemną  umowę   z  wykonawcą  robót     Firmą   Handlową   „ Ela „  HMB  Jasielskiego   Przedsiębiorstwa   Inżynieryjno  -  Budowlanego   Sp. z. o.o.   w  Jaśle   określając   :

| Paragraf | Wyszczególnienie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| § 1 | Przedmiot umowy | Wartość ustalono na podstawie kosztorysu dodatkowego |
| § 2 | Termin wykonania na dzień 15.12.2005 roku |  |

| § 3 | Inspektora nadzoru w osobie Pana mgr inż. Piotra Malika |  |
| --- | --- | --- |
| § 5 | Wysokość wynagrodzenia na kwotę netto 3.401,64 zł , brutto 4.150,00 zł |  |
| § 6 | Płatność faktury w terminie 14 dni od pozytywnego odbioru końcowego |  |
| § 7 | Warunki gwarancji |  |
| § 8 | Warunki odbioru końcowego |  |
| § 9 | Kary umowne |  |
| § 10 | Bieżący nadzór przedmiotu umowy sprawował będzie Dyrektor DPS w Foluszu |  |
| § 11 | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na terenie budowy |  |
| Umowę podpisali : Za zamawiającego Powiat Jasielski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Jasielskiego - Starosta Pan mgr Marian Gancarz , Wice starosta Pan mgr Kazimierz Stefanik , Skarbnik Powiatu Główny Księgowy Budżetu Powiatu Pani mgr inż. Teresa Połeć Za wykonawcę : Wice Prezes Zarządu Pan Jerzy Pikuła |

Z  uwagi  na   fakt  , że  wartość  zamówienia   nie  przekraczała kwoty  wyrażonej w  złotych  6.000  euro   wydatek  zwolniono  na  podstawie  art. 4  pkt. 8   spod   procedur  ustawy   Prawo   zamówień  publicznych  .

Ad. 5 .   Ustalenia  dodatkowe   :

1/  Starostwo  Powiatowe  w  Jaśle    przedkładało   do   Urzędu  Marszałkowskiego raporty  kwartalne  , a według  stanu  na  koniec  roku  2005   raport  roczny   z  przebiegu  realizacji  Kontraktu    .

W  podanym  powyżej   raporcie  rocznym z dnia   06.01.2006  roku  stwierdzono   :

| Nazwa działania / projektu | Wskaźniki produktu |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | P | Px | % | P | Px | % | P | Px | % |
| Działanie | 2 podjazdy dla niepełnosprawnych | 2 podjazdy dla niepełnosprawnych | 100 | Kaplica , pokoje odwiedzin i gościnne / m kwadr./ | Kaplica , pokoje odwiedzin i gościnne / m. kwadr./ | 100 | Pomieszczenia administracyjne / m. kwadrat./ | Pomieszczenia administracyjne / m. kwadr./ | 100 |
| Projekt | 2 | 2 | 100 | 181,2 | 181,2 | 100 | 99,42 | 99,42 | 100 |
| Ogółem : | 2 | 2 | 100 | 181,2 | 181,2 | 100 | 99,42 | 99,42 | 100 |

Objaśnienia  :   P -  wartość  wskaźnika  produktu   określona  w kontrakcie

Px – osiągnięta wielkość  w toku  realizacji

% - stopień  realizacji   określonych w  kontrakcie  wskaźników  rzeczowych

Starosta  Powiatu w  Jaśle   Pan mgr   Marian  Gancarz   w  części   raportu  rocznego  z   przebiegu  realizacji   Kontraktu  dotyczącej  opisu   sytuacji   w zakresie wdrażania  Kontraktu  stwierdził  , że  zadanie  zostało  zakończone   i zakres  rzeczowy   zadania   został  wykonany   zgodnie z jego  programem   inwestycyjnym .

2/  Urząd  Marszałkowski   Województwa  Podkarpackiego   dokonywał   wizytacji   prowadzonej  inwestycji  .

Podkarpacki  Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie   Wydział  Polityki  Społecznej         według  stanu  na dzień  zakończenia  niniejszej  kontroli   nie  przeprowadzał    kontroli   wykorzystania  dofinansowanych   środków z budżetu  państwa  w  ramach  Kontraktu  Wojewódzkiego   na realizację  projektu   objętego  umową  Nr   16  /   S  / 05  z  dnia  21.10.2005 roku    pod  nazwą „  Rozbudowa  i  modernizacja  Domu  Pomocy  Społecznej   w  Foluszu  -  pawilony  4 ; 5 ; 6 „    .

3/  Beneficjent   dokonywał   kontroli   dokumentacji   finansowo  -  księgowej  przedstawianej  do  raportów   z realizacji  Kontraktu     , jak   i  wizytacji   prowadzonego  zadania  inwestycyjnego     .

Ad.  6 . Wnioski końcowe  .

Przekazaną   dotacje  z  budżetu  państwa  w roku 2005  w wysokości  240.000,00 zł    objętą umową   Nr  16 / S / 05 z dnia   21.10.2005  roku   o dofinansowanie   środkami  pochodzącymi  z budżetu  państwa   projektu     pod  nazwą „  Rozbudowa  i modernizacja  Domu  Pomocy  Społecznej   w  Foluszu  -  pawilony  4 ; 5 ; 6     „      wykorzystano zgodnie z  przeznaczeniem    na  kontrolowane  zadanie inwestycyjne  .

W wyniku   kontroli prowadzonej   dokumentacji  finansowo  -  księgowej   ustalono  , że zakres  rzeczowo -  finansowy  omawianego  zadania  inwestycyjnego   wynikający  z  umowy   Nr 16  /  S  / 05     z dnia   21.10.2005   roku   ,  a  przedstawiony  w  rozliczeniu rocznym  dotacji   na  inwestycję      został   zrealizowany  .

Na   naradzie   pokontrolnej   odbytej w dniu  19.01.2006 roku  Starostwie  Powiatowym w Jaśle      omówiono   ustalenia  zawarte w protokole  kontroli   .

Uczestnicy  narady   w  szczególności  poruszyli   zagadnienia w przedmiocie   :

-    całościowego       nadzoru      i      kontroli     sprawowanego    przez        Beneficjenta

nad prowadzonym   zadaniem   inwestycyjnym , a w szczególności  obejmującego    regulowanie   płatności      oraz   jego   dokumentowanie   w postaci   zawieranych  pisemnych  umów,  protokołów  odbioru  wykonanych  robót /ze  zwróceniem  uwagi   na   ich  sporządzanie   w   pełnym  uszczegółowieniem   /   ,   sposobu  przyjęcia  na stan  majątkowy   prowadzonej  inwestycji   oraz  realizacji  wydatków   w nawiązaniu  do  postanowień  ustawy   Prawo  zamówień  publicznych  .

Integralną część protokołu  stanowią  załączniki   :

Nr  1  -  wniosek  o  wypłatę  dotacji   wraz z  raportem  rocznym z  realizacji  Kontraktu    i rozliczeniem rocznym   dotacji     ,

Nr   2 -  decyzja   Nr ZT/3851/05  z dnia  14.09.2005  roku    Prezesa   Urzędu  Zamówień  Publicznych  wyrażająca   zgodę  na zastosowanie  trybu   negocjacji   bez  ogłoszenia .

Starostę   Powiatu   w Jaśle   Pana  mgr  Mariana  Gancarza       poinformowano  o przysługujących   mu  uprawnieniach  wynikających  z   zarządzenia  Nr 71/01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10.05.2001 roku    w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzania kontroli  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie /  jednolity  tekst  - zarządzenie   nr    115  /  05    Wojewody  Podkarpackiego  z  dnia  06.06.2005  roku  /

, to  jest  o  prawie  :

1/   zgłoszenia   Wojewodzie   przed  podpisaniem   protokołu w terminie  7  dni   od  daty  jego otrzymania   umotywowanych  zastrzeżeń  ,    co  do ustaleń  zawartych  w  protokole  kontroli  / §  32  zarządzenia   /  ,

2/  zgłoszenia   kontrolującemu   w  ciągu  7  dni  od  otrzymania  protokołu   pisemnych  wyjaśnień  ,  co do  zawartych   ustaleń  z jednoczesnym   podpisaniem  protokołu  / §  33   zarządzenia   /  ,

3/   odmowy  podpisania   protokołu z  jednoczesnym   obowiązkiem   złożenia   Wojewodzie  w ciągu   7 dni   od  otrzymania   protokołu  pisemnych   wyjaśnień             przyczyn  odmowy

/  §  34 zarządzenia   /  .

Zastrzeżenia   i  wyjaśnienia   ,  o  których  mowa w  pkt. 1 i 3  należy   składać  do  Wojewody   Podkarpackiego  .

Protokół   sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .

Protokół   podpisano  ,   po   nie    wniesieniu uwag  ze strony  Starosty   Powiatu  w Jaśle   Pana  mgr  Mariana  Gancarza    i   Skarbnika  Powiatu  Głównego  Księgowego  Budżetu  Powiatu  w  Jaśle    Pani   mgr  inż.  Teresy  Połeć    .

Dokonano wpisu  w książce kontroli w    Starostwie  Powiatowym w Jaśle       pod pozycją  Nr  1  / 2006  .

Jasło    ,  dnia 20.01.2006 roku

Protokół   podpisali   :

1/   Starosta   mgr   Marian  Gancarz

2/   Skarbnik  Powiatu  Główny  Księgowy   Budżetu  Wojewody

mgr  inż.   Teresa   Połeć

Kontrolujący  :                 mgr  Piotr   Rajchel

Protokół  osobiście  otrzymałem w dniu  20.01.2006  roku  :

Podpisał  :   Starosta   mgr   Marian   Gancarz