Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

# F.III - 0932/11/06

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce prowadzonej przez
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Łące

w dniach od 06.02- 07.02 i  09.02.2006 r.

Kontrolę przeprowadził pracownik Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w Rzeszowie:

Pan Marcin Migut – Starszy Inspektor – pracownik Oddziału Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr F. IV.0939/19/06 
z dnia 31.01.2006 r. podpisanego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2005 na zadanie objęte Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 –2006 pn.

- „Budowa budynku technicznego (kotłownia) i adaptacja istniejącego budynku folwarcznego dla dzieci w Łące”

I	Ustalenia wstępne

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz generalnych w Grodzisku Mazowieckim , ul . Okrężna 33, posiada osobowość prawną (zaświadczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań i Mniejszości Narodowych, 
znak  WR-6733/276/2005).

Przełożoną Generalną  Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej jest Siostra Józefa Bura.

Przełożona Generalna Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, upoważniła do wszelkich działań w imieniu tego Zgromadzenia (upoważnienie znak L.dz.3/05 z 03.06.2005 r):

Siostrę Stefanię Grycman – Dyrektora

Siostrę Alicję Partyka – Głównego Księgowego

Wyjaśnień udzielały i dokumentację udostępniały:

Siostra Stefania Grycman – Dyrektor,

Siostrę Alicję Partyka- Główny Księgowy.

## II	Ustalenia szczegółowe

Decyzją AB 7351/1/4/6/98 z 30.01.1998 r.  Kierownik Urzędu Rejonowego w Rzeszowie wydał pozwolenie na realizację  inwestycji.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku technicznego (kotłownia) i adaptacja istniejącego budynku folwarcznego dla dzieci w Łące” realizowane było w ramach :

działania 2 „Wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury pomocy społecznej” ujętego 
w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego w dniu 16 czerwca 2005 roku.

Wojewoda Podkarpacki zawarł w dniu 12 października 2005 r. ze Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej, zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez Dyrektora 
i Główną Księgową, Umowę do Kontraktu Wojewódzkiego Nr 14/S/05 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. Budowa budynku technicznego (kotłownia) i adaptacja istniejącego budynku folwarcznego dla dzieci w Łące w kwocie 64.000,00 zł.

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 umowy Beneficjent zobowiązał się przekazać na realizację przedmiotowego projektu w środki własne w kwocie 75.000,00 zł.

Beneficjent zapewniał udział w finansowaniu projektu ze środków pochodzących z innych źródeł  w kwocie 321.105,00 zł.

Zgodnie z zapisami w/w umowy planowany udział środków w finansowaniu zadania 
w 2005 r. winien wynosić :

- dotacja budżetu państwa	 64.000,00 zł., tj. 	13,90%

- środki „Beneficjenta” 		 75.000, 00 zł, tj. 	16,30%

- środki Ministerstwa Kultury	321.105,00 zł  tj.	69,80%

wartości projektu.

Plan finansowy realizacji projektu będący integralną częścią umowy określał sfinansowanie projektu w 2005 roku w łącznej kwocie 460.105,00 zł:

- dotacja budżetu państwa	 64.000,00 zł.,

- środki „Beneficjenta” 		 75.000, 00 zł,

-	środki Ministerstwa Kultury	321.105,00 zł

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu będący integralną częścią umowy przewidywał w 2005 r. wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

(wyposażenie zmywalni naczyń, elewację, nadzór inwestorski, wyposażenie gabinetów, instalacja RTV, nagłośnienie, roboty budowlane, oświetlenie obiektu, wyposażenie łazienek, lodówki).

Remont, adaptacja zabudowań folwarcznych oraz budowa budynku technicznego (kotłownia) dla dzieci w Łące rozpoczął się 28.04.1998 r.

W celu realizacji postanowień Umowy do Kontraktu Wojewódzkiego Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 90 z dnia 11.10.2005 r. zwiększył plan dotacji w dziale 852, rozdziale 
85201 § 6230 w wysokości 64.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu 
w 2005 r. objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006 pn. „Budowa budynku technicznego (kotłownia) i adaptacja istniejącego budynku folwarcznego dla dzieci w Łące” Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83 poz. 11 ustawy budżetowej na 2005 rok.

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Łące nie prowadzi księgowości. 
(oświadczenie Zał. Nr 1 i 2) oraz klasyfikacji budżetowej.

W dniu 29.04.2005 r. Siostra Dyrektor wystosowała do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych prośbę o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60.000 EURO z wolnej ręki w trybie art.66 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.(zał. Nr 3)

Prezes Zamówień Publicznych Decyzją Nr ZT/1754/05 z 05.05.2005 r. postanowił zatwierdzić tryb zamówienia publicznego z wolnej ręki.(zał. Nr 4)

W celu wyboru wykonawcy projektu przeprowadzono postępowanie w trybie zamówień 
z wolnej ręki .

Na wykonawcę robót wybrano:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAND” Sp. z o.o

36-004 Łąka 417 a

Z wykonawcą robót w dniu 30.05.2005 r. podpisano „Umowę o roboty budowlane” 
Nr 1/2005.

W zawartej umowie określono zakres robót oraz wartość robót  w wysokości 366.000,00 zł brutto oraz termin rozpoczęcia robót i ich zakończenia na 31.10.2005 r.

Na podstawie zapisów zawartych w Umowie do Kontraktu Wojewódzkiego Nr 14/S/05 
z 12 października 2005 i określonych w niej zasad finansowania zadania, Siostra Dyrektor złożyła wniosek o wypłatę dotacji do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, reprezentującego Wojewodę Podkarpackiego (pismo z 30.11.2005 znak L.dz DPS/133/05)

Pod w/w wniosek załączono specyfikację faktur wraz z potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem kopiami faktur wystawionymi przez wykonawców zadania.

Po rozpatrzeniu wniosku i jego oceny dokonanej w Wydziale Polityki Społecznej PUW, Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie przekazał do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące kwotę dotacji w wysokości 64.000,00 zł.

Powyższa kwota wpłynęła na rachunek do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące znajdujący się w Banku PEKAO S.A II o/Rzeszów w dniu 16.12.2005 r.

W 2005 r. uregulowano wykonawcom faktury na łączną kwotę 463.461,80 zł, z tego ze środków własnych Beneficjenta na kwotę 78.356,80 zł (przekraczając wysokość środków, które zobowiązał się wnieść na jego realizację o 3.356,80 zł), z dotacji z budżetu państwa na kwotę 64.000,00 zł, ze środków Ministerstwa Kultury 321.105,00 zł.

Z dotacji budżetu państwa uregulowano wykonawcy fakturę VAT Nr 028/2005 
z 22.09.2005 r. w kwocie 23.665,84 zł do wysokości 20.391,39 zł pozostała kwota 3274,45 zł środki własne Beneficjenta - za instalacje elektryczne.

Fakturę VAT Nr 054/2005 r. z 30.11.2005 r. w kwocie 21.190,79 zł - za roboty elektryczne związane z oświetleniem zewnętrznym.

Fakturę VAT Nr 055/2005 r. z 30.11.2005 r. w kwocie 22.417,82 zł -za roboty budowlane zgodnie protokołem robót .

Z dotacji z Ministerstwa Kultury uregulowano wykonawcy faktury:

Faktura VAT Nr 023/2005 r. z 31.08.2005 r. w kwocie 160.551,99 zł – za wykonanie elewacji na zabytkowym budynku folwarcznym.

Faktura VAT 042/2005 r. 042/2005 r. z 07.11.2005 r. w kwocie 160.553,01 zł - za wykonanie elewacji na zabytkowym budynku folwarcznym.

Faktury były prawidłowo opisane oraz zawierały wyszczególnienie źródeł finansowania.

Faktury były płacone w terminie.

Szczegółowe informacje na temat wystawionych i uregulowanych w 2005 r. faktur i rodzaju wydatkowanych środków zawarto w (zał. Nr 5) do niniejszego protokołu.

W trakcie realizacji projektu pn.: „Budowa budynku technicznego (kotłownia) i adaptacja istniejącego budynku folwarcznego dla dzieci w Łące” Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Łące nie ponosiło dodatkowych kosztów wynikających z zapłaty kar i odsetek od nieterminowych płatności. (zał. Nr 6)

Roboty przewidziane do wykonania w 2005 roku przeprowadzono zgodnie z harmonogramem. Przewidziany do wykonania zakres rzeczowy zadania został wykonany.

W raporcie rocznym z przebiegu realizacji Kontraktu składanym przez Beneficjenta za 2005 rok jako wskaźnik produktu wykazano:

Roboty instalacyjne, wykończeniowe, zewnętrzne ,roboty budowlane (w m2 )

-określona w kontrakcie – 1948 m2

-osiągnięta w trakcie realizacji – 1948 m2   (100 %)

Wyposażenie łazienek w (szt.)

-określona w kontrakcie – 104 szt.

-osiągnięta w trakcie realizacji – 104 szt. (100 %)

Wyposażenie gabinetów (szt.)

-określona w kontrakcie – 21 szt.

-osiągnięta w trakcie realizacji – 21 szt. (100 %)

Elewacja

-określona w kontrakcie – 1500 m2

-osiągnięta w trakcie realizacji – 1500 m2   (100 %)

#### Ustalenia końcowe

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na kontrolowane zadanie została wykorzystana przez Beneficjenta zgodnie z przeznaczeniem.

Faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty.

Faktury posiadały dekretację uwidaczniającą źródła finansowania: środki własne Beneficjenta, dotację celową z budżetu państwa oraz środki z Ministerstwa Kultury.

Ustalony w umowie zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej w Łące udział środków własnych, dotacji z budżetu państwa oraz innych źródeł finansowania został zachowany.

Załączniki o numerach 1 do 5 stanowią integralną część protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją Nr 46.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolujący poinformował Dyrektora Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące 
o przysługującym mu – na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 10.05.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie (z późn. zm.) – prawie:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole 
(§ 32 Zarządzenia),

- zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu 
(§ 33 Zarządzenia),

- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień odmowy podpisania protokołu (§ 34 Zarządzenia).

Kontrolowani:							Kontrolujący:

…………………………					……………………………

…………………………

Łąka, dnia 09.02.2006 r.