# Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

## Wydział Finansów i Budżetu

## F III – 0932/5/06

### P R O T O K Ó Ł

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dębicy w dniach 
 16.01., 18.01-19.01.2006 roku.

Kontrolę przeprowadzili:

Pan Adam Bąk – starszy Specjalista – pracownik Oddziału Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr F. IV.0939/06/06 
z dnia 12.01.2006 r. podpisanego przez Z-cę Dyrektora Wydziału działającego 
z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Pan Marcin Migut – starszy Inspektor – pracownik Oddziału Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr F. IV.0939/05/06 
z dnia 12.01.2006 r. podpisanego przez Z-cę Dyrektora Wydziału działającego 
z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

I	Ustalenia wstępne

Przedmiotem kontroli była Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji objętej Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 –2006 pn. „Przebudowa budynku na cele Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy”.

Burmistrzem Miasta Dębicy jest Pan Edward Brzostowski wybrany w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 10 listopada 2002 r.

Skarbnikiem Miasta jest Pani Anna Puzio powołana na to stanowisko Uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy Nr XXXII/202/93 z dnia 23 stycznia 1993 r.

Wyjaśnień udzielały i dokumentację udostępniały :

Pani Anna Puzio - Skarbnik Miasta

Pani Grażyna Rymut – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i  Projektowania UM Dębicy.

Pani Lucyna Łagowska – Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju UM Dębicy.

#### II	Ustalenia szczegółowe

Decyzją nr 487/2005 z dnia 22.07.2005 Dyrektor Wydziału  Architektury i Budownictwa 
z upoważnienia Starosty Dębickiego zezwolił na realizację przedmiotowej inwestycji.

Zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa budynku na cele Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy” realizowane było w ramach :

działania 3 „Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie szkolnictwa ponadgimanazjalnego” ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego w dniu 16 czerwca 2005 roku.

Wojewoda Podkarpacki reprezentowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie zapisów Kontraktu Wojewódzkiego zawarł w dniu 24. sierpnia 2005 r. z Miastem Dębica zwanym dalej „Beneficjentem” reprezentowanym przez Burmistrza Dębicy, Umowę do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.5/05 o dofinansowanie środkami pochodzącymi 
z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa budynku na cele Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy” w kwocie 350.000,00 zł.

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 umowy Beneficjent zobowiązał się przekazać na realizację przedmiotowego projektu środki własne w kwocie 100.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami w/w umowy planowany udział środków w finansowaniu zadania w 2005 r. winien wynosić :

- dotacja budżetu państwa	 350.000,00 zł., tj. 	77,80 %

- środki „Beneficjenta” 		 100.000, 00 zł, tj. 	22,20%

wartości projektu.

Plan finansowy realizacji projektu będący integralną częścią umowy określał sfinansowanie projektu w IV kwartale 2005 roku:

- ze środków własnych „Beneficjenta” w wysokości 100.000,00 zł,

- ze środków budżetu państwa w wysokości 350.000 zł.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu będący integralną częścią umowy przewidywał w 2005 r. wykonanie następującego zakresu rzeczowego w IV kwartale 2005 roku : roboty budowlane, sanitarne i elektryczne.

W celu realizacji postanowień Umowy do Kontraktu Wojewódzkiego Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 90 z dnia 11.10.2005 r. zwiększył plan dotacji w dziale 801, rozdziale 
80141 § 6330 o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu 
w 2005 r. objętego Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006

„Przebudowa budynku na cele Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy”.

Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83 poz. 11 ustawy budżetowej 
na 2005 rok.

Uchwałą Nr XXXII/396/05 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 października 2005 r. dokonano zmian w budżecie miasta Dębicy na 2005 r. zwiększając dochody o 350.000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80141 § 6330 oraz zwiększając wydatki o 350.000,00 zł w dziale 801, rozdziale 801141 § 6050.

W celu wyboru wykonawcy projektu przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego przekraczającego równowartość kwoty 60.000 euro na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia była „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki w Dębicy na cele Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 
w dniu 30.06.2005 r., oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06.07.2005 Nr 138 poz.32614.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 30.06.2005 r. – 22.08.2005 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.debica.pl w/w terminie.

Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Gazecie Codziennej „Nowiny” 
z dnia 12.07.2005 r.

W wyniku złożonych ofert na wykonawcę projektu wybrano ofertę firmy „IGLOOBUD” Sp.z.o.o mającą swą siedzibę w Dębicy 39-200, ul. Fabryczna 7.

Wynik przetargu został przedstawiony w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzonym w dniu 26.08.2005 r. i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Dębicy.

Z wykonawcą projektu zawarto w dniu 08.09.2005 r. „Umowę o roboty budowlane”, którą zmieniono – Aneksem nr 1 z dnia 08.09.2005 r.

Aneks dotyczył zmiany w § 10 umowy - zmniejszyło się wynagrodzenie kosztorysowe (wyłączono z zakresu robót część zamówienia dotyczącą podnośnika schodowego dla niepełnosprawnych). W związku z tym zmniejszyły się kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zabezpieczenia zgodnego z umową wykonania robót oraz zabezpieczenia z tytułu rękojmi i gwarancji (§ 13 i § 14 Umowy).

W zawartej umowie określono m.in. zakres zadania, wartość robót brutto, termin rozpoczęcia i zakończenia robót.

Termin rozpoczęcia robót ustalono na 09.09.2005 r., zakończenia na 30.09.2005 r.

Na podstawie zapisów zawartych w umowie wykonawczej Nr WFA. 5/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. i określonych w niej zasad finansowania zadania Burmistrz Dębicy wystąpił do Podkarpackiego Kuratora Oświaty reprezentującego Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem Nr I z dnia 28.10.2005 r. (pismo znak IP – 2222/16/32/05) o wypłatę dotacji 
z budżetu państwa w wysokości 350.000,00 zł., na dofinansowanie przedmiotowego projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Pod w/w wniosek załączono specyfikację faktur wraz z potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem kopiami faktur wystawionymi przez wykonawców zadania.

Po rozpatrzeniu wniosku i jego oceny dokonanej w Kuratorium Oświaty, Wydział Finansów 
i Budżetu PUW w Rzeszowie przekazał do Urzędu Miejskiego w Dębicy kwotę 
dotacji w wysokości 350.000,00 zł w dniu 29.11.2005 r.

Powyższa kwota wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta w Dębicy znajdujący się 
w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A w Dębicy w dniu 29.11.2005 r.

W 2005 r. uregulowano wykonawcom faktury na łączną kwotę 654.956,90 zł, z tego ze środków własnych Samorządu na kwotę 304.956,90 zł , z dotacji z budżetu państwa na kwotę 350.000,00 zł.

Z dotacji budżetu państwa uregulowano wykonawcy fakturę VAT Nr 63/WW/2005 na kwotę 
480.799,17 zł - do wysokości 350.000,00 zł - za wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, pozostałą kwotę w wysokości 130.799,17 zł zapłacono ze środków własnych Beneficjenta.

Faktury były opisane oraz zawierały wyszczególnienie źródeł finansowania. Dekretacja faktur właściwa. Szczegółowe informacje na temat wystawionych i uregulowanych w 2005 r. faktur przez wykonawców zadania, terminów płatności i rodzaju wydatkowanych środków zawarto w zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

W trakcie realizacji zadania – pn. „Przebudowa budynku na cele Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy” Urząd Miejski w Dębicy nie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z zapłaty kar i odsetek od nieterminowych płatności.

Roboty przewidziane do wykonania w 2005 roku przeprowadzono zgodnie 
z harmonogramem. Przewidziany do wykonania zakres rzeczowy zadania został wykonany.

Inwestycję do odbioru końcowego wykonawca zgłosił w dniu 29.09.2005 r. Protokół 
z odbioru końcowego zadania został spisany w dniu 12.10.2005 r. i podpisany przez członków komisji odbierającej w obecności inspektorów nadzoru i przedstawicieli wykonawcy.

W raporcie rocznym z przebiegu realizacji Kontraktu w 2005 r. składanym do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 2005 roku wykazano wskaźniki produktu realizowanego projektu przez UM Dębica:

- liczba pomieszczeń do nauki (w szt.)12,  z tego: pomieszczeń dydaktycznych -10, aula –1,

czytelnia 1

określona w kontrakcie – 12

osiągnięta w trakcie realizacji – 12 (100%)

- powierzchnia użytkowa (w m2 ):

określona w kontrakcie – 1152,62

osiągnięta w trakcie realizacji – 1152,62 (100 %)

- kubatura ( w m3 ):

określona w kontrakcie – 6573,00

osiągnięta w trakcie realizacji – 6573,00 (100 %).

III Ustalenia końcowe

Otrzymana w 2005 r. dotacja z budżetu państwa w kwocie 350.000,00 zł została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Samorząd (Beneficjent) wniósł w 2005 r. wkład środków własnych na realizację projektu 
w wysokości 304.956,90 zł –  przekraczając wysokość środków, które zobowiązał się wnieść na jego realizację na podstawie umowy WFA.5/05 z dnia 24.08.2005 r (w wysokości 100.000,00 zł).

Dokumenty finansowo – księgowe (faktury) nie budziły zastrzeżeń.

Załącznik Nr 1 stanowi integralną część niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Kontrola została zapisana w książce kontroli pod pozycją 1/2006.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolujący poinformowali Burmistrza Miasta Dębicy o przysługującym mu – na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie (z późn. zm.) – prawie:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole 
(§ 32 Zarządzenia),

- zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu 
(§ 33 Zarządzenia),

- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień odmowy podpisania protokołu (§ 34 Zarządzenia).

Kontrolowani:							Kontrolujący:

…………………………					……………………………

…………………………					……………………………

Dębica, dnia 19.01.2006 r.