Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/17/06

P r o t o k ó ł

kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Rzeszowskiej im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie, 36-105 Cmolas 274, Województwo Podkarpackie.

Kontrolę przeprowadził pracownik Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w Wydziale Finansów i Budżetu Oddziale Kontroli Gospodarki Finansowej - Ryszard Irzyk – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr F.IV.0939/26/06 z dnia 06.02.2006 roku, podpisanego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 07.02 do 10. 02. 2006 roku.

I. Ustalenia ogólne:

- Dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej jest Ks. Stanisław Słowik,

- Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie jest Ks. Kazimierz 		  	  Szkaradek,

- Kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie jest Pan Zbigniew Lubera,

- Głównym Księgowym W Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie jest Pani 
Ewa Tyczka.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

1/ Pan Zbigniew Lubera		- Kierownik DPS,

2/ Pani Ewa Tyczka 				- Główny Księgowy DPS.

Temat Kontroli: „Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2005 roku na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2005 pod nazwą -„ Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie”.

Podstawa prawna kontroli: art. 13 pkt. 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego / Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm./ oraz 
§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na rok 2004 /Dz. U. Nr  56, poz. 542/, oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie /jednolity tekst - zarządzenie nr 115/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 06 czerwca 2005 roku /.

Przepisy prawne do kontroli stanowiły:

- Ustawa z dnia 12.05.2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego / Dz. U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550 z późn. zm./,

- Ustawa z dnia 20.04.2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju / Dz. U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1206 z późn. zm./,

- Ustawa z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. TJ z 2003 roku 
Nr 15, poz. 148 z późn. zm./, tracąca moc z dniem 01.01.2006 roku na mocy ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104/,

- Ustawa z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości /Dz. U. TJ z 2002 roku Nr 76/, poz. 694 z późn. zm./,

- Ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 roku 
Nr 19, poz. 177/,

- Ustawa z dnia 23.04.1964 roku Kodeks Cywilny / Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z późn. zm./,

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.03.2004 roku w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok /Dz. U. z 2004 roku Nr 56, poz. 542 /,

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.09.2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  /Dz. U. z 2004 roku Nr 209, poz. 2132 z późn. zm./,

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.10.2001 roku w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa / Dz. U. z 2001 roku Nr 133, poz. 1480/,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych raz programu funkcjonalno - użytkowego/ Dz. U. z 2004 roku Nr 202, poz. 2072 z późn. zm./,

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22.09.2004 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń /Dz. U. z 2004 roku Nr 216, poz. 2206/.

Plan Kontroli obejmował niżej podane zagadnienia:

I. Ustalenia ogólne.

II. Ustalenia szczegółowe, w tym:

1. Dokumentacja w zakresie Kontraktu Wojewódzkiego,

- wniosek aplikacyjny,

- uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego o przyznaniu środków na przedmiotowe zadanie,

- umowa z Wojewodą,

- decyzja Wojewody o przyznaniu środków,

- wnioski beneficjenta o wypłatę dotacji,

- przekazanie środków przez PUW w Rzeszowie.

2. Zawieranie umów oraz rozliczenia z kontrahentami,

3. Wydatkowanie środków pochodzących z budżetu państwa oraz własnych,

4. Rozliczenie prowadzonej inwestycji,

III. Wnioski końcowe.

II. Ustalenia szczegółowe kontroli:

Ad. 1. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju /Dz. U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1206 / po uzyskaniu uprzednio zgody Rady Ministrów i Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 16 czerwca 2005 roku został podpisany Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 - 2006 przez Ministra Gospodarki i Pracy reprezentującego Radę Ministrów oraz Marszałka Województwa reprezentującego Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej w dniu 04.07.2005 roku złożył pisemny skorygowany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dotacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 - 2006 wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej, o numerze działania 2.

Tytuł projektu: „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie”.

W omawianym wniosku stwierdzono, iż:

1. W ramach projektu do końca 2004 roku zrealizowano:

- Nowo wybudowane skrzydło zostało ocieplone, umieszczona została stolarka zewnętrzna i część wewnętrznej. Wykonane są wszystkie sieci, oraz wszystkie instalacje. Ułożono część płytek, część ścian została wyszpachlowana.

2. Zakres rzeczowy przewidywany do realizacji w 2005 roku obejmuje:

- Zakup i montaż windy, oraz platformy schodowej, licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi, zakup i montaż stolarki wewnętrznej, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, z wykładzin z tworzyw sztucznych wykonanie balustrad schodowych i balkonowych, zakup i montaż parapetów, wykonanie robót malarskich, zakup i montaż baterii umywalkowych, natryskowych 
i wannowych, zakup i montaż armatury łazienkowej, zakup i montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zakup i montaż wyposażenia kuchni i jadalni, zakup 
i montaż wyposażenia pralni oraz magazynów chłodniczych i innych, wyposażenie szatni dla pracowników, zakup mebli do pokoi, dokończenie chodników wokół budynku DPS.

3. Wartość kosztorysowa projektu wynosi			-	2.496.782,18 zł,

4. Nakłady poniesione do 31.12.2004 r. wynoszą		-	1.719.768,18 zł,

5. Nakłady do poniesienia w 2005 r. wynoszą		-	   200.000,00 zł,

z tego:

a/ środki własne					-	    50.000 zł,

b/ środki z budżetu państwa 				-	  100.000 zł,

c/ środki z innych źródeł				-	            0 zł.

d/ inne źródła finansowania np. w formie wkładu własnego będącego darowizną
 w postaci materiałów budowlanych lub robót wykonanych przez mieszkańców (w tzw. czynie społecznym) przy realizacji projektu		-	   50.000 zł.

6. Przedmiotowy projekt realizowany jest od roku 1999 a jego zakończenie planuje się na listopad 2005 roku.

7. Uzasadnienie celowości projektu:

## Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej znajduje się w ostatniej fazie realizacji. Dzięki tej rozbudowie DPS w Cmolasie osiągnie pełną standaryzację. Zlikwidowane zostaną wszystkie bariery architektoniczne. W DPS w Cmolasie zamieszkują ludzie starzy, niepełnosprawni, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, wynikającymi również 
z wieku starczego. Zakończenie rozbudowy umożliwi stworzenie godnych warunków dla osób z powyższymi dolegliwościami. W ramach tego programu deklarujemy gotowość poniesienia kosztów w wysokości 50 % tj. 100 000,00 zł. Przewidujemy całkowite zakończenie rozbudowy DPS i oddanie go mieszkańcom na koniec listopada 2005 r. DPS w Cmolasie istnieje od 1994 r. i na trwałe wpisał się w sieć istniejących Domów Pomocy w Województwie Podkarpackim. Pełni on ważną rolę nie tylko dla społeczności lokalnej, ale również dla całego Województwa Podkarpackiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w piśmie znak OZ.IV.0793-22/05 z dnia 19.08.2005 roku skierowanym do Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej poinformował o przyznaniu dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie” 
- w wysokości 100.000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 3 Kontraktu Wojewódzkiego - Wojewoda Podkarpacki po podjęciu przez Zarząd Województwa uchwały Nr 203/3275/05 z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie wyboru projektów do realizacji w 2005 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 - 2006 zawiera z podmiotem, którego projekt został wybrany do realizacji w ramach działań objętych kontraktem, umowy o dofinansowanie projektów zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych działań.

Wojewoda Podkarpacki podpisał pisemną umowę Nr 15/S/05 w dniu 20 października 2005 roku z Caritas Diecezji Rzeszowskiej - „Beneficjentem„ o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pod nazwą: „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie” realizowanego w ramach działania 2 „Wsparcie inwestycji 
w zakresie infrastruktury pomocy społecznej”.

W omawianej umowie Wojewoda Podkarpacki zobowiązał się Beneficjentowi przekazać dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie projektu wymienionego pod pozycją 11 wykazu stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 215/3462/05 z dnia 11.10.2005 roku, w łącznej kwocie 100.000 zł, co stanowi 50,00 % wartości projektu, to jest nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2005 roku.

Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków własnych w łącznej kwocie 50.000 zł, co stanowi 25,00 % wartości projektu, to jest nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2005.

Ponadto Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu wkładu własnego będącego darowizną w postaci materiałów budowlanych lub robót wykonanych przez mieszkańców Parafii Cmolas ( w tzw. czynie społecznym) w łącznej kwocie 50.000 zł, co stanowi 25 % wartości projektu, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania 
w roku 2005.

Strony umowy w § 4 określiły załączniki stanowiące jej integralną część o numerach:

- nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu,

- nr 2 - plan finansowy realizacji projektu.

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania przewidziany do realizacji w 2005 roku określał, iż w 2005 roku zostanie zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

- Zakup i układanie płytek (250 m2), szpachlowanie i malowanie ścian (4000 m2), zakup kostki brukowej i wykonanie alejek wokół budynku (500 m2), zakup i montaż stolarki wewnętrznej, zakup i montaż parapetów (87 mb), zakup i montaż wyposażenia kuchni  i pralni, wyposażenie jadalni, pokoi, łazienek, pomieszczeń magazynowych, chłodniczych i innych, wyposażenie szatni dla pracowników.

W 2005 roku przewidziano zakończenie ww. zakresu rzeczowego.

Plan finansowy realizacji projektu przewidywał:

| Lp. | Szczegółowy opis zakresu rzeczowego robót- dostaw-usług wynikający z harmonogramu realizacji inwestycji | Płatności w zł. z tego | 2005 razem | styczeń- marzec | kwiecień- czerwiec | lipiec- wrzesień | październik- grudzień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zakup i montaż stolarki wewnętrznej | a) budżet wojewody |  |  |  |  |  |
|  |  | b) środki własne | 7.098,37 |  |  | 7.098,37 |  |
|  |  | c) darowizna |  |  |  |  |  |
|  |  | d) inne środki |  |  |  |  |  |
| 2. | Zakup i montaż parapetów | a) budżet wojewody |  |  |  |  |  |
|  |  | b) środki własne | 4 622,85 |  |  | 4 622,85 |  |
|  |  | c) darowizna |  |  |  |  |  |
|  |  | d) inne środki |  |  |  |  |  |
| 3. | Wykonanie chodników | a) budżet wojewody |  |  |  |  |  |
|  |  | b) środki własne | 9.651,13 |  |  | 9.651,13 |  |
|  |  | c) darowizna | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  | d) inne środki |  |  |  |  |  |
| 4. | Zakup i montaż wyposażenia kuchni i pralni | a) budżet wojewody | 100.000,00 |  |  |  | 100. 000,00 |
|  |  | b) środki własne | 8.737.11 |  |  |  | 8.737.11 |
|  |  | c) darowizna |  |  |  |  |  |
|  |  | d) inne środki |  |  |  |  |  |

| Lp. | Szczegółowy opis zakresu rzeczowego robót- dostaw-usług wynikający z harmonogramu realizacji inwestycji | Płatności w zł. z tego | 2005 razem | styczeń- marzec | kwiecień- czerwiec | lipiec- wrzesień | październik- grudzień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Wyposażenie jadalni, pokoi, łazienek pomieszczeń magazynowych, chłodniczych i innych | a) budżet wojewody |  |  |  |  |  |
|  |  | b) środki własne | 20.051,51 |  |  |  | 19.890,54 |
|  |  | c) darowizna |  |  |  |  |  |
|  |  | d) inne środki |  |  |  |  |  |
| 6. | Szpachlowanie ścian i malowanie | a) budżet wojewody |  |  |  |  |  |
|  |  | b) środki własne |  |  |  |  |  |
|  |  | c) darowizna | 40 000,00 |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | d) inne środki |  |  |  |  |  |
| 7. | Razem: | a) budżet wojewody | 100 000,00 |  |  |  | 100 000,00 |
|  |  | b) środki własne | 50 000,00 |  |  | 21.372,35 | 28.627,65 |
|  |  | c) darowizna | 50 000,00 |  |  | 30 000,00 | 20.000,00 |
|  |  | d) inne środki |  |  |  |  |  |

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał środki finansowe w niżej podany sposób :

- w dniu 23.12.2005 roku kwotę 100.000,00 zł.

Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej skierował do Wojewody Podkarpackiego wniosek 
o wypłatę dotacji z budżetu państwa (zał. Nr 1 do protokołu) zgodnie z umową Nr 15/S/05 
z dnia 20.10.2005 roku dotyczącą projektu pod nazwą „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie”.

Zgodnie z otrzymanym od beneficjenta oświadczeniem, nie prowadzi się planu finansowego. W związku z powyższym nie wprowadzono środków z ww. decyzji do własnego planu finansowego (zał. nr 2 do protokołu)

Ad. 2. Beneficjent realizował inwestycję od 1999 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie zwrócił się z wnioskiem z dnia 09.12.1999 roku znak AD.II-7351243/99 do Starosty Kolbuszowskiego o wydania pozwolenia na „rozbudowę budynku DPS w Cmolasie”

Starosta Kolbuszowski w dniu 14.12.1999 roku wydał pozwolenie Decyzja II/43/99 dla DPS w Cmolasie na rozbudowę budynku DPS w Cmolasie.

W ramach realizacji inwestycji zawarto niżej wymienione umowy:

- W dniu 27.09.2005 r. zawarto umowę z Firmą LIFT Rzeszów s. c. na dostawę 
i montaż dźwigu towarowego. W w/w umowie określono termin realizacji od 44 do 46 tygodnia 2005 r.

Wykonawcę wybrano w drodze wyboru ofert.

W dniu 30.11.2005 r. spisano protokół odbioru robót. W dniu 30.11.2005 r. wykonawca wystawił fakturę VAT nr FV/00669/05 na kwotę 16.478.00 zł, która została uregulowana 
w dniu 27.12.2005 r.

- W dniu 30.10.2005 r. zawarto umowę z Firmą Gastro Gal z Rzeszowa na dostawę maglownicy, pralnicy i suszarki. W w/w umowie określono termin realizacji do 21.11.2005 r.

W dniu 20.11.2005 r. spisano protokół odbioru wyposażenia. W dniu 21.11.2005 r. wykonawca wystawił fakturę VAT nr 1180/05 na kwotę 34 337,27 zł, która została uregulowana w dniu 27.12.2005 r.

Wykonawcę wybrano w drodze wyboru ofert.

- We wrześniu 2005 r. zawarto umowę z firmą Gastro – Gal z Rzeszowa, na zakup, dostawę i montaż wyposażenia kuchni. W w/w umowie określono termin realizacji do 29.10.2005 r.

Wykonawcę wybrano na podstawie wyboru ofert.

W dniu 02.11.2005 r. spisano protokół odbioru wyposażenia. W dniu 01.10.2005 r. wykonawca wystawił fakturę VAT nr 1082/05 na kwotę 55 7010,32 zł, która została uregulowana w dniu 27.12.2005 r.

Ponadto beneficjent dokonał drobnych zakupów bez zawierania umów.

Wydatki w łącznej kwocie 50 000 zł. stanowiące „czyn społeczny” zostały oszacowane w oparciu o kosztorys rozliczenia prac wykonanych nieodpłatnie przez parafian, podpisany przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz inżyniera budowlanego.

Podane zestawienie faktur jest zgodne z zestawieniem wydatków inwestycyjnych podanym w rozliczeniu rocznym dotacji przedłożonym do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Faktury posiadały :

- dekretowanie i zatwierdzanie do wypłaty przez Kierownika Jednostki i Głównego księgowego,

- sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym,

- opis wydatku,

- źródła finansowania wydatku,

- opis dokonanej kontroli wydatku,

Ad. 3. Łącznie na realizację projektu beneficjent wydatkował kwotę 200.000,00 zł z czego:

- 100.000 zł, tj. 50,00% ze środków budżetu państwa,

- 100.000 zł, tj. 50,00% ze środków własnych (w tym 50 000 zł., tj. 25% 
w „czynie społecznym”)

Wszystkie wydatki ponoszono z konta księgowego 131-30 koszty wynikające 
z poszczególnych faktur księgowano narastająco na koncie księgowym 011-30.

Ad. 4. W dniu 05 grudnia 2005 r. spisano protokół odbioru końcowego i przekazano do użytku inwestycję.

Komisja odbioru robót stwierdziła, iż roboty wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Komisja nie stwierdziła uchybień i roboty odebrała (zał. Nr 4 do protokołu).

W dniu 15.01.2006 r. Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej złożył w Rzeszowie raport roczny za 2005 rok z przebiegu realizacji Kontraktu (zał. Nr 5 do protokołu).

Beneficjent złożył oświadczenie, iż w trakcie realizacji inwestycji nie ponosił żadnych kar i odsetek (zał. Nr 6 do protokołu).

W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

- powierzchnia chodników:

a) zakładano	-	500 m2,

b) uzyskano	-	500  m2  (100%)

- zakup i montaż parapetów:

a) zakładano	-	87 mb,

b) uzyskano	-	87 mb  (100%)

-	powierzchnia wyszpachlowanych i pomalowanych ścian:

a) zakładano	-	4000 m2,

b) uzyskano 	- 	4000 m2 (100%)

-	zakup i montaż stolarki wewnętrznej:

a) zakładano 	- 	1 szt.

b) uzyskano 	- 	1 szt. (100 %)

-	 zakup i montaż wyposażenia kuchni:

a) zakładano 	- 	1 szt.

b) uzyskano 	- 	1 szt. (100%)

-	wyposażenie jadalni, pomieszczeń magazynowych, chłodniczych i innych:

a) zakładano 	-	1 szt.

b) uzyskano 	- 	1 szt. (100%)

-	wyposażenie szatni dla pracowników, zakup mebli:

a) zakładano 	- 	1 szt.

b) uzyskano 	 -  	1 szt. (100 %)

III. Wnioski końcowe:

Przekazaną dotację z budżetu państwa w roku 2005 w wysokości 100.000 zł objętą umową Nr 15 / S / 05 z dnia 20.10.2005 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi 
z budżetu państwa projektu pod nazwą „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie”, wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

W wyniku kontroli prowadzonej dokumentacji finansowo - księgowej ustalono, że zakres rzeczowo - finansowy omawianego zadania inwestycyjnego wynikający z umowy 
Nr 17 / S / 05 z dnia 28.10.2005 roku, a przedstawiony w rozliczeniu rocznym dotacji na inwestycję został zrealizowany.

Przedstawione do kontroli dokumenty nie budzą zastrzeżeń.

Integralną część protokołu stanowią poniższe załączniki:

Nr 1 - wniosek o wypłatę dotacji

Nr 2 – oświadczenie o braku planu finansowego

Nr 3 - zestawienie faktur i przelewów

Nr 4 - protokół odbioru końcowego

Nr 5 - raport roczny

Nr 6 - oświadczenie beneficjenta o nie ponoszeniu kosztów związanych z odsetkami

i karami umownymi.

Kierownika Jednostki poinformowano o przysługującym mu, wynikającym z zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie /jednolity tekst - zarządzenie nr 115/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 06.06.2005 roku/, prawie:

1/ zgłoszenia Wojewodzie przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli 
/ § 32 zarządzenia/,

2/ zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu 
/§ 33 zarządzenia/,

3/ odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia Wojewodzie w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy 
/§ 34 zarządzenia/.

Zastrzeżenia i wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 1 i 3 należy składać do Wojewody Podkarpackiego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 19/2006.

Po omówieniu wyników kontroli przez kontrolującego i kontrolowanych, bez uwag protokół podpisano w dniu 10.02.2006 r.

Kontrolowani:								Kontrolujący:

……………………………………				……………………………

…………………………………….

…………………………………….

Rzeszów, dnia 10.02.2006 roku