Podkarpacki   Urząd   Wojewódzki

w Rzeszowie

# Wydział   Finansów  i   Budżetu

# Nr F.III.0932/51/07

P  r  o  t  o  k  ó  ł

Kontroli  problemowej    przeprowadzonej w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Podkarpackiego  w Rzeszowie   , ul. Grunwaldzka 15  kod. 35-959 Rzeszów    ,  zwanym w dalszej  części   protokołu  Urzędem.

Kontrolę   przeprowadził   pracownik   Oddziału   Kontroli   Gospodarki  Finansowej   w Wydziale  Finansów   i Budżetu   Podkarpackiego  Urzędu   Wojewódzkiego  w   Rzeszowie

Delegatura  w  Krośnie   :

-   mgr Piotr Rajchel - Starszy Specjalista.

Kontrolę  przeprowadzono   na  podstawie  dołączonego  do  protokołu   upoważnienia   do  przeprowadzenia  kontroli   Nr  F.IV.0939/81/07      z dnia        29.06.2007 roku   podpisanego z upoważnienia   Wojewody  Podkarpackiego   przez   Zastępcę  Dyrektora   Wydziału   Finansów   i Budżetu  Podkarpackiego   Urzędu   Wojewódzkiego  w  Rzeszowie   Panią  mgr   Wiesławę  Toczyńską   - Kuchę   .

Kontrolę   przeprowadzono w   dniach   :   03;04;05;06.07.2007  roku  .

I.  Ustalenia   ogólne   :

-   Marszałkiem Województwa  jest  Pan  Zygmunt  Cholewiński  ,

-   Skarbnikiem Województwa  Podkarpackiego Głównym  Księgowym

Budżetu Województwa jest Pani Maria Niemiec.

Wyjaśnień  w toku  kontroli   udzielali :

- Pani  Józefa Wójcik - Mądry -  Kierownik  Oddziału ds.   Inwestycji  i  Remontów

Departamentu Edukacji    i  Kultury  Urzędu  Marszałkowskiego  w Rzeszowie,

-    Pani  Bożena  Zagdańska        -  Główny  Księgowy   Pedagogicznej  Biblioteki

Wojewódzkiej w  Krośnie ,  38-400 Krosno ul. Łukasiewicza  65  .

-    Pani  Maria    Czaja                 -  pracownik   Pedagogicznej  Biblioteki  Publicznej w

Krośnie  ul.  Łukasiewicza  65 .

Temat   kontroli   :    „ Prawidłowość  wykorzystania   środków   budżetowych  ujętych  w rozporządzeniu  Rady Ministrów  z dnia  11.12.2006  roku  w sprawie  wydatków  budżetu  państwa  ,  które  nie  wygasają  z upływem  roku  budżetowego  2006  /  Dz. U.  Nr  232  , poz.  1689 /  .  Zadanie  pod  nazwą  :  „ Przebudowa  budynku  przy  ulicy  Grodzkiej  w Krośnie  dla  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w Krośnie  „ .

Podstawa   prawna  kontroli   :   art. 153 ust. 2  i 3    ustawy z dnia   30 czerwca  2005  roku  o finansach  publicznych  / Dz. U. z 2005  roku  Nr  249 , poz.  2104 z późniejszymi zmianami /   oraz   §   17 i  18   zarządzenia  nr  175/06  Wojewody  Podkarpackiego   z dnia 17  listopada   2006 roku    w sprawie   szczegółowych   warunków  i  trybu  przeprowadzania   kontroli   przez   Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki  w Rzeszowie.

Podstawowe przepisy  prawne  do  kontroli  stanowiły     :

-   ustawa   z dnia   30.06.2005   roku   o  finansach publicznych    / Dz. U. z 2005  Nr 249, poz.  2104  z późn. zm./   ,

-   ustawa  z dnia  05.06.1998  roku   o  samorządzie   województwa   / Dz. U. TJ  z  2001 roku   Nr 142 , poz. 1590  z późn. zm./   ,

-   ustawa   z  dnia   29.01.2004 roku   Prawo  zamówień  publicznych   / Dz. U.  TJ  z 2006 roku Nr 164 , poz.  1163  z późn. zm. /   wraz z aktami   wykonawczymi  ,

-   ustawa   z dnia  29.09.1994  roku   o  rachunkowości   / Dz. U. TJ  z   2002  roku Nr   76  , poz.   694 z późn. zm./  ,

-   ustawa  z  dnia 23.04.1964 roku    Kodeks  Cywilny   / Dz. U. z  1964  roku  Nr  16  , poz.  93 z późn. zm./     ,

-  ustawa  z  dnia  29.09.1994 roku  o  rachunkowości  /  Dz. U  . TJ z  2002  roku  Nr 76  , poz.  694  z późn. zm./  ,

-  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju /Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z  późn. zm./,

-  ustawa  z dnia 06.12.2006  roku  o  zasadach  polityki  rozwoju   / Dz. U. z   2006  roku  Nr  227 , poz. 1658/  ,

-   rozporządzenie  Rady  Ministrów  z dnia  11.12.2006  roku  w sprawie  wydatków budżetu  państwa  , które  w 2006  roku  nie wygasają  z  upływem  roku  budżetowego  / Dz.U.06.232.1689/,

-  rozporządzenie    Ministra  Finansów  z  dnia  14.06.2006  roku  w sprawie  klasyfikacji  dochodów  i wydatków  ,  przychodów  i  rozchodów  oraz  środków  pochodzących  ze źródeł   zagranicznych    / Dz. U. z  2006  roku  Nr  107  , poz.  726  z  późn. zm. / ,

-   rozporządzenie   Rady   Ministrów  z dnia   03.07.2006 roku   w sprawie   szczegółowego sposobu  i trybu  finansowania  inwestycji   z budżetu państwa   / Dz. U. z 2006 roku Nr   120  , poz.  831 /  ,

-  rozporządzenia  Ministra  Finansów   z  dnia  28.07.2006  roku  w sprawie  szczegółowych  zasad  rachunkowości  oraz  planów  kont  budżetu  państwa  ,  budżetów  JST  oraz  niektórych  jednostek  sektora  finansów  publicznych  / Dz. U. z  2006  roku  Nr  142  , poz.  1020 /.

II.   Ustalenia    ogólne   .

Kontrolowaną    inwestycję   ujęto   w Kontrakcie Wojewódzkim   dla   Województwa   Podkarpackiego   na lata  2005-2006  zawartym w dniu   16 czerwca   2005  roku   pomiędzy  Radą  Ministrów  , a Samorządem  Województwa     Podkarpackiego realizowanego w  ramach  działania  3 „  Wsparcie inwestycji  infrastrukturalnych w zakresie  szkolnictwa ponadgimnazjalnego  ”.

Celem  inwestycji   pod nazwą   „Przebudowa budynku przy  ulicy  Grodzkiej w  Krośnie dla  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie „    jest  powstanie  nowej  siedziby  Pedagogicznej  Biblioteki   Wojewódzkiej  w Krośnie  usytuowanej w  Krośnie  przy  ulicy  Grodzkiej  poprzez przebudowę  budynku o  powierzchni  użytkowej  1.537,60  metra  kwadratowego  oraz  kubaturze  6.650,00  metrów    sześciennych.  Przebudowa  budynku  obejmuje  : sporządzenie dokumentacji  , roboty  budowlane ,   roboty  instalacyjne  , wymianę  okien , wykonanie  przyłączy  zewnętrznych  ,  przebudowę  dachu  ,  kotłownię , wykonanie  elewacji ,  roboty  wykończeniowe  oraz  nadzór  inwestorski.

Harmonogram  rzeczowo  - finansowy  realizacji  projektu  stanowiący  załącznik  nr  1  do  aneksu  Nr1/06 z dnia  21.12.2006 roku  do  umowy  nr  WPOF/F.1/06 z dnia  20.09.2006  roku  zawierał  następujący  zakres  rzeczowy  do  wykonania  do  końca  czerwca  2007  roku:

- przebudowę  poddasza  ,  roboty  budowlane i  instalacyjne  ,  roboty wykończeniowe  ,  wykonanie  przyłącza  wodociągowego   ,  nadzór  budowlany  ,  wyposażenie.

Dane   dotyczące  inwestycji   :

1.  Nazwa   zadania  i  jego  lokalizacja : „Przebudowa budynku przy  ulicy  Grodzkiej w  Krośnie dla  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie „.

2. Inwestorem  zadania  jest   Województwo  Podkarpackie  reprezentowane  przez  Zarząd  Województwa  Podkarpackiego w  Rzeszowie .

Zarząd  Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie  na  mocy  uchwały Nr 255/4149/06  z dnia  16 maja  2006  roku  wyraził   zgodę  dla  Dyrektora  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej w Krośnie   na wykonywanie  czynności  przekraczających  zakres  pełnomocnictwa   do  czynności  zwykłego  zarządu    , to jest  czynności  związanych  z  realizacją  zadania  „ Przebudowa  budynku  przy  ulicy  Grodzkiej  w Krośnie  dla  potrzeb

Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w Krośnie”  oraz  udzielono  Dyrektorowi  pełnomocnictwo  do  zawierania  umów  w tym zakresie.

3.  Przedmiotowa   inwestycja  w  ramach  planu   obejmowała   niżej  podany  zakres   rzeczowy  dotyczący powstania   nowej  siedziby  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  to jest    budynku  o  powierzchni    użytkowej  1.537,60 metrów  kwadratowych  i  kubaturze  6.650,00  metrów  sześciennych  :

-  wykonanie  dokumentacji  projektowej , przebudowę  budynku , roboty  budowlane,  roboty  instalacyjne , wymianę  okien, wykonanie  przyłączy  zewnętrznych , przebudowę dachu,  kotłowni , wykonanie  elewacji, roboty wykończeniowe , wydatki  za sprawowany nadzór  inwestorski.

Poniżej  przedstawiono  :

Zakres rzeczowy zrealizowany do końca 2005 roku

wzmocnienie stropów , wymianę stolarki okiennej na parterze i I piętra , projekt techniczny kotłowni , zewnętrzne przyłącza wraz z dokumentacją techniczną , nadzór inwestorski ,

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji do końca 2006 roku

dokumentacja techniczna przebudowy dachu , poddasza i II piętra , roboty budowlane , instalacyjne , przebudowę dachu , kotłownia , elewacja , nadzór inwestorski ,

Zakres rzeczowy planowany do realizacji do końca czerwca 2007 roku

przebudowa poddasza , roboty budowlane i instalacyjne , roboty wykończeniowe , wykonanie przyłącza wodociągowego , nadzór budowlany , wyposażenie .

4.  Termin  rozpoczęcia   inwestycji   -    2004  rok  ,  natomiast    zakończenia   - 2007 rok.

5.  Wartość  kosztorysowa   projektu  wyniosła kwotę   2.205.200,00 PLN  , w tym  planowane  wyposażenie  190.000,00 PLN.

6.  Nakłady   zrealizowane  i  planowane do  realizacji   przedstawiały  się  następująco   :

| Źródła finansowania | Nakłady zrealizowane do końca 2005 roku | Nakłady zrealizowane w 2006 roku | Nakłady planowane do realizacji do końca czerwca 2007 roku |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki z budżetu państwa | 300.000,00 | 375.000,00 | 350.000,00 |
| Środki własne | 380.000,00 | 210.000,00 | 400.000,00 |
| Ogółem : | 680.000,00 | 585.000,00 | 750.000,00 |

7.  Pozwolenie na  budowę    w  formie  decyzji  Nr   84/2005  numer  rejestru:62/05 z dnia   14.04.2005  roku              / pismo   znak :     AB.7353-1/32/2005 /  wydał  Prezydent  Miasta  Krosna     na zadanie   : „ Przebudowę  części  budynku  -  kondygnacji parteru i    I      piętra

( bez  jego  rozbudowy) dla  potrzeb  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  , kategoria  obiektu IX, na działkach  o numerach ewidencji  gruntów  2968/2 ; 2968/31 , usytuowanych  przy  ulicy  Grodzkiej w Krośnie”.  Nadto  Prezydent  Miasta  Krosna   wydał  decyzję  Nr 366/2006 z dnia  30.11.2006  roku  w sprawie  zatwierdzenia  projektu  budowlanego  i udzielenia  pozwolenia  na  budowę  „  rozbudowę  o zadaszenia   nad  istniejącymi  wejściami  i  przebudowe  części  budynku  szpitala  z  [przeznaczeniem  na  cele  oświatowe  tj. Bibliotekę  Pedagogiczną  w poziomie II  piętra  i  poddasza  -  II  etap na  działkach   o  nr ewidencyjnych  gr. 2968/2 ; 2968/31 ,  usytuowanych  przy  ulicy  Grodzkiej  w Krośnie „.

Plan  kontroli  obejmował   następujące  zagadnienia  :

1/  Opis  umowy  o dofinansowanie   środkami  z budżetu  państwa  w ramach  Kontraktu Nr  WPOF/F.1/06 z dnia  20.09.2006  roku  wraz z aneksem  Nr 1/06  z dnia  21.12.2006  roku,

2/   Rozliczenie  finansowe  za  2006  rok ,

3/   Realizacja  zamówień  publicznych  w 2006  roku ,

4/  Zawarcie  umów  z wykonawcą ,

5/  realizacja  wydatków  nie wygasających  z 2006 roku  wykonanych  do  końca  czerwca  2007  roku  - rozliczenie finansowe,

6/ Ustalenia  dodatkowe,

7/  Zalecenia  , uwagi i wnioski  końcowe .

Ad. 1 Umowa   o  dofinansowanie  zadania realizowanego w ramach  Kontraktu Wojewódzkiego .

W  dniu  20  września 2006  roku   zawarto umowę  nr  WPOF/F.1/06   o dofinansowanie   środkami  pochodzącymi z  budżetu  państwa   projektu  pod  nazwą  : „  Przebudowa  budynku przy  ulicy  Grodzkiej w  Krośnie dla  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej w Krośnie     „  realizowanego w  ramach  działania   3 „  Wsparcie  inwestycji infrastrukturalnych w zakresie  szkolnictwa  ponadgimnazjalnego„ .

Umowę   podpisali  Wojewoda   Podkarpacki  Pani  Ewa  Draus – reprezentowany  przez  Macieja  Karasińskiego -  Podkarpackiego Kuratora  Oświaty    i  Województwo Podkarpackie    -  „ Beneficjent „  -  reprezentowany  przez  ówczesnego  Marszałka  Województwa  Podkarpackiego  Pana  Leszka  Deptułę     i   Członka  Zarządu  Województwa  Podkarpackiego  Pana  Jana  Burka.

Wojewoda  Podkarpacki  w oparciu  o  postanowienia  ustawy  o finansach  publicznych  i  ustawy  o  odpowiedzialności   za  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych   oraz  postanowienia  Kontraktu  Wojewódzkiego  przekazuje   Beneficjantowi  dotacje  celową  z budżetu  państwa   na  dofinansowanie   projektu   wymienionego  pod  pozycją  1  wykazu  stanowiącego  załącznik   do Uchwały  Zarządu    Województwa   Podkarpackiego   Nr  266/4370/06  z dnia   04  lipca  2006  roku  w łącznej  kwocie  -     725.000,00  PLN  co  stanowi   64,44 %  wartości  projektu / tj.  nakładów  przewidzianych  do  realizacji  i  sfinansowania  w roku  2006 /.

Beneficjent  - Województwo Podkarpackie    zobowiązał  się   do  przekazania    na  realizacje projektu  środków  własnych    w  łącznej  kwocie     -                                400.000,00  PLN   co  stanowi  35,56 %  wartości projektu  tj.   nakładów   przewidzianych do  realizacji    i  sfinansowania  w  2006  roku

........................................................................................

Ogółem:725.000,00 PLN + 400.000,00 PLN        = 1.125.000,00  PLN

Terminy   i   kwoty   wydatkowania  środków     na  realizację  projektu   określił  plan finansowy   / załącznik nr  2  do  umowy  /  ,  a     harmonogram  rzeczowo  - finansowy  realizacji  stanowił    załącznik  nr  1  do  umowy.

Termin  realizacji  projektu  określono  na : rozpoczęcia 2004  rok i  zakończenia  2006  rok. Podany  harmonogram    rzeczowo   -  finansowy   / załącznik Nr    1  do  umowy  /  przedstawiał    następujący     zakres  rzeczowy   przewidziany  do  realizacji w 2006 roku  :

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji do końca 2006 roku

dokumentację techniczną przebudowy dachu i poddasza , przebudowę dachu , adaptacje II piętra , kotłownię , roboty wykończeniowe budynku , elewację , nadzór inwestorski .

Plan   finansowy  realizacji projektu   /  załącznik nr 2 do  umowy  nr WPOF/F.1/06 /  przedstawiał  się  następująco   :

| LP. | Wyszczególnienie | Kwota w PLN | Źródła finansowania | Okres 2006 roku - kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Dokumentacja techniczna przebudowy dachu i poddasza , roboty budowlane i instalacyjne , nadzór budowlany | 200.000,00 | Środki własne | III kwartał - 200.000,00 |
| 3. | Przebudowa dachu i poddasza - roboty budowlane i instalacyjne , roboty wykończeniowe budynku , elewacja , nadzór budowlany | 200.000,00 725.000,00 925.000,00 | Środki własne Środki z budżetu Wojewody | IV kwartał - 925.000,00 |
| Ogółem : | 725.000,00 | Środki budżetu Wojewody |
|  | 400.000,00 | Środki własne |
|  | 1.125.000,00 |

W  dniu   21 grudnia   2006 roku  zawarto pisemny aneks  Nr 1/06  do umowy  Nr  WPOF/F.1//06.

Na  mocy  podanego  powyżej aneksu   do  umowy  wprowadzono  zmiany  w  zakresie  :

-   załączników  do  umowy     Nr WPOF/F.1/06  z dnia  20.09.2006  roku , to jest  harmonogramu  rzeczowo -  finansowego  realizacji  projektu  oraz  planu  finansowego  realizacji  projektu  .

Termin  realizacji  projektu ustalono  na   : rozpoczęcia w 2004 roku  , a   zakończenia  na  2007  rok.

Harmonogram  rzeczowo  -  finansowy   realizacji  projektu  po  dokonanych z mianach  przedstawiał się następująco  :

- powstanie nowej  siedziby  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej w Krośnie  to jest  w  budynku  o  powierzchni    użytkowej  1.537,60 metrów  kwadratowych  i  kubaturze  6.650,00  metrów  sześciennych  :

-  wykonanie  dokumentacji  projektowej , przebudowę  budynku , roboty  budowlane,  roboty  instalacyjne , wymianę  okien, wykonanie  przyłączy  zewnętrznych , przebudowę dachu,  kotłownia , wykonanie  elewacji, roboty wykończeniowe , wydatki  za sprawowany nadzór  inwestorski.

Poniżej  przedstawiono  :

Zakres rzeczowy zrealizowany do końca 2005 roku

wzmocnienie stropów , wymianę stolarki okiennej na parterze I piętra , projekt techniczny kotłowni , zewnętrzne przyłącza wraz z dokumentacją techniczną , nadzór inwestorski ,

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji do końca 2006 roku

dokumentacja techniczna przebudowy dachu , poddasza i II piętra , roboty budowlane , instalacyjne , przebudowa dachu , kotłownia gazowa , elewacja , nadzór inwestorski ,

Zakres rzeczowy planowany do realizacji do końca czerwca 2007 roku

przebudowa poddasza , roboty budowlane i instalacyjne , roboty wykończeniowe , wykonanie przyłącza wodociągowego , nadzór budowlany , wyposażenie .

Załącznik Nr  2  do  umowy  nr 10/S/06   plan  finansowy  realizacji  projektu  po  dokonanych  zmianach  przedstawiał  się  następująco  :

| LP. | Wyszczególnienie | Kwota w PLN | Źródła finansowania | Okres 2006 roku - kwota | 2007 rok – okres – kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyłącz gazowy do budynku , nadzór inwestorski | 10.151,00 10.151,00 | Środki własne | III kwartał 2006 roku Środki własne w kwocie 10.151,00 PLN |  |
| 2. | Dokumentacja techniczna przebudowy dachu , poddasza i II piętra , roboty budowlane , instalacyjne , przyłącz elektroenergetyczny , kotłownia gazowa , przebudowa dachu , elewacja , nadzór inwestorski | 375.000,00 199.849,00 574.849,00 | Środki budżetu Wojewody Środki własne | IV kwartał - Środki własne w kwocie 199,849,00 PLN i środki z budżetu Wojewody 375.000,00 PLN |  |
| 3. | Przebudowa poddasza , roboty budowlane i instalacyjne , roboty wykończeniowe budynku , nadzór budowlany | 190.000,00 | Środki własne |  | I kwartał środki własne na kwotę 190.000,00 PLN |
| 4 | Przebudowa poddasza , roboty budowlane i instalacyjne , roboty wykończeniowe budynku , wykonanie przyłącza wodociągowego , nadzór budowlany | 350.000,00 210.000,00 560.000,00 | Środki z budżetu Wojewody Środki własne |  | II kwartał środki własne na kwotę 210.000,00 PLN i środki z budżetu Wojewody na kwotę 350.000,00 PLN |
| Ogółem : | Środki z budżetu Wojewody 375.000,00 | 350.000,00 |
|  | Środki własne 210.000,00 | 400.000,00 |
| Razem : | 585.000,00 | 750.000,00 |

Ad. 2/ Rozliczenie  finansowe  za  2006  rok

Wojewoda   Podkarpacki   decyzją   Nr   85   z dnia    29 .09.2006  roku     zwiększył  plan  dotacji  z przeznaczeniem  na  dofinansowanie projektu  objętego  Kontraktem  Wojewódzkim  dla  Województwa  Podkarpackiego  na lata  2005 -  2006

( zgodnie z   załącznikiem  - przebudowa  budynku  przy  ulicy  Grodzkiej w Krośnie  dla  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w Krośnie    w Dz. 801  rozdz. 80147  §  6530  o  kwotę  725.000,00  PLN  -  środki z  rezerwy  celowej  cz.  83  poz.  11  ustawy  budżetowej  na  2006  rok   /  pismo   Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie   znak :  F.VI.3011-1/86/06  z dnia   29.09.2006 roku  /.

Powyższą  kwotę  725.000,00  PLN wprowadzono  do  budżetu  Województwa  Podkarpackiego na  2006  rok   na  mocy  uchwały  Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  Nr LXIII/789/06  z dnia  20 października  2006  roku  po  stronie  dochodów  i  wydatków  w Dz. 801  rozdz.  80147.

Środki   własne  Województwo  Podkarpackie  zagwarantowało   na  mocy  uchwały  Zarządu  Województwa  Podkarpackiego  nr  256/4167/06 z dnia  23 maja 2006 roku  po  stronie  zwiększenia   planu  wydatków   budżetu  Województwa  Podkarpackiego    na  2006  rok w Dz. 801  rozdz. 80147 §  6050   w kwocie 400.000,00 PLN  z przeznaczeniem  dla  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w Krośnie  na  realizację  zadania    „ Przebudowa  budynku  przy  ulicy  Grodzkiej w Krośnie „

Zarząd  Województwa   Podkarpackiego  w Rzeszowie  na  mocy uchwały  Nr  266/4370/06 z dnia  04  lipca  2006  roku   dokonał  wyboru  projektów  do  realizacji  w 2006  roku  w ramach  Kontraktu Wojewódzkiego dla  Województwa  Podkarpackiego  na lata  2005 – 2006 po  zasięgnięciu  opinii  Regionalnego  Komitetu  Sterującego  według wykazu  między  innymi  w  pozycji  nr 1  w działaniu nr 3  „ Wsparcie  inwestycji infrastrukturalnych w zakresie szkolnictwa  ponad gimnazjalnego „ pod  nazwą  „ Przebudowa  budynku  przy  ulicy  Grodzkiej  w Krośnie  dla  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej w Krośnie  „.

Wojewoda  Podkarpacki  decyzją  Nr  1 z dnia  05.01.2007  roku  ustalił  plan wydatków  ,  które  nie  wygasają  w 2006  roku  z upływem  roku  budżetowego w Samorządzie  Województwa   w dziale  801  rozdz. 80147 §  6530  na kwotę  350.000,00 PLN ,z  przeznaczeniem  na zadanie  pod  nazwą  „ Przebudowa  budynku przy  ulicy Grodzkiej  w Krośnie  dla  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w Krośnie „  , z podaniem  ostatecznego  terminu  realizacji  na  dzień  30.06.2007  roku  /  pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   znak F.VI-3011-1/1/07  z dnia  08.01.2007  roku /.

Podkarpacki  Urząd   Wojewódzki w Rzeszowie   poleceniem  przelewu z dnia                 22.12.2006  roku  przekazał  na konto  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Podkarpackie   kwotę  375.000,00 zł   .

Urząd  Marszałkowski Województwa  Podkarpackiego     przelewem z dnia   27.12.2006  roku    przekazał  kwotę   375.000,00 zł   na konto Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w Krośnie .

Samorząd  Województwa  Podkarpackiego  reprezentowany  przez  Zarząd  Województwa  Podkarpackiego      wystąpił   do  Wojewody Podkarpackiego    z  wnioskiem  o wypłatę  dotacji   Nr  1/06  .

Pod  wniosek  o  wypłatę   dotacji  zawarto  zestawienie  na  wydatki  inwestycyjne dokonane w  2006  roku   w wysokości  375.000,00 zł  dotyczące  środków  z budżetu  państwa (  faktury  wystawione  przez  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo -  Handlowe „ FEMIX „ Sp. z o.o. ul.  Krakowska  13 , 38-400 Krosno oraz  Usług  Projektowe  Pana Piotra  Ginalskiego w  Krośnie )     i  na  kwotę 210.000,00 zł   dotyczące  środków ze środków  własnych.

Rzeczywiste  wydatki  wyniosły  odpowiednio:

w PLN

| Kwota ogółem | Środki własne | wykonanie środków dotacji na 31.12.2006 roku |
| --- | --- | --- |
| OGÓŁEM : | 585.000,16 | 210.000,16 | 375.000,00 |

Wykres   do  podanej  powyżej  tabeli  przedstawia  się następująco :

Szczegółowo  wykonanie  dotacji  przedstawiono  w rozliczeniu  rocznym  dotacji  na inwestycje  oświatową  przedstawionej  do   Kuratorium  Oświaty  w Rzeszowie.

# Ad.3. Realizacja   zamówień publicznych w 2006  roku .

Zamówienia  publiczne  na  roboty  budowlane     były  realizowane  w  trybie  przetargu  nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień  publicznych  z dnia  29 stycznia  2004 roku  Prawo  zamówień publicznych   / Dz. U. TJ z 2006  roku  Nr 164  , poz.  1163 /  .

Przedstawiona  przez   Pedagogiczną  Bibliotekę  Wojewódzką w Krośnie    dokumentacja z  realizacji  postępowania  w zakresie  zamówień   publicznych do  niniejszej kontroli  przedstawiała  się  następująco   :

| Wyszczególnienie przedstawionych dokumentów | Opis |
| --- | --- |
| Znak sprawy : PBWK-0840/1/L-P/2006 | Przetarg nieograniczony art. 40 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wartość zamówienia ustalono w dniu 05.09.2006 roku na podstawie oferty cenowej wykonawcy na kwotę 1.051.999,90 zł co stanowi równowartość 239.799,38 euro Przedmiot zamówienia : Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie |

| Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia | Z dnia 27.07.2006 roku zatwierdzona przez Dyrektora PBW w Krośnie Marię Kunkę |
| --- | --- |
| Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 29.08.2006 roku Dyrektora PBW w Krośnie | W sprawie powołania Komisji Przetargowej |
| Ogłoszenie o postępowaniu | Zostało zamieszczone : -w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 198 , pozycja 39562 z dnia 03.08.2006 roku , stronie internetowej zamawiającego www.krosno.pbw.org.pl oraz tablicy ogłoszeń w okresie 27.07.-05.09.2006 roku , W ogłoszeniu podano kryteria wyboru ofert : najniższą cenę |
| Wpłata kwoty wadium przez jedynego oferenta PPUH „ FEMIX „ Sp. z o. o. ul. Krakowska 13 38-400 Krosno | W dniu 04.09.2006 roku na kwotę 21.000,00 PLN na konto PBW w Krośnie |
| DRUK ZP – 2 | Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych z podaniem wartości zamówienia na kwotę 1.051.999,90 PLN co stanowi równowartość kwoty 239.799,38 euro oraz terminu otwarcia ofert na 05.09.2006 roku . Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo - Handlowego „ FEMIX „ ul. Krakowska 13 , 38 – 400 Krosno jako spełniającą istotne warunki zamówienia zawarte w SIWZ |
| Druki ZP dokumentujące postępowanie | ZP – 11 ; ZP – 12 ; ZP 17 |
| Protokół z prac komisji przetargowej | Z dnia 11.09.2006 roku zatwierdzony w tym dniu przez Dyrektora PBW w Krośnie Panią Marię Kunkę |
| Dokument nadania ogłoszenia do UZP w Warszawie | Z dnia 12.10.2006 roku - rejestracja pod numerem 121009/2006. Ogłoszenie o wyborze zawarto na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń. |
| Umowę zawarto z wyłonionym wykonawcą w dniu 12.09.2006 roku to jest z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „ FEMIX „ Sp. z o.o. w Krośnie . Umowę podpisali : zamawiający - Dyrektor PBW w Krośnie Pani Maria Kunka , wykonawca - Dyrektor Zarządu Pan Inż. Feliks Kukla i Zastępca Dyrektora Zarządu mgr inż. Marian Hołowicki |

Ad.4. Umowa  z wykonawcą  robót.

W wyniku przeprowadzonego  postępowania przetargu nieograniczonego  na  podstawie  postanowień  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  / Dz. U. TJ z 2006  roku  Nr 164 , poz. 1163  / -   z wybranym wykonawcą robót   Przedsiębiorstwem  Produkcyjno – Usługowo -  Handlowym  „ FEMIX „ Sp. z o.o.  w Krośnie  ul.  Krakowska 13 zawarto umowę nr / brak /z  dnia  12.09.2006  roku  gdzie w  §  9 pkt. 2  ustalono wysokość  wynagrodzenia ryczałtowego    na  kwotę  brutto  1.051.999,90 PLN  / netto 862.295,00  PLN , podatek  22 %  VAT  189.704,90 PLN  /  i określono  termin  płatności  faktur   licząc  od  daty  otrzymania  faktury  przez  zamawiającego  na  :

- faktury  częściowe  w terminie  30 dni

faktura  końcowa  w terminie 30  dni

Umowę  podpisali   :

Wykonawca  -    Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe  „ FEMIX „ Sp.

z o. o.  ul.  Krakowska  13  Krosno  38-400

Dyrektor  Zarządu Pan inż.  Feliks  Kukla i

Zastępca   Dyrektora Pan mgr  inż. Marian  Hołowicki

Zamawiający - Dyrektor   PBW w Krośnie  Pani  mgr  Maria  Kunka

Pod  umowę  załączono gwarancje ubezpieczeniową  należytego  wykonania  Kontraktu  Nr  GK/135/06-061-19-01  z dnia  27.09.2006  roku  wystawioną  Państwowy  Zakład  Ubezpieczeń  S.A.  z/s   w Warszawie  Oddział  Okręgowy w  Lublinie ul. Herc 3 a Lublin kod  .20-328  na kwotę   67.896,90  PLN   okresem  obowiązywania  27.09.2006  roku  do  dnia  31.03.2007  roku.

W  dniu  15.12.2006  roku  zawarto  pisemny  aneks  Nr  1  do  umowy z  dnia  12.09.2006  roku  . Strony  umowy  postanowiły  dokonać  zmian  w  §  3  pkt. 2  umowy  cyt. „  zmienia  się  termin  zakończenia  robót  na  dzień  30.06.2007  roku „.  Pozostałe  postanowienia  umowy  pierwotnej  pozostały  bez  zmian. Aneks  podpisali  jak  w umowie  z dnia 12.09.2006  roku  osoby  ze  strony  zamawiającego -  Dyrektor  PBW w Krośnie  Pani  mgr  Maria  Kunka  i  wykonawcy  -  Dyrektor  Zarządu  Pan  inż.  Feliks  Kukla i  Zastępca  Dyrektora  Zarządu Pan  mgr  inż.  Marian  Hołowicki.

2007  rok  :

-  w  dniu  14.02.2007  roku  zawarto pisemną  umowę  o  roboty  dodatkowe  pomiędzy   zamawiającym  Dyrektorem  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w Krośnie  Panią  Marią Kunką  , a  Przedsiębiorstwem  Produkcyjno  Usługowo -  Handlowym  „ FEMIX” Spółka  z. o. o.  ul.  Krakowska  13  - 38-400  Krosno      .  Strony  umowy  ustaliły  :

-  w §  1  wykonanie  robót  dodatkowych  nie  przekraczających  20  %    wartości  zamówienia  podstawowego  na  który  składa  się   zakres  rzeczowy  robót ,  który  określa  protokół   konieczności  z   dnia  12.02.2007  roku .

- w §  2  ustalono termin  realizacji  zamówienia  :  rozpoczęcia  robót  14.02.2007  roku  -  zakończenie  30.06.2007  roku  ,

- jako  inspektora   nadzoru  powołano  Pana  Jerzego  Barana /  §  4  umowy / ,

- w §  8  pkt. 2  zapisano  wysokość  wynagrodzenia  wykonawcy  netto  : 172.442,00 zł  plus  22  %  podatek  w kwocie  37.937,24 zł  .  Wynagrodzenie  brutto  wyniosło  kwotę  210.379,24 zł  .

- w §  9 ustalono  , że  rozliczenie wynagrodzenia  wykonawcy  nastąpi  za  wykonane  roboty    fakturami  częściowymi  wystawionymi w  okresach miesięcznych  do  wysokości  90 %   wartości  umownej  wykonanego  zakresu  robót  oraz  fakturą  końcową  , wystawioną  po  końcowym  odbiorze  przedmiotu  umowy .  Podstawą do  wystawienia  faktury  częściowej  za  wykonane  roboty  będzie  protokół  procentowego  zawansowania  robót  podpisany  przez  Kierownik  Budowy  , a faktury  końcowej  i końcowego  rozliczenia  protokół  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy ,

- w §  10  ustalono  terminy  płatności  faktur  licząc  od daty  otrzymania  faktury  przez  zamawiającego  :

-    faktury  częściowe  w terminie  30  dni  , a faktura  końcowa   w terminie  30  dni.

- w  §  12  ustalono zasady  odbioru  końcowego  przedmiotu umowy  ,

- w § 13  i  §  14  ustalona  zasady  gwarancji  i  wysokości  kar  umownych  ,

- w §  18  podano  iż  zmiany  umowy  wymagają  zachowania  formy pisemnej  pod rygorem  nieważności ,

- w   §  19  w sprawach nieuregulowanych odesłano  do  postanowień  ustawy  Kodeks  Cywilny  .

Umowę  podpisali  :

- ze  strony  zamawiającego -  Dyrektor  PBW w Krośnie  Pani  mgr  Maria  Kunka  i  wykonawcy  -  Dyrektor  Zarządu  Pan  inż.  Feliks  Kukla i  Zastępca  Dyrektora  Zarządu Pan  mgr  inż.  Marian  Hołowicki.

Protokół  konieczności  robót dodatkowych  z dnia  12.02.2007  roku  zawierał  następujące  dane   dotyczące  konieczności  wykonania  :

A.II piętro  poddasze  :

1.Demontażu  paneli  ściennych  w ilości   około 180 m. kw.,

2.Demontażu  sufitów  podwieszanych   w celu  ułożenia  instalacji  podsufitowych  -  około 55 m.

3.Wykonania  otworów  drzwiowych  wraz z  ich  przesklepieniem / zgodnie z  Projektem /

4.Zamurowanie  zbędnych  otworów  ,

5.Rozbiórkę  zbędnych  ścianek  działowych  i  wykonanie  nowych  / zgodnie z  Projektem /,

6.Przygotowanie  podłoża  pod  malowanie  ,  szpachlowanie  i malowanie  ścian  około  1200  m. Kw.

7. Montaż  16 sztuk  drzwi wejściowych  - jak w Projekcie  ,

8.Wykonanie  podłóż i  posadzek z  paneli   około 250 m. Kw.

9.Obłożenie  płytkami ściennymi pomieszczeń  sanitarnych około 130 m. Kw. Wraz  z  posadzkami  około  50  m. Kw.

10.Montaz  naświetli  okiennych w pom. WC sztuk 5 ,

11.Otynkowanie  ścian z cegły  około  150 m. Kw.

12.Wykonanie  okładzin z płyt G-K słupów i  sufitów  około 50 m. Kw.

13.Dokończenie  robót  rozbiórkowych  na  poddaszu stwierdzonych  po  demontażu i  odkryciu  już  wykonanych  :

- odbicie  zbędnego  tynku  w  wskazanych  miejscach ,

- rozebranie  obicia  ścian z desek pod  tynkiem ,

- wyrzucenie warstwy izolacji  pozostałej  / trociny i  gruz/

14.Wykonanie  dodatkowej  lukarni na  poddaszu  użytkowym / zgodnie z  PT / wraz  z  obróbkami blacharskimi i  orynnowaniem ,

15. Wykonanie d ocieplenia  oraz  wyprawy elewacyjne / ściany  boczne  / -  lukarny.

Na  omawiane  roboty  wykonawca    przedstawił  kosztorys  ofertowy  .  W  protokole  podano  orientacyjną wartość robót  do 150.000,00 zł / netto/.

Ad. 5 . Prawidłowość  wykorzystania   środków   budżetowych  ujętych  w rozporządzeniu  Rady Ministrów  z dnia  11.12.2006  roku  w sprawie  wydatków  budżetu  państwa  ,  które  nie  wygasają  z upływem  roku  budżetowego  2006  /  Dz. U.  Nr  232  , poz.  1689 /  .  Zadanie  pod  nazwą  :  „ Przebudowa  budynku  przy  ulicy  Grodzkiej  w Krośnie  dla  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w Krośnie  „ .

- rok

Rozliczenie finansowe  :

Dyrektor  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej w Krośnie  Pani  mgr  Maria  Kunka  zwrócił  się  do  Marszałka  Województwa  Podkarpackiego z  pismem  znak : PBWK-2021/24/2006z dnia  08.11.2006  roku  o  akceptację  dla  PBW w Krośnie  nie wygasających  środków  inwestycyjnych w  kwocie  350.000,00 PLN  .

Dodatkowe  wyjaśnienie  do  powyższego pisma   złożył  Dyrektor  PBW w Krośnie   pismem  z dnia  28.11.2006  roku znak : PBWK – 2021/22/2006   w sprawie  określenia  , że  kwota  350.000,00 PLN  to    środki  nie wygasające  z  Kontraktu  Wojewódzkiego  ,  natomiast  pozostałe  środki  nie wygasające  z budżetu  Województwa  Podkarpackiego    stanowią kwotę  190.000,00 PLN.

Wojewoda  Podkarpacki  decyzją  Nr  1  z dnia  05.01.2007 roku / pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie  znak :  F.VI-3011-1/1/07 z dnia  08.01.2007 roku skierowane  na  Podkarpackiego Kuratora  Oświaty w Rzeszowie  Pana  Macieja Karasińskiego  / ustalił plan  wydatków  , które w 2006  roku  nie  wygasają z upływem   roku  budżetowego   w Samorządzie  Województwa  w Dziale  801  rozdz. 80147  §  6530  na kwotę  350.000,00 PLN  z  przeznaczeniem   na  zadanie  pod  nazwą  „ Przebudowa  budynku  przy  ulicy  Grodzkiej   w Krośnie  dla  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w Krośnie „ . Ostateczny  termin   realizacji  ustalono  na dzień    30.06.2007  roku.

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z dnia  08.01.2007 roku  znak : F.VI-3011-1/1/07  zawiadomił  Marszałka  Województwa  Podkarpackiego  , że  Wojewoda  Podkarpacki  decyzja  Nr  1 z dnia  05.01.2007  roku  ustalił  plan  wydatków  ,  które w  2006 roku  nie  wygasają  z upływem  roku  budżetowego  między  innymi  w   Dz.  801  rozdz. 80147 §  6530  o  kwotę  350.000,00  zł  z przeznaczeniem  na zadanie  pn. „  Przebudowa  budynku  przy  ulicy  Grodzkiej w Krośnie  dla  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej w Krośnie  „. Ostateczny  termin  realizacji  wydatków  ustalono  na dzień  30.06.2007 roku.

Powyższą kwotę  zawarto  w  wykazie  stanowiącym  załącznik  do   rozporządzenia  Rady  Ministrów   z  dnia  11.12.2006 roku  w sprawie  wydatków  budżetu  państwa  ,  które w  2006  roku  nie  wygasają z  upływem  roku budżetowego  / Dz. U. z 2006  roku  Nr  232, poz.  1689 /.

Uchwałą  Nr VI/67/07  z dnia  26.03.2007  roku  Sejmiku  Województwa   Podkarpackiego  w sprawie  budżetu  Województwa  Podkarpackiego  na  2007  rok  wprowadzono    kwotę  w Dz.  801  rozdz.  80147   w wysokości   1.510.000,00  zł   ,  w  tym  kwota  środków  z  budżetu  państwa  350.000,00  zł  w  temacie   dokończenia  zadania  pod nazwa  „  Przebudowa  budynku  przy  ulicy  Grodzkiej  dla  PBW  w Krośnie  „  .

Departament   Edukacji  i  Kultury  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Podkarpackiego    pismem  z dnia  EK  .IV-2221/5/1/07 z dnia  16.04.2007  roku  poinformował   , że w  budżecie  Województwa   zaplanowano  środki  w wysokości  1.510.000,00  zł    z przeznaczeniem  na  dokończenie  zadania  pod  nazwą  „  Przebudowa  budynku  przy  ulicy  Grodzkiej  dla  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej w Krośnie  „  jako  nie  wygasające  z rokiem 2006  z czego  350.000,00 zł  pochodzi z  budżetu  państwa  z „ Kontraktu  Wojewódzkiego  „ jako  środki  nie wygasające z  rokiem 2006 .

Powyższą  kwotę  zawarto w  projekcie  budżetu  Pedagogicznej  Biblioteki  Publicznej  w Krośnie  na 2007  rok  z dnia  31.03.2007  roku  po stronie  wydatków  majątkowych § 6050.

Przekazywanie  środków  przedstawiło się  następująco  :

-  środki  nie  wygasające  pochodzące  z  budżetu  państwa  na  kwotę  350.000,00 zł  przekazano  z  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie  do  Urzędu  Marszałkowskiego  w Rzeszowie   w  dwóch   transzach  :

-  w dniu   25.05.2007  roku  na  kwotę  86.389,01  zł  ,

- w dniu  25.06.2007  roku  na  kwotę 263.610,99 zł  .

Środki  powyższe  przekazano  z  Urzędu  Marszałkowskiego  w Rzeszowie  do  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej w Krośnie  w  niżej  podany  sposób :

- w dniu  01.06.2007  roku  na  kwotę  86.389,01  zł ,

- w  dniu 26.06.2007  roku  na  kwotę  263.610,99 zł .

Środki  własne   Urząd  Marszałkowski w Rzeszowie  przekazał  do  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w Krośnie  przelewami  z  dni  :

- 15.02.2007  roku   na  kwotę  65.636,00  zł  ,

- 13.04.2007  roku  na  kwotę   80.427,00  zł

- 20.04.2007  roku  na  kwotę   65.119,00  zł

-      20.06.2007  roku  na  kwotę   41.587,00  zł

.....................................................................................

Razem  :                                         252.769,00  zł

Zapotrzebowania  na  środki  z  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w Krośnie  do  Urzędu  Marszałkowskiego w  Rzeszowie  przedstawiały  się  następująco  :

w zł

| Data | Kwota w PLN | Zapotrzebowanie na środki z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie pismo - numer z dnia - na kwotę |
| --- | --- | --- |
| 23.01.2007 rok | 800,00 | PBWK-3120/I-1/2007 z dnia 23.01.2007 roku na kwotę 800,00 |
| 05.02.2007 rok | 63.440,00 | PBWK-3120/II-1/2007 z dnia 05.02.2007 roku na kwotę 63.440,00 |
| 08.02.2007 rok | 1.395,68 | PBWK-3120/Z-II-2/2007 z dnia 08.02.2007 roku na kwotę 1.395,68 |
| 09.03.2007 rok | 1.127,28 | PBWK-3120/Z-III-2/2007 z dnia 09.03.2007 roku |
| 06.03.2007 rok | 79.300,00 | PBWK-3120/III-1/2007 z dnia 06.03.2007 roku na kwotę 79.300,00 zł |
| 04.04.2007 rok | 65.118,72 | PBWK-3120/IV-1/2007 z dnia 04.04.2007 roku na kwotę 65.118,72 |
| 04.05.2007 rok | 78.560,68 | PBWK-3120/Z-V-1/2007 z dnia 04.05.2007 roku na kwotę 78.560,68 |
| 01.06.2007 roku | 178.928,12 | PBWK-3120/Z-VI-1/2007 z dnia 01.06.2007 roku na kwotę 178.928,12 |
| 13.06.2007 rok | 126.919,65 | PBWK-3120/Z-VI-2/2007 z dnia 13.06.2007 roku |

Urząd  Marszałkowski  Województwa Podkarpackiego przekazał  do  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w Rzeszowie  wnioski   o wypłatę  dotacji  z dnia  25.05.2007  roku  na  kwotę  86.389,01  zł  i  z  dnia  25.06.2007  roku  na  kwotę  263.610,99 zł  .

Poniżej  przedstawiono    faktury i inne  dokumenty  potwierdzające   poniesienie  wydatków  do   Wniosków  o wypłatę  dotacji    Nr  1/07  na  kwotę  dotacji  86.389,01  zł i  Nr  2/07 na kwotę 263.610,99 zł wraz z  podaniem środków własnych na  kwotę ogółem 252.788,46 zł    :

w zł

| Numer i data faktury Rachunku Wystawca - termin płatności | Kwota ogółem | Płatność ze środków | Dokumenty załączone - opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Środki własne | Środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rachunek Nr 1/2007 z dnia / otrzymania / 23.01.2007 roku wystawiona przez Projektowanie Instalacji Sanitarnych Edward Piękoś Za wykonanie dokumentacji na odcinku wodociągu wraz z podkładem geodezyjnym i uzgodnieniami według zlecenia z dnia 14.12.2006 roku Br PBWK-2021/12/2006 termin płatności 23.02.2007 roku dni od daty wystawienia faktury , zapłacono 02.02.2007 roku na kwotę ogółem 800,00 PLN | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Zlecenia pod fakturę nie załączano |
| Faktura VAT Nr 1/W/2007 z dnia 31.01.2007 roku wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe FEMIX Sp. z o. o. ul. Krakowska 13 , 38-400 Krosno Za wykonane roboty na zadaniu pod nazwa „ Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie „ - wartość według protokołu odbioru robót termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury , zapłacono 19.02.2007 roku na kwotę ogółem 63.440,00 PLN | 63.440,00 ,00 | 0,00 | 63.440,00 | Protokół Odbioru wykonanych robót z dnia 31.01.2007 roku |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktura VAT Nr FV/6/2007 z dnia 03.02.2007 roku wystawiona przez Projektowanie Nadzór Inwestorski Jerzy Baran ul. Piłsudskiego 10 , 38-500 Sanok Za nadzór robót budowlanych „ Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej w Krośnie dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie „ Prot. Odbioru Elem . Robót z dnia 31.01.2007 roku wartość netto 52.000 zł x 2,2 % = 1.144,00 zł netto termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury , zapłacono 19.02.2007 roku na kwotę ogółem 1.395,68 PLN | 1.395 ,68 | 0,00 | 1.395,68 | Umowa o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego z dnia 12.09.2006 roku |
| Faktura VAT Nr FV/10/2007 z dnia 03.03.2007 roku wystawiona przez Projektowanie Nadzór Inwestorski Jerzy Baran ul. Piłsudskiego 10 , 38-500 Sanok Za nadzór robót budowlanych „ Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej w Krośnie dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie „ Prot. Odbioru Elem . Robót z dnia 28.02.2007 roku wartość netto 42.000 zł x 2,2 % = 924,00 zł netto termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury , zapłacono 16.04.2007 roku na kwotę ogółem 1.127,28 PLN | 1.127 ,28 | 0,00 | 1.127,28 | Umowa o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego z dnia 12.09.2006 roku |
| Faktura VAT Nr 1/W/2007 z dnia 31.01.2007 roku wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe FEMIX Sp. z o. o. ul. Krakowska 13 , 38-400 Krosno Za wykonane roboty na zadaniu pod nazwa „ Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie „ - wartość według protokołu odbioru robót - roboty budowlane instalacje sanitarne termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury , zapłacono 16.04.2007 roku na kwotę ogółem 79.300,00 PLN | 79.300,00 ,00 | 0,00 | 79.300,00 | Protokoły Odbioru wykonanych robót z dnia 28.02.2007 roku i z dnia 28.02.2007 roku - instalacje sanitarne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Faktura VAT Nr 7/W/2007 z dnia 30.03.2007 roku wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe FEMIX Sp. z o. o. ul. Krakowska 13 , 38-400 Krosno Za wykonane roboty na zadaniu pod nazwa „ Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie „ - wartość według protokołu odbioru robót - roboty elektryczne termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury , zapłacono 26.04.2007 roku na kwotę ogółem 65.118,72 PLN | 65.118,72 | 0,00 | 65.118,72,00 | Protokół Odbioru wykonanych robót z dnia 30.03.2007 roku - roboty elektryczne |
| Faktura VAT Nr 15/04/2007 z dnia 17.04.2007 roku wystawiona przez WIMA Projektowanie Nadzór Inwestorski Wiesław Maślany ul. Piłsudskiego 10 , 38-500 Sanok Za nadzór na zadania „ Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej w Krośnie dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie w zakresie robót sanitarnych termin płatności według umowy z dnia 14.02.2007 roku , zapłacono 04.06.2007 roku na kwotę ogółem 3.050,00 PLN | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | Umowa o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego z dnia 12.09.2006 roku |
| Faktura VAT Nr 13/07/MP z dnia 20.04.2007 roku wystawiona przez Projektowanie Nadzór Inwestorski w Branży Elektrycznej Marek Walczak 38-500 Sanok , ul. Szopena 10 Za nadzór na zadania „ Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej w Krośnie dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie w zakresie branży elektrycznej / oraz p. poż. , strukturalnej i antywłamaniowej / płatności według umowy z dnia 14.02.2007 roku , zapłacono 04.06.2007 roku na kwotę ogółem 3.050,00 PLN | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | Umowa o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego z dnia 12.09.2006 roku |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktura VAT FV/29/2007 z dnia 02.05.2007 roku wystawiona przez Projektowanie Nadzór Inwestorski Jerzy Baran 38-500 Sanok , ul. Piłsudskiego 10 Za nadzór na zadania „ Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej w Krośnie dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Protokół Odbioru Robót z dnia 30.04.2007 roku . Wartość robót 64.394,00 zł netto x 2,2 % = 1.416,66 zł netto płatności według umowy z dnia 23.05.2007 roku , zapłacono 04.06.2007 roku na kwotę ogółem 1.728,33 PLN | 1.728,33 | 1.728,33 | 0,00 | Umowa o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego z dnia 12.09.2006 roku |
| Faktura VAT Nr 9/W/2007 z dnia 30.04.2007 roku wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe FEMIX Sp. z o. o. ul. Krakowska 13 , 38-400 Krosno Za wykonane roboty na zadaniu pod nazwa „ Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie „ - wartość według protokołu odbioru robót termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury , zapłacono 04.06.2007 roku na kwotę ogółem 78.560,68 PLN | 78.560,68 | 78.560,68 | 0,00 | Protokół Odbioru wykonanych robót z dnia 30.04.2007 roku - roboty elektryczne |
| Razem Wniosek Nr 1 | 297.570,69 | 86.389,01 | 211.181,68 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktura VAT Nr 22/05/07 z dnia 16.05.2007 roku wystawiona przez Projektowanie Nadzór Inwestorski Ryszard Kozak n ul. Kwiatowa 25 , 38-600 Lesko Za wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót , przebudowy budynku przy ulicy Grodzkiej dla potrzeb PBW w Krośnie termin płatności faktury - umowa , zapłacono 28.06.2007 roku na kwotę ogółem 2.479,65 PLN | 2.479,65 | 2.479,65 | 0,00 | Umowa o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego z dnia 03.04.2006 roku |
| Faktura VAT FV/37/2007 z dnia 01.06.2007 roku wystawiona przez Projektowanie Nadzór Inwestorski Jerzy Baran 38-500 Sanok , ul. Piłsudskiego 10 Za nadzór na zadania „ Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej w Krośnie dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Protokół Odbioru Robót z dnia 31.05.2007 roku . Wartość robót 143.000,00 zł netto x 2,2 % = 3.146,00 zł netto płatności według umowy z dnia 22.06.2007 roku , zapłacono 28.06.2007 roku na kwotę ogółem 3.838,12 PLN | 3.838,12 | 3.838,12 | 0,00 | Umowa o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego z dnia 12.09.2006 roku |
| Faktura VAT Nr 10/W/2007 z dnia 31.05.2007 roku wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe FEMIX Sp. z o. o. ul. Krakowska 13 , 38-400 Krosno Za wykonane roboty na zadaniu pod nazwa „ Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie „ - wartość według protokołu odbioru robót termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury , zapłacono 28.06.2007 roku na kwotę ogółem 174.460,00 PLN | 174.460,00 | 174.440,00 | 20,00 środki własne nie wchodzące w skład rozliczenia kosztów zadania | Protokół Odbioru wykonanych robót z dnia 31.05.2007 roku - roboty elektryczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Faktura VAT Nr 12/W/2007 z dnia 13.06.2007 roku wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe FEMIX Sp. z o. o. ul. Krakowska 13 , 38-400 Krosno Za wykonane roboty na zadaniu pod nazwa „ Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie „ - wartość według protokołu odbioru robót : roboty budowlane roboty sanitarne instalacje elektryczne termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury , zapłacono : - 25.06.2007 roku na kwotę ogółem 41.587,00 PLN , - 28.06.2007 roku na kwotę ogółem 82.853,00 zł | 124.440,00 | 82.853,22 | 41.586,78 | Protokoły Odbioru wykonanych robót z dnia 13.06.2007 roku - roboty budowlane ; roboty elektryczne ; roboty sanitarne |
| Razem Wniosek 2 : | 305.217,77 | 263.610,99 | 41.586,78 |  |
| Ogółem : | 602.788,46 | 350.000,00 | 252.768,46 |  |

Wykres   zawierający  wydatki  na  poszczególne  podmioty  wyszczególnione  w   powyższej  tabeli  przedstawia  się  następująco :

Faktury  były dekretowane  przez  osoby  upoważnione  oraz  zatwierdzane  do  wypłaty   pod  względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym . Wszystkie  faktury  przyjęte  do  rozliczenia  uregulowano  do  dnia  30.06.2007  roku  ,  nie  zapłacono  żadnych  odsetek.

W  incydentalnych przypadkach  przekroczenia  ustalonych zawartymi  umowami  terminów  płatności   podanych  na  fakturach   / Nr 4/W/2007 ;  FV/10/2007; 13/07/MP; 15/04/2007; 9/W/2007FV/29/2007  /     uzgadniano  ustnie  przesunięcie  terminów  płatności  , a w przypadku  faktury  Nr  12/W/2007  uzgodniono  sposób  ratalnej  jej  regulacji .

Kierownik  Oddziału  ds.  Inwestycji  i  Remontów  w  Departamencie  Edukacji  i Kultury  Urzędu  Marszałkowskiego  w Rzeszowie  Pani  Józefa  Wójcik -Mądry   dodatkowo  ustnie  wyjaśniła  cyt. „  w załącznikach :  harmonogramie  i  planie  finansowym  do    aneksu  z dnia  21.12.2006  roku  zawartego  do  umowy  nr WPOF/F.1/06 z dnia  20.09.2006 roku  o dofinansowanie  środkami  budżetu  państwa  kontrolowanego  projektu  zostały  zaplanowane  środki  własne  do  końca  czerwca  2007  w wysokości 400.000,00 zł , przy  okresie  realizacji  projektu  rozpoczęcia  2004  i zakończenia  2007  roku . Zaangażowanie  środków  własnych  na  koniec  czerwca  2007  wyniosło  kwotę  252.788,68 zł. Pozostała  kwota  wynikająca  z  Uchwały  Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  Nr  VI/67/07  z dnia  26.03.2007  roku  zostanie  wydatkowana  do końca 2007  roku  „.

Ad. 6 . Ustalenia  dodatkowe :

1. Pedagogiczna  Biblioteka Wojewódzka  w Krośnie   przeprowadziła  postępowanie  przetargowe  w   trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  o  montaż  przesuwanych  i  stacjonarnych   dla  PBW  w Krośnie  ,  w wyniku  którego   wyłoniono  dostawcę  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe   „ Famar  System  „  Spółka  z o.o.  25-734  Kielce  ,  ul.  Jagielońska  70  zawierając  pisemną  umowę  w  dniu  28.06.2007  roku  z  podaniem  w  §  6  pkt. 1  wartości  umowy  na  kwotę  brutto 215.696,00  zł.

2/  Kuratorium  Oświaty  w Rzeszowie  ul. Grunwaldzka  15   przeprowadziło  kontrolę  w  dniu  15.12.2006  roku  w  zakresie  wykorzystania  środków  z Kontraktu  dla  Województwa  Podkarpackiego    na 2006  rok  w ramach  zawartej  umowy  Nr  WPOF/F.1/06 z dnia  20.09.2006  roku  na  realizacje projektu pn. „ Przebudowa  budynku  przy  ulicy  Grodzkiej  w Krośnie  dla  Pedagogicznej  Biblioteki Wojewódzkiej  w Krośnie „.

Z  powyższych  czynności  sporządzono  protokół    kontroli  z  dnia 15.12.2006  roku zawierający  opis  z dokonanej  kontroli  oraz  stwierdzenia   :

- wniosek  spełnia  wymagania  załącznika  do  Kontraktu dla  Województwa  Podkarpackiego  na 2006  rok  ,

- zakres  wniosku  jest  zgodny  z  harmonogramem  rzeczowo – finansowym  stanowiącym  załącznik  do  umowy  WPOF/F.1/06 z dnia  20.09.2006 roku ,

- zaproponowano   do  przekazania  kwotę  375.000,00  PLN  stanowiącą  100 %  kwoty  wnioskowanej wnioskiem  nr 1  o 375.000,00 PLN  oraz  zgodnie z  umową   nr WPOF/F.1/06.

3/  Departament  Edukacji  i  Kultury  Urzędu  Marszałkowskiego  w Rzeszowie   przeprowadza   wizytacje  w realizowanego  zadania  inwestycyjnego. Odrębnej  dokumentacji  , w tym  rozliczenia  zadania  / raportu rocznego  z przebiegu  realizacji  Kontraktu / na  koniec  czerwca  2007  roku  nie  realizowano , z uwagi  na  dalszą  , trwającą  zgodnie z  przyjętym  harmonogramem  rzeczowo -  finansowym   realizacją przedmiotowej  inwestycji  w  2007  roku .

Raport   roczny   z przebiegu  realizacji   Kontraktu  przekazany do  Kuratorium  Oświaty  w  Rzeszowie    w dniu   09.01.2007 roku  / data wpływu  w dniu 10.01.2007  roku /   zawierał   postęp   realizacji   planu  rzeczowego  działania  w  formie  wskaźnika  produktu  według   którego  :

| Nazwa działania / projektu | Wskaźniki produktu |
| --- | --- |
|  | Powierzchnia użytkowa w metrach kwadratowych | Kubatura w tys. metrów sześciennych |
|  | P | Px | % | P | Px | % |
| Działanie nr 3 „ wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie szkolnictwa ponad gimnazjalnego |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej w Krośnie dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie „ | 846 | 440 | 52 | 3.658 | 1.463 | 52 |
| Ogółem : | 846 | 440 | 52 | 3.658 | 1.463 | 52 |

4/  Podczas  trwania  niniejszej  kontroli  ma zostać sporządzony   zgodnie  z wcześniejszymi  ustaleniami  Jednostki  Kontrolowanej   protokół   odbioru  wykonanych  robót   wynikający z  umowy z wykonawca  firmą  „ Femix”    z dnia  05.07.2007  roku.  Protokół  podpisali  przedstawiciele  wykonawcy  i  zamawiającego  PBW w Krośnie  przy    kontrasygnacie  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Podkarpackiego.

Ad. 7 .  Zalecenia  , wnioski i  uwagi   końcowe   :

Przekazaną  dotację w 2007  roku / na  wydatki  które  nie  wygasają  z upływem 2006  roku  / w kwocie 350.000,00 zł   wynikającą z zapisów   umowy  Nr  WPOF/F.1/06  z dnia  20.09.2006  roku  oraz  aneksu  nr 1/06 z dnia 21.12.2006 roku  o  dofinansowanie  środkami  pochodzącymi  z  budżetu  państwa  projektu pod  nazwą  „Przebudowa budynku przy  ulicy  Grodzkiej w  Krośnie dla  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie „„  realizowanego  w ramach  działania  3  „ Wsparcie  inwestycji infrastrukturalnych w zakresie  szkolnictwa  ponadgimnazjalnego „  ujętego w  Kontrakcie  Wojewódzkim  dla  Województwa  Podkarpackiego  na lata  2005 – 2006  wykorzystano  zgodnie  z przeznaczeniem.

Wkład własny  Beneficjanta  w 2006  roku  wynikający z  zapisów  umowy  i jej  załączników  został  wniesiony , a  w 2007  roku  jest  nadal realizowany  m.in. zgodnie z przyjętym na 2007  budżetem  Województwa  Podkarpackiego .

Zagadnienia  objęte  niniejszą  kontrolą  zostały omówione  na naradzie  pokontrolnej  zorganizowanej z  udziałem  Kontrolowanych  i  kontrolującego.

W szczególności  zwrócono szczególną   uwagę na proces  pełnego dokumentowania poniesionych   wydatków  inwestycyjnych ,   w tym :

-    dekretowania  i  opisu faktur    ,

- płatności  faktur  ,

- przeciwdziałaniu  powstaniu  ewentualnych  zobowiązań ,

- przyjęcia  na stan  majątkowy,

- realizacji  procedur  zamówień  publicznych ,

- zawierania   umów  z  wyłonionymi  wykonawcami  robót.

Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Zygmunta  Cholewińskiego        poinformowano   o  przysługujących  mu uprawnieniach   jako  Kierownikowi Kontrolowanej   Jednostki   na  podstawie   zarządzenia  Wojewody   Podkarpackiego  Nr 175/06   z dnia 17 listopada 2006  roku   w sprawie  szczegółowych  warunków  i trybu  przeprowadzania   kontroli  przez   Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    , to jest o  prawie   :

1/   zgłoszenia   przed  podpisaniem  protokołu   w ciągu 7  dni   od  daty   jego otrzymania   umotywowanych  zastrzeżeń co do   ustaleń zawartych  w  protokole   / § 32  zarządzenia /  ,

2/   zgłoszenia   kontrolującemu w ciągu   7 dni   od daty  otrzymania  protokołu   pisemnych wyjaśnień   co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  , z jednoczesnym   podpisaniem  protokołu   / §   33  zarządzenia   / ,

3/   odmowy  podpisania   protokołu z jednoczesnym   obowiązkiem  złożenia   w terminie   7  dni   od  daty  otrzymania  protokołu   pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy  / §  34 zarządzenia   /.

Zastrzeżenia i  wyjaśnienia     , o  których  mowa  w   pkt. 1 i  3 , należy   składać   do  Wojewody  Podkarpackiego.

Protokół   sporządzono   w dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach  na  27  stronach   , z których  jeden  pozostawiono    w kontrolowanej  jednostce   .

Dokonano  wpisu w książce   kontroli  w  Urzędzie Marszałkowskim  Województwa  Podkarpackiego   w Rzeszowie     pod  pozycją  Nr  13 / 07 .

Rzeszów    , dnia 06.07.2007  roku.

PODPISY    :

Kierownik  jednostki   kontrolowanej  :                                     Kontrolujący  :

Marszałek  Województwa  Podkarpackiego

( -  )

.....................................................

/  Zygmunt  Cholewiński  /

Skarbnik  Województwa  Podkarpackiego

(  -  )

.................................................                                                               ( -  )

/  Maria  Niemiec  /                                                              .................................................

/  Piotr Rajchel  /

Dyrektor  Departamentu  Edukacji  i  Kultury

Urzędu  Marszałkowskiego w  Rzeszowie

(  -  )

.......................................................

/ Krystyna   Lech /

Kierownik  Oddziału ds.   Inwestycji  i  Remontów

Departamentu Edukacji    i  Kultury

Urzędu  Marszałkowskiego  w Rzeszowie

(  -  )

...........................................................

/  Józefa  Wójcik - Mądry /

Protokół   osobiście  otrzymałem  dnia  06.07.2007  roku  :

Marszałek Województwa  Podkarpackiego

(  -  )

.................................................

/  Zygmunt Cholewiński  /