Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/71/07

P r o t o k ó ł

kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym ul. Jasna 1, 
37-600 Lubaczów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Lubaczowie w dniach 29.10.2007 r. – 31.10.2007 r.

Kontrolę przeprowadzili :

Józef Wota  –		Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV. 0939/109/07 z dnia 25.10.07 r. podpisanego przez

Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie – koordynator kontroli.

Bożena Barnuś  –	Starszy  Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV.0939/110/07 z dnia 25.10.07 r. podpisanego przez

Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz paragrafów 17
i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2008 pn. „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” - objętego wnioskiem nr 2/2007 z dnia 18.10.2007 r.
o wypłatę dotacji budżetowej.

Ustalenia wstępne:

W okresie objętym kontrolą:

- Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Józef Michalik,

- Skarbnikiem Powiatu jest Pan Zdzisław Kasperski,

- Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie jest Pan Witold Gimlewicz,

- Głównym Księgowym SP ZOZ jest Pan Stanisław Cichowicz

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pani Janiny Hypiak			- Z-cy Głównego Księgowego Starostwa

Powiatowego w Lubaczowie

- Pana Janusza Wojciechowskiego		- Naczelnika Wydziału Architektury,

Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju

Gospodarczego Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

-   Pan Witold Gimlewicz		-	Dyrektor SPZOZ Lubaczów

-   Pani Krystyna Drzystek	-           księgowy-referent SP ZOZ

oraz inspektorzy nadzoru poszczególnych branż:

- Pan Kazimierz Dudziński 	-   roboty ogólnobudowlane

- Pan Zygmunt Motyka		-   roboty ogólnobudowlane.

Ustalenia szczegółowe:

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania robót na zadaniu: „ZOZ w Lubaczowie- budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” objętych wnioskiem nr 2/2007 z dnia 18.10.2007 r. na ogólną kwotę 333.326,42 zł sporządzonym przez Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie i przesłanym do Wojewody Podkarpackiego pismem znak: Fn.0226/2/2007
z dnia 18.10.2007 r.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia zakresu rzeczowego  robót ujętego  w fakturach  załączonych do wniosku.

Zakres wykonanych robót dotyczących wniosku nr 2/2007 wraz z ich opisem przedstawiono poniżej.

- F-ra VAT nr 27/09/2007 z dnia 18.09.2007 r. na kwotę 878,40 zł - Kazimierz Dudziński Lubaczów za koordynację robót budowlanych wg umowy zawartej w dniu 31.08.2007 r.

- F-ra VAT nr 28/09/2007 z dnia 18.09.2007 r. na kwotę 1.464,00 zł - 	Kazimierz Dudziński Lubaczów za wykonanie przeceny kosztorysu inwestorskiego w zakresie robót budowlanych na budynek „L” dla SPZOZ w Lubaczowie wg umowy zawartej w dniu 10.08.2007 r.

- F-ra VAT nr FV 18/R/09/2007 z dnia 28.09.2007 r. na kwotę 316.741,99 zł – Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie diagnostycznym „L” obejmująca:

- roboty ziemne		-	126.934,88 zł netto
- ławy fundamentowe	-	132.689,70 zł netto

---------------------------------------

Razem 259.624,58 zł netto

Kwota faktury brutto – 316.741,99 zł.

Roboty wykonane zostały zgodnie z umową zawartą w dniu 17.09.2007 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako Zamawiającym, a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Lubaczów – Wykonawcą robót.

Zawarcie umowy poprzedzone było postępowaniem przetargowym – przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 4.067.788,89 zł., co stanowi równowartość 927.237,04 euro. Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone zostało na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2007r. pod numerem 1433912/2007. Przed dokonaniem ogłoszenia opracowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

W wyznaczonym terminie do składania ofert do siedziby zamawiającego wpłynęła jedna oferta tj. Lubaczowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Sp. z o.o. na kwotę 
4.786.162,22 zł „brutto”, co odnotowano w protokole postępowania przetargowego.

W dniu 07.09.2007r. zamawiający SPZOZ w Lubaczowie zawiadomił wykonawcę 
LPB Sp. z o.o. w Lubaczowie o wyborze oferty na budowę pawilonu diagnostycznego „L”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 168594-2007.

Merytorycznej oceny przeprowadzonego postępowania przetargowego w toku prowadzonej kontroli nie dokonywano.

- F-ra VAT nr FV 28/2007 z dnia 01.10.2007 r. na kwotę 976,00 zł – „WIMED” Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy inż. Janusz Włodyka Rzeszów, 
ul. Niezapominajek 42 – za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego pawilon „L” – instalacje elektryczne wg umowy zawartej w dniu 10.08.2007 r.

- Nota księgowa nr 2/I/2007 z dnia 15.10.2007 r. na kwotę 8.652,96 zł – SPZOZ Lubaczów za obsługę inwestycyjną w zakresie księgowym i prawnym za m-c IX i X 2007 r.
Koszty obsługi inwestycyjnej wynikają z umowy z dnia 20.07.2007r. zawartej pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

- F-ra VAT nr 28/2007 z dnia 15.10.2007r. na kwotę 3.104,07 zł – Zygmunt Motyka za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami ogólnobudowlanymi ujętymi w fakturze nr 18/R/09/2007 z dnia 28.09.2007  r. wystawionej Przez LPB Lubaczów – pawilon diagnostyczny „L” wg umowy zawartej w dniu 20.09.2007 r.

- F-ra VAT nr 65/2007 z dnia 16.10.2007r. na kwotę 1.500,00 zł Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Instalacyjne „KORSANIT” Przemyśl, 
ul. Mierosławskiego 14, za opracowanie kosztorysów inwestorskich dla Bloku „L” wg umowy zawartej w dniu 10.08.2007r.

- Prowizja bankowa za przelewy Powiatowego Banku Spółdzielczego po zrealizowaniu przelewów na rzecz wykonawców na łączną kwotę 9,00 zł.

W trakcie kontroli sporządzono  rozliczenie realizacji umów dotyczących zafakturowanych robót zgodnie ze specyfikacją faktur do  wniosku  Nr 2/2007 – załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Ustalenia końcowe:

Na podstawie analizy dokumentów oraz wizji lokalnej w pawilonie diagnostycznym „L” stwierdzono, że zakres robót jest zgodny z przedłożonymi do wniosku nr 2/2007 fakturami . Komisja przy dokonywaniu oględzin zafakturowanych robót nie dokonywała ich obmiaru,
a wykonany zakres robót wskazywali inspektorzy nadzoru poszczególnych branż i kierownik budowy.

Ogólna wartość robót wynikająca z faktur objętych wnioskiem nr 2/2007 jest zgodna
z planem finansowym realizacji projektu stanowiącym załącznik nr 2 do aneksu nr 1 z dnia 26.10.2007 r. do umowy nr 1/F z dnia 30.08.2007 r.o dofinansowanie.

Kwota z wniosku objętego kontrolą podlegająca przekazaniu w toku kontroli wynosi  333.326,42 zł.

Przedłożone wraz z wnioskiem faktury za roboty budowlane sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno- rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty. Do faktur dołączono kosztorysy obejmujące wykonany i zafakturowany  zakres robót oraz protokoły odbioru robót, które podpisane zostały przez inspektorów nadzoru.

Do dnia kontroli Starostwo Powiatowe w Lubaczowie złożyło dwa wnioski o wypłatę dotacji na przedmiotową inwestycję w kwocie 767.598,22 zł co stanowi 8,7 % wykonania planu kwartalnego i 8,3 % planu rocznego

/ załącznik nr 2 do protokołu kontroli/.

Brak wykonania robót – wykorzystania środków stwierdzono w pozycji 4, 5, 6, planu finansowego realizacji projektu – załącznika do aneksu nr 1 z dnia 26.10.2007r. Niskie wykonanie (wykorzystanie środków) stwierdzono w pozycji 2, 3 wymienionego wyżej planu finansowego realizacji projektu.

W związku z małym postępem wykonanych robót w stosunku do planu rocznego kontrolujący zwrócili uwagę Staroście Powiatu Lubaczowskiego na konieczność dołożenia wszelkich starań w celu wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie z umowa nr 1/F

z dnia 30.08.2007 r. oraz aneksem nr 1/07 z dnia 26.10.2007r.

Integralną część protokołu stanowi:

- rozliczenie realizacji zawartych umów  – zał. Nr 1

- karta rozliczenia zadania   – zał. Nr 2

Kontrolujący poinformowali Starostę Lubaczowskiego o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z 17.11.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez PUW w Rzeszowie prawie:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie

7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole / § 32 Zarządzenia/,

- zgłoszenie kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych

wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisem protokołu / § 33 Zarządzenia/,

- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie

Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy / § 34 Zarządzenia/.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-    1 egz. pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

- 1 egz. pozostawiono w SP ZOZ Lubaczów,

- 1 egz. pozostawiono w PUW w Rzeszowie.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 8/2007.

P o d p i s y:

Przeprowadzający kontrolę:			            	 Kontrolowany:

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie:

Lubaczów, 2007-10-31