Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV-0932- 22/07

Protokół

Kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Gminy w Haczowie

Województwo Podkarpackie

36 –213 Haczów 573

w dniach 03 – 07 września  2007 roku

Kontrolę przeprowadzili:

Adam Bednarz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego  Nr ZK.IV.0939-34/07 z dnia  27 sierpnia 2007 roku.

Andrzej Gierucki – Starszy Inspektor  w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego Nr F.IV.0939/34/07 z dnia 27 sierpnia 2007 roku

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r. Nr80, poz.872 z późn. zm.) oraz paragrafu nr 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie likwidacji skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Haczów, zadania:

"Zabezpieczenie osuwiska i odnowa nawierzchni jezdnej na drodze gminnej Haczów – Jabłonica Polska  w miejscowości Haczów", Nr ID 18/02/042/1.

Zagadnienia objęte kontrolą:

- wykorzystanie przyznanej dotacji na zadanie związane z zabezpieczeniem osuwiska,

- prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

- sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

- prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

- ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:

- Wójtem Gminy Haczów jest Pan Stanisław Jakiel wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006r.- zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie z dnia 13 listopada 2006 r. – kserokopia zaświadczenia Komisji Wyborczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Haczów od dnia 31 maja 2000r.- kserokopia

Uchwały Rady stanowi załącznik 1 do niniejszego protokołu.

- Skarbnikiem Gminy Haczów jest Pan Zygmunt Ciechanowicz powołany na stanowisko przez Radę Gminy Haczów Uchwałą Nr X/57/99 z dnia 30 sierpnia 1999r. kserokopia Uchwały Rady Gminy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów

- Pan Zygmunt Ciechanowicz – Skarbnik Gminy Haczów

- Pan Andrzej Rygiel – Inspektor Urzędu Gminy Haczów

Ustalenia ogólne:

Realizacja wyżej wymienionego zadania związana była z powstaniem na terenie Gminy Haczów  w  latach 1998 - 2002r.,  szkód w infrastrukturze gminy spowodowanych osuwiskami.

Wójt Gminy Haczów przekazał do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pismem z dnia 7 października 2002 r. wykaz obiektów infrastruktury gminnej zniszczonych – uszkodzonych przez osuwiska w latach 1998 – 2002 w gminie Haczów – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Wykazano następujące obiekty:

  - Osuwisko w ciągu drogi  Malinówka „Koźliniec I” odcinek dł. 50 mb. Koszt zabezpieczenia 350.000  zł.

  - Osuwisko w ciągu drogi Malinówka „Mogiły” odcinek dł. 7 mb. Koszt zabezpieczenia 150.000 zł.

  - Osuwisko w ciągu drogi Haczów-Jabłonica Polska odcinek dł. 50 mb. Koszt zabezpieczenia 200.000 zł.

W dniu 7 listopada 2002 r. pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Panowie Adam Bednarz i Robert Śmieszek              w obecności Pana Stanisława Jakiela Wójta Gminy Haczów dokonali weryfikacji przekazanych przez Wójta w/w zniszczonych – uszkodzonych obiektów stwierdzając            w pisemnej notatce prawdziwość danych - stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Z pośród  wyżej wymienionych obiektów pozytywnie zostało zaopiniowane do realizacji przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”      i zarekomendowane Ministerstwu Spraw Wewnętrznych                    i Administracji do ujęcia w Projekcie „Osłona Przeciwosuwiskowa” zadanie pn. „Zabezpieczenia osuwiska wraz z odnową nawierzchni jezdnej na drodze gminnej  nr 015728 relacji Haczów – Jabłonica Polska w miejscowości Haczów”.

Powyższe zadanie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjęło do Projektu nadając zadaniu  Nr ID 18/02/042/1, oraz przyznając pismem z dnia 5 sierpnia 2005r. znak BSK.5522-2-658/05 kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska określonego powyżej.

Ustalenia szczegółowe:

Rok 2005

W celu pozyskania środków z budżetu państwa w 2005 roku na wykonanie dokumentacji określonej w promesie z dnia 5 sierpnia 2005r., Wójt Gminy Haczów złożył w dniu               26 września 2005 r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, wniosek o dotację na finansowanie wykonania w/w dokumentacji zabezpieczenia osuwiska.

We wniosku podano:

Wartość robót przedstawionych do dofinansowania (kwota brutto)   - 	         37.820,00 zł.

Środki własne 							   -	           7.564,00 zł

Środki kredytowe EBI						   -   	         28.365,00 zł

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa				   -   	           1.891,00 zł

We wniosku przyjęto:

Termin rozpoczęcia  prac projektowych 05 września 2005 r. a zakończenia 14 listopada 2005r.

Wniosek został podpisany przez:

Pana Stanisława Jakiela – Wójta Gminy Haczów

Pana Zygmunta Ciechanowicza – Skarbnika Gminy Haczów

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe do wykonania w 2005 roku dokumentacji projektowej zabezpieczenia osuwiska wraz z odnową nawierzchni jezdnej na drodze gminnej relacji Haczów – Jabłonica Polska  w miejscowości Haczów,

Sporządzone zestawienie rzeczowo-finansowe robót zostało podpisane przez Wójta

i Skarbnika Gminy oraz Inspektora Nadzoru.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 17 października 2005r. została zawarta umowa  Nr 15/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2005 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji a Gminą Haczów,  województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie opracowania dokumentacji geologiczno-inżyniersiej i projektu technicznego likwidacji przyczyn powstania osuwiska do zadania pn.

"Zabezpieczenie osuwiska i odnowa nawierzchni jezdnej na drodze gminnej Haczów – Jabłonica Polska  w miejscowości Haczów", Nr ID 18/02/042/1., KDO 1.

W paragrafie 1 określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania   w 2005 roku (wg zestawienia rzeczowo-finansowych robót) załączonego do wniosku.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w paragrafie 1 w terminie do 14 listopada 2005r. Wójt Gminy Haczów pismem z dnia 7 listopada 2005 r. znak IIG- 5540/21/05 zwrócił się do Pana Jana Wintera – Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zmianę par. 2 w umowie z dnia 17 października 2005 r. dotyczącego zmiany terminu wykonania dokumentacji określonego na dzień 14 grudnia 2005 r. Na powyższą okoliczność w dniu      10 listopada 2005 r. sporządzono aneks nr 1 do umowy Nr 15/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2005.

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 30.256,00 zł co stanowi 80% wartości kosztów zadania oraz wysokość środków własnych     w kwocie 7.564,00 zł co stanowi 20% kosztów zadania.

W paragrafie 9 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji, którego termin określono na 30 dni po terminie zakończenia zadania.

Umowa podpisana została przez dotującego i dotowanego.

# Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wójt Gminy Haczów przy piśmie z dnia 27 września 2005 r. znak: IG-5540-18/2005 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie przekazał wniosek o dotację finansową na stabilizację osuwiska – Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica nr 015728.

Podstawowe wielkości dotyczące wykonania dokumentacji wynikające z wniosku o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Lp | Nazwa zadania | Udział Gminy Haczów | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa (środki towarzyszące kredytowi) | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa (środki kredytowe EBI) | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica nr 015728. | 7.564,00 | 1.891,00 | 28.365,00 | 37.820,00 | 05-09-2005 14-11-2005 |

Na podstawie wniosku Gminy Haczów z dnia 26 września 2005 r. w dniu

17 października 2005 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr 15/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2005 dotycząca wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska do zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odnowa nawierzchni jezdnej w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska nr 015728 (ID 18/02/042/1, KDO1) pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie upoważnienia Ministra z dnia 22 lutego 2005 r., a Gminą Haczów, województwo podkarpackie, na obszarze której wystąpiło osuwisko, 
w imieniu której działał Wójt Gminy Haczów – Pan Stanisław Jakiel z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Haczów Pana Zygmunta Ciechanowicza. Na podstawie powyższej umowy Gminie Haczów przyznano z rezerw celowych budżetu państwa dotację w kwocie 30.256,00 zł, w tym 28.365,00 zł z rezerwy celowej – kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

i 1.891,00 zł z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Haczów zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 7.564,00 zł, tj. 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 14 listopada 2005 r.,

W dniu 10 listopada 2005 r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Nr 15/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2005 dotyczącej wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej

i projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska do zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska

i odnowa nawierzchni jezdnej w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska nr 015728 (ID 18/02/042/1, KDO1), który został podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – reprezentowanego przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie upoważnienia Ministra z dnia

22 lutego 2005 r., a Gminą Haczów, województwo podkarpackie, na obszarze której wystąpiło osuwisko, w imieniu której działał Wójt Gminy Haczów – Pan Stanisław Jakiel

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Haczów Pana Zygmunta Ciechanowicza. W wyniku podpisania tego aneksu zmianie uległ termin zakończenia zadania, tj. do dnia 14 grudnia 
2005 r. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 7 listopada 2005 r. znak: F.VI-3011-1/108/05 Wójta Gminy Haczów, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 108 z dnia 7 listopada 2005 r. zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, realizowanych w ramach Komponentu A Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”:

- § 6333 o kwotę 28.365 zł* (rezerwa celowa cz. 83, poz. 4), § 6334 o kwotę 1.891 zł** (rezerwa celowa cz. 83, poz. 9) – Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska do zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odnowa nawierzchni jezdnej w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska nr 015728 (ID 18/02/042/1, KDO 1),

- * I transza kredytu nr 22.070 Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

- ** środki z budżetu państwa towarzyszące I transzy kredytu nr 22.070 Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Powyższe środki z dotacji wraz z zabezpieczeniem własnych środków Gminy Haczów zostały ujęte w uchwale Nr XXVIII/206/2005 Rady Gminy Haczów z dnia 27 września 2005r. dotyczącej zmian w budżecie Gminy Haczów na 2005 r.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 30.256 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Haczów następującymi przelewami:

- 1.891,00 zł 		- przelew z dnia 16 listopada 2005 r.,

- 28.365,00 zł 		- przelew z dnia 16 listopada 2005 r.,

Wybór wykonawcy robót zadania inwestycyjnego:

Wójt Gminy Haczów Zarządzeniem Nr.9/2005 w sprawie powołania komisji ds. zamówień publicznych oraz uchwalenia regulaminu pracy z dnia 15 lutego 2005 r. – kserokopia zarządzenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. W skład stałej  komisji do przeprowadzania wszelkich postępowań o zamówieniach publicznych ogłaszanych przez gminę Haczów powołano 8 osób. W par. 1 ust. 5 określono ważność rozstrzygnięcia zamówienia przy udziale 50 % stałego składu komisji. W przypadku omawianego postępowania tj. wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 015728, relacji   Haczów – Jabłonica Polska  w posiedzeniu uczestniczyło cztery osoby w tym przewodniczący ze stałego składu komisji.

W dniach 19 sierpnia 2005r. do 05 września 2005r., Wójt Gminy Haczów wywiesił na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w dniu 19 sierpnia 2005r., zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska nr 015728.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę brutto 48.000 zł w tym kwota netto 39.344,26,00 zł. co stanowi równowartość 9.722,31 euro. wyliczonego  na podstawie kursu ogłoszonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 40, poz. 356)

W ogłoszeniu podano termin realizacji zamówienia – 14 listopada 2005r.

Termin składania ofert – 5 września2005r. godzina 9:00.

Kryterium oceny ofert – Cena - 100%.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Stanisław Jakiel- Wójt Gminy Haczów .

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów za odpłatnością.

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia

- termin oraz warunki realizacji zamówienia

- opis sposobu przygotowania ofert

- miejsce i termin składania ofert

- kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził Pan Stanisław Jakiel
w dniu 18. sierpnia2005r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty (brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Terenowy Zespół Usług Projektowych w Brzozowie 36-200 Brzozów ul. 3-go Maja 62 | 37.820,00 zł. |

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 5 września  2005r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania            o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów.

Od  przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów              i odwołań.

O wyborze oferty Terenowy  Zespół Usług Projektowych w Brzozowie  został powiadomiony pismem z dnia 07 września 2005r. znak IIG-341-2/6/2005 oraz o wyniku postępowania wywieszono informację (powyższe pismo) w dniach 7.09.2005 do 21.09.2005r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej:

Na realizację zadania opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska nr 015728, została zawarta w Haczowie umowa Nr 17/2005 z dnia 16 września 2005 r pomiędzy Gminą Haczów,  reprezentowaną przez Pana Stanisława Jakiela – Wójta Gminy Haczów – przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana Zygmunta Ciechanowicza, a Terenowym Zespołem Usług Projektowych w Brzozowie reprezentowanym przez Pana Łukasza Lisowskiego właściciela firmy – kserokopia umowy stanowi załącznik nr 3 dno niniejszego protokołu.

W paragrafie 1 umowy określono zakres zadania.

W paragrafie 2 umowy ustalono  termin wykonania prac na dzień 14 listopada 2005r., który został zmieniony na dzień 14 grudnia 2005 r.  po zawarciu aneksu z Dyrektorem Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych  aneksem nr 1 z dnia 10 listopada 2005 r.             z wykonawcą prac projektowych.

W par. 3 i 4 ustalono wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 37.820,00 zł. (brutto)  i termin zapłaty oraz warunki niedotrzymania terminu płatności przez zleceniodawcę.

W par. 5 i 6 określono kary umowne za niewykonanie prac projektowych w terminie   i nienależyte opracowanie projektu.

Umowa została podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Terenowy Zespół Usług Projektowych w Brzozowie – Wykonawca protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 14 grudnia 2005 r. przekazał Urzędowi Gminy w Haczowie dokumentację geologiczno – inżynierską i projekt techniczny na zadanie określone we wstępie, oświadczając jednocześnie, że wykonana jest zgodnie z zawartą umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Na wniosek Wójta Gminy Haczów z dnia  2 lutego 2006 r. powyższa dokumentacja uzyskała pozytywną opinię znak ZK.IV.7431-12/06 z dnia 07 lutego 2006 r. Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu „Osłona przeciwosuwiskowa”.

# Rozliczenie robót:

Za wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi gminnej Haczów - Jabłonica Polska, wykonawca: Terenowy Zespół Usług Projektowych w Brzozowie Ł. Lisowski 36-200 Brzozów, ul. 3-go maja 62 wystawił jedną fakturę VAT Nr 28 28/12/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. na kwotę 37.820,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 6.820,00 zł). Termin zapłaty:

29 grudnia 2005 r. Nabywca: Gmina Haczów, 36-213 Haczów. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem z dnia 27 grudnia 2005r. na kwotę 37.820,00 zł (wyciąg bankowy nr 1 z dnia 27 grudnia 
2005 r.).

Protokołem zdawczo - odbiorczym z dnia 14 grudnia 2005 r. Urząd Gminy 
w Haczowie dokonał odbioru dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i projektu technicznego na zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska.

Faktura, przelew, wyciąg bankowy i protokół zdawczo odbiorczy stanowią załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Poniesione nakłady w kwocie 37.820,00 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

  - 30.256,00 zł 	- środki z budżetu państwa, co stanowiło 80 % wartości kosztów

zadania, w tym:

- 28.365,00 zł		- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa – kredyt

z Europejskiego  Banku Inwestycyjnego (I transza),

- 1.891,00 zł		- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa,

  - 7.564,00 zł	- środki własne Gminy Haczów, co stanowiło 20 % wartości

kosztów zadania.

Rozliczenie końcowe zadania oraz sprawozdanie okresowe z realizacji zadania inwestycyjnego wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska do zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odnowa nawierzchni jezdnej w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska nr 015728 wynikające Umowy

z dnia 17 października 2005 r. Nr 15/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2006 zmienionej Aneksem 
Nr 1 z dnia 10 listopada 2005 r. zostało przekazane w 2005 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Warszawie przez Wójta Gminy Haczów.

Rok 2006

W celu pozyskania środków z budżetu państwa w 2006 roku na wykonanie prac stabilizacyjnych  zabezpieczenie osuwiska i odnowa korpusu jezdni w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska nr 015738 określonych w promesie z dnia 27 czerwca 2006r., Wójt Gminy Haczów złożył w dniu 24 sierpnia 2006 r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, wniosek o dotację na finansowanie wykonania w/w robót zabezpieczających.

We wniosku podano:

Wartość robót przedstawionych do dofinansowania (kwota brutto)   - 	         348.294,29 zł.

Środki własne 							   -	           69.659,29 zł

Środki kredytowe EBI						   -   	         264.226,00 zł

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa				   -   	           14.409,00 zł

We wniosku przyjęto:

Termin rozpoczęcia  prac budowlanych określono na dzień 22 sierpnia 2006 r.             a zakończenia 16 listopada 2006 r..

Wniosek został podpisany przez:

Pana Stanisława Jakiela – Wójta Gminy Haczów

Pana Zygmunta Ciechanowicza – Skarbnika Gminy Haczów

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe do wykonania w 2006 roku stabilizacji zabezpieczenia osuwiska i przebudowy drogi gminnej nr 015728 relacji Haczów – Jabłonica Polska  w miejscowości Haczów,

Sporządzone zestawienie rzeczowo-finansowe robót zostało podpisane przez Wójta

i Skarbnika Gminy oraz Inspektora Nadzoru.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 11 września 2006 r. została zawarta umowa Nr 47/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2006  pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji a Gminą Haczów,  województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie robót budowlanych zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska i odnowa nawierzchni jezdnej na drodze gminnej Haczów – Jabłonica Polska  w miejscowości Haczów", Nr ID 18/02/042/1., KDO 1.

W paragrafie 1 określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania   w 2006 roku (wg zestawienia rzeczowo-finansowych robót) załączonego do wniosku.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w paragrafie 1 w terminie do 16 listopada 2006r.

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 278 635,00 zł co stanowi 80% wartości kosztów zadania w tym 264 226,00 zł ze środków kredytu EBI oraz wysokość środków własnych w kwocie 69 659,29 zł co stanowi 20% kosztów zadania.

W paragrafie 10 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji, którego termin określono na 8 dni po terminie zakończenia zadania.

Umowa podpisana została przez dotującego i dotowanego.

# Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wójt Gminy Haczów przy piśmie z dnia 28 sierpnia 2006 r. znak: IIG-5540/28/06 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie przekazał wniosek o dotację na finansowanie stabilizacji (zabezpieczenia) osuwiska i odnowę nawierzchni w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica nr 015728 realizowanego w ramach II Alokacji środków Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”.

Podstawowe wielkości dotyczące stabilizacji osuwiska wynikające z wniosku

o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Lp | Nazwa zadania | Udział Gminy Haczów | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa (środki towarzyszące kredytowi) | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa (środki kredytowe EBI) | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja (zabezpieczenie) osuwiska i odnowa korpusu jezdni w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska nr 015728 | 69.659,29 | 14.409,00 | 264.226,00 | 348.294,29 | 22-08-2006 16-11-2006 |

Na podstawie wniosku Gminy Haczów z dnia 24 sierpnia 2006 r. w dniu 11 września 2006 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr 47/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2006 dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odnowa nawierzchni jezdnej w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska nr 015728 (nr 18/02/042/1) pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie upoważnienia Ministra z dnia 22 lutego 2005 r., a Gminą Haczów, województwo podkarpackie, na obszarze której wystąpiło osuwisko, w imieniu której działał Wójt Gminy Haczów – Pan Stanisław Jakiel z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Haczów Pana Zygmunta Ciechanowicza. Na podstawie powyższej umowy Gminie Haczów przyznano

z rezerwy celowej budżetu państwa – kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie

i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotację w wysokości 278.635,00 zł, w tym 264.226,00 zł ze środków kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego nr 22.070, co stanowi 80 % wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

o zamówienie publiczne. Gmina Haczów zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania

z własnych środków kwotę 69.659,29 zł, tj. 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 16 listopada 2006 r.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z października 2006 r. znak: F.VI-3011-1/97/06 Wójta Gminy Haczów, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 96 z dnia 19 października 2006 r. zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078

- § 6333 o kwotę - 264.226 zł (II transza kredytu nr 22.070 Europejskiego Banku

Inwestycyjnego współfinansującego Komponent A

Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”,

- § 6334 o kwotę -14.409 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Zabezpieczenie osuwiska i odnowa nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska nr 015728”.

Środki budżetowe powinny być wydatkowane do końca 2006 r. i nie mogą być ujęte

w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 4 ustawy budżetowej na 2006 rok.

Powyższe środki z dotacji wraz z zabezpieczeniem własnych środków Gminy Haczów zostały ujęte w Zarządzeniu Nr 38/2006 Wójta Gminy Haczów z dnia 21 sierpnia 2006 r.

w sprawie zabezpieczenia środków własnych w budżecie Gminy Haczów na 2006 r.

i w uchwale Rady Gminy Haczów Nr XXXVIII/269/2006 z dnia 25 października 2006 r. dotyczącej zmian w budżecie Gminy Haczów na 2006 r.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 278.635 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Haczów następującymi przelewami:

- 264.226,00 zł		- przelew z dnia 26 października 2006 r.

- 14.409,00 zł		- przelew z dnia 26 października 2006 r.

Wybór wykonawcy robót zadania inwestycyjnego:

Wójt Gminy Haczów Zarządzeniem Nr.9/2005 w sprawie powołania komisji ds. zamówień publicznych oraz uchwalenia regulaminu pracy z dnia 15 lutego 2005 r. W skład stałej  komisji do przeprowadzania wszelkich postępowań o zamówieniach publicznych ogłaszanych przez gminę Haczów powołano 8 osób. W par. 1 ust. 5 określono ważność rozstrzygnięcia zamówienia przy udziale 50 % stałego składu komisji. W przypadku omawianego postępowania tj. wykonanie prac budowlanych stabilizacji zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 015728, relacji   Haczów – Jabłonica Polska                     w posiedzeniu uczestniczyło cztery osoby w tym przewodniczący ze stałego składu komisji.

W dniu 30 czerwca 2006 r. Zamawiający tj. Wójt Gminy Haczów zamieścił                w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu publicznym na kwotę przekraczającą wartość 60 tys. Euro. Ponadto w  dniu 30 czerwca 2006 r. zamieścił                w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Haczów ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych stabilizacji zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 015728 relacji Haczów – Jabłonica Polska w miejscowości Haczów. Ogłoszenie to zostało wywieszone na tablicy Urzędu Gminy w Haczowie w dniach od 30 czerwca do 2 sierpnia 2006 r.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę brutto 385.825,84 zł w tym kwota netto 316.250,69 zł. co stanowi równowartość 72.088,14 euro wyliczonego  na podstawie kursu ogłoszonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610)

W ogłoszeniu podano termin zakończenia realizacji zamówienia – 16 listopada 2006 r.

Termin składania ofert – 2 sierpnia 2006 r. godzina 9:00.

Kryterium oceny ofert – Cena - 100%.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Stanisław Jakiel- Wójt Gminy Haczów .

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów      w siedzibie Urzędu Gminy.

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia

- termin oraz warunki realizacji zamówienia

- opis sposobu przygotowania ofert

- miejsce i termin składania ofert

- kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził Pan Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów w dniu 30 czerwca 2006 r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty (brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zajazd, Roboty Drogowe i Melioracyjne Grzegorz Ziemiański – Buków 86 36 – 212 Trześniów | 348.294,29 zł. |
| 2. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych S.A. w Krośnie ul. Grodzka 26 38-400 Krosno | 364.613,26 zł. |
| 3. | Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o 38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 38 | 393.753,30 zł. |

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 2 sierpnia 2006 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania            o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brało udział trzech oferentów.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów.

Od  przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów              i odwołań.

O rozstrzygnięciu przetargu zostali powiadomieni wszyscy oferenci  pismem z dnia    8 sierpnia 2006 r. znak IIG-341-1/9/2006 równocześnie powiadamiając zwycięzcę Pana Grzegorza Ziemiańskiego o terminie zawarcia umowy. Powyższe zawiadomienie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczowie w dniu 8 sierpnia 2006 r.  Ponadto w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 104887/2006 zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej:

Na realizację robót budowlanych zadania  pn. stabilizacja zabezpieczenie osuwiska     w ciągu drogi gminnej nr 015728 relacji Haczów – Jabłonica Polska w miejscowości Haczów , została zawarta w Haczowie umowa Nr 1/9/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r pomiędzy Gminą Haczów,  reprezentowaną przez Pana Stanisława Jakiela – Wójta Gminy Haczów – przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana Zygmunta Ciechanowicza, a Panem Grzegorzem Ziemiańskim właścicielem firmy „Zajazd, Roboty Drogowe i Melioracyjne z siedzibą           w Buków 86.- kserokopia umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W paragrafie 2 umowy określono zakres zadania.

W par. 5  i 6 ustalono warunki płatności i wynagrodzenie w kwocie  348.294,29 zł. (brutto) płatne w terminie 14 dni od dnia  wystawienia przez Wykonawcę faktury                    i dokonanym komisyjnym odbiorze robót.

W paragrafie 7 umowy ustalono  termin przekazania placu budowy na dzień                24 sierpnia 2006 r. i zakończenia robót budowlanych  na dzień 16 listopada 2006 r.

W par. 13 określono kary umowne za niewykonanie robót budowlanych w terminie     i ich nienależyte wykonanie.

W par. 15 określono gwarancje jakości – który wyniósł na roboty budowlane              36 miesięcy.

Umowa została podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

# Rozliczenie robót:

Za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska

i odnowa nawierzchni jezdnej w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska nr 015728 wykonawca zadania, tj. Zajazd, Roboty Drogowe i Melioracyjne Grzegorz Ziemiański 36-212 Trześniów, Buków 86 wystawił następujące faktury:

- Faktura VAT Nr 13/2006 z dnia 20 października 2006 r.  na kwotę 145.348,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 26.210,29 zł). Nabywca: Gmina Haczów, 36-213 Haczów, za: stabilizację osuwiska i przebudowę drogi gminnej Nr 015728 Haczów – Jabłonica Polska w miejscowości Haczów. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem

- z dnia 30 października 2006r. na kwotę 145.348,00 zł (wyciąg bankowy nr 1 z dnia

- 30 października 2006 r.).

- Faktura VAT Nr 15/2006 z dnia 31 października 2006 r. na kwotę 130.745,46 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 23.577,05 zł). Nabywca: Gmina Haczów, 36-213 Haczów, za: stabilizację osuwiska i przebudowę drogi gminnej Nr 015728 Haczów – Jabłonica Polska w miejscowości Haczów. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem

- z dnia 14 listopada 2006r. na kwotę 130.745,46 zł (wyciąg bankowy nr 2 z dnia

14 listopada 2006 r.).

- Faktura VAT Nr 16/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. na kwotę 72.200,83 zł brutto 
(w tym podatek VAT 22 % w kwocie 13.019,83 zł). Nabywca: Gmina Haczów, 36-213 Haczów, za: stabilizację osuwiska i przebudowę drogi gminnej Nr 015728 Haczów – Jabłonica Polska w miejscowości Haczów. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem

- z dnia 29 listopada 2006r. na kwotę 72.200,83 zł (wyciąg bankowy nr 3 z dnia

- 29 listopada 2006 r.).

Zarządzeniem Nr 53/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. Wójt Gminy Haczów powołał komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. „Zabezpieczenie osuwiska

i odnowa nawierzchni jezdnej w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska

nr 015728”.

Komisja sporządziła protokół odbioru końcowego Nr 3/2006 w dniu 23 listopada 
2006 r. Wg zapisów tego protokołu wykonane roboty na kwotę 348.294,29 zł brutto zostały przyjęte bez zastrzeżeń.

Faktury, przelewy, wyciągi bankowe i protokół odbioru końcowego stanowią załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Poniesione nakłady w kwocie 348.294,29 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

  - 278. 635,00 zł 	- środki z budżetu państwa, co stanowiło 80 % wartości kosztów

zadania, z tego:

- 264.226,00 zł		- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa – kredyt

z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (II transza),

- 14.409,00 zł		- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa,

  - 69.659,29 zł	- środki własne Gminy Haczów, co stanowiło 20 % wartości

kosztów zadania.

Rozliczenie końcowe zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odnowa nawierzchni jezdnej w ciągu drogi gminnej Haczów – Jabłonica Polska 015728” w raz z raportem

z postępu prac wynikające Umowy z dnia 11 września 2006 r. Nr 47/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2006 zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych przez Sekretarza Gminy Haczów przy piśmie z dnia

30 stycznia 2007r. znak: IIG-5540/28/06.

W odpowiedzi na pismo Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2006 r. znak: BUSKŻ-5523-2-915/06 – Wójt Gminy Haczów przekazał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych

w Warszawie przy piśmie z dnia 15 stycznia 2007r. znak: IIG-5540/3/07 łączne rozliczenie końcowe raz z raportem z postępu prac obejmujące obydwa zadania wynikające

z Umowy z dnia 17 października 2005 r. Nr 15/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2006 zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 10 listopada 2005 r. oraz z Umowy z dnia 11 września 2006r. Nr 47/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2006

Ustalenia końcowe:

- Wystawione faktury za zrealizowane roboty sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

Na odwrocie posiadają dekretację uwidaczniającą źródło finansowania – środki własne gminy, dotację z budżetu państwa i kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Do faktury dołączono protokoły odbioru podpisane przez inspektora nadzoru.

- Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów.

- Zapłaty odsetek lub kar nie stwierdzono.

- Dotacja z budżetu państwa przekazana w latach 2005 - 2006 na obydwa zadania 
w łącznej kwocie 308.891 zł, z tego: 292.591 zł z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 16.300 zł z rezerw celowych budżetu państwa – została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Gmina Haczów uczestniczyła we współfinansowaniu obydwu zadań zgodnie z zawartymi umowami o dotacje, tj. Umowa z dnia 17 października 2005 r. Nr 15/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2006 zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 10 listopada 2005 r. oraz z Umowa z dnia

11 września 2006 r. Nr 47/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2006.

Kontrolujący poinformowali Wójta Gminy Haczów o przysługującym mu, na podstawie zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006r.        w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie prawie:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 
7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych 
w protokole (§ 32 zarządzenia),

- zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu 
(§ 33 zarządzenia),

- odmowie podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu 
w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 zarządzenia).

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Integralną część protokołu kontroli stanowią załączniki od numeru 1 do numeru 4.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli w 2007 r. pod poz. 2.

PODPISY:

Kontrolujących 								Kontrolowanych

.....................................

1. Adam Bednarz ...								1..........................

.....................................

2. Andrzej Gierucki...								2..........................

Haczów, dnia 7 września 2007r.

Protokół otrzymałem osobiście w dniu 7 września 2007 roku.