Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932-49/09

P r o t o k ó ł

kontroli    problemowej    przeprowadzonej    w   Starostwie   Powiatowym   w   Lubaczowie 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniach 15-16.10.2009 r.

Kontrolę przeprowadzili :

Józef Wota  –		Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV. 0939-67/09 z dnia 14.10.09 r. podpisanego przez

Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie – przewodniczący zespołu.

Bożena Barnuś  –	Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV.0939-66/09 z dnia 14.10.09 r. podpisanego przez

Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206).

Zakres i tematyka kontroli:

Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2008 pn. „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” - objętego wnioskami: nr 7/2009 z dnia 25.09.2009 r., znak: Fn.0226/7/2009 oraz 8/2009 z dnia 07.10.2009 r., znak: Fn.0226/8/2009, o wypłatę dotacji budżetowej.

Ustalenia wstępne:

W okresie objętym kontrolą:

- Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Józef Michalik,

- Skarbnikiem Powiatu jest Pan Zdzisław Kasperski,

- Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie jest Pan Stanisław Bury,

- Głównym Księgowym SP ZOZ jest Pan Stanisław Cichowicz.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pana Janusza Wojciechowskiego		- 	Naczelnika Wydziału Architektury,

Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju

Gospodarczego Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

-   Pan Jan Muszak			-	Inspektor nadzoru inwestorskiego,

-   Pan Jan Łach				-	Kierownik budowy,

-   Pani Krystyna Drzystek		-           starszy księgowy SP ZOZ,

-   Pani Barbara Wrona			-	Kierownik działu zamówień publicznych 
                                                                 	SP ZOZ.

- Funkcję  inspektora  nadzoru  pełni  Biuro   Obsługi   Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka 
z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl na podstawie umowy Nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r.   o  pełnienie   funkcji   Inwestora   Zastępczego w zakresie koordynowania 
i wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- Funkcję inwestora zastępczego w zakresie obsługi prawnej i finansowo-księgowej inwestycji pełni SP ZOZ w Lubaczowie na podstawie umowy Nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r.,

- Wykonawcą robót jest Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ul. Chopina 36, 37-600 Lubaczów, na podstawie umowy nr P/10/2008 z dnia 22.08.2008 r.

Ustalenia szczegółowe:

Przedmiotem   kontroli   było   sprawdzenie   wykonania   robót  na   zadaniu:   „ZOZ 
w Lubaczowie - budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” objętych wnioskami:

- nr 7/2009 z dnia 25.09.2009 r. na ogólną kwotę 17.124,73 zł,

- nr 8/2009 z dnia 07.10.2009 r. na ogólną kwotę 290.175,53 zł,

sporządzonymi przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i przesłanymi do Wojewody Podkarpackiego.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia zakresu rzeczowego  robót ujętych

w fakturach  załączonych do wniosków.

Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 7/2009 wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:

- F-ra VAT nr 11/R/09/2009 z dnia 25.09.2009 r. na kwotę 17.124,73 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek, szpitala obejmująca:

- podkłady i posadzki			-		9.876,00 zł netto,

- roboty malarskie				-		4.160,66 zł netto,

------------------------------

Razem:       14.036,66 zł netto.

Kwota faktury brutto – 17.124,73 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych Pana Janusza Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

Razem kwota faktur wynikająca z wniosku nr 7/2009 wynosi 17.124,73 zł.

W toku kontroli dokonano sprawdzenia wykonanych robót – rozbieżności nie stwierdzono.

Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 8/2009 z dnia 07.10.2009 r. na ogólną kwotę 290.175,53 zł wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:

- F-ra VAT nr 16/R/09/2009 z dnia 25.09.2009 r. na kwotę 183.525,44 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- roboty malarskie				-		       78,70 zł netto,

- daszki stalowe nad wejściami		-		  6.371,02 zł netto,

- tablice i WZL				-		19.380,67 zł netto,

- instalacja oświetleniowa – parter		-		41.218,54 zł netto,

- instalacja oświetleniowa – piętro		-		62.129,37 zł netto,

- instal.gniazd użytku ogólnego piętro	-		  1.400,53 zł netto,

- instal.siłowa parter i piętro			-		     219,87 zł netto,

- instal. gniazd dedykow. data parter	-		  1.506,84 zł netto,

- instal. gniazd dedykow. data piętro	-		     428,02 zł netto,

- instal.teleinformat.zasil.sterow.		-		  2.389,71 zł netto,

- instal. teleinformat. parter 			-		     871,20 zł netto,

- instal. teleinformat. piętro 			-		     316,63 zł netto,

- instalacja p.poż.				-		     224,02 zł netto,

- instal. połączeń wyrównawczych 		-		     115,17 zł netto,

- przyłącz kablowy				-	             13.780,40 zł netto,

--------------------------------

Razem:       150.430,69 zł netto.

Kwota faktury brutto – 183.525,44 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.

Do faktury dołączono protokoły odbioru wykonanych robót i kosztorysy powykonawcze,     podpisane   przez    Inspektora    nadzoru    Pana Janusza Muszaka,  Inspektora nadzoru Pana Henryka Flisak i Kierownika budowy Pana Jana Łach.

- F-ra VAT nr 17/R/09/2009 z dnia 25.09.2009 r. na kwotę 43.108,21 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- roboty budowlane dodatkowe		-	        14.036,66 zł netto,

- roboty sanitarne dodatkowe			-	        21.297,94 zł netto,

-------------------------------

Razem                   35.334,60 zł netto

Kwota faktury brutto – 43.108,21 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/D-4/2008 zawartej w dniu 01.07.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru Pana Andrzeja Głód oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

- F-ra VAT nr 18/R/09/2009 z dnia 25.09.2009 r. na kwotę 54.179,08 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- roboty elektryczne dodatkowe		-	        44.409,08 zł netto,

--------------------------------

Razem                   44.409,08 zł netto.

Kwota faktury brutto – 54.179,08 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/D-5/2008 zawartej w dniu 24.08.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru Pana Henryka Flisak oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

- F-ra VAT nr 11/2/09/2009 z dnia 30.09.2009 r. na kwotę 4.171,12 zł wystawiona przez Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl, za pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala (Pawilon Ł – stary budynek szpitala) w Lubaczowie w ramach inwestycji: „ZOZ w Lubaczowie – budowa szpitala Rejonowego w Lubaczowie”, wg umowy nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r. oraz wg umowy 8/2009 z dnia 30.06.2009 r.

- Nota księgowa nr 6/i/2009 z dnia 05.10.2009 r. na kwotę 5.182,68 zł – SP ZOZ Lubaczów, za obsługę inwestycyjną w zakresie księgowym i prawnym za m-c wrzesień 2009 r.
Koszty obsługi inwestycyjnej wynikają z umowy nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r. zawartej pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

- Prowizja bankowa pobrana przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie za zrealizowane przelewy na rzecz wykonawców na łączną kwotę 9,00 zł.

Razem kwota faktur wynikająca z wniosku nr 8/2009 wynosi: 290.175,53 zł.

W trakcie kontroli sporządzono:

- rozliczenie realizacji umów dotyczących zafakturowanych robót zgodnie ze specyfikacją faktur do  wniosków: Nr 7/2009 i Nr 8/2009,

- karty rozliczenia.

(dowód: akta kontroli str. 1 – 6).

Ustalenia końcowe:

Na    podstawie    analizy   dokumentów   oraz   wizji  lokalnej  dokonanej  w   dniu 
16.10.2009 roku w pawilonie „Ł” – Stary budynek szpitala stwierdzono:

-  na wykonany zakres robót objęty wnioskami o wypłatę dotacji: nr 7/2009 z dnia 25.09.2009 r. na kwotę 17.124,73 zł oraz nr 8/2009 z dnia 07.10.2009 r. na kwotę 290.175,53 zł, kontrolowana jednostka przedłożyła kontrolującym odpowiednie faktury 
i protokoły odbioru robót.

Kwota dotacji wynikająca z wniosków:

- nr 7/2009 z dnia 25.09.2009 r. w wysokości 17.124,73 zł przekazana została na rachunek Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w dniu 29.09.2009 r. W dniu 30.09.2009 r. kwotę tą Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przekazało na rachunek SP ZOZ w Lubaczowie

(dowód: akta kontroli str. 7 – 10),

- nr 8/2009 z dnia 07.10.2009 r. w wysokości 290.175,53 zł pozostaje do przekazania.

Do dnia kontroli Starostwo Powiatowe w Lubaczowie złożyło w 2009 roku osiem wniosków o wypłatę dotacji na przedmiotową inwestycję w łącznej kwocie 2.360.689,41 zł co stanowi 95,9 %  planu rocznego.

W toku kontroli stwierdzono:

Realizacja przedmiotowego zadania prowadzona jest na podstawie Aneksu Nr 1/09 z dnia 27.04.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 06.06.2008 r., w którym ustalono wysokość nakładów do poniesienia w 2009 roku na ogólną kwotę 2.460.873,91 zł (plan finansowy do w/w aneksu).

W toku wizji lokalnej stwierdzono prowadzenie n/w robót:

- robót ogólnobudowlanych na całości obiektu,

- robót instalacyjnych,

- robót wykończeniowych.

Kontrolujący zwrócili uwagę kierownikowi budowy na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzonych robotach.

W toku prowadzonej kontroli kontrolujący nie badali zagadnienia zgodności zawieranych umów z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontrolujący poinformowali Starostę Lubaczowskiego o przysługującym mu prawie wynikającym z  art.   44   ust.  1,  pkt.  1-13,   ustawy  o  wojewodzie  i  administracji    rządowej w województwie (Dz. U. z 2009, Nr 31, poz. 206).

Dowody dokumentujące przebieg kontroli zawarto w aktach kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-    1 egz. pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

- 1 egz. pozostawiono w PUW w Rzeszowie.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 10/2009.

P o d p i s y:

Przeprowadzający kontrolę:			            	 Kontrolowany:

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie:

Lubaczów, 2009-10-16