Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932-55/09

P r o t o k ó ł

kontroli    problemowej    przeprowadzonej    w   Starostwie   Powiatowym   w   Lubaczowie 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniu 30.10.2009 r.

Kontrolę przeprowadzili :

Józef Wota  –		Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV. 0939-76/09 z dnia 29.10.09 r. podpisanego przez Z-cę

Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie – przewodniczący zespołu.

Bożena Barnuś  –	Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV.0939-75/09 z dnia 29.10.09 r. podpisanego przez Z-cę

Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206).

Zakres i tematyka kontroli:

Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2008 pn. „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” - objętego wnioskiem nr 9/2009 z dnia 28.10.2009 r., znak: Fn.0226/11/2009, o wypłatę dotacji budżetowej.

Ustalenia wstępne:

W okresie objętym kontrolą:

- Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Józef Michalik,

- Skarbnikiem Powiatu jest Pan Zdzisław Kasperski,

- Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie jest Pan Stanisław Bury,

- Głównym Księgowym SP ZOZ jest Pan Stanisław Cichowicz.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pana Janusza Wojciechowskiego		- 	Naczelnika Wydziału Architektury,

Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju

Gospodarczego Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

-   Pan Jan Muszak			-	Inspektor nadzoru inwestorskiego,

-   Pan Jan Łach				-	Kierownik budowy,

-   Pani Krystyna Drzystek		-           starszy księgowy SP ZOZ,

-   Pani Barbara Wrona			-	Kierownik działu zamówień publicznych 
                                                                 	SP ZOZ.

- Funkcję  inspektora  nadzoru  pełni  Biuro   Obsługi   Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka 
z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl na podstawie umowy Nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r.   o  pełnienie   funkcji   Inwestora   Zastępczego w zakresie koordynowania 
i wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- Funkcję inwestora zastępczego w zakresie obsługi prawnej i finansowo-księgowej inwestycji pełni SP ZOZ w Lubaczowie na podstawie umowy Nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r.,

- Wykonawcą robót jest Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ul. Chopina 36, 37-600 Lubaczów, na podstawie umowy nr P/10/2008 z dnia 22.08.2008 r.

Ustalenia szczegółowe:

Przedmiotem   kontroli   było   sprawdzenie   wykonania   robót  na   zadaniu:   „ZOZ 
w   Lubaczowie  -   budowa   Szpitala   Rejonowego   w   Lubaczowie”   objętego wnioskiem 
nr 9/2009 z dnia 28.10.2009 r. na ogólną kwotę 84.324,50 zł, sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i przesłanym do Wojewody Podkarpackiego.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia zakresu rzeczowego  robót ujętych

w fakturach  załączonych do wniosków.

Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 9/2009 wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:

- F-ra VAT nr 5/R/10/2009 z dnia 12.10.2009 r. (data wpływu 20.10.2009 r.) na kwotę 83.396,69 zł    wystawiona     przez    Lubaczowskie    Przedsiębiorstwo   Budowlane 
w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek, szpitala obejmująca:

- instalacja oświetleniowa – parter		-		41.723,88 zł netto,

- instalacja oświetleniowa – piętro		-		     761,10 zł netto,

- instalacja oświetleniowa – poddasze	-		  2.509,09 zł netto,

- inst.oświel.ewak. i lamp bakter.		-		  3.707,60 zł netto,

- instal.gniazd użytku ogólnego parter	-		  1.218,53 zł netto,

- instal. gniazd dedykow. data parter	-		         9,24 zł netto,

- instal.przyz.parter-system			-		     835,05 zł netto,

- instal.przyz.piętro-system			-		17.593,45 zł netto,

--------------------------------

Razem:         68.357,94 zł netto.

Kwota faktury brutto – 83.396,69 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru robót Pana Henryka Flisak oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

- F-ra VAT nr 12/2/10/2009 z dnia 23.10.2009 r. na kwotę 927,81 zł wystawiona przez Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl, za pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala (Pawilon Ł – stary budynek szpitala) w Lubaczowie w ramach inwestycji: „ZOZ w Lubaczowie – budowa szpitala Rejonowego w Lubaczowie”, wg umowy nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r. oraz wg umowy 8/2009 z dnia 30.06.2009 r.

Razem kwota faktur wynikająca z wniosku nr 9/2009 wynosi: 84.324,50 zł.

W trakcie kontroli sporządzono:

- rozliczenie realizacji umów dotyczących zafakturowanych robót zgodnie ze specyfikacją faktur do  wniosku Nr 9/2009,

- karty rozliczenia.

(dowód: akta kontroli str. 1 – 4)

Ustalenia końcowe:

Na    podstawie    analizy   dokumentów   oraz   wizji  lokalnej  dokonanej  w   dniu 
30.10.2009 roku w pawilonie „Ł” – Stary budynek szpitala stwierdzono:

-  na wykonany zakres robót objęty wnioskiem o wypłatę dotacji nr 9/2009 z dnia 28.10.2009 r. na kwotę 84.324,50 zł, kontrolowana jednostka przedłożyła kontrolującym odpowiednie faktury i protokoły odbioru robót.

Do przekazania na rachunek Starostwa pozostaje kwota 84.324,50 zł.

Do dnia kontroli Starostwo Powiatowe w Lubaczowie złożyło w 2009 roku dziewięć wniosków o wypłatę dotacji na przedmiotową inwestycję w łącznej kwocie 2.445.013,91 zł co stanowi 99,4 %  planu rocznego.

W toku kontroli stwierdzono:

Realizacja przedmiotowego zadania prowadzona jest na podstawie Aneksu Nr 1/09 z dnia 27.04.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 06.06.2008 r., w którym ustalono wysokość nakładów do poniesienia w 2009 roku na ogólną kwotę 2.460.873,91 zł (plan finansowy do w/w aneksu), Aneksu Nr 2/09 z dnia 17.09.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 06.06.2008 r., którym dokonano zmian w planie finansowym realizacji zadania oraz Aneksu Nr 3/09 z dnia 30.10.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 06.06.2008 r., którym zmieniono plan finansowy.

(dowód: akta kontroli str. 5 – 12)

W toku wizji lokalnej stwierdzono prowadzenie n/w robót:

- robót ogólnobudowlanych na całości obiektu,

- robót instalacyjnych,

- robót wykończeniowych.

Kontrolujący zwrócili uwagę kierownikowi budowy na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzonych robotach.

W toku prowadzonej kontroli kontrolujący nie badali zagadnienia zgodności zawieranych umów z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontrolujący poinformowali Starostę Lubaczowskiego o przysługującym mu prawie wynikającym z  art.   44   ust.  1,  pkt.  1-13,   ustawy  o  wojewodzie  i  administracji    rządowej w województwie (Dz. U. z 2009, Nr 31, poz. 206).

Dowody dokumentujące przebieg kontroli zawarto w aktach kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-    1 egz. pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

- 1 egz. pozostawiono w PUW w Rzeszowie.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 11/2009.

P o d p i s y:

Przeprowadzający kontrolę:			            	 Kontrolowany:

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie:

Lubaczów, 2009-10-30