Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932-42/09

P r o t o k ó ł

kontroli    problemowej    przeprowadzonej    w   Starostwie   Powiatowym   w   Lubaczowie 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniach 15-18.09.2009 r.

Kontrolę przeprowadzili :

Józef Wota  –		Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV. 0939-54/09 z dnia 14.09.09 r. podpisanego przez Z-cę

Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie – koordynator kontroli.

Wiesław Trojan  –	Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV.0939-55/09 z dnia 14.09.09 r. podpisanego przez Z-cę

Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206).

Zakres i tematyka kontroli:

Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2008 pn. „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” - objętego wnioskami: nr 5/2009 z dnia 10.08.2009 r., znak: Fn.0226/5/2009 oraz 6/2009 z dnia 04.09.2009 r., znak: Fn.0226/6/2009, o wypłatę dotacji budżetowej.

Ustalenia wstępne:

W okresie objętym kontrolą:

- Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Józef Michalik,

- Skarbnikiem Powiatu jest Pan Zdzisław Kasperski,

- Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie jest Pan Stanisław Bury,

- Głównym Księgowym SP ZOZ jest Pan Stanisław Cichowicz

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pana Janusza Wojciechowskiego		- 	Naczelnika Wydziału Architektury,

Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju

Gospodarczego Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

-   Pan Jan Muszak			-	Inspektor nadzoru inwestorskiego,

-   Pan Jan Łach				-	Kierownik budowy,

-   Pani Krystyna Drzystek		-           starszy księgowy SP ZOZ,

-   Pani Barbara Wrona			-	Kierownik działu zamówień publicznych 
                                                                 	SP ZOZ.

- Funkcję  inspektora  nadzoru  pełni  Biuro   Obsługi   Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka 
z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl na podstawie umowy Nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r.   o  pełnienie   funkcji   Inwestora   Zastępczego w zakresie koordynowania 
i wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- Funkcję inwestora zastępczego w zakresie obsługi prawnej i finansowo-księgowej inwestycji pełni SP ZOZ w Lubaczowie na podstawie umowy Nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r.,

- Wykonawcą robót jest Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ul. Chopina 36, 37-600 Lubaczów, na podstawie umowy nr P/10/2008 z dnia 22.08.2008 r.

Ustalenia szczegółowe:

Przedmiotem   kontroli   było   sprawdzenie   wykonania   robót  na   zadaniu:   „ZOZ 
w Lubaczowie - budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” objętych wnioskami:

- nr 5/2009 z dnia 10.08.2009 r. na ogólną kwotę 595.050,64 zł,

- nr 6/2009 z dnia 04.09.2009 r. na ogólną kwotę 559.979,54 zł,

sporządzonymi przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i przesłanymi do Wojewody Podkarpackiego.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia zakresu rzeczowego  robót ujętych

w fakturach  załączonych do wniosków.

Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 5/2009 wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:

- F-ra VAT nr 7/R/07/2009 z dnia 28.07.2009 r. na kwotę 372.817,46 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek, szpitala obejmująca:

- dach – konstrukcja, pokrycie		-		25.230,98 zł netto,

- stolarka okienna i drzwiowa

al. oraz d.d.					-		24.440,57 zł netto,

- tynki i olicowania wewnętrzne		-	          131.040,22 zł netto,

- podkłady i posadzki			-		38.618,22 zł netto,

- roboty malarskie				-		48.533,41 zł netto,

- elewacje					-		18.008,55 zł netto,

- schody wejściowe z ramą żelbetową	-		     837,16 zł netto,

- instalacja centralnego ogrzewania		-		18.878,97 zł netto,

---------------------------------------

Razem:       305.588,08 zł netto.

Kwota faktury brutto – 372.817,46 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.

Na odwrocie faktury mylnie wpisano datę zawarcia umowy 22.08.2009 r. zamiast 22.08.2008 r.

Do faktury dołączono protokoły odbioru wykonanych robót i kosztorysy powykonawcze podpisane przez Inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych Pana Janusza Muszaka, Inspektora nadzoru robót sanitarnych Pana Andrzeja Głód, Kierownika Budowy Pana Mariana Dudzińskiego oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

- F-ra VAT nr 10/R/07/2009 z dnia 28.07.2009 r. na kwotę 22.036,46 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- tablice i WZL				-		  2.769,42 zł netto,

- instalacja oświetleniowa – parter		-		  2.303,75 zł netto,

- instalacja oświetleniowa – piętro		-		       71,96 zł netto,

- instalacja oświetlenia – poddasze		-		     264,21 zł netto,

- inst. oświet. ewak. i lamp bakter.		-		       69,30 zł netto,

- instal. gniazd użytku ogóln. parter		-		  3.113,93 zł netto,

- instal. gniazd dedykow. data parter	-		  1.237,29 zł netto,

- instal. teleinformat. zasil. sterow.		-		  3.300,03 zł netto,

- instal. teleinformat. parter 			-		  1.833,75 zł netto,

- instal. przyz. parter – system ENSTO	-		     110,86 zł netto,

- instal. połączeń wyrównawczych 		-		     404,03 zł netto,

- instalacja odgromowa			-		  2.584,14 zł netto,

---------------------------------------

Razem:        18.062,67 zł netto.

Kwota faktury brutto – 22.036,46 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.

Na odwrocie faktury mylnie wpisano datę zawarcia umowy 22.08.2009 r. zamiast 22.08.2008 r.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru robót elektrycznych Pana Henryka Flisak oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

- F-ra VAT nr 8/R/07/2009 z dnia 28.07.2009 r. na kwotę 21.578,91 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- roboty dodatkowe			-	              17.687,63 zł netto

---------------------------------------

Razem             17.687,63 zł netto

Kwota faktury brutto – 21.578,91 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/D-3/2008 zawartej w dniu 06.04.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru Pana Janusza Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

Kserokopia umowy wraz z protokołem konieczności wykonania robót stanowi załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

- F-ra VAT nr 9/R/07/2009 z dnia 28.07.2009 r. na kwotę 158.972,66 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala obejmująca:

- roboty budowlane dodatkowe		-	        59.169,60 zł netto,

- roboty sanitarne dodatkowe			-	          6.467,60 zł netto,

- roboty elektryczne dodatkowe		-	        64.668,26 zł netto,

---------------------------------------

Razem                 130.305,46 zł netto.

Kwota faktury brutto – 158.972,66 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/D-4/2008 zawartej w dniu 01.07.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru Pana Janusza Muszaka, Inspektora nadzoru Pana Henryka Flisak, Inspektora nadzoru Pana Andrzeja Głód oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

Kserokopia umowy wraz z protokołem konieczności wykonania robót stanowi załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

- F-ra VAT nr 9/2/07/2009 z dnia 31.07.2009 r. na kwotę 8.055,67 zł wystawiona przez Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl, za pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala (Pawilon Ł – stary budynek szpitala) w Lubaczowie w ramach inwestycji: „ZOZ w Lubaczowie – budowa szpitala Rejonowego w Lubaczowie”, wg umowy nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r.

- Nota księgowa nr 4/i/2009 z dnia 05.08.2009 r. na kwotę 4.254,48 zł – SP ZOZ Lubaczów za obsługę inwestycyjną w zakresie księgowym i prawnym za m-c lipiec 2009 r.
Koszty obsługi inwestycyjnej wynikają z umowy nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r. zawartej pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

- F-ra VAT nr 91/2009 z dnia 06.08.2009 r. na kwotę 7.320,00 zł brutto wystawiona przez Zakład Usług Budowlanych „KONZBUD” inż. Zbigniew Konopka ul. Żurawia 23, 37-464 Stalowa Wola, za opracowanie projektu dróg wewnętrznych Szpitala w Lubaczowie, wg umowy nr 6/2009 zawartej w dniu 08.06.2009 r.

- Prowizja bankowa pobrana przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie za zrealizowane przelewy na rzecz wykonawców na łączną kwotę 15,00 zł.

Razem kwota faktur wynikająca z wniosku nr 5/2009 wynosi 595.050,64 zł. Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 6/2009 z dnia 04.09.2009 r. na ogólną kwotę 559.979,54 zł wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:

- F-ra VAT nr 5/R/08/2009 z dnia 21.08.2009 r. na kwotę 193.464,93 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- ścianki działowe				-		  2.485,77 zł netto,

- stolarka okienna i drzwiowa

al. oraz d.d.					-		  9.162,82 zł netto,

- tynki i oblicowania wewnętrzne		-	            47.308,03 zł netto,

- podkłady i posadzki			-		52.611,87 zł netto,

- roboty malarskie				-		33.175,22 zł netto,

- elewacje					-		13.834,10 zł netto,

---------------------------------------

Razem:       158.577,81 zł netto.

Kwota faktury brutto – 193.464,93 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy    podpisane   przez    Inspektora    nadzoru    Pana Janusza Muszaka 
i Kierownika budowy Pana Jana Łach.

- F-ra VAT nr 6/R/08/2009 z dnia 21.08.2009 r. na kwotę 125.819,41 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- roboty budowlane dodatkowe		-	        103.130,66 zł netto,

---------------------------------------

Razem                   103.130,66 zł netto

Kwota faktury brutto – 125.819,41 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/D-4/2008 zawartej w dniu 01.07.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Kserokopia umowy wraz z protokołem konieczności wykonania robót stanowi załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Janusza Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

- F-ra VAT nr 8/R/08/2009 z dnia 25.08.2009 r. na kwotę 41.146,99 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- roboty budowlane dodatkowe		-	        22.638,08 zł netto,

- roboty sanitarne dodatkowe			-	        11.088,96 zł netto,

---------------------------------------

Razem                   33.727,04 zł netto.

Kwota faktury brutto – 41.146,99 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/D-4/2008 zawartej w dniu 01.07.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Kserokopia umowy wraz z protokołem konieczności wykonania robót stanowi załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Janusza Muszaka,  Inspektora nadzoru Pana Andrzeja Głód, Kierownika budowy Pana Mariana Dudzińskiego oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

- F-ra VAT nr 9/R/08/2009 z dnia 25.08.2009 r. na kwotę 58.023,88 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- roboty budowlane dodatkowe		-	        47.560,56 zł netto,

---------------------------------------

Razem                   47.560,56 zł netto.

Kwota faktury brutto – 58.023,88 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/D-5/2008 zawartej w dniu 24.08.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Kserokopia umowy nr P/10/D-5/2008 z dnia 24.08.2009 r. wraz z protokołem konieczności wykonania robót stanowi załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Janusza Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

- F-ra VAT nr 10/R/08/2009 z dnia 25.08.2009 r. na kwotę 40.206,41 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- instalacja wodociągowa			-		  5.923,01 zł netto,

- instalacja kanalizacji sanitarnej		-		  2.899,58 zł netto,

- instalacja centralnego ogrzewania		-	            24.133,48 zł netto,

---------------------------------------

Razem:         32.956,07 zł netto.

Kwota faktury brutto – 40.206,41 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Andrzeja Głód oraz Kierownika budowy Pana Mariana Dudzińskiego.

- F-ra VAT nr 11/R/08/2009 z dnia 25.08.2009 r. na kwotę 26.814,77 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- tablice i WZL				-		   172,50 zł netto,

- korytka kablowe				-		4.348,18 zł netto,

- instalacja oświetleniowa – parter		-		   454,80 zł netto,

- instalacja oświetleniowa – piętro		-		9.575,73 zł netto,

- instal.siłowa parter i piętro			-		   514,15 zł netto,

- instal. gniazd dedykow. data parter	-		   203,50 zł netto,

- instal. teleinformat. parter 			-		3.209,90 zł netto,

- instalacja p.poż.				-		   368,08 zł netto,

- instal. przyz. piętro – system ENSTO	-		  184,20 zł netto,

- instal. połączeń wyrównawczych 		-		  714,01 zł netto,

- instalacja odgromowa			-	           2.234,27 zł netto,

---------------------------------------

Razem:      21.979,32 zł netto.

Kwota faktury brutto – 26.814,77 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Henryka Flisak oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

- F-ra VAT nr 10/2/08/2009 z dnia 31.08.2009 r. na kwotę 6.796,67 zł wystawiona przez Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl, za pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala (Pawilon Ł – stary budynek szpitala) w Lubaczowie w ramach inwestycji: „ZOZ w Lubaczowie – budowa szpitala Rejonowego w Lubaczowie”, wg umowy nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r. oraz wg umowy 8/2009 z dnia 30.06.2009 r.

- Nota księgowa nr 5/i/2009 z dnia 01.09.2009 r. na kwotę 4.254,48 zł – SP ZOZ Lubaczów, za obsługę inwestycyjną w zakresie księgowym i prawnym za m-c sierpień 2009 r.
Koszty obsługi inwestycyjnej wynikają z umowy nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r. zawartej pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

- F-ra VAT nr FV 55/08/2009 z dnia 27.08.2009 r. na kwotę 63.440,00 zł wystawiona przez ML-BUD Spółka cywilna PBPH Czyszek Mariusz, Leszek, ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice, za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku M na poradnie specjalistyczne w ramach zadania pn.: ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie, wg umowy nr 5/2009 zawartej w dniu 01.06.2008r.

Kserokopia umowy nr 5/2009 z dnia 01.06.2009 r. stanowi załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

- Prowizja bankowa pobrana przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie za zrealizowane przelewy na rzecz wykonawców na łączną kwotę 12,00 zł.

Razem kwota faktur wynikająca z wniosku nr 6/2009 wynosi: 559.979,54 zł.

W trakcie kontroli sporządzono:

- rozliczenie realizacji umów dotyczących zafakturowanych robót zgodnie ze specyfikacją faktur do  wniosków: Nr 5/2009 i Nr 6/2009, które stanowią  załącznik Nr 5 do protokołu kontroli,

- karty rozliczenia zadania stanowią załącznik Nr 6.

Ustalenia końcowe:

Na    podstawie    analizy   dokumentów   oraz   wizji  lokalnej  dokonanej  w   dniach 
16 i 17.09.2009 roku w pawilonie „Ł” – Stary budynek szpitala stwierdzono:

-  na wykonany zakres robót objęty wnioskami o wypłatę dotacji: nr 5/2009 z dnia 10.08.2009 r. na kwotę 595.050,64 zł oraz nr 6/2009 z dnia 04.09.2009 r. na kwotę 559.979,54 zł kontrolowana jednostka przedłożyła kontrolującym odpowiednie faktury 
i protokoły odbioru robót.

Kwota dotacji wynikająca z wniosku nr 5/2009 z dnia 10.08.2009 r. została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w dniu 14.08.2009 r.

Kwota dotacji wynikająca z wniosku 6/2009 z dnia 04.09.2009 r. pozostaje do przekazania.

Do dnia kontroli Starostwo Powiatowe w Lubaczowie złożyło w 2009 roku sześć wniosków o wypłatę dotacji na przedmiotową inwestycję w łącznej kwocie 2.070.513,88 zł co stanowi 84,10 %  planu rocznego.

W toku kontroli stwierdzono:

Realizacja przedmiotowego zadania prowadzona jest na podstawie Aneksu Nr 1/09 z dnia 27.04.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 06.06.2008 r., w którym ustalono wysokość nakładów do poniesienia w 2009 roku na ogólną kwotę 2.460.873,91 zł (plan finansowy do w/w aneksu).

W toku prowadzonej kontroli dokonano analizy przebiegu finansowania inwestycji i jej zgodności z planem finansowym realizacji zadania.

Planowane nakłady na II i III kwartał 2009 r. wynikające z zatwierdzonego Planu finansowego realizacji zadania wynoszą kwotę: 1.602.174,48 zł.

Faktyczne wykonanie na dzień kontroli (wg złożonych wniosków) wynosi 2.070.513,88 zł.

Różnica w wysokości 468.339,40 zł stanowi przekroczenie w stosunku do planu II i III kwartału.

W dniu 18.09.2009 r. przedłożono kontrolującym Aneks nr 2/09 z dnia 17.09.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 2008-06-06 wraz planem finansowym realizacji zadania, zatwierdzonym przez Wojewodę Podkarpackiego, w którym ustalono nowe wielkości nakładów inwestycyjnych przypadających na realizację zadania w III i IV kwartale 2009 r.

Przyjęte wielości nakładów uwzględniają poniesione wcześniej nakłady finansowe.

Kserokopia Aneksu wraz z planem finansowym stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

Podczas pobytu na budowie kontrolujący dokonali porównania stanu ilości zafakturowanych robót blacharskich  - pokrycie dachów blachą tytanowo – cynkową, które wyniosło( 909,898 m2 + 422,672 m2) 1332,570 m2, z faktycznym wykonaniem, które wyniosło (1332,570 m2 – 150,000 m2) 1182,570 m2.

Różnica w fakturowaniu robót wynosi:

150 m2 x 47,32 zł 		= 	7.098,00 zł netto

7.098,00 zł x 22% VAT 	= 	1.561,56 zł VAT

--------------------------------------------------------------------

Razem: 				8.659,56 zł brutto

Rozliczenia robót dokonano w następujących fakturach:

- w fakturze VAT nr 12/R/05/2009 z dnia 26.05.2009 r. w ilości 909,898 m2,

- w fakturze VAT nr 7/R/07/2009 z dnia 28.07.2009 r. w ilości 422,672 m2.

Ponadto stwierdzono, że w fakturze VAT nr 8/R/08/2009 z dnia 25.08.2009 r. zafakturowano:

- montaż zapór przeciwśniegowych – system dostosowany do podwójnego rąbka stojącego w ilości  155,68 mb x 44,57 zł/mb 	= 	6.938,66 zł netto

plus 22% VAT 			= 	1.526,80 zł

----------------------------------------------------------------------------------

Razem:						8.465,16 zł brutto.

Opisane roboty nie zostały wykonane, co stwierdzono podczas oględzin na budowie.

Łącznie przefakturowanie robót wynosi: 8.659,56 zł + 8.465,16 zł = 17.124,72 zł.

Z powyższymi nieprawidłowościami w fakturowaniu robót zapoznano Inwestora, Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. W świetle powyższych ustaleń zakres robót objęty wnioskiem nr 6/2009 z dnia 04.09.2009 r. należy pomniejszyć o kwotę 17.124,72 zł tj. do kwoty 542.854,82 zł.

W dniu 18.09.2009 r. wykonawca robót Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlne Sp.              z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36 wystawił korektę faktury VAT  nr1/R/09/2009 do faktury VAT nr 8/R/08/2009 z dnia 25.08.2009 r., którą zmniejszył wartość wykonanych robót o kwotę 17 124,73 zł. Faktura podpisana została przez Pana Adama Strojny – Prezesa Zarządu LPB w Lubaczowie.

W świetle powyższych ustaleń do przekazania na rachunek Starostwa Powiatowego                 w Lubaczowie pozostaje kwota 542 854,81 zł

W toku wizji lokalnej stwierdzono prowadzenie n/w robót:

- robót ogólnobudowlanych na całości obiektu,

- robót instalacyjnych,

- robót dekarskich.

Kontrolujący zwrócili uwagę:

- kierownikowi budowy na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzonych robotach,

- wykonawcy robót oraz Inspektorowi Nadzoru na nieprzejrzysty sposób fakturowania robót fakturowania robót polegający na ujmowaniu robót niewykonanych,                a następnie ich odejmowanie.

W toku prowadzonej kontroli kontrolujący nie badali zagadnienia zgodności zawieranych umów z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Integralną część protokołu stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 8.

Kontrolujący poinformowali Starostę Lubaczowskiego o przysługującym mu, na podstawie   art.   44   ust.  1,  pkt.  1-13,   ustawy  O  wojewodzie  i  administracji    rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206), prawie do:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie

7 dni od jego otrzymania, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole,

- zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych

wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu,

- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie

Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień tej odmowy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-    1 egz. pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

- 1 egz. pozostawiono w PUW w Rzeszowie.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 8/2009.

P o d p i s y:

Przeprowadzający kontrolę:			            	 Kontrolowany:

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie:

Lubaczów, 2009-09-18