# PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej 
w Urzędzie Gminy w Dębicy w dniu 04.03.2009r.

Kontrolę przeprowadziła:

- Jadwiga Borek – inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego Nr EF.I.0939/8/09 z dnia 02.03.2009r.

Przedmiot kontroli :

Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa przyznanej w 2008r. na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 w miejscowości Pustków – Osiedle – w ramach zadania: Budowa kompleksu Rekreacyjno – Turystycznego w Pustkowie - Osiedlu”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2008.

Ustalenia wstępne:

1.	Wójtem Gminy Dębica jest Pan Stanisław Rokosz.

2.	Zastępcą Wójta Gminy Dębica jest Pan Krzysztof Madej.

3.	Skarbnikiem Gminy Dębica jest Pani Marta Panek.

W toku kontroli uczestniczyli oraz udzielali wyjaśnień:

- Pani Małgorzata Żabicka-Poloczek – Inspektor Urzędu Gminy w Dębicy,

- Pani Marta Panek – Skarbnik Gminy Dębica,

Ustalenia szczegółowe:

W wyniku kontroli na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono:

Projekt pn. „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 
w miejscowości Pustków – Osiedle – w ramach zadania: Budowa kompleksu Rekreacyjno – Turystycznego w Pustkowie - Osiedlu” o planowanej całkowitej wartości kosztorysowej 1 484 000,00 PLN (po rozstrzygnięciu przetargu w kwocie 1 659 577,38 PLN), realizowany był w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012”, ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2008, zawartym pomiędzy Radą Ministrów 
a Samorządem Województwa Podkarpackiego dnia 17 lipca 2007 roku.

Wojewoda Podkarpacki uwzględniając postanowienia Kontraktu zawarł z Gminą Dębica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dębica – Pana Stanisława Rokosza, umowę do Kontraktu Wojewódzkiego Nr 33/EF z dnia 27 października 2008r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa powyższego projektu.

W umowie ustalono, że:

- w 2008 roku przyznaje się dofinansowanie projektu z budżetu państwa w kwocie 333 000,00 PLN ale nie większej jednak niż stanowiącej równowartość 33 % całkowitych kosztów kwalifikowanych,

- Beneficjent zobowiązuje się do przekazania na realizację projektu środków własnych 
w łącznej kwocie 819 000,00 PLN (po rozstrzygnięciu przetargu środki własne wyniosły 993 577,38 PLN),

- Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia udziału w finansowaniu projektu środków pochodzących z innych źródeł (pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego) w łącznej kwocie 333 000,00 PLN ale nie większej jednak niż stanowiącej równowartość 33 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Projekt pn. „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 
w miejscowości Pustków – Osiedle – w ramach zadania: Budowa kompleksu Rekreacyjno – Turystycznego w Pustkowie - Osiedlu”, ujęty w Kontrakcie Wojewódzkim rozpoczęto:

-	data zatwierdzenia projektu budowlanego i zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę boiska sportowego – 24.04.2008r,

-	data zatwierdzenia projektu budowlanego i zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę boiska wielofunkcyjnego – 22.08.2008r,

-	data zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę zaplecza sanitarno - szatniowego – 31.10.2008r,

-	data zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie boisk - 08.11.2008r.

-	data zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie zaplecza - 14.11.2008r.

-	data rozpoczęcia budowy kompleksu sportowego – 08.11.2008r.

Opracowanie projektu boiska sportowego (do piłki nożnej) i boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej i siatkowej) nie wchodzi w zakres umowy o dofinansowanie. Boiska realizowane były na zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Umowę na wykonanie boisk z wyposażeniem i ogrodzeniem Nr ITR-342-1/28/2008 zawarto w dniu 08.11.2008r. z Wykonawcą – TAMEX Obiekty Sportowe S.A. , ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, wybranego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058).

Roboty wykonane zostały w czasie od 08.11.2008r. do 15.12.2008r., nadzorowane były przez Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru końcowego spisany został dnia 15.12.2008r.

Wykonany zakres rzeczowy zgodnie z harmonogramem to:

-	boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej 32x62m,

-	boisko do piłki koszykowej i siatkowej o nawierzchni poliuretanowej 24x 46m,

-	ogrodzenie terenu wys. 4m z piłkochwytami wys. 6m

Umowę Nr 342-3/57/2008 na projekt pawilonu zaplecza sportowego wraz z przyłączami wod. – kan., energetycznymi i oświetleniem boisk, zawarto w dniu 07.11.2008r. z Wykonawcą – Biuro Projektowe „ART.-Faktory” s.c. arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, ul. Powstania Styczniowego 4, 39-200 Dębica. Zamówienie jest o wartości do 14 000 EURO - zgodnie 
z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stosuje się

Umowę na wykonanie zaplecza sanitarnego wraz z instalacjami wewnętrznymi

i zewnętrznymi oraz oświetleniem boisk, Nr ITR-342-1/30/2008 zawarto w dniu 14.11.2008r. z Wykonawcą – Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „HAND-BUD” Sp.z o.o., ul. Puszkina 9, 39-200 Dębica, wybranego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz 
z 2008r. Nr 171 poz. 1058).

Roboty wykonane zostały w czasie od 14.11.2008r. do 15.12.2008r., nadzorowane były przez Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru końcowego spisany został dnia 16.12.2008r.

Wykonany zakres rzeczowy zgodnie z harmonogramem to:

-	budynek sanitarno – szatniowy o pow. użytkowej 24,04 m2,

-	oświetlenie boisk 8szt.,

-	ciągi komunikacyjne z kostki brukowej,

-	przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacji sanitarnej, przyłącz elektryczny.

Zgodnie z zapisami §5 Umowy o dofinansowanie Gmina Dębica dnia 22.12.2008r złożyła do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW w Rzeszowie wniosek 
o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego projektu na kwotę 333 000,00 PLN. Do wniosków załączono kserokopie, potwierdzone za zgodność 
z oryginałem, następujących dokumentów:

- Faktury VAT wystawione przez Wykonawcę robót (budowlanych/projektowych) na łączną kwotę 1 659 577,38 PLN.

- Protokoły zdawczo – odbiorcze będące podstawą do wystawienia faktur.

- Bankowe potwierdzenia przekazania środków na konto Wykonawcy robót.

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w dniu 23 grudnia 2008r. przekazał do Wydziału Finansów i Budżetu polecenie przekazania środków na konto Urzędu Gminy Dębica w łącznej kwocie 333 000,00 PLN.

W trakcie prowadzonej kontroli sprawdzono faktury i załączone do nich protokoły zdawczo - odbiorcze na łączną kwotę 1 659 577,38 PLN (nakłady poniesione 
w 2008r.). Zapłacono wszystkie faktury na łączną kwotę 1 659 577,38 PLN.

W czasie kontroli Beneficjent przedstawił oryginały dokumentów księgowych potwierdzające poniesione wydatki na kontrolowane zadanie. Faktury są prawidłowo opisane, zawierają wyszczególnienie źródeł finansowania. Sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

Zakres rzeczowy całego zadania został zrealizowany w 100 %.

Przeznaczona dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania 
w kwocie 333 000,00 PLN została w pełni wykorzystana.

Ustalenia końcowe:

Kontrolując prawidłowość sporządzenia wniosku o wypłatę dotacji nie stwierdzono nieprawidłowości, jak również opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.

Zrealizowane faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty. Posiadają adnotacje dotyczące źródła finansowania.

Kontrola wykonanych zadań potwierdziła zgodność stanu faktycznego ze stanem zafakturowanym przez Wykonawcę, jak również wykonanie całego zakresu rzeczowego projektu, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Projekt w zakresie planowanego wykonania zrealizowany został w 100 %.

Przekazana na to zadanie dotacja budżetowa została prawidłowo wykorzystana, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Kontrolujący poinformował Wójta Gminy Dębica o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

-	zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole (§ 32 Zarządzenia),

-	zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu 
(§ 33 Zarządzenia),

-	odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy 
(§ 34 zarządzenia),

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-	1 egz. pozostawiono w Urzędzie Gminy Dębica,

-	1 egz. pozostawiono w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 10.

## Podpisy

Kierownik jednostki kontrolowanej :					Kontrolujący:

.......................................

Osoby uczestniczące w kontroli :

.............................................

……………………………