Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932-28/09

P r o t o k ó ł

kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniach 16, 17, 18.06.2009 r.

Kontrolę przeprowadzili :

Józef Wota  –		Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV. 0939/33/09 z dnia 15.06.09 r. podpisanego przez Z-cę

Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie – koordynator kontroli.

Bożena Barnuś  –	Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV.0939/34/09 z dnia 15.06.09 r. podpisanego przez Z-cę

Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz paragrafów 
17 i 18 Zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2008 pn. „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” - objętego wnioskiem nr 3/2009 z dnia 03.06.2009 r. znak: Fn.0226/3/2009 o wypłatę dotacji budżetowej.

Ustalenia wstępne:

W okresie objętym kontrolą:

- Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Józef Michalik,

- Skarbnikiem Powiatu jest Pan Zdzisław Kasperski,

- Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie jest Pan Witold Gimlewicz,

- Głównym Księgowym SP ZOZ jest Pan Stanisław Cichowicz

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pana Janusza Wojciechowskiego		- 	Naczelnika Wydziału Architektury,

Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju

Gospodarczego Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

-   Pan Jan Muszak			-	Inspektor nadzoru inwestorskiego

-   Pani Krystyna Drzystek		-           starszy księgowy SP ZOZ

-   Pani Barbara Wrona			-	Kierownik działu zamówień publicznych 
                                                                 	SP ZOZ

- Funkcję inspektora nadzoru pełni Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka 
z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl na podstawie umowy Nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r. o pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie koordynowania 
i wykonywania nadzoru inwestorskiego.

- Funkcję inwestora zastępczego w zakresie obsługi prawnej i finansowo-księgowej inwestycji pełni SP ZOZ w Lubaczowie na podstawie umowy Nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r.

- Wykonawcą robót jest Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., 
ul. Chopina 36, 37-600 Lubaczów, na podstawie umowy nr P/10/2008 z dnia 22.08.2008r.

Ustalenia szczegółowe:

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania robót na zadaniu: „ZOZ w Lubaczowie- budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” objętych wnioskiem nr 3/2009 z dnia 03.06.2009 r. na ogólną kwotę 100.000,00 zł sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i przesłanym do Wojewody Podkarpackiego.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia zakresu rzeczowego  robót ujętych

w fakturze  załączonej do wniosku.

Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 3/2009 wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:

- F-ra VAT nr 12/R/05/2009 z dnia 26.05.2009 r. na kwotę 100.000,00 zł – Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala obejmująca:

- dach – konstrukcja, pokrycie	-		31.182,20 zł netto

- elewacje				-		36.908,45 zł netto

- schody zewn. i pochylnia

dla niepełnosprawnych		-		  1.252,93 zł netto

- instalacja wodociągowa		-		12.623,63 zł netto

---------------------------------------

Razem            81.967,21 zł netto

Kwota faktury brutto – 100.000,00 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008r.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru Pana Janusza Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Tadeusza Starczaka.

Razem kwota faktur wynikająca z wniosku nr 3/2009 wynosi: 100.000,00 zł.

W trakcie kontroli sporządzono:

- rozliczenie realizacji umów dotyczących zafakturowanych robót zgodnie ze specyfikacją faktur do  wniosku Nr 3/2009, które stanowi  załącznik Nr 1 do protokołu kontroli,

- kartę rozliczenia zadania – załącznik Nr 2.

Ustalenia końcowe:

Na podstawie analizy dokumentów oraz wizji lokalnej dokonanej w dniu  17.06.2009 r. w pawilonie „Ł” – Stary budynek szpitala stwierdzono:

-  na wykonany zakres robót objęty wnioskiem o wypłatę dotacji nr 3/2009 z dnia 03.06.2009 r. na kwotę 100.000,00 zł kontrolowana jednostka przedłożyła kontrolującym odpowiednie faktury i protokoły odbioru robót.

Do przekazania na rachunek Starostwa pozostaje kwota 100.000, zł.

Do dnia kontroli Starostwo Powiatowe w Lubaczowie złożyło w 2009 roku trzy wnioski o wypłatę dotacji na przedmiotową inwestycję w kwocie 600.021,48 zł co stanowi 24,4 %  planu rocznego.

W toku kontroli stwierdzono:

Realizacja przedmiotowego zadania prowadzona jest na podstawie Aneksu Nr 1/09 z dnia 27.04.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 06.06.2008 r., w którym ustalono wysokość nakładów do poniesienia w 2009 roku na ogólną kwotę 2.460.873,91 zł (plan finansowy do w/w aneksu).

W dniu 05.06.2009 r. Zarząd Powiatu w Lubaczowie podjął Uchwałę Nr 59/364/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

Uchwałą tą:

- zwiększono dochody budżetu powiatu według klasyfikacji dz. 851, rozdz. 85111 § 6430 o kwotę 5.200.000,00 zł;

- zwiększono wydatki budżetu powiatu według klasyfikacji dz. 851, rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 5.200.000,00 zł.

Podjętą Uchwałę podpisał Pan Józef Michalik – Starosta.

Podjęcie uchwały nastąpiło na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20.03.2009 r. znak: BP9/4135/35/PRO/167/09/2950 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 851, w rozdziale 85111, § 6430 w kwotę 5.200.000,00 zł (zawiadomienie Wydziału Finansów

i Budżetu Nr F.VI-3011-2/10/09 z dnia 24.03.2009 r.

Kserokopia uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

Podczas pobytu na budowie kontrolujący stwierdzili:

- prowadzenie robót ogólnobudowlanych na całości remontowanego obiektu,

- prowadzenie robót instalacyjnych,

- prowadzenie robót dekarskich.

Kontrolujący zwrócili uwagę kierownikowi budowy na bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzonych robotach – roboty na rusztowaniach zewnętrznych.

W toku prowadzonej kontroli kontrolujący nie badali zagadnienia zgodności zawieranych umów z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Integralną część protokołu stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 3.

Kontrolujący poinformowali Starostę Lubaczowskiego o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dn. 17.11.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez PUW w Rzeszowie prawie:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie

7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole / § 32 Zarządzenia/,

- zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych

wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu / § 33 Zarządzenia/,

- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie

Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy / § 34 Zarządzenia/.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-    1 egz. pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

- 1 egz. pozostawiono w PUW w Rzeszowie.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 6/2009.

P o d p i s y:

Przeprowadzający kontrolę:			            	 Kontrolowany:

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie:

Lubaczów, 2009-06-18