Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ZK. IV.0939 –22/09

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów

w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy 
celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych w 2008 r.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 1 – 21 grudnia 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Pani Karolina Bogusz – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa                        i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr  ZK IV 0939-131/09 z dnia 23.11.2009 r  podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego. - koordynator kontroli,

- Pani Krystyna Gonet - specjalistę w Wydziale Finansów i Budżetu PUW 
w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK IV.0939-132/09 z dnia 23.11.2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Podstawa prawna kontroli: - Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 15 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr. 33, poz, 206).

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych na zadaniach :

I	Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa w km 0+450 do 1+150.

Umowa Nr POD/363/KR/MSWiA/2008 z dnia 16.07.2008 r.

II	Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów w km 1+675 - 2+575;

Umowa Nr POD/364/KR/MSWiA/ 2008 z dnia 16.07.2008 r.

- Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska - Kamienica w km 8+250 – 10+800.

Umowa Nr POD/362/KR/MSWiA/2008  z dnia 16.07.2008 r.

- Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia w km 3+300 – 4+030.

Umowa Nr POD/365/KR/MSWiA/2008 z dnia 16.07.2008 r.

V.	Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Głogowska w miejscowości Stępina i Glinik Górny II etap w km 6+030-6+730.

Umowa Nr POD/386/KR/MSWiA/2008 z dnia 24.07.2008 r.

VI.	Remont drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka - Jawornik w km 0+000 – 0+120 i w km 1+800 – 2+200.

Umowa Nr POD/888/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.

VII.	Remont drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów       w miejscowości Wysoka Strzyżowska i Bonarówka w km 1+100 – 3+600.

Umowa Nr POD/919/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.

VIII.	Remont drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów             w km 0+000 – 1+830 i w km 3+145 – 3+925.

Umowa Nr POD/967/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.

Zagadnienia objęte kontrolą:

- wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej przez powódź,

- prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

- sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

- prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

- ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:

1. Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Robert Godek wybrany na stanowisko uchwałą Nr I/5/2006  Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 25 listopada 2006 r.

2. Wicestarostą Powiatu jest Pan Jan Stodolak wybrany na stanowisko uchwałą Nr I/6/2006 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 25 listopada 2006 r.

3. Skarbnikiem Powiatu jest Pani Urszula Liszka-Bawół powołana na stanowisko uchwałą, Nr XXXII/179/05 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 1 czerwca 2005 r.

Kserokopie ww. Uchwał znajdują się w aktach kontroli strony od 3 do 5.

W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Robert Godek 		             - Starosta Strzyżowski

- Pan Jan Stodolak			- Wicestarosta Strzyżowski

- Pani  Urszula Liszka-Bawół		- Skarbnik Powiatu

- Krzysztofa Piękosia 			- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie

Ustalenia wstępne:

Realizacja wymienionych zadań związana była z powstaniem w 2008 r. szkód powodziowych spowodowanych nadmiernymi opadami atmosferycznymi, burzami, wylewami rzek i potoków.

W celu oszacowania powstałych strat powodziowych z dni 4 i 12 kwiecień oraz 6, 19 i 22-23 maj 2008 r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzyżowie Nr 1/2008 z dnia                      2 stycznia 2008 r. powołana została komisja d/s oszacowania strat powodziowych. Powołana komisja sporządziła protokoły oceny powstałych strat:

- w dniu 8 maja 2008 r., w którym wyszczególniła rodzaj obiektów dotkniętych powodzią na łączna kwotę 1 930 000,00zł,

- w dniu 18 czerwca 2008 r., w którym wyszczególniła rodzaj obiektów dotkniętych powodzią na łączna kwotę 2 600 000,00zł.

Następnie w dniu 24 czerwca 2008 r. została przeprowadzona weryfikacja przez członków wojewódzkiej komisji weryfikacji strat i szkód popowodziowych powołanej przez Wojewodę Podkarpackiego Zarządzeniem nr 48/08 z 5 marca 2008 r.

W celu oszacowania powstałych strat podczas powodzi w II i III dekadzie lipca 2008 r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzyżowie Nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r. powołana została komisja d/s oszacowania strat powodziowych. Powołana komisja sporządziła protokoły oceny powstałych strat- w dniu 6 sierpnia 2008 r., w którym wyszczególniła rodzaj obiektów dotkniętych powodzią na łączna kwotę 4 581 528,00 zł. Straty wykazane w protokole zostały zweryfikowane przez członków wojewódzkiej komisji strat i szkód popowodziowych powołanej przez Wojewodę Podkarpackiego w/w zarządzeniem 212/08 z dnia 4 sierpnia 2008 r. w dniu 13 sierpnia 2008 r.

W sporządzonych protokołach ujęto powstałe straty na drogach powiatowych we wszystkich gminach. Pod względem kompletności uwag nie wniesiono. Opracowane materiały posłużyły Starostwu Powiatowemu w Strzyżowie do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę powstałych zniszczeń - strat powodziowych na drogach powiatowych. Sporządzone protokoły podpisane zostały przez przewodniczącego               i członków powołanej komisji.

Ustalenia szczegółowe:

Pismem z dnia 12 lutego 2008r. znak BUSKŻ. 5901-1-399/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 1.500 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

I. Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa w km 0+450 do 1+150.

# Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„ Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa - Wiśniowa” zniszczonej podczas powodzi w 2005 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa zadania | Udział Powiatu Strzyżowskiego | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji - rozpoczęcie - zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa km 0+450-1+150 | 76.654,42 | 306.614,00 | 383.268,42 | 12-05-2008r. 31-08-2008r. |

Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 19 maja 2008 roku w dniu 
16 lipca 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/363/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego               z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2005 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej  Nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 306.614,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 76.654,42 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 25 sierpnia 2008 r. znak: F.VI-3011-2/93/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 18 sierpnia 2008 r. 
znak: FS1/4135/86/KCL/08/4189, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078            § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa Wiśniowa – 306.614 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XVIII/135/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok.

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XVIII/135/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 marca 2008 r. oraz uchwałą Nr 117/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 maja 2008 r. do kwoty 175.805 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 306.614 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 04 września 2008 r.

## Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa w km 0+450 do 1+150” na kwotę 409 240,03 zł brutto (335 442,65 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 63411 – 2008 z dnia 30.03.2008 r. pt. „Strzyżów: Wykonanie remontów dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów”.

Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 30.03. -22.04.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Do przetargu zgłoszonych zostało jeszcze 5 ofert: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.             z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 1 902 418,79 zł. brutto (całość za realizację           4 zadań w tym 382 283,65 brutto za zadanie nr 2), przez POLDIM Dębica S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica z ceną 1 911 165,47 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań           w tym 396 879,10 brutto za zadanie nr 2), przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów z ceną 1 745 923,76 zł. brutto (całość za realizację    4 zadań w tym 385 201,20 brutto za zadanie nr 2), przez Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawłą II 30, 38-200 Jasło z ceną 1 991 128,44 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 408 861,04 brutto za zadanie nr 2) oraz przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice z ceną 1 962 823,26 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 435 206,03 brutto za zadanie nr 2) i kwoty te były wyższe od firmy ze Strzyżowa. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/II/1/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 23.04 do 05.05.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 91793-2008 z dnia 05.05.2008 r.).

W dniu 17.09.2008 zawarta została Umowa Nr 1/RD/II/2008 pomiędzy „DROGBUD” Podkarpackim Holdingiem Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Grzegorza Wojtaszka – Prezesa Zarządu,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Wykonanie remontów dróg powiatowych                z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr            4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów.

W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2008 r.

W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

na kwotę 1 734 778,54 zł brutto z tego:

Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa – 383 268,42 zł brutto.

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury.

W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych.

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa wykonawca zadania: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul.            1 Maja wystawił fakturę VAT:

- Nr FVS 094/08/08/MD z dnia 29 sierpnia 2008 r. na kwotę 383.268,42 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 28.09.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym                   i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 383.268,42 zł zapłacono przelewem w dniu 04 września 2008 r.

Poniesione nakłady w kwocie 383.268,42 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 306.614,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

- 76.654,42 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 1/OP/2008  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa km 0+450-1+150 wykonanych przez – DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja sporządziła w dniu 29 sierpnia 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane na kwotę brutto 383.268,42 zł.

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 05 września 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 29.08.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 314 154,44 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 6 do 8 oraz umową na wykonanie tych robót strony od 9 do 11.

II	Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów w km 1+675 - 2+575;

# Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„ Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów” zniszczonej podczas powodzi w 2005 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa zadania | Udział Powiatu Strzyżowskiego | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji - rozpoczęcie - zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów km 1+675-2+575 | 49.920,26 | 199,677,00 | 249.597,26 | 12-05-2008r. 31-08-2008r. |

Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 19 maja 2008 roku w dniu 
16 lipca 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/364/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej  Nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania 
w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 199.677,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 49.920,26 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 25 sierpnia 2008 r. znak: F.VI-3011-2/93/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 18 sierpnia 2008 r. 
znak: FS1/4135/86/KCL/08/4189, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów – 199.677 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XVIII/135/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok.

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XVIII/135/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 marca 2008 r. oraz uchwałą Nr 117/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 maja 2008 r. do kwoty 49.920 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 199.677 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 13 sierpnia 2008 r.

## Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Obiekt: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów w km 1+675 - 2+575” na kwotę 252 048,46 zł brutto (206 597,10 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 63411 – 2008 z dnia 30.03.2008 r. pt. „Strzyżów: Wykonanie remontów dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów”.

Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 30.03. -22.04.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Do przetargu zgłoszonych zostało jeszcze 5 ofert: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.            z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 1 902 418,79 zł. brutto (całość za realizację              4 zadań w tym 257 641,52 brutto za zadanie nr 4), przez POLDIM Dębica S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica z ceną 1 911 165,47 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań           w tym 288 154,03 brutto za zadanie nr 4), przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów z ceną 1 745 923,76 zł. brutto (całość za realizację  4 zadań w tym 245 785,58 brutto za zadanie nr 4), przez Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło z ceną 1 991 128,44 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 283 643,90 brutto za zadanie nr 4) oraz przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice z ceną 1 962 823,26 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 283 964,15 brutto za zadanie nr 4) i kwoty te były wyższe od firmy ze Strzyżowa. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/II/1/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 23.04 do 05.05.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 91793-2008 z dnia 05.05.2008 r.).

W dniu 17.09.2008 zawarta została Umowa Nr 1/RD/II/2008 pomiędzy „DROGBUD” Podkarpackim Holdingiem Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Grzegorza Wojtaszka – Prezesa Zarządu,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Wykonanie remontów dróg powiatowych                 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr              4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów.

W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2008 r.

W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

na kwotę 1 734 778,54 zł brutto z tego:

Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów – 249 597,26 zł brutto.

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury.

W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych.

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów wykonawca zadania: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja wystawił fakturę VAT:

- Nr FVS 120/07/08/MD z dnia 31 lipca 2008 r. na kwotę 249.597,26 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 30.08.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót 
i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 249.597,26 zł zapłacono przelewem w dniu 13 sierpnia 2008 r.

Poniesione nakłady w kwocie 249.597,26 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 199.677,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

- 49.920,26 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 1/OP/2008  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów km 1+675-2+575 wykonanych przez – DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja sporządziła w dniu 31 lipca 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane na kwotę brutto 249.597,26 zł.

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 14 sierpnia 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 31.07.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 204 587,92 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 12 do 14 oraz umową na wykonanie tych robót w aktach kontroli strony od  9 do 11.

- Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska - Kamienica w km 8+250 – 10+800.

# Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„ Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska - Kamienica” zniszczonej podczas powodzi w 2007 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa zadania | Udział Powiatu Strzyżowskiego | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji - rozpoczęcie - zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna- Huta Głogowska-Kamienica km 8+250-10+800 | 175.805,18 | 703.219,00 | 879.024,18 | 12-05-2008r. 31-08-2008r. |

Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 19 maja 2008 roku w dniu 
16 lipca 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/362/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego               z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej  Nr 1320  Cieszyna – Huta Gogołowska - Kamienica. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 703.219,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 175.805,18 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 25 sierpnia 2008 r. znak: F.VI-3011-2/93/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 18 sierpnia 2008 r. 
znak: FS1/4135/86/KCL/08/4189, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078            § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Huta Głogowska- Kamienica – 703.219 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XVIII/135/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok.

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XVIII/135/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 marca 2008 r. oraz uchwałą Nr 117/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 maja 2008 r. do kwoty 175.805 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 703.219 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 11 września 2008 r.

## Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska - Kamienica w km 8+250 – 10+800” na kwotę 974 461,01 zł brutto (798 738,54 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 63411 – 2008 z dnia 30.03.2008 r. pt. „Strzyżów: Wykonanie remontów dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów”.

Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 30.03. -22.04.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Do przetargu zgłoszonych zostało jeszcze 5 ofert: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.           z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 1 902 418,79 zł. brutto (całość za realizację          4 zadań w tym 1 028 485,40 brutto za zadanie nr 1), przez POLDIM Dębica S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica z ceną 1 911 165,47 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań            w tym 970 448,99 brutto za zadanie nr 1), przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów z ceną 1 745 923,76 zł. brutto (całość za realizację    4 zadań w tym 890 464,30 brutto za zadanie nr 1), przez Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło z ceną 1 991 128,44 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 1 036 758,73 brutto za zadanie nr 1) oraz przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice z ceną 1 962 823,26 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 990 013,55 brutto za zadanie nr 1) i kwoty te były wyższe od firmy ze Strzyżowa. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/II/1/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 23.04 do 05.05.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 91793-2008 z dnia 05.05.2008 r.).

W dniu 17.09.2008 zawarta została Umowa Nr 1/RD/II/2008 pomiędzy „DROGBUD” Podkarpackim Holdingiem Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Grzegorza Wojtaszka – Prezesa Zarządu,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Wykonanie remontów dróg powiatowych                z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów.

W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2008 r.

W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

na kwotę 1 734 778,54 zł brutto z tego:

Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica – 879 024,18 zł brutto.

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury.

W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych.

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Huta Głogowska - Kamienica wykonawca zadania: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja wystawił fakturę VAT:

- Nr FVS 019/09/08/MD z dnia 04 września 2008 r. na kwotę 879.024,18 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 09.10.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym                   i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 879.024,18 zł zapłacono przelewem w dniu 11 września 2008 r.

Poniesione nakłady w kwocie 879.024,18 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 703.219,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

- 175.805,18 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 1/OP/2008  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Huta Głogowska - Kamienica km 8+250-10+800 wykonanych przez – DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja sporządziła w dniu 09 września 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane na kwotę brutto 879.024,18 zł.

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 12 września 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 09.09.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 720 511,62 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 15 do 17 oraz umową na wykonanie tych robót w aktach kontroli strony od  9 do 11.

- Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia w km 3+300 – 4+030.

# Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„ Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia” zniszczonej podczas powodzi w 2007 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa zadania | Udział Powiatu Strzyżowskiego | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji - rozpoczęcie - zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia km 3+300-4+030 | 44.578,68 | 178.310,00 | 222.888,68 | 08-05-2008r. 31-08-2008r. |

Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 19 maja 2008 roku w dniu 
16 lipca 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/365/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak – Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego  z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej  Nr 1412 Lubenia - Połomia. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania 
w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 178.310,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 44.578,68 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 25 sierpnia 2008 r. znak: F.VI-3011-2/93/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 18 sierpnia 2008 r. 
znak: FS1/4135/86/KCL/08/4189, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078           § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia –178.310 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XVIII/135/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok.

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XVIII/135/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 marca 2008 r. oraz uchwałą Nr 117/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 maja 2008 r. do kwoty 44.579 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 178.310 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 01 sierpnia 2008 r.

## Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Obiekt: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412 Połomia - Lubenia w km 3+300 – 4+030” na kwotę 239 245,82 zł brutto (196 103,13 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 63411 – 2008 z dnia 30.03.2008 r. pt. „Strzyżów: Wykonanie remontów dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów”.

Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 30.03. -22.04.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Do przetargu zgłoszonych zostało jeszcze 5 ofert: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.            z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 1 902 418,79 zł. brutto (całość za realizację          4 zadań w tym 233 908,22 brutto za zadanie nr 3), przez POLDIM Dębica S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica z ceną 1 911 165,47 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań          w tym 255 683,35 brutto za zadanie nr 3), przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów z ceną 1 745 923,76 zł. brutto (całość za realizację  4 zadań w tym 224 472,68 brutto za zadanie nr 3), przez Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło z ceną 1 991 128,44 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 261 864,77 brutto za zadanie nr 3) oraz przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice z ceną 1 962 823,26 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 253 639,53 brutto za zadanie nr 3) i kwoty te były wyższe od firmy ze Strzyżowa. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/II/1/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 23.04 do 05.05.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 91793-2008 z dnia 05.05.2008 r.).

W dniu 17.09.2008 zawarta została Umowa Nr 1/RD/II/2008 pomiędzy „DROGBUD” Podkarpackim Holdingiem Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Grzegorza Wojtaszka – Prezesa Zarządu,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Wykonanie remontów dróg powiatowych                z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów.

W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2008 r.

W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

na kwotę 1 734 778,54 zł brutto z tego:

Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia – 222 888,68 zł brutto.

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury.

W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych.

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia wykonawca zadania: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja wystawił fakturę VAT:

- Nr FVS 077/07/08/MD z dnia 23 lipca 2008 r. na kwotę 222.888,68 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 06.08.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym,  formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót 
i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru.

Poniesione nakłady w kwocie 222.888,68 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 178.310,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

- 44.578,68 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 1/OP/2008  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia km 3+300-4+030 wykonanych przez – DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja sporządziła w dniu 23 lipca 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane na kwotę brutto 222.888,68 zł.

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 07 sierpnia 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 23.07.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 182 695,64 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 18 do 20 oraz umową na wykonanie tych robót w aktach kontroli strony od  9 do 11.

V.     Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Głogowska w miejscowości Stępina i Glinik Górny II etap.

# Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Stępina – Huta Głogowska w miejscowościach Stępina i Glinik Górny II etap” zniszczonej podczas powodzi w 2000 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa zadania | Udział Powiatu Strzyżowskiego | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji - rozpoczęcie - zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Stępina – Huta Głogowska w miejscowościach Stępina i Glinik Górny II etap km 6+030-6+730 | 33.112,85 | 112.180,00 | 145.292,85 | 15-07-2008r. 31-07-2008r. |

Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 11 lipca 2008 roku w dniu 
24 lipca 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/21/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego           z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2000 roku. Zadanie dotyczyło zabezpieczenia i remontu odcinka drogi powiatowej  Nr 1320  Cieszyna – Stępina – Huta Gogołowska w m. Stępina i Glinik Górny II etap. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 112.180,00 zł, co stanowiło 77,21 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 33.112,85 zł, tj. 22,79 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 31 lipca 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 3 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/117/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 1 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Stępina – Huta Głogowska w miejscowościach Stępina i Glinik Górny II etap -112.180 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XVIII/135/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok.

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XVIII/135/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 marca 2008 r. oraz uchwałą Nr 117/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 maja 2008 r. i uchwałą Nr 149/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 9 lipca 2008 r. do kwoty 33.113 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 112.180 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 10 października 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 13 sierpnia 2008 r.

## Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Głogowska w miejscowości Stępina i Glinik Górny II etap” na kwotę 114 935,59 zł brutto (140 221,42 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 122570 – 2008 z dnia 06.06.2008 r. pt. „Strzyżów: Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Głogowska w miejscowości Stępina i Glinik Górny II etap”.

Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 06.06. -26.06.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez Zakład Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław Zięba, 38-473 Łęki Strzyżowskie 268.

Do przetargu zgłoszona została jeszcze 1 oferta przez Przedsiębiorstwo Usługowe „BUD-MEL” Kraus Stanisław, ul. Radosna 15, 35-333 Rzeszów z ceną 154 103,32 zł. brutto i kwota ta była wyższa od firmy z Łęk Strzyżowaskich. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/OS/I/1/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 26.06 do 07.07.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 156112-2008 z dnia 10.07.2008 r.).

W dniu 09.07.2008 zawarta została Umowa Nr 1/OS/I/2008 pomiędzy Zakładem Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław Zięba, 38-473 Łęki Strzyżowskie 268 reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Mieczysława Ziębę – Właściciela,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Głogowska w miejscowości Stępina i Glinik Górny II etap.

W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2008 r.

W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

na kwotę 145 292,85 zł brutto.

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury.

W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych.

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Rozliczenie robót:

Za wykonanie zabezpieczenia i remontu drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Stępina – Huta Głogowska w miejscowościach Stępina i Glinik Górny II etap wykonawca zadania: Zakład Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław Zięba 38-473 Łęki Strzyżowskie 268 wystawił fakturę VAT:

- Nr 5/2008 z dnia 04 sierpnia 2008 r. na kwotę 145.292,85 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew zgodnie z umową w terminie 14 dni. Faktura została opisana pod względem merytorycznym,  formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót 
i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 145.292,85 zł zapłacono przelewem w dniu 13 sierpnia 2008 r.

Poniesione nakłady w kwocie 145.292,85 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 112.800,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 77,21 % wartości kosztów zadania,

- 33.112,85 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 22,79 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 2/OP/2008  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Zabezpieczenie i remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Stępina – Huta Głogowska w miejscowościach Stępina i Glinik Górny II etap wykonanych przez– Zakład Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław Zięba 38-473 Łęki Strzyżowskie 268,  sporządziła w dniu 04 sierpnia 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane na kwotę brutto 145.292,85 zł.

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 14 sierpnia 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 04.08.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 119 092,50 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 21 do 25.

VI. Remont drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka - Jawornik w km 0+000 – 0+120              i w km 1+800 – 2+200.

Pismem z dnia 29 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-699/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 300 000 zł na zadania pod nazwą „Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej”.

Starosta Strzyżowski pismem znak: OR 0712/17/2008 z dnia 02 września 2008 r. zwrócił się 
z prośbą do Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
o wyrażenie zgody na przeznaczenie oszczędności powstałych w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka”, realizowanego w  ramach promesy z dnia 07.07.2008 r. znak: BUSKŻ. 5901-2-353/08                 w wysokości 225.395,00 zł na realizacje zadań w ramach promesy z dnia 29 lipca 2008 r. znak: BUSKŻ.5901-2-699/08.

Starosta Strzyżowski otrzymał zgodę w dniu 02 września 2008 r. od Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych na przesunięcie środków oraz terminów składania wniosków o dofinansowanie określonych w w/w promesach do dnia 22.09.2008 r.

# Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą - „Remont drogi powiatowej Nr 1932 Gwoździanka - Jawornik” zniszczonej podczas powodzi w 2008 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa zadania | Udział Powiatu Strzyżowskiego | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji - rozpoczęcie - zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka-Jawornik km 0+000-0+120 i 1+800-2+200 | 26.172,47 | 104.689,00 | 130.861,47 | 20-09-2008r. 30-09-2008r. |

Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 15 września 2008 roku w dniu 
26 września 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/888/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego          z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej Nr 1932 Gwoździanka – Jawornik. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 104.689,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 26.172,47 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 września 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 20 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/130/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 15 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/456/BXZ/08/5871, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XXII/159/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok.

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XXII/159/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r., uchwałą Nr 199/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 03 września 2008 r. i uchwała Nr 209/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 10 września 2008 r. do kwoty 26.173 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 104.689 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 21 października 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 13 października 2008 r.

## Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Obiekt: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka - Jawornik odc. I: km 0+000–0+120; odc. II: w km 1+800 – 2+200” na kwotę 114 993,00 zł brutto (140 291,46 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 192582 – 2008 z dnia 18.08.2008 r. pt. „Strzyżów: Remonty dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów, Zadanie nr 2; remont odcinka drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka – Jawornik”.

Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 18.08. -08.09.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Do przetargu zgłoszone zostały jeszcze 2 oferty: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.            z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 152 196,22 zł. brutto oraz przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice z ceną 135 432,20 zł brutto i kwoty te były wyższe od firmy ze Strzyżowa. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/IV/3/08 z dnia 9 września 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 09 do 17.09.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 226013-2008 z dnia 19.09.2008 r.).

W dniu 17.09.2008 zawarta została Umowa Nr 2/RD/IV/2008 pomiędzy „DROGBUD” Podkarpackim Holdingiem Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Wiesławę Stodolak – Wiceprezesa Zarządu,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Remont drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka - Jawornik.

W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.09.2008 r.

W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

na kwotę 130 861,47 zł brutto.

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury.

W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych.

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka – Jawornik wykonawca zadania: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 
1 Maja sporządził wystawił fakturę VAT:

- Nr FVS 030/10/08/MD z dnia 10 października 2008 r. na kwotę 130.861,47 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 09.11.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym                   i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 130.861,47 zł zapłacono przelewem w dniu 13 października 2008 r.

Poniesione nakłady w kwocie 130.861,47 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 104.689,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

- 26.172,47 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 3/OP/2008 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka – Jawornik km 0+000-0+120 i 1+800-2+200 wykonanych przez DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja – sporządziła w dniu 10 października 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane zgodnie z umową z wykonawcą nr 2/RD/IV/08 z dnia 17 września 2008 r. na kwotę brutto 130.861,47 zł.

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 14 października 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 10.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 107 263,50 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 26 do 31.

VII. Remont drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów       w miejscowości Wysoka Strzyżowska i Bonarówka w km 1+100 – 3+600.

Pismem z dnia 07 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-353/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 850 000 zł na zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka”.

Starosta Strzyżowski pismem znak: OR 0712/17/2008 z dnia 02 września 2008 r. zwrócił się 
z prośbą do Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
o wyrażenie zgody na przeznaczenie oszczędności powstałych w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka”, realizowanego w  ramach promesy z dnia 07.07.2008 r. znak: BUSKŻ. 5901-2-353/08                   w wysokości 225.395,00 zł na realizacje zadań w ramach promesy z dnia 29 lipca 2008 r. znak: BUSKŻ.5901-2-699/08.

Starosta Strzyżowski otrzymał zgodę w dniu 02 września 2008 r. od Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych na przesunięcie środków oraz terminów składania wniosków o dofinansowanie określonych w w/w promesach do dnia 22.09.2008 r.

# Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą - „Remont drogi powiatowej Nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka” zniszczonej podczas powodzi w 2008 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa zadania | Udział Powiatu Strzyżowskiego | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji - rozpoczęcie - zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka km1+100-3+600 | 156.152,06 | 624.605,00 | 780.757,06 | 20-09-2008r. 30-09-2008r. |

Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 02 września 2008 roku w dniu 
26 września 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/919/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego           z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej Nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie 
z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” oraz                           z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 624.605,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 156.152,06 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 września 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 20 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/130/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 15 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/456/BXZ/08/5871, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka – 624.605 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XXII/159/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok.

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XXII/159/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. oraz uchwałą Nr 199/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 03 września 2008 r. do kwoty 156.152 zł .

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 624.605 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 21 października 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 13 października 2008 r.

## Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Obiekt: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w miejscowości Wysoka Strzyżowska i Bonarówka w km 1+100 – 3+600” na kwotę 1 062 499,95 zł brutto (870 901,60 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 179753 – 2008 z dnia 04.08.2008 r. pt. „Strzyżów: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w miejscowości Wysoka Strzyżowska i Bonarówka”.

Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 04.08. -25.08.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice.

Do przetargu zgłoszone zostały jeszcze 2 oferty: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.               z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 1 042 753,52 zł. brutto oraz przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów z ceną 842 122,08 zł brutto i kwoty te były wyższe od firmy z Gorlic. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/III/1/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 25.08 do 02.09. 2009 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 208228-2008 z dnia 02.09.2008 r.).

W dniu 02.09.2008 zawarta została Umowa Nr 1/RD/III/08 pomiędzy Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Andrzeja Kuklicza – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego,

2. Marka Pyznara – Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Remont drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów  w miejscowościach Wysoka Strzyżowska                 i Bonarówka.

W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.09.2008 r.

W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

na kwotę 780 757,06 zł brutto.

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury.

W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych.

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul Kołłątaja 5 wystawił fakturę VAT:

- Nr TU/08/000190 z dnia 10 października 2008 r. na kwotę 780.757,06 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 09.11.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym                      i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 780.757,06 zł zapłacono przelewem w dniu 13 października 2008 r.

Poniesione nakłady w kwocie 780.757,06 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 624.605,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

- 156.152,06 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 3/OP/2008 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka km 1+100-3+600 wykonanych przez – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul Kołłątaja             5 sporządziła w dniu 10 października 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane zgodnie z umową 
z wykonawcą nr 1/RD/III/08 z dnia 02 września 2008 r.  na kwotę brutto 780.757,06 zł.

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 14 października 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 10.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 639 964,80 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 32 do 36.

VIII. Remont drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów             w km 0+000 – 1+830 i w km 3+145 – 3+925.

# Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą - „Remont drogi powiatowej Nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów” zniszczonej podczas powodzi w 2008 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa zadania | Udział Powiatu Strzyżowskiego | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji - rozpoczęcie - zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów km 0+000—1+830 i 3+145-3+925 | 105.203,06 | 420.706,00 | 525.909,06 | 20-09-2008r. 30-09-2008r. |

Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 15 września 2008 roku w dniu 
26 września 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/967/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego           z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej Nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 420.706,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 105.203,06 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 września 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 20 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/130/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 15 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/456/BXZ/08/5871, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów – 420.706 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XXII/159/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok.

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XXII/159/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. oraz uchwałą Nr 199/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 03 września 2008 r. i uchwałą Nr 209/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 10 września 2008 r. do kwoty 105.203 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 420.706 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 21 października 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 13 października 2008 r.

## Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „ Obiekt: Remont drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów odc. I:  km 0+000 – 1+830; odc. II: km 3+145 – 3+925” na kwotę 519 434,52 zł brutto (425 766,00 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 192582 – 2008 z dnia 18.08.2008 r. pt. „Strzyżów: Remonty dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów, Zadanie nr 2; remont odcinka drogi powiatowej nr 1932 Gwożdzianka – Jawornik”.

Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 18.08. -08.09.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Do przetargu zgłoszone zostały jeszcze 2 oferty: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.            z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 625 691,03 zł. oraz przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice z ceną 537 991,27 zł brutto i kwoty te były wyższe od firmy ze Strzyżowa. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/IV/3/08 z dnia 9 września 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 09 do 17.09.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 226013-2008 z dnia 19.09.2008 r.).

W dniu 17.09.2008 zawarta została Umowa Nr 1/RD/IV/2008 pomiędzy „DROGBUD” Podkarpackim Holdingiem Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Wiesławę Stodolak – Wiceprezesa Zarządu,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów.

W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.09.2008 r.

W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

na kwotę 525 909,06 zł brutto.

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury.

W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych.

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów wykonawca zadania: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja sporządził wystawił fakturę VAT:

- Nr FVS 026/10/08/MD z dnia 10 października 2008 r. na kwotę 525.909,06 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 09.11.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym,  formalno – rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 525.909,06 zł zapłacono przelewem w dniu 13 października 2008 r.

Poniesione nakłady w kwocie 525.909,06 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 420.706,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

- 105.203,06 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 3/OP/2008 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów km 0+000-1+830 i 3+145-3+925 wykonanych przez DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja – sporządziła w dniu 10 października 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane zgodnie z umową z wykonawcą nr 1/RD/IV/08 z dnia 17 września 2008 r.  na kwotę brutto 525.909,06 zł.

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 14 października 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 10.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 431 073,00 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 37 do 42.

* * *

W dniu 28.09.2009 r. kontrolujący dokonali oględzin wykonanych robót związanych                                z realizacją kontrolowanych zadań na drogach.:

- droga powiatowa nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa w km 0+450 do 1+150,

- droga powiatowa nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów w km 1+675 - 2+575,

- droga powiatowa nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska - Kamienica w km 8+250 - 10+800,

- droga powiatowa nr 1412 Lubenia - Połomia w km 3+300 – 4+030,

- droga powiatowa nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Głogowska w miejscowości Stępina i Glinik Górny w km 6+030-6+730,

- droga powiatowa nr 1932 Gwoździanka - Jawornik w km 0+000 – 0+120 i w km 1+800 – 2+200,

- droga powiatowa nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów                                 w miejscowości Wysoka Strzyżowska i Bonarówka w km 1+100 – 3+600,

- droga powiatowa nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów w km 0+000 – 1+830 i w km 3+145 – 3+925.

Protokół z oględzin wraz z załącznikami znajdują się w aktach kontroli strony od 43 do 52.

# Ustalenia końcowe.

Przyznana dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.650.000,00 zł została wykorzystana 
w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie wystawione faktury dotyczące odbudowanych odcinków dróg powiatowych były opisane pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Posiadały dekretację księgową uwidaczniającą źródła jej finansowania (podział na środki własne Starostwa Powiatowego w Strzyżowie i dotację z rezerw celowych budżetu państwa).

Dokumenty finansowo księgowe i protokoły odbioru robót nie budziły zastrzeżeń. 
Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie uczestniczyło we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych umów o przyznanie dotacji.

Łączne nakłady poniesione przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie w 2008 r. na remonty zniszczonych dróg powiatowych wyniosły 3.317.598,98 zł i zostały sfinansowane               z następujących źródeł:

- 2.650.000,00 zł		- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa,

- 667.598,98 zł             - środki Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Realizacja odbudowy poszczególnych remontów dróg powiatowych i ich finansowanie, odbywało się zgodnie z zawartymi umowami o dotacje pomiędzy Powiatem Strzyżowskim,            a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie.

Kontrolujący poinformowali Starostę Strzyżowskiego o przysługującym mu, na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. O wojewodzie i administracji rządowej                                 w województwie (Dz. U. Nr 31 z dnia 26 lutego 2009 r., poz. 206) prawie do:

- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu                   w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 44 ust. 3),

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole (§ 44 ust. 4 i ust. 6).

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. Nr 13/09.

Podpisy

Kontrolujących :					                                 Kontrolowanych:

1. ……………………….						1.................................

2. ………………………….						2................................

Strzyżów, dnia 17.12.2009 r.