Zał. 2

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Certyfikacji i Funduszy

Europejskich

CE.IV-7016-4-6/10

Protokół z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

| Numer wizyty | 1 |
| --- | --- |
| Data wizyty | 25/05/2010r. |
| Skład Zespołu Monitorującego | Jadwiga Borek – kierownik zespołu Bożena Lepak – członek zespołu |
| Nazwa projektu | „Poprawa dostępności obszaru pogranicza - modernizacja drogi powiatowej Nr 2283R Bukowiec - Dołżyca” |
| Numer Projektu | INT/PL/PDK/1.1/05/233 |
| Nazwa beneficjenta | Powiat Leski |

1.

Badanie trwałości projektu

| Pytanie | Tak/Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999? | Nie nastąpiły | Charakter projektu jest zachowany, projekt nie generuje przychodu, nie nastąpiła zmiana charakteru własności – produkty projektu są własnością Powiatu Leskiego, |
| Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową? | Tak | Wykonano cały zakres rzeczowy w terminie zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu |
| Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT? | Nie | Nie występuje możliwość odzyskania kwoty podatku VAT |
| Czy cel projektu został zachowany? | Tak | Osiągnięto wielkość wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie |
| Czy beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji? | Tak | zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1159/2000 |
| Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji? | Tak | Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta |

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/

Brak

2.

Komentarz:

W ramach modernizacji drogi powiatowej Nr 2283R Bukowiec - Dołżyca wykonano nawierzchnię drogi na długości 7,196 km, utwardzono pobocza na długości 14,048 km, wyprofilowano i pogłębiono rowy odwadniające o długości 6,870 km, zamontowano bariery energochłonne długości 4,228 km. Projekt został zrealizowany w terminie: rozpoczęcie kwiecień 2006, zakończenie rzeczowe grudzień 2006, zakończenie finansowe czerwiec 2007. Projekt zrealizowano zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych – zastosowano procedurę przetargową w formie przetargu nieograniczonego. Wykonany zakres rzeczowy projektu (wskaźniki produktu) jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową 
o dofinansowanie. Również wskaźniki rezultatu, założone we wniosku aplikacyjnym, zostały w pełni osiągnięte. Z informacji uzyskanych od Beneficjenta wynika, że:

-	 nośność zmodernizowanej drogi wynosi 80 kN/oś (zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 07.12.2006r.),

-	z badania natężenia ruchu na przedmiotowej drodze wynika, że zwiększyła się ilość pojazdów korzystających z drogi. We wniosku aplikacyjnym po modernizacji drogi planowano 46 poj.um/godz. Osiągnięto wskaźnik 67 poj.um/godz. (na podstawie pomiaru ruchu drogowego z dnia 06.05.2009r.),

-	z protokołu pomiaru czasu przejazdu z dnia 08.06.2007r. wynika, że średni czas przejazdu na zmodernizowanej drodze skrócił się o około 12 min. 20 sek. (przed modernizacją czas przejazdu wynosił 32 min. 6 sek., po modernizacji 19 min. 46 sek.), czyli oszczędność czasu wynosi 70,37 % (planowano 64,67%).

W projekcie nie wystąpiła modyfikacja wpływająca na jego charakter i warunki jego wykonania, nie wystąpiła modyfikacja przyznająca nienależne korzyści (projekt nie generuje przychodu), nie nastąpiła zmiana charakteru własności – droga była i jest nadal własnością Powiatu Leskiego. Zarządzanie i utrzymanie produktów projektu należy do Powiatu Leskiego a funkcję zarządu sprawuje Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku – jednostka organizacyjna Powiatu, realizująca zadania własne Powiatu Leskiego w zakresie zarządzania drogami oraz prowadzenia prac inwestycyjnych i utrzymaniowych na sieci drogowej.

Z analizy wskaźników oddziaływania projektu w okresie od zakończenia jego realizacji do chwili obecnej wynika, że zostały one w pełni osiągnięte a nawet przekroczone:

-	liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie jednego roku wynosi 159 060 szt. (na podstawie pomiaru ruchu drogowego z dnia 06.05.2009r.), zakładano 113 047 szt.

-	liczba osób korzystających z infrastruktury drogowej w okresie 1 roku wynosi 270 401 os. (na podstawie pomiaru ruchu drogowego z dnia 06.05.2009r.), planowano 193 774 os.

-	powstało łącznie 105 nowych podmiotów gospodarczych (po 2 latach), zakładano 3 szt. 
Na terenie Gminy Cisna w latach 2007-2008 do ewidencji działalności gospodarczej wpisanych zostało 31 podmiotów gospodarczych świadczących usługi typu: leśne (12), noclegowe (8), stolarsko-budowlane (3), handlowe (3), turystyczne (1), przewozowe (1), biuro rachunkowe, pracownia plastyczno-edukacyjna, salon kosmetyczny. Ponadto swoją działalność zgłosiło 20 gospodarstw agroturystycznych.

Na terenie Gminy Solina w latach 2007-2008 do ewidencji działalności gospodarczej wpisano 54 podmioty gospodarcze świadczące usługi typu: leśne (13), noclegowe (15), budowlane (5), handlowe (15), naprawy (1), transportowe (1), gastronomiczne (4).

-	zakładając, że w nowopowstałych podmiotach gospodarczych zatrudniona została przynajmniej jedna osoba, można przyjąć, że powstało co najmniej 105 nowych miejsc pracy (zakładano 6). Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Lesku pośredniczył 
w zatrudnianiu osób w ramach ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców. 
W okresie dwóch lat od zakończenia projektu, na terenie Gminy Cisna łącznie zrealizowano 25 ofert pracy, w tym: 8 osób zatrudniono do robót publicznych jako pracownik biurowy, robotnik gospodarczy (UG Cisna), 3 osoby do prac interwencyjnych oraz 12 osób do prac sezonowych jako kucharz, pomoc kuchenna, kelner, sprzedawca, pilarz. Na terenie Gminy Solina łącznie zrealizowano 148 ofert pracy, w tym: 12 osób zatrudniono do robót publicznych jako pracownik biurowy, robotnik gospodarczy, zbrojarz (UG Solina), 28 osób do prac interwencyjnych jako kierownik jednostki działalności w gastronomii, hotelarstwie 
i turystyce, konserwator budynków, pracownik biurowy, robotnik gospodarczy, kucharz, pomoc kuchenna, kelner, bufetowy, sprzątaczka, sprzedawca, 108 osób do prac sezonowych jako cukiernik, praczka, pokojowa, magazynier, recepcjonista, specjalista ds. marketingu 
i handlu, technolog żywności, ratownik, pielęgniarka, portier, ogrodnik terenów zieleni,

-	wzrosła liczba turystów krajowych i zagranicznych na obszarze realizacji projektu, co stwierdza się na podstawie wzrostu ilości gospodarstw agroturystycznych, obiektów świadczących usługi handlowe, noclegowe i gastronomiczne na terenie Gminy Cisna 
i Gminy Solina. Modernizacja drogi ułatwiła bowiem dostęp do miejsc wypoczynkowo 
i przyrodniczo atrakcyjnych jak Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy, dolina Solinki, Zalew Soliński, pogranicze Łemkowsko – Bojkowskie, poprawiła dostępność i szybkość przemieszczania się do punktów przekraczania granicy ze Słowacją co wpłynęło na wzrost aktywizacji gospodarczej i społecznej na pograniczu polsko – słowackim. Liczba turystów odwiedzających teren obu gmin z roku na rok ma tendencję wzrostową o czym świadczy ciągły rozwój usług podnoszących atrakcyjność turystyczną obszaru i spełniających coraz to nowe oczekiwania turystów. Dla przykładu, tylko na terenie Gminy Solina 
w okresie 01.01.2009r. ÷ 05.05.2010r. do ewidencji działalności gospodarczej wpisano 
52 podmioty gospodarcze świadczące usługi typu: noclegowe (32), handlowe (1), fryzjerstwo i zabiegi kosmetyczne (3), fizjoterapeutyczne (1), prawnicze (1), ubezpieczenia (1), leśne (7), naprawy art. użytku osobistego (1), nauki języków obcych (1), działalność rozrywkowa (1), w zakresie specjalistycznego projektowania (1), wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i quadów (2).

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ poprawa stanu technicznego drogi wpłynęła na upłynnienie ruchu drogowego oraz podniesienie indeksu prędkości co ogranicza emisję spalin a tym samym wpływa na zmniejszenie stężenia SO2 
i NO2 (mniejsze zużycie paliwa), zmniejsza wartości szkodliwe hałasu (natężenie, długotrwałość).

Projekt ma pozytywny wpływ na wyrównywanie szans. Zrealizowanie projektu przyczyniło się do zwiększenia dostępu do szkół i miejsc pracy na terenie Gmin Solina, Cisna i w mieście Lesko, rozwoju społeczności lokalnej i aktywizacji zawodowej kobiet. Uzdrowisko Polańczyk w Gminie Solina zatrudnia przede wszystkim kobiety, również powstałe gospodarstwa agroturystyczne w większości utworzone zostały i prowadzone są przez kobiety.

Projekt ma pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informatycznego. Wzdłuż drogi w trudnym geograficznie terenie prowadzona jest sieć telefoniczna umożliwiająca wykorzystanie Internetu. Dzięki modernizacji drogi łatwiejszy jest dostęp dla służb telekomunikacyjnych w czasie awarii sieci. Podmioty gospodarcze i gospodarstwa agroturystyczne korzystają z Internetu w prowadzeniu swojej działalności co zostało poniekąd wymuszone koniecznością właściwej promocji swych gospodarstw – strona internetowa, poczta elektroniczna, rezerwacja miejsc noclegowych. Z technologii informatycznej korzystają również odbiorcy indywidualni.

Podsumowując powyższą analizę stwierdza się, że cel projektu został zachowany.

Powiat Leski jako beneficjent projektu wywiązuje się z obowiązku dotyczącego informacji i promocji projektu. Przy drodze zamontowane są 2 tablice pamiątkowe posiadające logo Unii Europejskiej i logo Programu, nazwę projektu i Beneficjenta, informujące o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka. Cała korespondencja znakowana jest logotypami Unii i Programu.

Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Powiatu Leskiego, ma wydzieloną część dotyczącą dokumentów księgowo – finansowych. Dokumentacja przechowywana będzie do dnia 31.12.2013r. zgodnie z umową 
o dofinansowanie projektu.

3.

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Monitorujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu

- nie została zachowana trwałość projektu

4.

Jednocześnie, niżej podpisany, beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji 
w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu 
i rezultatu w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Data i podpisy kontrolującego Zespołu 		Data i podpis kierownika
Monitorującego: 		komórki organizacyjnej

1………………………………………			…………………………...

2………………………………………

Data i podpis beneficjenta:

……………………………

# Footnotes

lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ/IK. Instytucja Pośrednicząca może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.

W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Monitorującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.