Zał. 2

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Certyfikacji i Funduszy

Europejskich

CE.IV-7016-5-7/10

Protokół z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

| Numer wizyty | 1 |
| --- | --- |
| Data wizyty | 20/10/2010r. do 21/10/2010r. |
| Skład Zespołu Monitorującego | Jadwiga Borek – kierownik zespołu Bożena Lepak – członek zespołu |
| Nazwa projektu | „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1657R na odcinku Cieszanów – Brusno w celu zwiększenia dostępności terenów przygranicznych” |
| Numer Projektu | NEB/PL/PDK/1.1/05/109 |
| Nazwa beneficjenta | Powiat Lubaczów |

1.

Badanie trwałości projektu

| Pytanie | Tak/Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999? | Nie nastąpiły | Charakter projektu jest zachowany, nie nastąpiła zmiana charakteru własności – produkty projektu są własnością Powiatu Lubaczów, |
| Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową? | Tak | Wykonano cały zakres rzeczowy w terminie zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu wraz z aneksem do umowy |
| Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT? | Nie | Nie występuje możliwość odzyskania kwoty podatku VAT |
| Czy cel projektu został zachowany? | Tak |  |
| Czy beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji? | Tak | zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1159/2000 |
| Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji? | Tak | Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta |

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/

Brak

2.

Komentarz:

W ramach modernizacji drogi powiatowej Nr 1657R na odcinku Cieszanów - Brusno wykonano nawierzchnię drogi na dł. 12,7 km, przebudowano 12 szt. przepustów pod koroną drogi, uzupełniono i zagęszczono pobocza łącznie 25 km, odmulono rowy przydrożne dł. 23,4 km, przebudowano100 szt. przepustów pod zjazdami na drogi boczne, zamontowano 36 szt. oznakowań pionowych oraz dwie tablice pamiątkowe na początku i końcu zmodernizowanego odcinka drogi, informujące o nazwie programu i dofinansowaniu projektu ze źródeł unijnych. Produktem projektu była również informacja o realizowanym projekcie na stronie internetowej Beneficjenta oraz dwa artykuły w prasie lokalnej.

Projekt został zrealizowany w terminie: rozpoczęcie listopad 2005r., zakończenie rzeczowe październik 2006r., zakończenie finansowe grudzień 2006r. Wykonany zakres rzeczowy projektu (wskaźniki produktu) oraz termin realizacji jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie. Projekt zrealizowano zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych – zastosowano procedury przetargowe w formie przetargu nieograniczonego.

W projekcie nie wystąpiła modyfikacja wpływająca na jego charakter i warunki jego wykonania, nie wystąpiła modyfikacja przyznająca nienależne korzyści. Nie nastąpiła zmiana charakteru własności – produkty projektu są własnością Powiatu Lubaczów. Projektem zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie – jednostka organizacyjna Powiatu Lubaczów, realizująca zadania własne Powiatu w zakresie zarządzania drogami oraz prowadzenia prac inwestycyjnych i utrzymaniowych na sieci drogowej.

Z zebranych u Beneficjenta materiałów stwierdza się, że wszystkie wskaźniki rezultatu zostały w pełni osiągnięte:

-	z protokołu pomiaru czasu przejazdu na odcinku zmodernizowanej drogi wynika, że średni czas przejazdu skrócił się o około 15 min. 34 sek. (we wniosku aplikacyjnym założono, że będzie to 15 min.) - przed modernizacją czas przejazdu wynosił 26 min. 10 sek. obecnie 
10 min. 36 sek.,

-	z pomiaru natężenia ruchu na przedmiotowej drodze, wykonanego przed jej modernizacją wynika, że wynosił on 681 pojazdów umownych/dobę, w czerwcu 2007r. powtórzono badania co dało wynik 835 pojazdów umownych/dobę, następnie pomiaru dokonano 
w grudniu 2007r. co dało wynik 790 pojazdów umownych/dobę, czyli nastąpił wzrost natężenia ruchu w zimie o 16 %, w okresie letnim o 22,6 % (we wniosku aplikacyjnym założono, że będzie to wzrost o 15 %),

-	z informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie wynika, że na terenie drogi objętej projektem, przed modernizacją tj. w 2004r. liczba wypadków wynosiła 6, kolizji 2, natomiast po modernizacji drogi w 2007r. liczba wypadków drogowych wyniosła 1, kolizji 3, to samo w 2008r., natomiast w 2009r. liczba wypadków drogowych wyniosła 0, kolizji było 5, czyli nastąpił spadek liczby wypadków, łącznie z kolizjami, 
o 62,5 % (we wniosku aplikacyjnym założono spadek o 25 %),

-	z oświadczenia Beneficjenta, potwierdzonego również przez Inspektora Nadzoru wynika, że zwiększona została nośność drogi do 100 kN/oś. W protokole z czynności ostatecznego odbioru wykonanych robót z dnia 31.10.2006r. stwierdzono, że droga została wykonana zgodnie z umową, z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, nie stwierdzono wad, co gwarantuje uzyskanie założonej nośności 100 kN/oś.

Z analizy wskaźników oddziaływania projektu w okresie od zakończenia jego realizacji do chwili obecnej wynika, że zostały one w pełni osiągnięte:

-	wzrosła liczba turystów na obszarze realizacji projektu, co stwierdza się na podstawie wzrostu ilości gospodarstw agroturystycznych na terenie Gminy Cieszanów i Gminy Horyniec Zdrój. Modernizacja drogi ułatwiła bowiem dostęp do miejsc wypoczynkowo - rekreacyjnych i przyrodniczo atrakcyjnych jak tereny Roztocza Wschodniego, Uzdrowiska Horyniec Zdrój, Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec” w Cieszanowie. Liczba turystów odwiedzających teren obu gmin z roku na rok ma tendencję wzrostową 
o czym świadczy ciągły rozwój usług podnoszących atrakcyjność turystyczną obszaru 
i spełniających coraz to nowe oczekiwania turystów. Dla przykładu, na terenie Gminy Cieszanów na dzień 31.01.2005r., czyli przed modernizacją drogi, do ewidencji gospodarstw agroturystycznych wpisane były tylko 2 gospodarstwa, natomiast stan na dzień 30.09.2010r. wynosi 162 gospodarstwa agroturystyczne. Również w Gminie Horyniec Zdrój na dzień 31.01.2005r. do ewidencji gospodarstw agroturystycznych wpisanych było 12 gospodarstw, stan na dzień 30.09.2010r. wynosi 16 gospodarstw agroturystycznych,

-	 wzrost gospodarczy Gminy Cieszanów i Horyniec Zdrój odzwierciedla liczba nowych podmiotów gospodarczych. Na terenie Gminy Cieszanów na dzień 31.01.2005r., czyli przed modernizacją drogi, do ewidencji działalności gospodarczej wpisanych było 186 podmiotów gospodarczych, natomiast stan na dzień 30.09.2010r. wynosi 218 podmiotów gospodarczych (wzrost o 17,7 %). Również w Gminie Horyniec Zdrój na dzień 31.01.2005r. do ewidencji działalności gospodarczej wpisanych było 86 podmiotów, stan na dzień 30.09.2010r. wynosi 115 podmiotów gospodarczych (wzrost o 33,7 %), we wniosku aplikacyjnym założono, że będzie to wzrost o 10 %. Podmioty gospodarcze świadczą usługi typu: leśne, stolarskie, geodezyjne, remontowo - budowlane, informatyczne, pośrednictwo w dostawie i schładzaniu mleka, weterynaryjne, handel, transport, pośrednictwo finansowe, prawnicze, ubezpieczenia, obsługa nieruchomości, instalatorstwo sanitarne wod.-kan. i c.o., mechanika samochodowa, ślusarstwo, stomatologia, rehabilitacja i masaż, pielęgniarstwo, fryzjerstwo i zabiegi kosmetyczne, gastronomia, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego 
i quadów. Ułatwienie dojazdu do stacji przeładunkowej przy towarowym przejściu kolejowym Werchrata – Rawa Ruska spowodowało wzrost aktywizacji społecznej i wzrost potencjału gospodarczego na pograniczu polsko – ukraińskim.

-	zakładając, że w nowopowstałych podmiotach gospodarczych i gospodarstwach agroturystycznych zatrudniona została przynajmniej jedna osoba, można przyjąć, że powstało co najmniej 225 nowych miejsc pracy (zakładano 20),

-	z informacji uzyskanych przez Beneficjenta od PKP Cargo S.A. Podkarpacki Zakład Spółki w Przemyślu wynika, że nastąpił wzrost przewozów towarowych na przejściu granicznym w Werchracie w latach 2007-2009, średnio o 13 % w stosunku do roku bazowego 2004 (zakładano 10 %), na który z pewnością miała wpływ poprawa dojazdu do stacji przeładunkowej przy towarowym przejściu kolejowym Werchrata – Rawa Ruska.

Pozytywne oddziaływanie projektu przejawia się również w trwającej nieprzerwanie współpracy i wzajemnej wymianie doświadczeń podczas spotkań przedstawicieli Powiatu Lubaczowskiego i Rejonu Jaworowskiego, odbywających się każdego roku, także na płaszczyźnie kulturalnej, w wyniku których powstają nowe inicjatywy i przedsięwzięcia 
o charakterze transgranicznym. Na uwagę zasługuje zrealizowany w 2007r. przez Powiat Lubaczowski projekt pn. „Polepszenie dojazdu do stacji przeładunkowej przy kolejowym przejściu granicznym w Werchracie poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1644R” 
w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006. Dotyczył on przebudowy drogi na odcinku Narol – Werchrata, dł. 16,130 km. 
W nowej perspektywie finansowania w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007-2013 realizowany będzie projekt pn. „Odnawialne źródła energii – recepta na poprawę jakości środowiska naturalnego na obszarze Powiatu Lubaczowskiego oraz Rejonu Jaworowskiego”. Wspólnie z partnerem ukraińskim realizowane były projekty nieinwestycyjne (miękkie) finansowane z Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w zakresie profilaktyki wad postawy 
u dzieci w Rejonie Jaworowskim, czy podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej szansą dla rozwoju Rejonu Jaworowskiego. Corocznie odbywają się spotkania integracyjne młodzieży polskiej i ukraińskiej służące wymianie doświadczeń w zakresie świadomego i odpowiedzialnego stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego, jego ochrony, również przybliżenie zwyczajów, tradycji i kulturowych związków między Polską 
i Ukrainą.

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Poprawa stanu technicznego drogi wpłynęła na upłynnienie ruchu oraz podniesienie indeksu prędkości co ograniczyło emisję spalin (mniejsze zużycie paliwa), zmniejszyło wartości szkodliwe hałasu (natężenie, długotrwałość). Z pomiaru czasu przejazdu na drodze objętej projektem wynika bowiem, że przed modernizacją prędkość wynosiła 29,1 km/h, obecnie 71,9 km/h.

Projekt ma pozytywny wpływ na wyrównywanie szans. Zrealizowanie projektu przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej terenu. Ułatwiony dojazd dla inwestorów i turystów wpłynął na rozwój gospodarczy gmin Cieszanów, Horyniec Zdrój 
a tym samym na wzrost poziomu życia mieszkańców, na zmniejszenie bezrobocia, szczególnie wśród kobiet. Uzdrowisko Horyniec Zdrój oraz rozwijająca się agroturystyka zatrudnia w większości kobiety. Okoliczna ludność zyskała poczucie bezpieczeństwa wynikające z szybszego dojazdu służb ratowniczych.

Projekt ma neutralny wpływ na rozwój społeczeństwa informatycznego, rozumianego jako rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców czy przedsiębiorstw.

Podsumowując powyższą analizę stwierdza się, że cel projektu został zachowany.

Powiat Lubaczów jako beneficjent projektu wywiązuje się z obowiązku dotyczącego informacji i promocji projektu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1159/2000. 
W miejscu realizacji projektu zainstalowane są 2 stałe tablice pamiątkowe: na początku 
i końcu zmodernizowanego odcinka drogi, posiadające logo Unii Europejskiej i logo Programu oraz informację, że projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006. Cała korespondencja znakowana jest logotypami Unii i Programu. Projekt promowany był również poprzez Internet oraz w prasie lokalnej gdzie podawano informacje o realizacji projektu (Ziemia Lubaczowska).

Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Powiatu Lubaczowskiego. Jest oznaczona numerem i nazwą projektu, z wydzieloną częścią dotyczącą dokumentów księgowo – finansowych. Dokumentacja przechowywana będzie do dnia 31.12.2013r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

3.

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Monitorujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu

- nie została zachowana trwałość projektu

4.

Jednocześnie, niżej podpisany, beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji 
w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu 
i rezultatu w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Data i podpisy kontrolującego Zespołu 		Data i podpis kierownika
Monitorującego: 		komórki organizacyjnej

1………………………………………			…………………………...

2………………………………………

Data i podpis beneficjenta:

……………………………

# Footnotes

lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ/IK. Instytucja Pośrednicząca może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.

W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Monitorującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.