UMOWA NR .....................

zawarta w dniu ………….. w  Rzeszowie

pomiędzy:

Wojewodą Podkarpackim Mirosławem Karapytą, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, reprezentowanym przez:

- Wiesława Rygla – Doradcę Wojewody Podkarpackiego, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

Firmą …………… wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego dla m. ........................................pod numerem KRS ………, zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez:

- ……….

- ………

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. „Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Budomierzu” na warunkach otrzymanej dokumentacji projektowej

§ 2

- Zakres rzeczowy robót i dostaw stanowiących przedmiot umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiąca integralną część umowy.

- Integralną częścią umowy jest również harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót 
i dostaw (stanowiący załącznik nr 1) opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Inwestora Zastępczego Wojewody Podkarpackiego, tj. ……………..

Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z umową.

§ 3

Ustala się następujące terminy realizacji zadania:

- rozpoczęcie zadania:			po podpisaniu umowy

- zakończenie zadania:			………. miesięcy od podpisania umowy

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszej umowy w wypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy lub zmian korzystnych dla Zamawiającego.

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy dokumentację projektową w dwóch egzemplarzach wraz z pozwoleniem na budowę przy podpisaniu umowy.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od chwili podpisania umowy.

§ 6

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana …………………

- Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru, będących pracownikami Inwestora Zastępczego, będących pracownikami Inwestora Zastępczego tj. …………

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót i dostaw zgodnie z dostarczonym projektem, Polskimi Normami oraz odpowiednimi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz strzec mienia znajdującego się na terenie budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze 
i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru inwestycji.

- Wykonawca zapewni ogólne oznakowanie i dozór terenu budowy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonanie przedmiotu zamówienia przedłoży polisy (okaże oryginały polis i dostarczy kserokopię polis ubezpieczeniowych) lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót ubezpieczenia obejmujące:

- ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości umownego wynagrodzenia,

- ubezpieczenie osób trzecich na kwotę ……… PLN na jeden wypadek przy nieograniczonej liczbie zdarzeń,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę ……….

Ubezpieczenie będzie zawarte w imieniu Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń.

Wykonawca w terminie 2 dni przed przekazaniem terenu budowy przedłoży do wglądu Zamawiającemu stosowne polisy ubezpieczeniowe. Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

§ 9

- Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty wyszczególnione w § 2 określa się w kwocie:

a)  netto……...… zł., słownie: …………. PLN

b) brutto: ……… zł., słownie: ……….. PLN

- Podatek od towarów i usług VAT będzie liczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Zamawiający oświadcza, że zadanie będące przedmiotem umowy jest finansowane z rachunku bankowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

- Za zabezpieczenie środków finansowych na rachunku zadania odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wszelkie roszczenia z tytułu zwłoki w zapłacie faktur, naliczania kar umownych, odsetek Wykonawca kierował będzie bezpośrednio do Zamawiającego.

- Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie wg rzeczywistego obmiaru z natury 
w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe pozycji przedmiarowych z kosztorysu ofertowego.

- Strony postanawiają, że rozliczenie wykonanych robót i dostaw będzie odbywało się fakturami VAT, wystawianymi na podstawie uzgodnionego harmonogramu rzeczowo – finansowego. Przed zapłatą Wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający może zażądać dostarczenia przez Generalnego Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców potwierdzających otrzymanie przysługujących im wynagrodzeń za roboty i dostawy wykonane na rzecz Wykonawcy, związane z realizacją Inwestycji.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 
95 % wynagrodzenia umownego.

- Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi fakturą VAT po odbiorze końcowym.

- Wysokość faktury końcowej wynosiła będzie ……. zł słownie: ………PLN + VAT

- Podstawę do wystawienia faktur VAT częściowych stanowi protokół odbioru częściowego robót i dostaw podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, zaś faktury końcowej – protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i inspektora nadzoru, stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, NIP 813-17-21-402 celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Ustala się termin zapłaty faktur VAT Wykonawcy na 30 dni licząc od daty zatwierdzenia faktury przez Zamawiającego. Zapłata dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy według faktur

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty siłami własnymi, lub w systemie generalnego wykonawstwa.

- Integralną częścią umowy jest wykaz zawierający wyszczególnienie zakresów robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców (stanowiący załącznik do oferty).

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zmawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedem) dni od daty przedstawienia mu na piśmie przez Wykonawcę informacji o Podwykonawcy lub na wniosek Zamawiającego projektu umowy z Podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec zatrudnienia tego Podwykonawcy, uważa się, iż Zamawiający wyraził zgodę  na zatrudnienie tego Podwykonawcy przez Wykonawcę.

§ 11

Jeżeli w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wystąpi konieczność wykonania robót, dostaw uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy), których łączna wartość nie przekroczy 50 % i odpowiednio 20% wartości zamówienia będącego przedmiotem umowy, 
i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty i dostawy na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Na roboty te Wykonawca zawrze z Zamawiającym oddzielną umowę. Bez podpisanej umowy na wykonanie robót i dostaw uzupełniających Wykonawca prowadzi roboty i dostawy uzupełniające na własne ryzyko.

§ 12

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy), których łączna wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia będącego przedmiotem umowy, i które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, a ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów 
i parametrów. Zamówienie będzie udzielone po podpisaniu protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inwestora Zastępczego. Obowiązek uzyskania podpisu Zamawiającego na protokole konieczności spoczywa na Wykonawcy. Na roboty te Wykonawca zawrze z Zamawiającym oddzielną umowę. Bez podpisanej umowy na wykonanie robót dodatkowych Wykonawca prowadzi roboty dodatkowe na własne ryzyko.

§ 13

W przypadku wystąpienia robót uzupełniających w okresie do 3 lat lub robót dodatkowych, rozliczane one będą kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiającego z zastosowaniem ustalonych w drodze przetargu nośników cenotwórczych:

- stawka roboczogodziny -   zł./rg.

- koszty zakupu   M            -  %

- koszty pośrednie   R + S   -  %

- zysk    R + S + Kp                 -  %

- cen materiałów wg cen zakupu lecz nie wyższych niż średnie ceny za poprzedni kwartał, publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD”,

- cen sprzętu i środków transportu wg cennika Wykonawcy lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD”,

- norm nakładów rzeczowych RMS wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm zakładowych Wykonawcy.

Podatek od towarów i usług VAT będzie liczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W przypadku wystąpienia robót uzupełniających po zakończeniu umowy podstawowej rozliczane one będą kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiającego z zastosowaniem ustalonych w drodze przetargu nośników cenotwórczych zwaloryzowanych o wysokość wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej.

Nośniki cenotwórcze pozostaną niezmienne do końca realizacji zamówień uzupełniających.

§ 14

Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto ustalonego w umowie za przedmiot obioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia w którym miał być dokonany odbiór,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto z wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie nastąpiło w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją powstałych szkód, dopuszcza się stosowanie odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zasady ustalenia odszkodowania za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. ……… zł., słownie: ………..PLN

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione będzie w pieniądzu, w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

- Cała kwota zabezpieczenia musi obejmować okres od dnia rozpoczęcia zadania do dnia ……, tj. 30 dni od dnia odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji i obowiązuje do dnia ……., tj. 3 lata od dnia odbioru końcowego, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania zadania i obowiązuje do dnia ………, tj. 30 dni od dnia odbioru końcowego.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie zadania zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Podane wyżej terminy zwrotu – zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczną swój bieg po protokolarnym usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
i w okresie rękojmi.

§ 16

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 17

Termin gwarancji na roboty budowlane wynosi ………. miesięcy, a na dostawy ………. miesięcy od daty odbioru końcowego. Wykonawca udzieli gwarancji na piśmie po odbiorze końcowym zadania.

§ 18

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót i dostaw lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozpocznie się proces likwidacji firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

§ 19

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia do umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót i dostaw w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót i dostaw nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót i dostaw przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót i dostaw przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty 
i dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji, o których mowa w pkt. 2c,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 20

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą obydwu stron.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego.

§ 21

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty otrzymania roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego rozpatrzenia roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 24

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót,

Nr 2 – dokumenty przetargowe z uwzględnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Nr 3 – oferta Wykonawcy,

Nr 4 – projekt wykonawczy inwestycji,

Nr 5 – dowód ubezpieczenia budowy i robót,

Nr 6 – gwarancja należytego wykonania umowy.

§ 25

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej 
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 									WYKONAWCA: