Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F. III-0932/75/05

Protokół

kontroli  problemowej  przeprowadzonej w Urzędzie  Miasta i Gminy w Narolu
                                           w dniach od  07.03.2005 r.  do   10.03.2005 r.

Kontrolę przeprowadziła:

Teresa Mazur – Olchowy 	– Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu PUW 
   w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr F.IV.0939/95/05 
   z dnia  04.03.2005 r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie, Panią 
mgr Wiesławę Toczyńską – Kucha z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego / Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm./, 
§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 r. / Dz. U. Nr 56, poz. 542/ oraz § 17 i § 18 zarządzenia Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. /z późn. zm./ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2004 r. na zadania objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n.

- „ Budowa Szkoły Podstawowej w Łukawicy”

Ustalenia wstępne:

- Burmistrzem Miasta i  Gminy  Narol jest  Pan   Stanisław Woś  wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich.

- Skarbnikiem Miasta i Gminy jest Pani  Teresa Momot  powołana  na  to  stanowisko    Uchwałą Nr X/III/90  Rady  Gminy w Narolu z dnia 20.07.1990r.

W toku kontroli informacji udzielali:

-  Pan   Stanisław Woś                  -          Burmistrz Miasta i Gminy  Narol                                                                      -  Pani  Teresa Momot                  -          Skarbnik  Miasta i Gminy

-  Pan   Adolf Adamek                 -           Referent ds. Budownictwa

-  Pani  Zofia Przednowek           -           Główny Księgowy  MGZEAS w Narolu

Zagadnienia objęte kontrolą:

- Dokumentacja projektowo –kosztorysowa

- Wybór wykonawcy  robót  i  zawarcie umowy o roboty budowlane

- Źródła finansowania i rozliczenie robót

- Ustalenia końcowe

I. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa

Realizacja  zadania   pn. „  Budowa  Szkoły   Podstawowej  w  Łukawicy”       rozpoczęta została w  2001  r. i prowadzona jest etapami.  Planowany termin zakończenia inwestycji to 2008r.

Na powyższe zadanie dokumentację  projektowo-kosztorysową opracował zespół projektantów:

-  mgr inż.    Marcin Kozłowski

-  mgr inż.    Bolesław Matej

-  inż.   Zbigniew Długosz

-  inż.    Stanisław Horodelski

Koszty opracowania dokumentacji wyniosły 40.000  zł  i w całości sfinansowane zostały  z budżetu gminy.

W dniu 18.06.2001r. Starosta Lubaczowski  zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na  Budowę Szkoły  Podstawowej w Łukawicy  Nr  ABR. I. 7351 -6 – 26 /2001r.

II. Wybór wykonawcy robót  i  zawarcie umowy

Gmina   Narol  w  dniu  16.06.2004r  ogłosiła  przetarg  nieograniczony  o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO.

Przed dokonaniem ogłoszenia opracowana została  specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę  238.769,45 zł.

Komisja przetargowa w dniu   01.07 .2004r. dokonała  otwarcia ofert  i  wyboru   oferty  najkorzystniejszej  tj.  Usługowy Zakład  Remontowo – Budowlany,  Stanisław Owczarek ,  Lubaczów  ul. Norwida 8/67   przy oferowanej cenie   216.357,51 zł - netto

W dniu  19.07.2004 r. została zawarta umowa o roboty budowlane   pomiędzy Gminą   Narol  jako Zamawiającym a  Usługowym  Zakładem Remontowo-Budowlanym  , Stanisław Owczarek Lubaczów , jako Wykonawcą .

Przedmiotem zamówienia było  wykonanie robót budowlanych budynku Szkoły Podstawowej w Łukawicy objętych postępowaniem przetargowym na warunkach  określonych w  złożonej ofercie przetargowej i kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część umowy . Zakres rzeczowy obejmował:

- strop nad parterem ,

- ściany pierwszego piętra ,

- strop nad pierwszym piętrem ,

- dach - konstrukcja ,

- dach – pokrycie;

W  §  2 umowy określono :

-  termin rozpoczęcia przedmiotu umowy  na  26.07.2004 r.

-  termin zakończenia przedmiotu umowy na   31.12.2004 r.

W § 8 umowy  ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w kwocie  216.357,51 zł - netto

47.598,65 zł - VAT

263.956,16 zł  - brutto

W § 9    określono  sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy – wg procentowego zaawansowania robót.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć  65 % wynagrodzenia  umownego brutto. Rozliczenie końcowe  nastąpi fakturą końcową  po odbiorze przedmiotu umowy. Termin zapłaty faktury końcowej  Wykonawcy wynosi 90 dni od daty zakończenia zadania  określonego w § 2.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

.

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót.

Finansowanie zadania pn. „ Budowa  Szkoły Podstawowej w  Łukawicy” prowadzone było z dwóch źródeł :

-  środki własne Gminy 			-               224.721   zł     -     plan

-  dotacja z budżetu państwa 		- 	       50.000   zł     -     plan

Razem                            -                274.721   zł     -     plan

Ustalenia wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie powyższego zadania nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 90/XI/24  Rady Miejskiej  w  Narolu z  dnia 26.03.2004r. w sprawie budżetu

gminy    na 2004r.  / 200.000 zł - środki własne /

- Zarządzenia  Burmistrza  Miasta i Gminy  w Narolu  Nr 44/B/2004r.  z  dnia  27.10.2004r.  w sprawie zmian w    budżecie gminy w 2004r. / 50.000 zł - dotacja  budżetu państwa/

-Zarządzenia   Burmistrza  Miasta i Gminy w Narolu  Nr 54/B/2004r.  z  dnia  27.12.2004r.   w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r.  /10.700 zł - środki własne /

- Zarządzenia   Burmistrza  Miasta  i Gminy  w Narolu Nr 55/B/2004r. z  dnia  29.12.2004r.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r. / 11.228 zł – środki własne/

- Zarządzenia   Burmistrza  Miasta i Gminy w Narolu  Nr 56/B/2004r.  z  dnia  31.12.2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r. / 2.793 zł – środki własne /

Wprowadzenie do budżetu Gminy środków pochodzących z budżetu państwa nastąpiło na podstawie:

-Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 72 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie  
zwiększenia planu dotacji w dz. 801, rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 50.000 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa 
Podkarpackiego na 2004 r. „ Budowa Szkoły Podstawowej w Łukawicy”

/ zawiadomienie o zmianach  w planie –pismo znak F.VI.3011/1/69/04 z 14.10.2004r./

Przed dokonaniem zmian w budżecie  Gminy została zawarta Umowa wstępna Nr I-2-A/63 w dniu 10.08.2004 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem  Gminy Narol.

Przedmiotem w/w umowy było wsparcie inwestycji pn. „ Budowa Szkoły Podstawowej w Łukawicy”.

W § 3 umowy ustalono wysokość wkładu  własnego  w kwocie   200.000 zł.

W dniu 23.08.2004r. została zawarta Umowa wykonawcza Nr WFA.12/04 do Kontraktu Wojewódzkiego o dofinansowanie  ze środków pochodzących z budżetu państwa zadania p.n. ”Budowa Szkoły Podstawowej w Łukawicy ” pomiędzy Wojewodą Podkarpackim  a  Samorządem Gminy Narol.

W § 1 umowy ustalono wysokość dotacji budżetu państwa na kwotę 50.000 zł, 
co stanowi 20.0  % wartości zadania tj.  nakładów przewidzianych  do realizacji i sfinansowania   w 2004 r.

W § 2 umowy Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację tego zadania środków własnych w kwocie 200.000 zł, co stanowi 80.0 % wartości zadania tj. nakładów przewidzianych  do  realizacji i sfinansowania w 2004 r.

.

Obsługa finansowo – księgowa inwestycji prowadzona  była  przez  Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu.

Na wymienionym  zadaniu w 2004 r. wykonano  zakres  robót  na   ogólną kwotę   271.928,02 zł.

Wg stanu na 31.12.2004r. kontrolowana jednostka zrealizowała następujące faktury:

| l.p. | Wystawca , Nr i data faktury | Kwota faktury | Środki własne | Dotacja budżetowa | Data zapłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usługowy Zakład Remont . Budowlany Stanisław Owczarek VI A/04 z 21.01.04r. | 27.691.76 | 27.691.76 | - | 28.01.04r. |
| 2. | Jan Bachowski r-k z 19.01.04r. | 599.00 | 599.00 | - | 13.02.04r. |
| 3. | Jan Bachowski r-k z 22.04.04r. | 396.00 | 396.00 | - | 12.05.04r. |
| 4. | Zamojska Korporacja Energetyczna 8923/02/20 z 04.08.04r. | 479.97 | 479.97 | - | 15.08.04r. |
| 5. | Jan Bachowski r-k z 03.09.04r. | 748.00 | 748.00 | - | 09.09.04r. |
| 6. | Usługowy Zakład Remont. Budowlany Stanisław Owczarek 14/2004 z 06.09..04r. | 86.445.19 | 86.445.19 | - | 10.09.04r. |
| 7. | Biuro Obsługi Inwest Przemyśl 1/59/08 z 31.08.04r. | 1.495.65 | 1.495.65 | - | 10.09.04r. |
| 8. | Usługowy Zakład Remont. Budowlany Stanisław Owczarek 15/2004 z 01.10.04r. | 61.000.00 | 61.000.00 | - | 08.10.04r. |
| 9. | Biuro Obsługi Inwest Przemyśl 2/56/09 z 30.09.04r. | 1.957.32 | 1.957.32 | - | 21.10.04r. |
| 10. | Usługowy Zakład Remont. Budowlany Stanisław Owczarek 17/2004 z 11.10.04r. | 35.068.33 | 15.584.76 | 19.483.57 | 26.10.04r. |
| 11. | Biuro Obsługi Inwest Przemyśl 2/56/10 z 31.10.04r. | 1.167.67 | 1.167.67 | - | 16.11.04r. |
| 12. | Usługowy Zakład Remont. Budowlany Stanisław Owczarek 18/2004 z 09.11.04r. | 30.516.43 | - | 30.516.43 | 20.12.04r. |
| 13. | Zamojska Korporacja Energetyczna 62/02/010/H z10.09.04 | 129.53 | 129.53 | - | 21.09.04r. |
| 14. | Zamojska Korporacja Energetyczna 63/02010/H z12.11.04 | 138.09 | 138.09 | - | 24.11.04r. |
| 15. | Biuro Obsługi Inwest Przemyśl 3/56/11 z 30.11.04r. | 2.004.88 | 2.004.88 | - | 20.12.04r. |
| 16. | Jan Bachowski r-k z 15.12.04r. | 740.20 | 740.20 | - | 30.12.04r. |
| 17. | Usługowy Zakład Remont. Budowlany Stanisław Owczarek 21/04 z 29.12.04r. | 21.350.00 | 21.350.00 | - | 30.12.04r. |
|  | O g ó ł e m | 271.928.02 | 221.928.02 | 50.000.00 |  |

Gmina Narol złożyła  2 wnioski  o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Przekazania  środków  na  rachunek   Gminy  Narol  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 	w  Rzeszowie  dokonano  poleceniami  przelewów  w dniach :

-  17.12.2004r     na kwotę   49.900 zł

-  31.12.2004r.    na kwotę        100 zł

Otrzymane środki Gmina  przekazała na rachunek Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół  w dniu   17.12. 2004r.

Rozliczenie  przekazanej  dotacji w 2004 r. w kwocie 50 000 zł na zadanie p.n. „Budowa Szkoły Podstawowej w Łukawicy ” przedstawia  się  następująco:

Ogółem wartość wykonanych robót wynosi                                              271.928.02  zł

z tego zapłacono:

-    ze środków własnych  Gminy                                                             221.928.02   zł	co stanowi 81,6 %  wartości

robót objętych rozliczeniem

-  z dotacji budżetu państwa 	                       				   50.000,00   zł

co stanowi 18,4  % wartości

robót objętych rozliczeniem

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych  Gminy i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wskazuje, że zachowane zostały warunki wynikające z § 1 i  2 Umowy wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego.

W dniu 11.01.2005 r Gmina Narol przesłała do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenie roczne dotacji  na inwestycje oświatową p.n. „Budowa Szkoły Podstawowej w Łukawicy”  -  zgodnie z § 5 Umowy wykonawczej.

W rozliczeniu wykazano :

1. Dotacja z budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2004 r.

- planowana  -     50.000 zł

- otrzymana  -      50.000 zł

2. Środki własne :

a)  planowane   -   200.000 zł

- przekazane -    221.928 zł

W 2004r. na w/w zadaniu wykonano :

- ściany parteru,

- strop nad parterem,

- ściany pierwszego piętra,

- strop nad pierwszym piętrem,

- dach - konstrukcja,

- dach – pokrycie.

Termin zakończenia inwestycji przyjęto na 2008r.

Zestawienie faktur zrealizowanych w 2004 r. przedstawia załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

IV. Ustalenia końcowe

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

- Przyznana dotacja z budżetu państwa wynikająca z Kontraktu Wojewódzkiego została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Faktury i rachunki sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

Kontrolująca poinformowała Pana Burmistrza o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001 r. / z późn. zm/ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, prawie:

-  zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od    jego otrzymania,  umotywowanych zastrzeżeń  co do ustaleń  zawartych  w  protokole

/§ 32 Zarządzenia/

- zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych  wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu  
/§ 33 Zarządzenia/,

- odmową podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu  w  terminie 7 dni od dnia otrzymania  protokołu,  pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy     /34 Zarządzenia/.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Integralną część protokołu stanowi załącznik  Nr 1

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1/2005

# Podpisy

Kontrolującego 				                                            Kontrolowanych

Teresa Mazur Olchowy                                                                               Stanisław  Woś

Starszy Inspektor                                                                                             Burmistrz

podpis nieczytelny                                                                                       podpis nieczytelny

Teresa  Momot

Skarbnik Miasta i Gminy

podpis nieczytelny

Narol -2005-03-10