### SPodkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

### F.III.0932/76/05

# Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu w dniach od 07.03.2005r. do 09.03.2005r.

Kontrolę przeprowadziła:

Bożena Barnuś      		-  Starszy Inspektor w Wydziale

Finansów i Budżetu Podkarpackiego

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

na podstawie upoważnienia

Nr F.IV.0939/96/05 z dnia 04.03.2005r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego, podpisanego przez Panią mgr Wiesławę Toczyńską-Kucha, Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów                     i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13. ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2000r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz.550 z poźn.zm.),           § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004r. (Dz. U. Nr 56, poz.542) oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001r. (z poźn.zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu”.

Ustalenia wstępne:

- W okresie objętym kontrolą Starostą Powiatu Jarosławskiego jest Pan Tomasz Oronowicz wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich.

- Skarbnikiem Powiatu jest Pani Agnieszka Dziundzio powołana na to stanowisko Uchwałą Nr V/9/99 z dnia 18.02.1999r. Rady Powiatu Jarosławskiego.

W toku kontroli informacji udzielali:

- Pan Tomasz Oronowicz                – Starosta Powiatu Jarosławskiego

- Pani Agnieszka Dziundzio            – Skarbnik Powiatu Jarosławskiego

- Pan Artur Trojnar                          – Inspektor – stanowisko ds. Zamówień Publicznych i

Inwestycji

Zagadnienia objęte kontrolą:

- Ustalenia szczegółowe

- Wybór wykonawcy robót i zawarcie Umowy o roboty budowlane

- Źródła finansowania i rozliczenie robót

- Ustalenia końcowe

I. Ustalenia szczegółowe

Na realizację zadania p.n.: „ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu” opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Wykonawcą – projektantem było:

- Spółdzielcze Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych, 35-005 Rzeszów ul. Fredry 4.

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł kwotę ogólną 62 220zł.

W dniu 21.07.1998r. Kierownik Urzędu Rejonowego w Jarosławiu zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę (pismo znak: NB.II.7351-1/116/98.)

Funkcję inwestora zastępczego na tym zadaniu pełni Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. 37-700 Przemyśl ul. Klasztorna 1, na podstawie Umowy Nr 5/99 z dnia 20.06.1999r.

Do w/w Umowy sporządzono:

- Aneks Nr 1 w dniu 15.12.2001r.,

- Aneks Nr 2 w dniu 31.12.2003r..

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie Umowy o roboty budowlane

W dniu 23.09.2004r. Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. Przemyśl ul. Klasztorna 1 skierował wniosek do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia      o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 Euro, na wykonanie robót budowlanych związanych                          z realizacją stanu wykończeniowego sali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu.

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu przetargowym opublikowane zostało                 w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 170 pod pozycją 47473 w dniu 29.09.2004r.

Wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę              1 286 913 zł, co stanowi 318 007 Euro.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego opracowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ INWEST-ROL”.

Komisja przetargowa powołana decyzją Prezesa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ INWEST-ROL” Przemyśl z dnia 29.10.2004r. dokonała w dniu 15.11.2004r. otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do upływu terminu składania ofert złożono – 4 oferty, z których wymagane warunki spełniało 3 oferentów. Jeden oferent został wykluczony, jeden odrzucony z dalszego postępowania.            Z pozostałych oferentów komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z.o.o. Szówsko 511, 37-500 Jarosław – cena oferty 1 077 178,78 (netto); 1 314 158,14 (brutto).

Zawiadomienie oferentów o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty nastąpiło w dniu 18.11.2004r. pismem znak: 8/B/2004.

W dniu 22.11.2004r. w trakcie prowadzonego postępowania wniesiony został protest przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego „Resbud” S.A. 35-959 Rzeszów Al. Piłsudskiego 32 (oferta została wykluczona z postępowania przetargowego).

Powyższy protest został odrzucony przez Zamawiającego (pismo znak: 8/B/2004 z dnia 24.11.2004r.)

O wniesionym proteście zostali powiadomieni uczestnicy postępowania przetargowego (pismo znak: 8/B/2004 z dnia 24.11.2004r.)

W dniu 29.11.2004r. Zamawiający został powiadomiony przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego „Resbud” Rzeszów o wniesieniu odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W dniu 14.12.2004r. Zespół Arbitrów po rozpatrzeniu odwołania umorzył postępowanie (sygn. akt. UZP/ZO/0-2142/04).

W dniu 15.12.2004r. Zamawiający powiadomił uczestników postępowania przetargowego                 o umorzeniu postępowania przez Urząd Zamówień Publicznych oraz poinformował, że wybór wykonawcy robót z rozstrzygniętego postępowania przetargowego stał się ostateczny.

W dniu 15.12.2004r. z prac komisji sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 Euro, podpisany przez członków komisji przetargowej i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki tj. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. Przemyśl.

Zawarcie umowy o roboty budowlane

W dniu 16.12.2004r. zawarta została Umowa Nr 0428 o wykonanie robót budowlanych – wykończeniowych pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. Przemyśl ul. Klasztorna 1 zwanym „Zamawiającym” a firmą - Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z.o.o. Szówsko, 37-500 Jarosław zwanym „Wykonawcą” – przedmiotem której są roboty budowlane związane z realizacją stanu wykończeniowego sali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu ul. Św. Ducha 1.

W § 3 Umowy ustalono:

- termin rozpoczęcia robót (przekazanie placu budowy) – do 14 dni od daty podpisania

Umowy

- przekazanie przedmiotu Umowy                                   – 30 lipiec 2005r.

w § 8 Umowy ustalono:

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczałtu 1 314 158,11zł (brutto)

w § 9 Umowy ustalono:

- rozliczenie robót objętych Umową nastąpi fakturami przejściowymi za wykonane elementy robót w okresach miesięcznych według harmonogramu rzeczowo-finansowego

- zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej płatnikowi

Umowa została podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca tytułem należytego wykonania przedmiotu Umowy wniósł zabezpieczenie                 w wysokości 5% wartości brutto robót tj. 65 708 zł w formie gotówki – przelewem w dniu 29.12.2004r. na rachunek Zamawiającego.

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót

Finansowanie inwestycji p.n.: „ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu” prowadzone było w 2004 roku z następujących źródeł:

- środki własne Powiatu                                         - 	560 825,87zł

- dotacja celowa budżetu państwa                          - 	100 000,00zł

RAZEM    	660 825,87zł

Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr XIV/116/04 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

- Uchwały Nr 252/2004 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 08 listopada 2004r.                   w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2004 rok.

Wprowadzenie do budżetu Powiatu środków pochodzących z dotacji budżetu państwa ustalonej na podstawie Umowy Wykonawczej Nr WFA.97/04 z dnia 15.10.2004r. nastąpiło na podstawie:

- decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 79 z dnia 28.10.2004r. na kwotę 100 000zł – dział 801, rozdział 80130 §6430 (zawiadomienie o zmianach w planie pismo znak: F.VI.3011/1/76/04 z dnia 28.10.2004r.)

Przed dokonaniem zmian w budżecie Powiatu w dniu 20.09.2004r. zawarta została Umowa Wstępna Nr I-2-A/8/p na realizację zadania p.n.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska                     w Jarosławiu” pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Powiatu Jarosławskiego w ramach priorytetu nr 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”; działania nr 2  „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy : oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej”.

W zawartej umowie Podmiot uprawniony zobowiązał się do:

- wniesiena wkładu własnego w 2004 roku o wartości 550 000zł

oraz

- zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł (MENiS) – 200 000zł

Do w/w Umowy w dniu 20.12.2004r. sporządzono Aneks Nr 1, którym wprowadzono następujące zmiany:

- w §3 ust.2 wyrazy „200 000zł” zastępuje się wyrazami „0zł”’

- załącznik do Umowy Wstępnej Nr I-2-A/8/p otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego aneksu.

W dniu 15.10.2004r. została zawarta Umowa Wykonawcza do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.97/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania p.n.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących                  i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu”.

W § 1 Umowy ustalono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę               100 000zł, co stanowi 11,8% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji              i sfinansowania w roku 2004.

W § 2 Umowy Samorząd Powiatu zobowiązał się do:

- przekazania środków własnych w łącznej kwocie 550 000zł, co stanowi 64,7% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004

oraz

- zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł               w łącznej kwocie 200 000zł co stanowi 23,5% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

Do w/w Umowy w dniu 22.12.2004r. sporządzono Aneks Nr 1/04, którym wprowadzono następujące zmiany:

W § 1 Umowy ustalono wysokość datacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę                100 000zł, co stanowi 15,4% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji                        i sfinansowania w roku 2004.

W § 2 Umowy Samorząd Powiatu zobowiązał się do przekazania środków własnych                     w łącznej kwocie 550 000zł, co stanowi 84,6% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

Przekazanie środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Jarosławiu nastąpiło poleceniem przelewu  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w dniu:

- 28.12.2004r.              –  100 000zł

po uprzednim złożeniu wniosku Nr 1 o wypłatę datacji do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 23.12.2004r.

Do wniosku dołączono kserokopie zrealizowanych faktur.

Wykonawstwo robót

Obsługa finansowo-księgowa inwestycji prowadzona była przez Inwestora Zastępczego tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. 37-700 Przemyśl ul. Klasztorna 1, oraz Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących             i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu.

W 2004r. na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót, który ujęty                       i rozliczony został w fakturach według poniższego zestawienia:

| Nr faktury | Wystawca faktury | Kwota (zł) | Zapłacono ze środków dotacji (zł) | Zapłacono ze środków własnych (zł) | Zapłacono ze środków innych źródeł | Data przekazania środków | Data Zapłaty przez Szkołę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktura VAT Nr 21/04/2004 | „Sanakiewicz” Sp.z.o.o. Szówsko 452, 37-500 Jarosław | 104 512,93 | - | 104 512,93 | - | 10.05.2004r. | 07.05.2004r. |
| Faktura VAT Nr 62/2004 | P.P.U. „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. Przemyśl | 3 217,43 | - | 3 217,43 | - | 10.05.2004r. | 07.05.2004r. |
| Faktura VAT Nr 32/04/2004 | „Sanakiewicz” Sp.z.o.o. Szówsko 452, 37-500 Jarosław | 129 018,51 | - | 129 018,51 | - | 20.05.2004r. | 31.05.2004r. |
| Faktura VAT Nr 68/2004 | P.P.U. „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. Przemyśl | 3 971,84 | - | 3 971,84 | - | 20.05.2004r. | 31.05.2004r. |
| Faktura VAT Nr 14/07/2004 | „Sanakiewicz” Sp.z.o.o. Szówsko 452, 37-500 Jarosław | 158 600,00 | - | 158 600,00 | - | 17.08.2004r. | 24.08.2004r. |
| Faktura VAT Nr 126/04 | P.P.U. „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. Przemyśl | 4 282,20 | - | 4 282,20 | - | 17.08.2004r. | 24.08.2004r. |
| Faktura VAT Nr 24/08/2004 | „Sanakiewicz” Sp.z.o.o. Szówsko 452, 37-500 Jarosław | 111 931,04 | - | 111 931,04 | - | 29.09.2004r. | 01.10.2004r. |
| Faktura VAT Nr 148/2004 | P.P.U. „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. Przemyśl | 3 022,14 | - | 3 022,14 | - | 29.09.2004r. | 01.10.2004r. |
| Decyzja Rk 536/D/SNZ/2004 | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jarosławiu | 56,00 | - | 56,00 | - | 29.09.2004r. | 01.10.2004r. |
| Faktura VAT Nr 41/11/2004 | „Sanakiewicz” Sp.z.o.o. Szówsko 452, 37-500 Jarosław | 11 026,10 | - | 11 026,10 | - | 22.12.2004r. | 28.12.2004r. |
| Faktura VAT Nr 215/04 | P.P.U. „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. Przemyśl | 297,70 | - | 297,70 | - | 22.12.2004r. | 28.12.2004r. |
| Faktura VAT Nr 107/12/2004 * | Przed. Bud. Ogólnego Sp.z.o.o. w Szówsku, 37-500 Jarosław | 130 889,98 | 100 000,00 | 30 889,98 | - | 22.12.2004r. 29.12.2004r. | 28.12.2004r. 29.12.2004t. |
| RAZEM | 660 825,87 | 100 000,00 | 560 825,87 | - |  |  |

*    Ze środków dotacji budżetowej zapłacona została Faktura VAT Nr 107/12/2004 z dnia

21.12.2004r. na kwotę 130 889,98zł za wykonane roboty budowlane, elektryczne.

W/w faktura została wystawiona przez wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp.z.o.o. Szówsko na Nabywcę Inwestora Zastępczego tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. Przemyśl.

Przy fakturze znajdował się protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Faktura po sprawdzeniu merytorycznym przez Inwestora Zastępczego została przesłana za pismem przewodnim do Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych                        w Jarosławiu.

Zespół Szkół po otrzymaniu w/w faktury zwrócił się w dniu 22.12.2004r. do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu z prośbą o przekazanie środków na zapłatę w/w faktury.

Starostwo Powiatowe przekazało do Zespołu Szkół środki finansowe na zapłatę faktury                w dniach:

- 22.12.2004r.		-   30 889,98zł

- 29.12.2004r.		- 100 000,00zł

Zespół Szkół w/w środki przekazał na rachunek Inwestora Zastępczego w dniach:

- 28.12.2004r.               -   30 889,98zł

- 29.12.2004r.		- 100 000,00zł

Kserokopia w/w faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

Przekazanie środków przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu do Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu na zapłatę faktur wymienionych w zestawieniu nastąpiło w dniach:

- 10.05.2004r.                – 107 730,36zł

- 20.05.2004r.                – 132 990,35zł

- 17.08.2004r.                – 162 882,20zł

- 29.09.2004r.                – 115 009,18zł

- 22.12.2004r.                –   42 213,78zł

- 29.12.2004r.                – 100 000,00zł

RAZEM  660 825,87zł

Przekazanie środków z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu do Inwestora Zastępczego tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „INWEST-ROL” nastąpiłow dniach:

- 07.05.2004r.	        – 	 107 730,36zł

- 31.05.2004r.	        – 	 132 990,35zł

- 24.08.2004r. 	        – 	 162 882,20zł

- 01.10.2004r.   	        – 	 115 009,18zł

- 28.12.2004r.                 – 	    42213,78zł

- 29.12.2004r.                 – 	 100 000,00zł

RAZEM     660 825,87zł

Zestawienie zrealizowanych faktur za 2004r. z wyszczególnieniem numeru i daty wystawienia faktury, wystawcy faktury, kwoty faktury, daty zapłaty oraz podziału na środki własne, dotację budżetową przedstawia załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE ZREALIZOWANYCH FAKTUR

| Zestawienie faktur dotyczące roku | Kwota faktur łączna | Środki własne Powiatu | Środki dotacji budżetowej |
| --- | --- | --- | --- |
| Faktury za okres od01.01.2004r. do 31.12.2004r. | 660 825,87 | 560 825,87 | 100 000,00 |

Powyższe zestawienie wykazuje, że do dnia kontroli wartość wykonanych robót                 w 2004r. wyniosła kwotę ogółem 660 825,87zł z tego zapłacono:

- środki własne Powiatu 		–  560 825,87zł tj. 84,9% robót wykonanych

ogółem objętych rozliczeniem

- dotacja celowa budżetu państwa  – 100 000zł tj. 15,1% robót wykonanych ogółem

objętych rozliczeniem

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych Powiatu i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wskazuje, że zachowane zostały warunki wynikające z Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.97/04 z dnia 15.10.2004r. (§1 i 2 Umowy).

W dniu 10.01.2005r. Starostwo Powiatowe w Jarosławiu przesłało do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie rozliczenie roczne dotacji na inwestycję oświatową p.n.:         „ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących               i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu” zgodnie z § 5 Umowy Wykonawczej Nr WFA.97/04 z dnia 15.10.2004r.

Rozliczenie obejmuje:

- poniesione nakłady od początku realizacji zadania tj. od 15.12.1996r. do 31.12.2004r. wyniosły kwotę 1 747 225,00zł, z tego:

- środki własne					1 091 480,00zł

- dotacja z budżetu państwa			   181 220,00zł

- inne źródła					     80 000,00zł

- poniesione nakłady w 2004r. wyniosły kwotę 660 825,00zł, z tego:

- środki własne					   560 825,00zł

- dotacja budżetu państwa			   100 000,00zł

Zrealizowany zakres rzeczowy robót w 2004roku obejmował:

- montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

- modernizację szkolnej kotłowni węglowej na opalaną gazem oraz zwiększenie jej mocy cieplnej w celu przystosowania do potrzeb związanych z zasilaniem w ciepło hali sportowej

- wykonanie części robót wykończeniowych (okładziny ścian i sufitów) oraz części robót instalacyjnych ( instalacje: elektryczna, wod.-kan.)

W efektach rzeczowych wykazano:

- stan surowy zamknięty obiektu hali

- zmodernizowanie szkolnej kotłowni oraz zwiększono jej moc cieplną w celu przystosowania do zasilania w ciepło hali sportowej.

Termin zakończenia inwestycji przyjęto na 2005 rok.

IV. Ustalenia końcowe

- Przyznana dotacja z budżetu państwa wynikająca z Kontraktu Wojewódzkiego wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Faktury sprawdzane były pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzane do wypłaty. Przy fakturach znajdują się protokoły odbioru robót podpisane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Kontrolująca poinformowała Pana Starostę Powiatu Jarosławskiego o przysługującym mu na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001r.(z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie prawie:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu, w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole (§32 Zarządzenia),

- zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§33 Zarządzenia),

- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu           w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Jednostce Kontrolowanej.

Integralną część protokołu stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 2.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1/2005.

Podpisy

Kontrolowanego						                     Kontrolujących

Bożena Barnuś                                                                              Janusz Kołakowski

Starszy Inspektor                                                                               Wicestarosta

podpis  nieczytelny                                                                       podpis nieczytelny

Agnieszka  Dziundzio

Skarbnik Powiatu

Jarosławskiego

podpis nieczytelny

Jarosław, dnia 09.03.2005r.