Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F. III – 0932/ 33/ 05

Protokół

kontroli  problemowej   przeprowadzonej  w Urzędzie  Gminy  w  Gaci

w dniach od 26.01 – 28.01.2005r.

Kontrolę przeprowadziła:

Teresa Mazur – Olchowy    - Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu PUW

w Rzeszowie na podstawie upoważnienia  Nr F.IV.0939/41/05

z dnia 24.01.2005r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego, podpisanego przez Z-cę  Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie,

Panią mgr Wiesławę Toczyńską – Kucha z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.13 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 12.05.2000r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48,poz. 550 z póź. zm.),

§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.03.2004r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004r. (Dz.U.Nr 56, poz. 542) oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10.05.2001r. (z póź. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli.

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2004 roku na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004 r. p.n. „Budowa sali sportowej w Dębowie”.

Ustalenia wstępne.

- Wójtem Gminy Gać jest Pan Tadeusz Zubek wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich. Zaświadczenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12.11.2002r.

- Skarbnikiem Gminy jest Pani Józefa Marszałek, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 6/90 Rady Gminy w Gaci z dnia 17.06.1990r.

W toku kontroli informacji udzielali:

- Pan Tadeusz Zubek           -  Wójt Gminy

- Pani Józefa Marszałek      -   Skarbnik

- Pani Danuta Wielgosz      -    Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek

Oświatowych w Gaci

Zagadnienia objęte kontrolą:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

- Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy.

- Źródła finansowania i rozliczenie robót.

- Ustalenia końcowe.

I. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa

Realizacja zadania p.n. „Budowa sali sportowej w Dębowie” rozpoczęta została w 1997r.   i prowadzona jest etapami. Do sierpnia 2004r. wybudowano salę sportową – stan surowy otwarty.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa opracowana została w 1994r. z aktualizacją w 2004r.. Wykonawcą dokumentacji był Zakład Usług Projektowych –

inż. Adam Kalamarz, Przeworsk ul. Krakowska 5.

W dniu 08.08.1995r. Kierownik Urzędu Rejonowego w Przeworsku wydał pozwolenie na budowę sali sportowej w Dębowie – znak NB. 7351-3-35/95.

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy

W dniu 25.08.2004r. został ogłoszony przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO. Przedmiotem zamówienia było wykonanie w 2004 r.  stolarki  okiennej i drzwiowej, kanału co., instalacji, tynków.

Przed dokonaniem ogłoszenia opracowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 828.688 zł. netto.

Do przetargu zgłosiło się 4 oferentów.

W dniu 25.08.04r. komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert. Po dokonanej analizie wskazała, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo - Budowlana z siedzibą w Przeworsku, Mieczysław Przeszłowski ul. Gen. Chruściela 47.

W dniu 06.09.2004r. została zawarta Umowa Nr 1/2004 pomiędzy Gminą Gać jako Zamawiającym oraz Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Placówek Oświatowych w Gaci a Wykonawcą – Firma Handlowo- Budowlana, Mieczysław Przeszłowski, Przeworsk

ul. Gen. Chruściela 47.

W § 2 w/w umowy strony ustaliły:

- termin rozpoczęcia robót na 06.09.2004r.

- termin zakończenia robót na 31.08.2005r.

W § 11  ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy  wybranego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę   558.563.62 netto

122.883.99  vat

----------------------

    - brutto

W § 13 umowy ustalono terminy płatności faktur tj.

- faktury częściowe w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia

- faktura końcowa w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót.

Finansowanie zadania p.n. „Budowa sali sportowej w Dębowie” prowadzone było z trzech źródeł:

-  środki własne Gminy                                               250.000 plan

-  dotacja z budżetu państwa                                       100.000 plan

-  dotacja MENiS                                                        100.000 plan

-------------------------

Razem :                   450.000 plan

Ustalenia wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie wymienionego zadania nastąpiło na podstawie:

- Zarządzenia Nr 20/2004 Wójta Gminy Gać z dnia 29.10.2004r. w sprawie wprowadzenia

zmian w budżecie gminy   na 2004r.

Wprowadzenie do budżetu gminy środków pochodzących z budżetu państwa nastąpiło na podstawie:

- Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 79 z dnia 28.10.2004r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 801, rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 – Budowa sali sportowej  w Dębowie.

Przed dokonaniem zmian w budżecie Gminy Gać została zawarta Umowa wstępna

Nr I – 2- A/ 49 w dniu 20.09.2004r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego

a Samorządem Gminy Gać, przedmiotem której było wsparcie inwestycji p.n. „Budowa sali

sportowej w Dębowie”.

W § 3 w/w umowy ustalono wysokość wkładu finansowego Gminy na kwotę 250.000zł.

Ponadto podmiot uprawniony tj. Samorząd Gminy Gać zobowiązał się do zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z MENiS w wysokości 100.000zł.

W dniu 30.09.2004r. została zawarta Umowa Wykonawcza Nr WFA. 27/04

o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania p.n. „Budowa sali sportowej w Dębowie” realizowanego w ramach priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w Regionie”.

W § 1 w/w umowy ustalono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 100.000zł co stanowi 22,2% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2004r.

W § 2 Samorząd zobowiązał się do przekazania środków własnych w kwocie 250.000zł, co stanowi 55,6% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji

i sfinansowania w 2004r.

Samorząd zobowiązał się również do udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z MENiS w wysokości 100.000zł, co stanowi 22.2% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2004r.

W dniu 26.07.2004r została zawarta Umowa Nr 81/04/026 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie ul. Senatorska 29/31 działającym w imieniu i na rzecz MENiS , a Samorządem Gminy Gać

(w § 4 – MENiS dofinansuje przedsięwzięcie inwestycyjne określane w przedmiocie umowy w kwocie 100.000zł)

Obsługa finansowo-księgowa realizowanej inwestycji prowadzona jest przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Gaci.

Na zadaniu p.n. Budowa sali sportowej w Dębowie wykonano zakres robót na łączną kwotę 450.000zł,który rozliczony został w wystawionych fakturach.

W/g  stanu na dzień 31.12.2004r na wymienionym zadaniu zrealizowano następujące faktury:

| L.p. | Nr faktury data | Kwota | Zapłacono ze środków dotacji | Zapłacono ze środków własnych | Zapłacono ze środków pochodzących z innych źródeł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 56/2004 18.05.04 | 9.150,00 | ------- | 9.150,00 | ------- |
| 2. | Nota memor 21.05.04 | 3,00 | ------- | 3,00 | ------- |
| 3. | 1/2004 21.10.04 | 61.992,50 | ------- | ------- | 61.992,50 |
| 4. | 2/2004 21.10.04 | 23.882,00 | ------- | 23.882,00 | ------- |
| 5. | 2/2004 21.10.04 | 2.200,00 | ------- | ------- | 2.200,00 |
| 6. | 4020/04 28.10.04 | 11.805,67 | ------- | 11.805,67 | ------- |
| 7. | 5/2004 13.12.04 | 205.159,33 | ------- | 205.159,33 | ------- |
| 8. | 5/2004 13.12.04 | 35.807,50 | ------- | ------- | 35.807,50 |
| 9. | 5/2004 13.12.04 | ------- | 100.000,00 | ------- | ------ |
|  | Razem | 450.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 |

W dniu 17.12.2004r. złożono wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Do wniosku dołączono kserokopie faktur.

Przekazania środków na rachunek Gminy Gać przez PUW w Rzeszowie dokonano poleceniem przelewu w dniu 23.12.2004r..

Otrzymane środki Gmina przekazała w dniu 27.12.2004r. do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Gaci.

Rozliczenie dotacji przekazanej w 2004r. przedstawia się następująco:

-ogółem wartość wykonanych robót

w 2004r. wynosi                                                                                450.000zł

w tym:

- środki własne Gminy

tj.55,6% wartości zadania                                                                250.000zł

- dotacja budżetu państwa

tj.22,2% wartości zadania                                                               100.000zł

- środki MENiS

tj. 22,2% wartości zadania                                                              100.000zł

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur w odniesieniu do środków własnych Gminy wskazuje , że zostały zachowane wskaźniki procentowe wynikające z §1 i §2 Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego.

W 2004r. na opisanym zadaniu wykonano stolarkę okienną i drzwiową, kanał co, instalacje, tynki.

Zakończenie robót zgodnie z §2 Umowy z Wykonawcą przypada na sierpień 2005r.

Zestawienie faktur zrealizowanych w 2004r. przedstawia załącznik Nr1 do protokołu kontroli.

# Ustalenia końcowe

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1.Otrzymana dotacja z budżetu państwa wynikająca z Kontraktu Wojewódzkiego została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Faktury i rachunki sprawdzane były pod względem merytorycznym, formalno –rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

Kontrolująca poinformowała Pana Wójta o przysługującym mu , na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10.05.2001r. (z późn. zm.)

w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, prawie:

-  zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania , umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole

( §32 Zarządzenia)

-  zgłoszenia kontrolującemu  w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień , co do zawartych w protokole ustaleń  z jednoczesnym podpisaniem protokołu

( § 33 Zarządzenia )

-  odmową podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu

w  terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy

( § 34 Zarządzenia )

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Integralną część protokołu stanowi załącznik Nr 1

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz.    1  / 2005r

Podpisy

Kontrolującego                                                                           Kontrolowanych

# Teresa Mazur Olchowy							Wójt

# Starszy Inspektor							mgr  inż.Tadeusz Zubek

(podpis nieczytelny)							( podpis nieczytelny)

Skarbnik Gminy

Józefa Marszałek

( podpis nieczytelny)

Gać,  dnia  2005r.01.28