Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział  Finansów i Budżetu

Delegatura  w Krośnie

F.III.0932/10 /05

P r o t o k ó ł

Kontroli        problemowej      przeprowadzonej      w      Urzędzie     Gminy

w  Baligrodzie     kod . 38 – 606    ul. Plac Wolności 13      ,   Powiat      Leski     ,

Województwo  Podkarpackie    - przez pracownika  Oddziału Kontroli Gospodarki  Finansowej  w  Wydziale  Finansów i Budżetu  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  Delegatura   w Krośnie    :

-       Piotra Rajchla         - Starszego  Specjalistę  .

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia  do  przeprowadzenia  kontroli

Nr  F.IV.0939/  27/05     z dnia    18.01.2005  roku   podpisanego    z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez  Zastępcę Dyrektora  Wydziału   Finansów  i Budżetu

Panią  mgr     Wiesławę Toczyńką  -  Kuchę  .

Kontrolę przeprowadzono w dniach   -    19 ; 20 ; 21.01.2005   roku

I.   Ustalenia ogólne  :

- Wójtem  Gminy   w   Baligrodzie  jest Pan  Tadeusz  Wrona  .

- Skarbnikiem   Gminy  w   Baligrodzie     jest  Pani    Urszula  Różycka   .

Wyjaśnień w toku  kontroli  udzielali  :

1/  Pan    Tadeusz  Wrona                   -  Wójt   Gminy  w    Baligrodzie

2/  Pani   Urszula  Różycka                  -  Skarbnik Gminy  w   Baligrodzie

3/  Pan  Grzegorz  Biłas                       -  Młodszy  Referent  w  Urzędzie Gminy

Temat Kontroli  :    prawidłowość  wykorzystania   dotacji budżetowej  w roku 2004

na zadanie   objęte   Kontraktem  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 2004 rok

p.n. :  „  Budowa  Szkoły  Podstawowej  w Baligrodzie   I  etap -  segment  dydaktyczny     „

Podstawa prawna kontroli  :  art. 13 ust. 3  pkt. 9    ustawy z dnia 12 maja  2000 roku

o zasadach  rozwoju regionalnego  / Dz. U. Nr 48 , poz. 550 /   ,   § 19    rozporządzenia

Rady Ministrów  z dnia  16 marca   2004  roku   w  sprawie  przyjęcia  Programu  wsparcia

na 2004 rok    / Dz. U. Nr 56 , poz. 542  /  oraz  §  17 i   18  Zarządzenia  Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10 maja  2001  roku / z późniejszymi  zm. ./  w sprawie  szczegółowych  warunków i trybu   przeprowadzania  kontroli  przez Podkarpacki  Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie  .

# Ustalenia ogólne .

Zgodnie  z ustawą  o zasadach  wspierania rozwoju regionalnego  z dnia 12 maja 2000 roku

/ Dz. U. Nr 48 , poz. 550, z późn. zm. /  oraz rozporządzeniem   Rady Ministrów  w sprawie przyjęcia programu wsparcia   na rok 2004  / Dz. U. Nr 56, poz. 542   /  inwestycję objęto Kontraktem  dla Województwa Podkarpackiego  zawartym w dniu  29 kwietnia  2004  roku

zawartego    pomiędzy Radą Ministrów  reprezentowaną przez  ministra   właściwego   do spraw   rozwoju  regionalnego  ,    a Samorządem Województwa  Podkarpackiego reprezentowanego  przez   Marszałka  Województwa  .

Kontrolowane  zadanie  inwestycyjne   ujęto  pod  nazwą  :

„ Budowa  Szkoły  Podstawowej  w Baligrodzie I  etap  -  segment  dydaktyczny    „

oraz   zapisano  jako :

priorytet  1 – „  Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury   technicznej

oraz  społecznej   w Regionie

działanie 2   -  „Restrukturyzacja   i  unowocześnienie  bazy   oświatowo  -

wychowawczej   , szkolnictwa  wyższego  , turystyczno –

sportowo  -  rekreacyjnej  i kulturalnej   „

Inwestycje rozpoczęto realizować w roku 2000  .    Budowa   szkoły  podstawowej w Baligrodzie

wynika  ze  strategii   społeczno -  gospodarczego   rozwoju  .   Pierwszy   etap   jest  to  jeden kilku  etapów   wybudowania  całego   kompleksu  szkół   , wraz z  zapleczem  socjalnym   , budynkiem  administracyjnym  oraz  jedyna na  terenie  gminy   salą  gimnastyczną .

Dane dotyczące inwestycji   :

- nazwa zadania i jego lokalizacja  :  „  Budowa  Szkoły   Podstawowej w  Baligrodzie  I etap  -  segment  dydaktyczny    „

2. Inwestorem Zadania jest    Gmina    w   Baligrodzie

3.  Przedmiotowa inwestycja w ramach  planu   obejmowała    :

Rok 2004

-   wykonanie   wewnętrznych  instalacji   , tynków  wewnętrznych   oraz  stolarki  okiennej   i drzwiowej   wraz z e ślusarką   ,  budowę kotłowni c.o.     i  stanu surowego   części dydaktyczno  - administracyjnej  .

4. Termin  rozpoczęcia   inwestycji   -  2000  rok  , a  zakończenia   2005 rok .

5.   Urząd Marszałkowski  w  Rzeszowie przy  piśmie   Gminy  Baligród  znak : IV.2226-4/SP/04 z dnia   23.06.2004  roku   został   powiadomiony  o wniosku   oraz   karcie   zadania

inwestycyjnego  p.n.  „  Budowa  szkoły podstawowej w Baligrodzie   - z częścią  dydaktyczno-

administracyjną   -etap   I  „.

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/18/05					     Strona 2 z 12

#### Pierwotna  wartość kosztorysowa  zadania   wyniosła ogółem kwote    2.262.459,00  zł   .

#### Nakłady  poniesione   do dnia 31.12.2003 roku   wyniosły  kwotę    1.187.000,00 zł

#### w tym  :

#### -    własne  Gminy          -   760.000,00 zł

-    z budżetu państwa    -   400.000,00  zł

-  z innych  źródeł  /       -     27.000,00  z ł

#### / tym  Ministerstwo Edukacji

#### Narodowej  i Sportu    ,

#### Ministerstwo   Zdrowia   /

Planowane źródła finansowania zadania   :

2004 rok

- środki z  budżetu Wojewody Podkarpackiego     -    360.000,00  zł

- środki   własne   Gminy                                        -   360.000,00  zł

- środki z innych  źródeł                                         -             0         zł

-----------------------------

RAZEM  : 720.000,00  zł

Pozwolenie na budowę  w formie  decyzji   Nr 4-1/2000  z dnia  15.03.2000  roku

/ znak : AB.II.7351- 4-1/2000   z dnia   15.03.2000  roku / wydał Starostwo  Powiatowe

w  Ustrzykach  Dolnych  w temacie  – „     Budowa   Szkoły   Podstawowej i  Gimnazjum w  Baligrodzie     , o powierzchni  zabudowy   5110,4 metrów .kwadratowych   , powierzchni  użytkowej   8239,2 metra  kwadratowego  , kubaturze  51.676,0  metrów  sześciennych

wraz z przyłączami  : energetycznym  , wodociągowym   , kanalizacyjnym  , telefonicznym  , gazowym  ze zbiornikami na gaz  , kanalizacją deszczową  i  drenażem  oraz  oczyszczalnią

ścieków   „.

Marszałek  Województwa  Podkarpackiego  zawarł  pisemną   wstępną  umowę

### Nr  I – 2 – A/54  w dniu   20.09.2004 roku  z  Samorządem Gminy   Baligród

na      zadanie  p.n.  „  Budowa  Szkoły  Podstawowej w Baligrodzie   I  etap  - segment  dydaktyczny    „ .

W przedmiotowej   umowie   ustalono  , że    szczegóły   finansowania  zadania   określi umowa   wykonawcza   zawarta  pomiędzy   Wojewodą Podkarpackim   , a Podmiotem  Uprawnionym

Samorządem Gminy  Baligród    zgodnie z zapisami   rozdziału  3  załącznika 5   do  Kontraktu  dla  Województwa   Podkarpackiego na  2004 rok   /   §   3  pkt. 3   umowy    / .

W  umowie  określono  , że  zadanie   inwestycyjne   będzie  realizowane   w ramach :

-   priorytetu   1  „  Rozbudowa   i  modernizacja  infrastruktury   technicznej

oraz  społecznej w regionie   „

-  działania   nr 2  „ Restrukturyzacja   i unowocześnienie   bazy  oświatowo -

wychowawczej      szkolnictwa   wyższego   , turystyczno – sportowo  - rekreacyjnej

i  kulturalnej „

Wysokość   środków własnych   Gminy   wyszczególniono w wysokości  296.305,01    zł

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/18/05						Strona  3 z 12

Umowę wykonawczą  Nr WFA .26/04  zawarto w dniu   30.09.2004 roku   pomiędzy  Wojewodą   Podkarpackim  reprezentowanym  przez   Podkarpackiego  Kuratora  Oświaty

Pana Stanisława  Rusznicę     , a  Samorządem  Gminy   Baligród   reprezentowanym  przez   Wójta  Gminy   Baligród   Pana   Tadeusza  Wronę   .

Planowany  sposób finansowania  zadania przedstawiał się następująco    :

Rok 2004

-  środki z budżetu  Wojewody Podkarpackiego          -         100.000,00  zł

co  stanowi  25,2  %   wartości  zadania

tj. nakładów  przewidzianych do  realizacji

i  sfinansowania w roku 2004

-  środki własne  Gminy                                               -         296.305,01  zł

co  stanowi   50,10  %   wartości  zadania

tj.  nakładów przewidzianych   do  realizacji

i sfinansowania   w roku 2004

-  środki  z innych źródeł                                              -                  0         zł

...................................................

RAZEM :         396.305,01  zł

Harmonogram rzeczowo  finansowy zadania  przedstawiał się następująco  :

- wstawienie   stolarki okiennej   , wykonanie  części  budynku  dydaktyczno  - edukacyjnej   w stanie surowym  do  wysokości  parteru  , wykonanie  schodów  wejściowych  do  budynków  szkoły  podstawowej i  gimnazjum

Plan  finansowy  realizacji   zadania  przewidywał   następującą  regulację   płatności   :

| Wyszczególnienie | A/ środki budżetu wojewody B/ środki własne Gminy | Październik – grudzień 2004 roku |
| --- | --- | --- |
| Wykonanie piwnic i stropu nad piwnicami budynku dydaktyczno - administracyjnego /354,80 metra kwadratowego / wykonanie schodów wejściowych , montaż stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej / 380,56 metra kwadratowego / | A/ 100.000,00 B/ 239.571,63 | A/ 100.000,00 B/ 239.571,63 |
| Ogółem : | 339.571,63 | 339.571,63 |

Pierwotny  plan  finansowy  zadania   posiadał   kwotę  środków   własnych  ustalonych w wysokości   239.571,63 zł   mniejszej  niż podano   w ustaleniach   umowy   wykonawczej

, gdzie  kwotę  środków  własnych  Gminy   ustalono w wysokości   rzeczywistej   296.305,01 zł

Do  tej  kwoty   następowała  realizacja   wykonania   zapisów  umowy  wykonawczej  .

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/10/05					                   Strona  4 z 12

Wojewoda Podkarpacki  decyzja   Nr   79   z dnia 28.10.2004 roku   dokonał zwiększenia planu dotacji   w  :

- dziale 801  rozdział 80101  § 6330      o kwotę        100.000,00  zł

/ środki z rezerwy celowej  cz. 83

poz.  11  ustawy budżetowej na 2004 rok  /

- z przeznaczeniem  na  dofinansowanie

zadań objętych   Kontraktem

dla   Województwa  Podkarpackiego   na 2004 rok

-  „  Budowa  Szkoły  Podstawowej w Baligrodzie  I  etap – segment  dydaktyczny   „

/ pismo Podkarpackiego  Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie

znak ; F.VI.3011/1/76/04 z dnia  28.10.2004 roku  /

W   omawianym  powyżej   piśmie  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w Rzeszowie  zapisano  , że  cyt. „   niniejsza  decyzja   jest  podstawą do   wprowadzenia  zmian w budżecie  „.

Taki  wymóg   wynika  z postanowień   ustawy  o  finansach  publicznych  / Dz. U. TJ z  2003  roku   Nr  15 , poz. 148 z późn. zm./   oraz   postanowień   rozporządzenia  Ministra  Finansów

w sprawie szczegółowych   zasad  gospodarki jednostek  budżetowych    , zakładów  budżetowych   , gospodarstw pomocniczych    jednostek  budżetowych   oraz  szczegółowych  zasad   i terminów  rocznych   rozliczeń i wpłat  do  budżetu   przez  zakłady budżetowe   i  gospodarstwa  pomocnicze   jednostek  budżetowych  / Dz. U. z  2000  roku Nr   122  , poz. 1333  /.

Gmina  w  Baligrodzie    wprowadziła  powyższą kwotę  do budżetu Gminy

na rok 2004  na mocy Uchwały  Rady  Gminy    Nr XX/96/2004     z dnia   27.07.2004 roku

/ wydatki  według  klasyfikacji  budżetowej   Dz. 801  rozdz.  80101  §  6050  / .

Skarbnik Gminy w Baligrodzie  Pani   Urszula Różycka  ustnie  wyjaśniła  że  wprowadzenie   kwoty   dotacji w wysokości 100.000,00 zł  do budżetu  Gminy  w Baligrodzie

przed   dniem  otrzymania   decyzji Wojewody  Podkarpackiego  było  spowodowane   otrzymaniem  informacji   o jej  rzeczywistej  wielkości   w miesiącu  lipcu  2004  roku  . W  takim stanie rzeczy  z uwagi  na realizację  procedur  ustawy  Prawo zamówień publicznych  wprowadzono do  budżetu  Gminy   omawianą  kwotę  dotacji  .

Środki własne  na  realizację  zadania   wprowadzono  do budżetu  Gminy  Baligród    na  mocy      Zarządzenia  Nr 11/2004   Wójta  Gminy   Baligród   z dnia   22 marca  2004 roku  .

Wykonanie inwestycji  .

Podkarpacki Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    poleceniami  przelewu   przekazał na konto Urzędu Gminy w  Baligrodzie      w   Banku     PKO   Bank  Polski

Nr   2810202980000210200030254  niżej   podane  kwoty   :

-    w dniu   07.12.2004 roku  na  kwotę       -            30.679,00 zł

-    w dniu   28.12.2004  roku  na kwotę        -           55.200,00 zł

-    w dniu  30.12.2004  roku  na kwotę         -           14.121,00 zł

....................................................................................

Razem  :  				  100.000,00 zł

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/18/05						Strona  5 z 12

Gmina  Baligród   wystąpiła   do   Kuratorium  Oświaty w  Rzeszowie   z  niżej  podanymi   wnioskami   o wypłatę dotacji   :

- Nr 1  /  przy piśmie Gminy  Baligród  znak  :  IV.2226-BAL-1/5/04 z dnia  26.11.2004

roku / z wnioskowana kwotą dotacji  w  wysokości   45.000,00 zł     .

-      Nr  2 /  przy piśmie   Gminy  Baligród   znak : IV.2226-BAL-1/6/04  z dnia   20.12.2004

roku  / z wnioskowana kwotą   dotacji  w  wysokości   70.000,00 zł

-      Nr  3  / przy   piśmie  Gminy  Baligród   znak :  IV.2226-BAL-1/7/04 z dnia   28.12.2004

roku   / z wnioskowana kwotą   dotacji  w  wysokości   14.121,00 zł

Kwotę  dotacji w wysokości  100.000,00 zł  wykorzystano na płatnośc   niżej  podanych  faktur       wystawionych  przez   wykonawcę  robót      Zakład   Remontowo  Budowlany   Tadeusz  Potoczny   Baligród    :

| Lp. | Nr i data faktury | Kwota w złotych | Termin płatności | Przelew z dnia | Uwagi protokół odbioru robót / zamówienia publiczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78/2004 z dnia 12.11.2004 roku za wykonanie ścian piwnic oraz strop piwnic szkoły podstawowej w Baligrodzie | 121.742,27 zł w tym podatek VAT 22 % 21.953,52 zł | 12.12.2004 roku | 25.11. 2004 roku | Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 12.11.2004 roku na kwotę 99.788,75 zł |
| 2 | 106/2004 z dnia 17.12.2004 roku za wykonanie schodów zewnętrznych oraz osadzenie stolarki PCV w Szkole Podstawowej w Baligrodzie | 215.953,18 zł w tym podatek VAT 22 % 38.942,38 | 16.01.2005 roku | 21.12.2004 roku | Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 17.12.2004 roku na wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 177.010,80 Protokół Nr 1 z dnia 17.12.2004 roku w sprawie odbioru ostatecznego i przekazania do użytku . |

Protokół   Kontroli  Nr F.III.0932/18/05						Strona  6 z 12

| 3 | 106a/2004 z dnia 20.12.2004 roku za roboty dodatkowe wykonane na szkole podstawowej w Baligrodzie | 58.609,56 zł w tym podatek VAT 22 % 10.568,94 zł | 30.01.2005 roku | 30.12.2004 roku | Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 20.12.2004 roku na wartośc robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 48.040,62 zł Pod protokół odbioru wykonanych robót załączono zestawienie robót dodatkowych wykonanych na budowie Szkoły i Gimnazjum w Baligrodzie segment AS Protokół Nr 2 z dnia 28.12.2004 roku w sprawie odbioru ostatecznego i przekazania do użytku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem : 396.305,01 |

Opis   na powyższych   fakturach  zawiera    :

-  zamieszczenie  na  odwrocie    dekretacji   zatwierdzonej  przez Kierownika  Jednostki  i

#### Głównego Księgowego

- sprawdzenie  pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym  .

#### Pod   faktury    załączano  protokoły  odbioru wykonanych robót  oraz zawarte  pisemnie

umowy    z   wykonawcami  robót   .

Płatności   wynikające z  faktur   realizowane były   bez  dopuszczenia do  przekroczeń

terminów     skutkujących     powstaniem  zobowiązań  finansowych  w  formie  odsetek   .

-  opis  co do  zamówień publicznych   w trybie  przetargu    nieograniczonego

-  rodzaj  środków  wykorzystanych  na regulację  płatności

Faktur   nie  opisywano  o   przyjęciu   wartości robót na stan   majątkowy   ,  którego ewidencja   jest prowadzona  na  koncie  inwestycyjnym  .  Z tego względu  nie  obejmowano   tego  konta  szczegółową   kontrolą  .

Z  powyższego zestawienia  faktur  wynika   , że Gmina w  Baligrodzie    dofinansowała zadanie z własnych środków finansowych    na kwotę ogółem  296.305,01 zł     .

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/18/05						Strona  7 z 12

Realizacja   ustawy   Prawo  zamówień publicznych  .

Przetarg   nieograniczony   na  podstawie   art. 40 ustawy    o  wartości  zamówienia przekraczającej kwotę   60.000  euro

Oznaczenie   sprawy  IV.2226-2/SP/04

Do  kontroli  przedstawiono   niżej  podane  dokumenty   :

1/  kosztorys inwestorski   z dnia   02.08.2004  roku na kwotę   396.305,01 zł   co  stanowiło

równowartość   97.930,46 euro

2/   specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia   zatwierdzona przez   Wójta  Gminy

3/  ogłoszenie o  przetargu   ukazało się  :

-   w biuletynie UZP  Nr  139 z dnia  17.08.2004 roku  pod pozycją  40150

-   na  tablicy  ogłoszeń   i  stronie  internetowej   Gminy  Baligród

W ogłoszeniu o  przetargu  nieograniczonym  m in. podano   :

-   termin  otwarcia  ofert   w dniu   04.10.2004  roku

-   kryteria wyboru  ofert   :  cena  -  90 %  ;  termin płatności 10 %

-   kwotę  wadium  w wysokości 5.000,00 zł

4/   zarządzenie  Wójta  Gminy  Baligród w sprawie   powołania komisji  przetargowej

Nr  23/2004  z dnia   03.06.2004 roku   wraz z  regulaminem  jej prac

5/ złożone  oferty  przetargowe

6/ Druki ZP  :  11 ; 12 ; 14  ; 15 ; 16 ; 17 ; 18

W  druku ZP 12   zbiorczego  zestawienia  ofert  podano firmy    :

A/  Firmę  Handlowo  Usługową   TRANS – LAS – BUD  w Hoczwi

na  cenę   oferty brutto  353.389,06 zł  , z warunkami  płatności  30 dni  od dnia

przyjęcia  przez  Zamawiającego

B/ Zakład  Remontowo Budowlany   Tadeusz  Potoczny  w Baligrodzie

na cenę oferty   brutto  339.571,63 zł   , z warunkami płatności   100 dni  od dnia

przyjęcia  przez  Zamawiającego

7/  Przeprowadzone postępowanie  przetargowe  udokumentowano w druku ZP 1  protokołu   postępowania   o  udzielenie   zamówienia publicznego   o  wartości  przekraczającej  wyrażoną w  złotych  równowartość   60.000 euro   . W   pkt.  14   protokołu  podano   wybór oferty Nr  2   Zakładu  Remontowo  - Budowlanego   Tadeusza  Potocznego   w Baligrodzie  jako  najkorzystniejszej   i   spełniającej    warunki przyjęte   w   specyfikacji   istotnych  warunków zamówienia .

8/  Ogłoszenie   o  wyniku   postępowania  zawarto   w :

-  biuletynie   UZP   nr   184  z dnia   19.10.2004   pod pozycją   51030

-  oraz na tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy   Baligród  i stronie internetowej

Protokół   Kontroli Nr  F.III.0932/18/05						Strona  8 z 12

Umowa z  wykonawcą   robót budowlanych   :

Umowę  zawarto   pisemnie   w dniu   12.10.2004  roku   .  Wynagrodzenie  wykonawcy ustalono

w wysokości   brutto   339.571,63 zł   /  §   13  umowy   /.

Termin  zapłaty  faktur   określono na 30  dni   licząc od  daty  dostarczenia   / §  18   pkt. 4 umowy   /.

Kary  umowne   określiły   zapisy  §   15  umowy  .

Pod umowę  załączono  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy  zadania .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca  :   Tedeusz  Potoczny  - Zakład  Remontowo  -Budowlany     w Baligrodzie

- zamawiający  :  Wójt  Gminy   Baligród  Pan Tadeusz  Wrona

Skarbnik  Gminy  Baligród  Pani Urszula  Różycka

Zabezpieczenie   należytego  wykonania   umowy    zawarto w  specyfikacji   istotnych  warunków  zamówienia  określając  w wysokości 5 %   wynagrodzenia   tj. na  kwotę  16.978,58 zł   / przelew z dnia  12.10.2004  roku  /.

W dniu   12.12.2004  roku   z  wyżej  podanym  wykonawcą robót budowlanych  zawarto  umowę  na roboty  dodatkowe  .   W  umowie  m in.  określono   :

-  zakres   robót   /  §  1 umowy   /

-  wysokośc  wynagrodzenia   58.609,56 zł   co  stanowi  17,26 %   podstawowego

wynagrodzenia  umownego     w wysokości  339.571,63 zł  /  § 11  umowy /  .

-  termin  realizacji   ustalono na dzień    31.12.2004  roku   /  §  3  umowy  /

-  termin zapłaty  faktury   na  30 dni  licząc od daty  dostarczenia   faktury Zamawiającemu

/  §  16   umowy  /

- kary umowne  / §  13  umowy  /

Umowę podpisali  :

-  wykonawca  -  Tadeusz  Potoczny  - Zakład  Remontowo – Budowlany w Baligrodzie

- zamawiający  -  Wójta  Gminy  Baligród  Pan  Tadeusz Wrona

Skarbnik Gminy  Baligród   Pani Urszula  Różycka

Umowę  o pełnienie   funkcji  inspektora   nadzoru  zawarto  pisemnie  w dniu  12.10.2004 roku z Firma   „ Barbara  i Wincenty Janowscy  s.,c.”  Sanok   .  Kwotę  wynagrodzenia   ustalono w wysokości   2.546,78 zł   do  którego  doliczono  podatek VAT  /     §   5  pkt. 1 i 2  umowy  /.

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/18/05						Strona 9 z 12

Dalsze   ustalenia  kontroli  .

1/  Do kontroli   przedstawiono  postęp   realizacji  zadania  w formie wskaźnika  produktu za  okres  IV  kwartałów  2004 roku  przekazany   do  Urzędu  Marszałkowskiego  w Rzeszowie  przy piśmie znak : IV.2226-BAL-1/05   z dnia  05.01.2005  roku    / załącznik  nr  1  do niniejszego  protokołu   kontroli   /.

2/  Rozliczenie   rocznej  dotacji   na inwestycję   przekazano do  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie   w dniu   05.01.2005 roku  -  /  załącznik Nr 2 do niniejszego  protokołu  kontroli  /

W  rozliczeniu  podano   dane   dotyczące   :

-  wydatków  inwestycyjnych w roku 2004   w wysokości :

-  dotacji  z  budżetu   Wojewody  Podkarpackiego   na kwotę     100 tyś  zł

-  środków  własnych Gminy   		              na kwotę     296 tyś zł

-      specyfikacji   faktur   za okres 2004 roku

- harmonogramu  rzeczowo  - finansowego  zadania

- nakłady   poniesione na zadanie  od  początku   realizacji do  dnia  31.12.2004 roku

podano na kwotę  1.780 tyś   zł

-       stopień  zaawansowania   realizacji  zadania  /  relacja wartości  nakładów  od

początku     realizacji   zadania do  wartości  kosztorysowej  :  78  %

-      suma  otrzymanej  dotacji   z  budżetu państwa  na dofinansowanie  zadania od

początku        jego  realizacji   : 500   tyś zł

-      dotychczasowy   udział   dotacji  inwestycyjnego  budżetu  państwa  w finansowaniu

zadania   -  22,1  %

Ustalenia dodatkowe  .

1. Podniesiono  znaczenie    obowiązujących przepisów   rozporządzenia   Rady Ministrów

w sprawie szczegółowych zasad  finansowania  inwestycji dotowanych z budżetu państwa

/ Dz. U. z  2001   roku Nr 133   , poz.   1480   /  w zakresie  postępowania z odsetkami  od środków  dotacji na inwestycje     / zakresie  przedmiotowym   nieuregulowanym  stosownymi umowami /   .

2.  Urząd  Gminy w    Baligrodzie      dokonywał wizytacji   i kontroli  merytorycznej  przedłożonej    dokumentacji  w tym przedłożonych przez  wykonawcę  robót   faktur   i protokołów  odbioru  .

3. Według stanu na dzień  końca kontroli   Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  nie  dokonywało  kontroli  merytorycznej  inwestycji .

4.  Rozliczenia   końcowego   inwestycji   nie  przedstawiono   . Wójt  Gminy  Baligród  Pan  Tadeusz Wrona   ustnie  wyjaśnił  , że    ma  ona być ukończona w trakcie  2005  roku  i wtedy  zostanie   sporządzone  rozliczenie  końcowe omawianej inwestycji .

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/18/05						Strona  10 z 12

Wnioski końcowe  .

Przekazaną   dotacje  w roku 2004  objętą umową  wykonawczą    Nr  WFA. 26/04  z dnia  30.09.2004 roku    do Kontraktu  dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok

w kwocie  100.000,00  zł   wykorzystano zgodnie z  przeznaczeniem    na  zadanie inwestycyjne

pod nazwą :

„ Budowa  Szkoły  Podstawowej w Baligrodzie  I etap -  segment  dydaktyczny „ .

Na   naradzie   pokontrolnej   odbytej w Urzędzie  Gminy w  Baligrodzie   omówiono  wnioski   i  ustalenia  zawarte w protokole  kontroli   .  Poruszono  w szczególności  zagadnienia   dokonywania  wydatków  i  ich  prawidłowego oraz  pełnego  dokumentowania   w postaci   zawieranych  pisemnych  umów   ,  protokołów  odbioru  wykonanych  robót   .

Nadto   dodano   , że  ważnym  elementem  wydatków  jest     realizacja  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  .  Zasygnalizowano  zagadnienia   bieżącego przekazywania  informacji   o  realizowanym zadaniu  do  merytorycznych  podmiotów .

Integralną część protokołu  stanowią  załączniki  :

Nr  1  -  rozliczenie   rocznej  dotacji na inwestycję  oświatową  z dnia 05.01.2005 roku

Nr   2  - pismo Gminy  Baligród   znak :  IV.2226-BAL-1/05  z dnia  05.01.2005  roku

wraz z postępem  realizacji  planu  rzeczowego  zadania  .

Nie dokonywano kontroli   merytorycznej inwestycji   w  terenie   , bazując na dokumentach

finansowo -   księgowych  udostępnionych  przez  Urząd Gminy w Baligrodzie  .

Wójta     Gminy   w     Baligrodzie     Pana         Tadeusza     Wronę                       poinformowano  o przysługujących  mu uprawnieniach  wynikających  z  §  32 ; § 33 i § 34  zarządzenia  Nr 171/01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10.05.2001 roku  / z późn. zm. /

w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzania kontroli  przez Podkarpacki Urząd  Wojewódzki  w Rzeszowie  .

Protokół   sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/18/05						Strona  11 z 12

Po nie wniesieniu uwag  ze strony  Wójta Gminy w    Baligrodzie

Pana   Tadeusza  Wronę    i Skarbnika Gminy w  Baligrodzie  Pani  Urszuli  Różyckiej      protokół podpisano  .

Dokonano wpisu  w książce kontroli w Urzędzie Gminy w   Baligrodzie

pod pozycją  Nr  ...../ 2005  .

Baligród      ,  dnia 21.01.2005 roku

Wójt  Gminy

w  Baligrodzie

..................................

/   Tadeusz  Wrona  /

Kontrolujący : 					       	                         Skarbnik  Gminy

w Baligrodzie

........................

/Piotr  Rajchel /			                                            ..................................

/ Urszula Różycka  /

Protokół osobiście otrzymałem  w  dniu   21 .01.2005  roku  :

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/18/05						Strona  12 z 12