# Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/53/05

Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rokietnicy w dniach od 10.02.2005 r. do 15.02.2005 r.

Kontrolę przeprowadziła:

Bożena Barnuś                            - Starszy Inspektor w Wydziale Finansów

i Budżetu Podkarpackiego Urzędu

Wojewódzkiego w Rzeszowie , na podstawie

upoważnienia Nr F.IV.0939/61/05 z dnia

07.02.2005 r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego, podpisanego przez  Panią Wiesławę Toczyńską – Krucha, Z-cę  Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48 poz. 550 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok  (Dz.U. Nr 56, poz. 542) oraz § 17 i 18  zarządzenia  Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 r. (z poźn. zm.) w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa  Podkarpackiego na rok 2004 pn.:

- „ Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy”,

- „ Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy Woli”.

Ustalenia wstępne:

1. W okresie objętym kontrolą Wójtem Gminy Rokietnica jest Pani

Bożena Gmyrek  wybrana na to stanowisko w wyborach bezpośrednich.

2. Skarbnikiem Gminy Rokietnica jest Pani Władysława Skupień powołana na

to stanowisko uchwałą Nr 8/II/90 z dnia 21 czerwca 1990 r.

W toku kontroli informacji udzielali:

- Pani Bożena Gmyrek                              -  Wójt Gminy Rokietnica

- Pani Władysława Skupień                      -  Skarbnik Gminy Ropkietnica

- Pani Krystyna Kijanka                            -  Główny Księgowy GZEAS w

Rokietnicy

- Pan Wiesław Kość                                  -  Inspektor ds. budownictwa w

Urzędzie Gminy Rokietnica

Zagadnienia objęte kontrolą:

I    Ustalenia szczegółowe.

II   Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane.

III  Źródła finansowania i rozliczenie robót.

IV  Ustalenia końcowe.

„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy”.

## I  Ustalenia szczegółowe

Na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy „ opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Wykonawcą – projektantem było: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ JJ ” Spółka z o.o. 37-500 Jarosław ul. Pasieka 56  -  Biuro Inżynierskie

Jarosław ul. Racławicka 1 a.

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł kwotę 10.980 zł i w całości sfinansowany został z budżetu gminy.

W dniu 21.02.2003 r. Starosta Jarosławski decyzja Nr 53 zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę  (pismo znak: AB.II- 7351-10-7/00/.

II  Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane.

W dniu 09.07.2004 r. Wójt Gminy Rokietnica pismem znak: RG- 7020/5/04 skierował wniosek do Urzędu Zamówień Publicznych  w Warszawie o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO na wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej w m. Rokietnica.

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu przetargowym opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 118 pod pozycją  34257 w dniu 19.07 2004 r. , wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniach od 19.07.2004 do 31.08.2004 r.

Wartość szacunkową zamówienia ustalano na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 846.841,15 zł

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego opracowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą w dniu 10.08.2004 r. zatwierdził Wójt Gminy Rokietnica.

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 27/2004 z dnia 16.07.2004 r. Wójta Gminy dokonała w dniu 31.08.2004 r. otwarcia ofert.

Do przeprowadzonego postępowania przetargowego zgłosił się 1 oferent, który spełniał wymagane warunki i został wybrany przez komisje przetargową tj.

- Przesiębiorstwo Budownictwa Ogólnego  Sp. z o.o. Szówsko  37-500 Jarosław – cena oferty 501.546,50 zł  (brutto)

W dniu 24.09.2004 r. sporządzono protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO podpisany przez członków komisji przetargowej i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Zawiadomienie oferenta o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty nastąpiło w dniu 10.09.2004 r.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, zamawiający przesłał ogłoszenie o wyniku postępowania do Urzędu Zamówień Publicznych celem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Informacja o wyniku postępowania ukazała się w BZP Nr 213 pod pozycją 57929 w dniu 30.11.2004 r.

Zawarcie umowy o roboty budowlane.

W dniu 29.10.2004 r. zawarta została Umowa Nr 1/IX/2004  pomiędzy Gminą Rokietnica zwaną  „Zamawiającym” a firmą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Szówsko 37-500 Jarosław  zwanym „Generalnym Wykonawcą”- przedmiotem której było „Wykonanie remontu Szkoły Podstawowej w Rokietnicy”.

w § 2 Umowy ustalono terminy realizacji robót:

- przekazanie placu budowy      - jeden dzień po podpisaniu umowy

- rozpoczęcie robót                    - po przekazaniu placu umowy

- zakończenie robót                   - dziesięć miesięcy po podpisaniu umowy

w § 9  Umowy ustalono:

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w kwocie 411.103,39 zł (netto); 501.546,50 zł (brutto)

w § 10  pkt 1 Umowy ustalono:

- rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami przejściowymi,

wystawionymi za okresy miesięczne za roboty wykonane w tym okresie oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu  i odbiorze całości robót.

w § 11 Umowy ustalono:

- terminy płatności faktur:

- za faktury miesięczne – w terminie do 60 dni licząc od daty ich doręczenia,

- faktura końcowa         -  w terminie do 60 dni licząc od daty doręczenia.

Umowa została podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót.

Finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy” prowadzone było w 2004 r. z następujących źródeł:

- środki własne budżetu gminy                     250.421 zł

- dotacja celowa budżetu państwa                100.000 zł

RAZEM                350.421 zł

Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr XVIII/58/2004 Rady Gminy w Rokietnica z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy Rokietnica na 2004 rok

-  Uchwały Nr XVIII/65/2004 Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 28 kwietnia

2004 roku w sprawie wyodrębnienia środków w budżecie gminy na remont   
    Szkoły Podstawowej w Rokietnicy w 2004 r.

-  Uchwały Nr XXI/76/2004  Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 27 sierpnia 2004

r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Wprowadzenie do budżetu Gminy środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa ustalonej na podstawie Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA. 44/04 z dnia 15.10.2004 r. nastąpiło na podstawie:

- decyzji Nr 79 z dnia 28.10.2004 r. na kwotę 100.000 zł  - dział 801 rozdział

80101 § 6330  ( zawiadomienie o zmianach w planie pismo znak:

F.VI.3011/1/76/04 z dnia 28.10.2004 r.)

Przed dokonaniem zmian w budżecie Gminy w dniu 20 września 2004 r. została zawarta Umowa Wstępna Nr I-2-A/45 na realizację zadania pn. „ Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy” pomiędzy Samorządem  Województwa Podkarpackiego a Samorządem Gminy Rokietnica w ramach priorytetu nr 1  „ Rozbudowa  i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”; działania nr 2 „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej”.

W zawartej Umowie ustalono:

- wysokość wkładu własnego Gminy w 2004 r. na łączną kwotę 250.421 zł. oraz

- udział w finansowaniu zadania środków pochodzących  z innych źródeł

(sponsorzy) na łączną kwotę 100.000 zł.

W dniu 15.10.2004 r. zawarta została Umowa Wykonawcza do Kontraktu

Wojewódzkiego Nr WFA.44/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy”.

W § 1 Umowy ustalono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na łączna kwotę 100.000 zł co stanowi 22,2 % wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

W  § 2 Umowy Samorząd Gminy zobowiązał się do:

- przekazania środków własnych w łącznej kwocie 250.421 zł co stanowi 55,6 %

wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w

roku 2004

oraz

- zapewnienia udziału w finansowaniu zadania  środków pochodzących z innych

z innych źródeł w łącznej kwocie 100.000 zł co stanowi 22,2 % wartości

zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku

2004.

Przekazanie środków na rachunek  Urzędu Gminy w Rokietnicy nastąpiło poleceniem przelewu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w dniu:

-  29.12.2004 r.       -   100.000 zł

po uprzednim złożeniu wniosku Nr 1/2004 o wypłatę dotacji do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Do wniosku dołączono kserokopię zrealizowanych faktur.

Przekazanie środków do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rokietnicy nastąpiło przez Urząd Gminy w dniu:

-  29.12.2004 r.      -   100.000 zł

Wykonawstwo robót:

Obsługa finansowo – księgowa inwestycji prowadzona jest przez  Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Rokietnicy.

Finansowanie inwestycji prowadzone było z rachunku podstawowego Zespołu.

W 2004 r. na wymienionym  zadaniu wykonano planowany zakres robót, który ujęty i rozliczony został w fakturach wg. poniższego zestawienia:

Faktura Nr   Wystawca    Kwota            Termin          Kwota             Kwota               Data

zapł. faktury      zapłaty

z dnia           faktury         wynikająca      zapłaty         zapłaty fakt     z dotacji            faktury

z faktury        wynikający   ze środk.         budżetowej

faktury         własnych

118/2004         Zakład Osusz.

z  03.09.          i Zabezpiecz.

2004               ELRKTRO

OSMOZA

Rzeszów        23.912,00             17.09.2004         23.912,00                   -                       20.09.2004

93/11/04

z 16.11.           PBO Spół

2004                z o.o.

Szówsko         54.581,21              15.01.2005        54.581.21                    -                       19.11.2004

103/12/04

z 10.12.          PBO Spół.

2004 r.           z  o .o.

Szówsko         147.593.79             08. 02.2005      147.593,79                  -                        16.12.2004

110/12/04     PBO Spół.

z 21.12.        z  o.o.

2004 r.         Szówsko          124.334,00              1 9.02.2005      24.334,00               100.000                 22.12.2004

29.12.2004

RAZEM        350.421                                  250.421            100.000

Zestawienie zrealizowanych faktur za 2004 r, z wyszczególnieniem numeru faktury, daty wystawienia, kwoty faktury, wystawcy faktury, daty faktury oraz podziału na środki własne, dotację budżetową oraz inne źródła przedstawia załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

ZESTAWIENIE  ŁĄCZNE  ZREALIZOWANYCH  FAKTUR

Rozliczenie             Kwota faktur       Środki własne        Środki dotacji          Inne

faktur dot.               łączna                   gminy                    budżetowej              źródła

roku

Faktury za

okres od

01.01.2004 r.

do                            350.421               250.421                    100.000                     -

31.12.2004 r.

Powyższe  zestawienie wykazuje, że do dnia kontroli wartość wykonanych robót w 2004 r. wyniosła kwotę ogółem  350.421 zł, z tego zapłacono:

- środki własne budżetu gminy        -  250.421 zł tj. 71,5 % robót wykonanych

ogółem objętych rozliczeniem

- dotacja celowa budżetu państwa   -  100.000 zł tj. 28,5 % robót wykonanych

ogółem objętych rozliczeniem

- inne źródła                                     -             -

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych gminy, środków pochodzących z dotacji budżetu państwa  oraz środków  pochodzących  z innych źródeł wskazuje, że :

- nie zostały zachowane warunki określone w § 2 Umowy Wykonawczej Nr

WFA. 44/04 z dnia 15.10. 2004 r.  odnosząc się do pkt 2 Umowy tj. Gmina

Rokietnica  nie zapewniła udziału w finansowaniu  zadania środków

pochodzących z innych źródeł  (sponsorów) w kwocie 100.000 zł .

Nie zapewnienie udziału tych środków w finansowaniu zadania spowodowało

nadebranie dotacji celowej budżetu państwa.

a) środki własne gminy:

-  planowane  -  250.421 zł tj. 55,6 %      wg Umowy Wykonawczej

-  wykonane   -  250.421 zł tj. 71,5 %

b) dotacja celowa budżetu państwa:

-  planowana  -  100.000 zł  tj. 22,2 %     wg  Umowy Wykonawczej

-  wykonana   -  100.000 zł  tj. 28,5 %

c) inne źródła:

-  planowane   -  100.000 zł  tj. 22.2 %     wg   Umowy Wykonawczej

-  wykonane    -              -                                             -

Wykonanie faktycznych robót za 2004 r.  -  350.421 zł (250.421 zł + 100.000 zł)

350.421 zł x 22,2 %  (procentowy wskaźnik dotacji budżetu państwa) = 77.794 zł (kwota dotacji jaką powinna otrzymać Gmina)

Dotacja otrzymana : 100.000 zł – 77.794 zł = 22.206 zł (kwota nadebranej dotacji)

W dniu  11.02.2005 r. tj. w trakcie trwania kontroli Gmina Rokietnica dokonała zwrotu nadebranej dotacji celowej w kwocie  22.200 zł do PUW w Rzeszowie.

Kserokopia polecenia przelewu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

W 2004 roku na realizowanym zadaniu wykonano:

- osuszenie budynku szkoły

- adaptację poddasza, elementy stalowe dachu, nadbudowa

- montaż okien, drzwi

- instalację elektryczną, sanitarną oraz c.o.

Zakończenie całego zakresu inwestycji planowane jest w 2005 roku.

„ Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy Woli”

I  Ustalenia szczegółowe.

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy - Woli realizowana była w 2004 roku w ramach zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Rokietnicy  - Woli „

Na realizację zadania opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa w 1998 roku.

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł kwotę 60.140 zł i w całości sfinansowany został ze środków  własnych Gminy.

W dniu 31.12.2001 r. Starosta Jarosławski decyzją Nr 8/22 zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę  (pismo znak : AB.II – 7351-8-22/2001.

II Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane.

W dniu 17.04.2002 r.  Wójt Gminy Rokietnica skierował wniosek do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o przetargu  nieograniczonym o wartości powyżej 30.000 EURO na wykonanie  -  „Budowy Szkoły Podstawowej w Rokietnicy – Woli”.

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu przetargowym  opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 68 pod pozycją 22853 w dniu 26.04.2002 r., w prasie lokalnej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Wartość szacunkową inwestycji  ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 5.619.810,39 zł

Wartość kosztorysową budowanych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy – Woli w 2004 r. ustalono na kwotę  294.085,54 zł

Do przeprowadzonego postępowania przetargowego opracowana została Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia, podpisana przez Wójta Gminy Rokietnica.

W dniu 28.05.2002 r. komisja przetargowa powołana Uchwałą Nr 7/2002  Zarządu Gminy Rokietnica dokonała otwarcia ofert.

Do przeprowadzonego postępowania przetargowego zgłosiło się  5 oferentów, z czego 2 oferentów zostało wykluczonych z dalszego postępowania przetargowego, z  pozostałych 3 oferentów komisja przetargowa wybrała jako najkorzystniejszą ofertę firmy – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Szówsko 37-500 Jarosław; cena oferty 2.983.909,30 zł (brutto).

Po rozstrzygnięciu przetargu  Zamawiający przesłał ogłoszenie o wyniku postępowania do Urzędu Zamówień w Warszawie celem ogłoszenia w BZP, oraz umieścił na tablicy ogłoszeń.

Zawiadomienie oferentów o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty nastąpiło w dniu 7.06.2002 r. pismem znak: RG 7023/1/02.

Zawarcie umowy o roboty budowlane.

W dniu 18 czerwca 2002 r. została zawarta Umowa o roboty budowlane Nr 1/VI/2002 pomiędzy Gminą Rokietnica jako „Zamawiającym” a Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego  Sp. z o.o. Szówsko jako „Wykonawcą” -  przedmiotem, której była „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Rokietnica sołectwo Wola Rokietnicka”

W § 3 Umowy określono terminy realizacji przedmiotu Umowy:

- rozpoczęcie robót   -  22 czerwca 2002 r.

- zakończenie robót  -  22 czerwca 2005 r.

W § 9 Umowy określono:

- wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy  w kwocie netto -  2.788.700,37 zł; brutto – 2.983.909,39 zł.

W § 11 Umowy określono:

-  rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie się odbywało fakturami

przejściowymi, wystawionymi za okresy miesięczne i dotyczącymi robót

wykonywanych w tym okresie (pkt 1 ).

-  termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni dla faktur przejściowych i

60 dni dla faktur końcowych (pkt 3 ).

Umowa została podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

III  Źródła finansowania i rozliczenie robót.

Finansowanie inwestycji pn. „ Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy Woli prowadzone było w 2004 roku z następujących źródeł:

- środki własne budżetu gminy                            -  265.024,98 zł

- dotacja celowa budżetu państwa                       -    30.000,00 zł

RAZEM                           295,024,98 zł

Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr XVII/58/2004  Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Rokietnica na 2004 r.

- Uchwały Nr XXI/76/2004 Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 27 sierpnia 2004 r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Wprowadzenie do budżetu Gminy środków pochodzących z dotacji budżetu państwa ustalonej na podstawie Umowy Wykonawczej do Kontraktu Nr WFA. 39/04 z dnia 22.09.2004 r. nastąpiło na podstawie:

- decyzji Nr 79 z dnia 28.10.2004 r.  na kwotę 30.000 zł – dział 801, rozdział

80101, § 6330 (zawiadomienie o zmianach w planie  pismo znak:

F.VI.3011/1/76/04 z dnia 28.10.2004 r.).

Przed dokonaniem zmian w budżecie Gminy w dniu 30.08.2004 r. została zawarta Umowa Wstępna Nr I-2-C/2 na realizację zadania pn.

„ Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy Woli” pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Gminy Rokietnica w ramach priorytetu nr 1 „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie” ; działania nr 2 „ Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy: oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno- sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej”.

W zawartej Umowie ustalono wysokość wkładu własnego Gminy w 2004 r. na łączna kwotę 264.085,54 zł

W dniu 22.09.2004 r. została zawarta Umowa Wykonawcza do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.39/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy Woli”.

W § 1 Umowy ustalono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę 30.000 zł co stanowi 10,2 % wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

W § 2 Umowy Samorząd Gminy zobowiązał się do przekazania środków własnych  w łącznej kwocie 264.085,54 zł, co stanowi 89,8 % wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

Przekazanie środków na rachunek Urzędu Gminy w Rokietnicy nastąpiło poleceniem przelewu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w dniu:

-  29.12.2004 r.              -  30.000 zł

po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę dotacji do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Do wniosku dołączono kserokopie zrealizowanych faktur .

Przekazanie środków do Gminnego Zespołu  Ekonomiczno – Administracyjnego Szkól w Rokietnicy nastąpiło przez Urząd Gminy w dniu:

-   29.12.2004 r.              -  30.000 zł

Wykonawstwo robót.

Obsługa finansowo – księgowa inwestycji prowadzona była przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół  w Rokietnicy

Finansowanie inwestycji prowadzone było z rachunku podstawowego Zespołu.

W 2004 r. na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót, który ujęty został w fakturach wg. poniższego zestawienia:

Faktura nr     Wystawca    Kwota wynik    Termin zapł.    Kwota zapł.   Kwota zapł.      Data

z dnia             faktury        z faktury            wynikający      faktury ze      faktury z dot.   zapłaty

ogółem               z faktury         środk włas.     budżetowej    faktury

08/01/04         PBO sp.

z  30.01          z o.o.

2004          Szówsko            30.950,73                 29.02.2004            30.950,73                   -                24.03.2004

39/04/04       PBO sp.

z 30.04.         z o.o.

- Szówsko            167.088,47               30.05.2004           167.088,47                    -              30.04.2004

62/08/04      PBO sp.

z 24.08        z o.o.                                                                                  49.058,61                                    31.08.2004

2004        Szówsko               55.935.99                 22.09.2004             6.877,38                      -              22.12.2004

111/12/04   PBO sp.

z 21.12.      z o.o.                                                                                                                                       22.12.2004

2004       Szówsko                41.049,79                 19.02.2005            11.049,79                30.000        29.12.2004

RAZEM         295.024,98                                    265.024,98         30.000,00

Zestawienie zrealizowanych faktur za 2004 r. z wyszczególnieniem numeru i daty wystawienia faktury, wystawcy faktury, kwoty faktury, daty zapłaty oraz podziału na środki własne, dotację budżetową  przedstawia załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

ZESTAWIENIE  ŁĄCZNE ZREALIZOWANYCH  FAKTUR

Rozliczenie faktur          Kwota faktur            Środki własne            Środki

dotyczące roku                łączna                   Gminy                 dotacji budżetowej

Faktury za okres

od 01.01.2004

do 31.12.2004                295.024,28              265.024,98                 30.000,00

Powyższe zestawienie wykazuje, ze do dnia kontroli wartość wykonanych robót w 2004 r. wyniosła kwotę ogółem 295.024,98 zł z tego zapłacono:

- środki własne gminy                   -  265,024,98 zł tj. 89,8 % robót wykonanych

ogółem objętych rozliczeniem

- dotacja celowa budżetu państwa -    30.000,00 zł tj. 10,2 %  robót wykonanych

ogółem objętych rozliczeniem

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków  własnych  gminy i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa (dotacja celowa) wskazuje, że zachowane zostały warunki wynikające z Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.39/04 z dnia 22.09.2004r.

(§ 1 i 2 Umowy).

W dniu 01.12.2004 r. dokonano odbioru końcowego robót na obiekcie – „Boiska – Szkoła Podstawowa w Rokietnicy – Woli”.

Kserokopia protokołu odbioru robót stanowi załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

W 2004 roku na realizowanym zadaniu pn. „Budowa boisk sportowych przy Szkole  Podstawowej w Rokietnicy – Woli „ wykonano :

-  kanalizację deszczową boisk

-  drogę dojazdową

-  ogrodzenie z elementami metalowymi na słupach betonowych

-  boisko do gier sportowych, kosza, siatkówki.

Uzyskany efekt rzeczowy to :

- boisko do gier sportowych            33 m x 66 m

- boisko do kosza                             17 m x 30 m

- boisko do siatkówki                       11 m x 20 m

- droga dojazdowa   -  1.337 m2

- ogrodzenie z elementów metalowych o długości 550 mb i wysokości  1,5 m.

IV   Ustalenia końcowe.

W toku kontroli stwierdzono, że :

1. Przyznana dotacja z budżetu państwa wynikająca z Kontraktu

Wojewódzkiego wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Faktury sprawdzane były pod względem merytorycznym,

formalno - rachunkowym oraz zatwierdzane do wypłaty.

3. Nadebranie dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 22.206 zł, w związku

z nie zapewnieniem udziału w finansowaniu zadania pn. „Przebudowa

budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy” środków pochodzących z

innych źródeł  ( sponsorów ).

Zwrot nadebranej dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w

Rzeszowie  nastąpił w dniu 11.02.2005 r. tj. w trakcie trwania kontroli w

kwocie 22.200 zł.

Kontrolująca poinformowała Panią Wójt Gminy Rokietnica o przysługującym jej na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001 r. ( z póź. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie :

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu, w

terminie 7 dni od  jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do

ustaleń zawartych w protokole (§ 32 Zarządzenia)

- zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu

pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym

podpisaniem protokołu (§ 33 Zarządzenia )

- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie

Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych

wyjaśnień przyczyn odmowy  ( § 34 Zarządzenia).

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono Jednostce Kontrolowanej.

Integralną część protokołu stanowią załączniki  od Nr 1 do Nr 4.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją    4 /2005.

## Podpisy

## Kontrolującego                                                               Kontrolowanych

# Bożena Barnuś						Wójt Gminy Rokietnica

# Starszy Inspektor						mgr inż.Bożena Gmyrek

(podpis nieczytelny)							( podpis nieczytelny)

Skarbnik Gminy

Władysława Skupień

( podpis nieczytelny)

Rokietnica dnia 15.02.2005 r.