Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział  Finansów i Budżetu

Delegatura  w Krośnie

F.III.0932/ 49 /05

P r o t o k ó ł

Kontroli               problemowej        przeprowadzonej      w       Urzędzie       Miejscu

Piastowym        kod .       pocztowy     38     –      430          ,     ul.         Dworska            14      ,

Województwo             Podkarpackie      ,      przez    pracownika     Podkarpackiego      Urzędu      Wojewódzkiego      w    Rzeszowie    Wydziału      Finansów  i  Budżetu  ,  Oddziału  Kontroli   Gospodarki   Finansowej :

-      mgr  Piotra Rajchla         - Starszego  Specjalistę  .

Kontrolę przeprowadzono   na    podstawie        upoważnienia    do    przeprowadzenia    kontroli  Nr  F.IV.0939/ 56 /05        z    dnia    04.02.2005  roku    ,       podpisanego      z      upoważnienia Wojewody        Podkarpackiego        przez       Zastępcę       Dyrektora     Wydziału        Finansów      i    Budżetu  Panią  mgr    Wiesławę  Toczyńską  - Kuchę  .

Kontrolę przeprowadzono w dniach   -    07 ; 08 ; 09.02.2005   roku

I.  Ustalenia ogólne  :

-  Wójtem    Gminy  w  Miejscu  Piastowym   jest   Pan  Andrzej   Zajdel      .

-  Skarbnikiem   Gminy  w  Miejscu  Piastowym   jest     Pani  Małgorzata  Kochan .

Wyjaśnień w toku  kontroli  udzielali  :

1/  Pan   Andrzej   Zajdel                   -    Wójt     Gminy    w   Miejscu  Piastowym

2/  Pani   Małgorzata  Kochan            -    Skarbnik  Gminy w  Miejscu  Piastowym

### 3/  Pan  Jan  Węgrzyn                        -    Kierownik Referatu  Gospodarki  Przestrzennej ,

### Komunalnej , Ochrony  Środowiska  i Rolnictwa

### w Urzędzie  Gminy   w  Miejscu  Piastowym

Temat Kontroli  :    „Prawidłowość  wykorzystania   dotacji budżetowej  w roku 2004

na zadanie   objęte   Kontraktem  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 2004 rok

p.n. :  „  Budowa  sali gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  w Rogach    „ .

Podstawa prawna kontroli  :     art.   13   ust.   3  pkt. 9    ustawy z dnia 12 maja  2000 roku

o    zasadach     rozwoju   regionalnego  / Dz. U. Nr 48 , poz. 550 /     ,   § 19    rozporządzenia

Rady   Ministrów    z dnia  16 marca   2004  roku   w  sprawie  przyjęcia  Programu  wsparcia

na    2004 rok      / Dz. U.    Nr 56    ,     poz. 542  /     oraz  §  17 i   18  Zarządzenia  Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10 maja  2001      roku /    z późniejszymi  zm./   w sprawie  szczegółowych  warunków i trybu   przeprowadzania  kontroli     przez    Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie  .

# Ustalenia ogólne .

Zgodnie  z    ustawą  o    zasadach  wspierania  rozwoju regionalnego  z dnia 12 maja 2000 roku  / Dz. U. Nr 48 , poz. 550, z późn. zm. /  oraz    rozporządzeniem   Rady    Ministrów    w    sprawie przyjęcia programu wsparcia   na rok 2004  / Dz. U. Nr 56, poz. 542   /    inwestycję       ujęto   w  Kontrakcie   dla   Województwa   Podkarpackiego  zawartym    w  dniu  29   kwietnia   2004  roku   zawartego    pomiędzy   Radą Ministrów  reprezentowaną przez  ministra   właściwego   do   spraw   rozwoju    regionalnego  ,    a    Samorządem    Województwa     Podkarpackiego reprezentowanego  przez   Marszałka  Województwa  .

Kontrolowane  zadanie  zapisano   jako  :

„  Budowa    sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej w  Rogach      „

oraz        Priorytet  1 – „  Rozbudowa    i     modernizacja    infrastruktury    technicznej

oraz  społecznej   w regionie”

Działanie 2   -  „Restrukturyzacja   i    unowocześnienie    bazy   oświatowo  -

wychowawczej   ,   szkolnictwa     wyższego  ,      turystyczno –

sportowo  -  rekreacyjnej  i kulturalnej   „

Dane dotyczące inwestycji   :

- Nazwa zadania i jego lokalizacja  :    „     Budowa      sali     gimnastycznej   przy   Szkole  Podstawowej   w Rogach   „ .

2.   Inwestorem   zadania jest     Gmina  Miejsce   Piastowe .

3.   Przedmiotowa inwestycja w ramach  planu   obejmowała    :

Rok 2004

-  dostawę i montaż  stolarki okiennej   .

4. Termin  rozpoczęcia   inwestycji   - 2001  rok  , a  zakończenia 2006 roku.

5.   Gmina  Miejsce  Piastowe     na  omawiane  zadanie  posiada   kartę zadania   / załącznik Nr  7

do   Kontraktu  dla  Województwa  Podkarpackiego  / .

Karta   zadania     zawiera    szczegółowy   opis dotyczący   :

-   nazwy  zadania   „  Budowy  sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej w  Rogach   „

-   podmiotu  uprawnionego    - Gminy  Miejsce  Piastowe

#### -   pierwotna  wartość kosztorysowa  zadania   wyniosła    ogółem    kwotę          2.381.700,00  zł

#### -   nakłady  poniesionych  do   dnia 31.12.2003   roku     na               kwotę             932.700,00  zł

#### w tym  środki :

#### -    własne  Gminy       				          -                        932.700,00   zł

-    z budżetu państwa 				         -          -                                  0        zł

-    z innych  źródeł      				          -                                 0      z ł

#### / w tym : MENiS , Min. Zdr.  /                                    ......................................................

#### Razem :                  932.700,00  zł

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/49/05						            Strona  2 z 10

-   planowanych źródłach  finansowania zadania   :

2004 rok

- środki z  budżetu Wojewody Podkarpackiego   				-         300.000,00   zł

- środki   własne   Gminy                                        			             -         100.000,00   zł

- środki z innych  źródeł        					                       -                   0          zł

----------------------------

RAZEM  :          400.000,00   zł

#### -  nakładach do  poniesienia po 2004 roku   -      1.049.000,00    zł

-   uzasadnienia  wyboru , gdzie   podano   ,   że    brak  sali gimnastycznej   przy   budynku   Szkoły  Podstawowej w Rogach  nie  pozwala na  prawidłową   realizację  programu  wychowania  fizycznego   .  Aktualnie    zajęcia    z  omawianego     przedmiotu     są  prowadzone  na korytarzach  i  zaadaptowanej  sali lekcyjnej  na  cele sali  gimnastycznej  w  budynku  Szkoły Podstawowej  w Rogach .

Pozwolenie    na   budowę     w     formie    decyzji      Nr  3/3/99  z   dnia  15.07.1999  roku    /pismo   znak : AB.G.7351.3/3/99   z dnia   15.07.1999  roku / wydał Starosta  Krośnieński   na zadanie    – „    Rozbudowę   Szkoły  Podstawowej   o  budynek  sali  gimnastycznej  zaprojektowany   przez   Pana  Zbigniewa   Kasińskiego uprawnienia  nr  73/88 , 154/94    i  Panią  Teresę     Czyż   uprawnienia  nr   220/87  ,  118/94  w  specjalności   konstrukcje  budowlane    wraz  z przebudową  przyłącza   wodociągowego   oraz  przyłącza kanalizacyjnego   zaprojektowane  przez     Pana  Zbigniewa  Kasińskiego   uprawnienia nr   73/86  i  154/94    w  specjalności  architektura  budowlane     ”.

#### Omawiana   decyzja   dotyczyła   działki     w   Rogach   numer ewidencji      gruntów         2245  i 2240/1  .

Marszałek  Województwa  Podkarpackiego     Pan    Leszek   Deptuła    zawarł       wstępną pisemną    umowę    Nr  I – 2 – A/66   w    dniu     20.09.2004 roku    z    Samorządem  Gminy  w Miejscu  Piastowym    reprezentowanym      przez     Wójta  Gminy  Miejsce  Piastowe     na      zadanie p.n.  „ Budowa  sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  w Rogach     „ .

W przedmiotowej   umowie   ustalono  , że    szczegóły   finansowania      zadania       określi umowa   wykonawcza   zawarta  pomiędzy   Wojewodą     Podkarpackim     ,     a   Podmiotem  Uprawnionym  /  Samorządem   Gminy    Miejsce  Piastowe    /     -    na      podstawie    zapisów    rozdziału  3  załącznika 5   do  Kontraktu  dla  Województwa   Podkarpackiego na  2004 rok     /   §   3  pkt. 3   umowy    / .

Wysokość środków własnych  Gminy   Miejsce  Piastowe  określono na kwotę 100.000,00  zł. Integralną  część  umowy   stanowił  zakres  rzeczowy     zadania  ,    plan  finansowy   oraz harmonogram  jego   realizacji   .

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/49/05					                        Strona   3 z 10

Umowę wykonawczą  Nr WFA .25/04     zawarto     w   dniu   30.09.2004   roku   pomiędzy  Wojewodą   Podkarpackim  reprezentowanym  przez     Podkarpackiego      Kuratora  Oświaty

Pana Stanisława  Rusznicę     , a  Samorządem  Gminy  w  Miejscu  Piastowym    - reprezentowanym  przez   Wójta      Gminy  Miejscu  Piastowym    Pana  Andrzeja   Zajdla     .

Zawarte   w      umowie      finansowanie      zadania      przedstawiał     się       następująco    :

Rok 2004

-  środki z    budżetu  Wojewody       Podkarpackiego                                      -           50.000,00  zł

co  stanowi  33,3  %   wartości  zadania

tj. nakładów  przewidzianych do  realizacji

i  sfinansowania w roku 2004

-  środki własne  Gminy                                                                                    -         100.000,00  zł

co  stanowi   66,7  %   wartości  zadania

tj.  nakładów przewidzianych   do  realizacji

i sfinansowania   w roku 2004

-  środki  z innych źródeł                                                                                 -                  0         zł

.....................................................

RAZEM :        150.000,00    zł

Harmonogram     rzeczowo     finansowy     /  załącznik   nr 1 do  umowy  wykonawczej  /

przedstawiał się następująco  :

-   dostawa  o montaż   stolarki  okiennej   z PCV  i  drzwiowej  aluminiowej

/  zewnętrznej   6  sztuk  i wewnętrznej  6 sztuk   /

Plan  finansowy  realizacji   zadania  na rok 2004 /  załącznik nr 2 do  umowy  wykonawczej /  przewidywał   następującą  regulację   płatności   :

w zł

| Wyszczególnienie | A/ środki budżetu wojewody B/ środki własne Gminy | Październik - grudzień 2004 roku |
| --- | --- | --- |
| Dostawa i montaż stolarki okiennej PWC i drzwiowej aluminiowej zewnętrznej / 6 sztuk / i wewnętrznej / 6 sztuk/ | A/ 50.000,00 B/ 100.000,00 | A/ 50.000,00 B/ 100.000,00 |
| Ogółem : | 150.000,00 | 150.000,00 |

Wojewoda Podkarpacki  decyzja   Nr   79   z dnia 28.10.2004 roku   dokonał zwiększenia planu dotacji   w  :

- dziale    801      rozdział    80101     §   6330                            o kwotę       50.000,00  zł

/ środki z rezerwy celowej  cz. 83  poz.  11  ustawy budżetowej na 2004 rok  /

-    z         przeznaczeniem      na     dofinansowanie        zadań     objętych        Kontraktem

dla   Województwa  Podkarpackiego   na 2004 rok „  Budowa   sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej w  Miejscu Piastowym     „

/ pismo :  Podkarpackiego  Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie   znak ; F.VI.3011/1/76/04

z dnia  28.10.2004 roku  /.

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/49/05					                      Strona 4 z 10

Gmina  Miejsce  Piastowe wprowadziła  powyższą kwotę  do budżetu     Gminy      na rok  2004    na mocy  Zarządzenia  Nr 172/04   Wójta   Gminy  Miejsce  Piastowe  z dnia  29.11.2004 roku      według  klasyfikacji  budżetowej   Dz. 801  rozdz.  80101 po stronie   dochodowej    §  6330  , a po stronie  wydatkowej  Dz. 801 rozdz. 80101  § 6050   / .

Środki własne  na  realizację  zadania   wprowadzono  do budżetu  Gminy   w  Miejscu Piastowym   na  mocy    uchwały Rady Gminy     Miejsce  Piastowe  Nr  XVIII/133/04 z dnia  24.06.2004  roku.

Wykonanie inwestycji  .

Podkarpacki Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    poleceniem   przelewu   przekazał w dniu  28.12.2004 roku   na konto Urzędu  Gminy  w      Miejscu       Piastowym   kwotę      44.000,00 zł     / załącznik nr 1  do  niniejszego  protokołu  kontroli  /.

Gmina   Miejsce  Piastowe    przy      piśmie   znak  :   GP-2222-4/04    z    dnia  22.12.2004  roku       wystąpiła   do      Kuratorium    Oświaty   w    Rzeszowie    z    wnioskiem   o wypłatę dotacji  z wnioskowaną  kwotą dotacji  w wysokości  43.999,20  zł  .

Wykorzystanie  środków  dotacji  i   własnych  Gminy  na zadanie  ilustrują  poniżej  podane    faktury       wystawione  przez   wykonawcę    :

-    PAMO  PLAST   Sp. z o.o.   w   Ustrzykach   Dolnych  ul. Kolejowa   6      :

| Lp | Nr i data faktury | Kwota w złotych | Termin płatności | Przelew z dnia | Uwagi protokół odbioru robót / zamówienia publiczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nr F/007072/12/2004 z dnia 20.12.2004 roku Za wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej | 128.923,73 zł w tym podatek vat 22 % - 23.248,54 zł | dni 03.01.2005 roku | 22.12.2004 roku | Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 22.12.2004 roku na kwotę ogółem wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 128.923,74 zł Na odwrocie faktury opisano kwotę wykorzystanej dotacji w wysokości 44.000,00 zł |
| 2 | Nr F/007112/12/2004 z dnia 20.12.2004 roku Za naświetla boczne do drzwi aluminiowych | 3.206,00 zł w tym podatek vat 22 % 578,13 zł | 14 dni 03.01.2005 roku | 22.12.2004 roku | Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 12.12.2004 roku na kwotę ogółem wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 128.923,74 zł oraz za roboty dodatkowe 3.206,00 zł / naświetlenie przy wejściu |
| Ogółem : | 132.129,73 zł |

Protokół   Kontroli  Nr F.III.0932/49/05						             Strona  5 z 10

Z  analizy   powyższego  zestawienia  wynika   , że  w  kwocie   132.129,73 zł         występują  niżej  podane   środki  :

-  dotacji z budżetu  Wojewody   Podkarpackiego  		               -        44.000,00 zł

co stanowi  33,3 %   nakładów ogółem

poniesionych  na realizację  zadania

-   własne Gminy   							    -       88.129,73 zł

co  stanowi   66,7  %  nakładów  ogółem

poniesionych   na  realizację zadania

Skarbnik  Gminy  Miejsce  Piastowe  Pani  mgr Małgorzata  Kochan    ustnie       wyjaśniła   ,

że   Kuratorium  Oświaty  w Rzeszowie   nie  aneksowało    umowy  wykonawczej .  Nadmieniła  , że Gmina  Miejsce  Piastowe   wystąpiła     do      organów       merytorycznych

o dokonanie   zmian   do wysokości   rzeczywistych  przekazanych  środków   dotacji     .

Nadto dodała  ,  że  środki  dotacji  i  własne  gminy   zostały   podane   w rzeczywistym  ich  wykonaniu  i tak  przedstawione  w  złożonym , a następnie   przyjętym    wniosku   o  wypłatę  dotacji  w dniu 22.12.2004 roku    do      Kuratorium  Oświaty w Rzeszowie   .

#### Na  podkreślenie   zasługuje  fakt  , ze rzeczywista   wysokość     dotacji      przekazanej   z   Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w Rzeszowie   była  zgodna z  przyjętym  wnioskiem  o  przekazanie  dotacji  z dnia  22.12.2004 roku  i  wyniosła  kwotę  44.000,00 zł .

Opis  realizacji  powyższych   faktur   zawiera    :

-  zamieszczenie  na  odwrocie    dekretacji   zatwierdzonej  przez Kierownika  Jednostki  i

#### Skarbnika  Gminy    .

- sprawdzenie  pod względem merytorycznym oraz  formalno -  rachunkowym  .

#### Pod  faktury     załączano  protokół  odbioru wykonanych robót  .

Regulacja   płatności  faktur   była  prowadzona  na postawie  zapisów  umowy z wykonawcą  dostawy i  montażu       zawartej w dniu  18.11.2004     roku       stwierdzającej        w   §   15   cyt.    „    Zamawiający  dokona   zapłaty  wynagrodzenia   Wykonawcy   w terminie 14  dni  od  daty   doręczenia    otrzymania  / faktury   zatwierdzonej   przez   Inspektora  Nadzoru  „.

Nie  przekraczano   ustalonych  terminów  płatności  skutkujących   ewentualnym    naliczeniem        odsetek       za      przekroczenie   terminów  płatności  faktur .

Urząd Gminy w  Miejscu  Piastowym   prowadzi   ewidencję  analityczną   do dokonanych  wydatków  inwestycyjnych  przy  zastosowaniu karty  wydatków   .

Realizacja     ustawy   Prawo   zamówień   publicznych  .

Wykonawcę      dostawy  PAMO – Plast  Sp. z o. o. w   Ustrzykach  Dolnych  wyłoniono      drodze      przetargu     nieograniczonego    o wartości  zamówienia  nie przekraczającej  wyrażonej w złotych   równowartości  kwoty   60.000 euro   na  podstawie      ustawy     Prawo    zamówień   publicznych   / Dz. U.  z 2004 nr   19  , poz.  177/ .

Temat   :  „  Wykonanie i montaż  stolarki okiennej  z PCV  oraz  stolarki  drzwiowej  aluminiowej   wraz z  szpaletami  w budynku  Sali  Gimnastycznej  przy  Szkole   Podstawowej   w  Rogach  „   „

Znak  sprawy  : GP – 340/II/15/04

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/49/05						            Strona  6 z 10

Do  kontroli  przedstawiono   niżej  podane  dokumenty   :

1/  kosztorys inwestorski  na  kwotę 150.000,00 zł

2/  pozwolenie  na budowę   określone  decyzją Nr  3/3/99 z dnia  15.07.1999  roku

wydane  przez  Starostę  Krośnieńskiego

3/  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia    zatwierdzoną przez   Wójta    Gminy

w Miejscu  Piastowym

4/  ogłoszenie o  przetargu  z dnia   25.10.2004 roku   ukazało się  :

-  Dzienniku  „  Nowiny  Rzeszowskie   „ i  Dzienniku  Polskim „

-  na tablicy  ogłoszeń  zamawiającego   oraz stronie  internetowej  zamawiającego

www.miejscepiastowe.pl

W ogłoszeniu o  przetargu  nieograniczonym  m in. podano   :

-   termin  otwarcia  ofert   w dniu   10.11.2004  roku

-   kryteria wyboru  ofert   :  najniższa   cena  - 100 %  .

-   termin  realizacji  zamówienia   -  od  dnia  podpisania umowy  do  dnia  zakończenia

23.12.2004 roku

5/   Zarządzenie  Wójta Gminy  Miejsce  Piastowe    Nr  169  z dnia  08.11.2004  roku     w

sprawie   powołania komisji   przetargowej    wraz z  jej  regulaminem   pracy  .

Komisja   składała  się z niżej  podanych osób  :

1/  Pan  Wojciech  Lorenc          -  Przewodniczący

2/  Pan  Jan Węgrzyn                  -  Zastępca  Przewodniczącego

3/  Pani  Lidia  Czyż                    -  Sekretarz

4/  Pan   Andrzej  Szajna             -  Członek

5/  Pani  Dorota  Mosoń  - Pyter  -  Członek

5/ złożone  oferty  przetargowe  w tym  oferta   wyłonionego  dostawcy  PAMO – PLAST

Sp. z o.o. w Ustrzykach  Dolnych    z podaniem  wartości   netto   na kwotę  105.675,19 zł

, a wraz z podatkiem  vat   128.923,74   zł

6/ Druki ZP m in.  : 11  ; 12 ;  14 ;  17 ; 18

W  druku ZP 12    zbiorczym   zestawieniu  ofert  podano  nazwy   firm wraz z  kwotą

zawartą   w złożonej  ofercie      :

1. PAMO   PLAST    Sp.zo.o.  w  Ustrzykach  Dolnych

na kwotę brutto    128.923,74 zł

2. Nowoczesne  Systemy  Budowlane  Sp.zo.o.  EURO  - OKNA

na kwotę  brutto  132.516,58  zł

3. BROKAT   Fabryka  Okien w   Kołobrzegu

na kwotę  brutto   175.939,23  zł

4. P.U.P.H.  ELTEX  T.R.- Tylus   Roman  w  Tarnobrzegu

na kwotę  brutto   173.240,00   zł

5. PPHU  ANPOL  Sp.z.o.o.  w  Staszowie

na kwotę  brutto   148.237,21  zł

6. BOG – MAR „ P.P.U.H.  w Rymanowie

na kwotę  brutto   142.946,52  zł

7.  FHU  PLASBUD   w  Bochni

na kwotę  brutto   147.846,00  zł

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/49/05					                     Strona  7 z 10

7/  Przeprowadzone postępowanie  przetargowe  udokumentowano na druku ZP 2   protokole   postępowania   o  udzielenie   zamówienia publicznego   o  wartości  nie przekraczającej  wyrażoną w  złotych  równowartość  kwoty   60.000 euro   .

W   pkt.  10   protokołu       podano   wybór     oferty    Nr  1   PAMO  - PLAST  Sp. z o.o.

w Ustrzykach  Dolnych   jako  oferty  z  wyboru  komisji  przetargowej  po  analizie  dokumentacji  przetargowej    .

8/  Ogłoszenie   o  wyniku   postępowania  ukazało  się   w :

-  na tablicy  ogłoszeń  zamawiającego  i  stronie  internetowej   Gminy Miejsce

Piastowe    www.miejscepiastowe.pl

9/  Urząd     Gminy w  Miejscu  Piastowym    przy  piśmie znak  GP/11/15/04  z dnia  10.11.2004 roku   skierowanym do  wykonawcy  dostawy     ustalił   termin          podpisania  umowy  na dzień  18.11.2004  roku     .

Umowa z  dostawcą  -  wykonawcą  montażu   :

Umowę  z dostawcą  PAMO  PLAST  Sp. z o. o. w Ustrzykach  Dolnych      zawarto   pisemnie   w dniu   18.11.2004 roku    .

Zakres  za wykonanie   robót  określono w zapisach  §   1  umowy  .Termin  rozpoczęcia  robót   ustalono na dzień   18.11.2004 roku   ,    a    zakończenia  na    dzień   23.12.2004  roku

/  § 3 umowy  /.

Wynagrodzenie ryczałtowe  wykonawcy ustalono     w   wysokości   brutto   128.923,74    zł  ,

w  tym  podatek vat  -   /  §   7  umowy   /.

#### Termin  zapłaty  faktur  przejściowych    określono na 14  dni   licząc od  daty  ich doręczenia       / otrzymania  /      faktury        zatwierdzonej        przez     Inspektora   Nadzoru

#### / §  15  umowy   /.

Regulacje  co do   robót   dodatkowych   podano   w zapisach  §  9  umowy  .

Kary  umowne   określiły   zapisy  §   12  umowy  .

Zmiany  co do zapisów   umowy   regulowały   postanowienia  §   18  umowy  .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca  :   Prezes  Zarządu  Pan  Józef  Pałys

Członek  Zarządu  Pan  Stanisław  Morawski

-  zamawiający  :  Wójt  Gminy  Miejsce  Piastowe    Pan  Andrzej  Zajdel

Skarbnik  Gminy Miejsce  Piastowe    Pani   Małgorzata  Kochan

Na  podstawie  zapisów   protokołu odbioru  robót z dnia   22.12.2004 roku  wystąpiły  roboty  dodatkowe   .  Umowę o  roboty  dodatkowe  z wykonawcą  robót    zawarto w dniu  22.11.2004 roku   na  podstawie  art. 67 ust. 1 pkt. 5  ustawy   Prawo zamówień  publicznych  / Dz. U. z  2004 roku Nr 19 , poz. 177  /.

W  zapisach  §  1  umowy  podano  zakres  do wykonania   to  jest   naświetla  /boczne/  do  drzwi  aluminiowych   do  sali  gimnastycznej   przy Szkole  Podstawowej w Rogach  „.

Wysokość  wynagrodzenia brutto  ustalono w  kwocie  3.206,00 zł   / §   2  umowy   /.

Termin  wykonania  robót  ustalono na dzień  23.12.2004 roku  / §  3 umowy /.

Umowę podpisali  :

Wykonawca           -   Prezes  Zarządu   Pan  Józef  Pałys

-   Członek  Zarządu  Pan  Stanisław Morawski

Zamawiający   :       -  Wójt  Gminy  Pan  Andrzej  Zajdel

- Skarbnik  Gminy  Pani  Małgorzata  Kochan

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/49/05					                  Strona  8 z 10

Umowę    o    pełnienie      funkcji     inspektora       nadzoru     zawarto     pisemnie    w     dniu  18.11.2004  roku   z       Panem  Jerzym  Baranem     zam. Sanok  na   kwotę  wynagrodzenia     w   wysokości   1 %  od wartości  faktur  / brutto /  wystawionych  przez  Wykonawcę / §  3  umowy  /.

Dalsze   ustalenia  kontroli  .

1/  Do kontroli   przedstawiono  raport  roczny  z  przebiegu  realizacji   Kontraktu   składany  przez  podmiot  uprawniony      do     Zarządu     Województwa     / przekazany     do    Urzędu  Marszałkowskiego     w       Rzeszowie     przy       piśmie   Gminy Miejsce  Piastowe   znak: GP-2222-1/05  z dnia   25.01.2005  roku -  załącznik nr  2   do  protokołu  kontroli  /.

Dane  zawarte   w  raporcie  są  zgodne  z   danymi  wykazanymi  w  rozliczeniu  rocznym  złożonym do  Kuratorium  Oświaty  w Rzeszowie oraz danymi wykazanymi w protokole  .

2/  W  dniu 04.02.005  roku  sporządzono rozliczenie     rocznej     dotacji      na      inwestycję   skierowane  do  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  w sposób   określony      zapisami        §  5

pkt. 7    umowy  wykonawczej  do  Kontraktu  Wojewódzkiego / załącznik Nr 3  do  protokołu  kontroli / .

Rozliczenie     końcowe   inwestycji     jak     wyjaśnił   ustnie  Skarbnik Gminy    w   Miejscu  Piastowym  Pani  mgr Małgorzata  Kochan   będzie     sporządzone  po    zakończeniu     całości       inwestycji  zaplanowanej  na  rok  2006  .

Ustalenia dodatkowe  .

1.  Urząd  Gminy     w   Miejscu  Piastowym       dokonywał    wizytacji   i   kontroli    merytorycznej  przedłożonej    dokumentacji  ,   w    tym    przedłożonych  przez  wykonawcę  robót   faktur   i protokołów  odbioru  .

2.  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  nie  dokonywało  kontroli  omawianego  zadania  inwestycyjnego   .

Wnioski końcowe  .

Przekazaną   dotację  w      roku 2004   w ramach  Kontraktu     dla     Województwa Podkarpackiego   na   2004 rok  w   kwocie   44.000,00   zł  wykorzystano    zgodnie z  przeznaczeniem    na  zadanie   inwestycyjne  pod nazwą :

„ Budowa  sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej w Rogach    „ .

Na     naradzie     pokontrolnej      odbytej      w    dniu   08.02.2005 roku  w Urzędzie     Gminy  w  Miejscu  Piastowym     omówiono  ustalenia   zawarte  w   protokole  kontroli   .

Integralną część protokołu  stanowią  załączniki  :

## Nr  1  -   przelew  środków dotacji  w kwocie  44.000,00 zł   z  Podkarpackiego Urzędu

Wojewódzkiego  w  Rzeszowie

Nr  2   -  raport  roczny z przebiegu  realizacji  Kontraktu  zawarty  przy  piśmie  Gminy

Miejsce    Piastowe   znak : GP-2222-1/05  z dnia 25.01.2005 roku

Nr  3  -  rozliczenie  roczne  dotacji na inwestycje  oświatową   zawarte  przy  piśmie  Gminy

Miejsce Piastowe   znak : GP – 2232-4/05   z dnia  04.02.2005 roku

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/49/05					                      Strona  9 z 10

Wójta     Gminy    w    Miejscu  Piastowym    Pana   Andrzeja  Zajdla       poinformowano  o przysługujących    mu   uprawnieniach   jako    kierownikowi   jednostki  kontrolowanej  na  podstawie     zarządzenia  Nr 71/01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10.05.2001 roku  / z późn. zm. /  w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzania kontroli  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie     ,     to    jest

o  prawie  :

1/    zgłoszenia     przed      podpisaniem    protokołu    w     terminie  7   dni  od  daty  jego

otrzymania    umotywowanych  zastrzeżeń    co  do ustaleń    zawartych   w      protokole

/  §  32  zarządzenia   /  ,

2/ zgłoszenia     kontrolującemu   w    ciągu  7    dni     od     daty     otrzymania   protokołu

pisemnych   wyjaśnień  co do  zawartych w protokole   ustaleń  ,    z         jednoczesnym

podpisaniem  protokołu     /  §  33  zarządzenia   /  ,

3/ odmowy  podpisania  protokołu  z  jednoczesnym     obowiązkiem złożenia   w terminie

7 dni   od  otrzymania   protokołu      pisemnych     wyjaśnień      przyczyn        odmowy

/  §  34  zarządzenia  /.

Zastrzeżenia  i wyjaśnienia   , o których  mowa w pkt. 1 i 3  , należy  składać  do Wojewody  Podkarpackiego  .

Protokół   sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .

Protokół     podpisano     ,     po       nie       wniesieniu        uwag         ze      strony

Wójta        Gminy       w         Miejscu         Piastowym        Pana              Andrzeja              Zajdla

i    Skarbnika       Gminy      w   Miejscu Piastowym    Pani  mgr     Małgorzaty  Kochan  .

Dokonano  wpisu  w    książce  kontroli      w    Urzędzie  Gminy w  Miejscu  Piastowym    pod pozycją  Nr  2  / 2005  .

Miejsce  Piastowe     ,  dnia 09.02.2005 roku

Pieczątka  :  Gmina  Miejsce  Piastowe

Podpisy  :   Wójta   Andrzeja   Zajdla  i Skarbnika Gminy  mgr  Małgorzaty Kochan

Kontrolującego  :  Piotra  Rajchla

Protokół osobiście otrzymałem  w  dniu  09.02.2005  roku  :

Pieczątka  : Gmina  Miejsce  Piastowe

Podpis   :  Wójt  Andrzej   Zajdel

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/ 49 /05					    Strona  10 z  10