Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział  Finansów i Budżetu

Delegatura  w Krośnie

F.III.0932/ 50 /05

P r o t o k ó ł

Kontroli        problemowej        przeprowadzonej      w       Urzędzie       Gminy     w   Iwoniczu  - Zdroju           kod .   pocztowy   38 – 440       ,    ul. Aleja  Słoneczna  28        ,

Województwo             Podkarpackie      ,      przez    pracownika     Podkarpackiego      Urzędu      Wojewódzkiego      w    Rzeszowie    Wydziału      Finansów  i  Budżetu  ,  Oddziału  Kontroli   Gospodarki   Finansowej :

-      mgr  Piotra Rajchla         - Starszego  Specjalistę  .

Kontrolę przeprowadzono   na    podstawie        upoważnienia    do    przeprowadzenia    kontroli  Nr  F.IV.0939/ 55 /05        z    dnia    04.02.2005  roku    ,       podpisanego      z      upoważnienia Wojewody        Podkarpackiego        przez       Zastępcę       Dyrektora     Wydziału        Finansów      i    Budżetu  Panią  mgr    Wiesławę  Toczyńską  - Kuchę  .

Kontrolę przeprowadzono w dniach   -    10 i 11 .02.2005   roku

I.  Ustalenia ogólne  :

-  Burmistrzem     Gminy   w  Iwoniczu – Zdroju    jest   Pan  Piotr  Komornicki       .

-  Zastępcą  Burmistrza  Gminy    w Iwoniczu  - Zdroju  jest  Pan  Aleksander Such .

-  Skarbnikiem   Gminy   w  Iwoniczu – Zdroju  jest     Pani  Danuta  Kasperkowicz  .

Wyjaśnień w toku  kontroli  udzielali  :

1/  Pan   Piotr  Komornicki              -    Burmistrz  Gminy   w   Iwoniczu – Zdroju

2/  Pan   Aleksander  Such               -    Zastępca  Burmistrza  Gminy     w Iwoniczu – Zdroju

3/  Pani  Danuta  Kasperkowicz      -    Skarbnik  Gminy    w  Iwoniczu –Zdroju

### 4/  Pani  Beata  Ziomek                    -    Pracownik  w Urzędzie Gminy w  Iwoniczu- Zdroju

Temat Kontroli  :    „Prawidłowość  wykorzystania   dotacji budżetowej  w roku 2004

na zadanie   objęte   Kontraktem  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 2004 rok

p.n. :  „  Budowa  boiska  piłkarskiego w Lubatowej    „ .

Podstawa prawna kontroli  :     art.   13   ust.   3  pkt. 9    ustawy z dnia 12 maja  2000 roku

o    zasadach     rozwoju   regionalnego  / Dz. U. Nr 48 , poz. 550 /     ,   § 19    rozporządzenia

Rady   Ministrów    z dnia  16 marca   2004  roku   w  sprawie  przyjęcia  Programu  wsparcia

na    2004 rok      / Dz. U.    Nr 56    ,     poz. 542  /     oraz  §  17 i   18  Zarządzenia  Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10 maja  2001      roku /    z późniejszymi  zm./   w sprawie  szczegółowych  warunków i trybu   przeprowadzania  kontroli     przez    Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie  .

# Ustalenia ogólne .

Zgodnie  z    ustawą  o    zasadach  wspierania  rozwoju regionalnego  z dnia 12 maja 2000 roku  / Dz. U. Nr 48 , poz. 550, z późn. zm. /  oraz    rozporządzeniem   Rady    Ministrów    w    sprawie przyjęcia programu wsparcia   na rok 2004  / Dz. U. Nr 56, poz. 542   /    inwestycję       ujęto   w  Kontrakcie   dla   Województwa   Podkarpackiego  zawartym    w  dniu  29   kwietnia   2004  roku   zawartego    pomiędzy   Radą Ministrów  reprezentowaną przez  ministra   właściwego   do   spraw   rozwoju    regionalnego  ,    a    Samorządem    Województwa     Podkarpackiego reprezentowanego  przez   Marszałka  Województwa  .

Kontrolowane  zadanie  zapisano   jako  :

„  Budowa    boiska  piłakrskiego  w Lubatowej       „

oraz        Priorytet  1 – „  Rozbudowa    i     modernizacja    infrastruktury    technicznej

oraz  społecznej   w regionie”

Działanie 2   -  „Restrukturyzacja   i    unowocześnienie    bazy   oświatowo  -

wychowawczej   ,   szkolnictwa     wyższego  ,      turystyczno –

sportowo  -  rekreacyjnej  i kulturalnej   „

Dane dotyczące inwestycji   :

- Nazwa zadania i jego lokalizacja  :    „     Budowa  boiska  piłkarskiego w Lubatowej     „ .

2.   Inwestorem   zadania jest     Gmina  Iwonicz – Zdrój

3.   Przedmiotowa inwestycja w ramach  planu   obejmowała    :

Rok 2004

-  drenaż  płyty boiska  , płyta  boiska ,  pawilon  szatniowy ,  przyłącza  wody    ,  kanalizacji ,

energetycznego

4. Termin  rozpoczęcia   inwestycji   - październik  2003  roku  , a  zakończenia  31 grudzień  2005

roku.

5.   Gmina  Iwonicz  - Zdrój      na          omawiane      zadanie       posiada        kartę      zadania

/ załącznik Nr  7  do   Kontraktu  dla  Województwa  Podkarpackiego  / .

Karta   zadania     zawiera    szczegółowy   opis dotyczący   :

-   nazwy  zadania   „  Budowy  szkolnego boiska piłkarskiego  w   Lubatowej    „

-   podmiotu  uprawnionego    - Gmina  Iwonicz – Zdrój

#### -   pierwotna  wartość kosztorysowa  zadania   wyniosła    ogółem    kwotę              197.175,33  zł

#### -   nakłady  poniesionych  do   dnia 31.12.2003   roku     na               kwotę                77.175,33  zł

#### w tym  środki :

#### -    własne  Gminy       				                       -                           77.175,33  zł

-    z budżetu państwa  		                	                       -                                   0        zł

-    z innych  źródeł         				          -                                   0         zł

#### / w tym : MENiS , Min. Zdr.  /                                     ..................................................

#### Razem :                    77.175,33  zł

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/50/05						            Strona  2 z 10

-   planowanych źródłach  finansowania zadania   :

2004 rok

- środki z  budżetu Wojewody Podkarpackiego   		                    -               20.000,00     zł

- środki   własne   Gminy                                        			        -             100.000,00    zł

- środki z innych  źródeł        					                     -                       0          zł

----------------------------

RAZEM  :           120.000,00   zł

#### -  nakładach do  poniesienia po 2004 roku   -       0    zł

-   uzasadnienia  wyboru , gdzie   podano   ,   że    brak   jest   na  terenie   miejscowości  Lubatowa  , drugiej co  do  wielkości   miejscowości   Gminy  Iwonicz  Zdrój boiska piłkarskiego .  Jego  powstanie  nie  tylko   wypełni    funkcję   typowo   do  rozgrywek   sportowych  , ale  i  wpłynie  na profilaktykę  w  zakresie  wypełniania   czasu   młodzieży  z  tamtejszej  miejscowości .

Do  Szkoły  Podstawowej  i Gimnazjum uczęszcza   około 750  dzieci  i  młodzieży  .

#### Do      Starosty       Krośnieńskiego       Gmina  Iwonicz Zdrój    skierowała      zgłoszenie  budowy    Szkolnego  boiska  piłkarskiego  w  Lubatowej   w  dniu   25.08.2003 roku   znak : AB.II.7351-3-16/03   .

Marszałek  Województwa  Podkarpackiego     Pan    Leszek   Deptuła    zawarł       wstępną pisemną    umowę    Nr  I – 2 – C/15   w    dniu     30.08.2004 roku    z    Samorządem  Gminy    w Iwoniczu  - Zdroju    reprezentowanym      przez     Burmistrza  Gminy  w         Iwoniczu   –     Zdroju     Pana    Piotra     Komornickiego         na         zadanie

p.n.  „ Budowa boiska  piłkarskiego  w Lubatowej      „ .

W przedmiotowej   umowie   ustalono  , że    szczegóły   finansowania      zadania       określi umowa   wykonawcza   zawarta  pomiędzy   Wojewodą     Podkarpackim     ,     a   Podmiotem  Uprawnionym  /  Samorządem   Gminy     w  Iwoniczu –Zdroju    /     -    na      podstawie    zapisów    rozdziału  3  załącznika 5   do  Kontraktu  dla  Województwa   Podkarpackiego na  2004 rok     /   §   3  pkt. 3   umowy    / .

Wysokość środków własnych  Gminy    w Iwoniczu – Zdroju     określono na kwotę 100.000,00  zł.

Integralną  część  umowy   stanowił  zakres  rzeczowy     zadania  ,    plan  finansowy   oraz harmonogram  jego   realizacji   .

Umowę wykonawczą  Nr WFA .93/04     zawarto     w   dniu   09.09.2004   roku   pomiędzy  Wojewodą   Podkarpackim  reprezentowanym  przez     Podkarpackiego      Kuratora  Oświaty

Pana Stanisława  Rusznicę     , a  Samorządem  Gminy           w             Iwoniczu -  Zdroju     - reprezentowanym  przez  Burmistrza  Gminy   Iwonicz – Zdrój  Pana  Piotra  Komornickiego

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/50/05						        Strona   3  z  13

Zawarte   w      umowie     finansowanie      zadania      przedstawiało     się       następująco    :

Rok 2004

-  środki z    budżetu  Wojewody       Podkarpackiego                                      -           20.000,00  zł

co  stanowi  16,7   %   wartości  zadania

tj. nakładów  przewidzianych do  realizacji

i  sfinansowania w roku 2004

-  środki własne  Gminy                                                                                   -         100.000,00  zł

co  stanowi   83,3  %   wartości  zadania

tj.  nakładów przewidzianych   do  realizacji

i sfinansowania   w roku 2004

-  środki  z innych źródeł                                                                                -                  0         zł

.....................................................

RAZEM :             120.000,00  zł

Harmonogram     rzeczowo     finansowy     /  załącznik   nr 1 do  umowy  wykonawczej  /

przedstawiał się następująco  :

-  drenaż płyty  boiska , płyta  boiska  ,  pawilon  szatniowy  ,  przyłącza  wody   ,

kanalizacji ,     energetyczny   .

Plan  finansowy  realizacji   zadania  na rok 2004 /  załącznik nr 2 do  umowy  wykonawczej /  przewidywał   następującą  regulację   płatności   :

w zł

| Wyszczególnienie | A/ środki budżetu wojewody B/ środki własne Gminy | Lipiec - wrzesień 2004 roku | Październik - grudzień |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Płyta boiska o wymiarach 90 metrów x 50 metrów powierzchnia użytkowa 4.500 metrów kwadratowych | A/ 20.000,00 B/ 100.000,00 | A/ 0 B/ 51.435,00 | A/ 0 B/ 0 |
| Pawilon szatniowy / kontener / , przyłącza wody , kanalizacji sanitarnej i energetycznej |  |  | A/ 20.000,00 B/ 48.565,00 |
| Ogółem : Razem : | A/ 20.000,00 B/ 100.000,00 120.000,00 | B/ 51.435,00 51.435,00 | A/ 20.000,00 B/ 48.565,00 68.565,00 |

Wojewoda Podkarpacki  decyzja   Nr   75   z dnia 20.10.2004 roku   dokonał zwiększenia planu dotacji   w  :

- dziale    926      rozdział    92605     §   6330                            o kwotę       20.000,00  zł

/ środki z rezerwy celowej  cz. 83  poz.  11  ustawy budżetowej na 2004 rok  /

-    z         przeznaczeniem      na     dofinansowanie        zadań     objętych        Kontraktem

dla   Województwa  Podkarpackiego   na 2004 rok „  Budowa   boiska  piłkarskiego   w Lubatowej     „   / pismo :  Podkarpackiego  Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie   znak ; F.VI.3011/1/72/04 z dnia  21.10.2004 roku  /.

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/50/05					                  Strona  4  z   13

Gmina  i  Miasto  Iwonicz – Zdrój  wprowadziła  powyższą  dotacje  w kwocie  20.000,00 zł   do budżetu     Gminy      na rok  2004    na mocy  Uchwały  Rady Miejskiej   w  Iwoniczu -  Zdroju  Nr  XXIV/214/04     z     dnia     29.10.2004 roku         według     klasyfikacji            budżetowej   Dz. 926  rozdz.  92605 po stronie   dochodowej    §  6330  , a po stronie  wydatkowej  Dz. 926 rozdz.92605   § 6050   / .

Środki własne  na  realizację  zadania   wprowadzono  do budżetu  Gminy   Iwonicz  Zdrój

w Dz.  926  rozdz. 92605   :

-   na  mocy    uchwały Rady   Miejskiej  w  Iwoniczu -  Zdroju  Nr XVII/157/04  z dnia

12.02.2004 roku w  sprawie   budżetu  Gminy   na 2004  rok   w   kwocie 100.000,00 zł

-   na  mocy   uchwały  Rady  Miejskiej   w Iwoniczu  Zdroju   Nr   XXIV/213/04 z dnia

29.10.2004  roku    o kwocie  zmiany  zwiększającej  plan  wydatków w wysokości

15.000,00 zł

Wykonanie inwestycji  .

Podkarpacki Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    poleceniem   przelewu   przekazał w dniu  27.12.2004 roku   na konto Urzędu  Gminy   w   Iwoniczu  -  Zdroju     kwotę   20.000,00 zł   .

Gmina  Iwonicz -  Zdrój    przy      piśmie   znak  :   RRG-221-KW/1/04   z    dnia  23.12.2004  roku       wystąpiła   do      Kuratorium    Oświaty   w    Rzeszowie    z    wnioskiem   o wypłatę dotacji  z wnioskowaną  kwotą dotacji  w wysokości  20.000,00  zł  .

Wykorzystanie  środków  dotacji  i    własnych  Gminy  na zadanie  ilustrują  poniżej  podane    faktury wystawione  przez   wykonawcę  robót  i  dostawcę  kontenerów oraz  inne  podmioty        :

| Lp | Nr i data faktury | Kwota w złotych | Termin płatności | Przelew z dnia | Uwagi protokół odbioru robót / zamówienia publiczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rachunek Nr 5/2004 z dnia 08.03.2004 roku wystawiony przez Pana Bogusława Musiała Krosno Za geodezyjne wytyczenie stadionu w miejscowości Lubatowa | 400,00 | 22.03.2004 roku | 19.04.2004 roku |  |
| 2 | Faktura Vat Nr 64/06/04 z dnia 18.06.2004 roku wystawiona przez TRANS BIS Sp. z o o.o. w Lubatowej Za piasek | 12.823,87 w tym podatek vat 22 % - 2.312,50 zł | 7 dni | 25.06.2004 roku | Wykonanie usługi potwierdził Sołtys Lubatowej. Wydatek zwolniono spod wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy |

Protokół   Kontroli   Nr F.III.0932/50/05					          Strona  5  z  13

| 3 | Rachunek nr 3 /2004 z dnia 27.07.2004 roku wystawiony przez Pana Mariusza Szarana Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 1.710,20 | 14 dni od daty wystawienia /otrzymania / rachunku | 11.10.2004 roku | Wykonanie usługi zostało potwierdzone na odwrocie faktury Wydatek zwolniono spod zamówień publicznych na mocy art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Faktura vat nr 33/111024/08 z dnia 18.08.2004 roku Wystawiona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. za budowę szkolnego boiska piłkarskiego w Lubatowej | 16.694,80 w tym podatek vat 22 % na kwotę 16.694,80 | 30 dni | 20.10.2004 roku | Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 18.08.2004 roku na wartość robót netto 13.684,26 zł . Roboty wykonano według kosztorysu ofertowego Zamówienia publiczne realizowano w trybie przetargu nieograniczonego |
| 5. | Faktura VAT nr 43/111024/09 z dnia 20.09.2004 roku Wystawiona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych S.A. w Krośnie Za Budowę szkolnego boiska piłkarskiego w Lubatowej | 34.626,65 w tym podatek vat 22 % 6.244,15 | Zgodnie z umową | 27.10.2004 roku | Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 20.09.2004 roku na wartość robót netto 28.382,50 zł . Roboty wykonano według kosztorysu ofertowego Zamówienia publiczne realizowano w trybie przetargu nieograniczonego |
| 6. | Faktura VAT nr 591/09/04 z dnia 24.09.2004 roku wystawiona przez INSTALATOR Ewa Kopacz , Roman Kopacz Spółka Jawna Krosno za : przewody YDY 5x10 | 1.601,31 | 08.10.2004 roku | 12.10.2004 roku | Na odwrocie faktury podano , że wymienione artykuły zakupiono do wykonania zasilania energetycznego kontenerów na stadionie w Lubatowej |

Protokół   Kontroli  Nr F.III.0932/50/05							Strona  6  z 13

| 7. | Rachunek Nr 5/2004 z dnia 08.10.2004 roku wystawiony przez Pana Mariusza Szarana Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 113,58 | Termin 14 dni od daty wystawienia / otrzymania / rachunku | 22.11.2004 roku | Na odwrocie faktury potwierdzono wykonanie usługi . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Faktura VAT nr 1/12/04 z dnia 01.12.2004 roku wystawiona przez ZŁOMLUX Józef Starowiejski Lubatowa 337 Za segmenty kontenerowe | 60.000,00 | 14 dni | 22.12.2004 roku | Na odwrocie faktury : - potwierdzono zakup pawilonów szatniowych 6 sztuk kontenerów na boisku sportowym w Lubatowej . - zamówienia publiczne realizowano w trybie przetargu nieograniczonego Zapisano , że w kwocie 60.000,00 zł znajduję się kwota dotacji w wysokości 20.000,00 zł dokument przyjęcia na stan środków trwałych Nr 47 z dnia 23.12.2004 roku |
| Razem : | 127.972,41 zł |

Z     podanego powyżej  zestawienia   wynika , że  nakłady   ogółem  na zadnie  wyniosły   kwotę  127.072,41 zł   w tym  :

-  wysokość  środków   dotacji                  					         -    20.000,00 zł

-  wysokość  środków  własnych  Gminy     				                      -  107.972,41 zł

, a  więc  większa  od zaplanowanej

kwoty  100.000,00 zł

Opis  realizacji  powyższych   faktur   zawiera    :

-  zamieszczenie  na  odwrocie    dekretacji   zatwierdzonej  przez Kierownika  Jednostki  i

#### Skarbnika  Gminy    . Zapisywano  konto  Wn 080  i Ma  130  .

- sprawdzenie  pod względem merytorycznym oraz  formalno -  rachunkowym  ,

Protokół   Kontroli Nr  F.III.0932/50/05					                     Strona  7 z 13

- przyjęcie na  stan    dokumentami  OT   Nr  47 z dnia  23.12.2004 roku i Nr  46  z dnia

#### 23.12.2004 roku

#### Pod  faktury     załączano  protokoły  odbioru wykonanych robót  .

Regulacja   płatności  faktur   była  prowadzona  na  podstawie zawartych  umów  bez  ewentualnego    przekroczenia    ustalonych  terminów  płatności  skutkujących      naliczeniem    odsetek      .

Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju    prowadzi   ewidencję  analityczną   do dokonanych  wydatków  inwestycyjnych  przy  zastosowaniu karty  wydatków   .

Realizacja     ustawy   Prawo   zamówień   publicznych  .

ROK  2003

-  przetarg   nieograniczony  o wartości  poniżej  kwoty 30.000 euro   na zadanie

p.n.  „  Budowa   szkolnego boiska  sportowego w  Lubatowej  „

znak sprawy  RRG-340/25/03

Pierwsze  postępowanie  unieważniono   na podstawie   powodów , określonych  w art. 27  b  ust. 1  wówczas obowiązującej ustawy   o zamówieniach  publicznych    art. 27 b ust. 1  / protokół  podstawowych  czynności z postępowania  z dnia  30.09.2003  roku  /.

Wykonawcę  robót  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  i Drogowych  w Krośnie S.A.      wyłoniono w ponownym  postępowaniu  w   drodze      negocjacji z zachowaniem   konkurencji        o wartości  zamówienia  nie przekraczającej  30.000 euro    na  podstawie      ustawy   o zamówieniach  publicznych   / Dz. U. TJ   z 2002  nr   72   , poz.  664  z pózn zm / .

Temat   :  „  Budowa  szkolnego  boiska  sportowego  w Lubatowej  „

Znak  sprawy  : RGG-340/25/03

Do  kontroli  przedstawiono   niżej  podane  dokumenty   :

1/  kosztorys inwestorski  na  kwotę   98.864,62  zł

2/  protokół   przekazania placu  budowy z  dnia   21.10.2003  roku

3/  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia    zatwierdzoną przez   Burmistrza

Gminy    w Iwoniczu  Zdroju     ,

4/  ogłoszenie o    negocjacjach z  zachowaniem  konkurencji     z dnia   20.08.2004 roku

ukazało się  :

-  na tablicy  ogłoszeń  zamawiającego   .  W  ogłoszeniu  m in. podano   :

-   termin  otwarcia  ofert   w dniu   13.10.2004  roku

-   kryteria wyboru  ofert   :    cena  - 100 %  .

-   zwrot o zastosowaniu preferencji  krajowych

5/   Zarządzenie  Burmistrza  Gminy  Iwonicz – Zdrój    Nr  2/2003   z dnia  15.01.2003  roku     w        sprawie   powołania komisji   przetargowej    wraz z  jej  regulaminem   pracy  .

Komisja   składała  się z niżej  podanych osób  :

1/  Pan  Aleksander  Such            -  Przewodniczący

2/  Pani Elżbieta  Cygan               -  Zastępca  Przewodniczącego

3/  Pani  Beata Ziomek                -  Sekretarz

4/  Pani  Wioletta Klimek             -  Członek

5/  Pan  Stanisław  Rachwał         -  Członek

Protokół   Kontroli   Nr F.III.0932/50/05					            Strona 8 z 13

5/ złożone  oferty  przetargowe  w tym  oferta   wyłonionego  wykonawcy  robót   Przedsiębiorstwa  Robót  Inżynieryjnych i Drogowych   S.A.  w  Krośnie     na cenę  netto  74.097,49 zł   , brutto   79.284,31  zł

6/ Druki ZP m in.  : 11  ; 12 ;  15 ;  17 ; 18

W  druku ZP 12    zbiorczym   zestawieniu  ofert  podano  nazwy   firm wraz z  kwotą

zawartą   w złożonej  ofercie      :

1. Rejon  Budowy   Dróg  i Mostów   Sp. z  o.o. w  Krośnie

na kwotę brutto    94.901,20  zł

2. Zakład   Usługowo  -  Handlowy   DROGBUD  w  Golcowej

na kwotę  brutto   88.661,49    zł

3. PRiM  Sp. z  o.o.   w  Jaśle

na kwotę  brutto   124.689,79   zł

4. Przedsiębiorstwo   Robót  Inżynieryjnych  i  Drogowych S.A.  w Krośnie

na kwotę  brutto      79.284,31   zł

5. TUR  Import  Eksport  Sp. z o.o.   w  Krośnie

na kwotę  brutto     45.057,13   zł

Ostatnia  ofertę  odrzucono  / druk ZP  15  /  jako  nie  spełniającej  wymogów

specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia .

7/  Przeprowadzone postępowanie  przetargowe  udokumentowano w spisanym    protokole   postępowania   o  udzielenie   zamówienia publicznego   o  wartości  nie przekraczającej  wyrażoną w  złotych  równowartość  kwoty   30.000 euro   .

W   pkt.  XIII   protokołu       podano   wybór     oferty    Nr  4   Przedsiębiorstwa  Robót  Inżynieryjnych  i  Drogowych  S.A.  w Krośnie  jako   spełniającej wymogi   specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  oraz kryteriów  wyboru  /  36  miesięczna gwarancja   / .

8/  Ogłoszenie   o  wyniku   postępowania zamieszczono  na  druku ZP 150   ukazało  się

na  tablicy  ogłoszeń  zamawiającego

9/  Urząd     Gminy w  Iwoniczu  - Zdroju    przy  piśmie znak  RRG-340/25/2003  z dnia     16.10.2003  roku   skierowanym do  wykonawcy  dostawy     ustalił   termin          podpisania  umowy  na dzień  20.10.2004  roku     .

10 / Burmistrz   Gminy   Iwonicz  - Zdrój   przy  piśmie   znak : RRG-340/25/03 z dnia   21.10.2003 roku   przekazał   informacje  cenową   wraz z kopią  oferty  najkorzystniejszej  do   Ministerstwa  Infrastruktury   w Warszawie  .

Umowa z   wykonawcą  .

Umowę  z wykonawcą  robót   Przedsiębiorstwem Robót   Inżynieryjnych i Drogowych  w  Krośnie  S.A.      Nr   340/25/03  zawarto   pisemnie   w dniu   21.10.2004 roku    .

Zakres  za wykonanie   robót  określono w zapisach  §   1  umowy  .Termin  rozpoczęcia  robót   ustalono na dzień   20.10.2003 roku   ,    a    zakończenia  na    dzień   10.05.2004  roku

/  § 4 umowy  /.

Wynagrodzenie  wykonawcy ustalono     w   wysokości   brutto   79.284,31    zł  ,

w  tym  podatek vat  7 %   5.186,82  zł   -   /  §   6  umowy   /.

#### Termin  zapłaty  faktur  ustalono   w zapisach  / §  7  umowy   /.

Kary  umowne   określiły   zapisy  §   13  umowy  .

Zmiany  co do zapisów   umowy   regulowały   postanowienia  §   16  umowy  .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca  :    Prezes  Zarządu  Pan  Jan  Zdzieba

Członek  Zarządu  Pan  Jan  Kurzawa

-  zamawiający  :  Burmistrz   Gminy  Pan  Piotr  Komornicki

Skarbnik  Gminy   Pani  Danuta  Kasperkowicz

Protokół   Kontroli  Nr F.III.0932/50/05						Strona  9 z  13

Do  powyższej  umowy    zawarto   pisemne aneksy   :

-    Nr 1 z dnia   10.05.2004  roku  / na  roboty  dodatkowe  na kwotę    15.723,23  zł  /.

- Nr 2  z dnia  14.062004  roku

- Nr 3  z dnia  16.07.2004 roku

-     Nr 4 z  dnia  26.07.12004 roku

Aneksy   podpisali  :

Wykonawca           -   Prezes  Zarządu   Pan   Jan  Zdzięba

-   Członek  Zarządu  Pan  Jan  Kurzawa

Zamawiający   :       -  Burmistrz    Gminy  Pan  Piotr  Komornicki

Skarbnik  Gminy   Pani  Danuta  Kasperkowicz

Umowę  o  dzieło    o    pełnienie      funkcji     inspektora       nadzoru     zawarto     pisemnie    w     dniu  21.10.2003  roku   z       Panem Mariuszem  Szaranem      zam. Tarnów   na   kwotę  wynagrodzenia     w   wysokości   1,8  %  od wartości  umownej  robót    tj. w kwocie 1.427,11  zł  / §  6  umowy  /.

2004   rok

II  .  Zakup  dostawa   wraz z  montażem   3  sztuk  segmentów  kontenerowych   na boisko  piłkarskie  w Lubatowej

Przetarg  nieograniczony   o wartości  zamówienia  nie  przekraczającej  równowartości  60.000euro

Znak sprawy  : RRG-340/22/.04

Pierwsze  postępowanie   przetargowe   unieważniono  na podstawie  art. 93  ust. 4 pkt. 1  ustawy Prawo  zamówień  publicznych / Dz. U. z 2004 roku  Nr 19 , poz.  177  /.

Przeprowadzono   drugie   postępowanie  przetargowe  w wyniku  wyłoniono dostawcę  .

Do  kontroli  przedstawiono   między  innymi    niżej  podane  dokumenty  :

Informacje  o cenie zamówienia  ustalono  na podstawie   cen  rynkowych

1/ Ogłoszenie   o  przetargu z dnia   27.08.2004 roku   zamieszczono  :

-   na  tablicy  zamawiającego

W  ogłoszeniu  między  innymi    podano   :

-   opis  przedmiotu  zamówienia

-   termin składania  ofert   14.09.2004  roku

-   termin  otwarcia  ofert   14.09.2004 roku

-   kryteria  wyboru  ofert   - najniższa  cena

2/  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  z dnia 27.08.2004 roku  zatwierdzoną przez  Burmistrza   Gminy  w  Iwoniczu - Zdroju    ,

3/  Zarządzenie  Burmistrza   Gminy  nr 2/2003   z dnia  15.01.2003 roku  w sprawie  powołania komisji   przetargowej  wraz  z ustaleniem  regulaminu  jej  pracy

4/  Złożone  oferty   przetargowe     z  ofertą   dostawcy  ZŁOMLUX  Lubatowa   na kwotę   60.000,00 zł  , netto  49.180,33  zł

5/  Druki ZP  m in. :  11 ; 12  ;  14

W zapisach  Druku ZP  12   zbiorczego  zestawienia  ofert   podano   :

1/   Spółdzielczy  Zakład    Usługowo  - Produkcyjno -  Handlowy  KR w  Bieczu

na kwotę  brutto   120.048,00 zł   ,  netto   -  98.400,00  zł

2/   ZŁOMLUX  Lubatowa   337

na kwotę  brutto   60.000,00 zł   , netto  -  49.180,33 zł

Protokół   Kontroli  Nr F.III.0932/50/05						Strona  10   z  13

6/   W  protokole  postępowania  o  udzielenie zamówienia publicznego   o  wartości zamówienia   nie  przekraczającej   wyrażonej  w złotych  równowartości     kwoty 60.000 euro   sporządzonym na druku ZP  2   podano  wybór  oferty  ZŁOMLUX  Lubatowa   337  z uwagi   na spełnienie  kryterium  najniższej  ceny   .

7/  Ogłoszenie  o  wyniku   postępowania  na  tablicy zamawiającego   .

8/  Dostawcę   poinformowano   o  wyniku  postępowania   pismem z dnia  19.10.2004  roku znak :RRG-340/22/2004   z dnia  19.10.2004   roku   .

Pisemną  umowę z dostawcą   ZŁOMLUX  Lubatowa   została  zawarta  w dniu  28.10.2004 roku   .  W  umowie   określono   :

-   przedmiot  dostawy   / §   1  umowy  /

-   wysokość  wynagrodzenia  na kwotę  brutto   60.000 zł   /   §  2  umowy  /,

-   kary  umowne   / §   6  umowy  /

Umowę  podpisali   :

- dostawca   -  Józef  Starowiejski   / właściciel /

-  zamawiający  -  Burmistrz  Gminy   Pan  Piotr   Komornicki

Skarbnik  Gminy   Pani  Danuta  Kasperkowicz

Pisemnym  aneksem   Nr 1  z dnia  10.11.2004  roku   do  powyższej  umowy  dostawy   dokonano  zmiany zapisów   dotyczących  terminu  realizacji   dostawy    oraz     zapłaty   za  dostarczony  przedmiot   umowy  .

Dalsze   ustalenia  kontroli  .

1/   Urząd  Zamówień Publicznych   w  Warszawie   pismem z dnia  24.06.2004 roku  znak  : UZP/DAK/DB/131218/17604/04   dokonał   interpretacji   udzielenia zamówienia   publicznego  udzielonego na zadanie  p.n.  „  Budowa  boiska  w Lubatowej  „.

2/  Urząd  Gminy   w Iwoniczu – Zdroju   przedstawił   do  kontroli  protokoły   końcowego  odbioru zadania :

- z dnia   15.09.2004 roku        / 1 pozycja   harmonogramu  rzeczowo -  finansowego /

- z dnia  01.12.2004  roku        /  2 pozycja  harmonogramu  rzeczowo -  finansowego /

3/  Do kontroli   przedstawiono  raport  roczny  z  przebiegu  realizacji   Kontraktu   składany  przez  podmiot  uprawniony      do     Zarządu     Województwa     / przekazany     do    Urzędu  Marszałkowskiego     w       Rzeszowie  /   przy       piśmie   Gminy   Iwonicz – Zdrój  znak: RGG-221/KW/1/04/05  z dnia  15.01.2005 roku -/  załącznik nr 1  do  protokołu  kontroli  /.

Dane  zawarte   w  raporcie  są  zgodne  z   danymi  wykazanymi  w  rozliczeniu  rocznym  złożonym do  Kuratorium  Oświaty  w Rzeszowie oraz danymi wykazanymi w protokole  .

4/  W  dniu 03.02.2005   roku  sporządzono rozliczenie     rocznej     dotacji      na      inwestycję   skierowane  do  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  w sposób   określony      zapisami        §  5   pkt. 7    umowy  wykonawczej  do  Kontraktu  Wojewódzkiego / załącznik Nr 2  do  protokołu  kontroli /    .

Rozliczenie     końcowe   inwestycji     jak     wyjaśnił   ustnie  Skarbnik Gminy  w   Iwoniczu -  Zdroju  Pani  Danuta  Kasperkowicz   będzie     sporządzone  po    zakończeniu     całości       inwestycji  zaplanowanej  na  rok  2005  .

Protokół   Kontroli  Nr F.III.0932/50/05					                    Strona   11  z  13

Ustalenia dodatkowe  .

1.  Urząd  Gminy   w  Iwoniczu  -  Zdroju       dokonywał    wizytacji   i   kontroli    merytorycznej  przedłożonej    dokumentacji  ,   w    tym    przedłożonych  przez  wykonawcę  robót   faktur   i protokołów  odbioru  .

2.  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  nie  dokonywało  kontroli  omawianego  zadania  inwestycyjnego   .

Wnioski końcowe  .

Przekazaną   dotację  w      roku 2004   objętą  umową  wykonawczą Nr  WFA. 93 /04  z dnia   09.09.2004  roku     w ramach  Kontraktu     dla     Województwa Podkarpackiego   na   2004 rok  w   kwocie   20.000,00   zł  wykorzystano    zgodnie z  przeznaczeniem    na  zadanie   inwestycyjne  pod nazwą :

„ Budowa  boiska  piłkarskiego  w Lubatowej   „ .

Na     naradzie     pokontrolnej      odbytej      w    dniu   10.02.2005 roku   Urzędzie     Gminy    w   Iwoniczu  Zdroju     omówiono  ustalenia   zawarte  w   protokole  kontroli   .

Integralną część protokołu  stanowią  załączniki  :

## Nr  1  -   pismo   Gminy w Iwoniczu  - Zdroju  znak  : RRG/KW/1/04/05   z dnia

## 15.01.2005   roku  skierowane   do Urzędu  Marszałkowskiego  w Rzeszowie

wraz z raportem  rocznym  z  przebiegu realizacji  Kontraktu

## Nr  2  -  pismo  Gminy  w Iwoniczu  -  Zdroju   znak :  RRG-221 /KW/1/.04/05  z dnia

## 03.02.2005 roku  skierowane   do  Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie     wraz  z

## załącznikiem  rocznym  rozliczeniem  dotacji na inwestycje  oświatową

Burmistrza Gminy  w  Iwoniczu  -  Zdroju  Pana   Piotra  Komornickiego         poinformowano  o przysługujących    mu   uprawnieniach   jako    kierownikowi   jednostki  kontrolowanej  na  podstawie     zarządzenia  Nr 71/01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10.05.2001 roku  / z późn. zm. /  w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzania kontroli  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie     ,     to    jest

o  prawie  :

1/    zgłoszenia     przed      podpisaniem    protokołu    w     terminie  7   dni  od  daty  jego

otrzymania    umotywowanych  zastrzeżeń    co  do ustaleń    zawartych   w      protokole

/  §  32  zarządzenia   /  ,

2/ zgłoszenia     kontrolującemu   w    ciągu  7    dni     od     daty     otrzymania   protokołu

pisemnych   wyjaśnień  co do  zawartych w protokole   ustaleń  ,    z         jednoczesnym

podpisaniem  protokołu     /  §  33  zarządzenia   /  ,

3/ odmowy  podpisania  protokołu  z  jednoczesnym     obowiązkiem złożenia   w terminie

7 dni   od  otrzymania   protokołu      pisemnych     wyjaśnień      przyczyn        odmowy

/  §  34  zarządzenia  /.

Zastrzeżenia  i wyjaśnienia   , o których  mowa w pkt. 1 i 3  , należy  składać  do Wojewody  Podkarpackiego  .

Protokół   sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/50/05					                       Strona 12  z 13

Protokół     podpisano     ,     po       nie       wniesieniu        uwag     ze    strony

#### Burmistrza       Gminy     w      Iwoniczu   -     Zdroju           Pana    Piotra        Komornickiego

i    Skarbnika       Gminy     w       Iwoniczu  -  Zdroju     Pani  Danuty  Kasperkowicz  .

Dokonano       wpisu      w    książce      kontroli        w       Urzędzie     Gminy

w  Iwoniczu -  Zdroju      pod pozycją  Nr  ...../ 2005  .

Iwonicz – Zdrój    ,  dnia 11.02.2005 roku

Pieczęć  :  Gmina  Iwonicz -  Zdrój  , Al. Słoneczna    38-440  Iwonicz – Zdrój

Podpisy  :

-  Burmistrza  Gminy  Piotra  Komornickiego

-  Skarbnika Gminy  Danuty  Kasperkowicz

Kontrolującego :Piotra  Rajchla

Protokół osobiście otrzymałem  w  dniu  11.02.2005  roku  :

Pieczątka :   Gmina Iwonicz – Zdrój  , Al. Słoneczna 28  , 38 – 440  Iwonicz – Zdrój

Podpis   :    Burmistrza Gminy   Piotra  Komornickiego

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/ 50 /05					    Strona  13 z  13