Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

F.III. 0932/66/05

# PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 21 do 25 lutego 2005r. w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych w zakresie wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004.

Kontrolę przeprowadziła:

- Krystyna Gonet   -   Starszy  Inspektor  w  Wydziale Finansów  i  Budżetu Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w Rzeszowie  działająca na podstawie upoważnienia   z dnia 18  lutego 2004 r. znak:  F.IV.0939/77/05  wystawionego   przez   Z-cę  Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu – Panią Wiesławę Toczyńską – Kuchę.

Zakres i tematyka kontroli:

Wykorzystanie  dotacji  budżetowej  przydzielonej w  roku 2004  na    realizację   zadania pn. ,,Rozbudowa   budynku  Jednostki Ratowniczo Gaśniczej  Państwowej Straży  Pożarnej w  Ustrzykach  Dolnych”.

Podstawa prawna kontroli:

Art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr  80, poz.872 z  późn. zm.)  oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie (z późn. zm.)

Ustalenia wstępne:

Starostą Powiatu Bieszczadzkiego jest Pani Ewa Sudoł  wybrana na to stanowisko  Uchwałą Rady Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych  Nr III/12/2002 z dnia 30 grudnia  2002 r.

Skarbnikiem Powiatu jest Pani Małgorzata Kozłowska powołana na to stanowisko Uchwałą Rady Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych Nr III/19/2002 z dnia 30 grudnia  2002 r.

Aktualny Statut Powiatu został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Bieszczadzkiego 
w Ustrzykach  Dolnych 	 Nr I/5/02 z dnia 18 listopada 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Wyjaśnień udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Małgorzata Kozłowska	-    Skarbnik Powiatu w Ustrzykach Dolnych,

- Barbara Pabis  		-    Zastępca Głównego Księgowego Starostwa,

- Waldemar Wójcik		-   Specjalista w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach

Dolnych

Na podstawie przedłożonych  dokumentów w Starostwie Powiatowym w  Ustrzykach Dolnych ustalono:

Ustalenia szczegółowe:

Przedmiotowa inwestycja pn. ,, Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych” jest prowadzona przez Powiat Bieszczadzki a nadzór nad nią sprawuje Zarząd Powiatu.

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadomił Starostę Powiatu Bieszczadzkiego  pismem z dnia 24 lutego 2004 r. znak: F.VI.-3011/1/6/04, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 8 z dnia 23 lutego 2004 r. ustalił plan dotacji  na  zadanie pn. ,,Rozbudowa budynku  Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 754     rozdział    75411        §   6410       na  kwotę      80.000,00 zł

Powyższą kwotę wprowadzono do budżetu Powiatu w Ustrzykach Dolnych na rok 2004 Uchwałą  Nr 43 /63/ 04 r i  Nr 43 /65/ 04 r Zarządu Powiatu z dnia 8 marca 2004 r 
z przeznaczeniem na ,,Rozbudowę budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych”  na:

- Modernizacje części administracyjno – socjalnej budynku  J R G w Ustrzykach Dolnych

- Wykonanie pomieszczeń socjalnych wraz ze zmianą pokrycia dachu oraz wykonanie instalacji

- Wykonanie utwardzenia placów manewrowych.

Dokonano kontroli  sprawozdania Rb. 50 z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej  
w Ustrzykach Dolnych ze sprawozdaniem Rb.50  Starostwa Powiatowego do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dzień 31.12.2004r.

| Wyszczególnienie | Sprawozdanie Rb 50 wydatki złożone z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych | Sprawozdanie Rb 50 Starostwa owiatowego Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych do PUW w Rzeszowie |
| --- | --- | --- |
| Dział 754 Rozdział 75411 | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
| § 6050 | 80.000,00 | Dokumenty Starostwo Powiatowe | 80.000,00 | 78.604,50 |
| RAZEM: | 80.000,00 |  | 80.000,00 | 78.604,50 |

Inwestorem przedmiotowego zadania  pn. ,,Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych” jest  Powiat   Bieszczadzki  a Nadzór nad nim sprawuje Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych.

Na przedmiotowe zadanie Starosta Bieszczadzki posiada zgłoszenie budowy (wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) od Inwestora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych wydane w dniu 08.03.2004r, oraz oświadczenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (decyzja Nr ZGT –
 8224/ 6 /79r).

Termin realizacji zadania – marzec 2004 do czerwca 2004 roku.

Wartość kosztorysowa zadania została określona na kwotę 80.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania ,,Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych przedstawiał się następująco:

- pomieszczenie socjalne

- pomieszczenie kuchni

- instalacja wodno – kanalizacyjna do kuchni

- pomieszczenia szatni

- pokrycie dachu nad szatnią

- plac z kostki brukowej

Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych w 2004 roku przedstawia się następująco:

Uchwała  Nr 43/66/04  Zarządu Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 marca 2004r w sprawie powołania Komisji Przetargowej na podstawie art.19 ust.2,art.21 ust.1,2,3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 
z 2004 r. poz. 177)

Zarząd Powiatu powołuje Komisję przetargową do przeprowadzenia zamówienia publicznego na ,,Rozbudowę budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych” w  składzie:

1.    Pan Jan  Czaja                              -      przewodniczący

2.    Pani Katarzyna  Stecyk- Kaleta    -      sekretarz

3.    Pan  Wiesław    Cybruch               -     członek

oraz ustala regulamin pracy komisji stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

Dokumentacja przetargowa na ,,Rozbudowę budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych w zakresie :

- Modernizacja części administracyjno-socjalnej budynku JRG w Ustrzykach Dolnych.

- Wykonanie pomieszczeń socjalnych wraz ze zmianą pokrycia dachu oraz wykonanie instalacji.

- Wykonanie utwardzenia placów manewrowych.

Dokumentacja zawiera – Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla oferentów 
z wzorami załączników, projekt umowy, przedmiar robót, oraz opis techniczny wraz 
z rysunkami.

Dokumenty przygotowane i przedstawione przez Komisję Przetargową  zatwierdził  Starosta  Pani  Ewa Sudoł  w dniu 11-03-2004.

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych  posiada :

- oświadczenia Kierownika Jednostki  oraz członków komisji spisane w dniu
 08. marca 2004r./DRUK ZP-11/,

- listę obecności osób uczestniczących w otwarciu ofert,

- zestawienie podmiotów ,które pobrały SIWZ,

- zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 29.03.2004r/DRUK ZP-41/.

Specyfikacja Istotnych Warunków określa przedmiot zamówienia – roboty budowlane 
w zakresie: modernizacja części administracyjno-socjalnej budynku Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w Ustrzykach Dolnych; wykonanie pomieszczeń socjalnych wraz ze zmianą pokrycia dachu oraz wykonanie instalacji; wykonanie utwardzenia placów manewrowych.

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych ogłosił przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na: ,,Rozbudowę budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych” w zakresie robót ogólno –   budowlanych. Termin realizacji do 31 –05 –2004r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu wywieszono w miejscu ogólnie dostępnym oraz na stronie internetowej Starostwa i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych.

Termin składania ofert upływał z dniem 29-03-2004r. /wadium 1 200,00zł – wpłaty dokonano w dniu 26.03.2004r/

W dniu otwarcia  złożono 1 ofertę – Zakład Remontowo Budowlany Kociszewski  Jerzy ul. Fabryczna 27    38- 700 Ustrzyki Dolne  – cena  oferty 76.835,60 zł.

- ofert odrzuconych – brak /DRUK ZP-15/

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert –Nr1 liczba punktów 100 /DRUK   ZP-17/.

Ogłoszenie o wyniku postępowania  /DRUK ZP-150/ -wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) 18.475,43 EURO. Cena wybranej oferty (z VAT) 76.835,60 zł /w tym VAT 13.855,60zł./ Zakład Remontowo Budowlany  Jerzy  Kociszewski 38 - 700  Ustrzyki Dolne ul. Fabryczna 27/.

Protokół postępowania o zamówienie publiczne ,wartości szacunkowej poniżej 60.000  tyś . EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego /DRUK ZP-1/PN.

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych spisał Protokół postępowania o zamówienie publiczne wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO. w dniu 29.03.2004r, który został zatwierdzony przez Starostę.

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych poinformowało o wybranej ofercie nr 1  Zakład Remontowo- Budowlany J .Kociszewski  Ustrzyki Dolne w dniu 05.04.2004r.

Umowa z Wykonawcą została spisana  w dniu 13 kwietnia 2004r. pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim a Jerzym Kociszewskim. Wartość przedmiotu umowy w wysokości ryczałtowej wynosi netto 62.980,00zł, (brutto z podatkiem VAT 76.835,60 zł). Termin rozpoczęcia robót od siedmiu dni po przekazaniu placu budowy, a termin zakończenia do dnia 31.05.2004r.

W dniu 13.04.2004r została zawarta umowa w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim a Panem inż. Stanisławem Paluszyńskim zam. 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Przemysłowa 14 posiadającym uprawnienia budowlane nr 158/72 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót.  Wynagrodzenie dla  Inspektora   Nadzoru  w  wysokości 1.500,00 zł  netto w formie  ryczałtu. Umowa zawarta na czas robót budowlanych wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą od 13-04-2004r. do 31-05-2004r.

W dniu 15.04.2004r został spisany protokół w sprawie przekazania i przyjęcia  frontu robót  na  obiekcie  Komendy Państwowej Straży Pożarnej  w  Ustrzykach  Dolnych /załącznik nr 1 do protokołu kontroli/.

W dniu  31.05.2004r   Komisja po dokonaniu przeglądu robót spisała protokół  końcowy odbioru robót inwestycyjnych przy udziale Wykonawcy. /załącznik nr 2 do protokołu kontroli/.

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych  pismem znak. F.N.3041/2/04 z dnia 19.03.2004r przesłał do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania pn.,, Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   
w Ustrzykach  Dolnych”.

Zarząd Powiatu przesłał  trzy wnioski do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego /Wydział Finansów i Budżetu/ o przekazanie środków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pn ,,Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach  Dolnych.

Wniosek nr 1 / 04 z dnia 05-10-2004 na kwotę 23.052,46 zł wraz z Fakturą VAT Nr MP 14/05/04  z dnia 3-05-2004r wystawioną przez  Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Kociszewski 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Fabryczna 27- za roboty budowlano-remontowe na budowie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych - protokół odbioru wykonanych robót wraz z kosztorysem powykonawczym.

Faktura  Nr MP14/5/04 została zapłacona przelewem w dniu 18-05-2004r. Podkarpacki  Urząd Wojewódzki przekazał przelewem kwotę 23.052,44 zł w dniu 
17-05-2004r.

Wniosek nr 2 / 04 z dnia 28-05- 2004 na kwotę 25.925,89 zł wraz z Fakturą VAT Nr – MP19/05/04 z dnia 24-05-2004r wystawioną przez  Zakład Remontowo Budowlany Jerzy Kociszewski 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Fabryczna 27 – za roboty budowlane na budowie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Powiatowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych /wg  umowy protokół odbioru wykonanych robót wraz z  kosztorysem powykonawczym.

Faktura VAT Nr-MP19/05/04 została zapłacona przelewem w dniu 17-06-2004r.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki przekazał przelewem kwotę 25.925,91 zł w dniu 
16-06-2004r.

Wniosek nr 3 / 04 z dnia 01-07-2004 na kwotę  29.626,15 zł  wraz z Fakturą VAT Nr –MP 23/06/04 z dnia 28-06-2004 r wystawioną przez Zakład Remontowo Budowlany Jerzy Kociszewski 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Fabryczna 27 na kwotę 27.857,25zł- za roboty budowlano-remontowe Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Powiatowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych – protokół odbioru wykonanych robót wraz z kosztorysem powykonawczym.

Do wniosku dołączony był Rachunek Pana Stanisława Paluszyńskego zam. Ustrzyki Dolne ul. Przemysłowa  14 z  dnia 18-06-2004 r /do wypłaty kwota 1.500,00zł/ za czynności  wynikające z umowy z dnia 13-04-2004r-obowiązki Inspektora Nadzoru /należność brutto 1.768,90zł  /w tym podatek 268,90 zł/ .

Faktura  Nr 23/06/04 za roboty remontowo -budowlane  została zapłacona  przelewem  w dniu 30-06-2004r, a rachunek Pana Stanisława Paluszyńskiego wypłacono 
w kasie Starostwa  KW Nr 000198  12 lipca 2004r.

Podatek w kwocie 268,90zł  przekazano  do  Urzędu Skarbowego w  Ustrzykach   Dolnych  w dniu 20-08-2004r.

Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie  przekazał  przelewem  kwotę  29.626,15 zł w dniu 09-07-2004r.

Faktury dotyczące w / w zadania w 2004 roku  były opisywane pod względem merytorycznym i formalno  - rachunkowym, zawierały adnotacje o umowach oraz protokoły odbioru wykonanych prac.

Nakłady poniesione na zadanie inwestycyjne w 2004r wyniosły 78.604,50zł.

Udział dotacji z budżetu państwa w finansowaniu zadania w 2004r wyniósł 100%.

Uzyskane efekty rzeczowe w 2004r na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych przekazano do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 
27 stycznia 2005r. przy piśmie znak: FN.3041/2/05. /załącznik nr.3 do protokołu kontroli/

.

Wnioski końcowe:

Z przedłożonych dokumentów dotyczących zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  wynika, że dotacja Wojewody Podkarpackiego w wysokości 78.604,50 zł została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część  protokołu stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 3.

Kontrolująca poinformowała Starostę Powiatu Bieszczadzkiego o  przysługującym (na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 r. 
w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie wraz z późn. z m. ) prawie:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole (  § 32 zarządzenia )

- zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole z jednoczesnym podpisaniem protokołu ( § 33 zarządzenia )

- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy ( § 34 zarządzenia )

Kontrolę  odnotowano w Książce Kontroli pod poz.  2 / 2005.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Ustrzyki Dolne, dnia 25 lutego 2005 r.

Kontrolująca:						Kontrolowani:

..........................					.................................................................

Krystyna  Gonet					Ewa    Sudoł

Starosta Powiatu Bieszczadzkiego

.................................................................

Małgorzata  Kozłowska

Skarbnik Powiatu

Protokół osobiście otrzymałam dnia 25 lutego 2005 r.