Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV.0932-1/07

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie nr 200

w dniach 19, 22, 23, 24, 25 stycznia 2007 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Robert Śmieszek – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia 
Nr ZK.IV-0939/1/07 z dnia 18 stycznia 2006 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego

- Andrzej Łyszczarz - inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia 
Nr F.IV.0939/18/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Panią Bożenę Sadecką

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie /Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm/ oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych:

- Remont drogi gminnej Glinik – Podlas Dział,

- Remont drogi Glinik – Sklep Krzemienica,

- Remont drogi Nawsie – Ścieżki na odcinku 482 mb.

- Remont drogi Nawsie – Szkodna na odcinku 350 mb.

- Remont drogi gminnej Brzeziny – Dół Południowy na odcinku 210 mb,

- Remont dróg gminnych :

- Brzeziny – Pogwizdów na długości 400 mb,

- Wielopole Skrzyńskie – Granice na długości 1000 mb,

- Wielopole – Wytrząska na długości 500 mb,

- Nawsie –Folwark na długości 700 mb,

- Broniszów-Dół Lasek na długości 1000 mb,

- Remont przepustów i mostów w ciągach dróg gminnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie:

- remont przepustu (100 i rowu w ciągu drogi Brzeziny-Dół Północny,

- remont cieku w obrębie mostu Brzeziny – Dół k. Pacochy,

- remont rowów w obrębie drogi Brzeziny-Rędziny korekcja dna,

- remont przepustu (120 Brzeziny-Stawy,

- remont korpusu drogi Brzeziny – Rynek,

- remont skarp potoku w obrębie przepustu Brzeziny-Zagrody,

- remont przepustu (150 Brzeziny – Podkościele,

- remont przepustu skrzynkowego 150x150 Brzeziny-Podkościele zad. Nr 1,

- remont przepustu skrzynkowego 150x150 Brzeziny-Podkościele zad. Nr 2,

- remont mostu Brzeziny Rzeki,

- remont dna poniżej przepustu (200 Broniszów-Szkodna,

- remont przepustu skrzynkowego 200x200 Broniszów – k. Sroki St,

- remont przepustu (150 Broniszów- k. Sroki M,

- remont przepustu skrzynkowego 200x200 Glinik – Zapole,

- remont przepustu skrzynkowego 200x200 Broniszów-Zapole,

- remont przepustu (100 Glinik Łysa Góra-Mała,

- remont mostu Glinik-Sklep Krzemienica,

- remont korony drogi i przepustu skrzynkowego 150x150 Wielopole – Postronie,

- remont korony drogi, udrożnienie cieku, odbudowa linii brzegowej Wielopole Sośnica,

- remont przepustu (120 Wielopole – Sośnice Rzeki,

- remont przepustu (120 Wielopole – Nowa Wieś,

- remont – umocnienie rowu przydrożnego Wielople – Kłonice,

- remont przepustu 150x150 Nawsie-Budzisz,

- remont korpusu drogi wzdłuż skarpy cieku i przepustu Nawsie-Folwark,

Zagadnienia objęte kontrolą:

- wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

- prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

- sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

- prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

- ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:

1. Wójtem Gminy Wielopole Skrzyńskie jest Pan Czesław Leja wybrany w wyborach powszechnych w dniu 12 listopada 2006 r.

2. Skarbnikiem Gminy Wielopole Skrzyńskie jest Pani Janina Drygaś powołana 
na stanowisko Uchwałą Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Nr III/15/90 z dnia 
10 lipca 1990 r.

W toku kontroli informacji i wyjaśnień udzielili:

- Pan Czesław Leja		- Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie

- Pani Janina Drygaś		- Skarbnik Gminy,

Ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Gmina Wielopole Skrzyńskie położona jest w środkowo – zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie ropczycko – sędziszowskim. Gmina zajmuje powierzchnię 
9 355 ha co stanowi 0,5 % powierzchni woj. podkarpackiego oraz 17 % powierzchni powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

Sąsiadami Gminy Wielopole Skrzyńskie jest 9 gmin: od wschodu Czudec, od zachodu Brzostek, od południa Strzyżów, Wiśniowa i Frysztak, od północy Dębica, Ropczyce, Sędziszów Młp. i Iwierzyce.

Gmina liczy 8 531 mieszkańców. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi obecnie 91 osób.

W skład gminy oprócz Wielopola Skrzyńskiego wchodzą następujące wsie: Broniszów, Brzeziny, Glinik i Nawsie. Teren gminy położony jest w górnej części dorzecza Wielopolki – prawego dopływu Wisłoki. Wielopolka ma długość 57,4 km, z czego 13 km przebiega na terenie gminy, zarówno ta rzeka jak i jej dopływy: Liwek, Brzezinka, Malanka, Broniszowianka mają charakter rzek górskich.

Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka numer 986 relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa. Istniejąca na terenie Gminy sieć dróg powiatowych liczy 38 km w tym 36 km o nawierzchni utwardzonej. Uzupełnianie sieci dróg powiatowych stanowią drogi gminne, których na terenie gminy jest 103 km w tym 84 km o nawierzchni utwardzonej.

W lokalnej komunikacji siec dróg gminnych uzupełniana jest przez drogi rolnicze i dojazdowe, których na terenie gminy jest 380 km, z czego 80 km posiada nawierzchnię utwardzoną.

Obiekty drogowe objęte kontrolą zostały zniszczone przez obfite, długotrwałe opady deszczu i lokalne wystąpienia rzek z brzegu które wystąpiły w dniach 29-30.0.3, 3-5.06., 27.06. i 1.07. 2007 r.  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia powoływał komisję ds. szacowania szkód. Wynikiem ich pracy był protokóły opisujący zniszczenia, jakie wystąpiły na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, które posłużyył Gminie Wielopole Skrzyńskie do ubiegania się o dotację z budżetu państwa. /załącznik nr 1 do protokołu kontroli/.

Część finansowa ogólna

Pismem z dnia 3 lipca 2006 roku  znak BSK.5523-8-17/06 Pan Paweł Soloch Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Pana Czesława Leja Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduję się dla gminy Wielopole Skrzyńskie dofinansowanie w 2006 roku w wysokości 700.000 zł na zadanie pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. Wysokość zadania nie może przekroczyć 80% wartości zadania 
po przetargu.

Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie pismem nr F.VI-301111/94/06 z dnia 18.10.2006r. zawiadomił Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 93 z dnia 18.10.2006r. zwiększył plan dotacji na realizację zadań związanych 
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na następujące zadania:

- Remont drogi: Brzeziny – Pogwizdów, Wielopole – Granice, Wielopole – Wytrząska, Nawsie – Folwark, Broniszów – Dół Lasek – kwota 136.711 zł.

- Remont drogi Glinik – Podlas Dział – kwota 23.876 zł.

- Remont drogi Brzeziny – Dół Południowy – kwota 26.761 zł.

- Remont drogi Glinik – Sklep Krzemienica – kwota 148.390 zł.

- Remont drogi Nawsie – Szkodna – kwota 40.441 zł.

- Remont drogi Nawsie – Ścieżki – kwota 50.906 zł.

- Remont przepustów i mostów w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie – kwota 272.915 zł.

Łącznie 700.000zł

Zarządzeniem Nr 65/2006 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 31 października 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r. ujęto przyznaną dotację do budżetu gminy z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Przyznane środki finansowe dla Gminy Wielopole Skrzyńskie zostały przekazane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie jednorazowo w wysokości 700.000 zł w dniu 23.10.2006r. na rachunek bankowy B.S. Wielopole Skrzyńskie nr 67 9173 0002 0000 0273 2000 0010.

# I Remont drogi gminnej Glinik – Podlas Dział

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Pismem z dnia 24 sierpnia 2006 roku Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Ropczycach remont drogi Glinik – Podlas Dział na odcinku 500 m.

Gmina posiada kosztorys inwestorski uproszczony na remont przedmiotowej drogi Glinik – Podlas Dział nr 107720R od km 0+200 – 0+700 opracowany przez Pana Jerzego Kopeć zam. Różanka 37. Kosztorys opiewa na kwotę 71.308,50 zł netto.

Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Gmina opracowała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną  przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w dniu 11sierpnia 2006 roku.

# Wybór wykonawcy robót:

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   przetarg  nieograniczony o wartości zamówienia  
nie przekraczającej  wyrażoną w  złotych  równowartość  kwoty    60.000  euro .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w  dniu  11 sierpnia 2006 r. zostało przesłane do portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, otrzymując numer OWP/2006/08/11-1062743 oraz umieszczono na gminnej tablicy ogłoszeń.

W  ogłoszeniu podano m.in:

-    kryteria  wyboru  ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %  ,

-    termin  składania  ofert   ustalono  na dzień   21 sierpnia 2006  roku.

W wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna ofert Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Dębicy adres: 39-200 Dębica ul. Drogowców 1 z ceną 80.117,00 zł netto tj. 97.742,74 zł brutto.

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu 21 sierpnia 2006  roku, z  toku których sporządzono protokół  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości   kwoty 60.000 euro 
/na druku ZP- 2 /,  zatwierdzonym  przez  Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Czesława Leja.

W pkt. 9 protokołu  postępowania  podano  że oferta   Nr  1   Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Dębicy uzyskała największa liczbę punktów według przyjętego kryterium.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 29 sierpnia 2006  roku   zawarto z  wybranym wykonawcą umowę. Przedmiot  umowy i jej części składowe  ustalono  w  § 1 i 2  umowy. Szczegółowy zakres robót ustalono zgodnie z załączonym kosztorysem

Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

- przekazanie placu budowy do: 1 września 2006 roku,

- rozpoczęcie robót do: 6 września 2006 roku,

- zakończenie robót do 25 października 2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 97.742,74 zł,

Umowę podpisali:

-  wykonawca    :   Prezes   Zarządu   Pan  Jerzy Gwóźdź i  Członek  Zarządu

Pan  Jacek Skrobacz Członek Zarządu

-  zamawiający  :    Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Czesław Leja.

Umowę parafowała Pani Janina Drygaś Skarbnik Gminy.

Finansowanie inwestycji:

Gmina Wielopole Skrzyńskie założyła w dniu 29.08.2006r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek o dotację na dofinansowanie remontu drogi Glinik – Podlas Dział.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Minister MSWiA reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006 z Gminą Wielopole Skrzyńskie reprezentowaną przez Wójta Gminy p. Czesława Leję, umowę Nr POD/1085/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006r. w wysokości 23.876,00 zł, co stanowi 24,4 % wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia z własnych środków kwoty 73.866,74 zł (tj. 75,6 % wartości kosztów zadania).

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 25.10.2006r. a dofinansowanie dotacji najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia zadania.

Remont drogi Glinik - Podlas Dział polegał na wykonaniu na odcinku 500 m następujących robót:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1550 m2,

- wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym, grubość warstw 5 cm – 31 m3,

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych; grubość warstw 8 cm – 980 m2,

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit. – 120 t,

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.-bit. – 1.550 m2.

Zgodnie z zawartą umową nr 8/06 z dnia 29.08.2006 wykonawca tj. Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowe S.A. Dębica (wybrane w trybie przetargu nieograniczonego) za wykonaną usługę wystawiło fakturę nr F/300/TP/2006 w dniu 31.10.2006r. na kwotę 97.742,74 zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j.s.t. pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wypłaty i tryb w udzielenia zamówienia.

Do faktury dołączony jest kosztorys powykonawczy oraz Protokół odbioru końcowego z dnia 31.10.2006r., w którym komisja wykonane roboty przyjęła bez zastrzeżeń. Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Faktura została uregulowana przez kontrolowaną jednostkę przelewem w pełnej wysokości w dniu 3.11.2006r.

Źródło finansowania stanowiły:

-    dotacja z budżetu państwa-  kwota 23.876 zł tj. 24,4 % wartości zadania,

- środki własne Gminy – kwota 73.866,74 zł tj. 75,6 % wartości zadania.

Wykonując postanowienie umowy z dnia 25.09.2006r. j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 6.11.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Remont drogi Glinik – Podlas Dział na odcinku 500 mb”.

# II Remont drogi Glinik – Sklep Krzemienica

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Pismem z dnia 13 sierpnia 2006 roku Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Ropczycach remont drogi Nr 107711 długości 1036 m na działkach nr 1628, 2122/3 w miejscowości Glinik 
w ciągu drogi Glinik – Sklep-Krzemienica

Gmina posiada kosztorys inwestorski na remont przedmiotowej tj. drogi Glinik – Sklep -Krzemienica dł 1036 m. opracowany przez Pana Jerzego Kopeć zam. Różanka 37. Kosztorys opiewa na kwotę  189.914,41 zł netto.

Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Gmina opracowała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną  przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w dniu 
27 lipca 2006 roku.

# Wybór wykonawcy robót:

Na realizacje inwestycji ogłoszono postępowanie przetargowe w formie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  kwoty 60.000 euro .

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania przetargowego nieograniczonego przesłano w dniu 11 sierpnia 2006 roku do  portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie ukazało się pod numerem OWP/2006/07/27-541374 oraz umieszczono na gminnej tablicy ogłoszeń.

W  ogłoszeniu podano m.in:

-    kryteria  wyboru  ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %  ,

-    termin  składania  ofert   ustalono  na dzień   21 sierpnia 2006  roku.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 7 sierpnia 2006r. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie ważne oferty:

1.	„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp.z o.o. w Strzyżowie z cena 
153.404,61 zł netto tj. 187.153,62 zł brutto.

2.	Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Spółka Akcyjna w Dębicy z ceną 152.039,66 zł netto tj. 185.488,39 zł brutto.

Prace komisji przetargowej zakończyły się  w dniu 7 sierpnia 2006  roku, z  toku których sporządzono protokół  postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro 
/na druku ZP- 2 /, zatwierdzonym  przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Czesława Leja.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano że oferta Nr 2 Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Dębicy uzyskała największa liczbę punktów według przyjętego kryterium.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 24 sierpnia 2006 roku zawarto z  wybranym wykonawcą umowę Nr 5/06. Przedmiot  umowy i jej części składowe  ustalono w § 1 i 2  umowy. Szczegółowy zakres robót ustala się zgodnie z załączonym kosztorysem

Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

- przekazanie placu budowy do 28 sierpnia 2006 roku,

- rozpoczęcie robót do 31 sierpnia 2006 roku,

- zakończenie robót do 25 października 2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 185.488,39 zł,

Umowę podpisali:

-  wykonawca    :   Prezes   Zarządu   Pan  Jerzy Gwóźdź i  Członek  Zarządu

Pan  Jacek Skrobacz Członek Zarządu

-  zamawiający  :    Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Czesław Leja.

Umowę parafowała Pani Janina Drygaś Skarbnik Gminy.

Finansowanie inwestycji:

Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła w dniu 29.08.2006r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek o dotację na dofinansowanie remontu drogi Glinik – Sklep Krzemienica na odcinku 1.036mb.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Minister MSWiA reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006r. z Gminą Wielopole Skrzyńskie reprezentowaną przez Wójta Gminy p. Czesława Leję, umowę Nr POD/1087/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006r. w wysokości 148.390,00 zł, co stanowi 80% wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do wydatkowania z własnych środków kwoty 37.098,39 zł (tj. 20 % wartości zadania).

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 25.10.2006r. a wykorzystanie dotacji najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia zadania.

Remont drogi Glinik – Sklep Krzemienica polegał na wykonaniu na odcinku 1.036 mb następujących robót:

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych; grubość warstwy 10 cm – 1.795,80 m2,

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit. grubość warstwy 2 – 3 cm – 278,075 t,

- nawierzchnia z masy min.-bit. grubość 4 cm – 4.457,5 m2.

Zgodnie z zawartą umową nr 5/06 z dnia 24.08.2006 wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. Dębica (wybrane w trybie przetargu nieograniczonego) za wykonaną usługę wystawiło fakturę nr F/299/TP/2006 w dniu 6.10.2006r. na kwotę 185.488,39 zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j.s.t pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wpłaty i tryb udzielenia zamówienia.

Do faktury dołączony jest kosztorys powykonawczy oraz Protokół odbioru końcowego z dnia 31.10.2006r., w którym komisja przyjęła wykonane roboty bez zastrzeżeń.

Faktura została uregulowana przez kontrolowaną jednostkę w pełnej wysokości w dniu 3.11.2006r. Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

Źródło finansowania stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa - kwota 148.390 zł tj. 80 % wartości zadania,

- środki własne Gminy – kwota 37.098,39 zł tj. 20 % wartości zadania.

Wykonując postanowienia umowy z dnia 25.09.2006r., j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 6.11.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Remont drogi Glinik – Sklep Krzemienica na odcinku 1036 mb”.

# III Remont drogi Nawsie – Ścieżki na odcinku 482 mb.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Pismem z dnia 14 sierpnia 2006 roku Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Ropczycach remont drogi gminnej o długości 482 mb na działkach Nr 3993 w miejscowości Nawsie w ciągu drogi Nawsie-Ścieżki.

Gmina posiada kosztorys inwestorski na remont przedmiotowej drogi tj. Nawsie-Ścieżki opracowany przez Pana Jerzego Kopeć zam. Różanka 37. Kosztorys opiewa na kwotę 
64.421,14 zł netto.

Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Gmina opracowała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną  przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w dniu 
27 lipca 2006 roku.

# Wybór wykonawcy robót:

Na realizacje inwestycji ogłoszono przetarg  nieograniczony o wartości zamówienia 
nie przekraczającej wyrażoną w złotych  równowartość  kwoty 60.000 euro.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało w  dniu 27 lipca 2006 r. przesłane do portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, otrzymując numer OWP/2006/07/27-213421 oraz umieszczone na gminnej tablicy ogłoszeń.

W  ogłoszeniu podano m.in:

-	kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

-	termin składania ofert ustalono na dzień 7 sierpnia 2006 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie ważne oferty:

1.	„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. w Strzyżowie z cena 
52.158,71 zł netto tj. 63.633,63 zł brutto.

2.	Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Spółka Akcyjna w Dębicy z ceną 58.848,73 zł netto tj. 71.795,45 zł brutto.

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu 7 sierpnia 2006 roku, z toku których sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro
 /na druku ZP - 2/, zatwierdzony  przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Czesława Leja.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano że wybrano ofertę Nr 1 firmy „DROGBUD” Podkarpackiego Holdingu Budowy Dróg Sp z o.o. uzasadniając wybór uzyskaniem największej liczbę punktów według przyjętych kryteriów.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 24 sierpnia 2006  roku zawarto z  wybranym wykonawcą umowę Nr 2/06. Przedmiot  umowy i jej części składowe  ustalono w § 1 i 2 umowy. Szczegółowy zakres robót ustala się zgodnie z załączonym do mowy kosztorysem.

Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

- przekazanie placu budowy do 28 sierpnia 2006 roku,

- rozpoczęcie robót do 31 sierpnia 2006 roku,

- zakończenie robót do 25 października 2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 63.633,63 zł,

Umowę podpisali:

-  wykonawca: 	Prezes Zarządu Pan Grzegorz Wojtaszek,

-  zamawiający: 	Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Czesław Leja.

Umowę parafowała Pani Janina Drygaś Skarbnik Gminy.

Finansowanie inwestycji:

Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła w dniu 29.08.2006r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek o dotację na dofinansowanie remontu drogi Nawsie – Ścieżki na odcinku 482 mb.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Minister MSWiA reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006r. z Gminą Wielopole Skrzyńskie reprezentowaną przez Wójta Gminy p. Czesława Leję, umowę Nr POD/1089/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006r. w wysokości 50.906zł, co stanowi 80 % wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do wydatkowania z własnych środków kwoty 12.727,63 zł (tj. 20% wartości zadania).

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 25.10.2006r. a wykorzystanie dotacji najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia zadania.

Remont drogi Nawsie – Ścieżki polegał na wykonaniu na odcinku 482mb następujących robót:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1.312,20 m2,

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem łamanym; grubość warstwy 10 cm – 37,75 m2,

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych; grubość warstwy 8 cm – 557,20 m2,

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit. – 98,415 t,

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.-bit. – 1.264 m2.

Zgodnie z zawartą umową nr 2/06 z dnia 24.08.2006r. wykonawca tj. firma „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowlany Dróg Sp. z o.o ze Strzyżowa (wybrany w trybie przetargu nieograniczonego) za wykonaną usługę wystawił fakturę nr FVS003/11/06MD w dniu 6.11.2006r. na kwotę 63.633,63zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j.s.t. pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wpłaty i tryb udzielenia zamówienia.

Do faktury dołączony jest kosztorys powykonawczy oraz Protokół odbioru końcowego z dnia 6.11.2006r., w którym komisja przyjęła wykonane roboty bez zastrzeżeń.

Faktura została uregulowana przez kontrolowaną jednostkę przelewem w pełnej wysokości w dniu 7.11.2006r. Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Źródło finansowania stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa - kwota 50.906 zł tj. 80 % wartości zadania,

- środki własne Gminy – kwota 12.727,63 zł tj. 20 % wartości zadania.

Wykonując postanowienia umowy z dnia 25.09.2006r., j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 7.11.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Remont drogi Nawsie – Ścieżki na odcinku 482 mb”.

# IV Remont drogi Nawsie – Szkodna na odcinku 350 mb.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Pismem z dnia 13 sierpnia 2006 roku Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Ropczycach remont drogi gminnej Nr 107723 R długości 350 mb na działce 2310 w miejscowości Nawsie 
w ciągu drogi Nawsie –Szkoda..

Gmina posiada kosztorys inwestorski na remont przedmiotowej drogi tj. Nawsie-Szkodna opracowany przez Pana Jerzego Kopeć zam. Różanka 37. Kosztorys opiewa na kwotę 
51.675,79 zł netto.

Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Gmina opracowała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną  przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w dniu 
27 lipca 2006 roku.

# Wybór wykonawcy robót:

Na realizacje inwestycji ogłoszono postępowanie przetargowe w formie przetargu  nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych  równowartość  kwoty 60.000 euro.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało w  dniu 27 lipca 2006 r. przesłane do portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, otrzymując numer OWP/2006/07/27-577754 oraz umieszczono na gminnej tablicy ogłoszeń. W  ogłoszeniu podano m.in:

-	kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

-	termin składania ofert ustalono na dzień 7 sierpnia 2006 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie ważne oferty:

1.	„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. w Strzyżowie z cena 
41.435,56 zł netto tj. 50.551,38 zł brutto.

2.	Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Spółka Akcyjna w Dębicy z ceną 46.349,24 zł netto tj. 56.546,07 zł brutto.

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu 7 sierpnia 2006 roku, z toku których sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro 
/na druku ZP - 2/, zatwierdzonym  przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Czesława Leja.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano że wybrano ofertę Nr 1 firmy „DROGBUD” Podkarpackiego Holdingu Budowy Dróg Sp z o.o. uzasadniając wybór uzyskaniem największej liczbę punktów według przyjętych kryteriów.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 24 sierpnia 2006  roku zawarto z  wybranym wykonawcą umowę Nr 3/06. Przedmiot  umowy i jej części składowe  ustalono w § 1 i 2 umowy. Szczegółowy zakres robót ustala się zgodnie z załączonym do mowy kosztorysem.

Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

- przekazanie placu budowy do 28 sierpnia 2006 roku,

- rozpoczęcie robót do 31 sierpnia 2006 roku,

- zakończenie robót do 25 października 2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 50.551,38 zł,

Umowę podpisali:

-  wykonawca: 	Prezes Zarządu Pan Grzegorz Wojtaszek,

-  zamawiający: 	Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Czesław Leja.

Umowę parafowała Pani Janina Drygaś Skarbnik Gminy.

## Finansowanie

Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła w dniu 29.08.2006r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek o dotację na dofinansowanie remontu drogi Nawsie – Szkodna na odcinku 350 mb.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Minister MSWiA reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006r. z Gminą Wielopole Skrzyńskie reprezentowaną przez Wójta Gminy p. Czesława Leję, umowę Nr POD/1088/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006r. w wysokości 40.441 zł, co stanowi 80 % wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do wydatkowania z własnych środków kwoty 10.110,38 zł (tj. 20% wartości zadania).

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 25.10.2006r. a wykorzystanie dotacji najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia zadania.

Remont drogi Nawsie – Szkodna polegał na wykonaniu na odcinku 350mb następujących robót:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1085 m2,

- wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem łamanym; grubość warstwy 10 cm – 54,25 m2,

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit. grubości 3cm – 81,375 t,

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.-bit. grubości 4cm – 1050 m2.

Zgodnie z zawartą umową nr 3/06 z dnia 24.08.2006 wykonawca tj. „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowlany Dróg Sp. z o.o ze Strzyżowa (wybrany w trybie przetargu nieograniczonego) za wykonaną usługę wystawił fakturę nr FVS002/11/06MD w dniu 6.11.2006r. na kwotę 50.551,38 zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j.s.t. pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wpłaty i tryb udzielenia zamówienia.

Do faktury dołączony jest kosztorys powykonawczy oraz Protokół odbioru końcowego z dnia 6.11.2006r., w którym komisja przyjęła wykonane roboty bez zastrzeżeń.

Faktura została uregulowana przez kontrolowaną jednostkę przelewem w pełnej wysokości w dniu 7.11.2006r. Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Źródło finansowania stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa - kwota 40.441 zł tj. 80 % wartości zadania,

- środki własne Gminy – kwota 10.110,38 zł tj. 20 % wartości zadania.

Wykonując postanowienia umowy z dnia 25.09.2006r., j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 7.11.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Remont drogi Nawsie – Szkodna na odcinku 350 mb”.

V Remont drogi gminnej Brzeziny – Dół Południowy na odcinku 210 mb.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Pismem z dnia 13 sierpnia 2006 roku Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Ropczycach remont drogi gminnej Nr 107848 długości 210 mb na działce 3614/1 w miejscowości Brzeziny w ciągu drogi Brzeziny – Dół Południowy.

Gmina posiada kosztorys inwestorski na remont przedmiotowej drogi tj. Brzeziny Dolne – Brzeziny Południowe opracowany w dniu 15 lipca 2006 r. przez Pana Jerzego Kopeć zam. Różanka 37. Kosztorys opiewa na kwotę 41.564,28 zł netto.

Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Gmina opracowała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną  przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w dniu 
27 lipca 2006 roku.

# Wybór wykonawcy robót:

Na realizacje inwestycji ogłoszono przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych  równowartość  kwoty 60.000 euro.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało w  dniu 28 lipca 2006 r. przesłane do portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, otrzymując numer OWP/2006/07/28-1285334 oraz umieszczone na gminnej tablicy ogłoszeń.

W  ogłoszeniu podano m.in:

-	kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

-	termin składania ofert ustalono na dzień 7 sierpnia 2006 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie ważne oferty:

1.	„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. w Strzyżowie z cena 
27.419,76 zł netto tj. 33.452,11 zł brutto.

2.	Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Spółka Akcyjna w Dębicy z ceną 28.183,75 zł netto tj. 34.384,18 zł brutto.

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu 7 sierpnia 2006 roku, z toku których sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro /na druku ZP - 2 /, zatwierdzonym  przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Czesława Leja.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano że wybrano ofertę Nr 1 firmy „DROGBUD” Podkarpackiego Holdingu Budowy Dróg Sp z o.o. uzasadniając wybór uzyskaniem największej liczbę punktów według przyjętych kryteriów.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 24 sierpnia 2006  roku zawarto z  wybranym wykonawcą umowę Nr 4/06. Przedmiot  umowy i jej części składowe  ustalono w § 1 i 2 umowy. Szczegółowy zakres robót ustala się zgodnie z załączonym do umowy kosztorysem.

Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

- przekazanie placu budowy do 28 sierpnia 2006 roku,

- rozpoczęcie robót do 31 sierpnia 2006 roku,

- zakończenie robót do 25 października 2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 33 452,11 zł,

Umowę podpisali:

-  wykonawca: 	Prezes Zarządu Pan Grzegorz Wojtaszek,

-  zamawiający: 	Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Czesław Leja.

Umowę parafowała Pani Janina Drygaś Skarbnik Gminy.

## Finansowanie

Gmina Wielopole Skrzyńskie założyła w dniu 29.08.2006r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek o dotację na dofinansowanie remontu drogi Brzeziny – Dół Południowy na odcinku 210mb.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Minister MSWiA reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006 z Gminą Wielopole Skrzyńskie reprezentowaną przez Wójta Gminy p. Czesława Leję, umowę Nr POD/1086/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006r. w wysokości 26.761 zł, co stanowi 80 % wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do wydatkowania z własnych środków kwoty 6.691,11zł (tj. 20 % wartości zadania).

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 25.10.2006r. a wykorzystywanie dotacji najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia zadania.

Remont drogi Brzeziny – Dół Południowy polegał na wykonaniu na odcinku 210mb. następujących robót:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża – 651 m2,

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych; grubość warstwy 8 cm – 651 m2,

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit. gr 3 cm – 48,825 t,

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.-bit. – 630 m2.

Zgodnie z zawartą umową nr 4/06 z dnia 24.08.2006r. wykonawca tj. „Drogbud” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o ze Strzyżowa. (wybrany w trybie przetargu nieograniczonego) za wykonaną usługę wystawił fakturę nr FVSOO1/11/06 MD w dniu 6.11.2006r. na kwotę 33.452,11 zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j. s. t. pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wypłaty i tryb udzielenia zamówienia.

Do faktury dołączony jest kosztorys powykonawczy oraz Protokół odbioru końcowego z dnia 6.11.2006r., w którym komisja wykonane roboty przyjęła bez zastrzeżeń.

Faktura została uregulowana przez kontrolowaną jednostkę przelewem w pełnej wysokości w dniu 3.11.2006r. Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Źródło finansowania stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa - kwota 26.761zł tj. 80 % wartości zadania,

- środki własne Gminy – kwota 6.691,11 zł tj. 20 % wartości zadania.

Wykonując postanowienia umowy z dnia 25.09.2006r., j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 7.11.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Remont drogi Brzeziny – Dół Południowy na odcinku 210 mb”.

VI Remont dróg gminnych:

- Brzeziny – Pogwizdów na długości 400 mb,

- Wielopole Skrzyńskie – Granice na długości 1000 mb,

- Wielopole – Wytrząska na długości 500 mb,

- Nawsie –Folwark na długości 700 mb,

- Broniszów-Dół Lasek na długości 1000 mb.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Pismem z dnia 24 sierpnia 2006 roku Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Ropczycach remonty dróg gminnych:

- Brzeziny –Pogwizdów na odcinku 400 mb na działce 3007/1 w miejscowości Brzeziny,

- Wielopole – Granice na odcinku 1000 mb na działce Nr 369 w miejscowości Wielople Skrzyńskie,

- Wielopole – Wytrząska na odcinku 500 mb na działce 3217/1 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie,

- Nawsie – Folwark na odcinku 700 mb na działce 3232/1 w miejscowości Nawsie,

- Broniszów – Dół lasek na odcinku 1500 mb na działce 616 w miejscowości Broniszów.

Gmina posiada kosztorysy inwestorskie na każdą z kontrolowanych dróg opracowane w dniu 30 sierpnia 2006 r. przez Pana Jerzego Kopeć zam. Różanka 37. Łączna wartość kosztorysów opiewa na kwotę 143 615,10 zł netto.

Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Gmina opracowała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną  przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie w dniu
 9 sierpnia 2006 roku.

# Wybór wykonawcy robót:

Na realizacje inwestycji ogłoszono postępowanie przetargowe w formie przetargu  nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych  równowartość  kwoty 60.000 EURO.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w  dniu 10 sierpnia 2006 r. zostało przesłane do portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, otrzymując numer OWP/2006/08/10-518959 oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

W  ogłoszeniu podano m.in:

-	kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

-	termin składania ofert ustalono na dzień 18 sierpnia 2006 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna ważna oferta - Firmy Handlowo Usługowo transportowa „KODI” Chodak Robert 36-106 Łączki Kucharskie, Glinik 330 z ceną 140 073,00 zł netto.

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu 18 sierpnia 2006 roku, z toku których sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro /na druku ZP - 2 /, zatwierdzonym  przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Czesława Leja.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano że wybrano ofertę Nr 1 Firmy Handlowo Usługowo transportowa „KODI” Chodak Robert 36-106 Łączki Kucharskie, Glinik 330 uzasadniając wybór uzyskaniem największej liczbę punktów według przyjętych kryteriów.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 29 sierpnia 2006  roku zawarto z  wybranym wykonawcą umowę Nr 7/06. Przedmiot  umowy i jej części składowe  ustalono w § 1 i 2 umowy. Szczegółowy zakres robót ustala się zgodnie z załączonym do umowy kosztorysem.

Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

- przekazanie placu budowy do 4 września 2006 roku,

- rozpoczęcie robót do 7września 2006 roku,

- zakończenie robót do 30 października 2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 170 889,06 zł,

Umowę podpisali:

-  wykonawca: 	Pan Robert Chodak - właściciel,

-  zamawiający: 	Pan Czesław Leja - Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie .

Umowę parafowała Pani Janina Drygaś Skarbnik Gminy.

Finansowanie:

Gmina Wielopole Skrzyńskie w dniu 29.08.2006r. złożyła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Żywiołowych w Krakowie wniosek o dotację na dofinansowanie remontu następujących dróg: Brzeziny – Pogwizdów, Wielopole – Granice, Wielopole – Wytrząska, Nawsie – Folwark, Broniszów – Dół Lasek.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Minister MSWiA reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006r. z Gminą Wielopole Skrzyńskie reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Czesława Leję umowę Nr POD/1084/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006r. w wysokości 136.711zł co stanowi 80% wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do wydatkowania z własnych środków kwoty 34.178,06 zł tj. 20% wartości zadania.

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 30.10.2006r. a wykorzystanie dotacji najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia zadania.

Remont dróg: Brzeziny – Pogwizdów, Wielopole – Granice, Wielopole – Wytrząska, Nawsie – Folwark, Broniszów – Dół Lasek polegał na wykonaniu następujących robót:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża – 10.800m2,

- wykopy koparką na odkład – 3.030m3,

- ręczne formowanie nasypów 450m3,

- roboty ziemne wykonane koparkami z wywozem urobku – 2.340m3,

- nawierzchnie z kruszyw naturalnych grubość warstwy 12cm – 6.300m2,

- nawierzchnie z kruszyw tłoczonych grubość warstwy 8cm – 4.500m2.

Zgodnie z zawartą umową Nr 7/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. wykonawca tj. Firma Handlowo Usługowo Transportowa Robert Chodak „KODI” z Glinika (wybrana w trybie przetargu nieograniczonego) za wykonaną usługę wystawiła Fakturę Nr 0107/2006 w dniu 9.11.2006 na kwotę 170.889,06zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j.s.t. pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wypłaty i tryb w jakim zamówienie zostało udzielone wykonawcy.

Do faktury dołączony jest protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót z dnia  9.11.2006r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 9.11.2006r. w którym Komisja przyjęła wykonanie roboty bez zastrzeżeń.

Faktura została uregulowana przez kontrolowana jednostkę przelewem w pełnej wysokości w dniu 10.11.2006r. Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

Źródło finansowania stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa – kwota 136.711,00zł. tj. 80% wartości zadania

- środki własne gminy – kwota 34.178,06zł. tj. 20% wartości zadania

Wykonując postanowienia umowy z dnia 25.09.2006r. j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 10.11.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie Remont drogi Brzeziny – Pogwizdów, Wielopole – Granice, Wielopole – Wytrząska, Nawsie – Folwark, Broniszów – Dół Lasek

VII Remont przepustów i mostów w ciągach dróg gminnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie:

- remont przepustu (100 i rowu w ciągu drogi Brzeziny-Dół Północny,

- remont cieku w obrębie mostu Brzeziny – Dół k. Pacochy,

- remont rowów w obrębie drogi Brzeziny-Rędziny korekcja dna,

- remont przepustu (120 Brzeziny-Stawy,

- remont korpusu drogi Brzeziny – Rynek,

- remont skarp potoku w obrębie przepustu Brzeziny-Zagrody,

- remont przepustu (150 Brzeziny – Podkościele,

- remont przepustu skrzynkowego 150x150 Brzeziny-Podkościele zad. Nr 1,

- remont przepustu skrzynkowego 150x150 Brzeziny-Podkościele zad. Nr 2,

- remont mostu Brzeziny Rzeki,

- remont dna poniżej przepustu (200 Broniszów-Szkodna,

- remont przepustu skrzynkowego 200x200 Broniszów – k. Sroki St,

- remont przepustu (150 Broniszów- k. Sroki M,

- remont przepustu skrzynkowego 200x200 Glinik – Zapole,

- remont przepustu skrzynkowego 200x200 Broniszów-Zapole,

- remont przepustu (100 Glinik Łysa Góra-Mała,

- remont mostu Glinik-Sklep Krzemienica,

- remont korony drogi i przepustu skrzynkowego 150x150 Wielopole – Postronie,

- remont korony drogi, udrożnienie cieku, odbudowa linii brzegowej Wielopole Sośnica,

- remont przepustu (120 Wielopole – Sośnice Rzeki,

- remont przepustu (120 Wielopole – Nowa Wieś,

- remont – umocnienie rowu przydrżnego Wielople – Kłonice,

- remont przepustu 150x150 Nawsie-Budzisz,

- remont korpusu drogi wzdłuż skarpy cieku i przepustu Nawsie-Folwark,

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Gmina posiada kosztorysy inwestorskie na każdy w/w remontowany przepust opracowane w dniu 28 lipca sierpnia 2006 r. przez Pana Tadeusza Kozioł. Łączna wartość kosztorysów opiewa na kwotę 256.978,99 zł netto tj.  58 577,39 EURO.

Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Gmina opracowała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną  przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie 
 w dniu 28 lipca 2006 roku.

# Wybór wykonawcy robót:

Na realizacje inwestycji ogłoszono postępowanie przetargowe w formie przetargu  nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych  równowartość  kwoty 60.000 euro.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w  dniu 31 lipca 2006 r. zostało przesłane do portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, otrzymując numer OWP/2006/07/31-531571 oraz umieszczono na gminnej tablicy ogłoszeń

W  ogłoszeniu podano m.in:

-	kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

-	termin składania ofert ustalono na dzień 11 sierpnia 2006 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła dwie ważne oferty:

- firmy Usługi Koparką i Roboty Ziemne Andrzej Gawlik adres 39-120 Sędziszów Małopolski ul. Polna 10 z ceną 341.144,94 zł brutto.

- Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Transortowe Marek Szczęch, adres 39-120 Sędziszów Małopolski ul. Klonowa 17 z ceną 360.308,25 zł brutto

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu 11 sierpnia 2006 roku, z toku których sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro
/na druku ZP - 2 /, zatwierdzonym  przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Czesława Leja.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano że wybrano ofertę Nr 1 firmy Usługi Koparką
i Roboty Ziemne Andrzej Gawlik adres 39-120 Sędziszów Małopolski ul. Polna 10 uzasadniając wybór uzyskaniem największej liczbę punktów według przyjętych kryteriów.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 25 sierpnia 2006  roku zawarto z  wybranym wykonawcą umowę Nr 6/06. Przedmiot  umowy i zakres  ustalono w § 1 i 2 umowy tj. zgodnie z załączonymi do umowy kosztorysami szczegółowy.

Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

- przekazanie placu budowy do 4 września 2006 roku,

- rozpoczęcie robót do 7 września 2006 roku,

- zakończenie robót do 30 października 2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 341 144,94 zł,

Umowę podpisali:

-  wykonawca: 	Pan Andrzej Gawlik - właściciel,

-  zamawiający: 	Pan Czesław Leja - Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie .

Umowę parafowała Pani Janina Drygaś Skarbnik Gminy.

###### Finansowanie:

Gmina Wielopole Skrzyńskie w dniu 29.08.2006r. złożyła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek o dotację na dofinansowanie remontu przepustów i mostów w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Minister MSWiA reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006r. z Gminą Wielopole Skrzyńskie reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Czesława Leję umowę Nr POD/1090/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006r. w wysokości 272.915zł co stanowi 80% wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do wydatkowania własnych środków kwoty 68.229,94 zł (tj. 20% wartości zadania).

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 30.10.2006r. a wykorzystanie dotacji najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia zadania.

Remont kontrolowanego zadania polegał na wykonaniu następujących robót: Brzeziny Dół Północny – remont przepustu ø100cm i rowu długości 40mb, Brzeziny Dół koło Pacochy – remont skarp cieku w obrębie mostu, Brzeziny Rędziny – remont rowu (korekta dna), Brzeziny Stawy – remont przepustu ø120, Brzeziny Rynek – remont korpusu drogi, Brzeziny Zagrody – remont skarp potoku w obrębie przepustu ø120, Brzeziny Podkościelne – remont przepustu ø150, Brzeziny Podkościele – remont 2 przepustów skrzynkowych 150 x 150, Brzeziny Rzeki – remont mostu, Broniszów Szkoła – remont dna potoku poniżej przepustu ø200, Broniszów koło Stanisława Sroki – remont przepustu skrzynkowego 200 x 200, Broniszów koło Mariana Sroki – remont przepustu ø150, Glinik Zapole – remont przepustu skrzynkowego 200 x 200, Broniszów Zapole – remont przepustu skrzynkowego 200 x 200, Glinik Łysa Góra Mała - remont przepustu ø200 i ø60, Glinik Sklep Krzemienica – remont mostu, Wielopole Postronie – remont korony drogi i przepustu ø150, Wielopole Sośnice – remont korony drogi, udrożnienie cieku, odbudowa linii brzegowej, Wielopole Sośnice Rzeki – remont przepustu ø120, Wielopole Nowa Wieś – remont przepustu ø120, Wielopole Konice – remont rowu przydrożnego, Nawsie Budzisz – remont przepustu skrzynkowego 150 x 150, Nawsie Folwark – remont korpusu drogi wzdłuż skarpy potoku.

Zgodnie z zawartą umową Nr 6/06 z dnia 25.08.2006r. wykonawca tj. Firma Usługi Koparką i Roboty Ziemne Andrzej Gawlik z Sędziszowa Młp.(wybrana w trybie przetargu nieograniczonego) za wykonaną usługę wystawiła Fakturę Nr 9/2006 w dniu 9.11.2006 na kwotę 341.144,94zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j.s.t. pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wypłaty i udzielenia zamówienia.

Do faktury dołączony jest protokół rzeczowo – finansowy z dnia 2.11.2006r.oraz protokół odbioru końcowego z dnia 8.11.2006r.w którym Komisja wykonane roboty przyjęła bez zastrzeżeń.

Faktura została uregulowana przez kontrolowana jednostkę przelewem w pełnej wysokości w dniu 10.11.2006r. Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

Źródło finansowania stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa – kwota 272.915zł. tj. 80% wartości zadania

- środki własne gminy – kwota 68.229,94zł. tj. 20% wartości zadania

Wypełniając postanowienia umowy z dnia 25.09.2006r. j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 10.11.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie Remont przepustów i mostów w ciągach dróg gminnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

Ustalenia końcowe:

- Przyznana dotacja z budżetu państwa wykorzystana została w całości i zgodnie 
z przeznaczeniem.

- Wszystkie wystawione faktury dotyczące kontrolowanych zadań były opisane pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym. Posiadały dekretację księgową uwidaczniającą źródła jej finansowania (podział na środki własne i dotację z rezerw budżetu państwa).

- Dokumenty finansowo księgowe i protokoły odbioru robót nie budziły zastrzeżeń.

- Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.

- Gmina Wielopole Skrzyńskie  uczestniczyła we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych umów o przyznanie dotacji.

Załączniki od nr 1  do nr 8 stanowią integralną część protokołu kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługujących 
mu uprawnieniach przewidzianych w zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 17 listopada 2006 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie (z późn. zm.), tj:

- prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych 
w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 32),

- złożenie kontrolującemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisanie protokołu kontroli (§ 33),

- odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy (§ 34).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz.    /2007

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

- Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie i Skarbnika Gminy protokół podpisano.

Wielopole Skrzyńskie , dnia        lutego 2007 r.

##### Podpisy:

Kontrolujący:							Kontrolowani:

............................			    			    ....................................

..........................						     .........................................