Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV.0932-3/07

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Miejskim w Dębicy

ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

Kontrolę przeprowadzili:

- Robert Śmieszek – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia 
Nr ZK.IV.0939-8/07 z dnia 5 marca 2007r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego Panią Ewę Draus w dniach 6, 12, 15, 16, 17, 19 marca 2007 r.

- Wojciech Pytko – starszy inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia 
Nr F.IV.0939/44/07 z dnia 5 marca 2007 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Panią Wiesławę Toczyńską-Kuchę w dniach  6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 marca 2007 r.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie /Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm./ oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych w wysokości 1 354 480 zł przekazanych z budżetu państwa w 2006 r. na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych.

Zagadnienia objęte kontrolą:

- wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

- prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

- sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

- prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

- ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:

- Burmistrzem Miasta Dębica jest Pan Paweł Wolicki wybrany na stanowisko w wyborach bezpośrednich w dniu 26.11.2006r. W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Miasta Dębica pełnił Pan Edward Brzostowski.

- Skarbnikiem Miasta Dębica jest Pani Anna Puzio powołana na stanowisko uchwałą  
Nr XXXII/202/93  Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 23 stycznia 1993 r.

W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Paweł Wolicki			- Burmistrz Miasta Dębica,

- Pani Anna Puzio			- Skarbnik Miasta Dębica,

- Pani Maria Tchorek			- Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,

- Pan Stanisław Sowa			- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Projektowania,

-

Ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Miasta Dębica

Miasto Dębica położone jest nad rzeką Wisłoką w centralnej części powiatu dębickiego. Miasto graniczy z gminą Dębica, gminą Czarna oraz z gminą Żyraków.

Dębica zajmuje powierzchnię 34 km2, co stanowi 4,3 % powierzchni powiatu dębickiego. Dębicę według stanu na koniec 2002 rok zamieszkiwało 49089 osób. Gęstość zaludnienia Dębicy wynosi 1456 osób/km2.

Obiekty drogowe i oświatowe objęte kontrolą zostały zniszczone przez obfite, długotrwałe opady deszczu i lokalne wystąpienia rzek przede wszystkim rzeki Wisłoki, które wystąpiły w  dniach 28, 29, 30 lipca 2004 oraz w dniach 4-5 czerwca 2006 r. W celu oszacowania powstałych strat bezpośrednio po wystąpieniu powodzi Burmistrz Miasta Dębica Zarządzeniami Nr 90/2004 i Nr 92/2006 powoływał komisje d/s oszacowania strat powodziowych. Komisje dokonały oceny powstałych strat oraz sporządziły protokoły opisujące powstałe zniszczenia. Opracowane materiały posłużyły Miastu Dębica do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę i remont powstałych zniszczeń Protokoły z szacowania strat stanowią Załącznik nr 1 do protokołu kontroli .

Pismami z dnia  3.03.2006r znak BUSKŻ.5523-1-202/06 oraz z dnia 3 lipca 2006 roku  znak BSK.5523-54/06 Pan Paweł Soloch Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Burmistrza Miasta Dębica Pana Edwarda Brzostowskiego, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2006 r. dla Miasta Dębica dofinansowanie w łącznej wysokości 1 360 000 zł  na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej i urządzeń melioracyjnych”. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.

Miasto Dębica przyrzeczone środki finansowe postanowiła przeznaczyć na n/w zadania:

- Remont koryta potoku Kawęckiego w rejonie ul. Tetmajera w Dębicy,

- Remont mostu przez potok Kawęcki na ul. Tetmajera w Dębicy,

- Remont potoku Kawęckiego w rejonie ul. Partyzantów i Polnej w Dębicy,

- Remont ubezpieczenia skarp i dna potoku Kawęckiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Krakowskiej w Dębicy,

- Odbudowa zniszczonych przez powódź 2 szt. przepustów na ul. Zdrojowej w Dębicy,

- Remont koryta potoku Kawęckiego w km 4+330 - km 4+610 w rejonie ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy,

- Usunięcie szkód powodziowych na drogach i potoku przy ul. Zdrojowej w Dębicy w zakresie zabezpieczenia podmytych skarp nasypów drogowych i remontów dróg,

- Remont ubezpieczenia na Potoku Kawęcki na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Głowackiego w Dębicy,

- Odbudowa ul. Orlej w Dębicy – od ul. Gajowej do ul. Czwartaków i od ul. Pawiej do ul. Gumniskiej,

- Remont wlotów i wylotów przepustów przy ul. Zdrojowej w Dębicy,

- Przebudowa przepustów w rejonie ul. Zdrojowej w Dębicy,

- Remont ul. Partyzantów w Dębicy.

Część finansowa ogólna:

Pismem znak: F.VI-3011-1/94/06 z dnia 18.10.2006 r. Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadomił Burmistrza Miasta Dębica, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 93 z 18.10.2006 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 1.354.480 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z tego:

1) dz. 600 rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 396.677 zł,

z tego na zadania:

- Remont mostu przez potok Kawęcki na ul. Tetmajera w Dębicy – 	10.649 zł,

- Usunięcie szkód powodziowych na drogach i potoku przy

ul. Zdrojowej w Dębicy w zakresie zabezpieczenia

podmytych skarp nasypów drogowych i remontów dróg – 	255.191 zł,

- Remont wlotów i wylotów przepustów przy ul. Zdrojowej w Dębicy – 	95.741 zł,

- Remont ul. Partyzantów w Dębicy – 	35.096 zł,

2) dz. 600 rozdz. 60078 § 6330 o kwotę 604.122 zł,

z tego na zadania:

- Odbudowa zniszczonych przez powódź 2 szt. przepustów

na ul. Zdrojowej w Dębicy – 	111.875 zł,

- Odbudowa ul. Orlej w Dębicy – od ul. Gajowej do

ul. Czwartaków i od ul. Pawiej do ul. Gumniskiej – 	60.000 zł,

- Przebudowa przepustów w rejonie ul. Zdrojowej w Dębicy – 	432.247 zł,

3) dz. 900 rozdz. 90078 § 2030 o kwotę 353.681 zł,

z tego na zadania:

- Remont koryta potoku Kawęckiego w rejonie

ul. Tetmajera w Dębicy – 	74.329 zł,

- Remont potoku Kawęckiego w rejonie

ul. Partyzantów i Polnej w Dębicy – 	80.206 zł,

- Remont ubezpieczenia skarp i dna potoku Kawęckiego

na odcinku  od ul. Chopina do ul. Krakowskiej w Dębicy – 	23.458 zł,

- Remont koryta potoku Kawęckiego w km 4+330 –

km 4+160 w rejonie ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy – 	152.422 zł,

- Remont ubezpieczenia na Potoku Kawęcki na odcinku

od ul. Kraszewskiego do ul. Głowackiego w Dębicy – 	23.266 zł,

Środki te pochodziły z rezerwy celowej cz. 83 poz. 4 ustawy budżetowej na 2006 r.

Zarządzeniami Burmistrza Miasta Dębicy: Nr 145/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. oraz Nr 198/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r. środki przyznane z budżetu państwa na realizację opisywanych zadań zostały wprowadzone do budżetu Miasta.

Wydział Finansów i Budżetu przekazał środki w kwocie 1.354.480 zł w dniu 23.10.2006 r.

Środki te wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Miasta  w tym samym dniu.

###### Remont koryta potoku Kawęckiego w rejonie ul. Tetmajera w Dębicy

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 17 lipca 2006 roku Burmistrz Miasta Dębica na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Dębicy przystąpienie do remontu koryta potoku Kawęckiego w rejonie ul. Tetmajera.

Miasto posiada sporządzony w dniu  2 sierpnia 2006 r. przez Pana Marcina Jarosławskiego  kosztorys inwestorski na kwotę 77 300,00 zł tj. 17 620,00 EURO. Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Miasto Dębica opracowało Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną przez Z-cę Burmistrza Miasta Dębica Pana Zygmunta Żabickiego w dniu 2 sierpnia 2006 r.

# Wybór wykonawcy robót:

Burmistrz Miasta Dębica Zarządzeniem Nr 143/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 roku powołał Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań przetargowych na :

  - Remont koryta potoku Kawęckiego w rejonie ulicy Tetmajera w Dębicy,

  - Regulacja udrożnienie i ubezpieczenia koryta potoku Kawęckiego-bocznego w rejonie ulicy Partyzantów i Polnej w Dębicy, km 0+730 do 0+870.

Komisja na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2006 r. postanowiła przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało przesłane do portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, otrzymując numer OWP/2006/08/04-616027 oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i tablicy ogłoszeń w dniach 2-8 sierpnia 2006 r.

W  ogłoszeniu podano m.in:

- kryteria  wyboru  ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono  na dzień  10 sierpnia 2006  roku.

W wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna oferta Zakładu Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych „Hydrobud” B. Pysz, U. Pusz Sp. j. Latoszyn 31, 39-200 Dębica 
z ceną 76 157,51 zł netto tj. 92 912,16 zł brutto.

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu 10 sierpnia 2006  roku, z  toku których sporządzono protokół  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości   kwoty 60.000 euro 
/na druku ZP- 2 /,  zatwierdzony  przez  Burmistrza Miasta Dębica Pana Edwarda Brzostowskiego.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 1 Zakładu Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych „Hydrobud” B. Pysz, U. Pusz Sp. j. Latoszyn 31, 39-200 Dębica spełniła warunki zawarte w specyfikacji oraz jest niższa od kwoty ustalonej na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 2.08.2006 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 11 sierpnia 2006  roku zawarto z  wybranym wykonawcą umowę Nr OŚ 8/2006 
na wykonanie „Remontu koryta potoku Kawęckiego w rejonie ulicy Tetmajera w Dębicy”. W § 1 strony ustaliły zakres prac tj. regulacja, udrożnienie oraz umocnienie dna i skarp potoku Kawęckiego w rejonie ulicy Tetmajera w Dębicy.

W umowie strony ustaliły m.in.:

- rozpoczęcie robót od dnia 16 sierpnia 2006 roku,

- zakończenie robót do dnia 15 grudnia 2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 92 912,16 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie kierownika robót w osobie Pana Bolesława Pysza i oraz osobę pełniącą nadzoru w imieniu zamawiającego Panią Marii Tchorek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.

Umowę podpisali:

- wykonawca: Pani Urszula Pysz i Pan Bolesław Pysz przedstawiciele Zakładu Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych „Hydrobud”

- zamawiający: Pan Edward Brzostowski Burmistrz Miasta Dębica.

Umowę parafowała Pani Anna Puzio Skarbnik Miasta.

Finansowanie inwestycji:

Miasto Dębica złożyło w dniu 31.08.2006r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek 
o dotację na dofinansowanie „Remontu koryta potoku Kawęckiego w rejonie ul. Tetmajera”.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006 z Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez Pana Edwarda Brzostowskiego umowę Nr POD/870/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006r. w wysokości 74 329,00 zł, co stanowi 80% wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia z własnych środków kwotę18 583,16 zł tj. 20% wartości kosztów zadania.

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 15.12.2006r. a rozliczenie dotacji najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia zadania.

Zgodnie z zawartą umową nr OŚ 8/06 z dnia 11.08.2006 wykonawca za wykonaną usługę wystawił fakturę VAT nr 56/10/2006  w dniu 30.10.2006r. na kwotę 92.912,16 zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j.s.t. pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wypłaty i tryb  udzielenia zamówienia.

Do faktury dołączony jest Protokół odbioru końcowego z dnia 30.10.2006r., w którym komisja stwierdziła wykonanie prace według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania załączonego do wniosku o dotację oraz umowy dotacyjnej.

Faktura została uregulowana przez kontrolowaną jednostkę przelewem w pełnej wysokości w dniu 6.11.2006r.

Źródło finansowania stanowiły:

-    dotacja z budżetu państwa-  kwota 74 329,00 zł,

- środki własne Miasta – kwota 18 583,16 zł

Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Wykonując postanowienie umowy z dnia 25.09.2006r. j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie pismem z dnia 7.11.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Remont koryta potoku Kawęckiego w rejonie ulicy Tetmajera w Dębicy”.

###### Remont potoku Kawęckiego w rejonie ul. Partyzantów i Polnej w Dębicy

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 21 lipca 2006 roku Burmistrz Miasta Dębica na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Dębicy przystąpienie do remontu koryta potoku Kawęckiego w rejonie ulic Partyzantów i Polnej w Dębicy.

Miasto posiada sporządzony w dniu  2 sierpnia 2006 r. przez Pana Marcina Jarosławskiego  kosztorys inwestorski na kwotę 87 400,00 zł tj. 19 922,49 EURO. Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Miasto Dębica opracowało Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną przez Z-cę Burmistrza Miasta Dębica Pana Zygmunta Żabickiego w dniu 2 sierpnia 2006 r.

# Wybór wykonawcy robót:

Burmistrz Miasta Dębica Zarządzeniem Nr 143/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 roku powołał Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań przetargowych na :

  - Remont koryta potoku Kawęckiego w rejonie ulicy Tetmajera w Dębicy,

  - Regulacja udrożnienie i ubezpieczenia koryta potoku Kawęckiego-bocznego w rejonie ulicy Partyzantów i Polnej w Dębicy, km 0+730 do 0+870.

Komisja na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2006 r. postanowiła przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. zostało przesłane do portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, otrzymując numer OWP/2006/08/04-866997 oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i tablicy ogłoszeń w dniach 2-10 sierpnia 2006 r.

W  ogłoszeniu podano m.in:

- kryteria  wyboru  ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %  ,

- termin składania ofert ustalono  na dzień  10 sierpnia 2006  roku.

W wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna oferta Firmy Handlowo-Usługowej „TRANSKOP” s.c. Gołęczyna 45, 39-220 Pilzno z ceną 82 179.02 zł netto tj. 100 258,40 zł brutto.

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu 10 sierpnia 2006  roku, z  toku których sporządzono protokół  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości   kwoty 60.000 euro 
/na druku ZP- 2 /,  zatwierdzonym  przez  Burmistrza Miasta Dębica Pana Edwarda Brzostowskiego w dniu 10.08.2006 r.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano że oferta Nr 1 Firmy Handlowo-Usługowej „TRANSKOP” s.c. Gołęczyna 45, 39-220 Pilzno spełniła warunki zawarte w specyfikacji oraz jest niższa od kwoty ustalonej na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 2.08.2006 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 11 sierpnia 2006  roku   zawarto z  wybranym wykonawcą umowę Nr OŚ 7/2006 
na wykonanie „Regulacji, udrożnienia i ubezpieczenia koryta potoku Kawęckiego-bocznego w rejonie ulicy Partyzantów i Polnej w Dębicy, km 0+730 do km 0+870”. W § 1 uszczegółowiono zakres prac tj. regulacja, udrożnienie oraz umocnienie dna i skarp potoku Kawęckiego-bocznego w rejonie ulicy Partyzantów i Polnej w Dębicy na odcinku 140 m.

W umowie strony ustaliły m.in.:

- rozpoczęcie robót od dnia 16 sierpnia 2006 roku,

- zakończenie robót do dnia 15 grudnia 2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 100 258,40 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie kierownika robót w osobie Pana Mateusza Smoła i oraz osobę pełniącą nadzoru w imieniu zamawiającego Panią Marii Tchorek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.

Umowę podpisali:

- wykonawca: Pan Mateusz Smoła właściciel Firmy

- zamawiający: Pan Edward Brzostowski Burmistrz Miasta Dębica.

Umowę parafowała Pani Anna Puzio Skarbnik Miasta.

Finansowanie inwestycji:

Miasto Dębica założyło w dniu 31.08.2006r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek o dotację na dofinansowanie „Remontu potoku Kawęckiego w rejonie ul Partyzantów i Polnej w Dębicy”.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006 z Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez Pana Edwarda Brzostowskiego umowę Nr POD/872/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006r. w wysokości 80 206,00 zł, co stanowi 80% wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia z własnych środków kwotę 20 052,40 zł tj. 20% wartości kosztów zadania.

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 31.12.2006r. a rozliczenie dotacji najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia zadania.

Zgodnie z zawartą umową nr OŚ 7/06 z dnia 11.08.2006 Wykonawca za wykonaną usługę wystawił fakturę VAT nr 37/XI/2006  w dniu 2.11.2006r. na kwotę 100 258,40 zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j.s.t. pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wypłaty i tryb  udzielenia zamówienia.

Do faktury dołączony jest Protokół odbioru końcowego z dnia 30.10.2006r., w którym komisja stwierdziła wykonanie prace według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania załączonego do wniosku o dotację oraz umowy dotacyjnej.

Faktura została uregulowana przez kontrolowaną jednostkę przelewem w pełnej wysokości w dniu 6.11.2006r.

Źródło finansowania stanowiły:

-    dotacja z budżetu państwa-  kwota 80 206,00 zł,

- środki własne Miasta – kwota 20 052,40 zł

Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

Wykonując postanowienie umowy z dnia 25.09.2006r. j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie pismem z dnia 7.11.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Remont potoku Kawęckiego w rejonie ulicy Partyzantów i Polnej w Dębicy”.

###### Remont ubezpieczenia skarp i dna potoku Kawęckiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Krakowskiej w Dębicy

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 16.06. 2006 roku Burmistrz Miasta Dębica na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Dębicy przystąpienie do remontu ubezpieczenia skarp i dna potoku Kawęckiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Krakowskiej.

Miasto posiada sporządzony w dniu  2 sierpnia 2006 r. przez Pana Marcina Jarosławskiego  kosztorys inwestorski na kwotę  24 034,94  zł netto, tj. 5 478,67 EURO.

# Wybór wykonawcy robót:

Burmistrz Miasta Dębica na podstawie art. 67 ust1. pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.Nr 19 z 2004 r. poz 177 z późń. Zm.) udzielił zamówienia z wolnej ręki na wykonanie „Remontu ubezpieczenia skarp i dna potoku Kawęckiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Krakowskiej w Dębicy” Zakładowi Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych „Melios” s.c. Józef Pasek, Andrzej Kont.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 17 lipca 2006  roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr OŚ 6/2006 
na wykonanie prac związanych z udrożnieniem i naprawą uszkodzonych przez wody powodziowe umocnień skarp i dna potoku Kawęckiego na odcinku od ulicy Chopina (posesja pana Potyrały ) do ulicy Krakowskiej wraz odmuleniem potoku od mostu do szkoły. 
W umowie strony ustaliły m.in.:

- rozpoczęcie robót od dnia 17 lipca 2006 roku,

- zakończenie robót do dnia 30 września 2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 100 258,40 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie kierownika robót w osobie Pana Jana Paska i oraz osoby pełniącą nadzoru w imieniu zamawiającego Panią Marii Tchorek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.

Umowę podpisali:

- wykonawca: Pan Józef Pasek i Andrzej Knot - właściciele

- zamawiający: Pan Edward Brzostowski Burmistrz Miasta Dębica.

Umowę parafowała Pani Anna Puzio Skarbnik Miasta.

Finansowanie inwestycji:

Miasto Dębica założyło w dniu 25.08.2006r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek o dotację na dofinansowanie „Remontu ubezpieczeń skarp i dna potoku Kawęckiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Krakowskiej”.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006 z Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez Pana Edwarda Brzostowskiego umowę Nr POD/877/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006r. w wysokości 23 458,00 zł, co stanowi 80% wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia z własnych środków kwotę 5 864,63 zł tj. 20% wartości kosztów zadania.

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 30.09.2006r. a rozliczenie dotacji najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia zadania.

Zgodnie z zawartą umową nr OŚ 6/06 z dnia 17.07.2006 Wykonawca za wykonaną usługę wystawił fakturę VAT nr 32/2006  w dniu 6.10.2006r. na kwotę 29 322,63 zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j.s.t. pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wypłaty i tryb  udzielenia zamówienia.

Do faktury dołączony jest Protokół odbioru końcowego z dnia 26.09.2006r., w którym komisja stwierdziła wykonanie prace według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania załączonego do wniosku o dotację oraz umowy dotacyjnej.

Faktura została uregulowana przez kontrolowaną jednostkę przelewem w pełnej wysokości w dniu 11.10.2006r.

Źródło finansowania stanowiły:

-    dotacja z budżetu państwa-  kwota 23 458,00 zł,

- środki własne Miasta – kwota 5 864,40 zł

Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 4  do protokołu kontroli.

Wykonując postanowienie umowy z dnia 25.09.2006r. j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie pismem z dnia 12.10.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Remont ubezpieczenia skarp i dna potoku Kawęckiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Krakowskiej w Dębicy”.

IV.	Remont koryta potoku Kawęckiego w km 4+330 - km 4+610 w rejonie ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 21 lipca 2006 roku Burmistrz Miasta Dębica na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Dębicy przystąpienie do remontu koryta potoku Kawęckiego w km 4+330 do km 4+610 w rejonie ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy.

Miasto posiada sporządzony w dniu  17 sierpnia 2006 r. przez Pana Marcina Jarosławskiego  kosztorys inwestorski na kwotę 202 000,00 zł netto tj. 46 045,13 EURO. Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Miasto Dębica opracowało Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Dębica Pana Edwarda Brzostowskiego w dniu 17 sierpnia 2006 r.

# Wybór wykonawcy robót:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. zostało przesłane do portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, otrzymując numer OWP/2006/08/18-172849 oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i tablicy ogłoszeń w dniach 17-25 sierpnia 2006 r.

W  ogłoszeniu podano m.in:

- kryteria  wyboru  ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %  ,

- termin składania ofert ustalono  na dzień  25 sierpnia 2006  roku godz. 10.00.

W wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna oferta Zakładu Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych „Hydrobud” B.Pysz, U. Pysz Sp. J. z ceną 198 577,32 zł netto tj. 242 264,33 zł brutto.

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu 25 sierpnia 2006  roku, z  toku których sporządzono protokół  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości   kwoty 60.000 euro 
/na druku ZP- 2 /,  zatwierdzonym  przez  Burmistrza Miasta Dębica Pana Edwarda Brzostowskiego w dniu 25.08.2006 r.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano że oferta Nr 1 Zakładu Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych „Hydrobud” B. Pysz, U. Pysz Sp.j. spełniła warunki zawarte w specyfikacji oraz jest niższa od kwoty ustalonej na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 17.08.2006 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 25 sierpnia 2006  roku   zawarto z  wybranym wykonawcą umowę Nr OŚ 11/2006 
na wykonanie „Remontu koryta potoku Kawęckiego w km 4+330 do km 4+610 w rejonie ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy w ramach usuwania skutków szkód powodziowych”. W umowie strony ustaliły m.in.:

- rozpoczęcie robót od dnia 25 września 2006 roku,

- zakończenie robót do dnia 15 grudnia 2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 242 264,33 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie kierownika robót w osobie Pana Bolesława Pysz oraz osoby pełniące nadzoru w imieniu zamawiającego Panią Danutę Malczak – inspektora Wydziału Ochrony Środowiska i Pana Arkadiusza Wilka – Inspektora Inwestycji 
i Projektowania

Umowę podpisali:

- wykonawca: Pani Urszula Pysz i Bolesława Pysz – przedstawiciele firmy

- zamawiający: Pan Edward Brzostowski Burmistrz Miasta Dębica.

Umowę parafowała Pani Anna Puzio Skarbnik Miasta.

Finansowanie inwestycji:

Miasto Dębica założyło w dniu 31.08.2006r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek o dotację na dofinansowanie „Remontu koryta potoku Kawęciego w km 4+330 do km 4+610 w rejonie ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy”.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006 z Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez Pana Edwarda Brzostowskiego umowę Nr POD/876/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006r. w wysokości 152 422,00 zł, co stanowi 62,92% wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia z własnych środków kwotę 89 842,33 zł tj. 37,08% wartości kosztów zadania.

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 15.12.2006r. a rozliczenie dotacji najpóźniej w terminie 15 dni licząc od dnia zakończenia zadania.

Zgodnie z zawartą umową nr OŚ 11/06 z dnia 25.08.2006 Wykonawca za wykonaną usługę wystawił fakturę VAT nr 67/12/2006  w dniu 27.12.2006r. na kwotę 242 264,33 zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j.s.t. pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wypłaty i tryb  udzielenia zamówienia.

Do faktury dołączony jest Protokół odbioru końcowego z dnia 27.12.2006r., w którym komisja stwierdziła wykonanie prace według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania załączonego do wniosku o dotację oraz umowy dotacyjnej.

Faktura została uregulowana przez kontrolowaną jednostkę przelewem w pełnej wysokości w dniu 27.12.2006r.

Źródło finansowania stanowiły:

-    dotacja z budżetu państwa-  kwota 89 842,33 zł,

- środki własne Miasta – kwota 152 422,00 zł

Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Wykonując postanowienie umowy z dnia 25.09.2006r. j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie pismem z dnia 7.11.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Remontu koryta potoku Kawęciego w km 4+330 do km 4+610 w rejonie ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy”.

V.	Remont ubezpieczenia na Potoku Kawęcki na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Głowackiego w Dębicy

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 16.06. 2006 roku Burmistrz Miasta Dębica na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Dębicy przystąpienie do remontu ubezpieczenia na potoku Kawęckim od ul. Kraszewskiego do ul. Głowackiego w Dębicy.

Miasto posiada sporządzony w dniu  2 sierpnia 2006 r. przez Pana Marcina Jarosławskiego  kosztorys inwestorski na kwotę  23 838,74  zł netto, tj. 5 478,67 EURO.

# Wybór wykonawcy robót:

Burmistrz Miasta Dębica na podstawie art. 67 ust1. pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.Nr 19 z 2004 r. poz 177 z późń. Zm.) udzielił zamówienia z wolnej ręki na wykonanie „Remont ubezpieczenia na Potoku Kawęcki na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Głowackiego w Dębicy” Zakładowi Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych „Hydrobud” B. Pysz, U. Pysz Sp. Jawna.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 14 lipca 2006  roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr OŚ 4/2006 
na wykonanie prac związanych z udrożnieniem i naprawą uszkodzonych przez wody powodziowe umocnień skarp i dna potoku Kawęckiego na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ulicy Głowackiego wraz z naprawą uszkodzonego mostu przy ulicy Konarskiego. 
W umowie strony ustaliły m.in.:

- rozpoczęcie robót od dnia 14 lipca 2006 roku,

- zakończenie robót do dnia 30 września 2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 29 083,26 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie kierownika robót w osobie Pana Bolesława Pysz i oraz osoby pełniącą nadzoru w imieniu zamawiającego Panią Marii Tchorek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Panią Urszulę Kaźmierczyk Inspektora Urzędu Miasta.

Umowę podpisali:

- wykonawca: Pani Urszula Pysz i Bolesława Pysz – przedstawiciele firmy,

- zamawiający: Pan Edward Brzostowski Burmistrz Miasta Dębica.

Umowę parafowała Pani Anna Puzio Skarbnik Miasta.

Finansowanie inwestycji:

Miasto Dębica założyło w dniu 29.08.2006r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek 
o dotację na dofinansowanie „Remont ubezpieczenia na potoku Kawęckim na odcinku 
od ul. Kraszewskiego do ul. Głowackiego w Dębicy”.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006 z Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez Pana Edwarda Brzostowskiego umowę Nr POD/868/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006r. w wysokości 23 266,00 zł, co stanowi 80% wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia z własnych środków kwotę 5 817,26 zł tj. 20% wartości kosztów zadania.

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 30.09.2006r. a rozliczenie dotacji najpóźniej w terminie 15 dni licząc od dnia zakończenia zadania.

Zgodnie z zawartą umową nr OŚ 4/06 z dnia 14.07.2006 Wykonawca za wykonaną usługę wystawił fakturę VAT nr 50/10/2006  w dniu 6.10.2006r. na kwotę 29 083,26 zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j.s.t. pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wypłaty i tryb  udzielenia zamówienia.

Do faktury dołączony jest Protokół odbioru końcowego z dnia 4.10.2006r., w którym komisja stwierdziła wykonanie prace według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania załączonego do wniosku o dotację oraz umowy dotacyjnej.

Faktura została uregulowana przez kontrolowaną jednostkę przelewem w pełnej wysokości w dniu 11.10.2006r.

Źródło finansowania stanowiły:

-    dotacja z budżetu państwa-  kwota 23 266,00 zł,

- środki własne Miasta – kwota 5 817,26 zł

Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Wykonując postanowienie umowy z dnia 25.09.2006r. j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie pismem z dnia 13.10.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Remont ubezpieczeń na potoku Kawęckim na odcinku od ul. Kraszewskiego do ulicy Głowackiego w Dębicy”.

VI.	Odbudowa ul. Orlej w Dębicy – od ul. Gajowej do ul. Czwartaków i od ul. Pawiej do ul. Gumniskiej

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Miasto posiada sporządzony w dniu  20 kwietnia 2006 r. przez Pana Wiesława Chorążykiewicza  kosztorys inwestorski na kwotę 216 978,53 zł netto. Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Miasto Dębica opracowało Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którą w dniu 5 maja 2006 roku zatwierdził Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Pani Grażyna Rymut.

# Wybór wykonawcy robót:

Burmistrz Miasta Dębica Zarządzeniem Nr 76/2006 z dnia 4 maja 2006 roku powołał Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego na „Budowę ulicy Orlej w Dębicy – od ul. Gajowej do ul. Czwartaków i od ul. Pawiej do ul. Gumniskiej” i powierzył wykonanie zastrzeżonych czynności tj. podpisywanie ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz korespondencji Pani Grażynie Rymut –Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektowania. Komisja na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2006 r. postanowiła przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniosła
 1 278 731,73 zł netto i przekroczyła równowartość kwoty 60 000 EURO, wartość szacunkowa części będącej przedmiotem przetargu – 216 978,53 zł netto.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wartości przekraczającej kwotę 60 000 EURO zostało przesłane w dniu 8 maja 206 r o godzinie 13.08 do Urzędu Zamówień Publicznych i zostało zarejestrowane pod numerem 59653/2006. Ponadto ogłoszenie zostało umieszczone w lokalnej gazecie „Nowiny” w dniu 16 maja 2006r. oraz tablicy ogłoszeń w dniach 15.05-30.06. 2006 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta.

W  ogłoszeniu podano m.in:

- kryteria  wyboru  ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %  ,

- termin składania ofert ustalono  na dzień  30 czerwca 2006  roku godz. 10.00.

W wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna oferta Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Dębicy ul. Drogowców 1 z ceną 228 958,44 zł netto tj. 279 329,30 zł brutto.

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu 20 lipca 2006  roku, z  toku których sporządzono protokół  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia  przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro 
/na druku ZP- 1 /,  zatwierdzonym  przez  Burmistrza Miasta Dębica Pana Edwarda Brzostowskiego w dniu 25.08.2006 r.

W pkt. 14 protokołu postępowania podano że oferta Nr 1 Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A w Dębicy spełniła warunki zawarte w specyfikacji oraz kryterium najniższej ceny.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 1 sierpnia 2006  roku   zawarto z  wybranym wykonawcą umowę Nr 87/TP/2006 
na wykonanie „Budowy ulicy Orlej w Dębicy- od ul. Gajowej do ul. Czwartaków i od ul. Pawiej do ul. Gumniskiej”. W umowie strony ustaliły m.in.:

- rozpoczęcie robót ustala się na dzień po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy,

- zakończenie robót do dnia 1.10.2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 279 329,30 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie kierownika robót w osobie Pana Marian Smolarczyk oraz osobę pełniącą nadzoru w imieniu zamawiającego Pana Ryszarda Ozgowicza.

Umowę podpisali:

- wykonawca: Pan Jerzy Gwóźdź – Prezes Zarządu,

Pan Jacek Skrabacz – Członek Zarządu,

- zamawiający: Pan Zygmunt Zabicki – Zastępca Burmistrza Miasta Dębica,

Pan Józef Sieradzki – Sekretarz Miasta Dębica,

Umowę parafowała Pani Anna Puzio Skarbnik Miasta.

Finansowanie inwestycji:

Miasto Dębica założyło w dniu 30.08.2006r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie wniosek o dotację na dofinansowanie „Odbudowa ulicy Orlej w Dębicy – od ul. Gajowej do ul. Czwartaków i od ul. Pawiej do ul. Gumniska”.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Minister MSWiA reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006 z Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez Pana Edwarda Brzostowskiego umowę Nr POD/67/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2004r. w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi 32,10 % wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia z własnych środków kwotę 219 329,30 zł tj. 67,90 % wartości kosztów zadania.

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 1.10.2006r. a rozliczenie dotacji najpóźniej w terminie 15 dni licząc od dnia zakończenia zadania.

Zgodnie z zawartą umową nr Nr 87/TP/2006 z dnia 1.08.2006 Wykonawca za wykonaną usługę wystawił fakturę VAT nr F/272/TP/2006  w dniu 12.10.2006r. na kwotę 279 329,30 zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j.s.t. pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wypłaty i tryb  udzielenia zamówienia.

Do faktury dołączony jest Protokół odbioru końcowego z dnia 12.10.2006r., w którym komisja stwierdziła, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu zgodnie z projektem i uznaje ją za odebraną z dniem 12.10.2006 r.

Faktura została uregulowana przez kontrolowaną jednostkę przelewem w pełnej wysokości w dniu 13.10.2006r.

Źródło finansowania stanowiły:

-    dotacja z budżetu państwa-  kwota 60 000,00 zł,

- środki własne Miasta – kwota 126 897,35 zł

Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr     do protokołu kontroli.

Wykonując postanowienie umowy z dnia 25.09.2006r. j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie pismem z dnia 12.10.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Odbudowa ulicy Orlej w Dębicy – od. Gajowej do ul. Czwartaków i od ul. Pawiej do ul. Gumniska”.

VII.      Przebudowa przepustów w rejonie ul. Zdrojowej

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Miasto posiada sporządzony w dniu 1 marca 2006 r. przez Pana Bogusława Czarnik  kosztorys inwestorski na kwotę 406 408,98 zł netto, który posłużył Miastu Dębica do określenia szacunkowej wartości zamówienia.

# Wybór wykonawcy robót:

Burmistrz Miasta Dębica Zarządzeniem Nr 111/2006 z dnia 7 lipca 2006 roku powołał Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego na „Przebudowę przepustów w rejonie ul. Zdrojowej w Dębicy” i powierzył wykonanie zastrzeżonych czynności tj. podpisywanie ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz korespondencji Pani Grażynie Rymut –Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektowania. Wartość zamówienia zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniosła 406 408,98 zł, co stanowi równowartość 92 639,39 EURO.

Postępowanie prowadzono w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostało wysłane do 5 firm. W określonym terminie  złożono 2 oferty. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę Zakładu Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD SP.J. 39-200 Dębica, Latoszyn 31c z ceną 540 309,10 zł brutto

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu 31 lipca 2006  roku, z  toku których sporządzono protokół  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO  zatwierdzonym  przez  Zastępcę Burmistrza Miasta Dębica Pana Zygmunta Żabickiego w dniu 31.07.2006 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 1 sierpnia 2006  roku   zawarto z  wybranym wykonawcą umowę Nr 87/TP/2006 
na wykonanie „Budowy ulicy Orlej w Dębicy- od ul. Gajowej do ul. Czwartaków i od ul. Pawiej do ul. Gumniskiej”. W umowie strony ustaliły m.in.:

- rozpoczęcie robót ustala się na dzień po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy,

- zakończenie robót do dnia 1.10.2006 roku,

- odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

- wynagrodzenie w kwocie brutto 540 309,10 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie kierownika robót w osobie Pana Marian Smolarczyk oraz osobę pełniącą nadzoru w imieniu zamawiającego Pana Ryszarda Ozgowicza.

Umowę podpisali:

- wykonawca: Pan Jerzy Gwóźdź – Prezes Zarządu,

Pan Jacek Skrabacz – Członek Zarządu,

- zamawiający: Pan Zygmunt Zabicki – Zastępca Burmistrza Miasta Dębica,

Pan Józef Sieradzki – Sekretarz Miasta Dębica,

Umowę parafowała Pani Anna Puzio Skarbnik Miasta.

Finansowanie inwestycji:

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku  złożonego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister MSWiA reprezentowany przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych zawarł w dniu 25.09.2006 z Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez Pana Edwarda Brzostowskiego umowę Nr POD/874/KR/MSWiA/2006 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006r. w wysokości 432 247,00 zł, co stanowi 80 % wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia z własnych środków kwotę 108 062,82 zł tj. 20 % wartości kosztów zadania.

Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 15.10.2006r. a rozliczenie dotacji najpóźniej w terminie 15 dni licząc od dnia zakończenia zadania. Aneksem nr 1 z dnia 12.10.2006 strony ustaliły termin zakończenia zadania na dzień 15.12.2006r.

Zgodnie z zawartą umową nr Nr 87/TP/2006 z dnia 1.08.2006 Wykonawca za wykonaną usługę wystawił fakturę VAT nr 64/12/2006 w dniu 21.12.2006r. na kwotę 540 309,10 zł brutto.

Powyższa faktura została zadekretowana i opisana przez j.s.t. pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zawiera podpisy osób zatwierdzających do wypłaty i tryb  udzielenia zamówienia.

Do faktury dołączony jest Protokół odbioru końcowego z dnia 12.10.2006r., w którym komisja stwierdziła, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu zgodnie z projektem i uznaje ją za odebraną z dniem 12.10.2006 r.

Faktura została uregulowana przez kontrolowaną jednostkę przelewem w pełnej wysokości w dniu 13.10.2006r.

Źródło finansowania stanowiły:

-    dotacja z budżetu państwa-  kwota 108 062,82 zł,

- środki własne Miasta – kwota 432 247,00 zł

Faktura wraz z protokołem końcowego odbioru robót oraz wyjaśnieniem w sprawie różnicy kwot między złożonym wnioskiem, umową dotacyjną a fakturą stanowią załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

Wykonując postanowienie umowy z dnia 25.09.2006r. j.s.t. złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie pismem z dnia 12.10.2006r. rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Przebudowa przepustów w rejonie ulicy Zdrojowej”.

VIII.	Remont mostu przez potok Kawęcki na ul. Tetmajera w Dębicy

Pismem z dnia 29.08.2006 r. Burmistrz Dębicy złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont mostu przez potok Kawęcki na ul. Tetmajera w Dębicy” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku (data sporządzenia wniosku 22.08.2006 r.). Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 08.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 31.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 13.311,43 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 2.662,43 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 10.649,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 25.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/871/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Miejską Dębica reprezentowanym przez Pana Edwarda Brzostowskiego – Burmistrza Miasta Dębica 
z kontrasygnatą Skarbnika Pani Anny Puzio. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz termin zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Pismem z dnia 28.07.2006 r. Burmistrz Dębicy na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Dębicy, że w dniu 29.08.2006 r. przystąpi do wykonania robót budowlanych polegających na remoncie mostu przez potok Kawęcki na ul. Tetmajera w Dębicy.

Wykonanie robót zlecono na podstawie zamówienia z wolnej ręki.

W dniu 7.08.2006 r. zawarto umowę nr UD-15/2006 z Firmą Produkcyjno Handlowo Usługową REMOST z Dębicy. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu mostu przez potok Kawęcki na ul. Tetmajera w Dębicy. Termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień 8.08.2006 r., a zakończenia na dzień 31.10.2006 r. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 13.311,43 zł brutto zgodnie z opracowanym przez wykonawcę kosztorysem ofertowym.

W dniu 30.10.2006 r. odbyły się odbiory, z których sporządzono Protokoły odbioru robót.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – F.P.H.U. z Dębicy, wystawił fakturę VAT nr 11/10/2006 z dnia 30.10.2006 r. na kwotę brutto 13.311,43 zł.

Fakturę zapłacono przelewem w dniu 02.11.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Miasta w wysokości 2.662,43 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 10.649,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe dotacji wpłynęło do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w MSWiA w dniu 06.11.2006 r. zgodnie z § 7 umowy (data sporządzenia rozliczenia 3.11.2006 r.).

# IX.	Remont ul. Partyzantów w Dębicy

Pismem z dnia 29.08.2006 r. Burmistrz Dębicy złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie szkód powodziowych na drodze przy ul. Partyzantów w Dębicy w zakresie remontu nawierzchni i przepustu” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku (data sporządzenia wniosku 22.08.2006 r.). Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 21.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 15.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 50.770,24 zł. Wartość robót przedstawionych do dofinansowania wyniosła 43.870,75 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 8.774,75 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 35.096,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 25.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/873/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Miejską Dębica reprezentowanym przez Pana Edwarda Brzostowskiego – Burmistrza Miasta Dębica z kontrasygnatą Skarbnika Pani Anny Puzio. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz termin zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Pismem z dnia 27.07.2006 r. Burmistrz Dębicy na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Dębicy, że w dniu 29.08.2006 r. przystąpi do wykonania robót budowlanych polegających na remoncie ul. Partyzantów w obrębie istniejącego pasa drogowego.

W dniu 25.07.2006 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację kontrolowanego zadania. Termin składania ofert ustalono na dzień 03.08.2006 r. o godz. 9.00, a termin otwarcia ofert na godz. 9.15 tego samego dnia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało przesłane do portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, otrzymując numer OWP/2006/07/25-746721 oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i tablicy ogłoszeń w dniach 26.07.-04.08.2006 r.

W terminie tym swoje oferty złożyły 3 firmy. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 47.051,59 zł. brutto.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 3 Wykonawców. Na podstawie badania i oceny ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego z Dębicy, która zawierała najniższą cenę.

W dniu 17.08.2006 r. zawarto umowę nr UD-23/2006 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym z Dębicy. Przedmiotem umowy było usunięcie szkód powodziowych na drodze przy ul. Partyzantów w Dębicy w zakresie remontu nawierzchni i przepustu. Termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień 21.08.2006 r., a zakończenia na dzień 15.10.2006 r. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 50.770,24 zł brutto zgodnie z opracowanym przez wykonawcę kosztorysem ofertowym.

W dniu 13.10.2006 r. odbył się odbiór końcowy, z którego sporządzono protokół.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy, wystawił fakturę VAT nr F/278/TP/2006 z dnia 13.10.2006 r. na kwotę brutto 50.770,24 zł.

Fakturę zapłacono przelewem w dniu 25.10.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Miasta w wysokości 8.774,75 zł (zadanie objęte dotacją),

2) ze środków własnych Miasta w wysokości 6.899,49 zł (zadanie nieobjęte dotacją),

3) ze środków dotacji w wysokości 35.096,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe dotacji wpłynęło do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w MSWiA w dniu 27.10.2006 r. zgodnie z § 7 umowy (data sporządzenia rozliczenia 26.10.2006 r.).

# X.	Remont wlotów i wylotów przepustów przy ul. Zdrojowej w Dębicy

Pismem z dnia 29.08.2006 r. Burmistrz Dębicy złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont wlotów i wylotów przepustów przy ulicy Zdrojowej w Dębicy” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku (data sporządzenia wniosku 22.08.2006 r.). Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 21.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 15.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 119.677,34 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 23.936,34 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 95.741,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 25.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/875/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Miejską Dębica reprezentowanym przez Pana Edwarda Brzostowskiego – Burmistrza Miasta Dębica z kontrasygnatą Skarbnika Pani Anny Puzio. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz termin zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

W dniu 12.10.2006 r. spisano aneks Nr 1 do ww. umowy w którym ustalono nowy termin zakończenia zadania na dzień 15.12.2006 r.

Pismem z dnia 07.06.2006 r. Burmistrz Dębicy poinformował Starostwo Powiatowe w Dębicy, iż przystępuje do odbudowy dwóch przepustów zniszczonych w wyniku gwałtownych opadów deszczów z 3 na 4 czerwca 2006 r.

W dniu 26.07.2006 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację kontrolowanego zadania. Termin składania ofert ustalono na dzień 03.08.2006 r. o godz. 9.15, a termin otwarcia ofert na godz. 9.30 tego samego dnia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało przesłane do portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, otrzymując numer OWP/2006/07/26-473917 oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i tablicy ogłoszeń w dniach 26.07.-02.08.2006 r.

W terminie tym swoje oferty złożyły 2 firmy. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 117.328,19 zł. brutto.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 2 Wykonawców. Na podstawie badania i oceny ofert wybrano ofertę Zakładu Usług Budowlano-Montażowych „WODMEL” z Dębicy, która zawierała najniższą cenę.

W dniu 17.08.2006 r. zawarto umowę nr UD-22/2006 z Zakładem Usług Budowlano-Montażowych „WODMEL” z Dębicy. Przedmiotem umowy był remont wlotów i wylotów przepustów przy ulicy Zdrojowej w Dębicy . Termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień 21.08.2006 r., a zakończenia na dzień 15.10.2006 r. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 119.677,34 zł brutto zgodnie z opracowanym przez wykonawcę kosztorysem ofertowym.

W dniu 17.08.2006 r. strony zawarły aneks do umowy nr UD-22/2006 w którym ustalono nowy termin zakończenia prac na dzień 15.12.2006 r.

W dniu 15.12.2006 r. odbył się odbiór końcowy, z którego sporządzono protokół.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Zakład Usług Budowlano-Montażowych 
z Dębicy, wystawił fakturę VAT nr 173/0/06 z dnia 22.12.2006 r. na kwotę brutto 119.677,34 zł.

Fakturę zapłacono przelewem w dniu 28.12.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Miasta w wysokości 23.936,34 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 95.741,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe dotacji wpłynęło do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w MSWiA w dniu 29.12.2006 r. zgodnie z § 7 umowy (data sporządzenia rozliczenia 27.12.2006 r.).

XI.	Odbudowa zniszczonych przez powódź 2 szt. przepustów na ul. Zdrojowej w Dębicy

Pismem z dnia 29.08.2006 r. Burmistrz Dębicy złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa zniszczonych przez powódź 2 szt. przepustów na ul. Zdrojowej w Dębicy” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku (data sporządzenia wniosku 22.08.2006 r.). Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 09.06.2006 r., a termin zakończenia na dzień 30.09.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 139.844,85 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 27.969,85 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 111.875,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 25.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/878/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Miejską Dębica reprezentowanym przez Pana Edwarda Brzostowskiego – Burmistrza Miasta Dębica z kontrasygnatą Skarbnika Pani Anny Puzio. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz termin zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Pismem z dnia 07.06.2006 r. Burmistrz Dębicy poinformował Starostwo Powiatowe w Dębicy, iż przystępuje do odbudowy dwóch przepustów zniszczonych w wyniku gwałtownych opadów deszczów z 3 na 4 czerwca 2006 r.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie zamówienia z wolnej ręki.

W dniu 09.06.2006 r. zawarto umowę nr UD-09/2006 z Zakładem Usług Budowlano-Montażowych „WODMEL” z Dębicy. Przedmiotem umowy była odbudowa zniszczonych przez powódź 2 szt. przepustów na ul. Zdrojowej w Dębicy . Termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień 09.06.2006 r., a zakończenia na dzień 30.09.2006 r. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 120.000,00 zł.

W dniu 07.08.2006 r. strony spisały umowę nr UD-26/2006 na roboty dodatkowe do umowy z dnia 09.06.2006 r. Prace te polegały na wyrównaniu zjazdów do poziomu jezdni. Wartość tych robót ustalono w wysokości 19.844,85 zł.

W dniu 27.09.2006 r. odbył się odbiór końcowy, z którego sporządzono protokół.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Zakład Usług Budowlano-Montażowych z Dębicy, wystawił fakturę VAT nr 139/0/06 z dnia 27.09.2006 r. na kwotę brutto 139.844,85 zł.

Fakturę zapłacono przelewem w dniu 10.10.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Miasta w wysokości 27.969,85 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 111.875,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe dotacji wpłynęło do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w MSWiA w dniu 12.10.2006 r. zgodnie z § 7 umowy (data sporządzenia rozliczenia 11.10.2006 r.).

XII.	Usunięcie szkód powodziowych na drogach i potoku przy ul. Zdrojowej w Dębicy w zakresie zabezpieczenia podmytych skarp nasypów drogowych i remontów dróg

Pismem z dnia 29.08.2006 r. Burmistrz Dębicy złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie szkód powodziowych na drogach i potoku przy ul. Zdrojowej w Dębicy w zakresie zabezpieczenia podmytych skarp nasypów drogowych i remontów dróg” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku (data sporządzenia wniosku 22.08.2006 r.). Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 21.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 15.11.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 318.989,92 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 63.798,92 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 255.191,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 25.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/869/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Miejską Dębica reprezentowanym przez Pana Edwarda Brzostowskiego – Burmistrza Miasta Dębica z kontrasygnatą Skarbnika Pani Anny Puzio. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz termin zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

W dniu 12.10.2006 r. spisano aneks Nr 1 do ww. umowy w którym ustalono nowy termin zakończenia zadania na dzień 15.12.2006 r.

Pismem z dnia 21.07.2006 r. Burmistrz Dębicy na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Dębicy, że w dniu 22.08.2006 r. przystąpi do wykonania robót budowlanych polegających na remoncie ul. Zdrojowej oraz skarp przyległego potoku biegnącego przy ul. Zdrojowej w Dębicy zniszczonych na wskutek powodzi.

W dniu 21.07.2006 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację kontrolowanego zadania. Termin składania ofert ustalono na dzień 03.08.2006 r. o godz. 9.30, a termin otwarcia ofert na godz. 9.45 tego samego dnia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało przesłane do portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, otrzymując numer OWP/2006/07/21-15638 oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i tablicy ogłoszeń w dniach 21.07.-04.08.2006 r.

W terminie tym swoje oferty złożyły 2 firmy. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 293.130,43 zł. brutto.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 2 Wykonawców. Na podstawie badania i oceny ofert wybrano ofertę Zakładu Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych „HYDROBUD” z Latoszyna, która zawierała najniższą cenę.

W dniu 17.08.2006 r. zawarto umowę nr UD-21/2006 z Zakładem Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych „HYDROBUD” Latoszyna. Przedmiotem umowy było usunięcie szkód powodziowych na drogach i potoku przy ul. Zdrojowej w Dębicy w zakresie zabezpieczenia podmytych skarp nasypów drogowych i remontów dróg. Termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień 21.08.2006 r., a zakończenia na dzień 15.11.2006 r. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 318.989,92 zł brutto zgodnie z opracowanym przez wykonawcę kosztorysem ofertowym.

W dniu 17.08.2006 r. strony zawarły aneks do umowy nr UD-21/2006 w którym ustalono nowy termin zakończenia prac na dzień 15.12.2006 r.

W dniu 21.12.2006 r. odbył się odbiór końcowy, z którego sporządzono protokół.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych „HYDROBUD” z Latoszyna, wystawił fakturę VAT nr 66/12/2006 z dnia 21.12.2006 r. na kwotę brutto 318.989,92 zł.

Fakturę zapłacono przelewem w dniu 28.12.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Miasta w wysokości 63.798,92 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 255.191,00,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi załącznik nr 13 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe dotacji wpłynęło do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w MSWiA w dniu 29.12.2006 r. zgodnie z § 7 umowy (data sporządzenia rozliczenia 27.12.2006 r.).

Ustalenia końcowe:

- Przyznana dotacja z budżetu państwa wykorzystana została w całości i zgodnie 
z przeznaczeniem.

- Wszystkie wystawione faktury dotyczące kontrolowanych zadań były opisane pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym. Posiadały dekretację księgową uwidaczniającą źródła jej finansowania (podział na środki własne i dotację z rezerw budżetu państwa).

- Dokumenty finansowo-księgowe i protokoły odbioru robót nie budziły zastrzeżeń.

- Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.

- Miasto Dębica uczestniczyło we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych umów o przyznanie dotacji.

Załączniki od nr 1 do nr 13 stanowią integralną część protokołu kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący poinformowali Kierownika Jednostki o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

  - zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole (§ 32 Zarządzenia);

  - zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu  
(§ 33 Zarządzenia);

  - odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz.  1 /2007

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Burmistrz Miasta Dębica.

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

- Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Burmistrza i Skarbnika Miasta protokół podpisano.

Dębica , dnia       marca 2007 r.

##### Podpisy:

Kontrolujący:							Kontrolowani:

............................			    			    ....................................

.............................						     .....................................