### Podkarpacki Urząd  Wojewódzki

w  Rzeszowie

Wydział  Zarządzania Kryzysowego

Wydział    Finansów i Budżetu

Nr  ZK.IV.0932-10/07

Protokół

Kontroli problemowej    przeprowadzonej  w   Urzędzie  Miasta w Jaśle ul. Rynek 12         ,   kod. 38-200  ; NIP  685-10-00-345  - Województwo  Podkarpackie   -  zwanym  w  dalszej  części  protokołu   „ Urzędem„.

Kontrolę  przeprowadzili   :

1/    Robert  Śmieszek         -  starszy   specjalista   w Wydziale Zarządzania   Kryzysowego

Podkarpackiego   Urzędu Wojewódzkiego  w  Rzeszowie   działający na podstawie upoważnienia   Nr    ZK.IV.0939- 15/07 z dnia   11.04.2007 roku podpisanego przez  Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus      - /koordynator   kontroli/.

2/     Piotr Rajchel               - starszy  specjalista  w  Wydziale   Finansów i Budżetu

Podkarpackiego      Urzędu    Wojewódzkiego w Rzeszowie    działający  na  podstawie   upoważnienia  Nr   F.IV.0939/52/07 z  dnia   13.04.2007   roku   podpisanego   
z     upoważnienia      Wojewody Podkarpackiego   przez   Zastępcę Dyrektora     Wydziału    Finansów  i Budżetu Podkarpackiego    Urzędu  Wojewódzkiego w Rzeszowie   Panią  mgr  Wiesławę Toczyńską – Kuchę.

Kontrolę  przeprowadzono w dniach   :  13;16;17;18;19;20;23.04.2007  roku .

Ustalenia ogólne    :

1.   Aktualnie  Burmistrzem  Miasta w Jaśle    jest  Pani  Maria  Kurowska     na  mocy    zaświadczenia  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  z  dnia  26.11.2006  roku  o  wyborze   na  Burmistrza  Miasta  Jasła .

W  okresie   objętym  kontrolą  Burmistrzem  Miasta  Jasła  był  Pan  Andrzej  Czernecki   na mocy  zaświadczenia   Miejskiej Komisji  Wyborczej  w  Jaśle  z dnia  14.11.2002  roku.

2.     Zastępcą  Burmistrza  Miasta   w Jaśle    jest  Pan  Andrzej Kachlik   na  mocy  zarządzenia  Nr  II/218/06   Burmistrza   Gminy   Jasło    z dnia  04.12.2006  roku.

3.  II Zastępcą   Burmistrza  Miasta  w  Jaśle   jest  Pan    Ryszard  Pabian  na  mocy  zarządzenia  Nr  II /12/07    Burmistrza   Miasta  w  Jaśle   z dnia  31.01.2007 roku.

4.     Skarbnikiem  Miasta  Jasła     jest  Pan  Jacek  Borkowski      powołany  na  to stanowisko  na mocy  uchwały  Nr  IV/35/98  Rady  Miejskiej  z dnia  29.12.1998  roku.

W toku kontroli   wyjaśnień  udzielili  :

-   Pani  Maria  Kurowska                           -  Burmistrz  Miasta  w Jaśle

-   Pan   Andrzej Kachlik                            -   Zastępca Burmistrza  Miasta  w Jaśle

-   Pan  Ryszard  Pleban                              -   II  Zastępca  Burmistrza

-   Pan   Jacek  Borkowski                           -   Skarbnik  Urzędu Miasta  Jasło

-   Pani  Halina  Gorczyca                           -   Kierownik  Referatu  Planowania  i  Realizacji

Budżetu  w   Urzędzie  Miasta  w  Jaśle

- Pan  Paweł  Zawada                                  -   Kierownik  Wydziału  Gospodarki Mieniem

w UM  w  Jaśle

Podstawa  prawna kontroli  :    art. 15  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia   05.06.1998   roku   o  administracji   rządowej   w województwie   /  Dz. U. z 2001   roku   Nr  80  , poz.   872   z późn. zm./   oraz   §  17 i  18   zarządzenia   nr 175/06    Wojewody  Podkarpackiego   z dnia 17  listopada    2006  roku w sprawie   szczegółowych   warunków  i  trybu   przeprowadzania  kontroli   przez   Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki w  Rzeszowie.

1.  Zakres i tematyka kontroli   :

Prawidłowość wykorzystania     środków finansowych   przekazanych z budżetu państwa  
w  2006 roku  w wysokości   1.413.600,00  zł  na  remont infrastruktury  komunalnej  w  niżej  podanych tematach  :

1/  „Czyszczenia  kanalizacji  ściekowej w  Jaśle „ ,

2/  „Budowa  kładki  na  rzecze  Jasiołce w osiedlu  Hankówka  w Jaśle  „  ,

3/  „ Remont  nawierzchni  asfaltowych  dróg  gminnych  w Jaśle  - ul.  Słoneczna  , ul. Plażowa  , ul. Biecka  , ul.  Rolna  , ul. Różana  ,  ul.  Podzamcze , ul. Letnia  „ ,

4/ „ Odbudowa  infrastruktury  wodociągowo – kanalizacyjnej  w zakresie  zabudowy  wyrwy  brzegowej  na  lewym  brzegu  rzeki  Wisłoki  , na ujęciu  wody  powierzchniowej  dla  miasta  Jasła  „  ,

5/ „ Remont  nawierzchni  żwirowych  i tłuczniowych  dróg  gminnych  w Jaśle  / etap I / - ul.  Polna  ,  ul.  Boczna  od Szopena  ,  ul. Boczna  od ul. Niegłowickiej I , ul. Boczna  od  ul.  Niegłowickiej  II  ,  ul. Słoneczna  , ul. Boczna  od  Słonecznej  , ul. Słoneczna  -pobocza  , ul. Plażowa ,  ul.  Boczna  od  ul.  Gądki / przy  kapliczce  /  ul.  Boczna  od  ul.  Gądki  / przy  posesji  P. Kotulaka  / , ul. Biecka  / pobocza  /  , ul. Leśna  , ul.  Rolnicza  / pobocza  / , ul. Bełcha  , ul. Różana  , ul. Żniwna „ ,

6/  „ Remont     dwóch  przepompowni  ścieków   w  Jaśle  „ ,

7/  „ Czyszczenie  i  odbudowa  rowów  odwadniających  w Jaśle  „  ,

8/  „ Remont  nawierzchni     żwirowych  i  tłuczonych  dróg  gminnych  w Jaśle  / etap II /  -  ul. Ceramiczna    ,  ul. Rzemieślnicza   , ul  boczna  od  Jagodowej  ,  ul. Boczna  od  Krakowskiej  I ,  ul.  Boczna  od  Krakowskiej  II  , ul. Wzdłuż  rz. Wisłoki  , ul.  Boczna  od  ul.  Kaczorowy , ul.  Podzamcze  / pobocza / „ ,

9/ „ Odbudowa  dróg  gminnych  w Jasle  : ul. Polna  , ul.  Boczna  od ul.  Szopena  , ul. Boczna  od ul.  Słonecznej  , ul. Plażowa  , ul. Różana  ,  ul.  Żniwna  , ul.  Ceramiczna „ ,

10/ „ Czyszczenie  kanalizacji  deszczowej  oraz  przepustów  w Jaśle „.

2.   Plan    kontroli   w  każdym   z  wyżej  wymienionych  zadań   zakładał     :

1/  Opis  w zakresie  dokumentacji   projektowo  -  kosztorysowej  ,

2/  Opis  w zakresie   nadzoru  inwestorskiego   ,

3/  Wyboru   wykonawcy  robót  ,

4/  Zawarcia  umowy   z  wykonawcą  robót   ,

5/  Rozliczenia   finansowego    inwestycji.

3. Zagadnienia tematyczne  objęte kontrolą   :

1/  wykorzystanie  przyznanej kwoty  dotacji     na zadania  związane  z usuwaniem  skutków      powodzi  ,

2/   prawidłowość  wykorzystania  udzielonej  dotacji  pod względem  zgodności jej  z

celowym przeznaczeniem , a stopniem  realizacji zadań  przewidzianych  do sfinansowania  ,

3/    sposób wyboru   wykonawcy  robót   oraz trybu i formy  zawierania umów  ,

4/    analiza podjętych  zobowiązań  i ich realizacji  ,

5/    prawidłowość  wykorzystania  środków  finansowych / w tym  zrealizowanych  zadań / ,

6/    ustalenie przyczyn  , zakresu i skutków  finansowych  stwierdzonych nieprawidłowości

oraz osób    odpowiedzialnych  za ich  powstanie  oraz uwag  , wniosków  i zaleceń   w sprawie  ich usunięcia  .

4.  Ocena  strat  powstałych  w wyniku  klęski żywiołowej  :

a/   Ogólna  charakterystyka  i  położenie  Miasta w  Jaśle

-  Miasto  Jasło  jest  położone  na obszarze  dołów  jasielsko  - sanockich   w zlewni  rzeki  Wisłoki  ,  Jasiołki  i Ropy .  Obecnie  miasto  Jasło  to  ośrodek  przemysłu  :

-    naftowego /  rafineria  ropy naftowej ,  przedsiębiorstwo  poszukiwań  nafty i  gazu  /  ;

- chemicznego  / zakłady  tworzyw sztucznych  , wytwórnia  sadz  technicznych  / ,

- spożywczego  / zakłady  przetwórstwa owocowo -  warzywnego  ,  zakłady  cukiernicze /,

- szklarskiego  / huta  szkła  -  szkło  przemysłowe  i witrażowe / ,

- drzewnego  / panele  podłogowe  /.

Powierzchnia  Miasta  wynosi  36,65  kilometra  kwadratowego  ,  liczba  mieszkańców  38.234  /  stan  na 31.12.2005 roku  .

Miasto  Jasło  z racji  lokalizacji  jest  węzłem szlaków  kolejowo -  drogowych    Najważniejsze  szlaki  komunikacji  drogowej   to :

- droga  krajowa  nr 28  / Zator -  Medyka  /  ,  droga  krajowa   nr 73 / Wiśniówka -  Jasło  /.  Głównymi  szlakami    komunikacji  kolejowej   są  : Rzeszów   - Jasło  ,  Stróże -    Zagórz .

B/   weryfikacja  strat   i  szkód   po powodziowych   
w  infrastrukturze   komunalnej   wywołanych  przez   powódź  :

Komisja  ds.  oszacowania  szkód  w  infrastrukturze  komunalnej  sporządziła  protokół  w dniu  05.08.2004  roku  z  przeprowadzonego  w dniu  08.09.2004  roku  przeglądu  szkód  w infrastrukturze  komunalnej.

Komisję ds.  szacowania  szkód  po powodziowych   powołano  zarządzeniem  Wojewody  Podkarpackiego  Nr  126/04 z dnia  23.08.2004  roku

Nadto  powołano  komisję  ds.  oszacowania  szkód  po  powodziowych  w infrastrukturze  komunalnej  spowodowanej  przez  powódź   powołana   zarządzeniem  Burmistrza  Miasta  Jasła Nr  I/37/2005      z dnia  06.06.2006  roku

Podane  powyżej  protokoły    stanowią     załącznik Nr   1   do protokołu kontroli  .

Ustalenia   Szczegółowe   Kontroli  :

Ad 1 .   „ Czyszczenia  kanalizacji  ściekowej w  Jaśle „  ,

Umowa numer   POD/921/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  82.300,00  zł

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „  Czyszczenia  kanalizacji  ściekowej  w Jaśle  „  sporządzono w  dniu  08.08.2006  roku    kosztorys  inwestorski . Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Paweł  Zawada  ,  nie pobierając  dodatkowego  wynagrodzenia  ,  gdyż  jest  pracownikiem  Urzędu  Miasta  w Jaśle .

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania   powierzono     Panu    Pawłowi  Zawadzie  -  Kierownikowi  w  Urzędzie  Miejskim  w Jaśle  o numerze  ewidencyjnym  S –124/00  na mocy  zapisów  §  3  pkt. 2  umowy   Nr  IK.342/422/2006  zawartej  w dniu  29.08.2006  roku  pomiędzy  Gminą  Miasto  Jasło  , a wykonawcą   Miejskim  Przedsiębiorstwem  Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o. o.  ul.  P.  Skargi  86 A  -  38-200  w  Jaśle .

# Pan  Paweł  Zawada   jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

# 3/  Wybór wykonawcy  robót .

Znak  nadany    sprawie     :  IK.341/37/2006       z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  odbudowa  infrastruktury   wodociągowo  - kanalizacyjnej  w zakresie  czyszczenia  kanalizacji  ściekowej w Jaśle.

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisanych  wydanych  na  podstawie    art. 11  ust. 8  podanej  wyżej  ustawy.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   08.08.2006  roku    wyniosła netto  kwotę    101.870,25   zł  ,   co  stanowiło  równowartość   23.220,93  euro .

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była dostępna na stronie internetowej  www.bip-podkarpackie.pl/jasło .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   11.08.2006  roku  zawarto  na  stronie  internetowej  zamawiającego   portalu  UZP  Warszawa  www.portal.uzp.gov.pl  oraz  na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  11.08 – 21.08.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia   2 miesiące  od  daty  zawarcia  umowy   ,

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   21.08.2006 roku

-   termin  związania  ofertą   okres  30  dni   .

Zarządzeniem Nr   I/134/2006    z  dnia   18.08.2006 roku    działający z  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Jasło       Zastępca  Burmistrza   Pan   Krzysztof Wnęk        powołał   Komisję  przetargową w  niżej   podanym  składzie    :

-  Pan  Paweł Zawada                           	      -   Przewodniczący  Komisji

-  Krzysztof Godek                                           -   członek

-  Maciej  Jagielski                                            -  członek

-   Elżbieta  Kuchta                                             -  członek

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  21.08.2006  roku .

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 17 ; ZP 20 ; ZP 21 ; .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   remontu dróg gminnych       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen | Termin wykonania | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto |  |  |
|  |  | brutto |  |  |
| 1 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o. o. 41-902 Bytom , Arki Bożka 25 | 576.922,85 zł | - | - |
|  |  | 617.307,45 zł |  |  |
| 2 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Jasło ul. Piotra Skargi 86 A | 96.175,14 zł | - | - |
|  |  | 102.907,40 zł |  |  |

Komisja  przetargowa  pismem  nr  IK.341/37/2006 z  dnia  21.08.2006  roku  skierowanym  do  Burmistrza  Miasta  Jasła  zaproponowała   wybór  oferty  nr  2   -  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o. o.  38-200  Jasło  ul.  Piotra  Skargi  86 A.

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   21.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie   art. 11 ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych   /na druku ZP   - 2 : ZP –2/PN  /  ,  zatwierdzonym  przez  ówczesnego  Burmistrza  Miasta  Jasła        Pana  Andrzeja Czerneckiego.

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  2  firmy  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej   Sp. z o. o.  38-200  Jasło  ul.  Piotra  Skargi  86 A     jako  cyt. „ najniższa  cena  tj.  96.175,14 zł  /netto/  i 102.907,40  zł  /brutto/ „  .

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy  OZU/2006/08/29-801129      zamieszczono na  stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  oraz portalu UZP  Warszawa  w dniu  29.08.2006  roku .

W dniu   21.08.2006 roku   poinformowano  oferentów biorących   udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -   Miejskie  Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej   Sp. z o. o.  38-200  Jasło  ul.  Piotra  Skargi  86 A  .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  29.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  IK.342/422/2006  z  wykonawcą firmą  Miejskie  Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej   Sp. z o. o.  38-200  Jasło  ul.  Piotra  Skargi  86 A  .

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

- na okres rozpoczęcia  01 września   2006 roku   ,

- zakończenia   ustalono  na  dzień    29  października  2006  roku   .

Inspektorem  nadzoru  został  Pan  Paweł  Zawada  .

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 5    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   102.907,40  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  faktury  wykonawcy    na  podstawie  protokołów  odbioru robót  będą  płatne  przez  zamawiającego w  terminie  21  dni  od  dat  ich  otrzymania  na  konto  wykonawcy

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  8  umowy , w  a §  10  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  9   podano  , że  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  wyszczególniając  jej  przypadki  faktyczne .

Nie  określano  wysokości  zabezpieczenia  należytego    wykonania  umowy .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Jan  Kmiecik i

Zastępca  Prezesa  Zarządu  mgr  inż.  Tadeusz  Dudek  ,

-  zamawiający  :    ówczesny  Burmistrz Miasta  Jasła   Pan  Andrzej Czernecki  przy kontrasygnacie     Skarbnika  Miasta  Jasła  Głównego  Księgowego  Budżetu   Pana  Jacka  Borkowskiego .

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Gmina  Miasto  Jasło    złożyła  w dniu   29.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							         82.300,00 zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                               20.607,40 zł

................................................................

Razem :                       102.907,40 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     .

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez   wz. Wojewody  Podkarpackiego  
I  Wicewojewodę    w dniu     31.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.I-6826-8/06 .

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  25.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/921/KR/MSWiA/ 2006  z  Miastem  Jasło  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  82.300,00  zł   stanowiła  79,97 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  20.607,40   zł   tj. 20,03  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVII/473/2006    z dnia  31.07.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  900   rozdz.  90078  § 6050  na  kwotę   ogółem  145.000,00   zł w  tym  .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   29.10 .2006  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na rachunek  bankowy   JST.

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  93   z dnia  18.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    900 , rozdział   90078  § 2030   o kwotę  82.300,00   zł  z przeznaczeniem  na   czyszczenie kanalizacji  ściekowej  w Jaśle

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/94/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Miasta  Jasła     na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVII/495/2006    z dnia  15.09.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  900   rozdz.  90078  § 4270  na  kwotę     102.907,40 zł

/ dotacja  82.300,00 zł  , udział własny  20.607,40 /.

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    23.10.2006 roku na kwotę ogółem   95.700,00       zł na  konto Gminy Miejskiej w  Jaśle   w  Banku  Handlowym w Warszawie  O/ w Jaśle.

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót  Miejskie  Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej   Sp. z o. o.  38-200  Jasło  ul.  Piotra  Skargi  86 A        wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  TGS Nr  49/2006    z dnia   12.10.2006   roku   za  :

„  wykonanie  odbudowy  infrastruktury  wodociągowo kanalizacyjnej w zakresie  czyszczenia  kanalizacji  ściekowej w Jaśle  do  umowy  nr IK.342/422/2006„.

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  102.907,40    zł   /w  tym  podatek    VAT  7 %    na kwotę  6.732,26   zł  / .

Termin płatności   faktury ustalono na  26.10.2006  roku  .

Regulacji płatności  Gmina  Miasto  Jasło      dokonała  przelewem  z dnia  23.10.2006 roku  na kwotę   102.907,40  zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym  z konta  Nr  3  z dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  102.907,40  zł  prowadzonym w   Banku Handlowym O/ Jasło .

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  końcowego  robót  z dnia  17.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Burmistrza Miasta  Jasła   na  mocy  zarządzenia  nr  I/177/2006  z dnia  17.10.2006  roku  .

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                            -  82.300,00  zł

/ co stanowi  79,97 %  kosztów zadania/

-  środków własnych  Gminy                                                                            -  20.607,40  zł

/ co stanowi  20,03 %  kosztów zadania /

-----------------------------------

OGÓŁEM  :    102.907,40  zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 900 rozdz. 90078  § 4270 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez  Zastępcę Kierownika  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej  Pana Pawła  Zawadę      .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  inspektor nadzoru  Pan  Paweł  Zawada  . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Miasta  Główny  Księgowy  Budżetu  Pan  Jacek  Borkowski.

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  załącznik  nr  2 do  protokołu  kontroli .

Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Miasto Jasło       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    102.907,40   zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych     82.300,00  zł   tj.  79,97  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Miasto  Jasło  wyniósł   kwotę   20.607,40   zł  tj.  20,03 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „ „Czyszczenie kanalizacji  ściekowej  w Jaśle„.

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy nr  TGS Nr 49/2006  z  dnia  12.10.2006  roku  na  kwotę  102.907,40  zł   ,  które zapłacono ,  co  potwierdzają   polecenia  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/921 /KR/MSWiA/2006 z dnia  25.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

Ad 2 .   „Budowa  kładki  na  rzecze  Jasiołce w osiedlu  Hankówka  w Jaśle  „  ,

Umowa numer   POD/915/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości 640.000,00  zł

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Budowa  kładki  na  rzecze  Jasiołce w osiedlu  Hankówka  w Jaśle  „  sporządzono w  dniu  20.04.2006  roku    kosztorys  inwestorski .

Kosztorys   inwestorski  sporządził  Pan  Peter Eross  pracownik  Urzędu  Miasta   w Jaśle  ,  który  nie  pobierał  dodatkowego  wynagrodzenia .

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania   powierzono     Panu    Peterowi  Eross    na mocy  zapisów  §  3  pkt. 2  umowy   Nr  IK.342/349/2006  zawartej  w dniu  28.06.2006  roku  pomiędzy  Gminą  Miasto  Jasło  , a   Konsorcjum : Lider -  „ INTOP Tarnobrzeg „  39-400  ul. Sienkiewicza  145 M – Partner  -  Tomasz  Siwowski  zam.  Rzeszów  35-330  ul. ŚW . Faustyny  64  -  prowadzący  działalność  gospodarcz ą  pod  nazwą  Pracownia  Projektowa   „ PROMOST CONSULTING „ 35-060   Rzeszów  , ul.  Słowackiego  20

# 3/  Wybór wykonawcy  robót .

Znak  nadany    sprawie     :  IK.341/37/2006       z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  wykonanie  projektu  budowlano  - wykonawczego  wraz z budową  kładki na rzecze  Jasiołce  w Osiedlu  Hankówka  w Jaśle .

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  przekraczającej wyrażoną w złotych  równowartość  kwoty  60.000 euro .

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   20.04.2006  roku    wyniosła   kwotę    774.590,16   zł  ,   co  stanowiło  równowartość   184.386,70  euro .

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była dostępna na stronie internetowej  www.bip-podkarpackie.pl/jasło .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   11.08.2006  roku  zawarto  w  biuletynie  Zamówień  Publicznych z dnia  08 maja  2006  roku    nr 111  pozycja  23464 na  stronie  internetowej  zamawiającego    na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  04.05 – 19.06.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia   15.12.2006  roku    ,

-     wadium  15.000,00  zł

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - najniższa  cena   ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   19.06.2006 roku

-   termin  związania  ofertą   okres  60  dni  od ostatecznego  terminu  składania  ofert .

Zarządzeniem Nr   I/90/2006    z  dnia   16.06.2006 roku    działający z  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Jasło       Zastępca  Burmistrza   Pan   Krzysztof Wnęk        powołał   Komisję  przetargową w  niżej   podanym  składzie    :

-  Pan  Marek  Polechoński                            	      -   Przewodniczący  Komisji

-  Peter  Eross                                                    -   członek

-  Stanisław Kosiek                                            -  członek

-   Elżbieta  Kuchta                                             -  członek

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  19.06.2006  roku .

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 14 ; ZP 15 ; ZP 16 : ZP 18 ; .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   kładki na rzece Jasiołce         / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto |  |  |  |
|  |  | brutto |  |  |  |
| 1 | FPHU REMOST inż. Józef Siry 39-200 Dębica , ul. Jasna 20 - Biuro Techniczne ul. Drogowców 18 | 654.420,00 zł | - | - | Proj. Bud. Wyk- 50.000,00 zł Budowa kładki - 681.000,00 zł Budowa odejść - 108.000,00 zł |
|  |  | 839.000,00 zł |  |  |  |
| 2 | Konsorcjum : Lider – „ Intop Tarnobrzeg „ Sp z o.o., 39-400 Tarnobrzeg , ul. Sienkiewicza 145 M , Partner - Pracownia Projektowa Promost Consulting 35-060 Rzeszów , ul. Słowackiego 20 | 690.688,53 zł | - | - | Proj. Bud. Wyk- 34.132,00 zł Budowa kładki - 698.763,00 zł Budowa odejść - 101.745,00 zł |
|  |  | 842.640,01 zł |  |  |  |

Komisja  przetargowa  pismem  nr  IK.341/9/2006 z  dnia  20.06.2006  roku  skierowanym  do  Burmistrza  Miasta  Jasła  poinformowała   że  w wyniku  badania  i  oceny  złożonych  ofert  :

-  oferta  Nr  1  FPHU REMOST  inż. Józef Siry  39-200  Dębica  ,  ul.  Jasna  20  -  Biuro  Techniczne  ul.  Drogowców  18   - brak  oświadczeń  zgodnie z  pkt. 9 ppkt. 1 ; 2 ; 3 i 5  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  wykazu  projektów   zgodnie  z  pkt.  9 ppkt.16  SIWZ  -  komisja  zaproponowała   wykluczyć  wykonawcę  zgodnie z  art.  24  ust. 2  pkt. 3  oraz  odrzucić  ofertę  zgodnie  z  art.  89  ust. 1 pkt. 5  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  .  Nadto  cena  oferowana  zawiera  błąd   w obliczeniu  ceny     ,  którego  nie można  poprawić  zgodnie   z  art. 88  ustawy  -  komisja  proponuje  odrzucić  ofertę  zgodnie  z  art.  89  ust. 1  pkt. 6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,

-  komisja  przetargowa zaproponowała  wybranie  oferty  nr  2  -  Konsorcjum : Lider – „ Intop Tarnobrzeg  „ Sp z o.o.,  39-400  Tarnobrzeg  ,  ul.  Sienkiewicza  145 M  , Partner  -  Pracownia Projektowa  Promost  Consulting  35-060  Rzeszów  ,  ul.  Słowackiego  20   -  cena  ofertowa  690.688,53  zł  , netto  842.640,01  zł  brutto .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   28.06.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    przekraczającej  wyrażoną  w złotych  równowartość  kwoty  60.000 euro   /na druku ZP   - 2 – ZP 1/PN  /  ,  zatwierdzonym  przez  ówczesnego  z upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Jasła    Zastępcę  Burmistrza  Miasta  Jasła      Pana  Krzysztofa  Wnęka .

W pkt. 14   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  2  Konsorcjum : Lider – „ Intop Tarnobrzeg  „ Sp z o.o.,  39-400  Tarnobrzeg  ,  ul.  Sienkiewicza  145 M  , Partner  -  Pracownia Projektowa  Promost  Consulting  35-060  Rzeszów  ,  ul.  Słowackiego  20   .  W  uzasadnieniu  wyboru  oferty  podano  , że  w terminie   do  składania  ofert  wpłynęła  jedna  oferta  nie  podlegająca  odrzuceniu cena  ofertowa  690.688,53  zł  , netto  842.640,01  zł  brutto .

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   skierowano w  dniu  29.06.2006  roku  do  Biuletynu  Urzędu Zamówień  Publicznych    oraz   zamieszczono na  stronie  internetowej  zamawiającego   i  tablicy  ogłoszeń   w okresie  29.06.2006  do  dnia  13. .

W dniu   20.06.2006 roku   poinformowano  oferentów biorących   udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -   Konsorcjum : Lider – „ Intop Tarnobrzeg  „ Sp z o.o.,  39-400  Tarnobrzeg  ,  ul.  Sienkiewicza  145 M  , Partner  -  Pracownia Projektowa  Promost  Consulting  35-060  Rzeszów  ,  ul.  Słowackiego  20

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  28.06.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  IK.342/349/2006  z  wykonawcą  Konsorcjum : Lider – „ Intop Tarnobrzeg  „ Sp z o.o.,  39-400  Tarnobrzeg  ,  ul.  Sienkiewicza  145 M  , Partner  -  Pracownia Projektowa  Promost  Consulting  35-060  Rzeszów  ,  ul.  Słowackiego  20

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1 podając  że  cyt. „  przedmiotem  umowy jest   wykonanie  projektu  budowlano -  wykonawczego  wraz z budową  kładki  na rzecze  Jasiołce  w osiedlu  Hankówka w Jaśle   .    Termin  realizacji  zamówienia  określono w  §  2   :

- na okres rozpoczęcia  28 czerwca   2006 roku   ,

- zakończenia   ustalono  na  dzień    15  grudnia   2006  roku   .

Inspektorem  nadzoru  został  Pan  Peter Eross.

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 5    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   842.640,01  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  faktura  wykonawcy   wystawiona  na  podstawie  protokołów  odbioru robót  będzie  płatna  przez  zamawiającego w  terminie  21  dni  od  dat  ich  otrzymania  na  konto  wykonawcy

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  9  umowy , w  a §  12  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  10   podano  , że  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  wyszczególniając  jej  przypadki  faktyczne .

W  §  11  ustalono  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy   w wysokości  5 %  wynagrodzenia  umownego  tj. na kwotę  42.132,00 zł  wniesione  w dniu  27.06.2006 roku    w formie  gwarancji ubezpieczeniowej   Nr  1503/LU/189/2006  Towarzystwa  Ubezpieczeń  Wzajemnych  „ RUZ „  Oddział w Lublinie.

Umowę podpisali  :

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  mgr inż. Jacek  Lipski   ,

-  zamawiający  :    działający z  upoważnienia  ówczesnego   Burmistrz Miasta  Jasła   Zastępca Burmistrza  Pan  Krzysztof Wnęk   przy kontrasygnacie     Skarbnika  Miasta  Jasła  Głównego  Księgowego  Budżetu   Pana  Jacka  Borkowskiego i  na  odwrocie  radcy  prawnego  Pani mgr Jolanty Bosak -  Szkolnik.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Gmina  Miasto  Jasło    złożyła  w dniu   28.06.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							        640.000,00 zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                             160.508,00 zł

................................................................

Razem :                       800.508,00 zł

Wartość  robót  objętych  umową  z wykonawcą  do  wykonania  w2006  roku  wyniosła  842.640,01  zł .

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     .

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewody  Podkarpackiego  
w dniu     03.07.2006  roku  znak pisma :   ZK.I-6825-8/06 .

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  25.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/915/KR/MSWiA/ 2006  z  Miastem  Jasło  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  640.000,00  zł   stanowiła  79,95 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  160.508,00    zł   tj. 20,05  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LIX/446/2006    z dnia  12.04.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  900   rozdz.  90078  § 6050  na  kwotę   ogółem  875.000,00   zł   / planowana  dotacja 700.000,00 zł  , udział własny  175.000,00 zł  /.

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   15.12 .2006  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na rachunek  bankowy   JST.

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  93   z dnia  18.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  640.000,00   zł  z przeznaczeniem  na   budowę  kładki  na rzecze  Jasiołce  w osiedlu Hankówka  w Jaśle.

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/94/06  z dnia  18.10.2006roku.

Gmina  Miasto  Jasło  pismem  z dnia  31.10.2006  roku  znak  Fn.3021/121/06  wystąpiło   do  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w Rzeszowie   o  zmianę  klasyfikacji  budżetowej   dotyczącej kwoty 640.000,00 zł  z  działu 600  rozdz.  60078  §  6330  na  dział 900  rozdz. 90078  §  6330 to  do   właściwej  klasyfikacji  podanej  wcześniej  w  :

- piśmie  MSWiA znak  BUSKZ.5523-1-214/06  z dnia  03.03.2006  roku  ,

- oświadczeniu  o  przyjęciu  dotacji  budżetowej  z  budżetu  państwa  oraz  wyodrębnionym  rachunku  bankowym  z dnia  28.06.2006  roku  ,

- piśmie  Wojewody  Podkarpackiego  ZK.IV.6825-8/06 z dnia  03.07.2006 roku .

Zastępca  Dyrektora  Wydziału  zarządzania  Kryzysowego  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w Rzeszowie  w piśmie  z  dnia  23.11.2006  roku  znak  ZK .IV.6826-9-12/06 - / do  wiadomości  Wydziału  Finansów  i Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w Rzeszowie /  -   skierowanym  do   Burmistrza  Miasta  Jasła  wystąpił  o  przeksięgowanie  środków   finansowych  przekazanych w  dziale  600  rozdz. 60078   §  6330 w kwocie  640.000,00  zł  do  działu 900  rozdz. 90078 §  6330. O  powyższym  poinformowała  Gmina  Miasto  Jasło  pismem  w  dniu  27.11.2006  roku    nr  FN.3021/1/128/2006 /data  wpływu  na  kancelarii  ogólnej  Podkarpackiego Urzędu  Wojewódzkiego w Rzeszowie  z  dnia  29.11.2006  roku / .

Środki  własne  Gmina   zabezpieczyła   na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LIX/446/2006    z dnia  12.04.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  900   rozdz.  90078  § 6050  na  kwotę   ogółem  875.000,00   zł   / planowana  dotacja 700.000,00 zł  , udział własny  175.000,00 zł  /.

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  ogółem  na   kwotę   800.000,00  zł  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    23.10.2006 roku   /  w tym kwota 640.000,00  zł  przeksięgowana  na  mocy  pisma  PUW  z dnia  23.11.2006 roku opisanego  szczegółowo powyżej / - na  konto Gminy Miejskiej w  Jaśle   w Banku  Handlowym w Warszawie  O/ w Jaśle.

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót  INTOP Tarnobrzeg Sp. z o. o. 39-400 Tarnobrzeg , ul.  Sienkiewicza  145M        wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  21/12/06    z dnia   27.12.2006   roku   za  :

„  wykonanie  projektu budowlano -  wykonawczego  kładki na rzece  Jasiołce  w  osiedlu  Hankówka  w Jaśle    „ o  wartości  robót  netto  34.534,43  zł

„ budowę  kładki  na rzecze Jasiołce  w osiedlu Hankówka  w Jaśle „    o  wartości  robót  netto  -  656.154,11 zł ..

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  842.640,01     zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  151.951,47     zł  / .

Termin płatności   faktury ustalono na  17.01.2007  roku  .

Regulacji płatności  Gmina  Miasto  Jasło      dokonała  przelewem  z dnia  28.12.2006 roku  na kwotę   842.640,01 zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym  z konta  Nr  1  z dnia  28.12.2006  roku  na  kwotę  842.640,01   zł  prowadzonym w   Banku Handlowym O/ Jasło .

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  końcowego  robót  z dnia  15.12.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Burmistrza Miasta  Jasła   na  mocy  zarządzenia  nr  I/241/2006  z dnia  15.12.2006  roku  .

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                            -  640.000,00  zł

/ co stanowi  79,95 %  kosztów zadania/

-  środków własnych  Gminy                                                                            -  160.508,00  zł

/ co stanowi  20,05 %  kosztów zadania /

-----------------------------------

OGÓŁEM  :    800.508,00   zł

Wydatek zapłacony  z własnych  środków  Gminy  Miasto  Jasło  nie  wchodzący w rozliczenie  na  kwotę  42.132,01  zł    dotyczył  kosztów  projektu  budowlano – wykonawczego.

Fakturę zadekretowano   w Dz. 900 rozdz. 90078  § 6050 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez  Inspektora  nadzoru  Pana  Petera  Eross     .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  inspektor nadzoru  Pan  Peter Eross   . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Miasta  Główny  Księgowy  Budżetu  Pan  Jacek  Borkowski.

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  załącznik  nr  3 do  protokołu  kontroli .

Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   29.12.2006 roku     Gmina  Miasto Jasło       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    800.508,00   zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych    640.000,00  zł   tj.  79,95  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Miasto  Jasło  wyniósł   kwotę   160.508,00   zł  tj.  20,05 %  kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „ Budowę  kładki na rzecze  Jasiołce w osiedlu  Hankówka  w  Jaśle„.

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy nr  21/12/06  z  dnia  27.12.2006  roku  na  kwotę  ogółem  842.640,01  zł  / w  tym  kwota  opłacona  środkami  dotacji  640.000,00 zł /  ,  które zapłacono ,  co  potwierdzają   polecenia  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/915 /KR/MSWiA/2006 z dnia  25.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

Ad 3 .   „Remont  nawierzchni  asfaltowych  dróg  gminnych  w Jaśle  - ul.  Słoneczna  , ul. Plażowa  , ul. Biecka  , ul.  Rolnicza  , ul. Różana  ,  ul.  Podzamcze , ul. Letnia  „  ,

Umowa numer   POD/916/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  91.000,00  zł .

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „ wykonania  odbudowy  infrastruktury  drogowo -  mostowej  w zakresie  remontu  nawierzchni  asfaltowych  dróg  gminnych w Jaśle     „  sporządzono w  dniu  08.08.2006  roku    kosztorys  inwestorski . Kosztorys inwestorski  sporządził   Pan  Lesław Tuchowski   pracownik   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  który  nie  pobierał  dodatkowego wynagrodzenia .

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania   powierzono     Panu    Lesławowi  Tuchowskiemu   -  pracownikowi  w  Urzędzie  Miejskim  w Jaśle  o numerze  ewidencyjnym  uprawnień GT-8341/34/77  na mocy  zapisów  §  3  pkt. 2  umowy   Nr  IK.342/427/2006  zawartej  w dniu  29.08.2006  roku  pomiędzy  Gminą  Miasto  Jasło  , a wykonawcą   Przedsiębiorstwem  Robót – Drogowo -  Mostowych  Sp  z o. o.  38-200 Jasło  ul.  Jana  Pawła  30.

# Pan  Lesław  Tuchowski   jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

# 3/  Wybór wykonawcy  robót .

Znak  nadany    sprawie     :  IK.341/34/2006       z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako

wykonania  odbudowy  infrastruktury  drogowo -  mostowej  w zakresie  remontu  nawierzchni  asfaltowych  dróg  gminnych w Jaśle.

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisanych  wydanych  na  podstawie    art. 11  ust. 8  podanej  wyżej  ustawy.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   08.08.2006  roku    wyniosła netto  kwotę    90.644,18   zł  ,   co  stanowiło  równowartość   20.889,94  euro .

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była dostępna na stronie internetowej  www.bip-podkarpackie.pl/jasło .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   11.08.2006  roku  zawarto  na  stronie  internetowej  zamawiającego   portalu  UZP  Warszawa  www.portal.uzp.gov.pl  o numerze  OWP/2006/08/11-115483 oraz  na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  11.08 – 21.08.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia   2 miesiące  od  daty  zawarcia  umowy   ,

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   21.08.2006 roku

-   termin  związania  ofertą   okres  30  dni   .

Zarządzeniem Nr   I/131/2006    z  dnia   18.08.2006 roku    działający z  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Jasło       Zastępca  Burmistrza   Pan   Krzysztof Wnęk        powołał   Komisję  przetargową w  niżej   podanym  składzie    :

-  Marek  Polechoński                       	      -   Przewodniczący  Komisji

-  Lesław  Tuchowski                                       -   członek

-  Peter Eross                                                    -  członek

-   Elżbieta  Kuchta                                            -  członek

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  21.08.2006  roku .

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 17 ; ZP 20 ; ZP 21 ; .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   remontu dróg gminnych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen | Termin wykonania | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto |  |  |
|  |  | brutto |  |  |
| 1 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp./ z o.o. Jasło , ul. Jana Pawła II 30 | 93.317,50 zł | - | - |
|  |  | 113.847,35 zł |  |  |

Komisja  przetargowa  pismem  nr  IK.341/34/2006 z  dnia  21.08.2006  roku  skierowanym  do  Burmistrza  Miasta  Jasła  zaproponowała   wybór  oferty  nr  1   -  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -  Mostowych Sp./ z o.o.  Jasło  , ul. Jana Pawła  II  30  .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   21.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie   art. 11 ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych   /na druku ZP   - 2 : ZP –2/PN  /  ,  zatwierdzonym  przez  ówczesnego  Burmistrza  Miasta  Jasła        Pana  Andrzeja Czerneckiego.

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  „Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -  Mostowych Sp.  z o.o.  Jasło  , ul. Jana Pawła  II  30  „ podając w uzasadnieniu  wyboru  cyt. „  w terminie   do  składania  ofert  złożono   jedna  ofertę  nie  podlegającą  odrzuceniu  cena  ofertowa  : 93.317,50 zł  / netto /  -  113.847,35  zł  /brutto /.

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy      zamieszczono na  stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  oraz portalu UZP  Warszawa  w dniu  29.08.2006  roku nr  OZU/2006/08/29-564626 .

W dniu   21.08.2006 roku  pismem  znak  IK.341/34/704/2006 Gmina  Miasto  Jasło  poinformowała  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -    Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -  Mostowych Sp. z o.o.  Jasło  , ul. Jana Pawła  II  30  .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  29.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  IK.342/427/2006  z  wykonawcą firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -  Mostowych Sp. z o.o.  Jasło  , ul. Jana Pawła  II  30  .

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

- na okres rozpoczęcia  01 września   2006 roku   ,

- zakończenia   ustalono  na  dzień    29  października  2006  roku   .

Inspektorem  nadzoru  został  Pan  Lesław  Tuchowski.

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 5    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   113.847,35  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  faktury  wykonawcy    na  podstawie  protokołów  odbioru robót  będą  płatne  przez  zamawiającego w  terminie  21  dni  od  dat  ich  otrzymania  na  konto  wykonawcy

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  9  umowy , w  a §  11  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  10   podano  , że  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  wyszczególniając  jej  przypadki  faktyczne .

Nie  określano  wysokości  zabezpieczenia  należytego    wykonania  umowy .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  mgr  inż. Adam  Matuszewski  i

Członek   Zarządu  Zbigniew  Brączyk  ,

-  zamawiający  :    ówczesny  Burmistrz Miasta  Jasła   Pan  Andrzej Czernecki  przy kontrasygnacie     Skarbnika  Miasta  Jasła  Głównego  Księgowego  Budżetu   Pana  Jacka  Borkowskiego i  radcy  prawnego  Pani  Doroty  Dietl.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Gmina  Miasto  Jasło    złożyła  w dniu   29.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							         91.000,00 zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                               22.847,35 zł

................................................................

Razem :                       113.847,35 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     .

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez   wz. Wojewody  Podkarpackiego  
I  Wicewojewodę    w dniu     31.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.I-6825-8/06 .

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  25.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/916/KR/MSWiA/ 2006  z  Miastem  Jasło  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  91.000,00  zł   stanowiła  79,93 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  22.847,35   zł   tj. 20,07  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVI/473/2006    z dnia  31.07.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  na  kwotę   ogółem  916.500,00 .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   29.10 .2006  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na rachunek  bankowy   JST.

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  93   z dnia  18.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  91.000,00   zł  z przeznaczeniem  na   remont  nawierzchni  asfaltowych  dróg  gminnych  w Jaśle  - ul.  Słoneczna  , ul. Plażowa  , ul. Biecka  , ul.  Rolnicza  , ul. Różana  ,  ul.  Podzamcze , ul. Letnia.

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/94/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Miasta  Jasła     na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVI/473/2006    z dnia  31.07.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  na  kwotę  ogółem  916.500,00   zł.

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    23.10.2006 roku  na kwotę ogółem    453.200,00      zł na  konto Gminy Miejskiej w  Jaśle   w  Banku Handlowym w Warszawie O/ Jasło.

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót  Miejskie  Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej   Sp. z o. o.  38-200  Jasło  ul.  Piotra  Skargi  86 A        wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  170/102/06   z dnia   29.10.2006   roku   za  :

„  Odbudowę  infrastruktury  drogowo -  mostowej w zakresie remontu  nawierzchni  asfaltowych  dróg  gminnych „.

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  113.847,35    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  20.529,85   zł  / .

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy   .

Regulacji płatności  Gmina  Miasto  Jasło      dokonała  przelewem  z dnia  03.11.2006 roku  na kwotę   113.847,35  zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym  z konta  Nr  5  z dnia  03.11.2006  roku  na  kwotę  113.847,35  zł  prowadzonym w   Banku Handlowym O/ Jasło .

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  końcowego  robót  z dnia  27.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Burmistrza Miasta  Jasła   na  mocy  zarządzenia  nr  I/185/2006  z dnia  27.10.2006  roku  .

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                            -  91.000,00  zł

/ co stanowi  79,93 %  kosztów zadania/

-  środków własnych  Gminy                                                                            -  22.847,35  zł

/ co stanowi  20,07 %  kosztów zadania /

-----------------------------------

OGÓŁEM  :    113.847,35  zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  Pana  Lesława Tuchowskiego , który  dokonał stwierdzenia  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Miasta  Główny  Księgowy  Budżetu  Pan  Jacek  Borkowski.

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  załącznik  nr  4 do  protokołu  kontroli .

Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   06.11.2006 roku     Gmina  Miasto Jasło       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    113.847,35   zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych     91.000,00  zł   tj.  79,93  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Miasto  Jasło  wyniósł   kwotę   22.847,35   zł  tj.  20,07 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „remontu  nawierzchni  asfaltowych  dróg  gminnych  w Jaśle  - ul.  Słoneczna  , ul. Plażowa  , ul. Biecka  , ul.  Rolnicza  , ul. Różana  ,  ul.  Podzamcze , ul. Letnia.   „„.

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy nr  170/102/06 z  dnia  29.10.2006  roku  na  kwotę  113.847,35  zł   ,  które zapłacono ,  co  potwierdzają   polecenia  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/916 /KR/MSWiA/2006 z dnia  25.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

Ad 4 .   „ Odbudowa  infrastruktury  wodociągowo – kanalizacyjnej  w zakresie  zabudowy  wyrwy  brzegowej  na  lewym  brzegu  rzeki  Wisłoki  , na ujęciu  wody  powierzchniowej  dla  miasta  Jasła  „  ,

Umowa numer   POD/917/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  64.700,00  zł .

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Odbudowa  infrastruktury  wodociągowo – kanalizacyjnej  w zakresie  zabudowy  wyrwy  brzegowej  na  lewym  brzegu  rzeki  Wisłoki  , na  ujęciu  wody  powierzchniowej  dla  miasta  Jasła  „    sporządzono w  dniu  10.08.2006  roku    kosztorys  inwestorski . Kosztorys  sporządził  Pan  Paweł  Zawada  numer uprawnień  S-124/00.

# Pan Paweł  Zawada    jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania   powierzono     Panu    Pawłowi  Zawada  -  pracownikowi  w  Urzędzie  Miejskim  w Jaśle   na mocy  zapisów  §  3  pkt. 2  umowy   Nr  IK.342/420/2006  zawartej  w dniu  29.08.2006  roku  pomiędzy  Gminą  Miasto  Jasło  , a wykonawcą   Przedsiębiorstwem  Robót  Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp zo.o.  w Jasle  , ul. 3 Maja  30  , 38-200  Jasło .

# Pan  Paweł  Zawada    jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

# 3/  Wybór wykonawcy  robót .

Znak  nadany    sprawie     :  IK.341/36/2006       z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako

wykonania  infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej  w zakresie  zabudowy  wyrwy brzegowej  na lewym brzegi  Wisłoki  na  ujęciu  wody  powierzchniowej  dla  Miasta  Jasła .

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisanych  wydanych  na  podstawie    art. 11  ust. 8  podanej  wyżej  ustawy.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   10.08.2006  roku    wyniosła   kwotę   53.871,23    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   12.279,74  euro .

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była dostępna na stronie internetowej  www.bip-podkarpackie.pl/jasło .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   11.08.2006  roku  zawarto  na  stronie  internetowej  zamawiającego   portalu  UZP  Warszawa  www.portal.uzp.gov.pl  o numerze  OWP/2006/08/11-961926 oraz  na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  11.08 – 21.08.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia   3 miesiące  od  daty  zawarcia  umowy   ,

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   21.08.2006 roku

-   termin  związania  ofertą   okres  30  dni   .

Zarządzeniem Nr   I/133/2006    z  dnia   18.08.2006 roku    działający z  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Jasło       Zastępca  Burmistrza   Pan   Krzysztof Wnęk        powołał   Komisję  przetargową w  niżej   podanym  składzie    :

-  Paweł  Zawada                               	      -   Przewodniczący  Komisji

-  Krzysztof Godek                                            -   członek

-  Maciej Jagielski                                             -  członek

-   Elżbieta  Kuchta                                            -  członek

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  21.08.2006  roku .

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 17 ;  ZP 21 ; .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  zabudowy wyrwy brzgowej   / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen | Termin wykonania | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto |  |  |
|  |  | brutto |  |  |
| 1 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. Jasło , ul. 3 Maja 30 | 66.293,57 zł | - | - |
|  |  | 80.878,16 zł |  |  |

Komisja  przetargowa  pismem  nr  IK.341/36/2006 z  dnia  21.08.2006  roku  skierowanym  do  Burmistrza  Miasta  Jasła  zaproponowała   wybór  oferty  nr  1   -  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  i  Melioracyjnych  Sp. z o.o.  Jasło  , ul. 3 Maja  30 .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   21.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie   art. 11 ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych   /na druku ZP   - 2 : ZP –2/PN  /  ,  zatwierdzonym  przez  ówczesnego  Burmistrza  Miasta  Jasła        Pana  Andrzeja Czerneckiego.

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  „Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych  i  Melioracyjnych  Sp. z o.o.  Jasło  , ul. 3 Maja  30 „ podając w uzasadnieniu  wyboru  cyt. „  w terminie   do  składania  ofert  złożono   jedna  ofertę  nie  podlegającą  odrzuceniu  cena  ofertowa  : 66.293,57 zł  / netto /  -  80.878,16  zł  /brutto /.

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy      zamieszczono na  stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  oraz portalu UZP  Warszawa  w dniu  29.08.2006  roku nr  OZU/2006/08/29-139088 .

W dniu   21.08.2006 roku  pismem  znak  IK.341/34/706/2006 Gmina  Miasto  Jasło  poinformowała  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   i  terminie  zawarcia  umowy .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  29.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  IK.342/420/2006  z  wykonawcą firmą  Przedsiębiorstw Robót Inżynieryjnych  i  Melioracyjnych  Sp. z o.o.  Jasło  , ul. 3 Maja  30

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

- na okres rozpoczęcia  01 września   2006 roku   ,

- zakończenia   ustalono  na  dzień    29  listopada  2006  roku   .

Inspektorem  nadzoru  został  Pan  Paweł Zawada .

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 5    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   80.878,16  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  faktury  wykonawcy    na  podstawie  protokołów  odbioru robót  będą  płatne  przez  zamawiającego w  terminie  21  dni  od  dat  ich  otrzymania  na  konto  wykonawcy.

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  9  umowy , w  a §  11  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  10   podano  , że  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  wyszczególniając  jej  przypadki  faktyczne .

Nie  określano  wysokości  zabezpieczenia  należytego    wykonania  umowy .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  Wiesław  Słomski ,

-  zamawiający  :    ówczesny  Burmistrz Miasta  Jasła   Pan  Andrzej Czernecki  przy kontrasygnacie     Skarbnika  Miasta  Jasła  Głównego  Księgowego  Budżetu   Pana  Jacka  Borkowskiego .

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Gmina  Miasto  Jasło    złożyła  w dniu   29.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							         64.700,00 zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              16.178,16 zł

................................................................

Razem :                         80.878,16 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     .

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez   wz. Wojewody  Podkarpackiego  
I  Wicewojewodę    w dniu     31.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.I-6826-8/06 .

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  25.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/917/KR/MSWiA/ 2006  z  Miastem  Jasło  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  64.700,00  zł   stanowiła  79,99 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  16.178,16   zł   tj. 20,01  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  pierwotnie zabezpieczyła   na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVI/473/2006    z dnia  31.07.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  400   rozdz.  40078  § 6050  na  kwotę   ogółem  101.000,00 .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   29.11 .2006  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na rachunek  bankowy   JST.

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  93   z dnia  18.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    900 , rozdział   90078  § 6330   o kwotę 64.700,00   zł  z przeznaczeniem  na  odbudowę  infrastruktury  wodociągowo – kanalizacyjnej  w zakresie  zabudowy  wyrwy  brzegowej  na  lewym  brzegu  rzeki  Wisłoki  , na ujęciu  wody  powierzchniowej  dla  miasta  Jasła .

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/94/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Miasta  Jasła     na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXIX/507/2006    z dnia  19.10.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  900   rozdz.  90078  § 6050  na  kwotę  ogółem  80.878,16   zł.

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    23.10.2006 roku    na kwotę ogółem    64.700,00      zł na  konto Gminy Miejskiej w  Jaśle   w   Banku  Handlowym  w Warszawie O/ Jasło.

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  i  Melioracyjnych  Sp. z o.o.  Jasło  , ul. 3 Maja  30   wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  73/53/XI/2006   z dnia   20.11.2006   roku   za  :

„  Zabudowę wyrwy brzegowej na lewym  brzegu  Wisłoki na ujęciu  wody  powierzchniowej  dla  miasta  Jasła   „.

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  80.878,16    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  14.584,59   zł  / .

Termin płatności   faktury ustalono na  - nie  podano   .

Regulacji płatności  Gmina  Miasto  Jasło      dokonała  przelewem  z dnia  21.11.2006 roku  na kwotę   80.878,16  zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym  z konta  Nr  7  z dnia  21.11.2006  roku  na  kwotę  80.878,16  zł  prowadzonym w   Banku Handlowym O/ Jasło .

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  końcowego  robót  z dnia  17.11.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Burmistrza Miasta  Jasła   na  mocy  zarządzenia  nr  I/210/2006  z dnia  17.11.2006  roku  .

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                            -  64.700,00  zł

/ co stanowi  79,99 %  kosztów zadania/

-  środków własnych  Gminy                                                                            -  16.178,16  zł

/ co stanowi  20,01 %  kosztów zadania /

-----------------------------------

OGÓŁEM  :    80.878,16  zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 900 rozdz. 90078  § 6050 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  Pana  Pawła  Zawadę  , który  dokonał stwierdzenia  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Miasta  Główny  Księgowy  Budżetu  Pan  Jacek  Borkowski.

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  załącznik  nr  5 do  protokołu  kontroli .

Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   22.11.2006 roku     Gmina  Miasto Jasło       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    80.878,16   zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych     64.700,00  zł   tj.  79,99  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Miasto  Jasło  wyniósł   kwotę   16.178,16   zł  tj.  20,01 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „odbudowę  infrastruktury  wodociągowo – kanalizacyjnej  w zakresie  zabudowy  wyrwy  brzegowej  na  lewym  brzegu  rzeki  Wisłoki  , na ujęciu  wody  powierzchniowej  dla  miasta  Jasła „.

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy nr  73/53/XI/2006 z  dnia  20.11.2006  roku  na  kwotę  80.878,16  zł   ,  które zapłacono ,  co  potwierdzają   polecenia  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/917 /KR/MSWiA/2006 z dnia  25.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

Ad 5 .   „„ Remont  nawierzchni  żwirowych  i tłuczniowych  dróg  gminnych  w Jaśle  / etap I / - ul.  Polna  ,  ul.  Boczna  od Szopena  ,  ul. Boczna  od ul. Niegłowickiej I , ul. Boczna  od  ul.  Niegłowickiej  II  ,  ul. Słoneczna  , ul. Boczna  od  Słonecznej  , ul. Słoneczna  -pobocza  , ul. Plażowa ,  ul.  Boczna  od  ul.  Gądki / przy  kapliczce  /  ul.  Boczna  od  ul.  Gądki  / przy  posesji  P. Kotulaka  / , ul. Biecka  / pobocza  /  , ul. Leśna  , ul.  Rolnicza  / pobocza  / , ul. Bełcha  , ul. Różana  , ul. Żniwna „.

Umowa numer   POD/918/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  190.700,00  zł .

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „wykonania  odbudowy  infrastruktury  drogowo – mostowej  w zakresie remontu  nawierzchni  żwirowych  i  tłuczniowych  dróg  gminnych  w Jaśle / etap II /     „    sporządzono w  dniu  08.08.2006  roku    kosztorys  inwestorski . Kosztorys  sporządził  Pan  Lesław Tuchowski   numer uprawnień  GT-8341/34/77.

# Pan Lesław Tuchowski     jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania   powierzono     Panu   Lesław Tuchowski   -  pracownikowi  w  Urzędzie  Miejskim  w Jaśle   na mocy  zapisów  §  3  pkt. 2  umowy   Nr  IK.342/428/2006  zawartej  w dniu  29.08.2006  roku  pomiędzy  Gminą  Miasto  Jasło  , a wykonawcą   Panem  Robertem  Pastwą  zam. 38-207  Przysieki   18 A  działającym  jako  właściciel    Zakładu  Produkcyjno  -  Handlowo -  Usługowego  „ ROMAX” 38-207 Przysieki .

# Pan  Lesław  Tuchowski     jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

# 3/  Wybór wykonawcy  robót .

Znak  nadany    sprawie     :  IK.341/32/2006       z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako

wykonania  odbudowy  infrastruktury  drogowo – mostowej  w zakresie remontu  nawierzchni  żwirowych  i  tłuczniowych  dróg  gminnych  w Jaśle / etap II / .

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisanych  wydanych  na  podstawie    art. 11  ust. 8  podanej  wyżej  ustawy.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   08.08.2006  roku    wyniosła   kwotę  198.177,97   zł  ,   co  stanowiło  równowartość   45.173,92  euro .

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była dostępna na stronie internetowej  www.bip-podkarpackie.pl/jasło .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   11.08.2006  roku  zawarto  na  stronie  internetowej  zamawiającego   portalu  UZP  Warszawa  www.portal.uzp.gov.pl  o numerze  OWP/2006/08/11-1224939 oraz  na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  11.08 – 21.08.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia   2,5 miesiące  od  daty  zawarcia  umowy   ,

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   21.08.2006 roku

-   termin  związania  ofertą   okres  30  dni   .

Zarządzeniem Nr   I/129/2006    z  dnia   18.08.2006 roku    działający z  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Jasło       Zastępca  Burmistrza   Pan   Krzysztof Wnęk        powołał   Komisję  przetargową w  niżej   podanym  składzie    :

-  Marek Polechoński                               	      -   Przewodniczący  Komisji

-  Lesław Tuchowski                                        -   członek

-  Peter  Eross                                                    -  członek

-   Elżbieta  Kuchta                                            -  członek

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  21.08.2006  roku .

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 17 ;  ZP 21 ; .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  nawierzchni żwirowych i  tłuczniowych dróg  gminnych     / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen | Termin wykonania | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto |  |  |
|  |  | brutto |  |  |
| 1 | ZPHU „ ROMAX „ mgr inż. Robert Pastwa 38-207 Przysieki 18 A | 195.412,80 zł | - | - |
|  |  | 238.403,62 zł |  |  |

Komisja  przetargowa  pismem  nr  IK.341/32/2006 z  dnia  21.08.2006  roku  skierowanym  do  Burmistrza  Miasta  Jasła  zaproponowała   wybór  oferty  nr  1   ZPHU „ ROMAX „ mgr  inż. Robert Pastwa 38-207 Przysieki  18 A .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   21.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie   art. 11 ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych   /na druku ZP   - 2 : ZP –2/PN  /  ,  zatwierdzonym  przez  ówczesnego  Burmistrza  Miasta  Jasła        Pana  Andrzeja Czerneckiego.

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1   „ZPHU „ ROMAX „ mgr  inż. Robert Pastwa 38-207 Przysieki  18 A  podając w uzasadnieniu  wyboru  cyt. „  w terminie   do  składania  ofert  złożono   jedna  ofertę  nie  podlegającą  odrzuceniu  cena  ofertowa  : 195.412,80 zł  / netto /  -  238.403,62   zł  /brutto /.

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy      zamieszczono na  stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  oraz portalu UZP  Warszawa  w dniu  29.08.2006  roku nr  OZU/2006/08/29-626404 .

W dniu   21.08.2006 roku  pismem  znak  IK.341/32/702/2006 Gmina  Miasto  Jasło  poinformowała  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   i  terminie  zawarcia  umowy .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  29.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  IK.342/428/2006  z  ZPHU „ ROMAX „ mgr  inż. Robert Pastwa 38-207 Przysieki  18 A.

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

- na okres rozpoczęcia  01 września   2006 roku   ,

- zakończenia   ustalono  na  dzień    13  listopada  2006  roku   .

Inspektorem  nadzoru  został  Pan  Lesław  Tuchowski .

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 5    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto  238.403,62  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  faktury  wykonawcy    na  podstawie  protokołów  odbioru robót  będą  płatne  przez  zamawiającego w  terminie  21  dni  od  dat  ich  otrzymania  na  konto  wykonawcy.

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  9  umowy , w  a §  11  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  10   podano  , że  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  wyszczególniając  jej  przypadki  faktyczne .

Nie  określano  wysokości  zabezpieczenia  należytego    wykonania  umowy .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  Robert  Pastwa  ,

-  zamawiający  :    ówczesny  Burmistrz Miasta  Jasła   Pan  Andrzej Czernecki  przy kontrasygnacie     Skarbnika  Miasta  Jasła  Głównego  Księgowego  Budżetu   Pana  Jacka  Borkowskiego .

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Gmina  Miasto  Jasło    złożyła  w dniu   29.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							        190.700,00 zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              47.703,62  zł

................................................................

Razem :                        238.403,62 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     .

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez   wz. Wojewody  Podkarpackiego  
I  Wicewojewodę    w dniu     31.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.I-6825-8/06 .

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  25.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/918/KR/MSWiA/ 2006  z  Miastem  Jasło  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 190.700,00  zł   stanowiła  79,99 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  47.703,62   zł   tj. 20,01  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  pierwotnie zabezpieczyła   na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVI/473/2006    z dnia  31.07.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  na  kwotę   ogółem  916.500,00 .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   13.11 .2006  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na rachunek  bankowy   JST.

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  93   z dnia  18.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  190.700,00   zł  z przeznaczeniem  na  remont  nawierzchni  żwirowych  i tłuczniowych  dróg  gminnych  w Jaśle  / etap I / - ul.  Polna  ,  ul.  Boczna  od Szopena  ,  ul. Boczna  od ul. Niegłowickiej I , ul. Boczna  od  ul.  Niegłowickiej  II  ,  ul. Słoneczna  , ul. Boczna  od  Słonecznej  , ul. Słoneczna  -pobocza  , ul. Plażowa ,  ul.  Boczna  od  ul.  Gądki / przy  kapliczce  /  ul.  Boczna  od  ul.  Gądki  / przy  posesji  P. Kotulaka  / , ul. Biecka  / pobocza  /  , ul. Leśna  , ul.  Rolnicza  / pobocza  / ,ul. Bełcha, ul. Różana  , ul. Żniwna „.

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/94/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Miasta  Jasła     na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVII/495/2006    z dnia  15.09.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270  na  kwotę  ogółem 238.403,62   zł.

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    23.10.2006 roku na kwotę ogółem    453.200,00     zł na  konto Gminy Miejskiej w  Jaśle   w   Banku  Handlowym  w Warszawie O /  Jasło  .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót   ZPHU „ ROMAX „ mgr  inż. Robert Pastwa 38-207 Przysieki  18 A  wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  42/2006  z dnia   30.10.2006   roku   za  :

„remont  nawierzchni  żwirowych  i tłuczniowych  dróg  gminnych  w Jaśle   - ul.  Polna  ,  ul.  Boczna  od Szopena  ,  ul. Boczna  od ul. Niegłowickiej I , ul. Boczna  od  ul.  Niegłowickiej  II  ,  ul. Słoneczna / za  kościołem  początek/  , ul. Boczna  od  Słonecznej  , ul. Słoneczna  -pobocza / skrzyżowanie z ul.  Gądki/ , ul. Plażowa ,  ul.  Boczna  od  ul.  Gądki / przy  kapliczce  /  ul.  Boczna  od  ul.  Gądki  / przy  posesji  P. Kotulaka  / , ul. Biecka  / pobocza  /  , ul. Leśna  , ul.  Rolnicza  / pobocza  / ,ul. Bełcha, ul. Różana  , ul. Żniwna -  umowa  nr  IK.342/428/2006„.

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  238.403,62    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  42.990,82   zł  / .

Termin płatności   faktury ustalono na  21 dni  / do  dnia  20.11.2006  roku / .

Regulacji płatności  Gmina  Miasto  Jasło      dokonała  przelewem  z dnia  03.11.2006 roku  na kwotę   238.403,62  zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym  z konta  Nr  5  z dnia  03.11.2006  roku  na  kwotę  238.403,62  zł  prowadzonym w   Banku Handlowym O/ Jasło .

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  końcowego  robót  z dnia  30.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Burmistrza Miasta  Jasła   na  mocy  zarządzenia  nr  I/188/2006  z dnia  30.10.2006  roku  .

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                            -  190.700,00  zł

/ co stanowi  79,99 %  kosztów zadania/

-  środków własnych  Gminy                                                                            -   47.703,62  zł

/ co stanowi  20,01 %  kosztów zadania /

-----------------------------------

OGÓŁEM  :    238.403,62  zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  Pana  Lesława  Tuchowskiego  , który  dokonał stwierdzenia  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Miasta  Główny  Księgowy  Budżetu  Pan  Jacek  Borkowski.

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  załącznik  nr  6 do  protokołu  kontroli .

Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   06.11.2006 roku     Gmina  Miasto Jasło       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    238.403,62   zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych    190.700,00  zł   tj.  79,99  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Miasto  Jasło  wyniósł   kwotę   47.703,62   zł  tj.  20,01 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „remont  nawierzchni  żwirowych  i tłuczniowych  dróg  gminnych  w Jaśle   - ul.  Polna  ,  ul.  Boczna  od Szopena  ,  ul. Boczna  od ul. Niegłowickiej I , ul. Boczna  od  ul.  Niegłowickiej  II  ,  ul. Słoneczna / za  kościołem  początek/  , ul. Boczna  od  Słonecznej  , ul. Słoneczna  -pobocza / skrzyżowanie z ul.  Gądki/ , ul. Plażowa ,  ul.  Boczna  od  ul.  Gądki / przy  kapliczce  /  ul.  Boczna  od  ul.  Gądki  / przy  posesji  P. Kotulaka  / , ul. Biecka  / pobocza  /  , ul. Leśna  , ul.  Rolnicza  / pobocza  / ,ul. Bełcha, ul. Różana  , ul. Żniwna „.

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy nr  42/2006 dnia  30.10.2006  roku  na  kwotę  238.403,62   zł   ,  które zapłacono ,  co  potwierdzają   polecenia  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/918 /KR/MSWiA/2006 z dnia  25.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

Ad 6 .   „Remont     dwóch  przepompowni  ścieków   w  Jaśle  „.

Umowa numer   POD/922/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  13.400,00  zł .

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „wykonania  odbudowy  infrastruktury  wodociągowo – kanalizacyjnej  w zakresie  remontu  2 / dwóch / przepompowni  ścieków  w Jaśle „    sporządzono w  dniu  08.08.2006  roku    kosztorys  inwestorski . Kosztorys  sporządził  Pan  Paweł Zawada    numer uprawnień  S-124/00 .

# Pan Paweł  Zawada       jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania   powierzono     Panu   Paweł  Zawada -  pracownikowi  w  Urzędzie  Miejskim  w Jaśle   na mocy  zapisów  §  3  pkt. 2  umowy   Nr  IK.342/425/2006  zawartej  w dniu  29.08.2006  roku  pomiędzy  Gminą  Miasto  Jasło  , a wykonawcą   Panem  Januszem  Kurtem  zam.  W Lesznie  ul.  Osiedle Wieniawa 64/1

# Pan  Paweł  Zawada        jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

# 3/  Wybór wykonawcy  robót .

Znak  nadany    sprawie     :  IK.341/39/2006       z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako

wykonania  odbudowy  infrastruktury  wodociągowo – kanalizacyjnej  w zakresie  remontu  2 / dwóch / przepompowni  ścieków  w Jaśle.

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisanych  wydanych  na  podstawie    art. 11  ust. 8  podanej  wyżej  ustawy.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   08.08.2006  roku    wyniosła   kwotę  25.162,83   zł  ,   co  stanowiło  równowartość   5.735,77  euro .

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była dostępna na stronie internetowej  www.bip-podkarpackie.pl/jasło .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   11.08.2006  roku  zawarto  na  stronie  internetowej  zamawiającego   portalu  UZP  Warszawa  www.portal.uzp.gov.pl  o numerze  OWP/2006/08/11-118469 oraz  na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  11.08 – 21.08.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia   1 miesiąc  od  daty  zawarcia  umowy   ,

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   21.08.2006 roku

-   termin  związania  ofertą   okres  30  dni   .

Zarządzeniem Nr   I/136/2006    z  dnia   18.08.2006 roku    działający z  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Jasło       Zastępca  Burmistrza   Pan   Krzysztof Wnęk        powołał   Komisję  przetargową w  niżej   podanym  składzie    :

-  Paweł Zawada                                	      -   Przewodniczący  Komisji

-  Krzysztof  Godek                                          -   członek

-  Maciej Jagielski                                            -  członek

-   Elżbieta  Kuchta                                            -  członek

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  21.08.2006  roku .

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 17 ;  ZP 20 ; ZP 21 ; .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  dwóch  przepompowni ścieków / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen | Termin wykonania | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto |  |  |
|  |  | brutto |  |  |
| 1 | Przedsiębiorstwo Badawczo – Wdrażeniowe Sp. z o.o. 02-486 Warszawa Al. Jerozlimskie 202 | 39.400,00 zł | - | - |
|  |  | 48.068,00 zł |  |  |
| 2 | Flota Jakości Janusz Kurt 64-100 Leszno , ul. Luksemburska 3 | 13.800,00 zł |  |  |
|  |  | 16.836,00 zł |  |  |

Komisja  przetargowa  pismem  nr  IK.341/32/2006 z  dnia  21.08.2006  roku  skierowanym  do  Burmistrza  Miasta  Jasła  zaproponowała   wybór  oferty  nr  2   Flota  Jakości Janusz  Kurt  64-100 Leszno  ul.  Luksemburska  3 .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   21.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie   art. 11 ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych   /na druku ZP   - 2 : ZP –2/PN  /  ,  zatwierdzonym  przez  ówczesnego  Burmistrza  Miasta  Jasła        Pana  Andrzeja Czerneckiego.

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  2  Flota  Jakości Janusz  Kurt  64-100 Leszno  ul.  Luksemburska  3    podając w uzasadnieniu  wyboru  cyt. „ najniższa  cena  tj.  : 13.800,00  zł  / netto /  -  16.836,00   zł  /brutto /.

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy      zamieszczono na  stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  oraz portalu UZP  Warszawa  w dniu  29.08.2006  roku nr  OZU/2006/08/29-1270795 .

W dniu   21.08.2006 roku  pismem  znak  IK.341/32/701/2006 Gmina  Miasto  Jasło  poinformowała  oferentów biorących     udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   i  terminie  zawarcia  umowy .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  29.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  IK.342/425/2006  z  Panem Januszem  Kurtem zamieszkałym w Lesznie  przy  ul.  Osiedle  Wieniawa  64/1  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą   Flota  Jakości Janusz  Kurt  64-100 Leszno  ul.  Luksemburska  3  .

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

- na okres rozpoczęcia  29  sierpnia    2006 roku   ,

- zakończenia   ustalono  na  dzień    29  września   2006  roku   .

Inspektorem  nadzoru  został  Pan  Paweł  Zawada  .

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 5    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto  16.836,00  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  faktury  wykonawcy    na  podstawie  protokołów  odbioru robót  będą  płatne  przez  zamawiającego w  terminie  21  dni  od  dat  ich  otrzymania  na  konto  wykonawcy.

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  9  umowy , w  a §  11  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  10   podano  , że  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  wyszczególniając  jej  przypadki  faktyczne .

Nie  określano  wysokości  zabezpieczenia  należytego    wykonania  umowy .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca    :   Flota  Jakośći CEO  Janusz  Kurt   ,

-  zamawiający  :    z upoważnienia  ówczesnego   Burmistrz Miasta  Jasła   Zastępca  Burmistrza  Pan  Krzysztof  Wnęk   przy kontrasygnacie     Skarbnika  Miasta  Jasła  Głównego  Księgowego  Budżetu   Pana  Jacka  Borkowskiego .

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Gmina  Miasto  Jasło    złożyła  w dniu   29.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							        13.400,00 zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                               3.436,00  zł

................................................................

Razem :                         16.836,00 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     .

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez   wz. Wojewody  Podkarpackiego  
I  Wicewojewodę    w dniu     31.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV-6826-8/06 .

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  25.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/922/KR/MSWiA/ 2006  z  Miastem  Jasło  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 13.400,00  zł   stanowiła  79,59 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę 3.436,00   zł   tj. 20,41  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  pierwotnie zabezpieczyła   na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVI/473/2006    z dnia  31.07.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  900   rozdz.  90078  § 6050  na  kwotę   ogółem  145.000,00 .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   29.09 .2006  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na rachunek  bankowy   JST.

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  93   z dnia  18.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    900 , rozdział   90078  § 2030   o kwotę  13.400,00   zł  z przeznaczeniem  na  remont  dwóch  przepompowni ścieków  w Jaśle.

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/94/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Miasta  Jasła     na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVII/495/2006    z dnia  15.09.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  900   rozdz.  90078  § 4270  na  kwotę  ogółem 16.836,00   zł.

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    23.10.2006 roku   na kwotę ogółem    95.700,00      zł na  konto Gminy Miejskiej w  Jaśle   w  Banku  Handlowym w Warszawie  O/ Jasło  .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót  Flota  Jakości Janusz  Kurt  64-100 Leszno  ul.  Luksemburska  3   wystawiła  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  138/09/2006  z dnia   29.09.2006   roku   za  :

„remont  dwóch  przepompowni ścieków  w Jaśle  „.

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  16.836,00    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  3.036,00   zł  / .

Termin płatności   faktury ustalono na  21 dni  / do  dnia  20.10.2006  roku / .

Regulacji płatności  Gmina  Miasto  Jasło      dokonała  przelewem  z dnia  10.10.2006 roku  na kwotę   16.836,00  zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym  z konta  Nr  2  z dnia  10.10.2006  roku  na  kwotę  16.836,00  zł  prowadzonym w   Banku Handlowym O/ Jasło .

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  końcowego  robót  z dnia  29.09.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Burmistrza Miasta  Jasła   na  mocy  zarządzenia  nr  I/168/2006  z dnia  29.09.2006  roku  .

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                            -  13.400,00  zł

/ co stanowi  79,59 %  kosztów zadania/

-  środków własnych  Gminy                                                                            -    3.436,00  zł

/ co stanowi  20,41 %  kosztów zadania /

-----------------------------------

OGÓŁEM  :     16.836,00 zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 900 rozdz. 90078  § 4270 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  Pana  Pawła  Zawadę  , który  dokonał stwierdzenia  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Miasta  Główny  Księgowy  Budżetu  Pan  Jacek  Borkowski.

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  załącznik  nr  7 do  protokołu  kontroli .

Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   11.10.2006 roku     Gmina  Miasto Jasło       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    16.836,00   zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych    13.400,00  zł   tj.  79,59  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Miasto  Jasło  wyniósł   kwotę   3.436,00   zł  tj.  20,41 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „Remont  dwóch  przepompowni  ścieków  w Jaśle „.

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy nr  138/09//2006 dnia  29.09.2006  roku  na  kwotę  16.836,00   zł   ,  które zapłacono ,  co  potwierdzają   polecenia  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/922 /KR/MSWiA/2006 z dnia  25.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

Ad 7 .   „Czyszczenie  i  odbudowa  rowów  odwadniających  w Jaśle  „

Umowa numer   POD/920/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  26.200,00  zł .

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „wykonania  odbudowy  infrastruktury melioracyjnej w zakresie  czyszczenia i  odbudowy  rowów odwadniających w Jaśle „    sporządzono w  dniu  01.08.2006  roku    kosztorys  inwestorski . Kosztorys  sporządził  Pan  Paweł Zawada    numer uprawnień  S-124/00 .

# Pan Paweł  Zawada       jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania   powierzono     Panu   Paweł  Zawada -  pracownikowi  w  Urzędzie  Miejskim  w Jaśle   na mocy  zapisów  §  3  pkt. 2  umowy   Nr  IK.342/423/2006  zawartej  w dniu  29.08.2006  roku  pomiędzy  Gminą  Miasto  Jasło  , a wykonawcą   Panem  Zbigniewem  Jagodzińskim  zam.  Jasło ul. Na Kotlinę  13/2  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  „ Usługi  Sprzętowo  -  Transportowe „.

# Pan  Paweł  Zawada        jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

# 3/  Wybór wykonawcy  robót .

Znak  nadany    sprawie     :  IK.341/35/2006       z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako

wykonania  odbudowy  infrastruktury melioracyjnej w zakresie  czyszczenia i  odbudowy  rowów odwadniających w Jaśle.

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisanych  wydanych  na  podstawie    art. 11  ust. 8  podanej  wyżej  ustawy.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   01.08.2006  roku    wyniosła   kwotę  28.852,36   zł  ,   co  stanowiło  równowartość   6.576,78  euro .

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była dostępna na stronie internetowej  www.bip-podkarpackie.pl/jasło .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   11.08.2006  roku  zawarto  na  stronie  internetowej  zamawiającego   portalu  UZP  Warszawa  www.portal.uzp.gov.pl  o numerze  OWP/2006/08/11-1365115 oraz  na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  11.08 – 21.08.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia   2 miesiące  od  daty  zawarcia  umowy   ,

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   21.08.2006 roku

-   termin  związania  ofertą   okres  30  dni   .

Zarządzeniem Nr   I/132/2006    z  dnia   18.08.2006 roku    działający z  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Jasło       Zastępca  Burmistrza   Pan   Krzysztof Wnęk        powołał   Komisję  przetargową w  niżej   podanym  składzie    :

-  Paweł Zawada                                	      -   Przewodniczący  Komisji

-  Krzysztof  Godek                                          -   członek

-  Maciej Jagielski                                            -  członek

-   Elżbieta  Kuchta                                            -  członek

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  21.08.2006  roku .

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 17 ;   ZP 21 ; .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   czyszczenia  i odbudowy  rowów odwadniających   / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen | Termin wykonania | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto |  |  |
|  |  | brutto |  |  |
| 1 | Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew Jagodziński Jasło ul. Na Kotlinę 13/2 | 26.898,18 zł | - | - |
|  |  | 32.815,78 zł |  |  |

Komisja  przetargowa  pismem  nr  IK.341/35/2006 z  dnia  21.08.2006  roku  skierowanym  do  Burmistrza  Miasta  Jasła  zaproponowała   wybór  oferty  nr  1  Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew  Jagodziński Jasło ul. Na  Kotlinę  13/2  .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   21.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie   art. 11 ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych   /na druku ZP   - 2 : ZP –2/PN  /  ,  zatwierdzonym  przez  ówczesnego  Burmistrza  Miasta  Jasła        Pana  Andrzeja Czerneckiego.

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew  Jagodziński Jasło ul. Na  Kotlinę  13/2   podając w uzasadnieniu  wyboru  cyt. „ w  terminie  do  składania  ofert  złożono  jedna  ofertę  nie  podlegającą  odrzuceniu -  cena  ofertowa  : 26.898,18  zł  / netto /  -  32.815,78  zł  /brutto /.

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy      zamieszczono na  stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  oraz portalu UZP  Warszawa  w dniu  29.08.2006  roku nr  OZU/2006/08/29-123451.

W dniu   21.08.2006 roku  pismem  znak  IK.341/35/705/2006 Gmina  Miasto  Jasło  poinformowała  oferentów biorących     udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   i  terminie  zawarcia  umowy .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  29.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  IK.342/423/2006  z  Panem

Zbigniewem  Jagodzińskim  zam.  Jasło ul. Na Kotlinę  13/2  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  „ Usługi  Sprzętowo  -  Transportowe.

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

- na okres rozpoczęcia  01 września     2006 roku   ,

- zakończenia   ustalono  na  dzień    29  września   2006  roku   .

Inspektorem  nadzoru  został  Pan  Paweł  Zawada  .

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 5    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto  32.815,78  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  faktury  wykonawcy    na  podstawie  protokołów  odbioru robót  będą  płatne  przez  zamawiającego w  terminie  21  dni  od  dat  ich  otrzymania  na  konto  wykonawcy.

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  9  umowy , w  a §  11  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  10   podano  , że  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  wyszczególniając  jej  przypadki  faktyczne .

Nie  określano  wysokości  zabezpieczenia  należytego    wykonania  umowy .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca    :   Pan  Jagodziński    ,

-  zamawiający  : ówczesny   Burmistrz Miasta  Jasła     Pan  Andrzej  Czernecki    przy kontrasygnacie     Skarbnika  Miasta  Jasła  Głównego  Księgowego  Budżetu   Pana  Jacka  Borkowskiego .

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Gmina  Miasto  Jasło    złożyła  w dniu   29.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							        26.200,00  zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                               6.615,78  zł

................................................................

Razem :                         32.815,78 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     .

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez   wz. Wojewody  Podkarpackiego  
I  Wicewojewodę    w dniu     31.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV-6826-8/06 .

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  25.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/920/KR/MSWiA/ 2006  z  Miastem  Jasło  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 26.200,00  zł   stanowiła  79,84 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  6.615,78   zł   tj. 20,16  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  pierwotnie zabezpieczyła   na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVI/473/2006    z dnia  31.07.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  na  kwotę   ogółem  916.500,00 .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   29.10 .2006  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na rachunek  bankowy   JST.

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  93   z dnia  18.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  26.200,00   zł  z przeznaczeniem  na  czyszczenie  rowów  odwadniających   w Jaśle.

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/94/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Miasta  Jasła     na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVII/495/2006    z dnia  15.09.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270  na  kwotę  ogółem 32.815,78   zł.

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    23.10.2006 roku na kwotę ogółem    453.200,00      zł na  konto Gminy Miejskiej w  Jaśle   w   Banku  Handlowym  w Warszawie  O /  Jasło .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót Usługi  Sprzętowo  -  Transportowe Zbigniew  Jagodziński  zam.  Jasło ul. Na Kotlinę  13/2      wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  21/2006  z dnia   16.10.2006   roku   za  :

„czyszczenie  i  odbudowę  rowów odwadniających  w Jaśle  „.

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  32.815,78    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  5.917,60   zł  / .

Termin płatności   faktury ustalono na  06.11.2006  roku .

Regulacji płatności  Gmina  Miasto  Jasło      dokonała  przelewem  z dnia  11.10.2006 roku  na kwotę  32.815,78  zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym  z konta  Nr  3  z dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  32.815,78  zł  prowadzonym w   Banku Handlowym O/ Jasło .

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  końcowego  robót  z dnia  17.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Burmistrza Miasta  Jasła   na  mocy  zarządzenia  nr  I/178/2006  z dnia  17.10.2006  roku  .

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                            -  26.200,00  zł

/ co stanowi  79,84 %  kosztów zadania/

-  środków własnych  Gminy                                                                            -    6.615,78  zł

/ co stanowi  20,16 %  kosztów zadania /

-----------------------------------

OGÓŁEM  :     32.815,78 zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  Pana  Pawła  Zawadę  , który  dokonał stwierdzenia  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Miasta  Główny  Księgowy  Budżetu  Pan  Jacek  Borkowski.

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  załącznik  nr  8 do  protokołu  kontroli .

Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Miasto Jasło       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    32.815,78   zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych    26.200,00  zł   tj.  79,84  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Miasto  Jasło  wyniósł   kwotę   6.615,78   zł  tj.  20,16 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „ czyszczenie  i  odbudowa  rowów  odwadniających w Jaśle „.

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy nr  21/2006 dnia  16.10.2006  roku  na  kwotę  32.815,78   zł   ,  które zapłacono ,  co  potwierdzają   polecenia  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/920 /KR/MSWiA/2006 z dnia  25.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

Ad 8 .   „Remont  nawierzchni     żwirowych  i  tłuczonych  dróg  gminnych  w Jaśle  / etap II /  -  ul. Ceramiczna    ,  ul. Rzemieślnicza   , ul  boczna  od  Jagodowej  ,  ul. Boczna  od  Krakowskiej  I ,  ul.  Boczna  od  Krakowskiej  II  , ul. Wzdłuż  rz. Wisłoki  , ul.  Boczna  od  ul.  Kaczorowy , ul.  Podzamcze  / pobocza / „ „

Umowa numer   POD/919/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  114.500,00  zł .

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „wykonania  odbudowy  infrastruktury  drogowo -  mostowej w zakresie  remontu  nawierzchni żwirowych i  tłuczniowych  dróg  gminnych  w Jaśle  / etap II /  „    sporządzono w  dniu  08.08.2006  roku    kosztorys  inwestorski . Kosztorys  sporządził  Pan  Lesław  Tuchowski     numer uprawnień  GT-8341/34/77 .

# Pan Lesław Tuchowski      jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania   powierzono     Panu  Lesławowi  Tuchowskiemu  -  pracownikowi  w  Urzędzie  Miejskim  w Jaśle   na mocy  zapisów  §  3  pkt. 2  umowy   Nr  IK.342/429/2006  zawartej  w dniu  29.08.2006  roku  pomiędzy  Gminą  Miasto  Jasło  , a wykonawcą   Panem  Januszem  Cieślą   zam. Majscowa  14  , 38-220  Dębowiec  , prowadzącym  działalność  gospodarczą  „ Usługi  Transportowo – Sprzetowe  w Zakresie  Budownictwa  Drogowegi  ,  Ziemnego  i Wodnego „

# Pan  Lesław  Tuchowski     jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

# 3/  Wybór wykonawcy  robót .

Znak  nadany    sprawie     :  IK.341/33/2006       z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako

wykonania  odbudowy  infrastruktury  drogowo -  mostowej w zakresie  remontu  nawierzchni żwirowych i  tłuczniowych  dróg  gminnych  w Jaśle  / etap II /.

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisanych  wydanych  na  podstawie    art. 11  ust. 8  podanej  wyżej  ustawy.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   08.08.2006  roku    wyniosła   kwotę  152.157,76   zł  ,   co  stanowiło  równowartość  34.683,78  euro .

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była dostępna na stronie internetowej  www.bip-podkarpackie.pl/jasło .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   11.08.2006  roku  zawarto  na  stronie  internetowej  zamawiającego   portalu  UZP  Warszawa  www.portal.uzp.gov.pl  o numerze  OWP/2006/08/11-1365115 oraz  na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  11.08 – 21.08.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia   2,5  miesiąca  od  daty  zawarcia  umowy   ,

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   21.08.2006 roku

-   termin  związania  ofertą   okres  30  dni   .

Zarządzeniem Nr   I/130/2006    z  dnia   18.08.2006 roku    działający z  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Jasło       Zastępca  Burmistrza   Pan   Krzysztof Wnęk        powołał   Komisję  przetargową w  niżej   podanym  składzie    :

-  Marek  Polechoński                               	      -   Przewodniczący  Komisji

-  Lesław  Tuchowski                                       -   członek

-  Peter Eross                                                     -  członek

-   Elżbieta  Kuchta                                            -  członek

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  21.08.2006  roku .

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 17 ; ZP 20 ;   ZP 21  .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  nawierzchni  żwirowych  i tłuczniowych dróg  gminnych  / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen | Termin wykonania | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto |  |  |
|  |  | brutto |  |  |
| 1 | ZPHU „ Romax „ mgr inż. Robert Pastwa 38-207 Przysieki 18 A | 149.701,49 zł | - | - |
|  |  | 182.635,82 zł |  |  |
| 2 | Usługi Transportowo - Sprzętowe w zakresie budownictwa Drogowego , Ziemnego i Wodnego - Janusz Cieśla 38-220 Dębowiec Majscowa 14 | 117.409,89 zł | - | - |
|  |  | 143.240,06 zł |  |  |

Komisja  przetargowa  pismem  nr  IK.341/33/2006 z  dnia  21.08.2006  roku  skierowanym  do  Burmistrza  Miasta  Jasła  zaproponowała   wybór  oferty  nr  2  Usługi  Transportowo -  Sprzętowe  w zakresie  budownictwa  Drogowego  ,  Ziemnego  i  Wodnego  - Janusz  Cieśla  38-220  Dębowiec  Majscowa 14   .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   21.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie   art. 11 ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych   /na druku ZP   - 2 : ZP –2/PN  /  ,  zatwierdzonym  przez  ówczesnego  Burmistrza  Miasta  Jasła        Pana  Andrzeja Czerneckiego.

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  2  Usługi  Transportowo -  Sprzętowe  w zakresie  budownictwa  Drogowego  ,  Ziemnego  i  Wodnego  - Janusz  Cieśla  38-220  Dębowiec  Majscowa 14  podając w uzasadnieniu  wyboru  cyt. „ najniższa  cena   : 117.409,89  zł  / netto /  -  143.240,06  zł  /brutto /.

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy      zamieszczono na  stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  oraz portalu UZP  Warszawa  w dniu  29.08.2006  roku nr  OZU/2006/08/29-848733.

W dniu   21.08.2006 roku  pismem  znak  IK.341/33/703/2006 Gmina  Miasto  Jasło  poinformowała  oferentów biorących     udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   i  terminie  zawarcia  umowy .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  29.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  IK.342/429/2006  z  Panem Januszem  Cieślą  zamieszkałym  Majscowa  14  38-220  Dębowiec  prowadzącym  działalność  gospodarczą  Usługi  Transportowo -  Sprzętowe  w zakresie  budownictwa  Drogowego  ,  Ziemnego  i  Wodnego   38-220  Dębowiec  Majscowa 14 „  .

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

- na okres rozpoczęcia  01 września     2006 roku   ,

- zakończenia   ustalono  na  dzień    13  listopada   2006  roku   .

Inspektorem  nadzoru  został  Pan  Lesław  Tuchowski  .

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 5    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto  143.240,06  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  faktury  wykonawcy    na  podstawie  protokołów  odbioru robót  będą  płatne  przez  zamawiającego w  terminie  21  dni  od  dat  ich  otrzymania  na  konto  wykonawcy.

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  9  umowy , w  a §  11  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  10   podano  , że  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  wyszczególniając  jej  przypadki  faktyczne .

Nie  określano  wysokości  zabezpieczenia  należytego    wykonania  umowy .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca    :   Pan   Janusz  Cieśla     ,

-  zamawiający  : ówczesny   Burmistrz Miasta  Jasła     Pan  Andrzej  Czernecki    przy kontrasygnacie     Skarbnika  Miasta  Jasła  Głównego  Księgowego  Budżetu   Pana  Jacka  Borkowskiego i radcy prawnego  Pani  Doroty  Dietl.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Gmina  Miasto  Jasło    złożyła  w dniu   29.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							      114.500,00  zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                             28.740,06  zł

................................................................

Razem :                       143.240,06 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     .

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez   wz. Wojewody  Podkarpackiego  
I  Wicewojewodę    w dniu     31.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-8/06 .

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  25.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/919/KR/MSWiA/ 2006  z  Miastem  Jasło  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 114.500,00  zł   stanowiła  79,94 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  28.740,067   zł   tj. 20,06  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  pierwotnie zabezpieczyła   na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVI/473/2006    z dnia  31.07.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  na  kwotę   ogółem  916.500,00 .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   13.11 .2006  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na rachunek  bankowy   JST.

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  93   z dnia  18.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  114.500,00   zł  z przeznaczeniem  na  remont  nawierzchni     żwirowych  i  tłuczonych  dróg  gminnych  w Jaśle  / etap II /  -  ul. Ceramiczna    ,  ul. Rzemieślnicza   , ul  boczna  od  Jagodowej  ,  ul. Boczna  od  Krakowskiej  I ,  ul.  Boczna  od  Krakowskiej  II  , ul. Wzdłuż  rz. Wisłoki  , ul.  Boczna  od  ul.  Kaczorowy , ul.  Podzamcze  / pobocza / „ „

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/94/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Miasta  Jasła     na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVII/495/2006    z dnia  15.09.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270  na  kwotę  ogółem 143.240,06   zł.

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    23.10.2006  roku na kwotę ogółem    453.200,00      zł na  konto Gminy Miejskiej w  Jaśle   w    Banku  Handlowym  w Warszawie  O/ w Jaśle  .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót   Janusz  Cieśla  zamieszkałym  Majscowa  14  38-220  Dębowiec  prowadzącym  działalność  gospodarczą  Usługi  Transportowo -  Sprzętowe  w zakresie  budownictwa  Drogowego  ,  Ziemnego  i  Wodnego   38-220  Dębowiec  Majscowa 14    wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  8/2006  z dnia   30.10.2006   roku   za  :

„wykonanie  obudowy   infrastruktury  drogowo -  mostowej w zakresie  remontu  nawierzchni  żwirowych  i  tłuczniowych  dróg  gminnych  na  ulicy  :  Ceramiczna    ,  ul. Rzemieślnicza   , ul  boczna  od  Jagodowej  ,  ul. Boczna  od  Krakowskiej  I ,  ul.  Boczna  od  Krakowskiej  II  , ul. Wzdłuż  rz. Wisłoki  , ul.  Boczna  od  ul.  Kaczorowy , ul.  Podzamcze  / pobocza / „.

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  143.240,06   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  25.830,17   zł  / .

Termin płatności   faktury ustalono na  20.11.2006  roku .

Regulacji płatności  Gmina  Miasto  Jasło      dokonała  przelewem  z dnia  03.11.2006 roku  na kwotę  143.240,06  zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym  z konta  Nr  5  z dnia  03.11.2006  roku  na  kwotę  143.240,06  zł  prowadzonym w   Banku Handlowym O/ Jasło .

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  końcowego  robót  z dnia  30.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Burmistrza Miasta  Jasła   na  mocy  zarządzenia  nr  I/184/2006  z dnia  27.10.2006  roku  .

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                            -  114.500,00  zł

/ co stanowi  79,94 %  kosztów zadania/

-  środków własnych  Gminy                                                                            -   28.740,06  zł

/ co stanowi  20,06 %  kosztów zadania /

-----------------------------------

OGÓŁEM  :     143.240,06 zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  Pana  Lesława  Tuchowskiego  , który  dokonał stwierdzenia  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Miasta  Główny  Księgowy  Budżetu  Pan  Jacek  Borkowski.

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  załącznik  nr  9 do  protokołu  kontroli .

Rozliczenie  Końcowe.

W   dniu   06.11.2006 roku     Gmina  Miasto Jasło       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    143.240,06   zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych    114.500,00  zł   tj.  79,94  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Miasto  Jasło  wyniósł   kwotę   28.740,06  zł  tj.  20,06 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „Remont  nawierzchni     żwirowych  i  tłuczonych  dróg  gminnych  w Jaśle  / etap II /  -  ul. Ceramiczna    ,  ul. Rzemieślnicza   , ul  boczna  od  Jagodowej  ,  ul. Boczna  od  Krakowskiej  I ,  ul.  Boczna  od  Krakowskiej  II  , ul. Wzdłuż  rz. Wisłoki  , ul.  Boczna  od  ul.  Kaczorowy , ul.  Podzamcze  / pobocza / „.

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy nr  8/2006 dnia  30.10.2006  roku  na  kwotę  114.500,00   zł   ,  które zapłacono ,  co  potwierdzają   polecenia  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/919 /KR/MSWiA/2006 z dnia  25.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

Ad 9 .   „Odbudowa  dróg  gminnych  w Jaśle  : ul. Polna  , ul.  Boczna  od ul.  Szopena  , ul. Boczna  od ul.  Słonecznej  , ul. Plażowa  , ul. Różana  ,  ul.  Żniwna  , ul.  Ceramiczna „

Umowa numer   POD/1094 KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  160.000,00  zł .

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „wykonania  odbudowy  infrastruktury  drogowo -  mostowej w zakresie  ułożenia  nawierzchni  asfaltowych  na drogach gminnych w Jaśle   „    sporządzono w  dniu  17.09.2006  roku    kosztorys  inwestorski . Kosztorys  sporządził  Pan  Lesław  Tuchowski     numer uprawnień  GT-8341/34/77 .

# Pan Lesław Tuchowski      jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania   powierzono     Panu  Lesławowi  Tuchowskiemu  -  pracownikowi  w  Urzędzie  Miejskim  w Jaśle   na mocy  zapisów  §  3  pkt. 2  umowy   Nr  IK.342/479/2006  zawartej  w dniu  04.10.2006  roku  pomiędzy  Gminą  Miasto  Jasło  , a wykonawcą   „Przedsiębiorstwem  Robót  Drogowo Mostowych Spółka z o.o.  w Jaśle  ul. Jana  Pawła II  30 Jasło  38-200 „.

# Pan  Lesław  Tuchowski     jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

# 3/  Wybór wykonawcy  robót .

Znak  nadany    sprawie     :  IK.341/41/2006       z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako

„ wykonanie  odbudowy  infrastruktury  drogowo -  mostowej w zakresie  ułożenia  nawierzchni  asfaltowych  na drogach gminnych w Jaśle  „.

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisanych  wydanych  na  podstawie    art. 11  ust. 8  podanej  wyżej  ustawy.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   17.09.2006  roku    wyniosła   kwotę  161.986,68   zł  ,   co  stanowiło  równowartość  36.924,24  euro .

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była dostępna na stronie internetowej  www.bip-podkarpackie.pl/jasło .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   18.09.2006  roku  zawarto  na  stronie  internetowej  zamawiającego   portalu  UZP  Warszawa  www.portal.uzp.gov.pl  o numerze  OWP/2006/09/18- 892410 oraz  na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  19.09 – 26.09.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia   1,5  miesiąca  od  daty  zawarcia  umowy   ,

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   26.09.2006 roku

-   termin  związania  ofertą   okres  30  dni   .

Zarządzeniem Nr   I/158/2006    z  dnia   22.09.2006 roku    działający z  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Jasło       Zastępca  Burmistrza   Pan   Krzysztof Wnęk        powołał   Komisję  przetargową w  niżej   podanym  składzie    :

-  Paweł Zawada                                	      -   Przewodniczący  Komisji

-  Lesław  Tuchowski                                       -   członek

-  Peter Eross                                                     -  członek

-   Elżbieta  Kuchta                                            -  członek

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  26.09.2006  roku .

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 17 ;  ZP 21  .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   odbudowy dróg gminnych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen | Termin wykonania | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto |  |  |
|  |  | brutto |  |  |
| 1 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp .z o.o. Jasło ul. Jana Pawła II 30 | 163.937,40 zł | - | - |
|  |  | 200.003,63 zł |  |  |

Komisja  przetargowa  pismem  nr  IK.341/41/2006 z  dnia  26.09.2006  roku  skierowanym  do  Burmistrza  Miasta  Jasła  zaproponowała   wybór  oferty  nr  1  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych Sp .z o.o.  Jasło  ul.  Jana  Pawła  II  30.

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   26.09.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie   art. 11 ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych   /na druku ZP   - 2 : ZP –2/PN  /  ,  zatwierdzonym  z upoważnienia   ówczesnego  Burmistrza  Miasta  Jasła      przez  Zastępcę  Burmistrza   Pana  Krzysztofa  Wnęka .

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych Sp .z o.o.  Jasło  ul.  Jana  Pawła  II  30 podając w uzasadnieniu  wyboru  cyt. „ w terminie  do  składania  ofert  złożono  jedną  ofertę  nie  podlegającą  odrzuceniu cena ofertowa   : 163.937,40  zł  / netto /  -  200.003,63  zł  /brutto /.

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy      zamieszczono na  stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  oraz portalu UZP  Warszawa .

W dniu   21.08.2006 roku  pismem  znak  IK.341/41/819/2006 Gmina  Miasto  Jasło  poinformowała  oferenta biorącego     udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   ,jak i  terminie  zawarcia  umowy .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  04.10.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  IK.342/479/  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych Sp .z o.o.  Jasło  ul.  Jana  Pawła  II  30  .

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

- na okres rozpoczęcia  06 października     2006 roku   ,

- zakończenia   ustalono  na  dzień    20  listopada   2006  roku   .

Inspektorem  nadzoru  został  Pan  Lesław  Tuchowski  .

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 5    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto  200.003,63 zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  faktury  wykonawcy    na  podstawie  protokołów  odbioru robót  będą  płatne  przez  zamawiającego w  terminie  21  dni  od  dat  ich  otrzymania  na  konto  wykonawcy.

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  9  umowy , w  a §  11  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  10   podano  , że  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  wyszczególniając  jej  przypadki  faktyczne .

Nie  określano  wysokości  zabezpieczenia  należytego    wykonania  umowy .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  Pan Adam  Matuszewski i  Członek  Zarządu  Pan  Zbigniew  Brączyk     ,

-  zamawiający  : z upoważnienia  ówczesnego   Burmistrza Miasta  Jasła   Zastępca  Burmistrza   Pan  Krzysztof  Wnęk     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Miasta  Jasła  Głównego  Księgowego  Budżetu   Pana  Jacka  Borkowskiego .

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Gmina  Miasto  Jasło    złożyła  w dniu   26.09.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							      160.000,00  zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                             40.003,63  zł

................................................................

Razem :                       200.003,63 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     .

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez   wz. Wojewody  Podkarpackiego  
I  Wicewojewodę    w dniu     27.09.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-8/06 .

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  10.10.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/1094/KR/MSWiA/ 2006  z  Miastem  Jasło  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 160.000,00  zł   stanowiła  79,99 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  40.003,63   zł   tj. 20,01  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Pierwotnie  środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVI/473/2006    z dnia  31.07.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  na  kwotę   ogółem  916.500,00 .

Zmiany  środków  własnych    Gminy dokonano    na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXIX/507/2006    z dnia  19.10.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  na  kwotę   ogółem  200.003,63 .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   15.11 .2006  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na rachunek  bankowy   JST.

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  93   z dnia  18.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 6330   o kwotę  160.000,00   zł  z przeznaczeniem  na  „Odbudowę  dróg  gminnych  w Jaśle  : ul. Polna  , ul.  Boczna  od ul.  Szopena  , ul. Boczna  od ul.  Słonecznej  , ul. Plażowa  , ul. Różana  ,  ul.  Żniwna  , ul.  Ceramiczna „

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/94/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Miasta  Jasła     na mocy  uchwały  Rady Miejskiej w Jaśle    numer    LXIX/507/2006    z dnia  19.10.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  na  kwotę   ogółem  200.003,63 .

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    23.10.2006  roku na kwotę ogółem    800.000,00      zł / w tym 160.000,00  zł / na  konto Gminy Miejskiej w  Jaśle   w    Banku  Handlowym  w Warszawie  O/ w Jaśle  .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót  „Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych Sp .z o.o.  Jasło  ul.  Jana  Pawła  II  30 „ wystawił niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  195/102/06  z dnia   15.11.2006   roku   za  :

„Odbudowę  infrastruktury  drogowo – mostowej  w zakresie  ułożeni  nawierzchni  asfaltowych na drogach gminnych „.

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  200.003,63    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  36.066,23   zł  / .

Termin płatności   faktury ustalono według  umowy .

Regulacji płatności  Gmina  Miasto  Jasło      dokonała  przelewem  z dnia  07.11.2006 roku  na kwotę  200.003,63  zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym  z konta  Nr  6  z dnia  07.11.2006  roku  na  kwotę  200.003,63  zł  prowadzonym w   Banku Handlowym O/ Jasło .

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  końcowego  robót  z dnia  15.11.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Burmistrza Miasta  Jasła   na  mocy  zarządzenia  nr  I/206/2006  z dnia  15.11.2006  roku  .

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                            -  160.000,00  zł

/ co stanowi  79,99 %  kosztów zadania/

-  środków własnych  Gminy                                                                            -   40.003,63  zł

/ co stanowi  20,01 %  kosztów zadania /

-----------------------------------

OGÓŁEM  :     200.003,63 zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 6050 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  Pana  Lesława  Tuchowskiego  , który  dokonał stwierdzenia  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Miasta  Główny  Księgowy  Budżetu  Pan  Jacek  Borkowski.

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  załącznik  nr  10 do  protokołu  kontroli .

Rozliczenie  Końcowe.

W   dniu   22.11.2006 roku     Gmina  Miasto Jasło       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    200.003,63   zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych    160.000,00  zł   tj.  79,99  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Miasto  Jasło  wyniósł   kwotę   40.003,63  zł  tj.  20,01 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „Odbudowa  dróg  gminnych  w Jaśle  : ul. Polna  , ul.  Boczna  od ul.  Szopena  , ul. Boczna  od ul.  Słonecznej , ul. Plażowa  , ul. Różana  ,  ul.  Żniwna  , ul. Ceramiczna „.

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy nr  195/102/2006 dnia  15.11.2006  roku  na  kwotę  200.003,63   zł   ,  które zapłacono ,  co  potwierdzają   polecenia  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/1094 /KR/MSWiA/2006 z dnia  10.10.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

Ad 10 .   „Czyszczenie  kanalizacji  deszczowej oraz  przepustów  w Jaśle „.

Umowa numer   POD/923/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  30.800,00  zł .

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „wykonania  odbudowy  infrastruktury  drogowo -  mostowej w zakresie czyszczenia  kanalizacji deszczowej  i przepustów w Jaśle„    sporządzono w  dniu  08.08.2006  roku    kosztorys  inwestorski . Kosztorys  sporządził  Pan  Paweł  Zawada       numer uprawnień  S-124/00 .

# Pan Paweł Zawada       jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania   powierzono     Panu  Pawłowi  Zawadzie  -  pracownikowi  w  Urzędzie  Miejskim  w Jaśle   na mocy  zapisów  §  3  pkt. 2  umowy   Nr  IK.342/421/2006  zawartej  w dniu  28.09.2006  roku  pomiędzy  Gminą  Miasto  Jasło  , a wykonawcą   „Miejskim  Przedsiębiorstwem Gospodarki  Komunalnej  Sp.zo.o. ul. P. Skargi  86 A 38-200 Jasło   „.

# Pan  Paweł  Zawada    jest  pracownikiem   Urzędu  Miasta  w  Jaśle   ,  dlatego  funkcje  inspektora  nadzoru   wykonywał  nie  pobierając dodatkowego wynagrodzenia .

# 3/  Wybór wykonawcy  robót .

Znak  nadany    sprawie     :  IK.341/38/2006       z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako

„ wykonanie  odbudowy  infrastruktury  drogowo -  mostowej w zakresie  czyszczenia  kanalizacji  deszczowej i  przepustów w Jaśle „.

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisanych  wydanych  na  podstawie    art. 11  ust. 8  podanej  wyżej  ustawy.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   08.08.2006  roku    wyniosła   kwotę  36.071,03   zł  ,   co  stanowiło  równowartość  8.222,25  euro .

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była dostępna na stronie internetowej  www.bip-podkarpackie.pl/jasło .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   11.08.2006  roku  zawarto  na  stronie  internetowej  zamawiającego   portalu  UZP  Warszawa  www.portal.uzp.gov.pl  o numerze  OWP/2006/08/11- 1212858 oraz  na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  11.08 – 21.08.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia   2  miesiące  od  daty  zawarcia  umowy   ,

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   21.08.2006 roku

-   termin  związania  ofertą   okres  30  dni   .

Zarządzeniem Nr   I/135/2006    z  dnia   18.08.2006 roku    działający z  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Jasło       Zastępca  Burmistrza   Pan   Krzysztof Wnęk        powołał   Komisję  przetargową w  niżej   podanym  składzie    :

-  Paweł Zawada                                	      -   Przewodniczący  Komisji

-  Krzysztof Godek                                           -   członek

-  Maciej  Jagielski                                            -  członek

-   Elżbieta  Kuchta                                            -  członek

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  21.08.2006  roku .

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 17 ;  ZP 20 ; ZP 21  .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie czyszczenie kanalizacji  deszczowej oraz  przepustów    / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen | Termin wykonania | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto |  |  |
|  |  | brutto |  |  |
| 1 | Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacji Sp,.zo.o. 41-902 Bytom ul. Arki Bożka 25 | 122.447,07 zł | - | - |
|  |  | 131.018,36 zł |  |  |
| 2 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Jasło ul. Piotra Skargi 86 A | 36.006,09 zł | - | - |
|  |  | 38.526,52 zł |  |  |

Komisja  przetargowa  pismem  nr  IK.341/38/2006 z  dnia  21.08.2006  roku  skierowanym  do  Burmistrza  Miasta  Jasła  zaproponowała   wybór  oferty  nr  2  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej Sp. z o. o. Jasło  ul. Piotra  Skargi  86 A.

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   21.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie   art. 11 ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych   /na druku ZP   - 2 : ZP –2/PN  /  ,  zatwierdzonym  przez    ówczesnego  Burmistrza  Miasta  Jasła      Pana  Andrzeja Czerneckiego  .

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  2  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej Sp. z o. o. Jasło  ul. Piotra  Skargi  86 A podając w uzasadnieniu  wyboru  cyt. „ najniższa  cena , tj.  : 36.006,09  zł  / netto /  -  38.526,52  zł  /brutto /.

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy      zamieszczono na  stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń w okresie  22.08 – 05.09.2006  roku  oraz portalu UZP  Warszawa  numer  OZU/2006/08/29-904436.

W dniu   21.08.2006 roku  pismem  znak  IK.341/38/700/2006 Gmina  Miasto  Jasło  poinformowała  oferenta biorącego     udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   ,jak i  terminie  zawarcia  umowy .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  29.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  IK.342/421/2006  Miejskie  Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z o. o. Jasło  ul. Piotra  Skargi  86 A .

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

- na okres rozpoczęcia  01 września    2006 roku   ,

- zakończenia   ustalono  na  dzień    29  października   2006  roku   .

Inspektorem  nadzoru  został  Pan  Paweł Zawada  .

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 5    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto  38.526,52 zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  faktury  wykonawcy    na  podstawie  protokołów  odbioru robót  będą  płatne  przez  zamawiającego w  terminie  21  dni  od  dat  ich  otrzymania  na  konto  wykonawcy.

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  9  umowy , w  a §  11  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  10   podano  , że  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  wyszczególniając  jej  przypadki  faktyczne .

Nie  określano  wysokości  zabezpieczenia  należytego    wykonania  umowy .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  Pan Tadeusz Dudek i  Członek  Zarządu  Pan  Jan Kmiecik,

-  zamawiający  : ówczesny   Burmistrz Miasta  Jasła Pan  Andrzej  Czernecki    przy kontrasygnacie     Skarbnika  Miasta  Jasła  Głównego  Księgowego  Budżetu   Pana  Jacka  Borkowskiego .

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Gmina  Miasto  Jasło    złożyła  w dniu   29.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							       30.800,00  zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                             7.726,52  zł

................................................................

Razem :                       38.526,52 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     .

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez   wz. Wojewody  Podkarpackiego  
I  Wicewojewodę    w dniu     .08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-8/06 .

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  25.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/923/KR/MSWiA/ 2006  z  Miastem  Jasło  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 30.800,00  zł   stanowiła  79,94 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  7.726,52   zł   tj. 20,06  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Pierwotnie  środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  uchwały  Rady  Miejskiej w Jaśle    numer    LXVI/473/2006    z dnia  31.07.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  na  kwotę   ogółem  916.500,00 .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   29.10 .2006  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na rachunek  bankowy   JST.

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  93   z dnia  18.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 6330   o kwotę  30.800,00   zł  z przeznaczeniem  na  „czyszczenie  kanalizacji deszczowej  oraz  przepustów  w Jaśle”„

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/94/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Miasta  Jasła     na mocy  uchwały  Rady Miejskiej w Jaśle    numer    LXVII/495/2006    z dnia  15.09.2006  roku   po  stronie   wydatków   bieżących w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270  na  kwotę   ogółem  38.526,52 zł  .

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    23.10.2006  roku na kwotę ogółem    453.200,00      zł / w tym 30.800,00  zł / na  konto Gminy Miejskiej w  Jaśle   w    Banku  Handlowym  w Warszawie  O/ w Jaśle  .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót  „Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych Sp .z o.o.  Jasło  ul.  Jana  Pawła  II  30 „ wystawił niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/  TGS  Nr  51/2006  z dnia  październik 2006   roku   za  :

„Czyszczenie  kanalizacji deszczowej oraz przepustów  do  umowy nr IK.342/421/2006 „.

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  38.526,52    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  2.520,42   zł  / .

Termin płatności   faktury ustalono na  03.11.2006  roku  .

Regulacji płatności  Gmina  Miasto  Jasło      dokonała  przelewem  z dnia  24.10.2006 roku  na kwotę  38.526,52  zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym  z konta  Nr  4  z dnia  27.10.2006  roku  na  kwotę  38.526,52  zł  prowadzonym w   Banku Handlowym O/ Jasło .

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  końcowego  robót  z dnia  20.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Burmistrza Miasta  Jasła   na  mocy  zarządzenia  nr  I/179/2006  z dnia  20.10.2006  roku  .

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                            -  30.800,00  zł

/ co stanowi  79,94 %  kosztów zadania/

-  środków własnych  Gminy                                                                            -   7.726,52  zł

/ co stanowi  20,06 %  kosztów zadania /

-----------------------------------

OGÓŁEM  :      38.526,52 zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  Pana  Pawła  Zawady  , który  dokonał stwierdzenia  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Miasta  Główny  Księgowy  Budżetu  Pan  Jacek  Borkowski.

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  załącznik  nr  11 do  protokołu  kontroli .

Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   03.11.2006 roku     Gmina  Miasto Jasło       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    38.526,52   zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych    30.800,00  zł   tj.  79,94  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Miasto  Jasło  wyniósł   kwotę   7.726,52  zł  tj.  20,06 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „Czyszczenie  kanalizacji deszczowej oraz  przepustów  w Jaśle  „.

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy nr  TGS Nr 51/2006 dnia  20.10.2006  roku  na  kwotę  38.526,52  zł   ,  które zapłacono ,  co  potwierdzają   polecenia  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/923 /KR/MSWiA/2006 z dnia  25.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

# Ustalenia  dodatkowe

1. O  zamiarze  przystąpienia  do  remontów   dróg  gminnych  w  tematach  jak  wyżej  podano   dokonywano  zgłoszeń   do   Starostwa  Powiatowe  w  Jaśle  działając  na  podstawie  §  30  ust. 1 i 2  ustawy  z dnia  07.07.1994 roku  Prawo Budowlane .

# Ustalenia  końcowe .

Środki  finansowe  przekazane  Gminie Miasto  Jasło   z rachunku  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych i  Administracji  Biura  ds.  Usuwania  Skutków  Klęsk Żywiołowych   na dofinansowanie  zadań związanych  z likwidacją  skutków  klęsk żywiołowych     na  następujące  zadania   :

-  1/  „ Czyszczenia  kanalizacji  ściekowej w  Jaśle”

Umowa numer   POD/921/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  82.300,00  zł

-  2/  „Budowa  kładki  na  rzecze  Jasiołce w osiedlu  Hankówka  w Jaśle  „

Umowa numer   POD/915/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości 640.000,00  zł

- 3/    „Remont  nawierzchni  asfaltowych  dróg  gminnych  w Jaśle  - ul.  Słoneczna  , ul. Plażowa  , ul. Biecka  , ul.  Rolna  , ul. Różana  ,  ul.  Podzamcze , ul. Letnia  „  ,

Umowa numer   POD/916/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  91.000,00  zł .

- 4/  „ Odbudowa  infrastruktury  wodociągowo – kanalizacyjnej  w zakresie  zabudowy  wyrwy  brzegowej  na  lewym  brzegu  rzeki  Wisłoki  , na ujęciu  wody  powierzchniowej  dla  miasta  Jasła  „  ,

Umowa numer   POD/917/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  64.700,00  zł .

-  5/   „  Remont  nawierzchni  żwirowych  i tłuczniowych  dróg  gminnych  w Jaśle  / etap I / - ul.  Polna  ,  ul.  Boczna  od Szopena  ,  ul. Boczna  od ul. Niegłowickiej I , ul. Boczna  od  ul.  Niegłowickiej  II  ,  ul. Słoneczna  , ul. Boczna  od  Słonecznej  , ul. Słoneczna  -pobocza  , ul. Plażowa ,  ul.  Boczna  od  ul.  Gądki / przy  kapliczce  /  ul.  Boczna  od  ul.  Gądki  / przy  posesji  P. Kotulaka  / , ul. Biecka  / pobocza  /  , ul. Leśna  , ul.  Rolnicza  / pobocza  / , ul. Bełcha  , ul. Różana  , ul. Żniwna „.

Umowa numer   POD/918/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  190.700,00  zł .

-  6/  „Remont     dwóch  przepompowni  ścieków   w  Jaśle  „.

Umowa numer   POD/922/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  13.400,00  zł .

-  7 / „Czyszczenie i odbudowa rowów  odwadniających  w Jaśle  „

Umowa numer   POD/920/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  26.200,00  zł .

-  8 /  „Remont  nawierzchni     żwirowych  i  tłuczonych  dróg  gminnych  w Jaśle  / etap II /  -  ul. Ceramiczna    ,  ul. Rzemieślnicza   , ul  boczna  od  Jagodowej  ,  ul. Boczna  od  Krakowskiej  I ,  ul.  Boczna  od  Krakowskiej  II  , ul. Wzdłuż  rz. Wisłoki  , ul.  Boczna  od  ul.  Kaczorowy , ul.  Podzamcze  / pobocza / „ „

Umowa numer   POD/919/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  114.500,00  zł .

-   9/   „Odbudowa  dróg  gminnych  w Jaśle  : ul. Polna  , ul.  Boczna  od ul.  Szopena  , ul. Boczna  od ul.  Słonecznej  , ul. Plażowa  , ul. Różana  ,  ul.  Żniwna  , ul.  Ceramiczna „

Umowa numer   POD/1094 KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  160.000,00  zł .

-  10  /  „ Czyszczenie  kanalizacji  deszczowej oraz  przepustów  w Jaśle „.

Umowa numer   POD/923/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  30.800,00  zł .

-  zostały wykorzystane w całości  i zgodnie z ich przeznaczeniem  określonym    zawartymi umowami .

Dokumenty  finansowo -  księgowe  nie  budzą  zastrzeżeń   z przepisami  prawa .

Załączniki   od   Nr  1    do Nr    13   stanowią integralną cześć protokołu kontroli  .

Burmistrza Gminy  Miasto  Jasło    poinformowano o przysługującym mu uprawnieniach  na podstawie   zarządzenia     Wojewody Podkarpackiego   Nr 175/06   z dnia 17 listopada 2006  roku   w sprawie  szczegółowych  warunków  i trybu  przeprowadzania   kontroli  przez   Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    , to jest o  prawie   :

1/   zgłoszenia   przed  podpisaniem  protokołu   w ciągu 7  dni   od  daty   jego otrzymania   umotywowanych  zastrzeżeń co do   ustaleń zawartych  w  protokole   / § 32  zarządzenia /  ,

2/   zgłoszenia   kontrolującemu w ciągu   7 dni   od daty  otrzymania  protokołu   pisemnych wyjaśnień   co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  , z jednoczesnym   podpisaniem  protokołu   / §   33  zarządzenia   / ,

3/   odmowy  podpisania   protokołu z jednoczesnym   obowiązkiem  złożenia   w terminie   7  dni   od  daty  otrzymania  protokołu   pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy  / §  34 zarządzenia   /.

Wyniki kontroli omówiono na naradzie pokontrolnej  przeprowadzonej  z  udziałem   kontrolowanych  i  kontrolujących  .W  szczególności zaakcentowano  na   sprawy   prowadzenia  i  dokumentowania operacji  finansowych według  realizowanych  poszczególnych  zadań , jak i    prowadzonych  postępowań  przetargowych w kontekście  realizacji  ustawy Prawo zamówień  publicznych  , z elementem  zawierania  umów  z wyłonionymi  wykonawcami.

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu  i nie wniesieniu zastrzeżeń   ze strony  Burmistrza     Gminy  Miasta Jasła    Pani  Marii  Kurowskiej   i Skarbnika Miasta Jasła  Głównego  Księgowego  Budżetu  Pana Jacka  Borkowskiego.

Protokół  sporządzono w trzech   jednobrzmiących egzemplarzach na  78  stronach , które otrzymują  :

1/  Burmistrz Gminy  Miasto Jasło  ,

2/  Ministerstwo  Spraw   Wewnętrznych  i  Administracji   Biuro ds. Usuwania   Skutków Klęsk  Żywiołowych       w Warszawie  ,

3/ Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego     
  w Rzeszowie  ,

Dokonano wpisu w książce  kontroli Urzędu Miasta  w Jaśle    pod  pozycją  Nr  2 / 2007  .

Jasło  ,   dnia 2007 – 04 – 23

Podpisy   :

Kontrolowani   :                      Kontrolujący  :

.......................................................

........................................................                                .....................................................

..........................................................                               ....................................................

Protokół   otrzymałam  osobiście w  dniu  23.04.2007  roku :

..............................................................