Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV-0932-33/07

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Czarna, woj. Podkarpackie, 
ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna

Kontrolę przeprowadzili:

- Adam Bednarz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (koordynator kontroli) na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-59/07 z dnia 16 listopada 2007 r. udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego,

- Andrzej Łyszczarz - Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia 
Nr F.IV.0939-60/07 z dnia 16 listopada 2007 r. udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 22 listopada do 28 listopada 2007 roku.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie /Dz. U z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm./ oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli.

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa 
w 2006 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach odbudowy infrastruktury gminnej zniszczonej przez powodzie w 2006 roku na terenie gminy Czarna.

Zagadnienia objęte kontrolą:

- zgodność szacowania szkód z zasadami określonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

- prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

- sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

- prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

- dokonanie wizji terenowej obiektów objętych umową o finansowanie,

- ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne.

1. Wójtem Gminy Czarna jest Pan Józef Chudy od roku 1993 roku wybrany na obecną kadencję w wyborach bezpośrednich zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia        13 listopada 2006 roku.

2. Skarbnikiem Gminy Czarna jest Pani Marta Wstawska powołana przez Radę Gminy Czarna Uchwała nr XXII/87/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku.

W okresie objętym kontrolą Skarbnikiem Gminy była Pani Danuta Pękala.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Józef Chudy –Wójt Gminy Czarna,

- Pani Marta Wstawska – Skarbnik Gminy Czarna,

- Pan Krzysztof Czerwiec – Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Na podstawie dokumentów przedłożonych w Urzędzie Gminy Czarna ustalono:

Ocena strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie Gminy Czarna.

Gmina Czarna położona jest w zachodniej części województwa podkarpackiego i terytorialnie przynależy do powiatu dębickiego. Do końca roku 1998 wchodziła w skład województwa tarnowskiego.

Gmina Czarna jest położona w dorzeczu rzeki Wisłoki i Breń, graniczy z gminami: Żyraków, Dębica, Pilzno, Lisia Góra, Radomyśl Wielki i miastem Dębica. Zajmuje obszar 
o powierzchni 147 km2, który zamieszkuje 12.628 mieszkańców.

Podstawowy układ drogowy w gminie w rozumieniu ustawy o drogach publicznych tworzą drogi powiatowe i gminne.

Podstawową sieć drogową stanowią drogi powiatowe zapewniające połączenie komunikacyjne z siedzibą powiatu. Uzupełnieniem sieci dróg powiatowych są drogi gminne   o łącznej długości 124 km o nawierzchni utwardzonej.

Układ drogowy wynika z rzeźby terenu i dostosowany jest do struktury osadniczo – przestrzennej gminy.

Obiekty infrastruktury, które wytypowano do odbudowy-remontu zostały zniszczone-uszkodzone w wyniku powodzi w 2006 roku.

W 2006 r. wystąpiły na terenie gminy dwie powodzie w dniach 4 czerwca i 17 czerwca. Wójt Gminy Czarna Zarządzeniem nr 15 z dnia 06 czerwca 2006 r. i Zarządzeniem nr 16 z dnia 
17 czerwca powołał komisje do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej gminy uszkodzonej-zniszczonej przez powodzie. Komisje dokonały wizji terenowych i stwierdziły protokolarnie wysokość szkód na łączną kwotę 1.085.814 zł.

Straty wykazane w protokole z dnia 6 czerwca 2006 r. komisji gminnej zostały poddane weryfikacji przez komisję powołana przez Wojewodę Podkarpackiego w 19 czerwca 2006 r. stwierdzając prawidłowe wykazanie zakresu rzeczowego oraz prawidłowość finansowego szacunku zniszczonych-uszkodzonych obiektów.

Natomiast protokół z dnia 17-18 czerwca 2006 nie został poddany weryfikacji przez komisję Wojewody Podkarpackiego.

Stwierdzono, że ww. protokoły strat sporządzane przez komisję powołaną przez Wójta Gminy zostały  sporządzone niezgodnie z zasadami opracowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Wykazano w protokole  całość dróg gminnych zniszczonych – uszkodzonych przez powodzie. Tabele w obowiązującym druku protokołu nakazują rozgraniczenie dróg 
w poszczególnych miejscowościach oznaczenie ich numerem, podanie nazwy lub nazwy zwyczajowej, długość i powierzchnię zniszczonego odcinka oraz podanie w którym kilometrze drogi nastąpiło zniszczenie – uszkodzenie. Obiekty określone w protokole w następnych działach zostały nazwane i opisane pojedynczo - zgodnie z  „Zasadami ...” Niewłaściwe sporządzenie protokołu wymogło przedstawienie przez Wójta Gminy dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wyjaśnienia 
i sporządzenia wykazu dróg zgodnie z wymogami „Zasad...” określonych przez Biuro Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Po przedstawieniu ww. wyjaśnienia i wykazu Wojewoda Podkarpacki wydał pozytywną opinię na wnioskowane obiekty do remontu – odbudowy w 2006 roku.

Wójt Gminy Czarna powyższe protokoły wraz z informacją o stratach w infrastrukturze gmin dotkniętych klęską żywiołową pismem z dnia 27 czerwca 2006 znak G.5222/16/06 przesłał Pełnomocnikowi Wojewody Podkarpackiego ds. Usuwania Skutków Powodzi.

Realizacja następujących zadań:

Na wniosek Wojewody Podkarpackiego Wójt Gminy Czarna otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnienie finansowania odbudowy infrastruktury gminnej zniszczonej-uszkodzonej w kwocie 350.000 zł promesa znak: BUSKŻ-5523-8-56/06 z dnia 
3 lipca 2006r.

Spośród obiektów zniszczonych przez powodzie w 2006 roku wytypowano do odbudowy-remontu następujące obiekty:

- Odbudowa drogi gminnej – Obwodnica Borowej,

- Odbudowa drogi gminnej – Obwodnica Jaźwiny,

- Odbudowa drogi gminnej Grabiny Błyszczówka

- Odbudowa drogi gminnej Przeryty Bór - Róża,

- Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Borowa Obwodnica

Wybór wykonawcy zadania

,,Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Obwodnica Borowa ''.

Wójt Gminy Czarna w dniu 22 sierpnia 2006r dokonał zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Dębicy Wydział Architektury i Budownictwa na remont obiektu określonego powyżej. Wydział Architektury potwierdził przyjęcie zgłoszenia w dniu 23 sierpnia 2006r.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia brutto na kwotę 68.345,60 zł. i kwotę netto 56.020,98 zł.,  co stanowi równowartość 12.769,77 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 20 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. sporządzonego przez Pana Bogusława Czarnika uprawnionego do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Wynagrodzenie na opracowanie ww. robót zawarto umowę i ustalone wynagrodzenie Gmina wypłaciła z własnych środków.

Wójt Gminy Czarna zamieścił w portalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie 
o wszczęciu postępowania, które zostało zarejestrowane pod nr OWP/2006/08/02-972276 i na urzędowej tablicy ogłoszeń w dniach od 2 sierpnia 2006 r. do 11 sierpnia 2006r.  
Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 2 sierpnia 2006r.

Ogłoszenia określają sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11 sierpnia 2006 r. godz. 14.15.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów bezpłatnie.

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia

- termin oraz warunki realizacji zamówienia

- opis sposobu przygotowania ofert

- miejsce i termin składania ofert

- kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Józef Chudy – Wójt Gminy w dniu 28 lipca 2006 r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty (netto/brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica | 55.385,03/67.569,74 zł |

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Józef Chudy – Wójt Gminy Czarna.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoba biorąca udział 
w postępowaniu przetargowym, złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 11 sierpnia 2006 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Józef Chudy – Wójt Gminy Czarna.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań.

Wybranemu oferentowi Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu Spółka Akcyjna 
ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, zostało przesłane ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 21 sierpnia 2006 r. znak G.341/25/2006oraz o wyniku postępowania wywieszono informację w dniach 21 sierpnia 2006r. do 28 sierpnia 2006 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna w dniu 21 sierpnia 2006r.

Zawarcie umowy o roboty budowlane

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą  ,,Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Obwodnica Borowa'' została zawarta w Czarnej umowa nr 128/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. pomiędzy Gminą Czarna reprezentowaną przez Pana Józefa Chudego – Wójta Gminy Czarna (Zamawiający) 
a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Jerzego Gwoździa i Członka Zarządu – Pana Jacka Skrabacza (Wykonawca).

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania.

W paragrafie 2 umowy ustalono termin rozpoczęcia na dzień 28 sierpnia 2006 r. i termin zakończenia robót na dzień 30 października 2006 r.

W paragrafie 3 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie brutto: 67.569,74 zł.

W paragrafie 5 i 6 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 7 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

Rozliczenie finansowe zadania:

Gmina Czarna otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak BUSKŻ.5523-8-56/06 z dnia 3 lipca 2006r. promesę o dofinansowanie w 2006r. zadań związanych z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości nie więcej niż 350.000 zł. Powyższe dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80% wartości zadań po przetargu.

Po otrzymaniu promesy, Gmina Czarna złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 31 sierpnia 2006r. wniosek o dotację w wysokości 54.055 zł na finansowanie zadania pn. „Odbudowa obwodnicy Borowa w km 0+000-0+325”. Pozostałe środki finansowe w wysokości 13.514,74 zł miały stanowić udział własny jednostki. Łączna wartość robót do wykonania w 2006r. (po przeprowadzonym przetargu) wyniosła 67.569,74 zł. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie znak ZK.IV.6826-8/06 w dniu 30.08.2006r.

Po rozpatrzeniu wniosku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowany przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) zawarł w dniu 25 września 2006r. umowę Nr POD/947/KR/MSWiA/2006 z Gminą Czarna (reprezentowaną przez Wójta Gminy pana Józefa Chudy) o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 54.055 zł na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2006 roku polegającym na odbudowie obwodnicy Borowa w km 0+000-0+325. Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia środków własnych 
w wysokości 13.514,74 zł tj. 20% kosztów zadania oraz do jego zakończenia w terminie do dnia 30 października 2006r.

Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 93 z dnia 18.10.2006r. zwiększył plan dotacji w dziale 600-transport i łączność, rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 54.055 zł z przeznaczeniem na Odbudowę obwodnicy Borowa w km 0+000-0+325. Powyższa kwota została ujęta w budżecie Gminy Czarna uchwałą Nr LIV/516/2006 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2006r.

Przyznaną dotację, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na konto Gminy Czarna w dniu 23.10.2006r.

Na wykonanie zadania Gmina Czarna (zamawiający) zawarła w dniu 28 sierpnia 2006r. umowę Nr 128/2006 z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z Dębicy (wybranym w trybie przetargu nieograniczonego). Za zrealizowane zadanie, wykonawca wystawił w dniu 10 listopada 2006r. fakturę nr F/324/TP/2006 na kwotę 67.569,74 zł (brutto), która została uregulowana w dniu 13 listopada 2006r.

Protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru robót z dnia 10 listopada 2006r. komisja stwierdziła, że roboty wykazane we wniosku o dotację zostały zrealizowane.

W dniu 10 listopada 2006r. Gmina Czarna złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie rozliczenie końcowe zadania..

Nadzór inwestorski

Nadzór nad realizacją ww. zadania pełnił Pan Bogusław Czarnik posiadający uprawnienia budowlane znak: UAN-I-7342/352/94. Wynagrodzenie za sprawowany nadzór inwestorski na podstawie zawartej umowy Gmina wypłacała z własnych środków.

Wybór wykonawcy zadania

,,Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Obwodnica Jaźwiny ''.

Wójt Gminy Czarna w dniu 22 sierpnia 2006r dokonał zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Dębicy Wydział Architektury i Budownictwa na remont obiektu określonego powyżej. Wydział Architektury potwierdził przyjęcie zgłoszenia w dniu 23 sierpnia 2006r.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia brutto na kwotę 89.581,73 zł. i kwotę netto 73.427,65 zł.,  co stanowi równowartość 16.737,55 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 20 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. sporządzonego przez Pana Bogusława Czarnika uprawnionego do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Wynagrodzenie na opracowanie ww. robót zawarto umowę i ustalone wynagrodzenie Gmina wypłaciła z własnych środków.

Wójt Gminy Czarna zamieścił w portalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie 
o wszczęciu postępowania, które zostało zarejestrowane pod nr OWP/2006/08/02-525811 i na urzędowej tablicy ogłoszeń w dniach od 2 sierpnia 2006 r. do 11 sierpnia 2006r.  
Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 2 sierpnia 2006r.

Ogłoszenia określają sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11 sierpnia 2006 r. godz. 14.15.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów bezpłatnie.

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia

- termin oraz warunki realizacji zamówienia

- opis sposobu przygotowania ofert

- miejsce i termin składania ofert

- kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Józef Chudy – Wójt Gminy w dniu 28 lipca 2006 r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk 
ZP-12) wg poniższego zestawienia:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty (netto/brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica | 71.749,30/87.534,15 zł |

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Józef Chudy – Wójt Gminy Czarna.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoba biorąca udział 
w postępowaniu przetargowym, złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 11 sierpnia 2006 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Józef Chudy – Wójt Gminy Czarna.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań.

Wybranemu oferentowi Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu Spółka Akcyjna 
ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, zostało przesłane ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 21 sierpnia 2006 r. znak G.341/26/2006 oraz o wyniku postępowania wywieszono informację w dniach 21 sierpnia 2006r. do 28 sierpnia 2006 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna w dniu 21 sierpnia 2006r.

Zawarcie umowy o roboty budowlane

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą  ,,Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej Obwodnica Jaźwiny'' została zawarta w Czarnej umowa nr 125/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. pomiędzy Gminą Czarn reprezentowaną przez Pana Józefa Chudego – Wójta Gminy Czarna (Zamawiający) 
a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Jerzego Gwoździa i Członka Zarządu – Pana Jacka Skrabacza (Wykonawca).

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania.

W paragrafie 2 umowy ustalono termin rozpoczęcia na dzień 28 sierpnia 2006 r. i termin zakończenia robót na dzień 30 października 2006 r.

W paragrafie 3 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie brutto: 87.534,15 zł.

W paragrafie 5 i 6 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 7 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

Rozliczenie finansowe zadania:

Gmina Czarna otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak BUSKŻ.5523-8-56/06 z dnia 3 lipca 2006r. promesę o dofinansowanie w 2006r. zadań związanych z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości nie więcej niż 350.000 zł. Powyższe dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80% wartości zadań po przetargu.

Po otrzymaniu promesy, Gmina Czarna złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 31 sierpnia 2006r. wniosek o dotację w wysokości 70.027 zł na finansowanie zadania pn. „Odbudowa obwodnicy Jaźwiny w km 0+000 – 0+552,50”. Pozostałe środki finansowe w wysokości 17.507,15 zł miały stanowić udział własny jednostki. Łączna wartość robót do wykonania w 2006r. (po przeprowadzonym przetargu) wyniosła 87.534,15 zł. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie znak ZK.IV.6826-8/06 w dniu 30.08.2006r.

Po rozpatrzeniu wniosku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowany przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) zawarł w dniu 25 września 2006r. umowę Nr POD/946/KR/MSWiA/2006 z Gminą Czarna (reprezentowaną przez Wójta Gminy pana Józefa Chudy) o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 70.027 zł na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2006 roku polegającym na odbudowie obwodnicy Jaźwiny w km 0+000-0+552,50.

Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia środków własnych w wysokości 17.507,15 zł tj. 20% kosztów zadania oraz do jego zakończenia 
w terminie do dnia 30 października 2006r.

Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 93 z dnia 18.10.2006r. zwiększył plan dotacji w dziale 600-transport i łączność, rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 70.027 zł z przeznaczeniem na odbudowę obwodnicy Jaźwiny. Powyższa kwota została ujęta w budżecie Gminy Czarna uchwałą Nr LIV/516/2006 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2006r.

Przyznaną dotację, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na konto Gminy Czarna w dniu 23.10.2006r.

Na wykonanie zadania, Gmina Czarna (zamawiający) zawarła w dniu 28 sierpnia 2006r. umowę Nr 125/2006 z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z Dębicy (wybranym w trybie przetargu nieograniczonego). Za zrealizowane zadanie, wykonawca wystawił w dniu 10 listopada 2006r. fakturę nr F/326/TP/2006 na kwotę 87.534,15 zł (brutto), która została uregulowana w dniu 10 listopada 2006r.

Protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru robót z dnia 10 listopada 2006r. komisja stwierdziła, że roboty wykazane we wniosku o dotację zostały zrealizowane.

W dniu 10 listopada 2006r. Gmina Czarna złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie rozliczenie końcowe zadania.

Nadzór inwestorski

Nadzór nad realizacją zadania „Odbudowa – remont obwodnicy w miejscowości Jaźwiny” pełnił Pan Bogusław Czarnik posiadającym uprawnienia budowlane znak: UAN-I-7342/352/94. Wynagrodzenie za sprawowany nadzór inwestorski na podstawie zawartej umowy Gmina wypłacała z własnych środków.

Wybór wykonawcy zadania

,,Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa drogi gminnej Grabiny Błyszczówka ''.

Wójt Gminy Czarna w dniu 22 sierpnia 2006r dokonał zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Dębicy Wydział Architektury i Budownictwa na remont obiektu określonego powyżej. Wydział Architektury potwierdził przyjęcie zgłoszenia w dniu 23 sierpnia 2006r.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia brutto na kwotę 164.035,45 zł. i kwotę netto 134.455,29 zł.,  co stanowi równowartość 30.648,57 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 20 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. sporządzonego przez Pana Bogusława Czarnika uprawnionego do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Wynagrodzenie na opracowanie ww. robót zawarto umowę i ustalone wynagrodzenie Gmina wypłaciła z własnych środków.

Wójt Gminy Czarna zamieścił w portalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie 
o wszczęciu postępowania, które zostało zarejestrowane pod nr OWP/2006/08/02-162308 i na urzędowej tablicy ogłoszeń w dniach od 2 sierpnia 2006 r. do 11 sierpnia 2006r.  
Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 2 sierpnia 2006r.

Ogłoszenia określają sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11 sierpnia 2006 r. godz. 14.15.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów bezpłatnie.

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia

- termin oraz warunki realizacji zamówienia

- opis sposobu przygotowania ofert

- miejsce i termin składania ofert

- kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Józef Chudy – Wójt Gminy w dniu 28 lipca 2006 r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty (netto/brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica | 125.247,70/152.802,19 zł |

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Józef Chudy – Wójt Gminy Czarna.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoba biorąca udział 
w postępowaniu przetargowym, złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 11 sierpnia 2006 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Józef Chudy – Wójt Gminy Czarna.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań.

Wybranemu oferentowi Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu Spółka Akcyjna 
ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, zostało przesłane ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 21 sierpnia 2006 r. znak G.341/23/2006 oraz o wyniku postępowania wywieszono informację w dniach 21 sierpnia 2006r. do 28 sierpnia 2006 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna w dniu 21 sierpnia 2006r.

Zawarcie umowy o roboty budowlane

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą  ,,Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej droga gminna Grabiny Błyszczówka'' została zawarta w Czarnej umowa nr 126/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. pomiędzy Gmina Czarna  
w Czarnej reprezentowaną przez Pana Józefa Chudego – Wójta Gminy Czarna (Zamawiający) 
a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Jerzego Gwoździa i Członka Zarządu – Pana Jacka Skrabacza (Wykonawca).

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania.

W paragrafie 2 umowy ustalono termin rozpoczęcia na dzień 28 sierpnia 2006 r. i termin zakończenia robót na dzień 30 października 2006 r.

W paragrafie 3 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie brutto: 152.802,19 zł.

W paragrafie 5 i 6 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 7 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

Rozliczenie finansowe zadania:

Gmina Czarna otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak BUSKŻ.5523-8-56/06 z dnia 3 lipca 2006r. promesę o dofinansowanie w 2006r. zadań związanych z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości nie więcej niż 350.000 zł. Powyższe dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80% wartości zadań po przetargu.

Po otrzymaniu promesy, Gmina Czarna złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 31 sierpnia 2006r. wniosek o dotację w wysokości 122.241 zł na finansowanie zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej Grabiny – Błyszczówka 
w km 0+000-1+750”. Pozostałe środki finansowe w wysokości 30.561,19 zł miały stanowić udział własny jednostki. Łączna wartość robót do wykonania w 2006r. (po przeprowadzonym przetargu) wyniosła 152.802,19 zł. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie znak ZK.IV.6826-8/06 w dniu 30.08.2006r.

Po rozpatrzeniu wniosku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowany przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) zawarł w dniu 25 września 2006r. umowę Nr POD/944/KR/MSWiA/2006 z Gminą Czarna (reprezentowaną przez Wójta Gminy pana Józefa Chudy) o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 122.241 zł na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2006 roku polegającym na odbudowie drogi gminnej Grabiny – Błyszczówka 
w km 0+000-1+750.

Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia środków własnych w wysokości 30.561,19 zł tj. 20% kosztów zadania oraz do jego zakończenia 
w terminie do dnia 30 października 2006r.

Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 93 z dnia 18.10.2006r. zwiększył plan dotacji w dziale 600-transport i łączność, rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 122.241 zł z przeznaczeniem na Odbudowę drogi gminnej Grabiny – Błyszczówka w km 0+000-1+750.

Powyższa kwota została ujęta w budżecie Gminy Czarna uchwałą Nr LIV/516/2006 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2006r.

Przyznaną dotację, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na konto Gminy Czarna w dniu 23.10.2006r.

Na wykonanie zadania, Gmina Czarna (zamawiający) zawarła w dniu 28 sierpnia 2006r. umowę Nr 126/2006 z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z Dębicy (wybranym w trybie przetargu nieograniczonego). Za zrealizowane zadanie, wykonawca wystawił w dniu 10 listopada 2006r. fakturę nr F/325/TP/2006 na kwotę 152.802,19 zł (brutto), która została uregulowana w dniu 10 listopada 2006r.

Protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru robót z dnia 10 listopada 2006r. komisja stwierdziła, że roboty wykazane we wniosku o dotację zostały zrealizowane.

W dniu 10 listopada 2006r. Gmina Czarna złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie rozliczenie końcowe zadania.

Nadzór inwestorski

Nadzór nad realizacją zadania „Odbudowa – remont drogi gminnej Grabiny Błyszczówka'' pełnił Pan Bogusław Czarnik posiadającym uprawnienia budowlane znak: UAN-I-7342/352/94. Wynagrodzenie za sprawowany nadzór inwestorski na podstawie zawartej umowy Gmina wypłacała z własnych środków.

Wybór wykonawcy zadania

,,Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa drogi gminnej Przeryty Bór - Róża''.

Wójt Gminy Czarna w dniu 16 czerwca 2006r dokonał zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Dębicy Wydział Architektury i Budownictwa na remont obiektu określonego powyżej. Starostwo Powiatowe w Dębicy potwierdziło przyjęcie zgłoszenia w dniu 30 czerwca 2006r.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia brutto na kwotę 27.255,99 zł. i kwotę netto 22.340,98 zł.,  co stanowi równowartość 5.092,54 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 20 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. sporządzonego przez Pana Bogusława Czarnika uprawnionego do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Wynagrodzenie na opracowanie ww. robót zawarto umowę i ustalone wynagrodzenie Gmina wypłaciła z własnych środków.

Wójt Gminy Czarna zamieścił w portalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie 
o wszczęciu postępowania, które zostało zarejestrowane pod nr OWP/2006/08/02-1355158 
i na urzędowej tablicy ogłoszeń w dniach od 2 sierpnia 2006 r. do 11 sierpnia 2006r.  
Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 2 sierpnia 2006r.

Ogłoszenia określają sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11 sierpnia 2006 r. godz. 14.15.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów bezpłatnie.

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia

- termin oraz warunki realizacji zamówienia

- opis sposobu przygotowania ofert

- miejsce i termin składania ofert

- kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Józef Chudy – Wójt Gminy w dniu 28 lipca 2006 r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty (netto/brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica | 22.492,43/27.440,76 zł |

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Józef Chudy – Wójt Gminy Czarna.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoba biorąca udział 
w postępowaniu przetargowym, złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 11 sierpnia 2006 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Józef Chudy – Wójt Gminy Czarna.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań.

Wybranemu oferentowi Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu Spółka Akcyjna 
ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, zostało przesłane ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 21 sierpnia 2006 r. znak G.341/24/2006oraz o wyniku postępowania wywieszono informację w dniach 21 sierpnia 2006r. do 28 sierpnia 2006 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna w dniu 21 sierpnia 2006r.

Zawarcie umowy o roboty budowlane

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą  ,,Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej droga gminna Przeryty Bór – Róża” została zawarta w Czarnej umowa nr 127/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. pomiędzy Gminą Czarna reprezentowaną przez Pana Józefa Chudego – Wójta Gminy Czarna (Zamawiający) 
a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Jerzego Gwoździa i Członka Zarządu – Pana Jacka Skrabacza (Wykonawca).

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania.

W paragrafie 2 umowy ustalono termin rozpoczęcia na dzień 28 sierpnia 2006 r. i termin zakończenia robót na dzień 30 października 2006 r.

W paragrafie 3 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie brutto: 27.440,76 zł.

W paragrafie 5 i 6 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 7 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

Rozliczenie finansowe zadania:

Gmina Czarna otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak BUSKŻ.5523-8-56/06 z dnia 3 lipca 2006r. promesę o dofinansowanie w 2006r. zadań związanych z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości nie więcej niż 350.000 zł. Powyższe dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80% wartości zadań po przetargu.

Po otrzymaniu promesy, Gmina Czarna złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 31 sierpnia 2006r. wniosek o dotację w wysokości 21.952 zł na finansowanie zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej Przeryty Bór – Róża w km 0+000-0+109”. Pozostałe środki finansowe w wysokości 5.488,76 zł miały stanowić udział własny jednostki. Łączna wartość robót do wykonania w 2006r. (po przeprowadzonym przetargu) wyniosła 27.440,76 zł. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie znak ZK.IV.6826-8/06 w dniu 30.08.2006r.

Po rozpatrzeniu wniosku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowany przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) zawarł w dniu 25 września 2006r. umowę Nr POD/943/KR/MSWiA/2006 z Gminą Czarna (reprezentowaną przez Wójta Gminy pana Józefa Chudy) o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 21.952 zł na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2006 roku polegającym na odbudowie drogi gminnej Przeryty Bór – Róża w km 0+000-0+109. Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia środków własnych w wysokości 5.488,76 zł tj. 20% kosztów zadania oraz do jego zakończenia w terminie do dnia 30 października 2006r.

Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 93 z dnia 18.10.2006r. zwiększył plan dotacji w dziale 600-transport i łączność, rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 21.952 zł z przeznaczeniem na Odbudowę drogi gminnej Przeryty Bór – Róża w km 0+000-0+109. Powyższa kwota została ujęta w budżecie Gminy Czarna uchwałą Nr LIV/516/2006 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2006r.

Przyznaną dotację, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na konto Gminy Czarna w dniu 23.10.2006r.

Na wykonanie zadania, Gmina Czarna (zamawiający) zawarła w dniu 28 sierpnia 2006r. umowę Nr 127/2006 z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z Dębicy (wybranym w trybie przetargu nieograniczonego). Za zrealizowane zadanie, wykonawca wystawił w dniu 10 listopada 2006r. fakturę nr F/323/TP/2006 na kwotę 27.440,76 zł (brutto), która została uregulowana w dniu 13 listopada 2006r.

Protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru robót z dnia 10 listopada 2006r. komisja stwierdziła, że roboty wykazane we wniosku o dotację zostały zrealizowane.

W dniu 10 listopada 2006r. Gmina Czarna złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie rozliczenie końcowe zadania.

Nadzór inwestorski

Nadzór nad realizacją zadania „Odbudowa – remont drogi gminnej Przeryty Bór – Róża” pełnił Pan Bogusław Czarnik posiadającym uprawnienia budowlane znak: UAN-I-7342/352/94. Wynagrodzenie za sprawowany nadzór inwestorski na podstawie zawartej umowy Gmina wypłacała z własnych środków.

Wybór wykonawcy zadania

,,Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa – remont przepustu w Borowej”.

Wójt Gminy Czarna decyzją znak: AB.VIII.7351-60/2006 z dnia 24 sierpnia 2006r otrzymał od Starosty Dębickiego zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej obwodnica Borowej 
m. Borowa Gm. Czarna na działkach nr ewid. gr.1855, 1872, 2131/3 w m. Borowa.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia brutto na kwotę 105000,00 zł. i kwotę netto 86065,57 zł.,  co stanowi równowartość 19.618,32 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 20 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. sporządzonego przez Pana Eugeniusza Pyzińskiego uprawnionego do  kierowania robotami budowlanymi uprawnienia nr N/z – UAN-8346/116/86.

Za opracowany kosztorys Pan Eugeniusz Pyziński nie pobrał wynagrodzenia.

Wójt Gminy Czarna zamieścił w portalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie 
o wszczęciu postępowania, które zostało zarejestrowane pod nr OWP/2006/08/03-1067009 (36z36) i na urzędowej tablicy ogłoszeń w dniach od 2 sierpnia 2006 r. do 11 sierpnia 2006r.  
Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 2 sierpnia 2006r.

Ogłoszenia określają sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11 sierpnia 2006 r. godz. 14.15.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów bezpłatnie.

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia

- termin oraz warunki realizacji zamówienia

- opis sposobu przygotowania ofert

- miejsce i termin składania ofert

- kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Józef Chudy – Wójt Gminy w dniu 28 lipca 2006 r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty (netto/brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” ul. W. Macha 2, 39-200 Dębica | 82.638,50/100.818,97 zł |

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Józef Chudy – Wójt Gminy Czarna.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoba biorąca udział 
w postępowaniu przetargowym, złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 11 sierpnia 2006 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Józef Chudy – Wójt Gminy Czarna.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań.

Wybranemu oferentowi Przedsiębiorstwu Drogowemu „DROGBUD” ul. W. Macha 2, 
39-200 Dębica, zostało przesłane ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 21 sierpnia 2006 r. znak G.341/27/2006oraz o wyniku postępowania wywieszono informację w dniach 21 sierpnia 2006r. do 28 sierpnia 2006 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarna w dniu 21 sierpnia 2006r.

Zawarcie umowy o roboty budowlane

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą  ,,Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Borowa” została zawarta w Czarnej umowa nr 124/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. pomiędzy Gminą Czarna  w Czarnej reprezentowaną przez Pana Józefa Chudego – Wójta Gminy Czarna (Zamawiający) 
a Przedsiębiorstwem Drogowym „DROGBUD” ul. W. Macha 2, 39-200 Dębica, reprezentowanym przez Pana  Bronisława Szymaszka (Wykonawca).

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania.

W paragrafie 2 umowy ustalono termin rozpoczęcia na dzień 28 sierpnia 2006 r. i termin zakończenia robót na dzień 30 października 2006 r.

W paragrafie 3 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie brutto: 100.818,97 zł.

W paragrafie 5 i 6 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 7 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

Rozliczenie finansowe zadania:

Gmina Czarna otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak BUSKŻ.5523-8-56/06 z dnia 3 lipca 2006r. promesę o dofinansowanie w 2006r. zadań związanych z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości nie więcej niż 350.000 zł. Powyższe dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80% wartości zadań po przetargu.

Po otrzymaniu promesy, Gmina Czarna złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 31 sierpnia 2006r. wniosek o dotację w wysokości 80.655 zł na finansowanie zadania pn. „Odbudowa przepustu w miejscowości Borowa ”. Pozostałe środki finansowe w wysokości 20.163,97 zł miały stanowić udział własny jednostki. Łączna wartość robót do wykonania w 2006r. (po przeprowadzonym przetargu) wyniosła 100.818,97 zł. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie znak ZK.IV.6826-8/06 w dniu 30.08.2006r.

Po rozpatrzeniu wniosku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowany przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) zawarł w dniu 25 września 2006r. umowę Nr POD/945/KR/MSWiA/2006 z Gminą Czarna (reprezentowaną przez Wójta Gminy pana Józefa Chudy) o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 80.655 zł na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2006 roku polegającym na odbudowie przepustu w miejscowości Borowa. Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia środków własnych 
w wysokości 20.163,97 zł tj. 20% kosztów zadania oraz do jego zakończenia w terminie do dnia 30 października 2006r.

Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 93 z dnia 18.10.2006r. zwiększył plan dotacji w dziale 600-transport i łączność, rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 80.655 zł z przeznaczeniem na Odbudowę przepustu w miejscowości Borowa. Powyższa kwota została ujęta w budżecie Gminy Czarna uchwałą Nr LIV/516/2006 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2006r.

Przyznaną dotację, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na konto Gminy Czarna w dniu 23.10.2006r.

Na wykonanie zadania, Gmina Czarna (zamawiający) zawarła w dniu 28 sierpnia 2006r. umowę Nr 124/2006 z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Drogowym „Drogbud” z Dębicy (wybranym w trybie przetargu nieograniczonego). Za zrealizowane zadanie, wykonawca wystawił w dniu 10 listopada 2006r. fakturę nr 22/11/2006 na kwotę 100.818,97 zł (brutto), która została uregulowana w dniu 13 listopada 2006r.

Protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru robót z dnia 10 listopada 2006r. komisja stwierdziła, że roboty wykazane we wniosku o dotację zostały zrealizowane.

W dniu 10 listopada 2006r. Gmina Czarna złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie rozliczenie końcowe zadania.

Nadzór inwestorski

Nadzór nad realizacją zadania ,,Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Borowa” pełnił Pan Bogusław Czarnik posiadającym uprawnienia budowlane znak: UAN-I-7342/352/94. Wynagrodzenie za sprawowany nadzór inwestorski na podstawie zawartej umowy Gmina wypłacała z własnych środków.

W dniu 27 listopada 2006 roku kontrolujący z Panem Józefem Chudy Wójtem Gminy Czarna dokonali wizji terenowej obiektów na, które Gmina otrzymała pomoc finansową na ich odbudowę z budżetu państwa.

Stwierdzono, że remont-odbudowa obiektów infrastruktury gminnej w miejscowościach Przeryty Bór, Róża, Jaźwiny, Borowa, Grabiny zostały wykonane zgodnie z warunkami określonymi w:

- umowach zawartych pomiędzy Gminą Czarna a Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji,

- zestawieniu rzeczowo-finansowym robót do wykonania stanowiący załącznik do wniosku,

-protokołach rzeczowo-finansowych końcowych odbiorów robót.

Zakres rzeczowy wykonanych robót jest zgodny z obmiarami robót wykazanych fakturach 
i wielkościami zawartymi we wnioskach składanych do Ministerstwa.

Ustalenia końcowe:

- Przekazane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 348.930 zł zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

- Łączne wydatki poniesione przez Gminę wyniosły 87.235,81 zł, co stanowiło 20% kosztów poniesionych na kontrolowane zadania.

- Faktury za zrealizowane roboty zawierały następujące opisy:

- potwierdzenie inspektora nadzoru, iż wymienione na fakturze roboty zostały wykonane i przyjęte zgodnie z umową,

- sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym,

- opis, w jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecone zostało wykonanie robót ujętych na fakturze,

- wskazanie przez skarbnika gminy źródeł finansowania faktury,

- opis, jakiego zadania dotyczyła dana faktura,

- zatwierdzenie do wypłaty oraz opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- Do faktur zostały dołączone protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót.

Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanym przez Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) a Gminą Czarna (reprezentowaną przez Wójta Gminy).

Na tym protokół zakończono.

Niżej podane załączniki stanowią integralną część protokołu kontroli:

- od Nr 1 do Nr 5 kserokopie faktur, polecenia przelewów, wyciągi bankowe, protokoły rzeczowo – finansowe końcowego odbioru robót, zawarte umowy z wykonawcami, rozliczenie końcowe.

Wójta Gminy Czarna poinformowano o przysługujących mu uprawnieniach określonych 
w zarządzeniu Wojewody Podkarpackiego Nr 175/06 z dnia 17 listopada 2006 roku 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, to jest prawie do:

1/ zgłoszenia przed podpisaniem protokołu w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole / § 32 zarządzenia / ,

2/ zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń, z jednoczesnym podpisaniem protokołu / § 33 zarządzenia / ,

3/ odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy / § 34 zarządzenia /.

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Wójta Gminy Czarna Pana Józefa Chudego i Skarbnika Gminy Pani Marty Wstawskiej.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na 28 stronach, które otrzymują :

1/Wójt Gminy Czarna,

2/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie,

3/ Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie,

Dokonano wpisu w książce kontroli Urzędu Gminy Czarna pod pozycją 
Nr 2/2007.

Czarna , dnia 28 listopada 2007 roku

Podpisy:

Kontrolowani:                                                                                   Kontrolujący :

........................................................                                .....................................................

..........................................................                               ....................................................

Protokół otrzymałem osobiście w dniu 28 listopada 2007 roku :