Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV-0932-35/07

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Brzyska, woj. Podkarpackie, 
38-212 Brzyska 1

Kontrolę przeprowadzili:

- Adam Bednarz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa

- i Zarządzania   Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (koordynator kontroli) na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-63/07 z dnia

- 29 listopada 2007 r. udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego,

- Andrzej Łyszczarz - Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia 
Nr ZK.IV.0939-64/07 z dnia 29 listopada 2007 r. udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 5 grudnia  do 11 grudnia 2007 roku.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie /Dz. U z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm./ oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli.

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa 
w 2006 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach odbudowy infrastruktury gminnej zniszczonej przez powodzie w latach 2004 i 2006  na terenie gminy Brzyska.

Zagadnienia objęte kontrolą:

- zgodność szacowania szkód z zasadami określonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

- prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

- sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

- prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

- dokonanie wizji terenowej obiektów objętych umową o finansowanie,

- ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne.

1. Wójtem Gminy Brzyska jest Pan Ryszard Papciak wybrany  w wyborach bezpośrednich zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia        26 listopada 2006 roku.

W okresie objętym kontrolą Wójtem Gminy Brzyska był Pan Stanisław Bułat.

2. Skarbnikiem Gminy Brzyska jest Pani Janina Samborska powołana przez Radę Gminy Brzyska Uchwałą nr III/15/90 z dnia 27 lipca 1990 roku.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Ryszard Papciak –Wójt Gminy Brzyska,

- Pani Janina Samborska – Skarbnik Gminy Brzyska,

- Pani Anna Smoleń – Inspektor ds. budownictwa Urzędu Gminy.

Na podstawie dokumentów przedłożonych w Urzędzie Gminy  Brzyska ustalono:

Ocena strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie Gminy Brzyska.

Gmina Brzyska położona jest w południowo- zachodniej części województwa podkarpackiego i terytorialnie przynależy do powiatu jasielskiego. Do końca roku 1998 wchodziła w skład województwa krośnieńskiego.

Gmina Brzyska jest położona w dorzeczu rzeki Wisłoki i graniczy z gminami: Jasło i Kołaczyce , a od zachodu z województwem małopolskim. Zajmuje obszar o powierzchni 45 km2, który zamieszkuje około 6300 mieszkańców.

Podstawowy układ drogowy w gminie w rozumieniu ustawy o drogach publicznych tworzą drogi powiatowe i gminne.

Podstawową sieć drogową stanowią drogi powiatowe zapewniające połączenie komunikacyjne z siedzibą powiatu. Uzupełnieniem sieci dróg powiatowych są drogi gminne   o łącznej długości 38 km w tym 25 km o nawierzchni utwardzonej.

Układ drogowy wynika z rzeźby terenu i dostosowany jest do struktury osadniczo – przestrzennej gminy.

Obiekty infrastruktury, które wytypowano do odbudowy-remontu zostały zniszczone-uszkodzone w wyniku powodzi w 2004 i 2006 roku.

W 2004roku na terenie gminy w dniach 26 do 30.07  na wskutek ulewnych deszczy wystąpiła powódź w wyniku , której  wystąpiły zniszczenia w infrastrukturze gminnej na kwotę 430.000 zł. Wójt Gminy Brzyska zarządzeniem Nr 18 /1 z dnia 2 sierpnia 2004r powołał komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek powodzi .Z przeprowadzonych czynności komisja sporządziła protokół z dnia 3 sierpnia 2004r. Protokół spełnia wymogi stawiane przez „ Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe …” opracowane przez Biuro ds. Usuwania  Skutków Klęsk Żywiołowych . Zdaniem kontrolującego w kolumnie „ kilometraż „ powinno być określenie kilometrażu zniszczonego odcinka w/w nie zawiera tego zapisu.

W dniu 9 września 2004r przedstawiciele Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji szkód przy udziale Zastępcy Wójta Gminy Brzyska  dokonali wizji zniszczonych obiektów wykazanych przez samorząd  stwierdzając prawidłowość zakresu rzeczowego i finansowego szkód .

W 2006 r. wystąpiła powódź na terenie gminy  w dniach 4  - 5czerwca . Wójt Gminy Brzyska Zarządzeniem nr 16/2006 z dnia 07 czerwca 2006 r.  powołał komisję ds szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej gminy uszkodzonej-zniszczonej przez powódź. Komisja dokonała wizji  w terenie  stwierdzając w  protokole  z dnia 12 czerwca 2006roku wysokość szkód na łączną kwotę 1.333.000 zł.

Podobnie jak w protokole z 2004 roku w kolumnie „ kilometraż” komisja nie wykazała uszkodzonych odcinków .

Straty wykazane w protokole z dnia 12 czerwca 2006 r. komisji gminnej przekazane Pełnomocnikowi Wojewody Podkarpackiego nie zostały poddane weryfikacji przez komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego przyjmując za rzetelne i prawidłowe wykazanie zakresu rzeczowego i finansowego  szacunku zniszczonych-uszkodzonych obiektów

Realizacja  zadań:

Na wniosek Wojewody Podkarpackiego Wójt Gminy Brzyska otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnienie finansowania odbudowy infrastruktury gminnej zniszczonej-uszkodzonej przez powodzie w kwocie 50.000 zł promesa znak: BUSKŻ-5523-1-196/06 z dnia 3 marca 2006r. i 600.000 zł promesa znak BUSKŻ-5523-8-59/06 z dnia 3 lipca 2006r.

Spośród obiektów zniszczonych przez powodzie w 2004 i 2006 roku wytypowano do odbudowy-remontu następujące obiekty:

- Remont drogi gminnej nr ewid. 69 „ Guminy” w miejscowości Wróblowa w km 0+904-1+416,3 II etap

- Remont drogi gminnej :

- nr ewid. 1270/pół ,47 „ Do Mikosia” w miejscowości Brzyska w km 0+000-0+390

- nr ewid .1304”Do Pałacu Jedlinki” w miejscowości Brzyska w km 0+000 – 0 +170

- nr ewid .770 „ Krzemyk” w miejscowości Brzyska w km 0+000-0+725

- nr ewid.23 „ Do Madeja” w miejscowości Ujazd w km 0+150-0+255

- nr ewid.60” Granice III” w miejscowości Błażkowa w km 0+135-0+665

- Remont drogi gminnej :

-nr ewid.1487 „ Sorys - Podlesie” w miejscowości Błażkowa w km2+170-2+870

- nr ewid.1171” Biadoszyce” w miejscowości Błażkowa w km 2+455-3+135

- Remont drogi gminnej :

- nr ewid.195, 176 „Wieś” w miejscowości Lipnica Dolna w km 0+300-0+745

- nr ewid.35/1 „ Zagórze” w miejscowości Dąbrówka w km 0+130-0+295

Wybór wykonawcy zadania

Remont drogi gminnej  nr  ewid. 69„ Guminy” w miejscowości Wróblowa w km 0+904-1+416,3 II etap

Wójt Gminy Brzyska w dniu 30 marca 2006r dokonał zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Jaśle Wydział Architektury i Budownictwa na remont obiektu określonego powyżej. Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa pismem z dnia 10 kwietnia 2006r znak: AB.V.4.7352-07/06 nie wniósł sprzeciwu do zakresu robót zgłoszonych przez Wójta Gminy .

Wójt Gminy Brzyska zarządzeniem Nr 11/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r powołał komisję do przeprowadzenia przetargów remontu obiektów zniszczonych przez powodzie .Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia brutto na kwotę 64.823,59 zł. i kwotę netto 53.134,09 zł.,  co stanowi równowartość 13.129,90 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 5 kwietnia 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia

20 marca 2006 r. sporządzonego przez Pana Petera Eross  uprawnionego do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi.

Wynagrodzenie na opracowanie ww. robót zawarto umowę i ustalone wynagrodzenie Gmina wypłaciła z własnych środków.

Wójt Gminy Brzyska na urzędowej tablicy ogłoszeń w dniach od 5 kwietnia 2006 r. do 5 maja  2006r.  wywiesił ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego oraz w Biuletynie  Informacji Publicznej Gminy Brzyska na powyższe zadanie .

W ogłoszeniu określono sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 5 maja 2006 r. godz. 12.00.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów bezpłatnie.

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia

- termin oraz warunki realizacji zamówienia

- opis sposobu przygotowania ofert

- miejsce i termin składania ofert

- kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- ogólne warunki zawarcia umowy

- określono wadium w kwocie 1000 zł

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Stanisław Bułat – Wójt Gminy w dniu 5 kwietnia 2006 r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty (netto/brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30 | 51.230,00/62.500,60 zł |

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Stanisław Bułat – Wójt Gminy Brzyska.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 5 maja 2006 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Stanisław Bułat – Wójt Gminy Brzyska.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań.

Wybranemu oferentowi Przedsiębiorstwu Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30 38-200 Jasło, zostało przesłane zawiadomienie o wyborze oferty znak: B-341/1/06 z dnia 5 maja 2006r za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz  wywieszono informację w dniach 5- 12 maja 2006r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska 2006r.

Zawarcie umowy o roboty budowlane

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą   Remont drogi gminnej nr ewid. 69 „Guminy” w miejscowości Wróblowa w km 0+904-1+416,3 II etap

została zawarta w Brzyskach umowa nrB-342/1/2006 z dnia 12maja2006r. pomiędzy Gminą Brzyska reprezentowaną przez Pana Stanisława Bułata – Wójta Gminy Brzyska (Zamawiający) przy kontrasygnacie Pani Janiny Samborskiej _ Skarbnika Gminy Brzyska
a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30 38-200 Jasło reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Adama Matuszewskiego i Członka Zarządu – Pana Zbigniewa Brączyka (Wykonawca).

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania.

W paragrafie 2 umowy ustalono termin rozpoczęcia na dzień 12 maja 2006 r. i termin zakończenia robót na dzień 30 maja 2006 r.

W paragrafie 5 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie brutto: 62.500,60 zł.

W paragrafie 8 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
24 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

W paragrafie 9 i 10 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

# Rozliczenie finansowe

Gmina Brzyska otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak BUSKŻ.5523-1-196/06 z dnia 3 marca 2006r. promesę o dofinansowanie w 2006r. zadania związanego z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości nie więcej niż 50.000 zł. Powyższe dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu. Po otrzymaniu promesy, Gmina Brzyska złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 22 maja 2006r. wniosek o dotację 
w wysokości 50.000 zł na finansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej o nr ewid.69 GUMINY w m. Wróblowa w km 0+904-1+416,30 II etap”. Pozostałe środki finansowe 
w wysokości 12.500,60 zł miały stanowić udział własny jednostki. Łączna wartość robót do wykonania w 2006r. (po przeprowadzonym przetargu) wyniosła 62.500,60 zł. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie znak ZK.IV.6826-8/06 w dniu 19 maja 2006r.Po rozpatrzeniu wniosku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowany przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) zawarł w dniu 26 czerwca 2006r. umowę Nr POD/65/KR/MSWiA/2006 z Gminą Brzyska (reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stanisława Bułata) o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 50.000 zł na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2004 roku polegającym na wykonaniu remontu dróg gminnych GUMINY w m. Wróblowa II etap. Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia środków własnych w wysokości 12.500,60 zł tj. 20% kosztów zadania oraz do jego zakończenia w terminie do dnia 30 czerwca 2006r.Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 55 z dnia 21 lipca 2006r. zwiększył plan dotacji w dziale 600-transport i łączność, rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej GUMINY w m. Wróblowa – II etap. Powyższa kwota została ujęta w budżecie Gminy Brzyska Zarządzeniem Nr 30/06 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2006r.Przyznaną dotację, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na konto Gminy Brzyska w dniu 28 lipca 2006r.Na wykonanie zadania Gmina Brzyska (zamawiający) zawarła w dniu 12 maja 2006r. umowę Nr B-342/1/2006 z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o z Jasła (wybranym w trybie przetargu nieograniczonego). W dniu 22 maja 2006r aneksem Nr 1/06 do umowy Nr B-342/1/2006, termin zakończenia robót został zmieniony na dzień 30 czerwiec 2006r. Za zrealizowane zadanie, wykonawca wystawił w dniu 30 czerwca 2006r. fakturę nr 29/108/06 na kwotę 62.500,60 zł (brutto), która została uregulowana w dniu 3 lipca 2006r.Protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru robót z dnia 30 czerwca 2006r. komisja stwierdziła, że na drodze „Guminy” nr ewid. 69 we Wróblowej o łącznej długości 512,3 mb., szer. jezdni 2,5 m zostały wykonane następujące prace:

- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego warstwa górna o gr. 4 cm-kliniec m² 1280,75,

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grub. 5cm, m² 1280,75

W dniu 4 lipca 2006r. Gmina Brzyska sporządziła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie rozliczenie końcowe zadania.

Nadzór inwestorski

Nadzór nad realizacją ww. zadania pełnił Pan Peter Eross posiadający uprawnienia budowlane znak: GP.I.UA-8346/66/90 Wynagrodzenie za sprawowany nadzór inwestorski na podstawie zawartej umowy Gmina wypłacała z własnych środków.

Wybór wykonawcy zadania

Remont drogi gminnej :

- nr ewid. 1270/pół ,47 „ Do Mikosia” w miejscowości Brzyska w km 0+000-0+390

- nr ewid .1304”Do Pałacu Jedlinki” w miejscowości Brzyska w km 0+000 – 0 +170

- nr ewid .770 „ Krzemyk” w miejscowości Brzyska w km 0+000-0+725

- nr ewid.23 „ Do Madeja” w miejscowości Ujazd w km 0+150-0+255

- nr ewid.60” Granice III” w miejscowości Błażkowa w km 0+135-0+665

Wójt Gminy Brzyska w dniu 18 lipca 2006 dokonał zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Jaśle Wydział Architektury i Budownictwa na remont obiektów określonych powyżej. Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa pismem z dnia 25 lipca 2006r znak: AB.V.4.7352-19/06 nie wniósł sprzeciwu do zakresu robót zgłoszonych przez Wójta Gminy .

Wójt Gminy Brzyska zarządzeniem Nr 26/2006 z dnia 17 lipca 2006r powołał komisję do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych .Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia brutto na kwotę 302.730,66 zł. i kwotę netto 248.139,89 zł.,  co stanowi równowartość 56.562,55 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 17 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. sporządzonego przez Pana Petera Eross  uprawnionego do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Wynagrodzenie na opracowanie ww. robót zawarto umowę i ustalone wynagrodzenie Gmina wypłaciła z własnych środków.

Wójt Gminy Brzyska na urzędowej tablicy ogłoszeń w dniach od 20 lipca 2006 r. do 01 sierpnia  2006r.  wywiesił ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego oraz w Biuletynie  Informacji Publicznej Gminy Brzyska na powyższe zadanie .

W ogłoszeniu określono sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 01.08.2006r. godz. 9.00.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów bezpłatnie.

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia

- termin oraz warunki realizacji zamówienia

- opis sposobu przygotowania ofert

- miejsce i termin składania ofert

- kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- ogólne warunki zawarcia umowy

- określono wadium w kwocie 3000 zł

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Stanisław Bułat – Wójt Gminy w dniu 17 lipca 2006 r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty (netto/brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30 | 244.481,75/298.267,74 zł |

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Stanisław Bułat – Wójt Gminy Brzyska.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 1 sierpnia 2006 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Stanisław Bułat – Wójt Gminy Brzyska.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań.

Wybranemu oferentowi Przedsiębiorstwu Robót Drogowo – Mostowych Sp z o.o. ul. Jana Pawła II 30 38-200 Jasło, zostało przesłane zawiadomienie o wyborze oferty znak:

B-341/5/06 z dnia 1 sierpnia 2006r za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz  wywieszono informację w dniach 1- 8 sierpnia 2006r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska 2006r.

Zawarcie umowy o roboty budowlane

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą remont drogi gminnej

- nr ewid. 1270/pół ,47 „ Do Mikosia” w miejscowości Brzyska o długości 390 m , szerokości 2,5 m , powierzchni 975 m2 w km 0+000-0+390

- nr ewid .1304”Do Pałacu Jedlinki” w miejscowości Brzyska o długości 170m , szerokości 2,5m powierzchni 425m2 w km 0+000 – 0 +170

- nr ewid .770 „ Krzemyk” w miejscowości Brzyska  o długości 725m , szerokości 2,7-3,5m powierzchni 2149,5 m2w km 0+000-0+725

- nr ewid.23 „ Do Madeja” w miejscowości Ujazd  o długości 270 m , szerokości 2,5 m , powierzchni 675 m2w km 0+150-0+255

- nr ewid.60” Granice III” w miejscowości Błażkowa  o długości 530 m , szerokości 3,0m powierzchni 1590m2 w km 0+135-0+665

została zawarta w Brzyskach umowa nr B-342/05/2006 z dnia 8 sierpnia 2006r. pomiędzy Gminą Brzyska reprezentowaną przez Pana Stanisława Bułata – Wójta Gminy Brzyska (Zamawiający) przy kontrasygnacie Pani Janiny Samborskiej _ Skarbnika Gminy Brzyska
a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30 38-200 Jasło reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Adama Matuszewskiego i Członka Zarządu – Pana Zbigniewa Brączyka (Wykonawca).

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania.

W paragrafie 2 umowy ustalono termin rozpoczęcia na dzień 21 sierpnia 2006 r. i termin zakończenia robót na dzień 30 września 2006 r.

W paragrafie 5 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie brutto: 298.267,74 zł.

W paragrafie 8 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

W paragrafie  10 i 11 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

# Rozliczenie finansowe

Gmina Brzyska otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak BUSKŻ.5523-8-59/06 z dnia 3 lipca 2006r. promesę o dofinansowanie w 2006r. zadań związanych z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości nie więcej niż 600.000zł. Powyższe dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80% wartości zadań po przetargu. Po otrzymaniu promesy, Gmina Brzyska złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 8 sierpnia 2006r. wniosek o dotację w wysokości 238.600 zł na finansowanie zadania pn. „Remont dróg gminnych technologią A” –droga nr ewid. 60 Granice III w Błażkowej km 0+135-0+665, -droga nr ewid. 1270/pół,47 do Mikosia w Brzyskach km 0+0-0+390, -droga nr ewid. 1304 do pałacu Jedlinki w Brzyskach km 0+0-0+170, -droga nr ewid.770 Krzemyk w Brzyskach km 0+0-0+725, -droga nr ewid. 23 do Madeja w Ujeździe km 0+15-0+255. Pozostałe środki finansowe w wysokości 59.667,74 zł miały stanowić udział własny jednostki. Łączna wartość robót do wykonania w 2006r. (po przeprowadzonym przetargu) wyniosła 298.267,74 zł. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie znak ZK.IV.6826-8/06 w dniu

11 sierpnia 2006r.Po rozpatrzeniu wniosku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowany przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) zawarł w dniu 25 sierpnia 2006r. umowę Nr POD/403/KR/MSWiA/2006

z Gminą Brzyska (reprezentowaną przez Wójta Gminy pana Stanisława Bułata) o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 238.600 zł na zadanie związane

z usuwaniem skutków powodzi z 2006 roku polegającym na wykonaniu remontu dróg gminnych: „Granice III” w m. Błażkowa, „Do Mikosia”, „Do pałacu Jedlinki”, „Krzemyk”

w m. Brzyska, „Do Madeja” w m. Ujazd. Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia środków własnych w wysokości 59.667,74 zł tj. 20% kosztów zadania oraz do jego zakończenia w terminie do dnia 30 września 2006r.Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 92 z dnia 17 października 2006r. zwiększył plan dotacji w dziale 600-transport

i łączność, rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 238.600 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych: „Granice III” w m. Błażkowa,

„Do Mikosia”, „Do pałacu Jedlinki”, „Krzemyk” w m. Brzyska, „Do Madeja” w m. Ujazd . Powyższa kwota została ujęta w budżecie Gminy Brzyska Zarządzeniem Nr 44/06 Wójta Gminy z dnia 29 września 2006r.

Przyznaną dotację, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na konto Gminy Brzyska w dniu 18 października 2006r.Na wykonanie zadania Gmina Brzyska (zamawiający) zawarła w dniu 8 sierpnia 2006r. umowę Nr B-342/05/2006 z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Jasła (wybranym w trybie przetargu nieograniczonego). Za zrealizowane zadanie, wykonawca wystawił w dniu 25 września 2006r. fakturę nr 112/108/06 na kwotę 298.267,74 zł (brutto), która została uregulowana w dniu 27 września 2006r.Protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru robót z dnia 25 września 2006r. komisja stwierdziła, że w ramach umowy dotacyjnej zostały wykonane następujące prace:

- Wykonanie górnej warstwy z klińca grubości 4 cm w ilości 5814,5 m²,

- Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm w ilości 5814,5 m²,

- Odmulanie rowu wraz z plantowaniem dna i skarp (grubość odmulania 30 cm)

w ilości 530 mb.

W dniu 26 września 2006r. Gmina Brzyska sporządziła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie rozliczenie końcowe zadania.

Nadzór inwestorski

Nadzór nad realizacją ww. zadania pełnił Pan Peter Eross posiadający uprawnienia budowlane znak: GP.I.UA-8346/66/90 Wynagrodzenie za sprawowany nadzór inwestorski na podstawie zawartej umowy Gmina wypłacała z własnych środków.

Wybór wykonawcy zadania

Remont drogi gminnej :

-nr ewid.1487 „ Sorys - Podlesie” w miejscowości Błażkowa w km2+170-2+870

- nr ewid.1171” Biadoszyce” w miejscowości Błażkowa w km 2+455-3+135

Wójt Gminy Brzyska w dniu 18 lipca 2006 dokonał zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Jaśle Wydział Architektury i Budownictwa na remont obiektów określonych powyżej. Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa pismem z dnia 25 lipca 2006r znak: AB.V.4.7352-17/06 nie wniósł sprzeciwu do zakresu robót zgłoszonych przez Wójta Gminy .

Wójt Gminy Brzyska zarządzeniem Nr 26/2006 z dnia 17 lipca 2006r powołał komisję do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych .Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia brutto na kwotę 259.034,94 zł. i kwotę netto 212.323,72 zł.,  co stanowi równowartość 48.398,39 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 17 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. sporządzonego przez Pana Petera Eross  uprawnionego do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi.

Wynagrodzenie na opracowanie ww. robót zawarto umowę i ustalone wynagrodzenie Gmina wypłaciła z własnych środków.

Wójt Gminy Brzyska w portalu Urzędu Zamówień Publicznych zamieścił w dniu 20 lipca 2006r ogłoszenie o wszczęciu postępowania , które zostało zarejestrowane pod

nr OWP/2006/07/20-1287932 , ponadto zostało wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń

w dniach od 20 lipca 2006r do 1 sierpnia  2006r.  oraz w Biuletynie  Informacji Publicznej Gminy Brzyska na powyższe zadanie .

W ogłoszeniu określono sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 1sierpnia 2006 r. godz. 11.00.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów bezpłatnie.

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia

- termin oraz warunki realizacji zamówienia

- opis sposobu przygotowania ofert

- miejsce i termin składania ofert

- kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- ogólne warunki zawarcia umowy

- określono wadium w kwocie 1500 zł

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Stanisław Bułat – Wójt Gminy w dniu 17 lipca 2006 r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty (netto/brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30 | 211.443,75/257.961,37 zł |

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Stanisław Bułat – Wójt Gminy Brzyska.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 1 sierpnia 2006 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Stanisław Bułat – Wójt Gminy Brzyska.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań.

Wybranemu oferentowi Przedsiębiorstwu Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30 38-200 Jasło, zostało przesłane zawiadomienie o wyborze oferty znak:

B-341/4/06 z dnia 1 sierpień 2006r za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz  wywieszono informację w dniach 1- 8 sierpnia 2006r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska 2006r oraz zamieszczono w dniu 1 sierpnia 2006r. w portalu Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomienie o wyborze oferty

Zawarcie umowy o roboty budowlane

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą  remont drogi gminnej :

-nr ewid.1487 „ Sorys - Podlesie” w miejscowości Błażkowa długości 700  m , szerokości 3,5 m , powierzchni 2450m2 w km2+170-2+870

- nr ewid.1171” Biadoszyce” w miejscowości Błażkowa długości 680m , szerokości 3m/235m i szerokości 2,5m/445 , powierzchni 1817,5 m2  w km 2+455-3+135

została zawarta w Brzyskach umowa nrB-342/04/2006 z dnia 8 sierpnia 2006r. pomiędzy Gminą Brzyska reprezentowaną przez Pana Stanisława Bułata – Wójta Gminy Brzyska (Zamawiający) przy kontrasygnacie Pani Janiny Samborskiej _ Skarbnika Gminy Brzyska
a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30 38-200 Jasło reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Adama Matuszewskiego i Członka Zarządu – Pana Zbigniewa Brączyka (Wykonawca).

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania.

W paragrafie 2 umowy ustalono termin rozpoczęcia na dzień 11 sierpnia 2006 r. i termin zakończenia robót na dzień 30 września 2006 r.

W paragrafie 5 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie brutto: 257.961,37 zł.

W paragrafie 8 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

W paragrafie  10 i 11 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

O zawarciu umowy z Wykonawcą Wójt Gminy umieścił w portalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zawarciu  umowy numer OZU/2006/08/08-757704 z dnia 8 sierpnia 2006r.

# Rozliczenie finansowe

Gmina Brzyska otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak BUSKŻ.5523-8-59/06 z dnia 3 lipca 2006r. promesę o dofinansowanie w 2006r. zadań związanych z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości nie więcej niż 600.000zł. Powyższe dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80% wartości zadań po przetargu.

Po otrzymaniu promesy, Gmina Brzyska złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 8 sierpnia 2006r. wniosek o dotację w wysokości 206.300 zł na finansowanie zadania pn. „Remont dróg gminnych technologią B” –droga nr ewid. 1487 „Sorys - Podlesie” w Błażkowej km 2+170-2+870, -droga nr ewid. 1171 „Biadoszyce” w Błażkowej km 2+455-3+135. Pozostałe środki finansowe w wysokości 51.661,37 zł miały stanowić udział własny jednostki. Łączna wartość robót do wykonania w 2006r. (po przeprowadzonym przetargu) wyniosła 257.961,37 zł. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie znak ZK.IV.6826-8/06 w dniu 11 sierpnia 2006r.

Po rozpatrzeniu wniosku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowany przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) zawarł w dniu 25 sierpnia 2006r. umowę Nr POD/405/KR/MSWiA/2006 z Gminą Brzyska (reprezentowaną przez Wójta Gminy pana Stanisława Bułata) o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 206.300 zł na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2006 roku polegającym na wykonaniu remontu dróg gminnych: „Sorys - Podlesie” i „Biadoszyce” w m. Błażkowa. Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia środków własnych w wysokości 51.661,37 zł tj. 20% kosztów zadania oraz do jego zakończenia w terminie do dnia 30 września 2006r.

Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 92 z dnia 17 października 2006r. zwiększył plan dotacji

w dziale 600-transport i łączność, rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 206.300 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych: „Sorys-Podlesie” i „Biadoszyce” w m. Błażkowa. Powyższa kwota została ujęta w budżecie Gminy Brzyska Zarządzeniem Nr 44/06 Wójta Gminy z dnia 29 września 2006r.

Przyznaną dotację, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na konto Gminy Brzyska w dniu 18 października 2006r.

Na wykonanie zadania Gmina Brzyska (zamawiający) zawarła w dniu 8 sierpnia 2006r. umowę Nr B-342/04/2006 z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o z Jasła (wybranym w trybie przetargu nieograniczonego). Za zrealizowane zadanie, wykonawca wystawił w dniu 25 września 2006r. fakturę nr 112/108/06 na kwotę 257.961,37 zł (brutto), która została uregulowana w dniu 27 września 2006r.

Dwoma protokołami rzeczowo-finansowymi końcowego odbioru robót z dnia 25 września 2006r. komisja stwierdziła, że w ramach umowy dotacyjnej zostały wykonane następujące prace:

Remont drogi gminnej „Sorys-Podlesie” w m. Błażkowa

  - Wykonanie górnej warstwy z kamienia łamanego-tłucznia grubości 8 cm

  - w ilości 4192,50 m²,

  - Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm w ilości 4192,50 m²,

  - Odmulanie rowu wraz z plantowaniem dna i skarpy (grubość odmulania

30 cm) w ilości 2050 mb.

Remont drogi gminnej „Biadoszyce” w m. Błażkowa

- Wykonanie górnej warstwy z kamienia łamanego-tłucznia grubości 8 cm

w ilości 1742,5 m²,

- Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm w ilości 1742,5 m²,

- Odmulanie rowu wraz z plantowaniem dna i skarpy (grubość odmulania

30 cm) w ilości 650 mb.

W dniu 26 września 2006r. Gmina Brzyska sporządziła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie rozliczenie końcowe zadania.

Nadzór inwestorski

Nadzór nad realizacją ww. zadania pełnił Pan Peter Eross posiadający uprawnienia budowlane znak: GP.I.UA-8346/66/90 Wynagrodzenie za sprawowany nadzór inwestorski na podstawie zawartej umowy Gmina wypłacała z własnych środków.

Wybór wykonawcy zadania

Remont drogi gminnej :

- nr ewid.195, 176”Wieś” w miejscowości Lipnica Dolna w km 0+300-0+745

- nr ewid.35/1 „ Zagórze” w miejscowości Dąbrówka w km 0+130-0+295

Wójt Gminy Brzyska w dniu 18 lipca 2006 dokonał zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Jaśle Wydział Architektury i Budownictwa na remont obiektów określonych powyżej. Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa pismem z dnia 25 lipca 2006r znak: AB.V.4.7352-18/06 nie wniósł sprzeciwu do zakresu robót zgłoszonych przez Wójta Gminy .

Wójt Gminy Brzyska zarządzeniem Nr 26/2006 z dnia 17 lipca 2006r powołał komisję do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych .Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia brutto na kwotę 200.449,78 zł. i kwotę netto 164.303,10 zł.,  co stanowi równowartość 37.452,27 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 17 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. sporządzonego przez Pana Petera Eross  uprawnionego do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi.

Wynagrodzenie na opracowanie ww. robót zawarto umowę i ustalone wynagrodzenie Gmina wypłaciła z własnych środków.

Wójt Gminy Brzyska w portalu Urzędu Zamówień Publicznych zamieścił w dniu 20 lipca 2006r ogłoszenie o wszczęciu postępowania , które zostało zarejestrowane pod nr OWP/2006/07/20-607575 , ponadto zostało wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń

w dniach od 20 lipca 2006r do 1 sierpnia  2006r.  oraz w Biuletynie  Informacji Publicznej Gminy Brzyska na powyższe zadanie .

W ogłoszeniu określono sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 1sierpnia 2006 r. godz. 13.00.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów bezpłatnie.

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia

- termin oraz warunki realizacji zamówienia

- opis sposobu przygotowania ofert

- miejsce i termin składania ofert

- kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- ogólne warunki zawarcia umowy

- określono wadium w kwocie 2000 zł

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Stanisław Bułat – Wójt Gminy w dniu 17 lipca 2006 r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty (netto/brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30 | 159.003,00/193.983,66 zł |

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Stanisław Bułat – Wójt Gminy Brzyska.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 1 sierpnia 2006 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Stanisław Bułat – Wójt Gminy Brzyska.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań.

Wybranemu oferentowi Przedsiębiorstwu Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30 38-200 Jasło, zostało przesłane zawiadomienie o wyborze oferty znak:

B-341/6/06 z dnia 1 sierpień 2006r za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz  wywieszono informację w dniach 1- 8 sierpnia 2006r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska 2006r oraz zamieszczono w dniu 1 sierpnia  w portalu Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomienie o wyborze oferty

Zawarcie umowy o roboty budowlane

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą  remont drogi gminnej :

- nr ewid.195, 176”Wieś” w miejscowości Lipnica Dolna o długości 1045m szerokości 2,6m powierzchni 2717m2 w km 0+300-0+745

- nr ewid.35/1 „ Zagórze”w miejscowości Dąbrówka o długości 425m, szerokości 3,2m powierzchni 1360m2 w km 0+130-0+295

została zawarta w Brzyskach umowa nrB-342/06/2006 z dnia 8 sierpnia 2006r. pomiędzy Gminą Brzyska reprezentowaną przez Pana Stanisława Bułata – Wójta Gminy Brzyska (Zamawiający) przy kontrasygnacie Pani Janiny Samborskiej _ Skarbnika Gminy Brzyska
a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Sp z o.o ul. Jana Pawła II 30 38-200 Jasło reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Adama Matuszewskiego i Członka Zarządu – Pana Zbigniewa Brączyka (Wykonawca).

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania.

W paragrafie 2 umowy ustalono termin rozpoczęcia na dzień 14 sierpnia 2006 r. i termin zakończenia robót na dzień 20 września 2006 r.

W paragrafie 5 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie brutto: 193.983,66 zł.

W paragrafie 8 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

W paragrafie  10 i 11 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

O zawarciu umowy z Wykonawcą Wójt Gminy umieścił w portalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zawarciu  umowy numer OZU/2006/08/08-1065943 z dnia

8 sierpnia 2006r.

# Rozliczenie finansowe

Gmina Brzyska otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak BUSKŻ.5523-8-59/06 z dnia 3 lipca 2006r. promesę o dofinansowanie w 2006r. zadań związanych z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości nie więcej niż 600.000zł. Powyższe dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80% wartości zadań po przetargu.

Po otrzymaniu promesy, Gmina Brzyska złożyła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 8 sierpnia 2006r. wniosek o dotację w wysokości 155.100 zł na finansowanie zadania pn. „Remont dróg gminnych technologią C” –droga nr ewid. 195,176 „Wieś” w Lipnicy Dolnej km 0+300-0+745, -droga nr ewid. 35/1 „Zagórze”

w Dąbrówce km 0+130-0+295. Pozostałe środki finansowe w wysokości 38.883,66 zł miały stanowić udział własny jednostki. Łączna wartość robót do wykonania w 2006r. (po przeprowadzonym przetargu) wyniosła 193.983,66 zł. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie znak ZK.IV.6826-8/06 w dniu

11 sierpnia 2006r.

Po rozpatrzeniu wniosku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowany przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) zawarł w dniu 25 sierpnia 2006r. umowę Nr POD/404/KR/MSWiA/2006 z Gminą Brzyska (reprezentowaną przez Wójta Gminy pana Stanisława Bułata) o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 155.100 zł na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2006 roku polegającym na wykonaniu remontu dróg gminnych: „Wieś”

w m. Lipnica Dolna, „Zagórze” w m. Dąbrówka. Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia środków własnych w wysokości 38.883,66 zł tj. 20% kosztów zadania oraz do jego zakończenia w terminie do dnia 20 września 2006r.

Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 92 z dnia 17 października 2006r. zwiększył plan dotacji w dziale 600-transport i łączność, rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 155.100 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych: „Wieś”

w m. Lipnica Dolna, „Zagórze” w m. Dąbrówka. Powyższa kwota została ujęta w budżecie Gminy Brzyska Zarządzeniem Nr 44/06 Wójta Gminy z dnia 29 września 2006r.

Przyznaną dotację, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na konto Gminy Brzyska w dniu 18 października 2006r.

Na wykonanie zadania Gmina Brzyska (zamawiający) zawarła w dniu 8 sierpnia 2006r. umowę Nr B-342/06/2006 z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o z Jasła (wybranym w trybie przetargu nieograniczonego). Za zrealizowane zadanie, wykonawca wystawił w dniu 25 września 2006r. fakturę nr 113/108/06 na kwotę 193.983,66 zł (brutto), która została uregulowana w dniu 27 września 2006r.

Dwoma protokołami rzeczowo-finansowymi końcowego odbioru robót z dnia 25 września 2006r. komisja stwierdziła, że w ramach umowy dotacyjnej zostały wykonane następujące prace:

- Remont drogi gminnej „Wieś” w m. Lipnica Dolna

Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 2 cm plus 4 cm

w ilości 2717 m²

- Remont drogi gminnej „Zagórze” w m. Dąbrówka

Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 2 cm plus 4 cm

w ilości 1360 m²

W dniu 26 września 2006r. Gmina Brzyska sporządziła do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie rozliczenie końcowe zadania.

Nadzór inwestorski

Nadzór nad realizacją ww. zadania pełnił Pan Peter Eross posiadający uprawnienia budowlane znak: GP.I.UA-8346/66/90 Wynagrodzenie za sprawowany nadzór inwestorski na podstawie zawartej umowy Gmina wypłacała z własnych środków.

W dniu 10 grudnia 2007 roku kontrolujący z Panem Józefem Lenartowiczem  Zastępcą Wójta Gminy delegowanym przez Wójta Gminy Brzyska dokonali wizji terenowej obiektów na, które Gmina otrzymała pomoc finansową na ich odbudowę z budżetu państwa.

Stwierdzono, że remont-odbudowa obiektów infrastruktury gminnej: droga” Krzemyk”

w miejscowości Brzyska i droga „Granice III” w miejscowości Błażkowa zostały wykonane zgodnie z warunkami określonymi w:

- umowach zawartych pomiędzy Gminą Brzyska a Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji,

- zestawieniu rzeczowo-finansowym robót do wykonania stanowiący załącznik do wniosku,

-protokołach rzeczowo-finansowych końcowych odbiorów robót.

Zakres rzeczowy wykonanych robót jest zgodny z obmiarami robót wykazanych w fakturach 
i wielkościami zawartymi we wnioskach składanych do Ministerstwa.

Ustalenia końcowe:

- Przekazane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 650.000 zł zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

- Łączne wydatki poniesione przez Gminę wyniosły 162.713,37zł, co stanowiło 20% kosztów poniesionych na kontrolowane zadania.

- Faktury za zrealizowane roboty zawierały następujące opisy:

- potwierdzenie inspektora nadzoru, iż wymienione na fakturze roboty zostały wykonane i przyjęte zgodnie z umową,

- sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym,

- opis w jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecone zostało wykonanie robót ujętych w fakturze,

- wskazanie przez skarbnika gminy źródeł finansowania faktury,

- opis, jakiego zadania dotyczyła dana faktura,

- zatwierdzenie do wypłaty oraz opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- Do faktur zostały dołączone protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót.

Realizacji poszczególnych zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanym przez Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) a Gminą Brzyska (reprezentowaną przez Wójta Gminy).

Na tym protokół zakończono.

Niżej podane załączniki stanowią integralną część protokołu kontroli:

- od Nr 1 do Nr 4 kserokopie faktur, polecenia przelewów, wyciągi bankowe, protokoły rzeczowo – finansowe końcowego odbioru robót, zawarte umowy z wykonawcami, rozliczenie końcowe.

W związku z nieobecnością  11 grudnia 2007r. tj. w dniu podpisania protokołu  Wójta Gminy Brzyska Pana Ryszarda Papciaka Zastępca Wójta Pan Józef Lenartowicz przedstawił uwierzytelnione upoważnienie Wójta Gminy do jego zastępstwa. Zastępcę Wójta Gminy Brzyska poinformowano o przysługujących mu uprawnieniach określonych w zarządzeniu Wojewody Podkarpackiego Nr 175/06 z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, to jest prawie do:

1/ zgłoszenia przed podpisaniem protokołu w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole / § 32 zarządzenia / ,

2/ zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń, z jednoczesnym podpisaniem protokołu / § 33 zarządzenia / ,

3/ odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy / § 34 zarządzenia /.

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Zastępcy Wójta Gminy Brzyska Pana Józefa Lenartowicza i Skarbnika Gminy Pani Janiny Samborskiej.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na 33 stronach, które otrzymują :

1/Wójt Gminy Brzyska,

2/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie,

3/ Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie,

Dokonano wpisu w książce kontroli Urzędu Gminy Brzyska pod pozycją 
Nr 1/2007.

Brzyska, dnia 11 grudnia 2007 roku

Podpisy:

Kontrolowani:                                                                                   Kontrolujący :

........................................................                                .....................................................

..........................................................                               ....................................................

Protokół otrzymałem osobiście w dniu 11 grudnia 2007 roku :