Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932-56/09

P r o t o k ó ł

kontroli    problemowej    przeprowadzonej    w   Starostwie   Powiatowym   w   Lubaczowie 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniach 03-04.11.2009 r.

Kontrolę przeprowadzili :

Józef Wota  –		Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV. 0939-76/09 z dnia 29.10.09 r. podpisanego przez Z-cę

Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie – przewodniczący zespołu.

Bożena Barnuś  –	Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV.0939-75/09 z dnia 29.10.09 r. podpisanego przez Z-cę

Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206).

Zakres i tematyka kontroli:

Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji własnej jednostki samorządu terytorialnego pn.: „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” - objętego wnioskiem nr 2/09 z dnia 23.10.2009 r., znak: Fn.0226/10/2009, o wypłatę dotacji budżetowej.

Realizacja przedmiotowego zadania prowadzona jest na podstawie Umowy Nr 1/F z dnia 03.07.2009 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Samorządem Powiatu Lubaczowskiego oraz Aneksu Nr 1/09 z dnia 30.10.2009 r.

(dowód: akta kontroli str. 1 - 3)

Ustalenia wstępne:

W okresie objętym kontrolą:

- Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Józef Michalik,

- Skarbnikiem Powiatu jest Pan Zdzisław Kasperski,

- Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie jest Pan Stanisław Bury,

- Głównym Księgowym SP ZOZ jest Pan Stanisław Cichowicz.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pana Janusza Wojciechowskiego		- 	Naczelnika Wydziału Architektury,

Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju

Gospodarczego Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

-   Pan Jan Muszak			-	Inspektor nadzoru inwestorskiego,

-   Pan Jan Łach				-	Kierownik budowy,

-   Pani Krystyna Drzystek		-           starszy księgowy SP ZOZ,

-   Pani Barbara Wrona			-	Kierownik działu zamówień publicznych 
                                                                 	SP ZOZ.

- Funkcję  nadzoru inwestorskiego  pełni  Biuro   Obsługi   Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl na podstawie umowy Nr 9/2009 z dnia 04.09.2009 r.   o  pełnienie   funkcji   Inwestora   Zastępczego w zakresie koordynowania i wykonywania nadzoru inwestorskiego.

- Funkcję inwestora zastępczego w zakresie obsługi prawnej i finansowo-księgowej inwestycji pełni SP ZOZ w Lubaczowie na podstawie umowy Nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r. i Aneksu Nr 1/2009 z dnia 06.04.2009 r.

- Wykonawcą robót jest Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ul. Chopina 36, 37-600 Lubaczów, na podstawie umowy nr P/19/2009 z dnia 02.09.2009 r.

Ustalenia szczegółowe:

Przedmiotem   kontroli   było   sprawdzenie   wykonania   robót  na   zadaniu:   „ZOZ 
w Lubaczowie - budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” objętych wnioskiem nr 2/09 z dnia 23.10.2009 r. znak: Fn.0226/10/2009 na ogólną kwotę 122.128,27 zł, sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i przesłanym do Wojewody Podkarpackiego.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia zakresu rzeczowego  robót ujętych

w fakturach  załączonych do wniosku.

Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 2/09 wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:

- F-ra VAT nr 15/R/10/2009 z dnia 19.10.2009 r. na kwotę 122.128,27 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne, obejmująca:

- rozbiórka stropów				-		100.105,14 zł netto,

--------------------------------

Razem:        100.105,14 zł netto.

Kwota faktury brutto – 122.128,27 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/19/2009 zawartej w dniu 02.09.2009 r. i Aneksu Nr 1/09 z dnia 21.09.2009 r.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru Pana Jan Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

Razem kwota faktur wynikająca z wniosku nr 2/09 wynosi 122.128,27 zł.

W trakcie kontroli sporządzono:

- rozliczenie realizacji umów dotyczących zafakturowanych robót zgodnie ze specyfikacją faktur do  wniosku Nr 1/09,

- kartę rozliczenia zadania.

(dowód: akta kontroli str. 4 - 6)

Ustalenia końcowe:

Na     podstawie     analizy   dokumentów   oraz   wizji   lokalnej  dokonanej  w   dniu 
03.11.2009 roku w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne stwierdzono:

-  na wykonany zakres robót objęty wnioskiem o wypłatę dotacji: nr 2/09 z dnia 23.10.2009 r. na kwotę 122.128,27 zł kontrolowana jednostka przedłożyła kontrolującym odpowiednie faktury i protokoły odbioru robót.

Przekazanie dotacji w kwocie 122.128,27 zł. nastąpiło w dniu 29.10.2009 r.

Starostwo Powiatowe otrzymaną dotację w kwocie 122.128,27 zł w dniu 30.10.2009 r. przekazało na rachunek SP ZOZ w Lubaczowie.

Przed przekazaniem dotacji tj. w dniu 27.10.2009 r. Starosta Lubaczowski oraz Inspektor nadzoru złożyli pisemne oświadczenie, w którym potwierdzili wykonanie robót rozbiórkowych na kwotę 122.128,27 zł.

(dowód: akta kontroli str. 7 - 10)

Do dnia kontroli Starostwo Powiatowe w Lubaczowie złożyło w 2009 roku dwa wnioski   o wypłatę dotacji na przedmiotową inwestycję w łącznej kwocie 516.138,65 zł, co stanowi 18,8 %  planu rocznego.

W toku prowadzonej kontroli dokonano analizy przebiegu finansowania inwestycji i jej zgodności z planem finansowym realizacji zadania.

Przyjęty w umowie z wykonawcą termin zakończenia robót – 17.11.2009 r. w ocenie kontrolujących jest mało realny, a tym samym istnieje zagrożenie wykorzystania dotacji       o czym poinformowano Starostę Lubaczowskiego przy omawianiu wyników kontroli.

W toku wizji lokalnej stwierdzono prowadzenie n/w robót:

- robót ogólnobudowlanych na całości obiektu.

W toku prowadzonej kontroli kontrolujący nie badali zagadnienia zgodności zawieranych umów z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 03.11.2009 r. Komisja w składzie:

- Janusz wojciechowski – Starostwo Powiatowe w Lubaczowie,

- Jan Muszak – BOI w Przemyślu,

- Jan Łach – LPB Sp. z o.o. w Lubaczowie,

- Jan Mełech – LPB Sp. z o.o. w Lubaczowie,

- Leszek Czyszek – ML-BUD Gliwice

dokonała oględzin stanu istniejącego budynku oraz przeanalizowała zakres istniejącego opracowania dokumentacji. W wyniku tej analizy podjęto decyzję w zakresie prowadzenia dalszych robót na remontowanym obiekcie.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera „Notatka służbowa z dnia 03.11.2009 r.”.

W ocenie kontrolujących ustalenia wynikające z notatki służbowej w znacznym stopniu rozszerzają zakres robót do wykonania (podbijanie fundamentów, izolacja pozioma ścian metodą iniekcji) w stosunku do opracowanej pierwotnie dokumentacji. Podany dodatkowy zakres robót wpłynie znacząco na wzrost kosztów przedmiotowego zadania. Zmiana zakresu robót wiąże się również z opracowaniem części dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Nowoopracowana dokumentacja kosztorysowa powinna uwzględniać ewentualny zakres robót, które zostały zbędnie wykonane z podaniem ich wartości.

(dowód: akta kontroli str. 11 - 13)

Kontrolujący poinformowali Starostę Lubaczowskiego o przysługującym mu prawie wynikającym z  art.   44   ust.  1,  pkt.  1-13,   ustawy  o  wojewodzie  i  administracji    rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206).

Dowody dokumentujące przebieg kontroli zawarto w aktach kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-    1 egz. pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

- 1 egz. pozostawiono w PUW w Rzeszowie.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 11/2009.

P o d p i s y:

Przeprowadzający kontrolę:			            	 Kontrolowany:

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie:

Lubaczów, 2009-11-04