Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV.0932-2/09

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim

w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2008r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 18 – 24 lutego 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Janina Malec – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-6/09 z dnia 17 lutego 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

- Wanda Skrzek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-7/09 z dnia 17 lutego 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 roku na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w Gminie Baranów Sandomierski.

Zagadnienia objęte kontrolą:

- wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

- prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

- sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

- prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

- ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:

- Burmistrzem Baranowa Sandomierskiego jest Pan Mirosław Pluta wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy w wyborach, które odbyły się 12 listopada 2006 r.

- Skarbnikiem Gminy Baranów Sandomierski jest Pani Alina Zasadnia powołana na stanowisko uchwałą nr XXVII/233/93 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim 
z dnia 30 kwietnia 1993 r.

W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Mirosław Pluta			- Burmistrz Baranowa Sandomierskiego,

- Pani Alina Zasadnia			- Skarbnik Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim,

- Pan Janusz Magda	- podinspektor ds. dróg i melioracji w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Baranowie Sandomierskim.

Ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

Obiekty drogowe i komunalne objęte kontrolą zostały zniszczone przez ulewne opady deszczu, które wystąpiły w dniach 29 marzec – 4 kwiecień 2006 r. i 18 marzec – 23 marzec 2005 r. 
W celu oszacowania powstałych strat powodziowych Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Zarządzeniami Nr 126/2006 z 29 września 2006r. i Nr 11/2005 z dnia 23 marca 2005 r. powołał komisje d/s ustalenia i oszacowania szkód powodziowych w infrastrukturze gminnej.

Powołane komisje dokonały oceny powstałych strat oraz sporządziły protokoły z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego. Opracowane materiały posłużyły Gminie Baranów Sandomierski do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę i remont powstałych zniszczeń.

Pismem z dnia 12 lutego 2008r. znak BUSKŻ. 5901-1-333/07, Pan Paweł Soloch Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Pana Mirosława Plutę, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 350 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Pismem z dnia 8 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-298/08, Pan Paweł Soloch Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Pana Mirosława Plutę, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 150 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski przyrzeczone środki finansowe postanowiła przeznaczyć na n/w zadania:

- Przebudowa drogi nr 100010R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz” na terenie gminy Baranów Sandomierski.

- Modernizacja odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim.

- Przebudowa drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży.

- Przebudowa drogi nr 100007R Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży i drogi 
nr 100002R w Dymitrowie Małym.

Część finansowa ogólna:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 r. na usuwanie skutków powodzi w gminie Baranów Sandomierski.

Kontrolą objęto następujące działania:

- Przebudowa drogi nr 100010R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz” na terenie gminy Baranów Sandomierski.

Umowa nr POD/255/KR/MSWiA/2008 z dnia 24 czerwca 2008r.

- Modernizacja odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim.

Umowa nr POD/254/KR/MSWiA/2008 z dnia 24 czerwca 2008r.

- Przebudowa drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży.

Umowa nr POD/452/KR/MSWiA/2008 z dnia 5 września 2008r.

- Przebudowa drogi nr 100007R Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży i drogi 
nr 100002R w Dymitrowie Małym.

Umowa nr POD/921/KR/MSWiA/2008 z dnia 7 października 2008r.

Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie powyższych działań wyniosła 499 218 złotych.

Według klasyfikacji budżetowej przyznane dotacje na usuwanie skutków powodzi mieszczą się w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w Paragrafie 6330 - Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) i w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w Paragrafie 6330 - Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- Promesa – 350 000 zł (BUSKŻ.5901-1-333/08 z 12 lutego 2008 r.)

A.	Przebudowa drogi nr 100010R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz” na terenie gminy Baranów Sandomierski.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 9 maja 2008 roku Gmina Baranów Sandomierski na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Tarnobrzegu przystąpienie do przebudowy drogi nr 100010R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz” na terenie gminy Baranów Sandomierski.

Gmina Baranów Sandomierski posiada sporządzony w dniu 17 kwietnia 2008 roku przez Pana Wojciecha Mazur kosztorys inwestorski na przebudowę drogi nr 100010R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz” na terenie gminy Baranów Sandomierski na kwotę 284 530,42 zł. netto i 347 127,10 zł. brutto.

# Wybór wykonawcy robót:

Gmina Baranów Sandomierski na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr 78397-2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach od 18 kwietnia do 9 maja 2008 r. jak również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

W ogłoszeniu podano m.in.:

- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 90 %, gwarancja 10%,

- termin składania ofert ustalono na dzień 9 maja 2008 roku, godz. 1015,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 9 maja 2008 r. na godz. 1045 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

W wymaganym terminie złożono 7 ważnych ofert:

- Oferta Nr 1. PRD Sp. z o. o. w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. Przemysłowa 8 z ceną ofertową 319 331,11 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy.

- Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Młp. 
z ceną ofertową 320 163,32 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy.

- Oferta Nr 3 Marian Wojtas-PRD „DROKAM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26 ceną ofertową 244 206,42 zł brutto, gwarancja 48 miesięcy.

- Oferta Nr 4 PRD-M Sp. z o. o. ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów z ceną ofertową 264 578,35 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy.

- Oferta Nr 5 MPDiM Sp. z o. o. u. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów z ceną ofertową 377 273,75 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy.

- Oferta Nr 6 „POLDIM” Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a z ceną ofertową 
285 902,36 zł brutto, gwarancja 26 miesięcy.

Oferta Nr 7 Firma Transportowo-Handlowa „B. Myszka” 39-451 Skopanie 273 z ceną ofertową 428 843,02 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony z up. Burmistrza przez Pana Jana Pelczar Zastępcę Burmistrza Baranowa Sandomierskiego. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, 
że oferta Nr 3 Marian WOJTAS - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów. jest najkorzystniejszą ofertą z punktu widzenia założonych kryteriów oceny.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski poinformował oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismami znak PI.IV.341/4/08 z dnia 12 maja 2008r. oraz zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w dniach od 12 maja do 20 maja 2008 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 20 maja 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę 
Nr 3/6/PI.IV/2008 na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi nr 100010R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz” na terenie gminy Baranów Sandomierski.

W § 1 pkt.2 strony ustaliły, że zakres rzeczowy prac będzie zgodny z kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

- termin wykonania prac określono do 31 lipca 2008 r.,

- wynagrodzenia w kwocie brutto 244 206,42 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie nadzór ze strony Zamawiającego w osobie Pana Janusza Magda. Wykonawca ustanowił kierownika budowy w osobie Pana Andrzeja Sobieraj.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali:

- wykonawca: Marian Wojtas  – Właściciel.

- zamawiający: Pan Mirosław Pluta – Burmistrz Baranowa Sandomierskiego i Alina Zasadnia – Skarbnik Gminy.

Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod numerem 106906-2008.

W dniu 31 lipca spisano protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót.

Rozliczenie zadania

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Burmistrza Baranowa sandomierskiego przy piśmie znak PI.IV.54250/2/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r.

## Część finansowa.

- Przebudowa drogi nr 100010 R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz”

Na realizację przebudowy dróg obok Domu Dziecka w Skopaniu i „Łowicz” uszkodzonych przez powódź,  gmina Baranów Sandomierski zabezpieczyła środki z własnego budżetu 
w wysokości 48 841 zł – Zarządzenie Nr 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z 20 maja 2008r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

W w/w zarządzeniu zwiększono wydatki w rozdziale 60078 § 6050 o kwotę 48 841 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tej inwestycji wynosiło 195 365,00 zł

i zostało określone w umowie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji numer

POD/255/Kr/MSWiA/2008 z dnia 24 czerwca 2008r.

Środki finansowe z dotacji wpłynęły na rachunek gminy 7.08.2008r. i zostały zaksięgowane po stronie dochodów na koncie 901-600-60078-633.

Roboty drogowe zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”

Piaseczno.

Zapłaty za wykonane roboty dokonano przelewem z dnia 11.08.2008r,  na podstawie faktury VAT nr 137/2008 z 6 sierpnia 2008r w kwocie brutto 244 206,42 zł.

Wydatek w kwocie 244 206,42 zł został zaksięgowany na koncie 902-600-60078-6050 
i inwestycyjnym- środki trwałe w budowie 0-80-600-60078-6050.

Zwiększenie wartości środków trwałych w wyniku zrealizowanej przebudowy dróg przyjęto 
w łącznej wysokości 244 206,42 zł na podstawie OT-Nr 6/08 z dnia 11.08.2008r , w tym dla drogi obok Domu Dziecka na wartość 122 723,70 zł i dla drogi „Łowicz” – 121 482,72 zł. Kwoty te mają odzwierciedlenie na koncie 0-11-003 prowadzonym przez Urząd Miasta 
i Gminy Baranów Sandomierski.

Zał. Nr 1 do protokołu zawiera OT-Nr 6/08 z dnia 11.08.2008r wraz z protokołami odbioru robót.

B.  Modernizacja odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 23 maja 2008 roku Miasto i Gmina Baranów Sandomierski na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1, art. 29 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Tarnobrzegu przystąpienie do modernizacja odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim.

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski posiada sporządzony przez Pana Ireneusza Dyrda kosztorys inwestorski na Modernizację odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim na kwotę 89 972,35 zł. netto i 109 766,27 zł. brutto.

# Wybór wykonawcy robót:

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie  o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr 78117-2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach od 
17 kwietnia do 9 maja 2007 r. jak również na stronie internetowej Urzędu.

W ogłoszeniu podano m.in.:

- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 90 %, gwarancja 10 %

- termin składania ofert ustalono na dzień 9 maja 2008 roku, godz. 1000,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 9 maja 2008 r. na godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

W wymaganym terminie złożono 2 ważne oferty:

- Oferta Nr 1. PRIiU „Eko-System” Edward Soboń z/s Podleszany 140 z ceną ofertową 
47 607,80 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy.

- Oferta Nr 2 PR-B „Hydrobud” – Mieczysław Stępień z/s Skopanie z ceną ofertową 76 314,05 zł brutto, gwarancja 80 miesięcy.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony przez Zastępcę Burmistrza Baranowa Sandomierskiego Pana Jana Pelczar. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Usług „Eko-System” – Edward Soboń jest najkorzystniejszą ofertą z punktu widzenia ustalonych kryteriów oceny.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski poinformował oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismami znak PI.II.341/2/08 z dnia 12 maja 2008r. oraz zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 
w dniach od 12 maja do 27 maja 2008 r..

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 27 maja 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr 3/7/PI.II/08 na wykonanie zadania pn. Remont i modernizacja odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim.

W § 1 pkt. strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą integralną część umowy.

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

- wykonania prac w terminie do 30 czerwca 2008 r.

- wynagrodzenia w kwocie brutto 47 607,80 zł.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali:

- wykonawca: Edward Soboń – Właściciel

- zamawiający: Pan Jan Pelczar – Zastępca Burmistrz Baranowa Sandomierskiego ( z up. Burmistrza) i Pani Alina Zasadnia – Skarbnik Gminy.

Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 110987-2008.

W dniu 27 maja 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Rozliczenie zadania

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Burmistrza Baranowa Sandomierskiego przy piśmie znak PI.II.341/2/08 z dnia 10 lipca 2008 r.

## Część finansowa

- „ Modernizacja odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim”:

Na realizację modernizację odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim uszkodzonego przez powódź , gmina Baranów Sandomierski zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 9 521,80 zł –  Uchwała Rady Miejskiej XVII/137/08 w Baranowie Sandomierskim z dnia 8 kwietnia 2008r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy poprzez zwiększenie w rozdziale 90078 § 6050.

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tej inwestycji wynosiło 38 086,00 zł 
i zostało określone w umowie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji numer

POD/254/Kr/MSWiA/2008 z dnia 24 czerwca 2008r.

Środki finansowe z dotacji wpłynęły na rachunek gminy 7.08.2008r.i zostały zaksięgowane po stronie dochodów na koncie 901-900-90078-633.

Prace remontowe i modernizacyjne odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim został wykonany przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Usług „EKO-SYSTEM” Edward Soboń Mielec Podleszany.

Zapłaty za wykonane roboty dokonano przelewem z dnia 9.07.2008r, na podstawie faktury VAT nr 36/2008 z 3 lipca 2008r w kwocie brutto 47 607,80 zł.

Wydatek w kwocie 47 607,80 zł został zaksięgowany na koncie 902-900-90078-6050 
i inwestycyjnym- środki trwałe w budowie 080-900-90078-6050.

Zwiększenie wartości środka trwałego w wyniku zrealizowanego remontu  przyjęto w łącznej wysokości 47 607,80 zł na podstawie OT-Nr 5a/08 z dnia 11.07.2008r . Kwota ta ma odzwierciedlenie na koncie 011-003 prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Zał. Nr 2 do protokołu zawiera OT-Nr 6/08 z dnia 11.08.2008r wraz z protokołem odbioru robót.

C.	Przebudowa drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 15 lipca 2008 roku Miasto i Gmina Baranów Sandomierski na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1, art. 29 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(Dz. U. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Tarnobrzegu przystąpienie do robót budowlanych polegających na przebudowie drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży.

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski posiada sporządzony w dniu 16 czerwca 2008 roku przez Pana Bogusława Urban kosztorys inwestorski na kwotę 131 899,68 zł. netto i 160 917,61 zł. brutto.

# Wybór wykonawcy robót:

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie  o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr 130586-2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach od 
16 czerwca do 7 lipca 2008 r. jak również na stronie internetowej Urzędu.

W ogłoszeniu podano m.in.:

- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 90 %, gwarancja 10%

- termin składania ofert ustalono na dzień 7 lipca 2008 roku, godz. 1000,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 7 lipca 2008 r. na godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

W wymaganym terminie złożono 3 ważne oferty:

- Oferta Nr 1. Marian Wojtas – „DROKAM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26 z ceną ofertową 167 414,50 zł brutto, gwarancja 40 miesięcy.

- Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych-Mostowych Sp. z o. o. ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów z ceną ofertową 176 741,40 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy.

- Oferta Nr 3 „POLDIM” Sp. z o. o. 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a z ceną ofertową 
176 808,50 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony przez Burmistrza Baranowa Sandomierskiego Pana Mirosława Plutę. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 1  Marian Wojtas – „DROKAM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26 jest najkorzystniejszą ofertą z punktu widzenia kryteriów oceny.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski poinformował oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismami znak PI.IV.341/5/08 z dnia 23 lipca 2008r. oraz zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 
w dniach 23-31 lipiec 2008 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 31 lipca 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr 3/0/PI.IV/2008 na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży.

W § 1 pkt.2 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z kosztorysem ofertowym opracowanym przez Wykonawcę.

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

- wykonania prac w terminie do 30 października 2008r.

- wynagrodzenia w kwocie brutto 167 414,50 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie nadzór ze strony Zamawiającego w osobie Pana Janusza Magda. Wykonawca ustanowił kierownika budowy w osobie Pana Andrzeja Sobieraj.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali:

- wykonawca: Marian Wojtas – Właściciel

- - zamawiający: Pan Mirosław Pluta – Burmistrz Baranowa Sandomierskiego i Pani Alina Zasadnia – Skarbnik Gminy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 176769-2008.

W dniu 31 lipca 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Rozliczenie zadania

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Burmistrza Baranowa Sandomierskiego przy piśmie z dnia 12 listopada 2008 r.

## Część finansowa –

- Przebudowa drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski- Dymitrów Duży :

Na realizację przebudowy  drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski- Dymitrów Duży na odcinku km 1+875 uszkodzonej  przez powódź, gmina Baranów Sandomierski zabezpieczyła środki z własnego budżetu w wysokości 50 865,50  zł – Uchwała Rady Miejskiej XVII/137/08 w Baranowie Sandomierskim z dnia 8 kwietnia 2008r w sprawie zmian 
w budżecie miasta i gminy – zaciągnięcie kredytu między innymi na pokrycie kosztów realizacji odbudowy dróg.

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tej inwestycji wynosiło 116 549,00 zł 
i zostało określone w umowie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji numer POD/452/KR/MSWiA/2008 z dnia 5 września 2008r.

Środki finansowe z dotacji wpłynęły na rachunek gminy 15.10.2008r.i zostały zaksięgowane po stronie dochodów na koncie 901-600-60078-6330.

Roboty drogowe zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM Piaseczno.

Zapłaty za wykonane roboty dokonano przelewem z dnia 10.11.2008r,  na podstawie faktury VAT nr 262/2008 z 31.10 2008r w kwocie brutto 167 414,50 zł .

Wydatek w kwocie 167 414,50 zł został zaksięgowany na koncie 902-600-60078-6050 
i inwestycyjnym- środki trwałe w budowie 080-600-60078-6050.

Zwiększenie wartości środka trwałego w wyniku zrealizowanego remontu  przyjęto 
w łącznej wysokości 167 414,50  zł na podstawie OT-Nr 19/08 z dnia 10.11.2008r . Kwota ta ma odzwierciedlenie na koncie 011-003 prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Zał Nr 3 do protokołu zawiera OT-Nr 19/08 z dnia 10.11.2008r wraz z protokołami odbioru robót.

- Promesa 150 000 zł. (BUSKŻ.5901-2-298/08)

D.	Przebudowa drogi nr 100007R Baranów sandomierski – Dymitrów Duży i drogi nr 100002R w Dymitrowie Małym.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 22 lipca 2008 roku Miasto i Gmina Baranów Sandomierski na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1, art. 29 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(Dz. U. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Tarnobrzegu przystąpienie do robót budowlanych pn. Przebudowa drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży i drogi nr 100002R w Dymitrowie Małym.

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski posiada sporządzony w dniu 6 sierpnia 2008 roku przez Pana Bogusława Urban kosztorys inwestorski na kwotę 140 635,25 zł. netto i 171 575,00 zł. brutto.

# Wybór wykonawcy robót:

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr 183162-2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach od 6 sierpnia do 27 sierpnia 2008 r. jak również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

W ogłoszeniu podano m.in.:

- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 90 %, gwarancja 10%,

- termin składania ofert ustalono na dzień 27 sierpnia 2008 roku, godz. 1000,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 27 sierpnia 2008 r. na godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

W wymaganym terminie złożono 2 oferty:

Oferta Nr 1. Marian Wojtas – „DROKAM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26 z ceną ofertową 186 522,75 zł brutto, gwarancja 24 miesiące.

- Oferta Nr 2 „POLDIM” Sp. z o. o., 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a z ceną ofertową 195 017,00 zł brutto, gwarancja 12 miesięcy.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 
(na druku ZP- 2), zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Pana Mirosława Plutę. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 1 Marian Wojtas – „DROKAM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26 jest najkorzystniejszą ofertą.

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski poinformowała oferentów, który złożyli oferty o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak PI.IV.341/6/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. oraz zamieściła informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej Urzędu Gminy i wywiesiła na tablicy ogłoszeń w dniach od 27 sierpnia do 4 września 2008 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 4 września 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę 
Nr 3/13/PI.IV/2008 na wykonanie prac określone w przedmiarach robót stanowiących załącznik do niniejszej umowy. W § 1 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny 
z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

- wykonania robót do 30 października 2008 r.,

- wynagrodzenia w kwocie brutto 186 522,75 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie kierownika robót w osobie Pana Andrzeja Sobieraj 
i inspektora nadzoru w osobie Pana Janusza Magda.

Umowę podpisali:

- wykonawca: Pan Marian Wojtas – Właściciel

- zamawiający:  – Pan Mirosław Pluta Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Umowę parafowała Pani Alina Zasadnia – Skarbnik Gminy.

W dniu 4 września 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 211596-2008.

Rozliczenie zadania

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Burmistrza Baranowa Sandomierskiego przy piśmie znak PI.IV.54250/5/08 z dnia 12 października 2008 r.

## Część finansowa –

- Przebudowa drogi nr 100007R Baranów Sandomierski-Dymitrów Duży i drogi

nr  100002R w Dymitrowie Małym :

Na realizację przebudowy  drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski- Dymitrów Duży na odcinku km 2+625 i odcinka drogi nr 100002R w km 0+650 uszkodzonych przez powódź,  gmina Baranów Sandomierski zabezpieczyła środki z własnego budżetu w wysokości 37 304,75  zł – Uchwała Rady Miejskiej XVII/137/08 w Baranowie Sandomierskim z dnia 
8 kwietnia 2008r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy – zaciągnięcie kredytu między innymi na pokrycie kosztów realizacji odbudowy dróg.

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tej inwestycji wynosiło 149 218,00 zł 
i zostało określone w umowie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji numer POD/921/KR/MSWiA/2008 z dnia 5 września 2008r.

Środki finansowe z dotacji wpłynęły na rachunek gminy 21.10.2008r.i zostały zaksięgowane po stronie dochodów na koncie 901-600-60078-6330.

Roboty drogowe zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Piaseczno.

Zapłaty za wykonane roboty dokonano przelewem z dnia 10.11.2008r,  na podstawie faktury VAT nr 263/2008 z 31.10 2008r w kwocie brutto 186 522,75 zł

Wydatki w kwocie 128 237,25 zł / kwota brutto za wykonanie przebudowy odcinka drogi Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży i 58 285,50 zł / kwota brutto za wykonanie przebudowy drogi w Dymitrowie Małym/ zostały zaksięgowane na koncie 902-600-60078-6050 i w takich samych kwotach na koncie inwestycyjnym- środki trwałe w budowie 080-600-60078-6050.

Zwiększenie wartości środków trwałych w wyniku zrealizowanych remontów dróg  przyjęto w łącznej wysokości 186 522,75 zł w tym na podstawie OT-Nr 19/08 z dnia 10.11.2008r . w kwocie 128 237,25 zł i OT Nr 18/08 z 10.11.2008r na wartość 58 285,50 zł –dot. drogi w Dymitrowie Małym .

Kwoty te mają odzwierciedlenie na koncie 011-003 prowadzonym przez Urząd Miasta 
i Gminy Baranów Sandomierski.

Zał. Nr 3 do protokołu zawiera OT Nr 18/08 z 10.11.2008r na wartość 58.285,50 zł –dot. drogi w Dymitrowie Małym i OT-Nr 19/08 z dnia 10.11.2008r obejmującego również  wartość odbudowanej drogi na odcinku Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży w kwocie 128.237,25 zł wraz z protokołami odbioru robót.

Ustalenia końcowe :

- Przekazana dotacja z budżetu państwa w wysokości 499 218 zł została wykorzystana 
w całości zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

- Faktury za zrealizowane roboty zawierały następujące opisy:

- potwierdzenie inspektora nadzoru, iż wymienione na fakturze roboty zostały wykonane 
i przyjęte zgodnie z umową,

- sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym,

- opis, w jakim trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zlecone zostało wykonanie robót ujętych na fakturze,

- wskazanie przez Skarbnika Miasta i Gminy źródeł finansowania faktury,

- opis, jakiego zadania dotyczyła dana faktura,

- ostateczne zatwierdzenie do wypłaty oraz opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. Nr 17 poz.726 z 2006r z późn. zm./ oraz opis merytoryczny i potwierdzenie o zastosowanej procedurze zamówień publicznych.

- Do faktur zostały dołączone protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót oraz potwierdzenia przelewu środków na konto wykonawców. Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanym przez Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych), a Miastem i Gminą Baranów Sandomierski (reprezentowaną przez Burmistrza Baranowa Sandomierskiego).

- Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.

- Miasto i Gmina Baranów Sandomierski uczestniczyła we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych umów o przyznanie dotacji.

Załączniki od nr 1 do nr 3 stanowią integralną część protokołu kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący poinformowali Kierownika Jednostki o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

  - zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 
7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole (§ 32 Zarządzenia);

  - zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 Zarządzenia);

  - odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 1/2009.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

- Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Burmistrza i Skarbnika protokół podpisano.

Baranów Sandomierski, dnia 24 lutego 2008 r.

##### Podpisy:

Kontrolowani;							Kontrolujący:

...............................			    		     ....................................

.............................					     .....................................