### Podkarpacki Urząd  Wojewódzki

w  Rzeszowie

Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział  Finansów i Budżetu

Nr  ZK.IV.0932-  3/09

### Protokół

Kontroli problemowej    przeprowadzonej  w   Starostwie Powiatowym w  Sanoku   , ulica Rynek  1    kod. 38- 500   ; NIP   687-17-86-679 -„ REGON  370440703 Województwo  Podkarpackie   -  zwanym  w  dalszej  części  protokołu   „ Urzędem„.

Kontrolę  przeprowadzili   :

1/    Robert  Śmieszek          -  Główny      Specjalista    w Wydziale Zarządzania   Kryzysowego  Podkarpackiego   Urzędu Wojewódzkiego  w  Rzeszowie   działający na podstawie upoważnienia   Nr    ZK.IV.0939- 10 /09 z dnia   23.02.2009 roku podpisanego przez  Wojewodę  Podkarpackiego   - /koordynator   kontroli/.

2/     Piotr Rajchel               - Inspektor  wojewódzki  w  Wydziale   Finansów i Budżetu

Podkarpackiego      Urzędu    Wojewódzkiego w Rzeszowie    działający  na  podstawie   upoważnienia  Nr   ZK.IV.0939- 11 /08 z  dnia   23.02.2009   roku   podpisanego   
przez  Wojewodę  Podkarpackiego  .

Kontrolę  przeprowadzono w  okresie    : 02  do 10 marca  2009  roku

Ustalenia ogólne    :

1. Starostą   Powiatu w Sanoku   jest  Pan  mgr   Wacław  Krawczyk    wybrany   uchwałą   Rady  Powiatu  w  Sanoku  Nr II/3/2006 z dnia  04 grudnia  2006  roku  .

2. Wicestarostą  Powiatu w  Sanoku  jest  Pan  Andrzej Radwański    wybrany  uchwała  Rady  Powiatu  w Sanoku numer  II/4/06  z dnia  04 grudnia  2006  roku .

3.  Skarbnikiem  Powiatu   Sanockiego   jest  Pani mgr  Krystyna  Chrząszcz  powołana   na to  stanowisko  uchwałą   Rady  Powiatu  Sanockiego Numer  XXIV237/2008 z dnia  25 sierpnia  2008  roku .  Uprzednio  Skarbnikiem  Powiatu  był  Pan  Marian  Futyma .

W toku kontroli   wyjaśnień  udzielili  :

4. Wyjaśnień    w toku   kontroli  udzielali   :

-     Pan Wacław  Krawczyk         			-   Starosta   Powiatu  w Sanoku

-     Pani Krystyna  Chrząszcz                                     -   Skarbnik  Powiatu  Sanockiego

-  Pan Zenon  Stryjak 			- Naczelnik  Wydziału  Rozwoju ,

Komunikacji  , transportu  i  Dróg

Starostwa  Powiatowego  Sanoku

-  Pani  Wojciech Naparła                                        -  Pracownik  Starostwa  Powiatowego

w Sanoku

Podstawa  prawna kontroli  :    art. 15  pkt.  2  ustawy z dnia   05.06.1998   roku   o  administracji   rządowej   w województwie   /  Dz. U. z 2001   roku   Nr  80  , poz.   872   z późn. zm./   oraz   §  17 i  18   zarządzenia   nr 175/06    Wojewody  Podkarpackiego   z dnia 17  listopada    2006  roku w sprawie   szczegółowych   warunków  i  trybu   przeprowadzania  kontroli   przez   Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki w  Rzeszowie.

1.  Zakres i tematyka kontroli   :

Prawidłowość wykorzystania     środków finansowych   przekazanych z budżetu państwa  
w  2008 roku  na   odbudowę -  remont  infrastruktury powiatowej .

1 )  Odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr  2225 R  Tyrawa  Wołoska  -  Wańkowa   , nr  2220 R Mrzygłód -Tyrawa  Wołoska  ; nr  2221 R  Siemuszowa  -  Rozpucie ;

2 )  Odbudowa  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr  2229 R  Prusiek  -  Wysoczany  ;  nr 2235 R  Sanok  -  Dobra  ;  nr  2256 R  Tarnawa  -  Huzele  ; nr  2209  R  Bukowsko -  Tokarnia  ; nr  2045  Turze  -  Pole  -  Zarszyn  ; nr  2222 R  Sanok  -  Liszna   , nr   2113 R  Pastwiska  -  Puławy  ; nr  2214 R  Pobiedno – Zboiska  ;

3 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  -  udrożnienie  sieci kanalizacji  deszczowej  drogi  powiatowej  nr 2232 R  ulica  Jana  Pawła  II w Sanoku

4 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  wciągu  drogi  powiatowej  Nr 2257 R Tarnawa  - Kalnica „

5 )  Odbudowa  infrastruktury drogowej w ciągu  drogi  powiatowej Nr 2207 R Pisarowce – Nowotaniec

6 )   Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  Nr 2059 R  Zarszyn – Odrzechowa  oraz  Nr  2255R   Wujskie droga  przez  wieś .

#### 2.	Plan    kontroli   w  każdym   z  wyżej  wymienionych  zadań   zakładał     :

1/  Opis  w zakresie  dokumentacji   projektowo  -  kosztorysowej   ,

2/  Opis  w zakresie   nadzoru  inwestorskiego   ,

3/  Wyboru   wykonawcy  robót  ,

4/  Zawarcia  umowy   z  wykonawcą  robót   ,

5/  Rozliczenia   finansowego    inwestycji.

Program kontroli  zatwierdził w  dniu  23.02.2009  roku  Wojewoda  Podkarpacki .Starostę  Sanockiego  poinformowano  o  kontroli  pismem z   dnia 23.02.2009  roku  ( data  wpływu  w dniu 11.03.2009 roku ).

3. Zagadnienia ogólne  /tematyczne/  objęte kontrolą   :

1/  wykorzystanie  przyznanej kwoty  dotacji     na zadania  związane  z usuwaniem  skutków      powodzi  ,

2/   prawidłowość  wykorzystania  udzielonej  dotacji  pod względem  zgodności jej  z

celowym przeznaczeniem , a stopniem  realizacji zadań  przewidzianych  do sfinansowania  ,

3/    sposób wyboru   wykonawcy  robót   oraz trybu i formy  zawierania umów  ,

4/    analiza podjętych  zobowiązań  i ich realizacji  ,

5/    prawidłowość  wykorzystania  środków  finansowych / w tym  zrealizowanych  zadań / ,

6/    ustalenie przyczyn  , zakresu i skutków  finansowych  stwierdzonych nieprawidłowości

oraz osób    odpowiedzialnych  za ich  powstanie  oraz uwag  , wniosków  i zaleceń   w sprawie  ich usunięcia  .

Szczegółowy  plan  kontroli  zawarto w programie  kontroli  zatwierdzonym  przez  Wojewodę  Podkarpackiego.

#### 4.	Ocena  strat  powstałych  w wyniku  klęski żywiołowej  :

a/   Ogólna  charakterystyka  i  położenie  Powiatu  Sanockiego  :

Powiat Sanocki leży na południowo-wschodnim krańcu Polski, na terenach o charakterze górzystym, poprzecinanym dolinami Sanu, Osławy, Wisłoka i ich dopływami. Zajmuje obszar 1225 km2. W powiecie żyje dziś ponad 96 600 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 79 osób na 1 km2. Największe skupiska ludności to Sanok i Zagórz. Stolicą powiatu jest Sanok, stanowiący zarazem główny ośrodek gospodarczy i kulturalny regionu. Powiat obejmuje 107 miejscowości, w tym dwa miasta Sanok i Zagórz. Wchodzą one w skład ośmiu gmin – jednej miejskiej (Sanok), jednej miejsko-wiejskiej (Zagórz) i sześciu wiejskich: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok-gmina, Tyrawa Wołoska, Zarszyn

## b/ Infrastruktura drogowa

## Powiat Sanocki  posiada  położenie  na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych w relacji z  jednej  strony  z  północy na  południe  , a z drugiej  strony na  wschód i zachód.

Przez obszar powiatu przebiegają drogi głównie oraz  pozostałą  Sieć  dróg  stanowią  drogi

powiatowe  i  lokalne .

Powiat Sanocki  i Sanok leżą na dwóch ciągach komunikacyjnych: wschód - zachód, 
Śląsk – Kraków - Bieszczady oraz potencjalny szlak turystyczny w kierunku na południe do przejścia granicznego.

C )  Dokumentacja merytoryczna zadań  :

Drogi objęte kontrolą zostały zniszczone przez obfite, długotrwałe opady deszczu, które wystąpiły w dniach 24-26 lipca 2008 roku . Do  oszacowania  strat powołano  Komisję  przez  Zarząd  Powiatu w  Sanoku    numer  130/2008  z dnia  26.07.2008  roku .

Z  czynności  ustalania  strat  i  ich  szacowania  spisano  protokół  Nr  1/2008 z  dnia  27 lipca  2008  roku . Aneks  końcowy  do  protokołu  Nr 1/2008  z dnia  04.08.2008  roku

Wojewoda  Podkarpacki  zarządzeniem  Numer  212/08   powołał  Komisję  ds. weryfikacji  strat  szkód  po powodziowych  ,  która  w dniu  07.08.2008  roku  spisała   protokół  z  wizji  w zakresie  weryfikacji  strat  i  szkód  po powodziowych  wykazanych  przez  Starostwo  Powiatowe w Sanoku.

Ustalenia   Szczegółowe   Kontroli  :

Na  podstawie  przedstawionych  do  kontroli  dokumentów  przez  Starostwo  Powiatowe w Sanoku  w  zakresie  realizacji  6 zadań  oraz  działając  w zakresie  i  na podstawie  upoważnienia  do  kontroli  z dnia  23.02.2008  roku  oraz  programu  tematycznego  ustalono  co  niżej  opisano :

## Ad 1 . odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr  2225 R  Tyrawa  Wołoska  -  Wańkowa   , nr  2220 R Mrzygłód -Tyrawa  Wołoska  ; nr  2221 R  Siemuszowa  -  Rozpucie  „

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  odbudowy  korpusu  dróg  powiatowych  nr  2225 R  Tyrawa  Wołoska  -  Wańkowa   , nr  2220 R Mrzygłód -Tyrawa  Wołoska  ; nr  2221 R  Siemuszowa  -  Rozpucie   został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 4.281.737,56 zł ( 1.104.366,00 euro ) .

Kosztorys  inwestorski  sporządziło Biuro  inżynierii  Drogowej  s. c. 38-500  Sanok  ulica  Sienkiewicza  1/308   Pana  Piotr  Tarapackiego uprawniony  do  projektowa nia  bez  ograniczeń  nadzór specjalności  konstrukcyjne  -  budowlane  Sanok  ulica  Wojska  Polskiego  4/21  nr ewidencyjny  K-64/01 i  Pan  Wojciech  Radwański  uprawniony  do  projektowania  bez  ograniczeń  nadzór specjalności  konstrukcyjne  .

Powiat  Sanoki  powierzył  wykonanie  kosztorysów  inwestorskich  na  mocy  zawartej  pisemnej  umowy  Nr  118/2008 z dnia  07.08.2008  roku   Nadzór  podaniem w  §  1  nazwy  zadania  oraz  w §  3  wysokości  wynagrodzenia  na kwotę  brutto  9.760,00  zł  (  netto  8.000,00 zł  podatek  22 %  VAT  na kwotę  1.760,00 zł .

Nadzór  §  2  pkt. 5  zapisano  cyt.  Po  sprawdzeniu  przez  Zamawiającego  Nadzór  stwierdzeniu  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  prze  Wykonawcę  , Zamawiający  potwierdzi  odbiór  przedmiotu  umowy  Nadzór protokole  odbioru  , co  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawienia  faktury .  Umowę  podpisali  ze  strony  Zamawiającego   Starosta  Pan  Wacław  Krawczyń  , Wicestarosta Pan  Andrzej  Radwański  przy  kontrasygnacie  ówczesnego Skarbnika  Powiatu  Pana  Mariana Futyma  oraz  radcy  prawnego  Starostwa  Pana  Józefa Kuna  ,  za wykonawcę    Biuro  Inżynierii  Drogowej  Sanok  s.c.  ulica  Sienkiewovza  1/308    Pan  mgr  inż.  Piotr  Tarapacki  i  Pan mgr  inż.  Wojciech  Radwański .  Termin  wykonania  przedmiotu  umowy   ustalono  na dzień  12.08.2008  roku  .

Protokół  odbioru  robót  spisano    Nadzór dniu  12.08.2008  roku  gdzie  stwierdzono  ilość  Nadzór  termin  wykonanych  prac  zgodnie z  umową  Nr 118/2008 z dnia  07.08,.20098  roku.

Podpisali  za zamawiającego  Sekretarz  Powiatu  Pan  Marian  Kunc  Nadzór  za  wykonawcę  Pan  Piotr  Tarapacki.

Wykonawca  Biuro  Inżynierii  Drogowej  Sanok  s.c.  38-500  Sanok  ulica  Sienkiewicza  1/308  NIP  687-18-07-140  REGON  371184656   wystawiło  fakturę  VAT  Nr 118/2008 z dnia  19.09.2008  roku  za  cyt. „ opracowanie  kosztorysów  inwestorskich  oraz  szczegółowych  specyfikacji  technicznych   dla  dróg  powiatowych  w ramach  usuwania  skutków  powodzi „   na kwotę   brutto 9.760,00 zł  . Termin  zapłaty 30  dni  od daty jej

doręczenia  . Zapłacono  w  dniu 30.09.2008  roku  .  Na  odwrocie  faktury  opis  wydatki  dokonał  p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  , Komunikacji , Transportu  Nadzór  Dróg  Pan  Karol  Jankowski  podając  , ze  wydatek  nie  podlega  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  na podstawie  art. 4  pkt  8  ustawy .   Faktura  płatna  Nadzór całości  ze  środków  własnych  Powiatu  Sanockiego.

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  4  zawartej umowy  o  roboty  budowlane  Nr 113/2008  z dnia  12.09.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Żaczkowi.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  Nadzoru Pan  Jan  Żaczek  wystawił  rachunki  Nr 3  (  zaliczkowy  nr  2  )  z dnia  03.11.2008  roku  na kwotę  1.504,48 zł  ; nr  5/08  (  końcowy )  z dnia  19.12.2008  roku  na kwotę  27.364,50  zł.

Umową  zlecenia  numer  116/2008  z dnia  11.09,.2008  roku  określono  :

- w §  2  zakres  prac  ;

-  w §  6  wysokość  wynagrodzenia  w wysokości  50.250,00  zł  płatne  w terminie  21  dni  od  doręczenia  faktury  na  rachunek  bankowy  zleceniodawcy  wskazany  na fakturze.

W  umowie  dopuszczono  możliwość  wcześniejszego  zaliczkowego   zapłaty  50 %  wynagrodzenia  określonego  w  §  6  ust. 1 .

# Powiat  Sanoki  w dniu  10.09.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./

# 3/  Wybór wykonawcy  robót.

Znak  nadany    sprawie     :  IN.I.3431/03/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w części  „Odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr 225 R Tyrawa  -  Wołoska – Wańkowa oraz  nr 2220 R  Mrzygłód – Tyrawa  -  Wołoska  oraz  nr 2221 R Siemuszowa  - Rozpucie   „

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  12  sierpnia  2008  roku    wyniosła   kwotę       ogółem  4.281.737,56 zł  ,   co  stanowiło  równowartość  1.104.366,00  euro .

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   14.08.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych uzp.gov.pl  numer  ogłoszenia  190310-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego   i  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   30 listopada 2008  roku  ,

-    kryteria  wyboru  ofert   najniższa cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   04.09.2008 roku

Uchwała  Zarządu  Powiatu w  Sanoku  nr  152/2008   z dnia  13.08.2008  roku  powołano  komisje przetargowa  do  przeprowadzenia  postępowania  przetargowego  trybie  przetargu  nieograniczonego  na zadaniu  „ Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg powiatowych  „  . Pod  uchwałę  Zarządu  załączono  regulamin  pracy  komisji.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11.

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 :  ZP 17 ; ZP 19 ; ZP 20 ; ZP – 21 ; ZP  22   .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto |  |  |  |
|  |  | brutto |  |  |  |
| 1 | UNIMARK Spółka z o.o. , 34-100 Wadowice ulica Niwy 38 | 1.682.032,03 |  |  |  |
| 2 | DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o. ul. 1 Maja 42 Strzyżów | 1.425.977,42 |  |  |  |
| 3 | Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o ulica Tysiąclecia 38 - 38-400 Krosno | 1.426.237,28 1.168.833,95 |  |  |  |

Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia   w wysokości  5.249.000,00   zł .

Nie  zaistniały  oferty  odrzucone  i  wykonawcy  wykluczeni  .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   04.09.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Sanociego  Pana  Wacława  Krawczyka  i  Wicestarostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Andrzeja  Radwańskiego  .

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  3  firmy  „Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  w Krośnie  ulica  Tysiąclecia 38 ; 38-400  Krosno    uzasadniając  wybór  cyt. „  wykonawca  spełnił  wszystkie  warunki  udziału w  postępowaniu  , jego  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  otrzymała  najwyższą  liczbę  punktów  w kryterium  cena  - jedynym  kryterium  oceny  ofert„.

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę  netto    zł  , brutto  546.045,89  zł .

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP Numer 216167-2008 z dnia  12.09.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   14.08.2008  roku  do  dnia  04.09.2008 roku  .

Poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   - Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o  ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno     .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  12.09.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 113/2008   z  wykonawcą firmą  „Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno  .

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco :

| Paragraf | Wyszczególnienie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ustalono zakres przedmiotowy umowy | NIP 684 20 14 744 REGON 370380036 |
| 2 | Określono termin zakończenia zakresu robót objętego umowa na dzień 30.11.2008 roku |  |
| 4 | Ustalono osobę inspektora nadzoru w osobie Pana Jana Żaczka |  |
| 5 | Ustalono osobę kierownika budowy w osobie Pana Antoniego Kij |  |
| 8 | Ustalono wysokość wynagrodzenia na kwotę brutto 1.425.977,42 zł netto 1.168.833,95 zł ( podatek VAT 257.143,47 zł ) Zastrzeżono że podana kwota na wykonanie przedmiotu umowy jest kwota zbudowaną z ryczałtowych cen jednostkowych i może ulec zmniejszeniu . Wynagrodzenie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu |  |
| 9 | Ustalono że wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości umownej robót brutto tj. na kwotę 28.519,55 zł w formie polisy ubezpieczeniowej | Nie kontrolowano analitycznie |
| 10 | Ustalono kary umowne |  |
| 11 | Ustalono zasady odbioru przedmiotu umowy |  |
| 12 | Rękojmię za wady ustalono na okres 36 miesięcy |  |
| 16 | Zmiany można wprowadzić do ustaleń umowy z zachowaniem formy pisemnej od rygorem jej nieważności |  |
| Umowę podpisali : Zamawiający : Starosta Pana Wacław Krawczyk Wicestarosta Pan Andrzej Radwański przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pana Mariana Futyma Wykonawca : Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o. o. 38-400 Krosno ulica Tysiąclecia 38 Prezes Zarządu Pan Józef Wandas |

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Powiat  Sanocki     złożył  w dniu   12.09.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							1.100.000,00 zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                         325.977,42 zł

................................................................

Razem :                1.425.977,42 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób :

-  załącznik  numer  1 na  kwotę  384.231,62  zł

-  załącznik  numer   1. 2 na kwotę  154.149,44 zł

-  załącznik  numer  1.3  na kwotę  712.126,20  zł  ;

-  załącznik  numer  1.4  na kwotę  175.470,16  zł  ;

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu     15.09.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-36-39/08.

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/580/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Sanockim  na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 3.800.000,00  zł   stanowiła  77,18 %  wartości kosztów   zadań (  w tym  objętego niniejszą  kontrolą )   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  1.123.689,97   zł   tj. 22,82  %  kosztów zadań (  w tym  zadania  objętego  niniejszą  kontrolą ) ,  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy :

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu w  Sanoku  Nr XVI/147/2008 z dnia  28 grudnia  2007  roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Sanockiego   na  2008  rok w Dz. 600  na kwotę  ogółem 2.281.417,00  ,

-  uchwała  zarządu  Powiatu  w Sanoku  numer  XXIII/222/2008 z dnia  07.08.2008 roku  w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Sanockiego  na rok 2008  oraz  układu  wykonawczego  zwiększenie po  stronie  dochodów  w Dz.  600 rozdz. 60078 o  kwotę  4.000.000,00 zł  ,  i  zwiększenie  po  stronę  wydatków  o  kwotę  5.249.000,00 zł  w tym  §  6054  o  kwotę  4.000.000,00  zł  i  §  6050  o  kwotę  1.249.000,00 zł  (  w tym  na  kontrolowane  zadanie ) ;

-  uchwała  zarządu  Powiatu w  Sanoku  Numer  153/2008 z dnia  13.08.2008  roku  wprowadzono zmiany  w układzie  wykonawczym  budżetu  Powiatu  Sanockiego  na 2008  rok  w Dz. 600  rozdz.  60078  §  6054  na kwotę  4.000.000,00 zł  i  §  6050  na kwotę  1.249.000,00 zł  między  innymi  na zadanie  Odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  numer  2225 R tyrawa  Wołoska – Wałkowa  oraz  numer  2220 R  Mrzygłód – Tyrawa  Wołoska  oraz  numer  2221 R  Siemuszowa  Rozpucie.

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.11 .2008  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  14.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/123/08  zawiadomił  Starostę  Sanockiego , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  10.10.2008  roku  znak : FS8/4135/433/BXZ/08/5531  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 6430 z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  między  innymi  wyszczególniając  :

-  odbudowę  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  -  odbudowa korpusu dróg  powiatowych  nr 2225 R Tyrawa Wołoska – Wałkowa  , numer   2220 R  Mrzygłód – Tyrawa  Wołoska  , numer 2221 R  Siemuszowa  -  Rozpucie  (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego .

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu  Sanockiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Sanoku    Nr  XXIII/222/2008 z dnia  07.08.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600  rozdz. 60078  po  stronie  dochodowej  §  6430 4.000.000,00  zł  i  wydatkowej  § 6054 na kwotę   4.000.000,00 zł  . Podanie  szczegółowe  wyodrębnionych  zadań  podano w uchwale  Rady  Powiatu w  Sanoku  Numer  XXVI/266/2008 z dnia  13.11.2008  roku  ustaleniach sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXIII/222/2008  w sprawnie  zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Sanockiego  na rok 2008  oraz  układu wykonawczego  budżetu  Powiatu  Sanockiego  na 2008 rok.

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót   firma „Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  w Krośnie  Sp. z o. o.  ulica  Tysiąclecia  38  „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  436/6/917/08    z dnia   05.12.2008 roku   za  :

„Odbudowę  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  „ część 1 -  odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr 2225 R  Tyrawa Wołoska  Wałkowa  oraz  numer  2220 R Mrzygłód  Tyrawa Wołoska  oraz  Numer  2221 R  Siemuszowa – Rozpucie „

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  1.425.977,42    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  257.143,47     zł -  netto  1.168.833,95 zł   / .

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - 30  dni .

Regulacji płatności   dokonano  przelewem  z dnia 10.12.2008 roku  na kwotę  1.425.977,42    zł  ( potwierdzenie  operacji  data  wydruku 11.12.2008 roku PBS Podkarpackiego  Baku  Spółdzielczego w  Sanoku  ).

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  technicznego  z dnia  04.12.2008 roku  .  Komisje  powołał  Starosta  Powiatu Sanockiego  Zarządzeniem  numer  54/2008  z  dnia  27.11.2008  roku  w składzie  :

-  Przewodniczący                     -  Andrzej  Radwański

-  Członek                                   -  Antoni  Wielgus

-  Członek  inspektor  nadzoru  -  Jan  Żaczek

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z  podziałem  na  rodzaje  obiektów  :

a )  odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2225 R Tyrawa Wołoska  - Wańkowa w km 1 + 300 do km 1 + 400

b )    odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2220 R Mrzygłód -Tyrawa Wołoska

w km 6 + 500 do km 8 + 930

c )   odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2221 R Siemuszowa – Rozpucie w km

0  + 480 do km 1 + 300

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                      -  1.100.000,00    zł

/ co stanowi  79,98 %  kosztów zadania/

-  środków własnych  		                                                                      -      325.977,42  zł

/ co stanowi  20,02 %  kosztów zadania /

OGÓŁEM  :  1.425.977,42    zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  §  6050 - konta Wn 080 ; 201 ; 902  odpowiednio Ma  201 ; 130 ; 133. Wydatek  zakwalifikowano  do  wydatku  strukturalnego  KOD 23  w wysokości  1.425.977,42 zł.

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez   p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju, Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pan  Marek Sobolewski   , a   formalno  rachunkowym  dokonał  Skarbnik  Powiatu  Pani  Krystyna  Chrząszcz  .

Opisu  wydatku   dokonał   inspektor  nadzoru  Pana  Jan  Żaczek  cyt.” Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  z warunkami  technicznymi  i  przyjęte w  całości  Wykonanie  prac   zgodnie  z wymaganiami  potwierdziła komisja  odbioru  robót  - protokół z dnia  04.12.2008  roku „.

Faktura wykonawcy , przelew  płatności  z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  1 do  protokołu  kontroli .

# Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   15.12.2008 roku    Powiat  Sanocki  złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    4.923.689,97  zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych    3.800.000,00  zł   tj.  77,18  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Sanockiego   wyniósł   kwotę  1.123.689,97   zł  tj.  22,82 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  dwóch zadań  w tym  objętego  kontrolą zadania   o  nazwie  „odbudowa  infrastruktury  drogowej w ciągu  dróg  powiatowych  - odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr 2225 R Tyrawa Wołoska  - Wańkowa ; numer 2220 R  Mrzygłód – Tyrawa  Wołoska ; nr  2221 R Siemuszowa – Rozpucie  „

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  w Krośnie  38-400 Krosno  ulica  Tysiąclecia  38 „

o numerze   436/6/917/08  z  dnia  05.12.2008  roku  na  kwotę  1.425.977,42  zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/580/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

## Ad 2 . „Odbudowa  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr  2229 R  Prusiek  -  Wysoczany  ;  nr 2235 R  Sanok  -  Dobra  ;  nr  2256 R  Tarnawa  -  Huzele  ; nr  2209  R  Bukowsko -  Tokarnia  ; nr  2045  Turze  -  Pole  -  Zarszyn  ; nr  2222 R  Sanok  -  Liszna   , nr   2113 R  Pastwiska  -  Puławy  ; nr  2214 R  Pobiedno – Zboiska

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące   odbudowy  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr  2229 R  Prusiek  -  Wysoczany  ;  nr 2235 R  Sanok  -  Dobra  ;  nr  2256 R  Tarnawa  -  Huzele  ; nr  2209  R  Bukowsko -  Tokarnia  ; nr  2045  Turze  -  Pole  -  Zarszyn  ; nr  2222 R  Sanok  -  Liszna   , nr   2113 R  Pastwiska  -  Puławy  ; nr  2214 R  Pobiedno – Zboiska  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 4.281.737,56 zł

( 1.104.366,00 euro ) .

Kosztorys  inwestorski  sporządziło Biuro  inżynierii  Drogowej  s. c. 38-500  Sanok  ulica  Sienkiewicza  1/308   Pana  Piotr  Tarapackiego uprawniony  do  projektowania  bez  ograniczeń  nadzór specjalności  konstrukcyjne  -  budowlane  Sanok  ulica  Wojska  Polskiego  4/21  nr ewidencyjny  K-64/01 i  Pan  Wojciech  Radwański  uprawniony  do  projektowania  bez  ograniczeń  nadzór specjalności  konstrukcyjne.

Powiat  Sanoki  powierzył  wykonanie  kosztorysów  inwestorskich  na  mocy  zawartej  pisemnej  umowy  Nr  118/2008 z dnia  07.08.2008  roku   Nadzór  podaniem w  §  1  nazwy  zadania  oraz  w §  3  wysokości  wynagrodzenia  na kwotę  brutto  9.760,00  zł  (  netto  8.000,00 zł  podatek  22 %  VAT  na kwotę  1.760,00 zł .

W  §  2  pkt. 5  zapisano  cyt.  Po  sprawdzeniu  przez  Zamawiającego  i  stwierdzeniu  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę  , Zamawiający  potwierdzi  odbiór  przedmiotu  umowy  Nadzór protokole  odbioru  , co  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawienia  faktury .  Umowę  podpisali  ze  strony  Zamawiającego   Starosta  Pan  Wacław  Krawczyń  , Wicestarosta Pan  Andrzej  Radwański  przy  kontrasygnacie  ówczesnego Skarbnika  Powiatu  Pana  Mariana Futyma  oraz  radcy  prawnego  Starostwa  Pana  Józefa Kuna  ,  za wykonawcę    Biuro  Inżynierii  Drogowej  Sanok  s.c.  ulica  Sienkiewicza  1/308    Pan  mgr  inż.  Piotr  Tarapacki  i  Pan mgr  inż.  Wojciech  Radwański .  Termin  wykonania  przedmiotu  umowy   ustalono  na dzień  12.08.2008  roku  .

Protokół  odbioru  robót  spisano    Nadzór dniu  12.08.2008  roku  gdzie  stwierdzono  ilość  Nadzór  termin  wykonanych  prac  zgodnie z  umową  Nr 118/2008 z dnia  07.08,.20098  roku.

Podpisali  za zamawiającego  Sekretarz  Powiatu  Pan  Marian  Kunc  Nadzór  za  wykonawcę  Pan  Piotr  Tarapacki.

Wykonawca  Biuro  Inżynierii  Drogowej  Sanok  s.c.  38-500  Sanok  ulica  Sienkiewicza  1/308  NIP  687-18-07-140  REGON  371184656   wystawiło  fakturę  VAT  Nr 118/2008 z dnia  19.09.2008  roku  za  cyt. „ opracowanie  kosztorysów  inwestorskich  oraz  szczegółowych  specyfikacji  technicznych   dla  dróg  powiatowych  w ramach  usuwania  skutków  powodzi „   na kwotę   brutto 9.760,00 zł  . Termin  zapłaty 30  dni  od daty jej

doręczenia  . Zapłacono  w  dniu 30.09.2008  roku  .  Na  odwrocie  faktury  opis  wydatki  dokonał  p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  , Komunikacji , Transportu  Nadzór  Dróg  Pan  Karol  Jankowski  podając  , ze  wydatek  nie  podlega  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  na podstawie  art. 4  pkt  8  ustawy .   Faktura  płatna  Nadzór całości  ze  środków  własnych  Powiatu  Sanockiego.

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  4  zawartej umowy  o  roboty  budowlane  Nr 115/2008  z dnia  12.09.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Żaczkowi.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  Nadzoru Pan  Jan  Żaczek  wystawił  rachunki  Nr 3  (  zaliczkowy  nr  2  )  z dnia  03.11.2008  roku  na kwotę  1.504,48 zł  ;nr 4/08 z  dnia  04.12.2008 roku  na  kwotę  1.269,37  zł ;  nr  5/08  (  końcowy )  z dnia  19.12.2008  roku  na kwotę  27.364,50  zł.

Umową  zlecenia  numer  116/2008  z dnia  11.09,.2008  roku  określono  :

- w §  2  zakres  prac  ;

-  w §  6  wysokość  wynagrodzenia  w wysokości  50.250,00  zł  płatne  w terminie  21  dni  od  doręczenia  faktury  na  rachunek  bankowy  zleceniodawcy  wskazany  na fakturze.

W  umowie  dopuszczono  możliwość  wcześniejszego  zaliczkowego   zapłaty  50 %  wynagrodzenia  określonego  w  §  6  ust. 1 .

# Powiat  Sanoki  w dniu  10.09.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./

# 3/  Wybór wykonawcy  robót.

Znak  nadany    sprawie     :  IN.I.3431/03/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w części  „Odbudowa  nawierzchni  dróg powiatowych nr 2229 R Prusiek – Wysoczany oraz  nr 2235 R Sanok -  Dobra  oraz  numer  2256 R Tarnawa -  Huzele  oraz  nr  2209 R  Bukowsko  - Tokarnia  oraz  nr  2045  R  Turze  Pole  -  Zarszyn oraz  nr  2222 R  Sanok -  Liszna  oraz  nr  2113 R  Pastwiska  -  Puławy oraz  nr  2214 R Pobiedno – Zboiska    „

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  12  sierpnia  2008  roku    wyniosła   kwotę       ogółem  4.281.737,56 zł  ,   co  stanowiło  równowartość  1.104.366,00  euro  ustalił  Pan  Jerzy  Ryniak  działającego  na zlecenie  Biura  Inżynierii  Drogowej  Sanoku .

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   14.08.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych uzp.gov.pl  numer  ogłoszenia  190310-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego  w okresie  14.08 – 04.09.2008  roku i  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   30 listopada 2008  roku  ,

-    kryteria  wyboru  ofert   najniższa cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   04.09.2008 roku

Uchwała  Zarządu  powiatu w  Sanoku  nr  152/2008   z dnia  13.08.2008  roku  powołano  komisje przetargowa  do  przeprowadzenia  postępowania  przetargowego  trybie  przetargu  nieograniczonego  na zadaniu  „ Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg powiatowych  „  . Pod  uchwałę  Zarządu  załączono  regulamin  pracy  komisji.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  .

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 :  ZP 17 ; ZP 19 ; ZP 20 ; ZP – 21 ; ZP  22   .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen |
| --- | --- | --- |
|  |  | netto |
|  |  | brutto |
| 1 | Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ulica Tysiąclecia 38 - 38-400 Krosno | 3.512.622,41 |
| 2 | Konsorcjum firm Lider Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o. w Sanoku 38-500 Sanok ulica Aleje Wojska Polskiego 74 Partner konsorcjum : Drogbud Podkarpacki Holding Budowy Dróg Spółka z o. o. 38-100 Strzyżów ulica 1 Maja 42 | 3.497.712,55 |

Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia   w wysokości  5.249.000,00   zł .

Nie  zaistniały  oferty  odrzucone  i  wykonawcy  wykluczeni  .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   04.09.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Wacława  Krawczyka  i  Wicestarostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Andrzeja  Radwańskiego  .

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  5  firmy  „Konsorcjum  firm Lider  Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i  Mostowych  Spółka z o.o.  w Sanoku 38-500 Sanok  ulica  Aleje  Wojska  Polskiego  74  partner  konsorcjum : Drogbud Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg Spółka  z o. o.  38-100  Strzyżów  ulica  1 Maja  42  uzasadniając  wybór  cyt. „  wykonawca  spełnił  wszystkie  warunki  udziału w  postępowaniu  , jego  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  otrzymała  najwyższą  liczbę  punktów  w kryterium  cena  - jedynym  kryterium  oceny  ofert„.

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę  netto    zł  , brutto  3.497.712,55  zł (  netto  2.866.977,50  zł   .

Pod  oferte  załączono  umowę  współpracy  (  Konsorcjum )  z dnia  03 września  2008  roku  podając   lidera i  partnera  oraz  w  §  2  zakres  rzeczowy  umowy .  Lidera  Konsorcjum  upoważniono  do  podpisywania  wszelkich  dokumentów  przetargowych  w tym oferty  , reprezentowania  , zaciągania  zobowiązań  , płatności  i  nabywania  praw  oraz  składania  i  przyjmowania  oświadczeń  pozostających  w związku z  wykonaniem  przedmiotowego  kontraktu  (  §  3 pkt. 2 umowy ).  Nadto  Lidera  upoważniono  do  otrzymywania  wszelkich  płatności  w imieniu  każdego  i na rzecz  każdego  z partnerów  oraz  zobowiązano  do  dokonywania  rozliczeń  finansowych  z Partnerami  Konsorcjum .

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP Numer 216167-2008 z dnia  12.09.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   14.08.2008  roku  do  dnia  04.09.2008 roku  .

Poinformowano  oferenta biorącego  Konsorcjum  firm Lider  Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i  Mostowych  Spółka z o.o.  w Sanoku 38-500 Sanok  ulica  Aleje  Wojska  Polskiego  74  partner  konsorcjum : Drogbud Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg Spółka  z o. o.  38-100  Strzyżów  ulica  1 Maja  42    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   - .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  12.09.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 115/2008   z  wykonawcą firmą  „Konsorcjum  firm Lider  Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i  Mostowych  Spółka z o.o.  w Sanoku 38-500 Sanok  ulica  Aleje  Wojska  Polskiego  74  partner  konsorcjum : Drogbud Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg Spółka  z o. o.  38-100  Strzyżów  ulica  1 Maja  42    .

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco :

| Paragraf | Wyszczególnienie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ustalono zakres przedmiotowy umowy | NIP 687 16 59 018 KRS 000134823 |
| 2 | Określono termin przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót 16.09.2008 r. | Brak terminu realizacji 30.11.2008 roku |
| 4 | Ustalono osobę inspektora nadzoru w osobie Pana Jana Żaczka |  |
| 5 | Ustalono osobę kierownika budowy w osobie Pana Antoniego Kij |  |
| 8 | Ustalono wysokość wynagrodzenia na kwotę brutto 3.497.712,55 zł netto 2.866.977,50 zł ( podatek VAT 630.735,05 zł ) Zastrzeżono że podana kwota na wykonanie przedmiotu umowy jest kwota zbudowaną z ryczałtowych cen jednostkowych i może ulec zmniejszeniu . Wynagrodzenie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu |  |
| 9 | Ustalono że wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości umownej robót brutto tj. na kwotę 69.954,25 zł w formie polisy ubezpieczeniowej | Nie kontrolowano analitycznie |
| 10 | Ustalono kary umowne |  |
| 11 | Ustalono zasady odbioru przedmiotu umowy |  |
| 12 | Rękojmię za wady ustalono na okres 36 miesięcy |  |
| 16 | Zmiany można wprowadzić do ustaleń umowy z zachowaniem formy pisemnej od rygorem jej nieważności |  |
| Umowę podpisali : Zamawiający : Starosta Pana Wacław Krawczyk Wicestarosta Pan Andrzej Radwański przy kontrasygnacie z upoważnienia Skarbnika Powiatu Główny Księgowy Naczelnik Wydziału Finansowego Pani Krystyna Chrząszcz Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o. 38-500 Sanok , ulica Aleje Wojska Polskiego 74 Prezes Zarządu Dyrektor Pan Mieczysław Furtak i Prokurent Zastępca Dyrektora Pan Edward Jaklik |

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Powiat  Sanocki     złożył  w dniu   12.09.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							2.700.000,00 zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                         797.712,55 zł

................................................................

Razem :                3.497.712,55 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób :

-  załącznik  numer   1.1 na  kwotę     366.047,58  zł

-  załącznik  numer   1. 2 na kwotę      298.240,59 zł

-  załącznik  numer  1.3  na kwotę      656.579,60  zł  ;

-  załącznik  numer  1.4  na kwotę    1.139.065,20 zł  ;

- załącznik  numer   1.5 na kwotę        471.458,50  zł ;

- załącznik numer    1.6 na kwotę        169.345,27  zł

-  załącznik numer   1.7  na kwotę       101.278,30  zł  ;

-  załącznik  numer   1.8  na kwotę       295.697,50  zł

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu     15.09.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-36-39/08.

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/580/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Sanockim  na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 3.800.000,00  zł   stanowiła  77,18 %  wartości kosztów   zadań (  w tym  objętego niniejszą  kontrolą )   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  1.123.689,97   zł   tj. 22,82  %  kosztów zadań (  w tym  zadania  objętego  niniejszą  kontrolą ) ,  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy :

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu w  Sanoku  Nr XVI/147/2008 z dnia  28 grudnia  2007  roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Sanockiego   na  2008  rok w Dz. 600  na kwotę  ogółem 2.281.417,00  ,

-  uchwała  zarządu  Powiatu  w Sanoku  numer  XXIII/222/2008 z dnia  07.08.2008 roku  w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Sanockiego  na rok 2008  oraz  układu  wykonawczego  zwiększenie po  stronie  dochodów  w Dz.  600 rozdz. 60078 o  kwotę  4.000.000,00 zł  ,  i  zwiększenie  po  stronie  wydatków  o  kwotę  5.249.000,00 zł  w tym  §  6054  o  kwotę  4.000.000,00  zł  i  §  6050  o  kwotę  1.249.000,00 zł  (  w tym  na  kontrolowane  zadanie ) ;

-  uchwała  zarządu  Powiatu w  Sanoku  Numer  153/2008 z dnia  13.08.2008  roku  wprowadzono zmiany  w układzie  wykonawczym  budżetu  Powiatu  Sanockiego  na 2008  rok  w Dz. 600  rozdz.  60078  §  6054  na kwotę  4.000.000,00 zł  i  §  6050  na kwotę  1.249.000,00 zł  między  innymi  na zadanie  odbudowa  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr 2229 R Prusiek – Wysoczany  oraz  nr 2235 R  Sanok -  Dobra  oraz  nr 2256 R  Tarnawa  -  Huzele  oraz  nr 2209 R  Bukowsko- Tokarnia  oraz nr 2045 R  Turze  -  Pole  - Zarszyn  oraz  2222 R  Sanok – Liszna  oraz nr 2113 R  Pastwisk  - Puławy oraz nr 2214 R Pobiedno -  Zboiska .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.11 .2008  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  14.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/123/08  zawiadomił  Starostę  Sanockiego , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  10.10.2008  roku  znak : FS8/4135/433/BXZ/08/5531  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 6430 z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  między  innymi  wyszczególniając  :  odbudowę  infrastruktury drogowej – odbudowa  korpusu dróg powiatowych   nr 2229 R Prusiek – Wysoczany  oraz  nr 2235 R  Sanok -  Dobra  oraz  nr 2256 R  Tarnawa  -  Huzele  oraz  nr 2209 R  Bukowsko- Tokarnia  oraz nr 2045 R  Turze  -  Pole  - Zarszyn  oraz  2222 R  Sanok – Liszna  oraz nr 2113 R  Pastwiska  - Puławy oraz nr 2214 R Pobiedno -  Boiska  na kwotę  podana  ogółem 3.800.000,00  zł  (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego .

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu  Sanockiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Sanoku    Nr  XXIII/222/2008 z dnia  07.08.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600  rozdz. 60078  po  stronie  dochodowej  §  6430 4.000.000,00  zł  i  wydatkowej  § 6054 na kwotę   4.000.000,00 zł  . Podanie  szczegółowe  wyodrębnionych  zadań  podano w uchwale  Rady  Powiatu w  Sanoku  Numer  XXVI/266/2008 z dnia  13.11.2008  roku  ustaleniach sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXIII/222/2008  w sprawnie  zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Sanockiego  na rok 2008  oraz  układu wykonawczego  budżetu  Powiatu  Sanockiego  na 2008 rok.

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót   firma „Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych  i  Mostowych spółka  z o.o.  Aleje  Wojska  Polskiego  74  388-500  Sanok  „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  6/12/2008    z dnia   10.12.2008 roku   za  :

„Odbudowę  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  „ część 2-  według  umowy  115/2008  z 12.09.2008 roku  „

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  3.497.712,55    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  630.735,05     zł -  netto  2.866.977,50 zł   / .

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - 09.01.2009 roku .

Regulacji płatności   dokonano  przelewem  z dnia 15.12.2008 roku  na kwotę  3.497.712,55    zł

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  technicznego  z dnia  08.12.2008 roku  .  Komisje  powołał  Starosta  Powiatu Sanockiego  Zarządzeniem  numer  55/2008  z  dnia  27.11.2008  roku  w składzie  :

-  Przewodniczący                     -  Andrzej  Radwański

-  Członek                                   -  Antoni  Wielgus

-  Członek  inspektor  nadzoru  -  Jan  Żaczek

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z  podziałem  na  rodzaje  obiektów  :

a )  odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2229 R Prusiek – Wysoczany  w km 5 + 700 do km 6 + 938

b )    odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2235 R Sanok  - Dobra

w km 2 + 240 do km 2 + 980

c )   odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2256 R Tarnawa – Huzele  w km

0  + 200 do km 2 + 240

d )   odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2209 R Bukowsko – Tokarnia   w km

1  + 500 do km 4 + 100

e )  odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2045 R Turze  Pole  -  Zarszyn   w km

5  + 943 do km 7 + 200

f  )  odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2222 R Sanok -  Liszna   w km

5  + 950 do km 6 + 600  oraz remont  przepustu  w km 2 + 873

g )  odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2113 R Pastwiska  -  Puławy   w km

2  + 100 do km 2 + 450

h )  odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2214 R Pobiedno – Zboiska   w km

0  + 000 do km 1 + 000

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                      -  2.700.000,00    zł

-  środków własnych  		                                                                      -      797.712,55  zł

OGÓŁEM  :   3.497.712,55    zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050  .Wydatek zakwalifikowano  do  wydatku  strukturalnego  KOD 23  . Konto  Wn  080 ; 201 ; 902  przeciwstawne  odpowiednio 201 ; 130 ; 133  .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez   p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju, Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pan  Marek Sobolewski   , a   formalno  rachunkowym  dokonał  Skarbnik  Powiatu  Pani  Krystyna  Chrząszcz  .

Opisu  wydatku   dokonał   inspektor  nadzoru  Pana  Jan  Żaczek  cyt.” Faktura  dotyczy całości  prac wykonanych według  zestawienia  rzeczowo -  finansowego robót zrealizowanych  w ramach  umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 115/2008  z dnia  12.09.2008 roku  w związku  umowa  dotacji  Nr POD/580/KR/MSWiA /2008  z dnia  07.10.2008  roku  Zamówienia  udzielono  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  ustawa  Prawo  zamówień publicznych „

Faktura wykonawcy , przelew  płatności  z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  2 do  protokołu  kontroli .

# Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   15.12.2008 roku    Powiat  Sanocki  złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    4.923.689,97  zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych    3.800.000,00  zł   tj.  77,18  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Sanockiego   wyniósł   kwotę  1.123.689,97   zł  tj.  22,82 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  dwóch zadań  w tym  objętego  kontrolą zadania   o  nazwie  „odbudowa infrastruktury  drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych -odbudowa  korpusu dróg powiatowych   nr 2229 R Prusiek – Wysoczany  oraz  nr 2235 R  Sanok -  Dobra  oraz  nr 2256 R  Tarnawa  -  Huzele  oraz  nr 2209 R  Bukowsko- Tokarnia  oraz nr 2045 R  Turze  -  Pole  - Zarszyn  oraz  2222 R  Sanok – Liszna  oraz nr 2113 R  Pastwiska  - Puławy oraz nr 2214 R Pobiedno -  Boiska   „

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i mostowych Spółka  z o.o.  w Sanoku  38-500  Sanok ulica  Aleje  Wojska  Polskiego  74   NIP  :  687-16-59-018 „

o numerze   6/12/2008  z  dnia  10.12.2008  roku  na  kwotę  3.497.712,55 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu.

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/580/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

## Ad 3 . „Odbudowa  infrastruktury drogowej w ciągu  dróg  powiatowych – udrożnienie sieci  kanalizacji deszczowej drogi  powiatowej nr 2232 R ulica  Jana  Pawła  II w Sanoku „

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące   odbudowy  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr  2229 R  Prusiek  -  Wysoczany  ;  nr 2235 R  Sanok  -  Dobra  ;  nr  2256 R  Tarnawa  -  Huzele  ; nr  2209  R  Bukowsko -  Tokarnia  ; nr  2045  Turze  -  Pole  -  Zarszyn  ; nr  2222 R  Sanok  -  Liszna   , nr   2113 R  Pastwiska  -  Puławy  ; nr  2214 R  Pobiedno – Zboiska  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 4.281.737,56 zł

( 1.104.366,00 euro ) .

Kosztorys  inwestorski  sporządziło Biuro  inżynierii  Drogowej  s.c. 38-500  Sanok  ulca  Sienkiewicza  1/308   Pana  Piotr  Tarapackiego uprawniony  do  projektowania  bez  ograniczeń  nadzór specjalności  konstrukcyjne  -  budowlane  Sanok  ulica  Wojska  Polskiego  4/21  nr ewidencyjny  K-64/01 i  Pan  Wojciech  Radwański  uprawniony  do  projektowania  bez  ograniczeń  nadzór specjalności  konstrukcyjne .

Powiat  Sanoki  powierzył  wykonanie  kosztorysów  inwestorskich  na  mocy  zawartej  pisemnej  umowy  Nr  118/2008 z dnia  07.08.2008  roku   Nadzór  podaniem w  §  1  nazwy  zadania  oraz  w §  3  wysokości  wynagrodzenia  na kwotę  brutto  9.760,00  zł  (  netto  8.000,00 zł  podatek  22 %  VAT  na kwotę  1.760,00 zł .

W  §  2  pkt. 5  zapisano  cyt.  Po  sprawdzeniu  przez  Zamawiającego  i  stwierdzeniu  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę  , Zamawiający  potwierdzi  odbiór  przedmiotu  umowy  Nadzór protokole  odbioru  , co  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawienia  faktury .  Umowę  podpisali  ze  strony  Zamawiającego   Starosta  Pan  Wacław  Krawczyń  , Wicestarosta Pan  Andrzej  Radwański  przy  kontrasygnacie  ówczesnego Skarbnika  Powiatu  Pana  Mariana Futyma  oraz  radcy  prawnego  Starostwa  Pana  Józefa Kuna  ,  za wykonawcę    Biuro  Inżynierii  Drogowej  Sanok  s.c.  ulica  Sienkiewicza  1/308    Pan  mgr  inż.  Piotr  Tarapacki  i  Pan mgr  inż.  Wojciech  Radwański .  Termin  wykonania  przedmiotu  umowy   ustalono  na dzień  12.08.2008  roku  .

Protokół  odbioru  robót  spisano    Nadzór dniu  12.08.2008  roku  ,gdzie  stwierdzono  ilość  Nadzór  termin  wykonanych  prac  zgodnie z  umową  Nr 118/2008 z dnia  07.08,.20098  roku.

Podpisali  za zamawiającego  Sekretarz  Powiatu  Pan  Marian  Kunc  Nadzór  za  wykonawcę  Pan  Piotr  Tarapacki.

Wykonawca  Biuro  Inżynierii  Drogowej  Sanok  s.c.  38-500  Sanok  ulica  Sienkiewicza  1/308  NIP  687-18-07-140  REGON  371184656   wystawiło  fakturę  VAT  Nr 118/2008 z dnia  19.09.2008  roku  za  cyt. „ opracowanie  kosztorysów  inwestorskich  oraz  szczegółowych  specyfikacji  technicznych   dla  dróg  powiatowych  w ramach  usuwania  skutków  powodzi „   na kwotę   brutto 9.760,00 zł  . Termin  zapłaty 30  dni  od daty jej

doręczenia  . Zapłacono  w  dniu 30.09.2008  roku  .  Na  odwrocie  faktury  opis  wydatki  dokonał  p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  , Komunikacji , Transportu  Nadzór  Dróg  Pan  Karol  Jankowski  podając  , ze  wydatek  nie  podlega  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  na podstawie  art. 4  pkt  8  ustawy .   Faktura  płatna  Nadzór całości  ze  środków  własnych  Powiatu  Sanockiego.

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  4  zawartej umowy  o  roboty  budowlane  Nr 115/2008  z dnia  12.09.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Żaczkowi.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  Nadzoru Pan  Jan  Żaczek  wystawił  rachunki  Nr 3  (  zaliczkowy  nr  2  )  z dnia  03.11.2008  roku  na kwotę  1.504,48 zł  ; nr  5/08  (  końcowy )  z dnia  19.12.2008  roku  na kwotę  27.364,50  zł.

Umową  zlecenia  numer  116/2008  z dnia  11.09,.2008  roku  określono  :

- w §  2  zakres  prac  ;

-  w §  6  wysokość  wynagrodzenia  w wysokości  50.250,00  zł  płatne  w terminie  21  dni  od  doręczenia  faktury  na  rachunek  bankowy  zleceniodawcy  wskazany  na fakturze.

W  umowie  dopuszczono  możliwość  wcześniejszego  zaliczkowego   zapłaty  50 %  wynagrodzenia  określonego  w  §  6  ust. 1 .

# Powiat  Sanoki  w dniu  10.09.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./

# 3/  Wybór wykonawcy  robót.

Znak  nadany    sprawie     :  IN.I.3431/09/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w części  „Udrożnienie  kanalizacji deszczowej  drogi powiatowej nr2232 R  ulica  Jana  Pawła II w Sanoku „

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  12  sierpnia  2008  roku    wyniosła   kwotę       ogółem  4.281.737,56 zł  ,   co  stanowiło  równowartość  1.104.366,00  euro  ustalił  Pan  Jerzy  Ryniak  działającego  na zlecenie  Biura  Inżynierii  Drogowej  Sanoku .

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   14.08.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych uzp.gov.pl  numer  ogłoszenia  190310-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego  w okresie  14.08 – 04.09.2008  roku i  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   30 listopada 2008  roku  ,

-    kryteria  wyboru  ofert   najniższa cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   04.09.2008 roku

Uchwała  Zarządu  powiatu w  Sanoku  nr  152/2008   z dnia  13.08.2008  roku  powołano  komisje przetargowa  do  przeprowadzenia  postępowania  przetargowego  trybie  przetargu  nieograniczonego  na zadaniu  „ Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg powiatowych  „  . Pod  uchwałę  Zarządu  załączono  regulamin  pracy  komisji.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  .

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 :  ZP 17 ; ZP 19 ; ZP 20 ; ZP – 21 ; ZP  22   .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen |
| --- | --- | --- |
|  |  | netto |
|  |  | brutto |
| 1 | UNIMARK Spółka z o.o. ; 43-100 Wadowice ulica Niwy 38 | 257.439,58 |

Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia   w wysokości  5.249.000,00   zł .

Nie  zaistniały  oferty  odrzucone  i  wykonawcy  wykluczeni  .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   04.09.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Sanociego  Pana  Wacława  Krawczyka  i  Wicestarostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Andrzeja  Radwańskiego  .

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  „UNIMARK Spółka z o.o.  ; 34-100 Wadowice , ulica  Niwy 38 -  uzasadniając  wybór  cyt. „  wykonawca  spełnił  wszystkie  warunki  udziału w  postępowaniu  , jego  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  otrzymała  najwyższą  liczbę  punktów  w kryterium  cena  - jedynym  kryterium  oceny  ofert„.

Oferta  wykonawcy    wynosiła   brutto  257.439,58  zł (  netto  211.016,05  zł  ) .

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP Numer 216167-2008 z dnia  12.09.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   14.08.2008  roku  do  dnia  04.09.2008 roku  .

Poinformowano  oferenta biorącego 38  udział  w postępowaniu        UNIMARK 44-100  Wadowice  ulica  Nowy 38  o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   - .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  12.09.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 114/2008   z  wykonawcą firmą  „UNIMARK Spółka  z o.o.  ; 34-100 Wadowice , ulica  Nowy 38  - NIP  687-000-57-86  REGON :  370005798.

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco :

| Paragraf | Wyszczególnienie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ustalono zakres przedmiotowy umowy | Zgodnie z kosztorysem ofertowym opracowanym w oparciu o przedmiar robót dostarczony przez zamawiającego |
| 2 | Określono termin przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót 30.11.2008 r. |  |
| 4 | Ustalono osobę inspektora nadzoru w osobie Pana Jana Żaczka |  |
| 8 | Ustalono wysokość wynagrodzenia na kwotę brutto 257.439,58 zł netto 211.016,05 zł ( podatek VAT 46.423,53 zł ) Zastrzeżono że podana kwota na wykonanie przedmiotu umowy jest kwota zbudowaną z ryczałtowych cen jednostkowych i może ulec zmniejszeniu . Wynagrodzenie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu |  |
| 9 | Ustalono że wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości umownej robót brutto tj. na kwotę 5.148,79 zł w formie gotówkowej | Zwrot w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót . Nie kontrolowano a nalitycznie |
| 10 | Ustalono kary umowne |  |
| 11 | Ustalono zasady odbioru przedmiotu umowy |  |
| 12 | Rękojmię za wady ustalono na okres 36 miesięcy |  |
| 16 | Zmiany można wprowadzić do ustaleń umowy z zachowaniem formy pisemnej od rygorem jej nieważności |  |
| Umowę podpisali : Zamawiający : Starosta Pana Wacław Krawczyk Wicestarosta Pan Andrzej Radwański przy kontrasygnacie z upoważnienia Skarbnika Powiatu Główny Księgowy Naczelnik Wydziału Finansowego Pani Krystyna Chrząszcz Wykonawca : UNIMARK Spółka z o.o. ulica Niwy 38 ; 34-100 Wadowice - Prezes Zarządu Pan Marek Hydzik |

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Powiat  Sanocki     złożył  w dniu   12.09.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							   200.000,00 zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                          57.439,58 zł

................................................................

Razem :                  257.439,58 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób :

-  załącznik  numer  1 na  kwotę  257.439,58  zł

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu     15.09.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-36-39/08.

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/581/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Sanockim  na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 200.000,00  zł   stanowiła  77,79 %  wartości kosztów   zadania   przyjętego w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  57.439,58  zł     tj. 22,31  %  kosztów zadania,  oraz że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy :

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu w  Sanoku  Nr XVI/147/2008 z dnia  28 grudnia  2007  roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Sanockiego   na  2008  rok w Dz. 600  na kwotę  ogółem 2.281.417,00  ,

-  uchwała  zarządu  Powiatu  w Sanoku  numer  XXIII/222/2008 z dnia  07.08.2008 roku  w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Sanockiego  na rok 2008  oraz  układu  wykonawczego  zwiększenie po  stronie  dochodów  w Dz.  600 rozdz. 60078 o  kwotę  4.000.000,00 zł  ,  i  zwiększenie  po  stronie  wydatków  o  kwotę  5.249.000,00 zł  w tym  §  6054  o  kwotę  4.000.000,00  zł  i  §  6050  o  kwotę  1.249.000,00 zł  (  w tym  na  kontrolowane  zadanie ) ;

-  uchwała  zarządu  Powiatu w  Sanoku  Numer  153/2008 z dnia  13.08.2008  roku  wprowadzono zmiany  w układzie  wykonawczym  budżetu  Powiatu  sanockiego  na 2008  rok  w Dz. 600  rozdz.  60078  §  6054  na kwotę  4.000.000,00 zł  i  §  6050  na kwotę  1.249.000,00 zł  między  innymi  na zadanie  udrożnienia  sieci kanalizacji  deszczowej drogi  powiatowej  nr 2232 R ulica  Jana  Pawła  II  w Sanoku.

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.11 .2008  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  14.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/123/08  zawiadomił  Starostę  Sanockiego , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  10.10.2008  roku  znak : FS8/4135/433/BXZ/08/5531  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 6430 z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  między  innymi  wyszczególniając  :  odbudowę  infrastruktury drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych  – udrożnienie  kanalizacji deszczowej drogi  powiatowej nr 2232 R  ulica  Jana  Pawła  II  w Sanoku na kwotę  200.000,00 zł  (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego .

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu  Sanockiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Sanoku    Nr  XXIII/222/2008 z dnia  07.08.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600  rozdz. 60078  po  stronie  dochodowej  §  6430 4.000.000,00  zł  i  wydatkowej  § 6054 na kwotę   4.000.000,00 zł  . Podanie  szczegółowe  wyodrębnionych  zadań  podano w uchwale  Rady  Powiatu w  Sanoku  Numer  XXVI/266/2008 z dnia  13.11.2008  roku  ustaleniach sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXIII/222/2008  w sprawnie  zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Sanockiego  na rok 2008  oraz  układu wykonawczego  budżetu  Powiatu  Sanockiego  na 2008 rok.

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót   firma „UNIMARK Spółka z o.o., 34-100  Wadowice  Ulica  Niwy 38    „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  918/12/2008    z dnia   02.12.2008 roku   za  :

„udrożnienie  sieci kanalizacji deszczowej drogi  powiatowej nr 2232 R ulica  Jana  Pawła  II   Sanoku , zgodnie  umową  nr 114/2008 z dnia  12.09.2008 roku i protokołem  odbioru  z dnia  01.12.2008 roku  „

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  257.439,58    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  46.423,53     zł -  netto  211.016,05 zł   / .

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - 01.01.2009 roku .

Regulacji płatności   dokonano  w dniu 10.12.2008 roku  na kwotę  257.439,58    zł

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  technicznego  z dnia  01.12.2008 roku  .  Komisje  powołał  Starosta  Powiatu Sanockiego  Zarządzeniem  numer  52/2008  z  dnia  24.11.2008  roku  w składzie  :

-  Przewodniczący                     -  Andrzej  Radwański

-  Członek                                   -  Antoni  Wielgus

-  Członek  inspektor  nadzoru  -  Jan  Żaczek

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z  podziałem  na  rodzaje  obiektów  :

a )  udrożnienie  sieci kanalizacji deszczowej drogi  powiatowej 2232 R ulica  Jana  Pawła  II  w Sanoku  w km od 0 +000 do 1 + 074   na  kwotę  257.439,58 zł

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     200.000,00    zł

co  stanowi  77,79 %

-  środków własnych  		                                                                      -         57.439,58 zł

co  stanowi  22,31 %

OGÓŁEM  :      257.439,58    zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050  .Wydatek zakwalifikowano  do  wydatku  strukturalnego  KOD 23  . Konto  Wn  080 ; 201 ; 902  przeciwstawne  odpowiednio 201 ; 130 ; 133  .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez   p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju, Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pan  Marek Sobolewski   , a   formalno  rachunkowym  dokonał  Skarbnik  Powiatu  Pani  Krystyna  Chrząszcz  .

Opisu  wydatku   dokonał   inspektor  nadzoru  Pana  Jan  Żaczek  cyt.” Faktura  dotyczy całości  prac wykonanych według  zestawienia  rzeczowo -  finansowego robót zrealizowanych  w ramach  umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 114/2008  z dnia  12.09.2008 roku  w związku  umowa  dotacji  Nr POD/581/KR/MSWiA /2008  z dnia  07.10.2008  roku  Zamówienia  udzielono  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  ustawa  Prawo  zamówień publicznych „

Faktura wykonawcy , przelew  płatności oraz  umowa  z  wykonawcą  stanowią  załącznik

nr  3 do  protokołu  kontroli .

# Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   12.12.2008 roku    Powiat  Sanocki  złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    257.439,58  zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych    200.000,00  zł   tj.  77,69  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Sanockiego   wyniósł   kwotę  57.439,00   zł  tj.  22,31 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania  objętego  kontrolą o nazwie  „odbudowa infrastruktury  drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych – udrożnienie  sieci kanalizacji  deszczowej drogi  powiatowej nr 2232 R ulica  Jana  Pawła  II  w Sanoku  „

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „UNIMARK Spółka  z o.o.  34-100 Wadowice ulica  Niwy  38   NIP  : 687-000-57-86  „

o numerze   918/12/2008  z  dnia  02.12.2008  roku  na  kwotę  257.439,58 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu.

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/581/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

4 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  wciągu  drogi  powiatowej  Nr 2257 R Tarnawa  - Kalnica

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Kosztorys  inwestorski  sporządzony  został  przez  Pana  Kazimierza  Dwernika  pracownika  powiatowego  zarządu  Dróg w  Sanoku  uprawnienia  UAN-2-83-46-184/87  w specjalności  konstrukcji inżynieryjnej dróg  i  mostów

Wykonawca  robót Zajazd , Roboty Drogowe i  Melioracyjne Grzegorz Ziemiański  36-212 Trześniów  , Buków  86  przedstawił  kosztorys  ofertowy    z  dnia  05.05.2008  roku  na  realizacje  zadania  odbudowa infrastruktury  Nadzór ciagu  drogi  powiatowej nr 2259 R Tarnawa  -  Kalnica  umocnienie  wylotu  przepustu  Nadzór km9 + 604  .

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  2 pkt. 3   zawartej umowy  o  roboty  budowlane  Nr 46/2008  z dnia  28.05.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Żaczkowi.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  Nadzoru Pan  Jan  Żaczek  wystawił  rachunki  Nr 3  (  zaliczkowy  nr  2  )  z dnia  03.11.2008  roku  na kwotę  1.504,48 zł  ; nr  5/08  (  końcowy )  z dnia  19.12.2008  roku  na kwotę  27.364,50  zł.

Umową  zlecenia  numer  116/2008  z dnia  11.09,.2008  roku  określono  :

- w §  2  zakres  prac  ;

-  w §  6  wysokośc  wynagrodzenia  w wysokości  50.250,00  zł  płatne  w terminie  21  dni  od  doręczenia  faktury  na  rachunek  bankowy  zleceniodawcy  wskazany  na fakturze.

W  umowie  dopuszczono  możliwośc  wcześniejszego  zaliczkowego   zapłaty  50 %  wynagrodzenia  określonego  w  §  6  ust. 1 .

# Powiat  Sanoki  w dniu  05.06.2006  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./

# 3/  Wybór wykonawcy  robót.

# W wyniku  ustalenia wartości  szacunkowej  zamówienia  poniżej  kwoty  14.000 euro wydatek  zwolniono  spod  postanowień  ustawy  Prawo  zamówień publicznych .  Z  czynności  dokonania  wyboru  wykonawcy  robót  sporządzono  protokół  z dnia  28 maja 2008  roku przedstawiony  przez  komisję  i zaakceptowany  przez  Starostę  Pana  Wacława  Krawczyka.

# Komisja  w  składzie  :

# 1 )  Andrzej Radwański  - Wicestarosta  Powiatu  Sanockiego

# 2 ) Krystyna  Chrząszcz – Główny  Księgowy  -  Naczelnik  Wydziału  Finansowego

# 3 ) Karol  Janowski – p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju , Komunikacji  , Transportu  i  Dróg

# ustaliła  , że  wartość  prac  wynosi  brutto 62.045,45 zł  netto  50.856,93 zł.  Wyliczenie  wartości  zamówienia  14.000 euro x 3,8771=54.279,40 netto .  Komisja  zapoznała  się  z  kosztorysem ofertowym  na zadanie  przedstawionym  przez  Zajazd, Roboty , Drogowe i  Melioracyjne  - Grzegorz  Ziemiański .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  28.05.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 46/2008   z  wykonawcą firmą  Zajazd , Roboty Drogowe  i  Melioracyjne  36-212 Trześniów  , Buków 86    - NIP  687-000-57-86  REGON :  370299067.

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco :

| Paragraf | Wyszczególnienie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ustalono zakres przedmiotowy umowy | Zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część |
| 2.1 | Określono termin wykonania robót na 30.09.2008 roku |  |
| 2.3 | Ustalono osobę inspektora nadzoru w osobie Pana Jana Żaczka |  |
| 2.4 | Ustalono osobę kierownika budowy w osobie Pana Feliksa Cybruch |  |
| 5 | Ustalono wysokość wynagrodzenia na kwotę brutto 62.045,45 zł netto 50.856,93 zł wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego Wynagrodzenie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu |  |
| 7 | Ustalono kary umowne |  |
| 8 | Zmiany można wprowadzić do ustaleń umowy z zachowaniem formy pisemnej od rygorem jej nieważności |  |
| Umowę podpisali : Zamawiający : Starosta Pana Wacław Krawczyk Wicestarosta Pan Andrzej Radwański przy kontrasygnacie z upoważnienia Skarbnika Powiatu Główny Księgowy Naczelnik Wydziału Finansowego Pani Krystyna Chrząszcz Wykonawca : Zajazd , Roboty Drogowe i Melioracyjne Grzegorz Ziemiański 36212 Trześniów , Buków 86- |

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Powiat  Sanocki     złożył  w dniu   29.05.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							    44.000,00 zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                         18.045,45 zł

................................................................

Razem :                   62.045,45 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób :

-  załącznik  numer  1 na  kwotę  62.045,45  zł

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu     29.05.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-10-90/08.

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  14.08.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/414/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Sanockim  na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 44.000,00  zł   stanowiła  70,92 %  wartości kosztów   zadania   przyjętego w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  18.045,45  zł     tj. 29,08  %  kosztów zadania,  oraz że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy :

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu w  Sanoku  Nr XVI/147/2008 z dnia  28 grudnia  2007  roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Sanockiego   na  2008  rok w Dz. 600  na kwotę  ogółem 2.281.417,00  ,

-  Uchwała   Nr XVII/173/2008  z dnia  11 marca  2008  roku  Rady  Powiatu w  Sanoku     na kwotę  zwiększenia  dochodów  o  kwotę  150.000,00 zł oraz  wydatków  na kwotę  220.000,00 zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.09 .2008  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  03.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/117/08  zawiadomił  Starostę  Sanockiego , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  01.10.2008  roku  znak : FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 6430 z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  między  innymi  wyszczególniając  :  odbudowę  infrastruktury drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych  – nr 2257 R Tarnawa – Kalnica (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego .

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu  Sanockiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Sanoku    Nr  XVII/173/2008 z dnia  11.03.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600  rozdz. 60078  po  stronie  dochodowej  §  6430-  150.000,00  zł  i  wydatkowej  § 6054 na kwotę   220.000,00 zł  .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót   firma „Zajazd , Roboty Drogowe i Melioracyjne Grzegorz  Ziemiański 36-212 Trześniów  , Buków  86 „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  11/2008    z dnia   08.09.2008 roku   za  :

„Odbudowe  infrastruktury drogowej w ciągu  drogi powiatowej numer 2257 R Tarnawa Kalnica  umowa  numer 46/2008 „

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  62.045,45   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  11.188,52     zł -  netto  50.856,93  zł   / .

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - według umowy .

Regulacji płatności   dokonano  w dniu 17.09.2008 roku  na kwotę  62.045,45    zł

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  technicznego  z dnia  09.09.2008 roku  .  Komisje  powołał  Starosta  Powiatu Sanockiego  Zarządzeniem  numer  35/2008  z  dnia  01.09.2008  roku  w składzie  :

-  Przewodniczący                     -  Andrzej  Radwański

- Członek                                  -   Karol Jankowski

-  Członek                                   -  Antoni  Wielgus

-  Członek  inspektor  nadzoru  -  Jan  Żaczek

ze  strony  wykonawcy  robót  Grzegorz  Ziemiański.

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z  podziałem  na  rodzaje  obiektów  :

a )  remont  ścianki czołowej  przepustu w km 9 + 604 w miejscowości  Średnie Wielkie na  kwotę  62.045,45 zł

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                      -      44.000,00    zł

co  stanowi  70,92 %

-  środków własnych  		                                                                      -       18.045,45 zł

co  stanowi  29,08 %

OGÓŁEM  :        62.045,45    zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078 § 6054  . Konto  Wn  080 ; 201 ; 902  przeciwstawne  odpowiednio 201 ; 130 ; 133  na kwotę  44.000,00 zł  oraz  konto Wn 080 ; 201 przeciwstawne  201; 130 Dz. 600 rozdz.  60078  §  6050 na kwotę  18.045,45 zł  .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez   p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju, Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pan  Karol Jankowski    , cyt. „ faktura  dotyczy  całości  prac  , wykonanych  według  zestawienia  rzeczowo -  finansowego  robót  realizowanych ramach  umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 46/2008 z dnia  28.05.2008  roku  w związku z  umowa  dotacji  Nr POD/414/KR/MSWiA/2008 z dnia  14.08.2008 roku. Umowa  na wykonanie  robót  budowlanych  zawarta  poza  ustawa  Prawo  zamówień publicznych   w oparciu  o  kosztorys  ofertowy .

Inspektor  nadzoru  Pan  Jan  Żaczek  stwierdził  cyt. „  Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  z warunkami  technicznymi  i  przyjęte w  całości  . Wykonanie  prac  zgodnie  wymaganiami  potwierdziła  komisja  odbioru  robót  - protokół  z dnia  08.09.2008 roku „.

Pod względem    formalno  rachunkowym sprawdzenia  dokonał  Skarbnik  Powiatu  .

Faktura wykonawcy , przelew  płatności oraz  umowa  z  wykonawcą  stanowią  załącznik

nr  4 do  protokołu  kontroli .

# Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   14.10.2008 roku    Powiat  Sanocki  złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    62.045,45  zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych    44.000,00  zł   tj.  70,92  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Sanockiego   wyniósł   kwotę  18.045,45   zł  tj.  29,08 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania  objętego  kontrolą o nazwie  „odbudowa infrastruktury  drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych – nr 2257 R Tarnawa - Kalnica”„

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Zajazd , Roboty Drogowe i  Melioracyjne Grzegorz  Ziemiański NIP  : 686-000-40-35  „

o numerze   11/2008  z  dnia  08.09.2008  roku  na  kwotę  62.045,45 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu.

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/414/KR/MSWiA/2008 z dnia  14.08.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

5 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  wciągu  drogi  powiatowej  Nr 2207 R  Pisarowce -  Nowotaniec

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Kosztorys  inwestorski  sporządzony  został  przez  Pana  Sławomira Wąska Rzeszów  ulica  Ks. Jałowego  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Projektowe  Kraków  30-528 ulica  Hetmańska  5/27 .  Dokumenty  do  wglądu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku .

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  2 pkt. 3   zawartej umowy  o  roboty  budowlane  Nr 44/2008  z dnia  28.05.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Żaczkowi.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  Nadzoru Pan  Jan  Żaczek  wystawił  rachunki  Nr 3  (  zaliczkowy  nr  2  )  z dnia  03.11.2008  roku  na kwotę  1.504,48 zł  ; nr  5/08  (  końcowy )  z dnia  19.12.2008  roku  na kwotę  27.364,50  zł.

Umową  zlecenia  numer  116/2008  z dnia  11.09,.2008  roku  określono  :

- w §  2  zakres  prac  ;

-  w §  6  wysokość  wynagrodzenia  w wysokości  50.250,00  zł  płatne  w terminie  21  dni  od  doręczenia  faktury  na  rachunek  bankowy  zleceniodawcy  wskazany  na fakturze.

W  umowie  dopuszczono  możliwość  wcześniejszego  zaliczkowego   zapłaty  50 %  wynagrodzenia  określonego  w  §  6  ust. 1 .

# Powiat  Sanoki  w dniu  23.05.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./

# 3/  Wybór wykonawcy  robót.

Realizacja   :  Powiatowy  Zarząd  Dróg w  Sanoku

Znak  nadany    sprawie     :  PZD-III-343/2/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w części  „odbudowa infrastruktury  drogowej w ciągu  drogi powiatowej nr 2207 R Pisarowce – Nowotaniec  „

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  10   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  28  kwietnia  2008  roku    wyniosła   kwotę       ogółem  133.214,85 zł  ,   co  stanowiło  równowartość  34.359,41 euro  ustalił  Pan  Józef Wąsek   działającego  na zlecenie  Przedsiębiorstwa  Produkcyjno – Usługowo – Projektowego   Kraków  ulica  Hetmańska    .

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   28.04.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych uzp.gov.pl  numer  ogłoszenia  87377-2008   z  dnia  28.04.2008 roku  oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego  w okresie  28.04 – 19.05.2008  roku i  stronie  internetowej  zamawiającego  www.sanok.biz/ogloszenia.html

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   30 września 2008  roku  ,

-    kryteria  wyboru  ofert   najniższa cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   19.05.2008 roku

Zarządzenie  powołujące  komisje  przetargową  do  wglądu w  PZD  w Saoku  (  nie  kontrolowano analitycznie ).Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11.

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 :  ZP 17; ZP – 21 ; ZP  22   .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen |
| --- | --- | --- |
|  |  | netto |
|  |  | brutto |
| 1 | Zakład Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław Zięba 38-473 Łęki Strzyżowskie 268 | 144.207,04 |
| 2 | Zajazd , Roboty Drogowe Melioracyjne Grzegorz Ziemiański – 36-212 Trześniów , Buków 86 | 148.748,38 |

Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia   w wysokości  160.000,00   zł brutto .

Nie  zaistniały  oferty  odrzucone  i  wykonawcy  wykluczeni  .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   04.09.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Wacława  Krawczyka  i  Wicestarostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Andrzeja  Radwańskiego  .

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  „Zakładu  Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław  Zięba 38-473 Łęki Strzyżowskie -  uzasadniając  wybór  cyt. „  Oferta  spełniająca  wymogi SIWZ i PZD  , zaoferowana  cena  mieści  się  w  przeznaczonej  kwocie  na realizację  zadania „.

Oferta  wykonawcy    wynosiła   brutto  144.207,04  zł (  netto  118.202,49 zł  ) .

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP Numer (  do wglądu w PZD w  Sanoku  -  nie  kontrolowano  alitycznie )   oraz  stronie  internetowej  zamawiającego  www.pzd.sanok.biz/ogloszenia.pl oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   20.05.2008  roku  do  dnia  28.05.2008 roku  .

W dniu   21.05.2008 roku   poinformowano  oferenta biorącego   udział  w postępowaniu        Zakład  Budownictwa  Wodnego i Kanalizacji Mieczysław  Zięba  38-473 Łęki Strzyżowskie o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy  oraz  terminie  zawarcia umowy  w dniu 28.05.2008 roku .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  28.05.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 44/2008   z  wykonawcą firmą  Zakładem Budownictwa  Wodnego i Kanalizacji  Mieczysław  Zięba  38-473 Łęki  Strzyżowskie268   - NIP  684-000-31-56

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco :

| Paragraf | Wyszczególnienie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ustalono zakres przedmiotowy umowy . Integralną cześć umowy stanowi SIWZ ; Kosztorys ofertowy ; specyfikacja techniczna ; kosztorys ofertowy wraz z przyjętą ofertą |  |
| 2.1 | Określono termin wykonania robót na 30.09.2008 roku |  |
| 2.3 | Ustalono osobę inspektora nadzoru w osobie Pana Jana Żaczka |  |
| 2.4 | Ustalono osobę kierownika budowy w osobie Pana Mieczysław Zięba |  |
| 5 | Ustalono wysokość wynagrodzenia na kwotę brutto 144.207,04zł netto 118.202,49 zł wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego Wynagrodzenie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu |  |
| 7 | Ustalono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości robót brutto podanej w § 5 ust. 1 w kwocie 7.210,35 zł | Zabezpieczenie wniesione z jednej z dostępnych ustawą form. Nie kontrolowano a litycznie |
| 9 | Zmiany można wprowadzić do ustaleń umowy z zachowaniem formy pisemnej od rygorem jej nieważności |  |
| Umowę podpisali : Zamawiający : Dyrektor PZD kontrasygnacie Sanoku Pan Antoni Wielgus przy kontrasygnacie z upoważnienia Skarbnika Powiatu Główny Księgowy Naczelnik Wydziału Finansowego Pani Krystyna Chrząszcz i radcy prawnego PZD w Sanoku Pani Ewy Piotrowskiej Wykonawca : Zakład Instalatorstwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław zięba 38-473 Łęki Strzyżowskie 268 |

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Powiat  Sanocki     złożył  w dniu   29.05.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							   106.000,00 zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                          27.525,04 zł

................................................................

Razem :                  133.525,04 zł

Wartość  robót  objętych  umową  o  dofinansowanie  ogółem 144.207,04 zł.

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób :

-  załącznik  numer  1 na  kwotę  133.525,04  zł ;

-  załącznik  numer   1.2 na kwotę  10.682,00  zł  na  odbudowę  korpusu  drogi powiatowej  poprzez  odcinkowe  zabezpieczenie lewego brzegu potoku Mętny od km 7+210 do km 7 + 226 drogi.

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu     29.05.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-10-90/08.

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  14.08.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/415/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Sanockim  na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 106.000,00  zł   stanowiła  79,39 %  wartości kosztów   zadania   przyjętego w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  27.525,04  zł     tj. 20,61  %  kosztów zadania,  oraz że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy :

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu w  Sanoku  Nr XVI/147/2008 z dnia  28 grudnia  2007  roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Sanockiego   na  2008  rok w Dz. 600  na kwotę  ogółem 2.281.417,00  ,

-  Uchwała   Nr XVII/173/2008  z dnia  11 marca  2008  roku  Rady  Powiatu w  Sanoku     na kwotę  zwiększenia  dochodów  o  kwotę  150.000,00 zł oraz  wydatków  na kwotę  220.000,00 zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.09 .2008  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  03.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/117/08  zawiadomił  Starostę  Sanockiego , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  01.10.2008  roku  znak : FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 6430 z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  między  innymi  wyszczególniając  :  odbudowę  infrastruktury drogowej w  ciagu  dróg  powiatowych  – nr 2207 R Pisarowce - Nowotaniec (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego .

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu  Sanockiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Sanoku    Nr  XVII/173/2008 z dnia  11.03.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600  rozdz. 60078  po  stronie  dochodowej  §  6430-  150.000,00  zł  i  wydatkowej  § 6050 na kwotę   220.000,00 zł  .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót   firma „Zakład Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław  Zięba 38-473 Łęki Strzyżowskie 268 „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  8/2008    z dnia   06.10.2008 roku   za  :

„Wykonanie  zadania  pn. „Odbudowe  infrastruktury drogowej w ciągu  drogi powiatowej numer 2207 R  Pisarowce – Nowotaniec polegającej na umocnieniu potoku Mętny w m. Niedolany  wraz z odbudową  korpusu  drogi  na odcinku od km 7 + 010 do km 7 + 226 Protokół  odbioru końcowego z dnia   03.10.2008  roku  „

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła 144.207,04   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  26.004,55     zł -  netto  118.202,49 zł   / .

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - zgodnie z   umową .

Regulacji płatności   dokonano  w dniu 13.10.2008 roku  na kwotę  144.207,04    zł

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  technicznego  z dnia  03.10.2008 roku  .  Komisje  powołał  Starosta  Powiatu Sanockiego  Zarządzeniem  numer  37/2008  z  dnia  29.09.2008  roku  w składzie  :

-  Przewodniczący                     -  Andrzej  Radwański

-  Członek                                   -  Antoni  Wielgus

-  Członek  inspektor  nadzoru  -  Jan  Żaczek

ze  strony  wykonawcy  robót  Grzegorz  Ziemiański.

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z  podziałem  na  rodzaje  obiektów  :

Roboty  przedstawione  do  dofinansowania w ramach  umowy  z MSWiA

a )  odbudowa korpusu drogi powiatowej poprzez  odcinkowe zabezpieczenie lewego brzegu potoku Mętny w km w km 7 + 010 do km 7 + 210

Roboty  nie przedstawione  do  dofinansowania  poza  umową z  MSWiA

b  )    odbudowa  korpusu drogi  powiatowej poprzez  odcinkowe zabezpieczenie  lewego  brzegu potoku  Mętny od km 7 + 210 do km 7 + 226

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     106.000,00    zł

co  stanowi  79,39 %

-  środków własnych  		                                                                      -        27.525,04 zł

co  stanowi  20,61 %

OGÓŁEM  :       133.525,04     zł

Poza  umową  z MSWiA   zapłacono  własnych  środków  Powiatu  Sanockiego  kwotę  10.682,00 zł.

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050  . .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez   p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju, Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pan  Marek Sobolewski   , cyt. „ faktura  dotyczy  całości  prac  , wykonanych  według  zestawienia  rzeczowo -  finansowego  robót  realizowanych ramach  umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 44/2008 z dnia  28.05.2008  roku  w związku z  umowa  dotacji  Nr POD/415/KR/MSWiA/2008 z dnia  14.08.2008 roku. Zamówienia  udzielono  trybie  przetargu  nieograniczonego , zgodnie  ustawa  Prawo  zamówień publicznych „ .

Inspektor  nadzoru  Pan  Jan  Żaczek  stwierdził  cyt. „  Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  z warunkami  technicznymi  i  przyjęte w  całości  . Wykonanie  prac  zgodnie  wymaganiami  potwierdziła  komisja  odbioru  robót  - protokół  z dnia  03.10.2008 roku „.

Pod względem    formalno  rachunkowym oraz z podziałem  na środki  dotacji  budżetu  państwa  106.000,00 zł  ; środki  własne  Powiatu Sanockiego  27.525,04 zł  oraz  środki własne  powiatu  Sanockiego  poza  umową  z MSWiA  na kwotę  10.682,00 zł sprawdzenia  dokonał  Skarbnik  Powiatu  .

Faktura wykonawcy , przelew  płatności oraz  umowa  z  wykonawcą  stanowią  załącznik

nr  5 do  protokołu  kontroli .

# Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   14.10.2008 roku    Powiat  Sanocki  złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    133.525,04  zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych   106.000,00  zł   tj.  79,39  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Sanockiego   wyniósł   kwotę  27.525,04   zł  tj.  20,61 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania  objętego  kontrolą o nazwie  „odbudowa infrastruktury  drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych – nr 2207 R Pisarowce - Nowotaniec”„

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Zakład  Budownictwa  Wodnego i Kanalizacji Mieczysław  Zięba NIP  : 684-000-31-56  „

o numerze   8/2008  z  dnia  06.10.2008  roku  na  kwotę 144.207,04 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu.

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/415/KR/MSWiA/2008 z dnia  14.08.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

6 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  wciągu  drogi  powiatowej  Nr 2059 R  Zarszyn – Odrzechowa   oraz  Nr 2255R Wujskie droga przez  wieś.

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Kosztorys  inwestorski  sporządzony  został  przez  cyt. Nadzór  druku ZP – 2  protokołu  postępowania  „ Powiatowy  Zarząd  Dróg w  Sanoku „ .

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  4   zawartej umowy  o  roboty  budowlane  Nr 135/2008  z dnia  01.10.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Kazimierzowi  Krawczyk .   Płatność za  usługi  i  umowę  Padw  Sanoku  nie  przedstawił  do  kontroli.

# Powiat  Sanoki  w dniu  14.08.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./

# 3/  Wybór wykonawcy  robót.

Realizacja   : Powiat  Sanocki

Znak  nadany    sprawie     :  IN.I.3431/10/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w części  „odbudowa infrastruktury  drogowej w ciągu  dróg powiatowych  nr 2059 R Arszyn – Orzechowa oraz  nr 2255 R Wujskie droga  przez  wieś   „

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  07 sierpnia  2008  roku    wyniosła   kwotę       ogółem  204.844,60 zł  ,   co  stanowiło  równowartość  52.834 euro  ustalił  cyt. „ Powiatowy  Zarząd  Dróg w  Sanoku”     .

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   01.09.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych uzp.gov.pl  numer  ogłoszenia  206288   z  dnia  01.09.2008 roku  oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego  w okresie  ( brak  podania ) i  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   :

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   31 października 2008  roku  ,

-    kryteria  wyboru  ofert   najniższa cena  - 100  %  ,

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   22.09.2008 roku

Zarządzenie powołujące  komisje  przetargową    nie kontrolowano  litycznie.

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  .

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 :  ZP 17; ZP – 18 ; ZP 19 : ZP – 21 ; ZP  22   .

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

| Nr oferty | Nazwa / firma / oferenta | Cena oferty - podano w wysokości cen |
| --- | --- | --- |
|  |  | netto |
|  |  | brutto |
| 1 | DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Spólka zo.o. , 38-100 Strzyżów , ul. 1 Maja 42 | 311.817,36 |

Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia   w wysokości  250.000,00   zł brutto .

Nie  zaistniały  oferty  odrzucone  i  wykonawcy  wykluczeni  .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   22.09.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Wacława  Krawczyka  i  Wicestarostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Andrzeja  Radwańskiego  osoba  sporzadzajaca  Pani  Anna  Raczkowska .

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  „DROGBUD Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg Spólka  z o.o.  38-100  Strzyżów ulica  1 Maja  42  -  uzasadniając  wybór  cyt. „  wykonawca  spełnił  wszystkie  warunki  udziału w  postępowaniu  , jego  oferta  nie  podlega  odrzuceniu i  otrzymała  najwyższą  liczbę  punktów  w kryterium  cena  -  jedyne  kryterium oceny ofert”.

Oferta  wykonawcy    wynosiła   brutto  311.817,36  ( netto  255.588,00 zł  ) .

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP Numer (  nie  kontrolowano  analitycznie ) oraz  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie .

W dniu   23.09.2008 roku   poinformowano  oferenta biorącego   udział  w postępowaniu        „Drogbud Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg Sp. z o. o. 38-100  Strzyżów  ulica  1 Maja  42 „  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy .

# 4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót

W  dniu  01.10.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 135/2008   z  wykonawcą firmą  „Drogbud Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg Sp. z o. o. 38-100  Strzyżów  ulica  1 Maja  42 „  .

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco :

| Paragraf | Wyszczególnienie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ustalono zakres przedmiotowy umowy . Integralną cześć umowy stanowi SIWZ ; Kosztorys ofertowy ; specyfikacja techniczna ; kosztorys ofertowy |  |
| 2.1 | Określono termin wykonania robót na 31.10.2008 roku |  |
| 4 | Ustalono osobę inspektora nadzoru w osobie Pana Jana Żaczka |  |
| 5 | Ustalono osobę kierownika budowy w osobie Pana Antoniego Zabłockiego |  |
| 8 | Ustalono wysokość wynagrodzenia na kwotę brutto 311.817,36 zł netto 255.588,00 zł (podatek VAT 56.229,36 zł ) Podana kwota na wykonanie przedmiotu umowy jest kwota zbudowana z ryczałtowych cen jednostkowych i może ulec zmniejszeniu . Wynagrodzenie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu |  |
| 9 | Zawarto kary umowne |  |
| 10 | Ustalono zasady odbioru przedmiotu umowy |  |
| 15 | Zmiany można wprowadzić do ustaleń umowy z zachowaniem formy pisemnej od rygorem jej nieważności |  |
| Umowę podpisali : Zamawiający : Starosta Pan Wacław Krawczyk kontrasygnacie Wicestarosta Pan Andrzej Radwański przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pana Mariana Futyma Wykonawca : DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Spółka z o.o. 38-100 Strzyżów ulica 1 Maja 42 - Prezes Zarządu Pan Grzegorz Wojtaszek |

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji

Powiat  Sanocki     złożył  w dniu   30.09.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

-     dotacji                    							   200.000,00 zł

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                        111.817,36 zł

................................................................

Razem :                  311.817,36 zł

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób :

-  załącznik  numer  1.1 na  kwotę  185.928,00  zł ;

-  załącznik  numer   1.2  na kwotę  125.889,36 zł.

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu     30.09.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-36-57/08.

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/910/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Sanockim  na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania .

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 200.000,00  zł   stanowiła 64,14 %  wartości kosztów   zadania   przyjętego w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne.

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  111.817,36  zł     tj. 35,86  %  kosztów zadania,  oraz że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy :

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu w  Sanoku  Nr XVI/147/2008 z dnia  28 grudnia  2007  roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Sanockiego   na  2008  rok w Dz. 600  na kwotę  ogółem 2.281.417,00  ,

-  Uchwała   Nr XXIII/219/2008  z dnia  07 sierpnia  2008  roku  Rady  Powiatu w  Sanoku     na kwotę  zwiększenia  dochodów  o  kwotę  200.000,00 zł oraz  wydatków  na kwotę  250.000,00 zł  w tym §  6054 o  kwotę  200.000,00 zł  i  § 6050 o  kwotę  50.000,00 zł  .

-  Uchwałą   Nr XXVI/261/2008  z dnia 13 Listopada   2008  roku  Rady  Powiatu w  Sanoku     dokonano  zmiany  brzmienia po  stronie dochodów  zwiększenie o  kwotę  200.000,00 zł § 6430 oraz  §  6050 wydatków  na kwotę  250.000,00 .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.10 .2008  roku   .

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  20.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/130/08  zawiadomił  Starostę  Sanockiego , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  01.10.2008  roku  znak : FS8/4135/456/BXZ/08/5871  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 6430 z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  między  innymi  wyszczególniając  :  odbudowę  infrastruktury drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych  – nr 2255 R Arszyn Orzechowa  oraz nr 2255 R Wujskie droga przez  wieś  (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego .

Powyższą  kwotę  wprowadzono  do  budżetu  Powiatu na mocy

. -  Uchwały   Nr XXIII/219/2008  z dnia  07 sierpnia  2008  roku  Rady  Powiatu w  Sanoku     na kwotę  zwiększenia  dochodów  o  kwotę  200.000,00 zł oraz  wydatków  na kwotę  250.000,00 zł  w tym §  6054 o  kwotę  200.000,00 zł  i  § 6050 o  kwotę  50.000,00 zł  .

Uchwałą   Nr XXVI/261/2008  z dnia 13 Listopada   2008  roku  Rady  Powiatu w  Sanoku     dokonano  zmiany  brzmienia po  stronie dochodów  zwiększenie o  kwotę  200.000,00 zł § 6430 oraz  §  6050 wydatków  na kwotę  250.000,00 .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  :

-    wykonawca    robót   firma „Zakład Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław  Zięba 38-473 Łęki Strzyżowskie 268 „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  FVS 004/11/08/MD    z dnia  05.11.2008 roku   za  :

„Odbudowę  infrastruktury  drogowej w ciągu  dróg powiatowych nr 2059 R Zarszyn Odrzechowa  oraz  nr 22255 R  Wujskie droga  przez  wieś  zgodnie  umową  Nr 135/2008 „

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  311.817,36   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  56.229,36     zł -  netto  255.588,00 zł   / .

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  05.12.2008 roku .

Regulacji płatności   dokonano  w dniu 10.11.2008 roku  na kwotę  311.817,36    zł

Pod fakturę załączono :

-  protokół  odbioru  technicznego  z dnia  05.11.2008 roku  .  Komisje  powołał  Starosta  Powiatu Sanockiego  Zarządzeniem  numer  49/2008  z  dnia  03.11.2008  roku  w składzie  :

-  Przewodniczący                     -  Andrzej  Radwański

-  Członek                                   -  Antoni  Wielgus

-  Członek  inspektor  nadzoru  -  Jan  Kazimierz  Krawczyk

ze  strony  wykonawcy  robót  (  brak ).

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z  podziałem  na  rodzaje  obiektów  :

Roboty  przedstawione  do  dofinansowania w ramach  umowy  z MSWiA :

A )  przebudowa  drogi  powiatowej nr 2059 R Arszyn Odrzechowa  w km 6 + 550 do km 6 + 822  ;

B )  przebudowa  drogi  powiatowej nr 2255 R  Wujskie  droga  przez wieś  w km 2 + 125 do km 2 + 572

Na kwotę ogółem  311.817,36  zł  .

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

-  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     200.000,00    zł

co  stanowi  64,14 %

-  środków własnych  		                                                                      -      111.817,36 zł

co  stanowi  35,86 %

OGÓŁEM  :       311,817,36     zł

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050  . .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez   p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju, Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pan  Marek Sobolewski   , cyt. „ faktura  dotyczy  całości  prac  , wykonanych  według  zestawienia  rzeczowo -  finansowego  robót  realizowanych ramach  umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 135/2008 z dnia  01.10.2008  roku  w związku z  umowa  dotacji  Nr POD/910/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008 roku. Zamówienia  udzielono  trybie  przetargu  nieograniczonego , zgodnie  ustawa  Prawo  zamówień publicznych „ .

Inspektor  nadzoru  Pan  Jan  Żaczek  stwierdził  cyt. „  Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  z warunkami  technicznymi  i  przyjęte w  całości  . Wykonanie  prac  zgodnie  wymaganiami  potwierdziła  komisja  odbioru  robót  - protokół  z dnia  05.11.2008 roku „.

Sprawdzenia  dokonał  Skarbnik  Powiatu pod względem    formalno  rachunkowym oraz z podziałem  na środki  dotacji  budżetu  państwa  200.000,00 zł  ; środki  własne  Powiatu Sanockiego  111.817,36 zł  .

Faktura wykonawcy , przelew  płatności oraz  umowa  z  wykonawcą  stanowią  załącznik

nr  6 do  protokołu  kontroli .

# Rozliczenie  Końcowe

W   dniu   12.11.2008 roku    Powiat  Sanocki  złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    311.817.36  zł   , 
w  tym  :

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych   200.000,00  zł   tj.  64,14  %   kosztu   całkowitego    zadania   ,

-  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Sanockiego   wyniósł   kwotę  111.817,36   zł  tj. 35,86 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania  objętego  kontrolą o nazwie  „odbudowa infrastruktury  drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych – nr 2059 R Zarszyn - Odrzechowa oraz nr 2255 R  Wujskie  droga  przez wieś”„

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „DROGBUD Podkarpacki  Holding Budowy Dróg  Spółka  z o. o.  NIP  : 819-15-65-360  „

o numerze   FVS 004/11/08/MD  z  dnia  05.11.2008  roku  na  kwotę 311.817,36 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu.

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/910/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  .

Uwagi  dodatkowe  :

Starostwo  Powiatowe  w Sanoku   dokonało  przyjęcia  na  stan  majątkowy   dokonanych  zadań  na  podstawie  dokumentów  OT  przyjęcia  środka  trwałego    :

1 )  dotyczące  zadania  odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr  2225 R  Tyrawa  Wołoska  -  Wańkowa   , nr  2220 R Mrzygłód -Tyrawa  Wołoska  ; nr  2221 R  Siemuszowa  -  Rozpucie numer  7/2008 z dnia  31.12.2008  roku  na kwotę   1.442.492,17 zł

2 )   dotyczące  zadania  odbudowa  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr  2229 R  Prusiek  -  Wysoczany  ;  nr 2235 R  Sanok  -  Dobra  ;  nr  2256 R  Tarnawa  -  Huzele  ; nr  2209  R  Bukowsko -  Tokarnia  ; nr  2045  Turze  -  Pole  -  Zarszyn  ; nr  2222 R  Sanok  -  Liszna   , nr   2113 R  Pastwiska  -  Puławy  ; nr  2214 R  Pobiedno – Zboiska  numer  6/2008  z  dnia  31.12.2008  roku  na  kwotę  3.538.225,30  zł  ;

3 )   dotyczące  zadania  odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  -  udrożnienie  sieci kanalizacji  deszczowej  drogi  powiatowej  nr 2232 R  ulica  Jana  Pawła  II w Sanoku  numer  8/2008  z  dnia  31.12.2008  roku na kwotę  260.422,08  zł ;

4 )   dotyczące  zadania    odbudowy  infrastruktury  drogowej  wciągu  drogi  powiatowej  Nr 2257 R Tarnawa  - Kalnica  numer  4/2008z dnia  31./12.2008 roku  na kwotę  62.045,45  zł  ;

5 )  dotyczące  zadania   odbudowy  infrastruktury drogowej w ciągu  drogi  powiatowej Nr 2207 R Pisarowce – Nowotaniec   numer  5/2008  z dnia  31.12.2008  roku  na kwotę  169.952,24  zł  ;

6 ) dotyczące  zadania    Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  Nr 2059 R  Zarszyn – Odrzechowa  oraz  Nr  2255R   Wujskie droga  przez  wieś  numer  3/2008 z dnia  31.12.2008  roku  na kwotę  314.817,36  zł.

# Ustalenia  końcowe .

Środki  finansowe  przekazane  Powiatu  Sanockiego   z rachunku  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych i  Administracji  Biura  ds.  Usuwania  Skutków  Klęsk Żywiołowych   na dofinansowanie  zadań związanych  z likwidacją  skutków  klęsk żywiołowych     na  następujące  zadania   :

1 )  Odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr  2225 R  Tyrawa  Wołoska  -  Wańkowa   , nr  2220 R Mrzygłód -Tyrawa  Wołoska  ; nr  2221 R  Siemuszowa  -  Rozpucie ;

2 )  Odbudowa  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr  2229 R  Prusiek  -  Wysoczany  ;  nr 2235 R  Sanok  -  Dobra  ;  nr  2256 R  Tarnawa  -  Huzele  ; nr  2209  R  Bukowsko -  Tokarnia  ; nr  2045  Turze  -  Pole  -  Zarszyn  ; nr  2222 R  Sanok  -  Liszna   , nr   2113 R  Pastwiska  -  Puławy  ; nr  2214 R  Pobiedno – Zboiska  ;

3 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  -  udrożnienie  sieci kanalizacji  deszczowej  drogi  powiatowej  nr 2232 R  ulica  Jana  Pawła  II w Sanoku

4 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  wciągu  drogi  powiatowej  Nr 2257 R Tarnawa  - Kalnica „

5 )  Odbudowa  infrastruktury drogowej w ciągu  drogi  powiatowej Nr 2207 R Pisarowce – Nowotaniec

6 )   Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  Nr 2059 R  Zarszyn – Odrzechowa  oraz  Nr  2255R   Wujskie droga  przez  wieś .

## -  zostały wykorzystane w całości  i zgodnie z ich przeznaczeniem  określonym    zawartymi umowamiz MSWiA  .

Dokumenty  finansowo -  księgowe  nie  budzą  zastrzeżeń   z przepisami  prawa , to  jest  :

-  przyznane dotacje z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie 
z ich przeznaczeniem tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

-   wystawione faktury za zrealizowane roboty sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty,

-     faktury  posiadają odpowiednią  dekretację uwidaczniającą źródło finansowania  w podziale  – na środki własne  Powiatu Sanockiego  oraz dotację z budżetu państwa,

-        do faktur  dołączono protokoły odbioru robót  podpisane przez inspektora nadzoru,

-         rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów,

- zapłaty odsetek lub kar za  przekroczenia  terminów  płatności nie stwierdzono.

Niżej  podane  załączniki   stanowią  integralną  część  protokołu  kontroli :

- od   Nr  1    do Nr   6  kserokopie  faktur , poleceń  przelewów  oraz  umów  z  wykonawcami  ,

-  Nr  7  -  zestawienie  zawartych  umów  z MSWiA  w powiązaniu  do  wydatków ,

-  Nr  8   - zestawienie  zastosowania  do  wydatków ustawy  Prawo  zamówień publicznych ,

-  Nr  9  -  dokumenty  pod rozliczenie  końcowe,

-  Nr  10  -  wykaz  zawartych  umów  z  podziałem  na  kwoty  w poszczególnych zadaniach  i  ich wykresami .

Na  naradzie  pokontrolnej  zorganizowanej  w  Starostwie  Powiatowym w Sanoku  z udziałem  przedstawicieli  bezpośredniego  podmiotu  wydatkującego  środki  omówiono  ustalenia  i  wnioski  zawarte  w protokole  kontroli. Kontrola  dotyczyła  zakresu finansowego  rozliczenia  dotacji  w ramach oraz  na  podstawie  upoważnienia  Wojewody  Podkarpackiego. Omówiono zagadnienia  , że w kilku zadaniach zgodnie z  zapisami  aktów  wewnętrznych ( Statutu i  Regulaminu  Organizacyjnego )   oraz  udzielonego pełnomocnictwa    Dyrektorowi  Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  był  on bezpośrednim  podmiotem  któremu  powierzono  proces  realizacji  zadań  ( w tym  przeprowadzenia  zamówień  publicznych  , zawierania  umów ) . Wydatkowanie  środków  udzielonych  dotacji we wszystkich  zadaniach  dokonywał  Powiat  Sanocki . Wykonawców  zadań  wyłoniono w drodze  przetargu  nieograniczonego  nieograniczonego  ,z wyjątkiem  jednego  gdzie z uwagi  na kwotę  poniżej 14.000 euro  zastosowano  zwolnienie  spod  wymogów  ustawy  Prawo  zamówień publicznych.

Zadania  przyjęto  na stan  majątkowy dokumentami  OT .

Zwrócono  uwagę  na proces  tworzenia  dokumentacji  w zakresie  realizacji zadań  związanych  z usuwaniem  skutków  powodzi  ,  grupowania  operacji  ,  powierzania  realizacji  zadań (  jednostce  organizacyjnej  powiatowemu  zarządowi  Dróg w Sanoku ) oraz   sporządzania  faktur  dokumentujących  poniesienie  poszczególnych wydatków.

Zebrani  stwierdzili ,że  w procesie  wyłaniania  wykonawców  który  jest określony  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  najważniejsze  jest  zachowanie  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz   procesu zawierania  umów. Ważnym  jest  podmiotowośc  realizacji  zadań  przez  podmiot  uprawniony  i  umocowany  prawnie  .  Końcowym  elementem  jest  wydatkowanie  środków  na  przedmiotowe  zadania  z  koniecznym  załączeniem  protokołów  odbioru  robót.    Na poszczególnych   fakturach ich  opisy w treści   opierano w  zgodności  i na  ustaleniach  dotyczących  zakresu  rzeczowego  w zawartych  pisemnych  umowach  z poszczególnymi  wykonawcami . Na  odwrocie  faktur  zamieszczano  wymagane  opisy  szczegółowe  i  dekretacje. Regulacji  płatności  dokonywano  terminowo .

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu  i nie wniesieniu zastrzeżeń   ze strony  Starosty  Powiatu  Sanockiego  Pana  Wacława  Krawczyka   i Skarbnika Powiatu  Sanockiego  Pani  Krystyny  Chrząszcz.

Starostę  Sanockiego  Pana Wacława  Krawczyka poinformowano o przysługującym mu uprawnieniach   określonych w    zarządzeniu     Wojewody Podkarpackiego   Nr 175/06   z dnia 17 listopada 2006  roku   w sprawie  szczegółowych  warunków  i trybu  przeprowadzania   kontroli  przez   Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    , to jest o  prawie   :

1/   zgłoszenia   przed  podpisaniem  protokołu   w ciągu 7  dni   od  daty   jego otrzymania   umotywowanych  zastrzeżeń co do   ustaleń zawartych  w  protokole   / § 32  zarządzenia /  ,

2/   zgłoszenia   kontrolującemu w ciągu   7 dni   od daty  otrzymania  protokołu   pisemnych wyjaśnień   co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  , z jednoczesnym   podpisaniem  protokołu   / §   33  zarządzenia   / ,

3/   odmowy  podpisania   protokołu z jednoczesnym   obowiązkiem  złożenia   w terminie   7  dni   od  daty  otrzymania  protokołu   pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy  / §  34 zarządzenia   /.

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu  i nie wniesieniu zastrzeżeń   ze strony  Starosty  Powiatu  Sanockiego  Pana  Wacława  Krawczyka   i Skarbnika Powiatu  Sanockiego  Pani  Krystyny  Chrząszcz.

Protokół  sporządzono w trzech   jednobrzmiących egzemplarzach na  36 stronach , które otrzymują  :

1/     Starosta  Powiatu  Sanockiego,

2/    Ministerstwo  Spraw   Wewnętrznych  i  Administracji   Biuro ds. Usuwania   Skutków Klęsk  Żywiołowych  w Warszawie,

3/ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego   w Rzeszowie,

Dokonano wpisu w książce  kontroli Starostwa  Powiatowego w   Sanoku    pod pozycją  Nr  3 / 2009.

SANOK ,   dnia 10 marca 2009 roku

Podpisy   :

Kontrolujący  :                      Kontrolowani :

.......................................................

........................................................                                .....................................................

..........................................................                               ....................................................

Protokół   otrzymałam  osobiście w  dniu   10.03.2009  roku :

..............................................................