Załącznik 10.5.2

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Funduszami

Europejskimi

EF.I.7016-13/5/09

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

| Numer wizyty | 1 |
| --- | --- |
| Data wizyty | 29/06/2009r. do 30/06/2009r. |
| Skład zespołu | Jadwiga Borek – kierownik zespołu Barbara Demczyńska – członek zespołu |
| Nazwa projektu | „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ul. Bakończyckiej w Przemyślu” |
| Numer Projektu | NEB/PL/PDK/1.1/05/146 |
| Nazwa beneficjenta | Gmina Miejska Przemyśl |

1.Weryfikacja trwałości projektu

| Pytanie | Tak/Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999? | Nie nastąpiły | Charakter projektu jest zachowany, projekt nie generuje przychodu, nie nastąpiła zmiana charakteru własności - droga jest własnością Gminy Miejskiej Przemyśl, Zarządcą drogi jest Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu – jednostka organizacyjna Miasta Przemyśla, realizująca zadania własne Gminy Miejskiej Przemyśl w zakresie zarządzania drogami oraz prowadzenia prac inwestycyjnych i utrzymaniowych na sieci drogowej, środki na utrzymanie produktów projektu pochodzą z budżetu Gminy |
| Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawarta umową? | Tak | Wykonano cały zakres rzeczowy w terminie, zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu |
| Czy projekt jest zrealizowany zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym? | Tak | Projekt nie narusza przepisów zamówień publicznych, przepisów dotyczących pomocy publicznej, jest zgodny z polityką ochrony środowiska, polityką równych szans i społeczeństwa informatycznego |
| Czy cel projektu został zachowany? | Tak | Osiągnięto wielkość wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie |
| Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji? | Tak | Zamontowano 2 tablice pamiątkowe oraz informacje na stronie internetowej i prasie lokalnej, wydano folder promocyjny |
| Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji? | Tak | Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta |

2. Komentarz:

W ramach modernizacji ul. Bakończyckiej wykonano jednojezdniową dwupasmową ulicę klasy Z o całkowicie wymienionej nawierzchni bitumicznej, obciążeniu 100 kN/oś 
i natężeniu KR3 - dł. 1,07 km (8 124 m2), dwustronne chodniki na całej długości ulicy – 
2,14 km (4 222 m2), ciąg kanalizacji deszczowej wraz z zespołem urządzeń podczyszczających ścieki – 1,07 km, linię oświetlenia ulicznego na całej długości ulicy – 
37 punktów oświetleniowych, skrzyżowania z drogami publicznymi – 4 szt., jezdnie zjazdów publicznych – 3 szt. (292 m2), zjazdy indywidualne – 8 szt., pobocza ziemne, skarpy i nasypy – 3 331 m2.

Projekt został zrealizowany w terminie: rozpoczęcie październik 2005r., zakończenie rzeczowe 20/11/2006 (odbiór końcowy), zakończenie finansowe 31/12/2006. Wykonany zakres rzeczowy projektu (wskaźniki produktu) oraz termin realizacji jest zgodny 
z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie. Projekt zrealizowano zgodnie 
z przepisami Prawa Zamówień Publicznych – zastosowano procedurę przetargową w formie przetargu nieograniczonego.

W projekcie nie wystąpiła modyfikacja wpływająca na jego charakter i warunki jego wykonania, nie wystąpiła modyfikacja przyznająca nienależne korzyści (projekt nie generuje przychodu), nie nastąpiła zmiana charakteru własności – droga była i jest nadal własnością Gminy Miejskiej Przemyśl, zarządzanie i utrzymanie produktów projektu należy do Gminy Miejskiej Przemyśl a funkcję zarządu sprawuje Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu – jednostka organizacyjna Miasta Przemyśla, realizująca zadania własne Gminy Miejskiej Przemyśl w zakresie zarządzania drogami oraz prowadzenia prac inwestycyjnych 
i utrzymaniowych na sieci drogowej.

Wskaźniki produktu zostały w pełni wykonane, wskaźniki rezultatu założone we wniosku aplikacyjnym zostały w pełni osiągnięte:

-	z badania natężenia ruchu na przedmiotowej drodze, wykonanego zaraz po odbiorze końcowym drogi, wynika, że wynosiło ono 254 pojazdy umowne/godz., w czerwcu 2009r. powtórzono badania co dało wynik 333 pojazdy umowne/godz. Nastąpił wzrost natężenia ruchu o 79 pojazdów umownych/godz. w stosunku do planowanego, we wniosku aplikacyjnym założono, że będzie to 250 pojazdów umownych/godz.,

-	z pomiaru oszczędności czasu podróży wynika, że średni czas przejazdu na zmodernizowanej drodze skrócił się o około 2 min. 18 sek. (przed modernizacją czas przejazdu 4 min. 3 sek., po modernizacji 1 min. 45 sek.), czyli oszczędność czasu wynosi 
60 %, we wniosku aplikacyjnym założono, że będzie to wzrost o 50 %,

-	z informacji uzyskanych z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu wynika, że na terenie drogi objętej projektem w monitorowanym okresie nie doszło do żadnego wypadku, nie było zabitych i rannych (we wniosku aplikacyjnym założono 0),

-	z oświadczenia kierownika budowy wynika, że droga została wykonana zgodnie 
z projektem technicznym oraz zgodnie z zaakceptowanymi przez projektanta zmianami, badania techniczne przeprowadzone podczas prowadzenia robót oraz po zakończeniu robót potwierdzają prawidłowość ich wykonania, co gwarantuje uzyskanie założonej nośności 100 kN/oś,

-	z uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że udostępniono 57,39 ha terenów inwestycyjnych (we wniosku aplikacyjnym założono 
53 ha).

Z analizy wskaźników oddziaływania projektu w okresie od zakończenia jego realizacji do chwili obecnej wynika, że zostały one w pełni osiągnięte a nawet przekroczone:

-	nakłady na utrzymanie ul. Bakończyckiej po modernizacji zmniejszyły się o 3 281 zł. (przed modernizacją roczny koszt utrzymania drogi wynosił 10 000 zł., po modernizacji w 2008r. wyniósł 6 719 zł.), czyli nastąpiła redukcja nakładów o 32,81 %, we wniosku aplikacyjnym założono redukcję o 30 %,

-	natężenie ruchu wzrosło o 33,1 % (we wniosku aplikacyjnym założono wzrost o 30 %),

-	w okresie monitorowanym liczba wypadków drogowych wyniosła 0 natomiast kolizji drogowych w 2007r. było 7, w 2008r. było 6 (we wniosku aplikacyjnym założono 0),

-	z operatu szacunkowego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl wynika, że cena gruntów w 2007r. wynosiła 19,47 zł./m2, w 2008r. wzrosła do 27,09 zł./m2, co daje wzrost o 39,14 % (we wniosku aplikacyjnym założono wzrost ceny o 20 %),

-	utrzymano miejsca pracy na obszarze zdefiniowanym w liczbie 1 042 a zakładano 800,

-	powstały nowe miejsca pracy w liczbie 115, zakładano 40,

-	utrzymano 7 przedsiębiorstw a zakładano we wniosku aplikacyjnym 1 firmę,

-	powstało 5 nowych firm, planowano, że powstaną 2 firmy,

-	ilość ścieków podczyszczonych, uprzednio wypuszczanych wprost do odbiornika lub 
w teren wynosi 220 l/s, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, co gwarantowane jest poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem technicznym, (oświadczenie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu),

-	liczba linii autobusowych prowadzonych zmodernizowaną ulicą wynosi 6, przewidywano 2,

-	liczba mieszkańców osiedla mieszkaniowego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie projektu wynosi 379 (informacja z Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK”), we wniosku aplikacyjnym założono 360.

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ w wyniku zrealizowania projektu poprawiła się płynność ruchu na drodze, wskutek tego zmniejszyła się emisja spalin (mniejsze zużycie paliwa) oraz natężenie hałasu a nowa kanalizacja deszczowa wraz z zespołem urządzeń podczyszczania ścieków, zapobiega nadmiernemu zanieczyszczaniu wód powierzchniowych i podziemnych.

Projekt ma pozytywny wpływ na wyrównywanie szans. Budowa chodników 
i dostosowanie ich do ruchu wózków inwalidzkich, szczególnie poprzez obniżenie krawędzi w obrębie przejść dla pieszych, poprawiła korzystanie z infrastruktury zewnętrznej osobom niepełnosprawnym a tym samym ułatwiła dostęp do bazy edukacyjnej. W obszarze bezpośredniego oddziaływania zmodernizowanej drogi zlokalizowana jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych, dwie szkoły ponadgimnazjalne.

Projekt ma neutralny wpływ na rozwój społeczeństwa informatycznego, rozumianego jako rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców czy przedsiębiorstw.

Podsumowując powyższą analizę stwierdza się, że cel projektu został zachowany.

Gmina Miejska Przemyśl jako beneficjent projektu wywiązuje się z obowiązku dotyczącego informacji i promocji projektu. Przy drodze zamontowane są 2 tablice pamiątkowe informujące o nazwie programu i dofinansowaniu projektu ze źródeł unijnych. Cała korespondencja znakowana jest logiem Unii Europejskiej i logiem programu. Po zakończeniu projektu Gmina Miejska Przemyśl wydała folder promocyjny. Formą promocji było również zamieszczenie w lokalnej gazecie „Nasz Przemyśl” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Przemyśla informacji o realizacji projektu oraz o już zmodernizowanej ze środków unijnych drodze.

Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Gminy Miejskiej Przemyśl. Jest oznaczona numerem i nazwą projektu, z wydzieloną częścią dotyczącą dokumentów księgowo – finansowych. Dokumentacja przechowywana będzie do dnia 31.12.2013r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

3. Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół kontrolujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu

- nie została zachowana trwałość projektu*

Data i podpisy zespołu kontrolującego: 		Data i podpis kierownika

komórki organizacyjnej:

1………………………………

2………………………………	……………………………..

Data i podpis beneficjenta:

……………………………

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach

Brak

* W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.