Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV.0932-14/09

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie

w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2008r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 19 maja – 05 czerwca 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Fijałkowski – Kierownik Oddziału Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-53/09 z dnia 18 maja 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

- Andrzej Gierucki – starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-53/09 z dnia 18 maja 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 roku na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w Gminie Nowy Żmigród.

Zagadnienia objęte kontrolą:

- wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

- prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

- sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

- prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

- ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:

- Wójtem Gminy w Nowym Żmigrodzie jest Pan Krzysztof Augustyn wybrany na stanowisko Wójta Gminy Nowy Żmigród w wyborach, które odbyły się 12 listopada 2006 r.

- Skarbnikiem Gminy Nowy Żmigród jest Pani Krystyna Szajnicka powołana na stanowisko Uchwałą Nr XIX/138/08 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Krzysztof Augustyn - Wójt Gminy Nowy Żmigród,

- Pan Franciszek Miśkowicz – Zastępca Wójta Nowy Żmigród,

- Pani Krystyna Szajnicka – Skarbnik Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie,

- Pani Czesława Żarnowska – Sekretarz Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

- Pan Grzegorz Ziomek – Inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Gminy Nowy Żmógród:

Obiekty drogowe i komunalne objęte kontrolą zostały zniszczone przez powodzie i obfite, długotrwałe opady deszczu, które wystąpiły w dniach 05 – 07 września 2007r. oraz 22 – 24 lipca 2008roku. W celu oszacowania powstałych strat powodziowych Wójt Gminy Nowy Żmigród Zarządzeniami : Nr 50/07 z 7 września 2007  i Nr 51/08 z 29 lipca 2008r. powołał komisje ds. ustalenia i oszacowania szkód popowodziowych w infrastrukturze gminnej.

Powołane komisje dokonały oceny powstałych strat oraz sporządziły protokoły z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez członków Komisji ds. weryfikacji strat i szkód popowodziowych powołana przez Wojewodę Podkarpackiego Zarządzeniem nr 126/04 z dnia 23 sierpnia 2004r.

Opracowane materiały posłużyły Gminie Nowy Żmigród do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę i remont powstałych zniszczeń.

Pismem z dnia 12 lutego 2008r. znak BUSKŻ. 5901-1-377/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Nowy Żmigród Pana Krzysztofa Augustyna, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 200 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Pismem z dnia 07 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-334/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Nowy Żmigród Pana Krzysztofa Augustyna , że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 200 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Pismem z dnia 29 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-677/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Nowy Żmigród Pana Krzysztofa Augustyna, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 200 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Łączna kwota przyrzeczonych dotacji w 2008 roku dla Gminy Nowy Żmigród na likwidację szkód popowodziowych wyniosła 600 000 zł.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.

Gmina Nowy Żmigród przyrzeczone środki finansowe postanowiła przeznaczyć na n/w zadania:

- Remont dróg gminnych w miejscowościach: Siedliska Żmigrodzkie , Gorzyce i Łężyny oraz droga dojazdu i dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach;

- Remont dróg gminnych w miejscowościach : Łysa Góra do buków, Nowy Żmigród – ul. Podwale, Nienaszów pod las, Kąty przy Kościele , Rzezawa Walik oraz „ Zapłocie” w Starym Żmigrodzie;

- Remont dróg gminnych w miejscowościach : Skalnik na Pucie, Gorzyce do rzeki, Dusznica – Zapłocie, Makowska, Łężyny – Okrajki.

Część finansowa ogólna:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 r. na usuwanie skutków powodzi w Gminie Nowy Żmigród.

Kontrolą objęto następujące działania:

- Remont dróg w m. Siedliska Żmigrodzkie nr 113526 ( powinno być nr 113529), w m. Gorzyce i Łężyny nr ewid. 1015 i 1603 oraz dojazdu i dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach.

Umowa nr POD/85/KR/MSWiA/2008 z dnia 30 maja 2008r.

2. Remont dróg w m. Łysa Góra do buków nr 112, 100, w m. Nowy Żmigród ul. Podwale, w m. Nienaszów pod las nr 1765, 1767, w m. Kąty przy Kościele nr 1545, w m. Rzezawa Walik nr 633/1, w m. Stary Żmigród nr 113526 „ Zapłocie”.

Umowy : nr  POD/659/KR/MSWiA/2008 i POD/660/KR/MSWiA/2008 z 26.09.2008r.

3.  Remont dróg gminnych : Łężyny – Okrajki nr 113501, w m. Skalnik na Pucie nr 47, w m. Gorzyce do rzeki nr 113505, w m. Dusznica – Zapłocie nr 113542 i w m. Makowska

nr 14 25.

Umowy: nr POD/822/KR/MSWiA/2008 i nr POD/823/KR/MSWiA/2008 z 07.10.2008r.

Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie powyższych działań wyniosła 600 000 złotych.

Według klasyfikacji budżetowej wydatki te mieszczą się w Dziale 600 - Transport 
i łączność, Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w Paragrafie 6330 - Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

- Promesa – 200 000 zł (BUSKŻ.5901-1-377/08)

A.  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie dróg w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie nr 113 529 w km 000+000 do 0+300, w miejscowości Gorzyce i Łężany nr 1015, 1603 w km o+100 do 0+526 oraz dojazdu i dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach.

Drogi zostały zniszczona podczas powodzi, która wystąpiła w dniach 5 – 7 września 2007 roku.  Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Żmigród Nr 50/07 z dnia 07 września 2007 r. dokonała oceny powstałych strat, i w dniu 10 września 2007 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 21 lutego 2008 r.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 23 kwietnia 2008 roku Gmina Nowy Żmigród na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2016, z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Jaśle przystąpienie do remontu dróg gminnych :

- droga dojazdowa na Budki nr 1015 w Gorzycach i  nr 1603 w Łężanach w km 0+100 do 0+526,

- droga gminna w Siedliskach Wygon nr 113529(dz. nr ewid. 798) w km 0+000 do 0+300,

- dojazd i dojście do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach (dz. 574/2, 575/2).

Starostwo Powiatowe w Jaśle pismem AB.XI.7352-17/08 z dnia 12 maja 2008r. nie wniosło sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Pracownicy Urzędu Gminy przygotowali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane dotyczące remontu w/w dróg gminnych oraz kosztorys inwestorski przygotowany przez Radosława Kujawskiego – inspektor UG na kwotę 223 983,22 zł.

# Wybór wykonawcy robót:

Gmina Nowy Żmigród na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 marca 2008 r. pod nr 585559 - 2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie w dniach od 20 marca – 14 kwietnia 2008 r. jak również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy : www.bip.nowyzmigrod.pl

W ogłoszeniu podano m.in.:

- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 14 kwietnia 2008 roku, godz. 10ºº,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 14 kwietnia 2008 r. na godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój 14 I piętro.

W wymaganym terminie złożono 2 ważne oferty:

- Oferta Nr 1. Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno -   495,20 pkt.

- Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Jaśle ,

ul Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło - 500,00 pkt.

Z prac komisji sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(dz.U.Nr 19 poz.177 z póź.zm.). Wybrano ofertę złożoną przez : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło i cena wybranej oferty wyniosła 250 673,86 zł. brutto.

Wójt Gminy Nowy Żmigród poinformował oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak SPS 341-1/1/08 z dnia

15 kwietnia 2008r., zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Żmigród.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 28 kwietnia 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę 
Nr 1/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku na remont  dróg gminnych  w miejscowościach : Siedliska Żmigrodzkie, Kąty, Łężyny, Nowy Żmigród.

W § 1  strony ustaliły, że zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy :

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta,

- przedmiar robót,

- projekt techniczny.

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

-    termin rozpoczęcia robót – 28 kwietnia 2008r.

- termin zakończenia prac określono na dzień 30 czerwca 2008 r.,

- wynagrodzenia w kwocie brutto 250 673,86 zł. brutto.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali:

- wykonawca: Adam Matuszewski – Prezes Zarządu, Zbigniew Brączyk – członek Zarządu.

- zamawiający: Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród i Pani Elżbieta Kurdziel – Skarbnik Urzędu Gminy ( pełniła obowiązki do 25 kwietnia 2008r. –  odwołana uchwałą Nr XIX/137/08 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z powodu przejścia na emeryturę).

Do Umowy dołączono wystawioną przez PZU SA – Inspektorat w Jaśle – Gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr Gwdo/68/102/08-061-19-01.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 15.04 2008r. jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniu 15.04. 2008 r.

Pismem z dnia 24 czerwca 2008 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
Sp. z o. o. w Jaśle zgłosiło Gminie Nowy Żmigród wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 43/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia

24 czerwca 2008 r. w dniu 30 czerwca 2008r. dokonała odbioru robót i przekazała drogę na tym odcinku do użytku.

# Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wójt Gminy Nowy Żmigród wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie dróg w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie nr 113526 w km 0+000 do 0+300, w miejscowości Gorzyce i Łężyny nr 1015, 1603 w km 0+100 do 0+526 
i dojazdu i dojścia do budynku szkoły podstawowej w Kątach” dotkniętych klęską powodzi 
w 2007 r.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa zadania | Udział Gminy Nowy Żmigród | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji - rozpoczęcie - zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont dróg w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie nr 113526 w km 0+000 do 0+300, w miejscowości Gorzyce i Łężyny nr 1015, 1603 w km 0+100 do 0+526 i dojazdu i dojścia do budynku szkoły podstawowej w Kątach | 50.673,86 | 200.000,00 | 250.673,86 | 28-04-2008r. 30-06-2008r. |

Na podstawie wniosku Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 12 maja 2008 roku w dniu 
30 maja 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/85/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Gminą Nowy Żmigród w imieniu, której działał Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Krystyny Szajnickiej. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi 
z 2007 roku. Zadanie dotyczyło wykonania remontu dróg w m. Siedliska Żmigrodzkie 
nr 113526, w m. Gorzyce i Łężyny nr ewid. 1015, 1603 oraz dojazdu i dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie 
z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Gminie Nowy Żmigród z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 200.000,00 zł, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Nowy Żmigród zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 50.673,86 zł, tj. 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 czerwca 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 3 lipca 2008 r. znak: F.VI-3011-2/59/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród, że Minister Finansów decyzją z dnia 30 czerwca 2008 r. 
znak: FS1-4135/33/KCL/08, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2030 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont dróg w m. Siedliska Żmigrodzkie nr 113526, 
w m. Gorzyce i Łężyny nr ewid. 1015, 1603 oraz dojazdu i dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowy Żmigród po stronie dochodów i wydatków zarządzeniem Nr 46/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 200.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Nowy Żmigród prowadzony w Banku Śląskim Oddział w Krośnie Nr r-ku 06 1050 1458 1000 0022 2149 4004 przelewem w dniu 17 lipca 2008 roku (wyciąg bankowy nr 141 z dnia 17 lipca 2008r.).

# Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu dróg w m. Siedliska Żmigrodzkie nr 113526, w m. Gorzyce i Łężyny nr ewid. 1015, 1603 oraz dojazdu i dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach. wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 wystawił fakturę VAT:

- Nr 98/105/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. na kwotę 250.673,86 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót 
i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktury były dołączone kosztorysy powykonawcze remontowanych obiektów. Kwotę 250.673,86 zł zapłacono przelewem w dniu 7 lipca 2008 r. (wyciąg bankowy nr 133 z dnia 7 lipca 
2008 r.).

Poniesione nakłady w kwocie 250.673,86 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 200.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania,

- 50.673,86 zł - środki Gminy Nowy Żmigród, co stanowiło 20 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 43/09 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
24 czerwca 2008 r. w sprawie odbioru robót na drogach gminnych w miejscowościach Siedliska Żmigrodzkie, Gorzyce, Łężyny i dojazdu i dojścia do budynku szkoły podstawowej Kątach wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 – sporządziła w dniu 30 czerwca 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane bez zastrzeżeń na kwotę 250.673,86 zł (brutto).

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniach 9 i 21 lipca 2008 r.

Faktura, wyciąg bankowy i protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

II  Promesa 200 000 zł. (BUSKŻ.5901-2-334/08)

A.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie dróg gminnych w miejscowościach : Łysa Góra do buków nr 112,100 w km 0+000 do 0+250, Nowy Żmigród ul. Podwale w km 0+000 do 0+320, Nienaszów pod las nr 1765, 1767 w km 0+150 do 0+350, Kąty przy Kościele nr 1545 w km 0+000 do 0+200 oraz Rzezawa Bilik nr 633/1 w km 0+080 do 0+300.

Drogi zostały zniszczone podczas powodzi, która wystąpiła 5 – 7 września 2007 r. Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Żmigród Nr 50/07 z dnia 7 września 2007 r. dokonała oceny powstałych strat, i w dniu 10 września 2007 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana w diu 21 lutego 2008r. przez członków Komisji ds. weryfikacji strat i szkód popowodziowych powołanej przez  Wojewodę Podkarpackiego Zarządzeniem nr 126/04 z dnia 23 sierpnia 2004r.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 6 sierpnia 2008 roku Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2016, 
z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Jaśle przystąpienie do robót budowlanych polegających na remoncie dróg gminnych :

- droga dojazdowa nr 633/1 w Brzezowej w km 0+080 do 0+030;

- droga gminna – ul. Podwale w Nowym Żmigrodzie (dz.ewid. 926) w km 0+000 do 0+320;

- droga dojazdowa nr 1545 w Kątach przy Kościele w km 0+000 do 0+200;

- droga dojazdowa nr 112, 100/1 w Łysej Górze do Buków w km 0+000do 0+250;

- droga dojazdowa nr 1765, 1767 w Nienaszowie – pod las w km 0+150 do 0+350.

Starostwo Powiatowe w Jaśle pismem AB.VI.7352-48/08 z dnia 03 września 2008r. 
nie wniosło sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Gmina Nowy Żmigród  posiada sporządzony w dniu 25 lipca 2008 roku przez Pana Stanisława Przybyłowskiego – tech. budowy dróg – upr. Nr A-649-18/81 kosztorysy inwestorskie i szczegółowe wraz z przedmiarem dróg i Pan Jan Korczykowski, który ustalił wartość zamówienia :

- ul. Podwale w Nowym Żmigrodzie – wartość robót – 64 476,90 zł brutto;

- Walik w Brzezowej – wartość robót – 54 431,14 zł brutto;

- do buków w Łysej Górze – wartość robót – 62 529,43 zł brutto;

- przy Kościele w Kątach – wartość robót – 46 736,76 zł brutto;

- Nienaszów pod las – wartość robót – 48 595,10 brutto.

# Wybór wykonawcy robót:

Pracownik Urzędu Gminy Nowy Żmigród – Pan Grzegorz Ziomek – inspektor odpowiedzialny za realizację inwestycji drogowych w Gminie stosownie do opracowanych kosztorysów inwestorskich przygotował wnioski do Wójta Gminy Nowy Żmigród o wyrażenie zgody na wykonanie zadań przeprowadzenia remontów w/w dróg o wartości szacunkowej prac poniżej 14 000 EURE netto zgodnie z art.4 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) ustawy nie stosuje się.

Wnioski te zawierają:

- nazwa przedmiotu zamówienia,

- termin realizacji zamówienia ( 15 październik 2008r.),

- szacunkową wartość zamówienia netto i brutto, wartość szacunkową zamówienia netto w przeliczeniu na EURO,

- osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia.

W dniu 29.07.2008r. Wójt Gminy Pan Krzysztof Augustyn po kontrasygnacie inspektora ds. zamówień publicznych  wyraził zgodę na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego wg zaproponowanego wniosku.

Kolejnym krokiem realizacji wytyczonego zadania Urząd Gminy przygotował Formularze Ofertowe – na wykonanie poszczególnych zadań o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO.

Formularze te zawierają :

- nazwę zamawiającego,

- opis przedmiotu zamówienia z terminem wykonania ( 15.X.2008r.),okresem gwarancji (3 lata) oraz warunki płatności ( przelew – 14 dni),

- formę złożenia oferty – termin  do 8 sierpnia 2008r w formie pisemnej.

Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie przygotował i złożył oferty pismem SPS 341-9/6/ do następujących firm :

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

W wyniku założeń ofertowych do Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie wpłynęły oferty z dwóch firm tj.:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle;

- „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. w Strzyżowie.

W określonym przez Gminę terminie – 08.08.2008 firmy przedstawiły następujące oferty :

| Nazwa i adres wykonawcy | Droga dojazdowa pod las w Nienaszowie i proponowana cena brutto | Droga „Walik” w Brzezowej i proponowana cena brutto | Ul. Podwale w Nowym Żmigrodzie i proponowana cena brutto | Droga dojazdowa do buków w Łysej Górze i proponowana cena brutto | Droga dojazdowa przy Kościele w Kątach i proponowana cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle | 44.383,60 | 49.885,80 | 64.475,44 | 57.285,10 | 42.986,70 |
| „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg w Strzyżowie | 40.479,60 | 44.353,10 | 51.396,16 | 50.178,60 | 40.363,70 |

W wyniku przeprowadzonego w dniu 11.08.2008r. postępowania ofertowego Wójt Gminy Krzysztof Augustyn wybrał najkorzystniejszą i najniższą cenę na proponowane remonty dróg gminnych przedstawiła Firma „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul. 1 Maja 42 38-100 Strzyżów.

Gmina Nowy Żmigród  poinformowała oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak SPS.341-9/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. oraz zamieściło informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej Urzędu Gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 11-18 sierpnia 2008 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 12 sierpnia 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowy
 na wykonanie poszczególnych  zadań:

1. Umowa Nr SPS 341-9/6/08 na remont drogi gminnej dojazdowej pod las w miejscowości Nienaszów nr 1767 w km 0+150 d0 0+350 na kwotę 40.479,60 zł brutto.

2. Umowa Nr SPS 341-9/7/08 na remont drogi gminnej „Walik” w miejscowości Brzezowa Nr 633/1 w km 0+080 do0+300 na kwotę 44.353,10 brutto.

3. Umowa Nr SPS 341-9/9/08 na remont ul. Podwale w miejscowości Nowy Żmigród w km 0+000 do 0+320 na kwotę 51.396,16 zł. brutto.

4. Umowa Nr SPS 341-9/8/08 na remont drogi gminnej dojazdowej do buków w miejscowości Łysa Góra nr 112,100 w km 0+000 do 0+250 na kwotę 50.178,60 zł brutto.

5. Umowa Nr SPS 341-9/5/08 na remont drogi dojazdowej przy Kościele w miejscowości Kąty nr 1545 w km 0+000 do 0+200 na kwotę 40.363,70 zł brutto.

W treści wszystkich umów strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy oferta i przedmiar robót,

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 18 sierpnia 2008r.

- termin zakończenia całego zakresu robót objętych umowami ustalono na dzień 15.X.2008.

- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru w terminie 14 dni.

Umowy podpisali:

- wykonawca: Pani Wiesława Stodolak – Viceprezes Zarządu

- zamawiający: Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród

Pismem z dnia 15 października 2008 r. Firma „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. zgłosiła Gminie Nowy Żmigród wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 85/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
16 października 2008 r. w dniu 16 października dokonała odbioru robót i przekazała drogi na remontowanych odcinkach we wszystkich miejscowościach  do użytku.

Na tą okoliczność Komisja sporządziła protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót dla każdej drogi oddzielnie. Przewodniczącym Komisji był Pan Franciszek Miśkowicz – Z-ca Wójta Gminy Nowy Żmigród.

# Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wójt Gminy Nowy Żmigród wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie dróg w miejscowościach Łysa Góra do buków nr 112, 100 w km 0+000 do 0+250, w miejscowości Nowy Żmigród ulica Podwale w km 0+000 do 0+320, 
w miejscowości Nienaszów pod las nr 1765, 1767 w km 0+150 do 0+350, w miejscowości Kąty przy Kościele nr 1545 w km 0+000 do 0+200 w miejscowości Brzezowa Walik nr 633/1 w km 0+080 do 0+300 dotkniętych klęską powodzi w 2007 r.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa zadania | Udział Gminy Nowy Żmigród | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji - rozpoczęcie - zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont dróg w miejscowościach Łysa Góra do buków nr 112, 100 w km 0+000 do 0+250, w miejscowości Nowy Żmigród ulica Podwale w km 0+000 do 0+320, w miejscowości Nienaszów pod las nr 1765, 1767 w km 0+150 do 0+350, w miejscowości Kąty przy Kościele nr 1545 w km 0+000 do 0+200 w miejscowości Brzezowa Walik nr 633/1 w km 0+080 do 0+300 | 58.771,16 | 168.000,00 | 226.771,16 | 18-08-2008r. 15-10-2008r. |

Na podstawie wniosku Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 26 sierpnia 2008 roku w dniu 
26 września 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/659/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Gminą Nowy Żmigród w imieniu, której działał Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Krystyny Szajnickiej. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi 
z 2007 roku. Zadanie dotyczyło wykonania remontu dróg: 1) w m. Łysa Góra do buków nr 112, 100, 2) w m. Nowy Żmigród ulica Podwale, 3) w m. Nienaszów pod las nr 1765, 1767, 4) w m. Kąty przy Kościele nr 1545, 5) w m. Brzezowa Walik nr 633/1. Powyższe zadania miały być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Gminie Nowy Żmigród z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 168.000,00 zł, co stanowiło 74 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Nowy Żmigród zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 58.771,16 zł, tj. 26 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 15 października 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 14 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/123/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród, że Minister Finansów decyzją z dnia 10 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/433/BXZ/08/5531, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2030 o kwotę 168.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 1) w m. Łysa Góra do buków nr 112, 100, 2) w m. Nowy Żmigród ulica Podwale, 3) w m. Nienaszów pod las nr 1765, 1767, 4) w m. Kąty przy Kościele nr 1545, 5) w m. Brzezowa Walik nr 633/1.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowy Żmigród po stronie dochodów i wydatków zarządzeniem Nr 88/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
22 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 200.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Nowy Żmigród prowadzony w Banku Śląskim Oddział w Krośnie Nr r-ku 06 1050 1458 1000 0022 2149 4004 przelewem w dniu 15 października 2008 roku (wyciąg bankowy nr 205 z dnia 15 października 2008r.).

# Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu dróg gminnych w m. Łysa Góra do buków nr 112, 100, w m. Nowy Żmigród ulica Podwale, w m. Nienaszów pod las nr 1765, 1767, 4) w m. Kąty przy Kościele nr 1545, 5) w m. Brzezowa Walik nr 633/1. w wykonawca zadania: DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 maja 42 wystawił następujące faktury VAT:

- Nr FVS 049/10/08/MD z dnia 16 października 2008 r. na kwotę 40.363,70 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej dojazdowej przy Kościele 
w miejscowości Kąty nr 1545 w km 0+000-0+200. Termin płatności faktury: przelew do 30 października 2008 r. Kwotę 40.363,70 zł zapłacono przelewem w dniu 27 października 2008 r. (wyciąg bankowy nr 213 z dnia 27 października 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 29.000 zł – dotacja z budżetu państwa, 11.363,70 zł - środki własne,

- Nr FVS 050/10/08/MD z dnia 16 października 2008 r. na kwotę 40.479,60 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej dojazdowej pod las w miejscowości Nienaszów nr 1767 w km 0+150-0+350. Termin płatności faktury: przelew do 
30 października 2008 r. Kwotę 40.479,60 zł zapłacono przelewem w dniu 27 października 2008 r. (wyciąg bankowy nr 213 z dnia 27 października 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 30.000 zł – dotacja z budżetu państwa, 10.479,60 zł - środki własne,

- Nr FVS 051/10/08/MD z dnia 16 października 2008 r. na kwotę 44.353,10 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej w miejscowości Brzezowa „Walik” nr 633/1 w km 0+080-0+300. Termin płatności faktury: przelew do 30 października 2008 r. Kwotę 44.353,10 zł zapłacono przelewem w dniu 27 października 2008 r. (wyciąg bankowy nr 213 z dnia 27 października 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 34.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa, 10.353,10 zł - środki własne,

- Nr FVS 052/10/08/MD z dnia 16 października 2008 r. na kwotę 50.178,60 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej dojazdowej do buków w miejscowości Łysa Góra nr 11, 100 w km 0+000-0+250. Termin płatności faktury: przelew do 30 października 2008 r. Kwotę 50.178,60 zł zapłacono przelewem w dniu 27 października 2008 r. (wyciąg bankowy nr 213 z dnia 27 października 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 37.000 zł- dotacja z budżetu państwa, 13.178,60 zł - środki własne,

- Nr FVS 053/10/08/MD z dnia 16 października 2008 r. na kwotę 51.396,16 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont ulicy Podwale w miejscowości Nowy Żmigród w km 000+000-0+320. Termin płatności faktury: przelew do 30 października 2008 r. Kwotę 51.396,16 zł zapłacono przelewem w dniu 27 października 2008 r. (wyciąg bankowy 
nr 213 z dnia 27 października 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 38.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa, 13.396,16 zł - środki własne.

Wszystkie faktury zostały opisane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktur były dołączone kosztorysy powykonawcze remontowanych obiektów.

Poniesione nakłady na wszystkie remontowane odcinki dróg wyniosły łącznie 226.771,16 zł 
i zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 168.000,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 74 % wartości kosztów zadania,

- 58.771,16 zł - środki Gminy Nowy Żmigród, co stanowiło 26 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 85/09 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
16 października 2008 r. w sprawie odbioru robót na drogach gminnych w miejscowościach Łysa Góra, Nowy Żmigród, Nienaszów, Kąty wykonanych przez DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 maja 42 – sporządziła w dniu 16 października 2008 r. protokoły rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót poszczególnych odcinków dróg. Wg zapisów protokołów zadania zostały wykonane bez zastrzeżeń na łączną kwotę 226.771,16 zł (brutto).

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 29 października 2008 r.

Faktura, wyciąg bankowy i protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

B – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie drogi gminnej nr 113526 „Zapłocie” w Miejscowości Stary Żmigród w km 0+330 do 0+500.

Droga została zniszczona podczas powodzi, która wystąpiła w dniach 5-7 września 2007r. Powołana Zarządzeniem Nr 50/07 z dnia 7 września 2007r Wójta Gminy Nowy Żmigród Komisja ds. ustalania szkód i szacowania strat popowodziowych w dniu 10 września 2007r. w sporządzonym protokole określiła wysokość strat na w/w drodze.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 12 sierpnia 2008r, Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie na podstawie

art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane zgłosił Staroście Powiatowemu w Jaśle przystąpienie do robót budowlanych polegających na remoncie :

- drogi gminnej Nr 113526 „Zapłocie” w miejscowości Stary Żmigród nr dz. ewid.325 w km 0+330 do 0+500.

Starostwo Powiatowe w Jaśle pismem znak: AB.XI. 7352-47/08 z dnia 28.08.2008r. nie wniosło sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Gmina Nowy Żmigród posiada sporządzony w dniu 25.07.2008r. przez Pana Stanisława Przybyłowskiego – tech. budowy dróg – upr. Nr A-649-18/81 kosztorys inwestorski i kosztorys szczegółowy wraz z przedmiarem drogi oraz wartością zamówienia ustaloną na kwotę 45.748,82zł.

Wybór wykonawcy robót:

Pracownik Urzędu Gminy Nowy Żmigród – Pan Grzegorz Ziomek – inspektor odpowiedzialny za realizację inwestycji drogowych w Gminie stosownie do opracowanych kosztorysów inwestorskich przygotował wniosek do Wójta Gminy Nowy Żmigród o wyrażenie zgody na wykonanie zadania przeprowadzenia remontu w/w drogi o wartości szacunkowej prac poniżej 14 000 EURO netto zgodnie z art.4 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – ustawy nie stosuje się.

Wniosek ten zawiera:

- nazwę przedmiotu zamówienia,

- termin realizacji zamówienia (15.X.2008r.),

- szacunkowa wartość zamówienia netto i brutto, wartość netto w przeliczeniu na EURO (9.671,92).

W dniu 12.08.2008r. Wójt Gminy Pan Krzysztof Augustyn po kontrasygnacie inspektora ds. zamówień publicznych wyraził zgodę na przygotowanie i przeprowadzenie procedury wg zaproponowanego wniosku.

Kolejnym krokiem realizacji wytyczonego zadania było przygotowanie formularza ofertowego – na wykonanie zadania o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO.

Formularz zawiera:

- nazwę zamawiającego – Gmina Nowy Żmigród,

- Opis przedmiotu zamówienia z terminem wykonania (15.X.2008r.), okresem gwarancji (3 lata) oraz warunki płatność ( przelew – 14 dni),

- formę złożenia oferty – termin do 20.08.2008r. w formie pisemnej.

Urząd Gminy przygotował i złożył oferty pismem SPS 341-9/10/08 do następujących firm:

- „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul.1-go Maja 42,38-100 Strzyżów,

- Rejon Budowy Dróg i Mostów ul. 1000 lecia 38, 38-400 Krosno,

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło,

- „Drogbud” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-230 Domaradz 424,

- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o. ul. Kołątaja 5, 38-300 Gorlice.

W wyniku założeń ofertowych i przeprowadzeniu rozeznania cenowego, spośród dwóch nadesłanych ofert :

- „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. w Strzyżowie zgłosiła ofertę na kwotę 43.854,73 zł. brutto,

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle zgłosiła ofertę na

kwotę 41.168,90 zł. brutto.

W wyniku założeń  ustalonych przez Gminę wybrano w dniu 25.08.2008r. ofertę Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Gmina Nowy Żmigród poinformowała oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania pismem znak: SPS 341-9/10/08.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót :

W dniu 22.08.2008r. została zawarta Umowa Nr SPS 341-9/10/08 pomiędzy :

„ Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Krzysztofa Augustyna’

a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30,

38-200 Jasło reprezentowanym przez :

1. Pana Adama Matuszewskiego -  Prezes Zarządu,

2. Pana Zbigniewa Bączyka – członka Zarządu

Zwanym „Wykonawcą”.

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy Nowy Żmigród –

Panią Krystynę Szajnocką.

W treści umowy strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają integralną część umowy oferta i przedmiar robót,

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 25.08.2008r. , a zakończenia na dzień 15.X.2008r.

- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni,

- za wykonanie robót „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kwotę zgodną z ofertą , czyli

41.168,90 zł. brutto.

Pismem z dnia 15.X.2008r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.z o.o. w Jaśle zgłosiło do odbioru wykonanie zadania PN. Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Żmigród „Zapłocie” Nr 113526 w km 0+330 do 0+500.

Zarządzeniem Nr 85/08 Wójt Gminy nowy Żmigród z dnia 16 października 2008 powołał komisję do odbioru robót wykonanych na w/w drodze pod przewodnictwem Pana Franciszka Miśkowicza – Z-cy Wójta.

W dniu 22.X.2008r. Komisja po dokonaniu oględzin na miejscu wykonywanych robót prace zostały wykonane zgodnie z wszystkimi ustaleniami w Umowie.

# Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wójt Gminy Nowy Żmigród wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie drogi gminnej 113526 „Zapłocie” w Starym Żmigrodzie w km 0+330 do 0+500 dotkniętej klęską powodzi w 2007 r.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa zadania | Udział Gminy Nowy Żmigród | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji - rozpoczęcie - zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi gminnej 113526 „Zapłocie” w Starym Żmigrodzie w km 0+330 do 0+500 | 9.168,90 | 32.000,00 | 41.168,90 | 25-08-2008r. 15-10-2008r. |

Na podstawie wniosku Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 26 sierpnia 2008 roku w dniu 
26 września 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/660/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Gminą Nowy Żmigród w imieniu, której działał Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Krystyny Szajnickiej. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi 
z 2007 roku. Zadanie dotyczyło wykonania remontu drogi gminnej 113526 „Zapłocie” 
w Starym Żmigrodzie. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Gminie Nowy Żmigród z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 32.000,00 zł, co stanowiło 78 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Nowy Żmigród zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 9.168,90 zł, tj. 22 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 15 października 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 14 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/123/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród, że Minister Finansów decyzją z dnia 10 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/433/BXZ/08/5531, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2030 o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej 113526 „Zapłocie” w Starym Żmigrodzie.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowy Żmigród po stronie dochodów i wydatków zarządzeniem Nr 88/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
22 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 200.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Nowy Żmigród prowadzony w Banku Śląskim Oddział w Krośnie Nr r-ku 06 1050 1458 1000 0022 2149 4004 przelewem w dniu 15 października 2008 roku (wyciąg bankowy nr 205 z dnia 15 października 2008r.).

# Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Stary Żmigród „Zapłocie” nr 113526 wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 wystawił fakturę VAT:

- Nr 329/131/08 z dnia 27 października 2008 r. na kwotę 41.168,90 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót 
i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktury był dołączony kosztorys powykonawczy remontowanego obiektu. Kwotę 41.168,90 zł zapłacono przelewem w dniu 29 października 2008 r. (wyciąg bankowy nr 215 z dnia 29 października 2008 r.).

Poniesione nakłady w kwocie 41.168,90 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 32.000,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 78 % wartości kosztów zadania,

- 9.168,90 zł - środki Gminy Nowy Żmigród, co stanowiło 22 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 85/09 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
16 października 2008 r. w sprawie odbioru robót na drogach gminnych w miejscowości Stary Żmigród wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 – sporządziła w dniu 22 października 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane bez zastrzeżeń na kwotę 41.168,90 zł (brutto).

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 30 października 2008 r.

Faktura, wyciąg bankowy i protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

- Promesa 200 000 zł. (BUSKŻ.5901-2-677/08)

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie dróg gminnych w miejscowościach : Skalnik na Pucie nr 47 w km 0+000 do 0+108, Gorzyce do rzeki nr 113505 w km 0+000 do 0+176, Dusznica – Zapłocie nr 113542 w km 0+040 do 0+400, Makowska nr 1425 w km 0+000 do 0+230, Łężyny – Okrajki nr 113501 w km 0+000 do 0+722.

Drogi zostały zniszczone podczas powodzi, która wystąpiła 22-24 lipca 2008 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Żmigród Nr 51/08 . dokonała oceny powstałych strat, i w dniu 29.07.2008 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana w diu 11 sierpnia 2008r. przez członków Komisji ds. weryfikacji strat i szkód popowodziowych powołanej przez  Wojewodę Podkarpackiego Zarządzeniem nr 126/04 z dnia 23 sierpnia 2004r.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 21 sierpnia 2008 roku Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2016, 
z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Jaśle przystąpienie do robót budowlanych polegających na remoncie dróg gminnych :

- droga gminna  nr 113542 Desznica - Zapłocie w km 0+040 do 0+400;

- droga gminna nr 113501 Okrajki w Łężanach (dz.ewid. 359) w km 0+500 do 0+772;

- droga gminna dojazdowa nr nr 47 na Pucie w Skalniku w km 0+000 do 0+108;

- droga gminna nr 113505 Gorzyce do rzeki (dz.ewid. 383, 393, 399)

w km 0+000 do 0+176;

- droga gminna dojazdowa nr 1425 w Makowiskach – pod las w km 0+000 do 0+230.

Starostwo Powiatowe w Jaśle pismem AB.XI.7352-40/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. 
nie wniosło sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Gmina Nowy Żmigród  posiada sporządzony w dniu 18 sierpnia 2008 roku przez Pana Stanisława Przybyłowskiego – tech. budowy dróg – upr. Nr A-649-18/81 kosztorysy inwestorskie i szczegółowe wraz z przedmiarem dróg wraz  wartościami zamówienia :

- remont drogi gminnej nr 113542 Desznica - Zapłocie – wartość robót – 51.646,11 zł netto co w przeliczeniu na EURO wynosi 13.320,80 euro i 63.008.25 zł brutto;

- remont drogi gminnej w Makowiskach nr 1425 – wartość robót – 50.199,51 netto, co w przeliczeniu na EURO wynosi 12.947,69 euro i 61.243,40 brutto;

- remont drogi gminnej w Gorzycach do rzeki – wartość robót – 51.204,94 zł netto co w przeliczeni na EURO wynosi 13.207,02 euro i 51.204,94 zł brutto;

- remont drogi gminnej dojazdowej nr 47 w Skalniku na Pucie – wartość robót – 50.049,86 zł netto co w przeliczeniu na Euro wynosi 12.909,09 euro i 61.060,83 zł brutto;

- remont drogi gminnej nr 113501 Łężyny – Okrajki – wartość robót – 53.177,54 zł netto co w przeliczeniu na EURO wynosi 13,715,80 euro i 64.876,60 brutto.

Średni kurs złotego do euro służy do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007r.(Dz.U.z 2007r. Nr241,poz.1763) i wynosił 3,8771 zł.

# Wybór wykonawcy robót:

Pracownik Urzędu Gminy Nowy Żmigród – Pan Grzegorz Ziomek – inspektor odpowiedzialny za realizację inwestycji drogowych w Gminie stosownie do opracowanych kosztorysów inwestorskich przygotował wnioski do Wójta Gminy Nowy Żmigród o wyrażenie zgody na wykonanie zadań przeprowadzenia remontów w/w dróg o wartości szacunkowej prac poniżej 14 000 EURE netto zgodnie z art.4 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) ustawy nie stosuje się.

Wnioski te zawierają:

- nazwa przedmiotu zamówienia,

- termin realizacji zamówienia ( 15 październik 2008r.),

- szacunkową wartość zamówienia netto i brutto, wartość szacunkową zamówienia netto w przeliczeniu na EURO,

- osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia.

W dniu 22.08.2008r. Wójt Gminy Pan Krzysztof Augustyn po kontrasygnacie inspektora ds. zamówień publicznych  wyraził zgodę na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego wg zaproponowanego wniosku.

Kolejnym krokiem realizacji wytyczonego zadania Urząd Gminy przygotował Formularze Ofertowe – na wykonanie poszczególnych zadań o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO.

Formularze te zawierają :

- nazwę zamawiającego,

- opis przedmiotu zamówienia z terminem wykonania ( 30.X.2008r.),okresem gwarancji (3 lata) oraz warunki płatności ( przelew – 14 dni),

- formę złożenia oferty – termin  do 29 sierpnia 2008r w formie pisemnej.

Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie przygotował i złożył oferty pismem SPS 341-9/11/ 08 i SPS 341-9/12/08do następujących firm :

- „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul.1-go Maja 42,38-100 Strzyżów,

- Rejon Budowy Dróg i Mostów ul. 1000 lecia 38, 38-400 Krosno,

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło,

- „Drogbud” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-230 Domaradz 424,

- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o. ul. Kołątaja 5, 38-300 Gorlice.

We wskazanym terminie do Gminy Nowy Żmigród wpłynęły oferty z dwóch firm :

- „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. w Strzyżowie ,

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle .

W wyniku założeń  ustalonych przez Gminę w dniu 01.09.2008r. dokonano analizy rozpoznania cenowego firm ,które przedstawiły swoje oferty :

| Lp. | Nazwa i adres wykonawcy | Remont drogi nr 113542 Desznica – Zapłocie i oferowana kwota brutto | Remont drogi nr 1425 w Makowiskach i oferowana kwota brutto | Remont drogi nr 47 w Skalniku na Pucie i oferowana kwota brutto | Remont drogi nr 113505 w Gorzycach do rzeki i oferowana kwota brutto | Remont drogi nr 113501 Łężyny –Okrajki i oferowana kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul.Jana Pawła 30, 38-200 Jasło | 66.201,86 zł | 63.311,17 zł | 59.599,37 zł | 59.693,36 zł | 64.253,74 zł |
| 2. | „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. Ul. 1 – Maja 42 38-100 Strzyżów | 81.405,72 zł | 64.334,41 zł | 62.812,92 zł | 62.113,32 zł | 63.788,92 zł |

W 4 przypadkach tj. remont dróg gminnych w Skalniku, Dusznicy, Gorzycach i Makowiskach najkorzystniejsze oferty przedłożyła  Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotowych zamówień, natomiast na remont drogi gminnej Łężyny – Okrajki najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o .o. ul.1-Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Gmina Nowy Żmigród poinformowała oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania pismami znak: SPS 341-9/11/08 , SPS 341-9/12/08, SPS 341-9/13/08,SPS 341-9/14/08 i SPS 341-9/15/08.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót :

W dniu 02.09.2008r. została zawarta Umowa Nr SPS 341-9/12/08 pomiędzy :

„ Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Krzysztofa Augustyna’

a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30,

38-200 Jasło reprezentowanym przez :

1. Pana Adama Matuszewskiego -  Prezes Zarządu,

2. Pana Zbigniewa Bączyka – członka Zarządu

Zwanym „Wykonawcą” na wykonanie remontu drogi gminnej „Dusznica  - Zapłocie” nr 113542 w miejscowości Dusznica w km 0+040 do 0+400.

W treści umowy strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają integralną część umowy oferta i przedmiar robót,

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 05.09.2008r. , a zakończenia na dzień 30.X.2008r.

- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni,

- za wykonanie robót „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kwotę zgodną z ofertą , czyli

66.201,86 zł. brutto.

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Urzędu Gminy – Panią Krystynę Szafnicką.

W dniu 02.09.2008r. została zawarta Umowa Nr SPS 341-9/13/08 pomiędzy :

„ Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Krzysztofa Augustyna’

a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30,

38-200 Jasło reprezentowanym przez :

1. Pana Adama Matuszewskiego -  Prezes Zarządu,

2. Pana Zbigniewa Bączyka – członka Zarządu

Zwanym „Wykonawcą” na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Skalnik „na Pucie” nr 47  w km 0+040 do 0+108.

W treści umowy strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają integralną część umowy oferta i przedmiar robót,

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 05.09.2008r. , a zakończenia na dzień 30.X.2008r.

- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni,

- za wykonanie robót „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kwotę zgodną z ofertą , czyli

59.599,37 zł. brutto.

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Urzędu Gminy – Panią Krystynę Szafnicką

W dniu 02.09.2008r. została zawarta Umowa Nr SPS 341-9/15/08 pomiędzy :

„ Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Krzysztofa Augustyna’

a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30,

38-200 Jasło reprezentowanym przez :

1. Pana Adama Matuszewskiego -  Prezes Zarządu,

2. Pana Zbigniewa Bączyka – członka Zarządu

Zwanym „Wykonawcą” na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Gorzyce nr 113505 „ Gorzyce do rzeki”  w km 0+000 do 0+176.

W treści umowy strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają integralną część umowy oferta i przedmiar robót,

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 05.09.2008r. , a zakończenia na dzień 30.X.2008r.

- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni,

- za wykonanie robót „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kwotę zgodną z ofertą , czyli

59.693,36 zł. brutto.

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Urzędu Gminy – Panią Krystynę Szafnicką

W dniu 02.09.2008r. została zawarta Umowa Nr SPS 341-9/14/08 pomiędzy :

„ Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Krzysztofa Augustyna’

a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30,

38-200 Jasło reprezentowanym przez :

1. Pana Adama Matuszewskiego -  Prezes Zarządu,

2. Pana Zbigniewa Bączyka – członka Zarządu

Zwanym „Wykonawcą” na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Makowiska nr 1425   w km 0+000 do 0+230.

W treści umowy strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają integralną część umowy oferta i przedmiar robót,

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 05.09.2008r. , a zakończenia na dzień 30.X.2008r.

- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni,

- za wykonanie robót „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kwotę zgodną z ofertą , czyli

63.311,17 zł. brutto.

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Urzędu Gminy – Panią Krystynę Szafnicką

W dniu 02.09.2008r. została zawarta Umowa Nr SPS 341-9/11/08 pomiędzy :

„ Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Krzysztofa Augustyna’

a Firmą DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg  Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 42,

38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez :

1. Panią Wiesławę Stodolak  - Wiceprezes  Zarządu,

zwanym „Wykonawcą” na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Łężyny nr 113501 relacji „Łężyny – Okrajki”  w km 0+500 do 0+772.

Źródła finansowania realizowanego zadania: W treści umowy strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają integralną część umowy oferta i przedmiar robót,

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 05.09.2008r. , a zakończenia na dzień 30.X.2008r.

- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni,

- za wykonanie robót „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kwotę zgodną z ofertą , czyli

63.788,92 zł. brutto.

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Urzędu Gminy – Panią Krystynę Szafnicką.

Pismami z dnia 30 października 2008r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle zgłosiło do odbioru wykonanie zadań:

- remont drogi gminnej „Gorzyce do rzeki” nr 113505 w km 0+000 – 0+176,

- remont drogi gminnej w miejscowości Makowska nr 1425 w km 0+000 – 0+230,

- remont drogi gminnej w miejscowości Skalnik „na Pucie” nr 47 w km 0+000 – 0+108,

- remont drogi gminnej „Dusznica – Zapłocie” nr 113542 w miejscowości Dusznica

w km 0+040 – 0+400.

Pismo zostało podpisane przez członka Zarządu p. Zbigniewa Bączyka.

Pismem z dnia 28.10.2008r. Firma „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg w Strzyżowie zgłosiła do odbioru zakończenie robót na zadaniu : Remont drogi gminnej „Łężyny – Okrajki” nr 113501 w miejscowości Łężyny w km 0+500 – 0+772.

Pismo zostało podpisane przez p. Ryszarda Dytko – kierownika budowy.

Zarządzeniem Nr 92/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 31 października 2008 roku została powołana Komisja do odbioru robót w miejscowościach :Łężyny, Skalnik, Gorzyce, Dusznica i Makowska, na której czele stanął jako przewodniczący p. Franciszek Miśkowicz – z-ca Wójta.

Komisja w dniu 31 października dokonała szczegółowych oględzin według zestawienia rzeczowego i nie wniosła żadnych uwag co do wykonania . W zespole Komisji uczestniczył również p. Stanisław Przybyłowski – Inspektor Nadzoru.

# A. Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wójt Gminy Nowy Żmigród wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie dróg gminnych w Skalniku na Pucie nr 47 w km 0+000 do 0+108, w Gorzycach do rzeki nr 113505 w km 0+100 do 0+176, Desznica – Zapłocie nr 113542 
w km 0+040 do 0+400, w Makowiskach nr 1425 w km 0+000 do 0+230” dotkniętych klęską powodzi w 2008 r.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa zadania | Udział Gminy Nowy Żmigród | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji - rozpoczęcie - zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont dróg gminnych w Skalniku na Pucie nr 47 w km 0+000 do 0+108, w Gorzycach do rzeki nr 113505 w km 0+100 do 0+176, Desznica – Zapłocie nr 113542 w km 0+040 do 0+400, w Makowiskach nr 1425 w km 0+000 do 0+230 | 89.805,76 | 159.000,00 | 248.805,76 | 05-09-2008r. 30-10-2008r. |

Na podstawie wniosku Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 3 września 2008 roku w dniu 
7 października 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa 
Nr POD/823/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR 
z dnia 19 grudnia 2006 r., a Gminą Nowy Żmigród w imieniu, której działał Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Krystyny Szajnickiej. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku. Zadanie dotyczyło wykonania remontu dróg gminnych 
w Skalniku na Pucie nr 47, w Gorzycach do rzeki nr 113505, Desznica – Zapłocie nr 113542, w Makowiskach nr 1425. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Gminie Nowy Żmigród z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 159.000,00 zł, co stanowiło 64 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Nowy Żmigród zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 89.805,76 zł, tj. 36 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 października 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 20 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/130/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród, że Minister Finansów decyzją z dnia 15 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/456/BXZ/08/5871, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2030 o kwotę 159.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont dróg gminnych w Skalniku na Pucie nr 47, w Gorzycach do rzeki nr 113505, Desznica – Zapłocie nr 113542, w Makowiskach nr 1425.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowy Żmigród po stronie dochodów i wydatków zarządzeniem Nr 91/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 200.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Nowy Żmigród prowadzony w Banku Śląskim Oddział w Krośnie Nr r-ku 06 1050 1458 1000 0022 2149 4004 przelewem w dniu 22 października 2008 roku (wyciąg bankowy nr 210 z dnia 22 października 2008r.).

# Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu dróg gminnych w Skalniku na Pucie nr 47, w Gorzycach do rzeki nr 113505, Desznica – Zapłocie nr 113542, w Makowiskach nr 1425 w wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 wystawił następujące faktury VAT:

- Nr 349/131/08 z dnia 31 października 2008 r. na kwotę 63.311,17 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej w miejscowości Makowiska nr 1425 
w km 0+000 – 0+230. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Kwotę 63.311,17 zł zapłacono przelewem w dniu 13 listopada 2008 r. (wyciąg bankowy nr 225 z dnia 13 listopada 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 40.000,00 zł - dotacja 
z budżetu państwa, 23.311,17 zł - środki własne,

- Nr 348/131/08 z dnia 31 października 2008 r. na kwotę 59.693,36 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej „Gorzyce do rzeki” nr 113505 w km 0+000 – 0+176. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Kwotę 59.693,36 zł zapłacono przelewem w dniu 13 listopada 2008 r. (wyciąg bankowy nr 225 z dnia 13 listopada 
2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 38.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa, 21.693,36 zł środki własne,

- Nr 347/131/08 z dnia 31 października 2008 r. na kwotę 59.599,37 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Skalnik „Na Pucie” nr 47 w km 0+000 – 0+108. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Kwotę 59.599,37 zł zapłacono przelewem w dniu 13 listopada 2008 r. (wyciąg bankowy nr 225 z dnia 13 listopada 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 38.000,00 zł – dotacja 
z budżetu państwa, 21.599,37 zł - środki własne,

- Nr 346/131/08 z dnia 31 października 2008 r. na kwotę 66.201,86 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej „Dusznica – Zapłocie” nr 113542 w km 0+040 – 0+400. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Kwotę 66.201,86 zł zapłacono przelewem w dniu 13 listopada 2008 r. (wyciąg bankowy nr 225 z dnia 13 listopada 
2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 43.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa, 23.201,86 zł środki własne.

Wszystkie faktury zostały opisane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktur były dołączone kosztorysy powykonawcze remontowanych obiektów.

Poniesione nakłady na wszystkie remontowane odcinki dróg wyniosły łącznie 248.805,76 zł 
i zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 159.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa, co stanowiło 64 % wartości kosztów zadania,

- 89.805,76 zł - środki Gminy Nowy Żmigród, co stanowiło 36 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 92/09 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
31 października 2008 r. w sprawie odbioru robót na drogach gminnych w miejscowościach Łężyny, Skalnik, Gorzyce, Dusznica Makowiska wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 – sporządziła w dniu 
31 października 2008 r. protokoły rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołów zadanie zostało wykonane bez zastrzeżeń na łączną kwotę 248.805,76 zł (brutto).

- Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 12 listopada 2008 r.

Faktura, wyciąg bankowy i protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

B. Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wójt Gminy Nowy Żmigród wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie drogi gminnej Łężyny – Okrajki nr 113501 w km 0+500 do 0+772 dotkniętych klęską powodzi w 2008 r.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

| Nazwa zadania | Udział Gminy Nowy Żmigród | Wnioskowana dotacja z budżetu państwa | Koszt całkowity /brutto/ | Okres realizacji - rozpoczęcie - zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi gminnej Łężyny – Okrajki nr 113501 w km 0+500 do 0+772 | 22.788,92 | 41.000,00 | 63.788,92 | 05-09-2008r. 30-10-2008r. |

Na podstawie wniosku Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 3 września 2008 roku w dniu 
7 października 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa 
Nr POD/822/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR 
z dnia 19 grudnia 2006 r., a Gminą Nowy Żmigród w imieniu, której działał Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Krystyny Szajnickiej. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku. Zadanie dotyczyło wykonania remontu drogi gminnej Łężyny – Okrajki nr 113501. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Gminie Nowy Żmigród z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 41.000,00 zł, co stanowiło 64 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Nowy Żmigród zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 22.788,92 zł, tj. 36 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 października 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 20 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/130/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród, że Minister Finansów decyzją z dnia 15 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/456/BXZ/08/5871, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2030 o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej Łężyny – Okrajki.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowy Żmigród po stronie dochodów i wydatków zarządzeniem Nr 91/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 200.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Nowy Żmigród prowadzony w Banku Śląskim Oddział w Krośnie Nr r-ku 06 1050 1458 1000 0022 2149 4004 przelewem w dniu 22 października 2008 roku (wyciąg bankowy nr 210 z dnia 22 października 2008r.).

# Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi gminnej Łężyny – Okrajki nr 113501w km 0+500-0+772 wykonawca zadania: „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 
38-100 Strzyżów, ul. 1 maja 42 wystawił fakturę VAT:

- Nr FVS 141/10/08/MD z dnia 31 października 2008 r. na kwotę 63.788,92 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Termin płatności faktury: 14 listopada 2008 r. Kwotę 
63.788,92 zł zapłacono przelewem w dniu 7 listopada 2008 r. (wyciąg bankowy nr 222 
z dnia 7 listopada 2008 r.).

Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym 
i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktury były dołączone kosztorysy powykonawcze remontowanych obiektów.

Poniesione nakłady w kwocie 63.788,92 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- 41.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa, co stanowiło 64 % wartości kosztów zadania,

- 22.788,92 zł - środki Gminy Nowy Żmigród, co stanowiło 36 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 92/09 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
31 października 2008 r. w sprawie odbioru robót na drogach gminnych w miejscowościach Łężyny, Skalnik, Gorzyce, Dusznica Makowiska wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 – sporządziła w dniu 31 października 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane bez zastrzeżeń na kwotę 63.788,92 zł (brutto).

# Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 12 listopada 2008 r.

Faktura, wyciąg bankowy i protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Ustalenia końcowe :

- Przekazana dotacja z budżetu państwa w wysokości 600 000 zł została wykorzystana 
w całości zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

- Faktury za zrealizowane roboty zawierały następujące opisy:

- potwierdzenie inspektora nadzoru, iż wymienione na fakturze roboty zostały wykonane 
i przyjęte zgodnie z umową,

- sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym,

- opis, w jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecone zostało wykonanie robót ujętych na fakturze,

- wskazanie przez Skarbnika Gminy źródeł finansowania faktury,

- opis, jakiego zadania dotyczyła dana faktura,

- zatwierdzenie do wypłaty oraz opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- Do faktur zostały dołączone protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót.

Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanym przez Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych), a Gminą Nowy Żmigród (reprezentowaną przez Wójta Gminy Nowy Żmigród).

4.   Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.

5. Gmina Nowy Żmigród uczestniczyła we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych  umów o przyznanie dotacji.

Załączniki od nr 1 do nr 5 stanowią integralną część protokołu kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący poinformowali Kierownika Jednostki o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

  - zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 
7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole (§ 32 Zarządzenia);

  - zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 Zarządzenia);

  - odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 1/2009.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Urząd Gminy Nowy Żmigród.

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Wójta i Skarbnika protokół podpisano.

Nowy Żmigród, dnia 10 czerwca 2009 r.

##### Podpisy:

Kontrolowani:							Kontrolujący:

...............................			    		     ....................................

.............................					     .....................................