# S.V.9111-18/10

# Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 13 września 2010r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle, mieszczącym się przy ul. Rynek 18.

## Dyrektorem jednostki kontrolowanej jest Pan Dariusz Uliasz.

Kontrolujący:

Barbara Basiak-Czado – główny specjalista w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z dnia 02.09.2010r. znak: S.VI-0939-5/37/10, nr upoważnienia 37/10,

Agnieszka Szeremeta – inspektor w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z dnia 02.09.2010r. znak: S.VI-0939-5/38/10, nr upoważnienia 38/10.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

W związku z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2010r. znak: DRP-I-074-165-PK/10 przeprowadzono kontrolę w zakresie wykonania obowiązku ustawowego związanego z wyodrębnieniem w urzędzie pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ), który ustanawia art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity – Dz.U. z 2008r. 
Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w związku z art. 30 przepisów przejściowych noweli 
do ww. ustawy (Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33). Kontrolą objęto dokumenty z 2010r.

Ustalenia z kontroli

Uchwałą nr 418/10 Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 8 stycznia 2010r.  uchwalił Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010r. Zgodnie z § 9 Regulaminu w Powiatowym Urzędzie Pracy utworzono Centrum Aktywizacji Zawodowej będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną realizującą zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy, w skład którego wchodzą: referat dotacji, referat poradnictwa zawodowego i aktywizacji zawodowej, referat pośrednictwa pracy, referat prac interwencyjnych i robót publicznych, referat staży oraz referat szkoleń. Z ust. 2 § 9 Regulaminu organizacyjnego wynika, że bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum Aktywizacji Zawodowej sprawuje Dyrektor Urzędu.

Uchwałą nr XLVI/309/10 Rada Powiatu w Jaśle w dniu 19 marca 2010r. pozytywnie zaopiniowała wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. W § 2 uchwały zapisano, 
iż w celu realizacji ww. przedsięwzięcia w budżecie Powiatu Jasielskiego uchwalonego uchwałą budżetową Rady Powiatu w Jaśle nr XLII/287/09 z dnia 18 grudnia 2009r. zabezpiecza się kwotę 20 000 zł stanowiącą 20% wkładu własnego na dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Pismem z 6 kwietnia 2010r. działający z upoważnienia Starosty Jasielskiego Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle przekazał do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. 
We wniosku wskazano, że Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle z dniem 1 stycznia 2010r. dokonał strukturalnego wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej, a także zmian w zakresie organizacji pracy i podległości służbowej pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych. W ramach zajmowanej powierzchni użytkowej dla Centrum Aktywizacji Zawodowej wydzielono powierzchnię lokalową 483,2 m². We wniosku poinformowano także, 
iż wyodrębniona powierzchnia będzie trwale oznakowana szczegółową tablicą 
informacyjną. Dalej wskazano, że Centrum Aktywizacji Zawodowej mieści się w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle i jest zlokalizowane na I piętrze budynku. Centrum liczy 
16 pomieszczeń biurowych, z czego do wyremontowania i wyposażenia we wniosku przewidziano 8. W opisie przedsięwzięcia całkowity koszt realizacji inwestycji oszacowano na 100 000 zł,  w tym ze środków Funduszu Pracy 80 000 zł i 20 000 zł z wkładu własnego.

Wydatki wg kategorii zaplanowano następująco:

- prace remontowo-budowlane w wysokości 47 000 zł, w tym ze środków  Funduszu Pracy – 34 000 zł

- wyposażenie w wysokości 47 000 zł, w tym ze środków Funduszu Pracy 40 000 zł

- inne (wykonanie tablicy informacyjnej) w wysokości 6 000 zł  - finansowane 
w całości  z Funduszu Pracy.

We wniosku założono, że zapłata za prace remontowo-budowlane nastąpi w marcu-kwietniu 2010r.,  za wyposażenie w maju 2010r., za wykonanie tablicy informacyjnej w marcu 2010r.

Pismem  z dnia 16 kwietnia 2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle zwrócił się 
z wnioskiem o podjęcie przez Radę Powiatu Jasielskiego uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle, proponując w dziale 853, w  rozdziale 85333, 
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wyodrębnienie wydatków w wysokości 
7 000 zł, w § 4270 - zakup usług remontowych - wyodrębnienie wydatków w wysokości 
13 000 zł.

Uchwałą Nr XLVII/313/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. Rada Powiatu w Jaśle zmieniła uchwałę budżetową Powiatu Jasielskiego na 2010r. W dziale 853, w rozdziale 85333, 
w §  4270 zabezpieczono kwotę 13 000 zł na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle na remont pomieszczeń Centrum Aktywizacji Zawodowej. W § 4210 zabezpieczono kwotę 
7 000 zł na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle na zakup wyposażenia do Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Pismem z 14 maja 2010r. działający z upoważnienia Starosty Zastępca Dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle przekazał do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poprawiony zgodnie ze zgłoszonymi uwagami wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle. We wniosku zmianie uległ wstępny harmonogram płatności. Termin zapłaty za prace remontowo-budowlane ustalono na czerwiec-sierpień 2010, za wyposażenie na lipiec-wrzesień 2010r, 
za wykonanie tablicy informacyjnej na sierpień-wrzesień 2010r.

Decyzją z dnia 21 czerwca 2010r. znak: DF-I-4021/caz/9/118/MK/10 Minister Pracy 
i Polityki Społecznej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 30a ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm) oraz art. 30 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33) przeznaczył dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle kwotę 80 000 zł ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy na dofinansowanie w 2010r. kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Kontrolującym przedłożono do wglądu dokumenty finansowe potwierdzające zakup wyposażenia:

- Fakturę nr 334/K/08/10 z 9 sierpnia 2010 na kwotę 2 997,54 zł (wydatek poniesiony ze środków własnych)

- Fakturę nr FS 232/2010 z 18 sierpnia 2010r. na kwotę 463,60 zł (wydatek poniesiony ze środków Funduszu Pracy)

- Fakturę nr 1745/B/2010 z 12 sierpnia 2010 na kwotę 2 149,01 zł (wydatek poniesiony ze środków Funduszu Pracy)

- Fakturę nr 431/ABC/08/2010 z 11 sierpnia 2010 na kwotę 5 028 zł (wydatek poniesiony ze środków Funduszu Pracy)

- Fakturę nr FA/139/2010 z 17 sierpnia 2010 na kwotę 1 549,99 zł (wydatek poniesiony ze środków Funduszu Pracy)

- Fakturę nr F 0093/2010 z 20 sierpnia 2010r. na kwotę 30 341,78 zł (wydatek poniesiony ze środków Funduszu Pracy w kwocie 26 339,32 zł i środków budżetowych w kwocie 4 002,46 zł).

Kontrolującym przedstawiono do wglądu fakturę nr 31/2010 z 31 sierpnia 2010r. na kwotę 47 000 zł potwierdzającą zakup usług remontowych. Wydatek został poniesiony 
częściowo ze środków Funduszu Pracy w wysokości 34 000 zł, a w części ze środków budżetowych w wysokości 13 000 zł. Z opisu faktury wynika, że ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie stosowano.

Zgodnie z pisemną informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle z dnia 13 września 2010r. (załącznik nr 1 do protokołu) do dnia kontroli na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej wydatkowano łącznie 89 529,92 zł.

Wnioski:

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle wyodrębniono Centrum Aktywizacji Zawodowej z dniem 1 stycznia 2010r. Do dnia kontroli na utworzenie Centrum wydatkowano łącznie 89 529,92 zł, w tym ze środków Funduszu Pracy – 69 529,92 zł.

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie

Dyrektorowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Dyrektor jednostki kontrolowanej lub upoważniona przez niego osoba może złożyć kontrolującym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół kontroli.

Kontrolujący dokonali wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden doręczono Dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Potwierdzam otrzymanie niniejszego egzemplarza protokołu dnia …......................................

Kontrolowany:						Kontrolujący:

1.

2.

Jasło,.....................................			            	Rzeszów, .......................................

Załącznik:

- Pisemna informacja o stanie wykorzystanych środków na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej